Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОТИРОВОК № 15-09 от «12» марта 2009 г.

На выполнение  работ по монтажу охранной и автоматической пожарной сигнализации

с системой оповещения людей о пожаре в здании  по ул. Грачёва, 12 лит. «Д» с подключением систем на централизованный пульт охраны по радиоканалу.

Уважаемые господа!                                                                                     12 марта 2009г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342) 260-36-13,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предмет котировочного запроса: выполнение  работ по монтажу охранной и   автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в здании  по ул.Грачёва,12 лит.Д» с подключением систем на централизованный пульт охраны по радиоканалу.

Требования к выполняемым работам:

Место выполнения работ: 614107, г.Пермь, ул. Грачёва,12 лит. «Д» - здание МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

Сроки выполнения работ:

начало  - 10 апреля 2009 года;

окончание – не позднее 11мая 2009года  с учётом составления и согласования исполнительной документации, актов выполненных работ (КС-2,КС-3)сдачи и другой документации с Заказчиком, МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».Со сдачей объекта ОГПН-3 по Мотовилихинскому району г.Перми.

Срок гарантии на выполненные работы: не менее 24 месяцев.

Максимальная цена контракта: 499 928,46 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 46 коп.)

Полный перечень работ указан в локальном сметном расчете (Приложение № 3).

При производстве работ должны применяться изделия и материалы, имеющие сертификат соответствия.

Оплата за выполненные работы:

Заказчик производит оплату за результат выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы

Источник финансирования: средства муниципального бюджета, предусмотренных  по программе «Качественное здравоохранение».

В случае  согласия принять участие в запросе котировок, предлагаем представить

котировочную заявку по форме приложения № 1 до 16 часов 00 мин. 24 марта 2009 года.

Заявки на участие в запросе котировок принимаются по адресу: г.Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – на 6-ой день, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение № 1 - Котировочная заявка;

Приложение № 2 - Проект Муниципального контракта;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

# Главный  врач                                                                                                      Ф.А. Гилёва