- ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 от 17 марта  2009.

- О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА  КОТИРОВОК

на капитальный ремонт по замене окон на металлопластиковые в лечебном корпусе по адресу:   г. Пермь ул. Автозаводская, 82, литер 0.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская больница №24»

(614113, г. Пермь, ул. М.Рыбалко, 44, тел/факс 8(342)255-38-59, адрес электронной почты gdb24@mail.ru,  ответственный исполнитель Цуриф Вячеслав Элевич, тел. 255-38-49),  предусматривает осуществить за счет средств бюджета капитальный ремонт по замене окон на металлопластиковые в лечебном корпусе по адресу:   г. Пермь ул. Автозаводская,82, литер 0, согласно смете (приложение №2).

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Автозаводская ,82, литер 0.

Начало работ: на следующий день после подписания муниципального контракта.

Период выполнения работ: в течение 30 рабочих дней  после поступления аванса.

Максимальная цена контракта:    301 270, 35 (триста одна тысяча двести семьдесят рублей      35  копеек.)

Цена предлагаемых услуг  указана с учетом всех расходов по выполнению работ, выплаченных или подлежащих выплате налоговых, таможенных, страховых и  прочих обязательных платежей.

Оплата:  Заказчик оплачивает  аванс в размере 30% от цены контракта в течение 20 банковских дней со дня предоставления счета на оплату.

Окончательный расчет за результат выполненных работ производится в течение в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы и материалы,  акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Предоставить гарантийный срок обслуживания на выполненные работы и установленные изделия не менее 2 лет.

Работы должны быть произведены в соответствии с ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, согласно смете.

Строительные материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия Роспотребнадзора и пожарной безопасности.

При проведении работ обеспечить сохранность электрических сетей, коммуникаций и другого имущества заказчика.

Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной услуги, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению №1 в письменном виде  курьером  по адресу: г. Пермь,  ул. М.Рыбалко, 44,   1 этаж, кабинет  экономистов, Важесова Наталья Анатольевна - до  09 часов 30 минут местного времени  27 марта 2009 г.

Котировочные заявки, в которых предложенная сумма превысит максимальную, не рассматриваются и подлежат отклонению.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7  дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Результаты проведения данного запроса котировок (протокол) участники размещения заказа смогут посмотреть на сайте www.gorodperm.ru   не ранее  30 марта 2009 г.

Победителю в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола будут направлены 1 экземпляр протокола заседания котировочной комиссии и проект муниципального контракта.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок цен и предоставление Подрядчиком котировок цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 	1. Форма котировочной заявки (Приложение №1)

2. Техническое задание – локальный сметный расчет  (Приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

Главный врач МУЗ ГДБ№24                                                           Л.А. Чудинова