Приложение № 2

к извещению о проведении запроса

котировок

№  1   от     20   марта  2009 г.

Техническое задание

на оказание услуг по информационно – технологическому обеспечению администрирования проектов

- Ежедневная актуализация паспорта проекта «Оптимизация отрасли» в управленческом формате PMI/PMBOK.

- Ежемесячная актуализация календарного плана проекта «Оптимизация отрасли», реализуемого в департаменте дорог и транспорта, в формате MS Project с учетом следующих требований:

  - Взаимоувязывание задач внутри плана;

  - Оценка и планирование ресурсов, в том числе человеческих ресурсов, и подготовка бюджета проекта;

  - Ведение календарного плана проекта в разрезе исполнителей, этапов, сроков и затрат

- Ежедневная актуализация календарного плана проекта «Трамвай № 4» проекта  «Приоритет общественного транспорта» в формате MS Project с учетом следующих требований:

  - Взаимоувязывание задач внутри плана;

  - Оценка и планирование ресурсов, в том числе человеческих ресурсов, и подготовка бюджета проекта;

  - Ведение календарного плана проекта в разрезе исполнителей, этапов, сроков и затрат.

- Составление календарного плана проекта «Контроль за соблюдением правил дорожного движения на автобусных маршрутах, работающих в мкр. Парковый и мкр. Садовый г. Перми» проекта «Культура дорожного движения» в формате MS Project.

- Документы в формате MS Project, описывающие процессы должны иметь следующее содержание:

  - Последовательность выполняемых действий в процессах;

5.2. Условия  и требования выполнения действий;

5.3. Определение ответственных и исполнителей в процессах;

5.4. Результаты выполняемых процессов;

5.5. Описание форм контроля и отчетности по выполнению процессов.

6. Методологическая поддержка календарного планирования сотрудников департамента дорог и транспорта администрации города Перми.

7. Методологическая поддержка составления паспортов и планов проектов, инициируемых департаментом дорог и транспорта администрации города Перми (до 15 проектов).

8.   Подготовка презентационных материалов к совещаниям по проектам департамента дорог и транспорта администрации города Перми (до 15 проектов).