Утверждаю:

И.о директора МУ  «Пермблагоустройство»

______________ М.В. Чувашов

Разъяснения положений документации по проведению открытого конкурса на разработку рабочей документации по строительству крематория на кладбище «Восточное» в городе Перми

№  13К/2 от 23 марта 2009 г.

муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

МУ «Пермблагоустройство» дает разъяснения положений документации по проведению открытого конкурса на разработку рабочей документации по строительству крематория на кладбище «Восточное» в городе Перми.

Вопрос: «Прошу дать разъяснения в части оплаты за выполненные Подрядчиком объемы работ?».

Ответ: «Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приёмки-сдачи выполненных работ и предоставления счетов-фактур.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным».

Вопрос: «Какая из сторон, «заказчик» или «подрядчик», оплачивают услуги организаций, представляющих технические условия?»

Ответ: «Оплату услуг организаций, предоставляющих технические условия, осуществляет заказчик.»

Вопрос: «Кто делает запросы на предоставление необходимых технических условий на технологическое присоединение?»

Ответ: «Запросы на предоставление необходимых технических условий готовит проектная организация совместно с Заказчиком».

Вопрос: «Кто несет ответственность по оплате услуг госэкспертизы?»

Ответ: «Ответственность по оплате экспертизы в КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» несет заказчик».

Вопрос: «С какой службой уточнить количество урн для захоронения и соответственно площадь колумбария? Или это возможно определить на основе нормативных документов в процессе проектирования?»

Ответ: «Количество урн для захоронения и соответственно площадь колумбария принять и обосновать проектом».

Вопрос: «по п.7 пп2 задания на проектирование необходимо определить затраты по проектированию газовой котельни и сетей теплоснабжения к объектам кладбища – т.к не указано количество объектов, не возможно предположить мощность котельной»

Ответ: «Количество объектов, расположенных на территории кладбища принять и обосновать проектом. Отсюда определить мощность котельной».

Вопрос: «Просим уточнить, для каких целей выполнять стадию ТЭО?»

Ответ: «Стадию ТЭО выполнять не нужно. В соответствии с п.8 технического задания Проект выполняется с учетом материалов «Технико-экономического обоснования» на строительство крематория, которые выдает Заказчик».

Вопрос: «Госэкспертиза принимает на рассмотрение смету, выполненную базисно-индексным методом. Необходимо уточнить требования п. 10, указанные в 1 абзаце – о ресурсном методе расчета сметы».

Ответ: «Согласно Постановлению администрации г. Перми от 22.02.2008 № 127, изменениям в постановление от 16.03.2009 № 122 сметная документация для проведения работ по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации объектов жилищного фонда, нежилого фонда, инженерной и социальной инфраструктуры составляется в соответствии со сборниками государственных элементных сметных норм (ГЭСН), отраслевых сметных нормативов (ОСН), территориальных сметных нормативов (ТСН), территориальных единичных расценок на строительные работы в Пермском крае согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 N 15/1, с применением индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен. В п.10 технического задания указан метод определения стоимости – ресурсный метод по ГЭСН в текущих ценах на момент проектирования».

Вопрос: «Нужно ли разрабатывать корректировку проекта на строительство кладбища «Восточное», разработанного ООО «УралВиас»?»

Ответ: «При разработке рабочей документации строительства крематория на кладбище «Восточное» может возникнуть потребность в корректировке проекта строительства кладбища «Восточное» в части уточнения расположения объектов крематория на территории кладбища. В связи с этим и требуется провести корректировку проекта на строительство кладбища «Восточное»».

Вопрос: «Указанные в техническом задании «Дополнительные разделы» являются основными и входят в состав проекта. При уточнении необходимости корректировки проекта кладбище «Восточное» вышеуказанные разделы также необходимо доработать (или разработать?»

Ответ: «Указанные в техническом задании «Дополнительные разделы» относятся только к проекту по строительству крематория на кладбище «Восточное», в составе которого и надо их разработать».

Вопрос: «Просим сообщить о согласовании проекта планировки территории, на которой планируется размещение крематория. Есть ли документы по землеустройству? Входят ли в разработку проект межевания и проект градостроительного плана в обязанности подрядчика при разработке проекта крематория?»

Ответ: «Отвод земельного участка под строительство кладбища «Восточное» и крематория существует. Проект планировки территории подрядчику выполнять не требуется».

Извещение № 13К о проведении открытого конкурса на разработку рабочей документации по строительству крематория на кладбище «Восточное» в городе Перми было размещено на официальном сайте администрации г. Перми 13 марта 2009 года, опубликовано в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования  г.Перми  от 13 марта 2009 года  № 18.