УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми»

______________О.Ю.Рассказов

_______________ 2009 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического

департамента

администрации города Перми

____________Н.П.Климова

____ __________ 2009 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки, внутриквартальных проездов  и тротуаров на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2009 году

в 2007 - -20ороги "Пермь-Ляды",000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- г.Пермь, 2009 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Инструкция участникам размещения муниципального заказа………………3

- Проект муниципальных контрактов по лотам № 1, 2, 3 с приложениями…15

- Приложения:

  - Техническое задание по лотам № 1, 2, 3………………………………67

  - Перечень нормативных документов по лотам № 1, 2, 3………………81

  - Форма заявки на участие в аукционе…………………………………..85

  - Форма анкеты  участника размещения заказа………………………....86

  - Форма сведений о качестве выполняемых работ……………………...87

  - Форма описи документов ………………………………………………88

3.7      Порядок проведения открытого аукциона…………………………….89

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

1. Общие сведения.

Открытый аукцион проводится в соответствии с  нормами Федерального закона от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ (с изменениями).

Понятия и термины, используемые в документации:

Заказчик –  муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми».

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт по каждому лоту отдельно.

2. Предмет открытого  аукциона.

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки и внутриквартальных проездов Мотовилихинского района г.Перми.

Предмет открытого аукциона состоит из двух лотов:

Лот № 1 - Выполнение работ по текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки на территории Мотовилихинского района г.Перми.

Лот № 2  - Выполнение работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайонах Рабочий поселок, Запруд, Висим, Вышка-2.

Лот № 3  - Выполнение работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайонах Городские горки, Садовый.

3. Место  и сроки  выполнения работ.

Место выполнения работ:    г.Пермь,  Мотовилихинский  район.

Срок выполнения работ:   по лоту №1: с момента заключения муниципального контракта  по 30 июня 2009 года.

по лотам  № 2,3:

- с 01 июня по 30 сентября 2009 года - текущий ремонт дорог внутриквартальных проездов;

- с 01 июля по 30 сентября 2009 года - текущий ремонт тротуаров.

4. Начальная (максимальная) цена контракта.

Лот № 1 - Выполнение работ по текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки на территории Мотовилихинского района г.Перми -  2 404 084,20 руб. (Два миллиона четыреста четыре тысячи восемьдесят четыре рубля 20 коп.)

Лот № 2 -  Выполнение работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайонах Рабочий поселок, Запруд, Висим, Вышка-2

– 2 886 141,94 руб. (Два миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто сорок один рубль 94 коп).

Лот № 3  - Выполнение работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайонах Городские горки, Садовый – 3 193 423,16 руб. (Три миллиона сто девяносто три  тысячи четыреста двадцать три рубля 16 коп).

Цена, предлагаемая участником аукциона по каждому лоту, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта,  установленную Заказчиком в документации об аукционе.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

По лоту № 1 - 5% от начальной максимальной цены контракта – 120 204 рублей 21 коп.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (12020 рублей 42 коп.) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (12020 рублей 42 коп.) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 2 - 5% от начальной максимальной цены контракта – 144 307 рублей 10 коп.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (14430 руб.71 коп.) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (14430 руб. 71 коп.) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 3 - 5% от начальной максимальной цены контракта – 159 671 рублей 16

коп.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (15967 руб.12 коп.) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (15967 руб.12 коп.) начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту отдельно и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения работ.

Цена контракта по каждому лоту  должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Перечень, площадь ремонта, расчёт стоимости определены техническим заданием заказчика – приложение № 3.1 к аукционной документации.

Данные расчёты стоимости работ будут являться составной частью муниципальных контрактов, подписанных сторонами по итогам аукциона по каждому лоту.

8. Требования  к описанию работ.

Описание предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукциона по каждому лоту, осуществляется участниками размещения муниципального заказа согласно перечню работ, предусмотренных техническим заданием заказчика (приложение № 3.1 к аукционной документации)  без внесения каких - либо изменений в состав (виды) и объёмы работ.

Выполняемые работы должны соответствовать перечню нормативных документов, изложенному в Приложении 3.2 к документации об аукционе.

9. Форма, срок и порядок расчётов за выполненные объёмы работ.

Форма оплаты – безналичный расчёт.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ  осуществляется Заказчиком в два этапа по лоту № 1:

1 этап – за фактически выполненные работы за период с момента заключения муниципального контракта по 31.05.09 после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры в течение 10 банковских дней;

2 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.06.09 по 30.06.09 после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры  в течение  десяти банковских дней.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ  осуществляется Заказчиком в четыре этапа по лоту № 2, 3:

1 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.06.09 г. по 30.06.09 г. после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры в течение 10 банковских дней;

2 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.07.09 г. по 31.07.09 г. после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры  в течение  десяти банковских дней.

3 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.08.09 г. по 31.08.09 г. после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры  в течение  десяти банковских дней.

4 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.09.09 г. по 30.09.09 г. после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры  в течение  десяти банковских дней.

Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с   расчётами стоимости работ заказчика (приложение № 3.1 к аукционной документации)  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) стоимость  муниципального контракта определённую заказчиком и предусмотренную расчётами стоимости работ заказчика - приложение № 3.1 (учитывается четыре знака после запятой, следующие знаки отбрасываются).

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёта стоимости работ  заказчика по каждому лоту, на полученный понижающий коэффициент.

Например:

При начальной (максимальной) цене контракта 1000000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 800000 рублей, частное от деления составляет 0,8000,  следовательно,  понижающий коэффициент принимается – 0,8000.

Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В расчётах стоимости выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента.

Например:

В течение месяца подрядчиком выполнены работы на сумму в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика на сумму 100000 рублей, что отражается в  расчётах стоимости выполненных работ.

В данном расчёте указывается понижающий коэффициент – 0,8000 и итоговая сумма, подлежащая оплате 80000 рублей.

10. Валюта заявки на участие в аукционе.

Валюта заявки на участие в аукционе - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 12. Требования к участникам размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо не зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.  Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.

3.  Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

# 13. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается  в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе по каждому лоту отдельно должна содержать:

1. Опись документов (копий документов), представленных в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с приложением № 3.6 к документации об аукционе.

2. Заявку на участие в аукционе в соответствии с приложением № 3.3 к документации об аукционе.

3. Анкета участника размещения заказа в соответствии с приложением № 3.4 к документации об аукционе.

4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

7. Сведения о качестве выполняемых работ по форме приложения № 3.5 к документации об аукционе.

8. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

9. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона (наличие у участника размещения заказа действующей на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе лицензии на требуемый в аукционной документации вид работ).

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

# 14. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе размещается одновременно с извещением о проведение  аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в  письменной форме по адресу:  г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а сметно-договорной отдел  в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Контактное лицо: Святовец Ирина Павловна.

Тел.: (342) 2676017, 2677808.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе.

Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 15. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в ч.13 документации об аукционе.

По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование  аукциона и номер извещения.

Заявки подаются в письменной форме.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены Заказчику не позднее 10 час. 00 мин.  14 апреля  2009 года по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а сметно-договорной отдел в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 ч. до 18:00 (в пятницу до 17:00),  перерыв на обед с 12:00 ч. до 12:48 ч. (время местное)

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона по каждому лоту отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок, заявки на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок  на участие в аукционе до 10 час. 00 мин. 14 апреля  2009 года.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 17. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

18. Внесение изменений в документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Внесённые изменения в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе.

19. Отказ от проведения открытого аукциона.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком  соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующее уведомление всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# 20.  Место, время и порядок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место начала рассмотрения заявок:    г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а.

Дата и время начала рассмотрения заявок: 10 час. 00 мин. 14 апреля  2009 года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным согласно ст.11 ФЗ-№94 от 21.07.05г.

2) предоставления определенных ч.13 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  работах, на выполнение  которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и  признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в  участии в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

21. Место, порядок проведения  аукциона.

Аукцион состоится по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 15, управление муниципального заказа администрации г.Перми, зал заседаний в 12 час. 15 мин. 28 апреля 2009 года.

Порядок проведения открытого аукциона устанавливается в соответствии с «Правилами участия в открытом аукционе», утверждёнными приказом планово-экономического департамента администрации города Перми от 10 ноября 2008 г. № 15 согласно приложению № 3.7 к аукционной документации.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

22. Подписание муниципального контракта по результатам проведения  аукциона.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона по каждому лоту один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Неотъемлемой частью контракта является расчёт стоимости работ, предлагаемый заказчиком в документации об аукционе по каждому лоту.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 11 (одиннадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт.

23. Уклонение от подписания муниципального контракта.

Если в срок, предусмотренный  документацией об аукционе (п. 22), победитель не предоставил подписанный с его стороны проект муниципального контракта, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В этом случае Заказчик имеет право:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, и возмещении убытков, причиненных уклонением от подписания контракта;

- либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт и  возместить убытки, причиненные уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

24. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа и возвращается в следующем порядке:

1. В случае отказа от проведения аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.

2. В случае получения заявки на участие в аукционе после установленного документацией об аукционе времени в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

3. Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали  победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее, после победителя, предложение о цене контракта – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

В случае если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5. Победителю аукциона - в течение 5 (пяти)  рабочих дней после заключения с ним муниципального контракта.

6. Единственному участнику аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми»   л/с №  04933018336), расчётный счёт  № 40302810900000000007 в РКЦ г.Перми, БИК 045744000

ИНН 5906085556, КПП 590601001.

Предоставляется  документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе .

При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе (наименование аукциона,  лот № ___, извещение № _____ от _________2009г)».

При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения также необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе (наименование аукциона,  лот № ______,  извещение №______от ________2009г.)»

В случае не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе или предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки менее 5 % от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

25. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не устанавливается.

26. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом от 21.07.2005 г. «О  размещении  заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ.

Проект муниципального контракта

Лот № 1

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по текущему  ремонту дорог микрорайонов частной застройки в Мотовилихинском районе г.Перми

г. Пермь                                                                            «____»___________  2009г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Рассказова Олега Юрьевича,  действующего  на  основании  Устава, с одной стороны, и _______________________________________________  именуемое  в  дальнейшем  ПОДРЯДЧИК, в лице  ____________________________________ действующего на основании _______________________________________________________  с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании результатов проведенного открытого аукциона № 85А от ______ (протокол №_____ от __________ Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки на территории Мотовилихинского района по контракту  в соответствии с приложением № 1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – перечень объектов, площадь ремонта;

Приложение № 2 –перечень и описание работ;

Приложение №3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ,

Приложение №  4 – перечень нормативных документов,

Приложение №  5 -  расчет с указанием стоимости работ по месяцам по   текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки Мотовилихинского района,

Приложение № 6 - акт приемки выполненных работ;

Приложение № 7 -  акт контрольной проверки;

Приложение № 8 – форма донесения,

а также требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

1.4. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 30.06.2009г.

2.3. Промежуточная приемка  выполненных Подрядчиком работ осуществляется:

с момента заключения муниципального контракта по 31.05.09; с 01.06.09 по 30.06.09.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость работ составляет _______________________________________________

__________________________________________________________ , без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежат изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным  выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- счет-фактура или счет, если Подрядчик не является плательщиком НДС.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ  осуществляется Заказчиком в два этапа:

1 этап – за фактически выполненные работы за период с момента заключения муниципального контракта по 31.05.09 после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры в течение 10 банковских дней;

2 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.06.09 по 30.06.09 после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры  в течение  десяти банковских дней.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям  по технологии и материалам, согласно СНиПов, ГОСТов, рекомендаций.

4.2. Гарантийные обязательства на выполненные работы устанавливаются сроком не менее 24 месяцев с момента их приемки Заказчиком.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах оценки работ, являющихся основанием для устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, а также в течение гарантийного периода, Заказчик поручает Подрядчику в установленный с Заказчиком срок устранить выявленные дефекты и недостатки.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах оценки работ Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

- устранять недостатки, указанные в актах оценки работ;

- выполнять предписания и письменные указания в сроки, установленные Заказчиком.

5.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

5.3. Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работ.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

Заказчик обязан:

- производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ.

6.2.Заказчик имеет право:

- осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах оценки работ выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

- выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком, направить указанную документацию Подрядчику. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.5.3.  За не устранение выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ, зафиксированных в актах контрольных проверок, Заказчик вправе:

а) требовать устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снизить стоимость работ Подрядчика.

7.5.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое предписание.

7.5.5. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Красная площадь, 4а Тел.: 267-60-17, факс: 267-78-08 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» в лице директора _______________________ О.Ю.Рассказов «___» ______________2009г. | ПОДРЯДЧИК в лице директора ________________ «___» ______________2009г. |
| --- | --- |

# Приложение № 1

к муниципальному контракту

от__________________№___

Перечень объектов и площадь ремонта

| № п/п | Наименование улицы | Привязка |  | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Запруд» |  |  |  |  |
| 1 | 1-я запрудская | Чермозской | Стольникова | 600 |
| 2 | 2-я запрудская | Чермозской | Стольникова | 600 |
| 3 | 3-я запрудская | Гарцовской | Стольникова | 600 |
| 4 | Стольникова | Колыбалова | Комаровской | 500 |
| 5 | Фокинская | Стольникова | Завьялова | 300 |
| 6 | К.Либкнехта | Фокинской | Лядовской | 485 |
| 7 | Крайпрудская | Крайпрудская |  | 600 |
| 8 | Февральская | К.Либкнехта | Пугачевской | 800 |
| 9 | Гарцовская | Колыбалова | 1-я запрудска | 650 |
| 10 | Волынская | Волынская |  | 140 |
| 11 | Кувинская | Кувинская |  | 600 |
| 12 | Завьялова | Народной | Волынской | 380 |
| Итого |  |  |  | 6255 |
| «Вышка-2» |  |  |  |  |
| 13 | Сигаева | Сигаева |  | 600 |
| 14 | 1-я Новгородская | Сивилева | Туркина | 600 |
| 15 | 2-я Новгородская | Сивилева | Туркина | 650 |
| 16 | 3-я Новгородская | Туркина | Пороховой | 600 |
| 17 | Туркина | 3-й Новгородской | 5-й Новгородской | 200 |
| Итого |  |  |  | 2650 |
| «Центральная усадьба |  |  |  |  |
| 18 | Бобруйская | Бобруйская |  | 650 |
| 19 | Житомирская | Житомирская |  | 450 |
| 20 | Черемховская | Черемховская |  | 650 |
| 21 | Городецкая | Городецкая |  | 600 |
| Итого |  |  |  | 2350 |
| «Язовая» |  |  |  |  |
| 22 | Березниковская | № 42 | № 72 | 600 |
| 23 | Волжская | Волжская |  | 275 |
| 24 | Амурская | Амурская |  | 275 |
| 25 | Енисейская | Енисейская |  | 275 |
| 26 | 3-й, 4-й бойный переулок | 3-й, 4-й бойный переулок |  | 600 |
| 27 | Новозвягинская | Новозвягинская |  | 600 |
| Итого |  |  |  | 2625 |
| «Вышка-1» |  |  |  |  |
| 28 | Кирпичная | Кирпичная |  | 600 |
| 29 | Златоустовская | Златоустовская |  | 215 |
| 30 | Харьковская | Харьковская |  | 600 |
| 31 | Московская | Московская |  | 275 |
| 32 | Норинская | Норинская |  | 600 |
| 33 | Калгановская | Калгановская |  | 650 |
| 34 | Рылеева | Рылеева |  | 275 |
| 35 | Козловская | Козловская |  | 575 |
| 36 | Челябинская | Норинской | Труда | 325 |
| 37 | Магнитогорская | Огородникова | Норинской | 725 |
| 38 | Тагильская | Огородникова | Калгановской | 550 |
| 39 | Ленинградская | Труда | Калгановской | 400 |
| 40 | Труда | Ленинградской | Магнитогорской | 750 |
| 41 | Челябинская | Челябинская |  | 325 |
| 42 | Бузинская | Бузинская |  | 500 |
| Итого |  |  |  | 7365 |
| Всего |  |  |  | 21245 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от__________________№___

Перечень и описание работ

- - очистка основания от пыли и грязи;

- - кирковка основания с поливкой водой;

- - перемещение и последующее разравнивание вскиркованного материала;

- - россыпь и разравнивание щебня фракции 20-40 мм М 800;

- - уплотнение щебеночного основания .

Текущий ремонт дорог микрорайонов частной застройки включает в себя работы по исправлению профиля покрытия с добавлением щебня

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложения  № 4 к муниципальному контракту №___ от _____________.

Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несёт имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и актов на срытые работы.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки

и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт дорог микрорайонов частной застройки по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не выдержана ровность покрытия (продольная и поперечная), не выполнено профилирование покрытия | - 30 |
| 2 | Несоответствие щебня по фракции и марке | - 30 |
| 3 | Используемый щебень не промыт, грязный, с примесью глинистых частиц | - 30 |
| 4 | Не уплотнено щебеночное основание | - 100 |

Методика оценки качества содержания

1. Оценка качества содержания объекта определяется на основании еженедельного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 4-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |

Заказчик:

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

| Приложение №5 к муниципальному контракту №__ от _______2009 г. Расчет с указанием стоимости работ по месяцам по текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улицы | Привязка |  | Ед изм | Объем | Стоимость работ за ед . изм. руб |  |  | Стоимость работ всего, руб |  | Процент снижения % |  |  |  | Сумма к оплате руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Май 2009 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Центральная усадьба" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бобруйская | Бобруйская |  | м2 | 650 | 113,16 |  |  | 73 554,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Житомирская | Житомирская |  | м2 | 450 | 113,16 |  |  | 50 922,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Черемховская | Черемховская |  | м2 | 650 | 113,16 |  |  | 73 554,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Городецкая | Городецкая |  | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по "Центральной усадьбе" |  |  |  | 2350 |  |  |  | 265 926,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Запруд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 ая Запрудская | Чермозская | Стольникова | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 ая Запрудская | Чермозская | Стольникова | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 я Запрудская | Гарцовская | Стольникова | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Стольникова | Колыбалова | Комаровская | м2 | 500 | 113,16 |  |  | 56 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Фокинская | Стольникова | Завьялова | м2 | 300 | 113,16 |  |  | 33 948,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | К Либкнехта | Фокинской | Лядовской | м2 | 485 | 113,16 |  |  | 54 882,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Крайпрудская | Крайпрудская |  | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Февральская | К Либкнехта | Пугачевской | м2 | 800 | 113,16 |  |  | 90 528,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гарцовская | Колыбалова | 1 ая Запрудская | м2 | 650 | 113,16 |  |  | 73 554,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Волынская | Волынская |  | м2 | 140 | 113,16 |  |  | 15 842,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кувинская | Кувинская |  | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Завьялова | Народной | Волынской | м2 | 380 | 113,16 |  |  | 43 000,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по "Запруду" |  |  |  | 6255 |  |  |  | 707 815,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Вышка-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кирпичная | Кирпичная |  | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Златоустовская | Златоустовская |  | м2 | 215 | 113,16 |  |  | 24 329,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Харьковская | Харьковская |  | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Московская | Московская |  | м2 | 275 | 113,16 |  |  | 31 119,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Норинская | Норинская |  | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по "Вышка-1" |  |  |  | 2290 |  |  |  | 259 136,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего за май 2009 г по всем объектам |  |  |  | 10895 |  |  |  | 1 232 878,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Июнь 2009 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | " Вышка-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Калгановская | Калгановская |  | м2 | 650 | 113,16 |  |  | 73554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Рылеева | Рылеева |  | м2 | 275 | 113,16 |  |  | 31119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Козловская | Козловская |  | м2 | 575 | 113,16 |  |  | 65067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Челябинская | Норинская | Труда | м2 | 325 | 113,16 |  |  | 36777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Магнитогорская | Огородникова | Норинской | м2 | 725 | 113,16 |  |  | 82041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Тагильская | Огородникова | Калгановской | м2 | 550 | 113,16 |  |  | 62238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ленинградская | Труда | Калгановской | м2 | 400 | 113,16 |  |  | 45264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Труда | Ленинградской | Магнитогорской | м2 | 750 | 113,16 |  |  | 84870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Челябинская | Челябинская |  | м2 | 325 | 113,16 |  |  | 36777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Бузинская | Бузинская |  | м2 | 500 | 113,16 |  |  | 56580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по "Вышке-1" |  |  |  | 5075 |  |  |  | 574287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Вышка-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Сигаева | Сигаева |  | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1 ая новгородская | Сивилева | Туркина | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2 ая Новгородская | Сивилева | Туркина | м2 | 650 | 113,16 |  |  | 73554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3 я Новгородская | Туркина | Пороховой | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Туркина | 3 й Новгородской | 5 й Новгородской | м2 | 200 | 113,16 |  |  | 22632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по "Вышке-2" |  |  |  | 2650 |  |  |  | 299874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Язовая" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Березниковская | № 42 | №72 | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Волжская | Волжская |  | м2 | 275 | 113,16 |  |  | 31119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Амурская | Амурская |  | м2 | 275 | 113,16 |  |  | 31119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Енисейская | Енисейская |  | м2 | 275 | 113,16 |  |  | 31119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 3ий,4 ый бойный переулок | 3ий,4 ый бойный переулок |  | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новозвягинская | Новозвягинская |  | м2 | 600 | 113,16 |  |  | 67896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по "Язовой" |  |  |  | 2625 |  |  |  | 297045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего за июнь 2009 г по всем объектам |  |  |  | 10350 |  |  |  | 1171206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего за весь период по всем объектам |  |  |  | 21245 |  |  |  | 2404084,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение 6

к муниципальному контракту

№ _ от «____»________2009г.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по   текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки Мотовилихинского района

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  | Комплексная уборка | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого по комплексной уборке | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Уборка крупного мусора | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого по уборке крупного мусора | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Вывозка смета, мусора | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого по вывозке | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик : МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_____________(Рассказов О.Ю.)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от__________________№___

А К Т

контрольной проверки дорог микрорайонов частной застройки Мотовилихинского района за декаду _____________ 2009 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответств. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» __________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик  (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба дорогам микрорайонов частной застройки Мотовилихинского района

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  ______________О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Проект муниципального контракта

Лот № 2

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайонах Рабочий поселок, Запруд, Висим, Вышка-2.

г. Пермь                                                                        «____»___________  2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Рассказова Олега Юрьевича,  действующего  на  основании  Устава, с одной стороны, и _______________________________________________  именуемое  в  дальнейшем  ПОДРЯДЧИК, в лице  ____________________________________ действующего на основании _______________________________________________________  с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании результатов проведенного открытого аукциона 85А от ______ (протокол №_____ от __________ Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайонах Рабочий поселок, Запруд, Висим, Вышка-2 по контракту  в соответствии с приложением № 1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – перечень объектов, площадь ремонта;

Приложение № 2 – перечень и описание работ;

Приложение №3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение №  4 – перечень нормативных документов,

Приложение № 5- расчет с указанием стоимости работ по   текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайонах Рабочий поселок, Запруд, Висим, Вышка-2 Мотовилихинского района за период  с 1 июня по 30 сентября 2009г.

территории Мотовилихинского района;

Приложение № 6 - акт приемки выполненных работ;

Приложение № 7 -  акт контрольной проверки;

Приложение № 8 – форма донесения,

а также требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

1.4. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:

- по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов: 01.06.2009г.

- по текущему ремонту тротуаров: 01.07.2009г.

2.2. Окончание производства работ: 30.09.2009г.

2.3. Промежуточная приемка  выполненных Подрядчиком работ осуществляется:

с 01.06.09 г. по 30.06.09 г.; с 01.07.09 г. по 31.07.09 г.; с 01.08.09 г. по 31.08.09 г.; с 01.09.09 г. по 30.09.09 г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов составляет _______________________________________________

__________________________________________________________ , без дальнейшей индексации.

3.2.Стоимость работ по текущему ремонту тротуаров составляет _______________________________________________

__________________________________________________________ , без дальнейшей индексации.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежат изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным  выполнением) работ, применением санкций.

3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- счет-фактура или счет, если Подрядчик не является плательщиком НДС.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ  осуществляется Заказчиком в четыре этапа:

1 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.06.09 г. по 30.06.09 г. после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры в течение 10 банковских дней;

2 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.07.09 г. по 31.07.09 г. после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры  в течение  десяти банковских дней.

3 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.08.09 г. по 31.08.09 г. после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры  в течение  десяти банковских дней.

4 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.09.09 г. по 30.09.09 г. после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры  в течение  десяти банковских дней.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям  по технологии и материалам, согласно СНиПов, ГОСТов, рекомендаций.

4.2. Гарантийные обязательства на выполненные работы устанавливаются сроком не менее 24 месяцев с момента их приемки Заказчиком.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах оценки работ, являющихся основанием для устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, а также в течение гарантийного периода, Заказчик поручает Подрядчику в установленный с Заказчиком срок устранить выявленные дефекты и недостатки.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах оценки работ Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

- устранять недостатки, указанные в актах оценки работ;

- выполнять предписания и письменные указания в сроки, установленные Заказчиком.

5.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

5.3. Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работ.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

Заказчик обязан:

- производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ.

6.2.Заказчик имеет право:

- осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах оценки работ выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

- выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком, направить указанную документацию Подрядчику. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.5.3.  За не устранение выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ, зафиксированных в актах контрольных проверок, Заказчик вправе:

а) требовать устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снизить стоимость работ Подрядчика.

7.5.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое предписание.

7.5.5. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Красная площадь, 4а Тел.: 267-60-17, факс: 267-78-08 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» в лице директора _______________________ О.Ю.Рассказов «___» ______________2009г. | ПОДРЯДЧИК в лице директора ________________ «___» ______________2009г. |
| --- | --- |

# Приложение № 1

к муниципальному контракту

от__________________№___

Перечень объектов, площадь ремонта

Перечень внутриквартальных проездов и площадь ремонта.

| № п/п | Адрес |  |  | площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | от | до | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | проезд | ул. Ст. Разина, 34/3 | ул. Красновишерская 44, 46 | 30 |
| 2 | проезд | ул. Лебедева, 44, 46 | ул. Уральская 113 | 420 |
| 3 | проезд по ул. Металлургов | ул. Уральской | ул. Лебедева | 448 |
| 4 | проезд с ул. Металлистов | ул. Уральской, 87 | ул. Уральской, 91 | 260 |
| 5 | проезд | ул. Уральская, 114 | б. Гагарина,27 | 420 |
| 6 | проезд | ул. Ким, 43 | ул. Хрустальная, 28, 30, 32 | 400 |
| 7 | проезд | ул. Металлистов, 19 | ул. Инженерная, 6 | 74 |
| 8 | проезд | ул. Чехова, 2 | ул. Чехова, 10 | 500 |
| 9 | проезд | ул. Целинная,29 и 31 | ул. Целинная. 31/1 | 120 |
| 10 | проезд | ул. Гашкова,22, 24 | ул. Сигаева,6 | 100 |
| 11 | проезд с ул. Лядовская | ул. Лядовская, 123 | ул. Гарцовская, 68 | 507 |
| 12 | проезд с ул. Лядовская вдоль д/с № 295 | ул. Лядовская | ул. Гарцовской | 400 |
| 13 | проезд | ул. Восстания, 14 | ул. Свободы, 21 | 350 |
| 14 | проезд по ул. Восстания | ул. Восстания, 11а | ул. Республиканская, 12 | 225 |
| 15 | проезд | ул. Восстания, 13 | ул. Республиканская, 12 | 260 |
|  | ИТОГО |  |  | 4514 |

Перечень тротуаров и площадь ремонта.

| № п/п | Адрес |  |  | площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | от | до | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пеш. дорожка | ул. Ким 111 | ул. Ким 103 | 75 |
| 2 | пеш. дорожка | ул. Ив. Франко, 40/1 | ул. Ив. Франко, 40/3 | 95 |
| 3 | пеш. дорожка | ул.Гашкова, 19 ТП | ул. Гашкова, 23б | 13 |
| 4 | пеш. дорожка | ул. Сигаева, 6 | ул. Сигаева, 4 | 30 |
| 5 | пеш. дорожка | ул. Лядовская, 123 | ул. Гарцовская, 68 | 65 |
| 6 | пеш. дорожка | ул. Гарцовская, 54 | ул. Гарцовская | 25 |
| 7 | пеш. дорожка | ул. Лядовская, 87 | ул. Колыбалова, 14 | 15 |
|  | ИТОГО |  |  | 318 |

Заказчик:

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от ______2009 г.

Перечень и описание работ

Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов.

Состав работ:

- - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания);

- - очистка основания выбоин от пыли, грязи;

- - розлив вяжущих материалов по дну и стенкам выбоин;

- - укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси (смесь асфальтобетонная, дорожная, аэродромная и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1);

- - уплотнение (укатка катком);

- - погрузочные работы при автомобильных перевозках ( мусор строительный);                                          - вывоз мусора на полигон ТБО в течение суток.

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров

Состав работ:

- - разборка покрытий асфальтобетона;

- - устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси (очистка поверхности, смазка битумом, укладка асфальтобетонной смеси, уплотнение);

- - вывоз мусора на полигон ТБО в течение суток.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____ от ______ 2009 г.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов, тротуаров и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| 2 | Заделка карт без зачистки основания от пыли и грязи | -100 |
| 3 | Без обработки стенок карт битумом | - 30 |
| 4 | Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | - 20 за каждый день |
| 5 | Несоответствие асфальтобетона по типу и марке | - 50 |
| 6 | Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного. | - 50 |
| 7 | Не вывезен асфальтобетонный скол после заделки выбоины | - 20 за каждый день |

Методика качества содержания.

Оценка качества содержания объекта определяется на основании  еженедельного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте. За месяц составляется не менее 4-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества.

Условия выполнения работ по текущему ремонту.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. Началом производства работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно технической документации. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств  стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается не менее  24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Заказчик:

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

| № п/п | Наименование объекта | Привязка |  | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ за ед .изм. руб | Стоимость работ всего, руб | Процент снижения % | Сумма к оплате, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проезд | ул. СтРазина,34/3 | ул. Красновишерская 44,46 | м2 | 30 | 607,37 | 18 221,10 |  |  |
| 2 | Проезд | ул. Лебедева,44,46 | ул. Уральская,113 | м2 | 420 | 607,37 | 255 095,40 |  |  |
| 3 | Проезд по ул Металлургов | ул. Уральская | ул Лебедева | м2 | 448 | 607,37 | 272 101,76 |  |  |
| 4 | проезд с ул. Металлистов | ул. Уральская,87 | ул. Уральская,91 | м2 | 260 | 607,37 | 157 916,20 |  |  |
| 5 | проезд | ул Уральская,114 | Б Гагарина,27 | м2 | 210 | 607,37 | 127 547,70 |  |  |
| 6 | проезд | ул Уральская,114 | Б Гагарина,27 | м2 | 210 | 607,37 | 127 547,70 |  |  |
| 7 | проезд | ул Ким,43 | ул. Хрустальная,28,30,32 | м2 | 400 | 607,37 | 242 948,00 |  |  |
| 8 | проезд | ул. Металлистов,19 | ул. Инженерная,6 | м2 | 74 | 607,37 | 44 945,38 |  |  |
| 9 | проезд | ул. Чехова,2 | ул. Чехова,10 | м2 | 500 | 607,37 | 303 685,00 |  |  |
| 10 | проезд | ул Целинная,29 и 31 | ул. Целинная,31/1 | м2 | 60 | 607,37 | 36 442,20 |  |  |
| 11 | проезд | ул Целинная,29 и 31 | ул. Целинная,31/1 | м2 | 60 | 607,37 | 36 442,20 |  |  |
| 12 | проезд | ул. Гашкова,22,24 | ул. Сигаева,6 | м2 | 100 | 607,37 | 60 737,00 |  |  |
| 13 | проезд | ул. Лядовская,123 | ул. Гарцовская,68 | м2 | 507 | 607,37 | 307 936,59 |  |  |
| 14 | проезд с ул. Лядовская вдоль д/с № 295 | ул. Лядовская,123 | ул Гарцовская | м2 | 200 | 607,37 | 121 474,00 |  |  |
| 15 | проезд с ул. Лядовская вдоль д/с № 295 | ул. Лядовская,123 | ул Гарцовская | м2 | 200 | 607,37 | 121 474,00 |  |  |
| 16 | проезд | ул. Восстания,14 | ул. Свободы,21 | м2 | 350 | 607,37 | 212 579,50 |  |  |
| 17 | проезд по ул Восстания | ул Восстания,11 а | ул. Республиканская,12 | м2 | 225 | 607,37 | 136 658,25 |  |  |
| 18 | проезд | ул Восстания,13 | ул. Республиканская,12 | м2 | 260 | 607,37 | 157 916,20 |  |  |

муниципальному контракту

Приложение № 5

№___ от _________ 2009 г.

Расчёт с указанием стоимости работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов в микрорайонах Рабочий поселок, Запруд , Висим,  Вышка-2 Мотовилихинского района за период  с 1 июня по 30 сентября 2009г.

|  | Всего за весь период |  |  | 4514 |  | 2 741 668,18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расчёт с указанием стоимости работ по текущему ремонту тротуаров в микрорайонах Рабочий поселок, Запруд, Висим, Вышка-2 Мотовилихинского района за период  с 1 июня по 30 сентября 2009г.

| № п/п | Наименование объекта | Привязка |  | Ед изм | Объем | Стоимость работ за ед изм руб | Стоимость работ всего руб | Процент снижения % | Сумма к оплате руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеход дорожка | ул. Ким,111 | ул. Ким,103 | м2 | 75 | 454,32 | 34 074,00 |  |  |
| 2 | Пешеход дорожка | ул. Ив Франко,40/1 | ул. Ив Франко,40/3 | м2 | 57 | 454,32 | 25 896,24 |  |  |
| 3 | Пешеход дорожка | ул. Ив Франко,40/1 | ул. Ив Франко,40/3 | м2 | 38 | 454,32 | 17 264,16 |  |  |
| 4 | Пешеход дорожка | ул. Гашкова,19 ТП | ул. Гашкова,23 Б | м2 | 13 | 454,32 | 5 906,16 |  |  |
| 5 | Пешеход дорожка | ул. Сигаева,6 | ул. Сигаева,4 | м2 | 30 | 454,32 | 13 629,60 |  |  |
| 6 | Пешеход дорожка | ул. Лядовская,123 | ул. Гарцовская,68 | м2 | 32 | 454,32 | 14 538,24 |  |  |
| 7 | Пешеход дорожка | ул. Лядовская,123 | ул. Гарцовская,68 | м2 | 33 | 454,32 | 14 992,56 |  |  |
| 8 | Пешеход дорожка | ул. Гарцовская,54 | ул. Гарцовская | м2 | 25 | 454,32 | 11 358,00 |  |  |
| 9 | Пешеход дорожка | ул. Лядовская,87 | ул. Колыбалова,14 | м2 | 15 | 454,32 | 6 814,80 |  |  |
|  | Всего за весь период |  |  |  | 318 |  | 144 473,76 |  |  |

Заказчик:

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение 6

к муниципальному контракту

№ __ от «___»________2009г.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по   текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  | Комплексная уборка | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого по комплексной уборке | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Уборка крупного мусора | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого по уборке крупного мусора | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Вывозка смета, мусора | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого по вывозке | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик : МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_____________(Рассказов О.Ю.)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от__________________№___

А К Т

контрольной проверки

по   текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров

за декаду _____________ 2009 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответств. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» __________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик  (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба дорогам внутриквартальных проездов и тротуаров

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  ______________О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Проект муниципального контракта

Лот № 3

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайонах Городские горки, Садовый.

г. Пермь

«____» ___________  2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Рассказова Олега Юрьевича,  действующего  на  основании  Устава, с одной стороны, и _______________________________________________  именуемое  в  дальнейшем  ПОДРЯДЧИК, в лице  ____________________________________ действующего на основании _______________________________________________________  с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании результатов проведенного открытого аукциона № 85А от ______ (протокол №_____ от __________ Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайонах Городские горки, Садовый по контракту  в соответствии с приложением № 1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – перечень объектов, площадь ремонта;

Приложение № 2 – перечень и описание работ;

Приложение №  3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение №  4 – перечень нормативных документов.

Приложение №  5-  расчёт с указанием стоимости работ по текущему ремонту дорог внутри квартальных проездов и тротуаров в микрорайонах Городские горки, Садовый на территории Мотовилихинского района г.Перми.

Приложение № 6 - акт приемки выполненных работ;

Приложение № 7 -  акт контрольной проверки;

Приложение № 8 – форма донесения,

а также требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

1.4. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:

- по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов: 01.06.2009г.

- по текущему ремонту тротуаров: 01.07.2009г.

2.2. Окончание производства работ: 30.09.2009г.

2.3. Промежуточная приемка  выполненных Подрядчиком работ осуществляется:

с 01.06.09 г. по 30.06.09 г.; с 01.07.09 г. по 31.07.09 г.; с 01.08.09 г. по 31.08.09 г.; с 01.09.09 г. по 30.09.09 г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов составляет _______________________________________________

__________________________________________________________ , без дальнейшей индексации.

3.2.Стоимость работ по текущему ремонту тротуаров составляет _______________________________________________

__________________________________________________________ , без дальнейшей индексации.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежат изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным  выполнением) работ, применением санкций.

3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- счет-фактура или счет, если Подрядчик не является плательщиком НДС.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ  осуществляется Заказчиком в четыре этапа:

1 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.06.09 г. по 30.06.09 г. после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры в течение 10 банковских дней;

2 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.07.09 г. по 31.07.09 г. после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры  в течение  десяти банковских дней.

3 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.08.09 г. по 31.08.09 г. после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры  в течение  десяти банковских дней.

4 этап – за фактически выполненные работы за период с 01.09.09 г. по 30.09.09 г. после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры  в течение  десяти банковских дней.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям  по технологии и материалам, согласно СНиПов, ГОСТов, рекомендаций.

4.2. Гарантийные обязательства на выполненные работы устанавливаются сроком не менее 24 месяцев с момента их приемки Заказчиком.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах оценки работ, являющихся основанием для устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, а также в течение гарантийного периода, Заказчик поручает Подрядчику в установленный с Заказчиком срок устранить выявленные дефекты и недостатки.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах оценки работ Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

- устранять недостатки, указанные в актах оценки работ;

- выполнять предписания и письменные указания в сроки, установленные Заказчиком.

5.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

5.3. Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работ.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

Заказчик обязан:

- производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ.

6.2.Заказчик имеет право:

- осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах оценки работ выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

- выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком, направить указанную документацию Подрядчику. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.5.3.  За не устранение выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ, зафиксированных в актах контрольных проверок, Заказчик вправе:

а) требовать устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снизить стоимость работ Подрядчика.

7.5.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое предписание.

7.5.5. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Красная площадь, 4а Тел.: 267-60-17, факс: 267-78-08 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» в лице директора _______________________ О.Ю.Рассказов «___» ______________2009г. | ПОДРЯДЧИК в лице директора ________________ «___» ______________2009г. |
| --- | --- |

# Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_________________   №___

Перечень объектов, площадь ремонта

Перечень внутриквартальных проездов и площадь ремонта.

| № п/п | Адрес |  |  | Объемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | от | до |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | проезд с ул. Ушинского | ул. Ушинского, 8 | ул. Ушинского, 4а | 100 |
| 2 | проезд с ул. Гайдара | ул.Гайдара,14 | ул. Крупская, 71 | 180 |
| 3 | проезд | ул. Добролюбова, 4 | ул. Добролюбова 12 | 230 |
| 4 | проезд | ул. Уинская, 4, 6 | ул. Уинской, 4б (д/быта) | 330 |
| 5 | проезд | ул. Юрша(вдоль ул. Юрша,56) | Гимназия № 2 | 240 |
| 6 | проезд | ул. Звонарева, 2 | ул. Старцева, 15 | 470 |
| 7 | проезд | ул. Юрша, 23 ул. Уинская, 8 | ул. Юрша, 21 | 180 |
| 8 | Проезд с .Б. Гагарина | Б.Гагарина, 54 | Б.Гагарина, 56 | 240 |
| 9 | Проезд с Б. Гагарина | Б.Гагарина, 58, 60 | Б.Гагарина,58а | 90 |
| 10 | Проезд с Б. Гагарина | Б.Гагарина, 60,64 | Б.Гагарина,58в,г | 600 |
| 11 | проезд | пл. Дружбы 34 | Б.Гагарина, | 200 |
| 12 | проезд | Б. Гагарина,91 | ул. Крупской 82 | 285 |
| 13 | проезд | ул. Тургенева 16, 18/1 | ул. Тургенева, 18/3 | 105 |
| 14 | проезд | ул. Тургенева 18/1 | ул. Техническая, 5/1 | 253 |
| 15 | проезд | ул. Техническая, 8 | ул. Техническая, 10 | 100 |
| 16 | проезд | ул. Техническая, 22 | ул. Крупской, 57а | 500 |
| 17 | проезд | ул. Техническая, 22 | ул. Макаренко, 44 | 405 |
| 18 | проезд | ул. Макаренко, 30 | ул. Макаренко, 46 | 200 |
|  | ИТОГО |  |  | 4708 |

Перечень тротуаров и площадь ремонта.

| № п/п | Адрес |  |  | площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | от | до | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пеш. дорожка | ул. Гайдара,12 | ул. Крупская, 69/1 | 40 |
| 2 | пеш. дорожки | ул. Юрша | Гимназия № 2 | 70 |
| 3 | пеш. дорожка | ул. Уинская, 4 | ул. Пушкарской, 88 | 97 |
| 4 | пеш. дорожка | ул. Уинская, 1в | ул. Макаренко, 25 | 90 |
| 5 | тротуар | ул. Уинская, 4, 6 | ул. Уинская, 4б | 81 |
| 6 | пеш. дорожка | ул. Дружбы 19 | ул. Дружбы, 17 | 22 |
| 7 | пеш. дорожка | Б. Гагарина93/1, вдоль д/д №2 | ул. Крупской 82 | 170 |
| 8 | пеш. дорожка | Б. Гагарина 37 | ул. Крупской 38, 40 | 75 |
| 9 | пеш. дорожка | ул. Студенческая, 20 | ул. Дружбы, 17 | 90 |
|  | ИТОГО |  |  | 735 |

Заказчик:

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от ______  2009 г.

Перечень и описание работ

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог внутриквартальных проездов

Состав работ:

- - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания);

- - очистка основания выбоин от пыли, грязи;

- - розлив вяжущих материалов по дну и стенкам выбоин;

- - укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси (смесь асфальтобетонная, дорожная, аэродромная и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1);

- - уплотнение (укатка катком);

- - погрузочные работы при автомобильных перевозках ( мусор строительный);                                          - вывоз мусора на полигон ТБО в течение суток.

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров

Состав работ:

- - разборка покрытий асфальтобетона;

- - устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси (очистка поверхности, смазка битумом, укладка асфальтобетонной смеси, уплотнение);

- - вывоз мусора на полигон ТБО в течение суток.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____ от ______

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов, тротуаров и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| 2 | Заделка карт без зачистки основания от пыли и грязи | -100 |
| 3 | Без обработки стенок карт битумом | - 30 |
| 4 | Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | - 20 за каждый день |
| 5 | Несоответствие асфальтобетона по типу и марке | - 50 |
| 6 | Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного. | - 50 |
| 7 | Не вывезен асфальтобетонный скол после заделки выбоины | - 20 за каждый день |

Методика качества содержания.

Оценка качества содержания объекта определяется на основании  еженедельного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте. За месяц составляется не менее 4-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества.

Условия выполнения работ по текущему ремонту.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. Началом производства работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема

текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно технической документации. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств  стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается не менее  24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________ 2009 г.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 5

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№___ от _________ 2009 г.

Расчёт с указанием стоимости работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов в микрорайонах Городские горки, Садовый на территории Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование объекта | Привязка |  | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ за ед .изм .руб | Стоимость работ всего руб | Процент снижения % | Сумма к оплате руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | проезд с ул. Ушинского | ул. Ушинского,8 | ул. Ушинского,4 а | м2 | 100,00 | 607,37 | 60 737,00 |  |  |
| 2 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара,14 | ул. Крупская,71 | м2 | 180,00 | 607,37 | 109 326,60 |  |  |
| 3 | проезд | ул. Добролюбова,4 | ул. Добролюбова,12 | м2 | 230,00 | 607,37 | 139 695,10 |  |  |
| 4 | проезд | ул. Уинская,4,6 | ул. Уинская,4 б ( д Быта) | м2 | 330,00 | 607,37 | 200 432,10 |  |  |
| 5 | проезд | ул. Юрша ( вдоль ул. Юрша,56) | Гимназия № 2 | м2 | 240,00 | 607,37 | 145 768,80 |  |  |
| 6 | проезд | ул. Звонарева,2 | ул. Старцева,15 | м2 | 235,00 | 607,37 | 142 731,95 |  |  |
| 7 | проезд | ул. Звонарева,2 | ул. Старцева,15 | м2 | 235,00 | 607,37 | 142 731,95 |  |  |
| 8 | проезд | ул. Юрша,23 ул. Уинская,8 | ул. Юрша,21 | м2 | 180,00 | 607,37 | 109 326,60 |  |  |
| 9 | Проезд с Б Гагарина | Б Гагарина,54 | Б Гагарина,56 | м2 | 240,00 | 607,37 | 145 768,80 |  |  |
| 10 | Проезд с Б Гагарина | Б.Гагарина,58,60 | Б Гагарина,58 а | м2 | 90,00 | 607,37 | 54 663,30 |  |  |
| 11 | Проезд с Б Гагарина | Б.Гагарина, 60,64 | Б Гагарина,58 в,г | м2 | 300,00 | 607,37 | 182 211,00 |  |  |
| 12 | Проезд с Б Гагарина | Б.Гагарина, 60,64 | Б Гагарина,58 в,г | м2 | 300,00 | 607,37 | 182 211,00 |  |  |
| 13 | проезд | пл. Дружбы,34 | Б Гагарина | м2 | 200,00 | 607,37 | 121 474,00 |  |  |
| 14 | проезд | Б Гагарина, 91 | ул. Крупской,82 | м2 | 285,00 | 607,37 | 173 100,45 |  |  |
| 15 | проезд | ул. Тургенева16,18/1 | ул. Тургенева,18/3 | м2 | 105,00 | 607,37 | 63 773,85 |  |  |
| 16 | проезд | ул. Тургенева,18/1 | ул. Техническая,5/1 | м2 | 253,00 | 607,37 | 153 664,61 |  |  |
| 17 | проезд | ул. Техническая,8 | ул. Техническая,10 | м2 | 100,00 | 607,37 | 60 737,00 |  |  |
| 18 | проезд | ул. Техническая, 22 | ул. Крупская, 57 а | м2 | 500,00 | 607,37 | 303 685,00 |  |  |
| 19 | проезд | ул. Техническая,22 | ул. Макаренко,44 | м2 | 405,00 | 607,37 | 245 984,85 |  |  |
| 20 | проезд | ул. Макаренко,30 | ул. Макаренко,46 | м2 | 200,00 | 607,37 | 121 474,00 |  |  |
| 21 | Всего за весь период |  |  |  | 4 708,00 |  | 2 859 497,96 |  |  |

Расчёт с указанием стоимости работ по текущему ремонту тротуаров в микрорайонах Городские горки, Садовый на территории Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование объекта | Привязка |  | Ед изм | Объем | Стоимость работ за ед. изм., руб | Стоимость работ всего, руб | Процент снижения % | Сумма к оплате, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеход дорожка | ул. Гайдара,12 | ул. Крупская,69/1 | м2 | 40 | 454,32 | 18 172,80 |  |  |
| 2 | Пешеход дорожка | ул. Юрша | Гимназия № 2 | м2 | 42 | 454,32 | 19 081,44 |  |  |
| 2 | Пешеход дорожка | ул. Юрша | Гимназия № 2 | м2 | 28 | 454,32 | 12 720,96 |  |  |
| 3 | Пешеход дорожка | ул. Уинская,4 | ул. Пушкарская,88 | м2 | 97 | 454,32 | 44 069,04 |  |  |
| 4 | Пешеход дорожка | ул. Уинская,1в | ул. Макаренко,25 | м2 | 90 | 454,32 | 40 888,80 |  |  |
| 5 | тротуар | ул. Уинская, 4,6 | ул. Уинская,4б | м2 | 40 | 454,32 | 18 172,80 |  |  |
| 5 | тротуар | ул. Уинская, 4,6 | ул. Уинская,4б | м2 | 41 | 454,32 | 18 627,12 |  |  |
| 6 | Пешеход дорожка | ул. Дружбы,19 | ул. Дружбы,17 | м2 | 22 | 454,32 | 9 995,04 |  |  |
| 7 | Пешеход дорожка | Б Гагарина,93/1 вдоль д/д № 2 | ул. Крупской,82 | м2 | 170 | 454,32 | 77 234,40 |  |  |
| 8 | Пешеход дорожка | Б Гагарина,37 | ул. Крупской,38,40 | м2 | 75 | 454,32 | 34 074,00 |  |  |
| 9 | Пешеход дорожка | ул. Студенческая,20 | ул. Дружбы,17 | м2 | 90 | 454,32 | 40 888,80 |  |  |
|  | Всего за весь период |  |  |  | 735 |  | 333 925,20 |  |  |

Приложение 6

к муниципальному контракту

№ _ от «____»________2009г.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  | Комплексная уборка | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого по комплексной уборке | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Уборка крупного мусора | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого по уборке крупного мусора | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Вывозка смета, мусора | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого по вывозке | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик : МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_____________(Рассказов О.Ю.)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от__________________№___

А К Т

контрольной проверки по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров за декаду _____________ 2009 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответств. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» __________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик  (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба дорогам внутриквартальных проездов и тротуаров

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

______________  О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3.1                                                                                                          к документации об аукционе

Лот № 1

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту дорог микрорайонов

частной застройки

| I. Срок выполнения работ : с момента заключения муниципального контракта по 30 июня 2009 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.Стоимость работ: 2 404 084,20 рублей |  |  |  |  |
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ за единицу измерения, руб. | Стоимость всего, руб. |
| Текущий ремонт дорог микрорайонов частной застройки включает в себя работы по исправлению профиля покрытия с добавлением щебня | м2 | 21 245 | 113,16 | 2 404084,20 |
| Состав работ: - очистка основания от пыли и грязи; - кирковка основания с поливкой водой; - перемещение и последующее разравнивание вскиркованного материала; - россыпь и разравнивание щебня фракции 20-40 мм М 800; - уплотнение щебеночного основания . |  |  |  |  |

Перечень объектов и площадь ремонта

| № п/п | Наименование улицы | Привязка |  | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Запруд» |  |  |  |  |
| 1 | 1-я запрудская | Чермозской | Стольникова | 600 |
| 2 | 2-я запрудская | Чермозской | Стольникова | 600 |
| 3 | 3-я запрудская | Гарцовской | Стольникова | 600 |
| 4 | Стольникова | Колыбалова | Комаровской | 500 |
| 5 | Фокинская | Стольникова | Завьялова | 300 |
| 6 | К.Либкнехта | Фокинской | Лядовской | 485 |
| 7 | Крайпрудская | Крайпрудская |  | 600 |
| 8 | Февральская | К.Либкнехта | Пугачевской | 800 |
| 9 | Гарцовская | Колыбалова | 1-я запрудска | 650 |
| 10 | Волынская | Волынская |  | 140 |
| 11 | Кувинская | Кувинская |  | 600 |
| 12 | Завьялова | Народной | Волынской | 380 |
| Итого |  |  |  | 6255 |
| «Вышка-2» |  |  |  |  |
| 13 | Сигаева | Сигаева |  | 600 |
| 14 | 1-я Новгородская | Сивилева | Туркина | 600 |
| 15 | 2-я Новгородская | Сивилева | Туркина | 650 |
| 16 | 3-я Новгородская | Туркина | Пороховой | 600 |
| 17 | Туркина | 3-й Новгородской | 5-й Новгородской | 200 |
| Итого |  |  |  | 2650 |
| «Центральная усадьба |  |  |  |  |
| 18 | Бобруйская | Бобруйская |  | 650 |
| 19 | Житомирская | Житомирская |  | 450 |
| 20 | Черемховская | Черемховская |  | 650 |
| 21 | Городецкая | Городецкая |  | 600 |
| Итого |  |  |  | 2350 |
| «Язовая» |  |  |  |  |
| 22 | Березниковская | № 42 | № 72 | 600 |
| 23 | Волжская | Волжская |  | 275 |
| 24 | Амурская | Амурская |  | 275 |
| 25 | Енисейская | Енисейская |  | 275 |
| 26 | 3-й, 4-й бойный переулок | 3-й, 4-й бойный переулок |  | 600 |
| 27 | Новозвягинская | Новозвягинская |  | 600 |
| Итого |  |  |  | 2625 |
| «Вышка-1» |  |  |  |  |
| 28 | Кирпичная | Кирпичная |  | 600 |
| 29 | Златоустовская | Златоустовская |  | 215 |
| 30 | Харьковская | Харьковская |  | 600 |
| 31 | Московская | Московская |  | 275 |
| 32 | Норинская | Норинская |  | 600 |
| 33 | Калгановская | Калгановская |  | 650 |
| 34 | Рылеева | Рылеева |  | 275 |
| 35 | Козловская | Козловская |  | 575 |
| 36 | Челябинская | Норинской | Труда | 325 |
| 37 | Магнитогорская | Огородникова | Норинской | 725 |
| 38 | Тагильская | Огородникова | Калгановской | 550 |
| 39 | Ленинградская | Труда | Калгановской | 400 |
| 40 | Труда | Ленинградской | Магнитогорской | 750 |
| 41 | Челябинская | Челябинская |  | 325 |
| 42 | Бузинская | Бузинская |  | 500 |
| Итого |  |  |  | 7365 |
| Всего |  |  |  | 21245 |

Расчет с указанием стоимости работ по месяцам по   текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки Мотовилихинского района

| № п/п | Наименование улицы | Привязка |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Объем | Стоимость работ за ед.изм. руб | Стоимость работ всего, руб |  |  | Процент снижения % | Сумма к оплате руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Май 2009 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Центральная усадьба" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бобруйская | Бобруйская |  |  |  |  | м2 |  | 650 | 113,16 | 73 554,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Житомирская | Житомирская |  |  |  |  | м2 |  | 450 | 113,16 | 50 922,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Черемховская | Черемховская |  |  |  |  | м2 |  | 650 | 113,16 | 73 554,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Городецкая | Городецкая |  |  |  |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67 896,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по "Центральной усадьбе" |  |  |  |  |  |  |  | 2350 |  | 265 926,00 |  |  |  |  |  |
|  | "Запруд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 ая Запрудская | Чермозская | Стольникова |  |  |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67 896,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 ая Запрудская | Чермозская | Стольникова |  |  |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67 896,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 я Запрудская | Гарцовская | Стольникова |  |  |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67 896,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Стольникова | Колыбалова | Комаровская |  |  |  | м2 |  | 500 | 113,16 | 56 580,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Фокинская | Стольникова | Завьялова |  |  |  | м2 |  | 300 | 113,16 | 33 948,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | К Либкнехта | Фокинской | Лядовской |  |  |  | м2 |  | 485 | 113,16 | 54 882,60 |  |  |  |  |  |
| 11 | Крайпрудская | Крайпрудская |  |  |  |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67 896,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Февральская | К Либкнехта | Пугачевской |  |  |  | м2 |  | 800 | 113,16 | 90 528,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Гарцовская | Колыбалова | 1 ая Запрудская |  |  |  | м2 |  | 650 | 113,16 | 73 554,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Волынская | Волынская |  |  |  |  | м2 |  | 140 | 113,16 | 15 842,40 |  |  |  |  |  |
| 15 | Кувинская | Кувинская |  |  |  |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67 896,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Завьялова | Народной | Волынской |  |  |  | м2 |  | 380 | 113,16 | 43 000,80 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по "Запруду" |  |  |  |  |  |  |  | 6255 |  | 707 815,80 |  |  |  |  |  |
|  | "Вышка-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кирпичная | Кирпичная |  |  |  |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67 896,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Златоустовская | Златоустовская |  |  |  |  | м2 |  | 215 | 113,16 | 24 329,40 |  |  |  |  |  |
| 19 | Харьковская | Харьковская |  |  |  |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67 896,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Московская | Московская |  |  |  |  | м2 |  | 275 | 113,16 | 31 119,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Норинская | Норинская |  |  |  |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67 896,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по "Вышка-1" |  |  |  |  |  |  |  | 2290 |  | 259 136,40 |  |  |  |  |  |
|  | Всего за май 2009 г по всем объектам |  |  |  |  |  |  |  | 10895 |  | 1 232 878,20 |  |  |  |  |  |
|  | Июнь 2009 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | " Вышка-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Калгановская | Калгановская |  |  |  |  | м2 |  | 650 | 113,16 | 73554 |  |  |  |  |  |
| 23 | Рылеева | Рылеева |  |  |  |  | м2 |  | 275 | 113,16 | 31119 |  |  |  |  |  |
| 24 | Козловская | Козловская |  |  |  |  | м2 |  | 575 | 113,16 | 65067 |  |  |  |  |  |
| 25 | Челябинская | Норинская |  | Труда |  |  | м2 |  | 325 | 113,16 | 36777 |  |  |  |  |  |
| 26 | Магнитогорская | Огородникова |  | Норинской |  |  | м2 |  | 725 | 113,16 | 82041 |  |  |  |  |  |
| 27 | Тагильская | Огородникова |  | Калгановской |  |  | м2 |  | 550 | 113,16 | 62238 |  |  |  |  |  |
| 28 | Ленинградская | Труда |  | Калгановской |  |  | м2 |  | 400 | 113,16 | 45264 |  |  |  |  |  |
| 29 | Труда | Ленинградской |  | Магнитогорской |  |  | м2 |  | 750 | 113,16 | 84870 |  |  |  |  |  |
| 30 | Челябинская | Челябинская |  |  |  |  | м2 |  | 325 | 113,16 | 36777 |  |  |  |  |  |
| 31 | Бузинская | Бузинская |  |  |  |  | м2 |  | 500 | 113,16 | 56580 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по "Вышке-1" |  |  |  |  |  |  | 5075 |  |  |  | 574287 |  |  |  |  |
|  | "Вышка-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Сигаева | Сигаева |  |  |  |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67896 |  |  |  |  |  |
| 33 | 1 ая новгородская | Сивилева |  |  | Туркина |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67896 |  |  |  |  |  |
| 34 | 2 ая Новгородская | Сивилева |  |  | Туркина |  | м2 |  | 650 | 113,16 | 73554 |  |  |  |  |  |
| 35 | 3 я Новгородская | Туркина |  |  | Пороховой |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67896 |  |  |  |  |  |
| 36 | Туркина | 3 й Новгородской |  |  | 5 й Новгородской |  | м2 |  | 200 | 113,16 | 22632 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по "Вышке-2" |  |  |  |  |  |  |  | 2650 |  | 299874 |  |  |  |  |  |
|  | "Язовая" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Березниковская | № 42 |  |  |  | №72 | м2 |  | 600 | 113,16 | 67896 |  |  |  |  |  |
| 38 | Волжская | Волжская |  |  |  |  | м2 |  | 275 | 113,16 | 31119 |  |  |  |  |  |
| 39 | Амурская | Амурская |  |  |  |  | м2 |  | 275 | 113,16 | 31119 |  |  |  |  |  |
| 40 | Енисейская | Енисейская |  |  |  |  | м2 |  | 275 | 113,16 | 31119 |  |  |  |  |  |
| 41 | 3ий,4 ый бойный переулок | 3ий,4 ый бойный переулок |  |  |  |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67896 |  |  |  |  |  |
| 42 | Новозвягинская | Новозвягинская |  |  |  |  | м2 |  | 600 | 113,16 | 67896 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по "Язовой" |  |  |  |  |  |  |  | 2625 |  | 297045 |  |  |  |  |  |
|  | Всего за июнь 2009 г по всем объектам |  |  |  |  |  |  |  | 10350 |  | 1171206 |  |  |  |  |  |
|  | Всего за весь период по всем объектам |  |  |  |  |  |  |  | 21245 |  | 2404084,2 |  |  |  |  |  |

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению № 3.2  к документации об аукционе.

Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несёт имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока.

Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и актов на скрытые работы.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Лот № 2

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайонах Рабочий поселок, Запруд, Висим, Вышка-2.

| I. Срок выполнения работ : с 01июня по 30 сентября 2009г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.Стоимость работ– 2 886 141,94 руб. |  |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды |  |  |  |  |
| Наименование работ | Ед. изм. | площадь | Стоимость работ за единицу измерения, руб. | Стоимость всего, руб. |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов. | м2 | 4 514 | 607,37 | 2 741 668,18 |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания выбоин от пыли, грязи; - розлив вяжущих материалов по дну и стенкам выбоин; - укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси (смесь асфальтобетонная, дорожная, аэродромная и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1); - уплотнение (укатка катком); - погрузочные работы при автомобильных перевозках ( мусор строительный); - вывоз мусора на полигон ТБО в течение суток. |  |  |  |  |

Работы производятся согласно перечню внутриквартальных проездов и площади ремонта.

Перечень внутриквартальных проездов и площадь ремонта.

| № п/п | Адрес |  |  | площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | от | до | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | проезд | ул. Ст. Разина, 34/3 | ул. Красновишерская 44, 46 | 30 |
| 2 | проезд | ул. Лебедева, 44, 46 | ул. Уральская 113 | 420 |
| 3 | проезд по ул. Металлургов | ул. Уральской | ул. Лебедева | 448 |
| 4 | проезд с ул. Металлистов | ул. Уральской, 87 | ул. Уральской, 91 | 260 |
| 5 | проезд | ул. Уральская, 114 | б. Гагарина,27 | 420 |
| 6 | проезд | ул. Ким, 43 | ул. Хрустальная, 28, 30, 32 | 400 |
| 7 | проезд | ул. Металлистов, 19 | ул. Инженерная, 6 | 74 |
| 8 | проезд | ул. Чехова, 2 | ул. Чехова, 10 | 500 |
| 9 | проезд | ул. Целинная,29 и 31 | ул. Целинная. 31/1 | 120 |
| 10 | проезд | ул. Гашкова,22, 24 | ул. Сигаева,6 | 100 |
| 11 | проезд с ул. Лядовская | ул. Лядовская, 123 | ул. Гарцовская, 68 | 507 |
| 12 | проезд с ул. Лядовская вдоль д/с № 295 | ул. Лядовская | ул. Гарцовской | 400 |
| 13 | проезд | ул. Восстания, 14 | ул. Свободы, 21 | 350 |
| 14 | проезд по ул. Восстания | ул. Восстания, 11а | ул. Республиканская, 12 | 225 |
| 15 | проезд | ул. Восстания, 13 | ул. Республиканская, 12 | 260 |
|  | ИТОГО |  |  | 4514 |

| Тротуары |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | площадь | Стоимость работ за ед. измерения, руб. | Стоимость, руб. |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров | м2 | 318 | 454,32 | 144 473,76 |
| Состав работ: - разборка покрытий асфальтобетона; - устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси (очистка поверхности, смазка битумом, укладка асфальтобетонной смеси, уплотнение); - вывоз мусора на полигон ТБО в течении суток. |  |  |  |  |

Работы производятся согласно перечню тротуаров и площади ремонта.

Перечень тротуаров и площадь ремонта.

| № п/п | Адрес |  |  | площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | от | до | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пеш. дорожка | ул. Ким 111 | ул. Ким 103 | 75 |
| 2 | пеш. дорожка | ул. Ив. Франко, 40/1 | ул. Ив. Франко, 40/3 | 95 |
| 3 | пеш. дорожка | ул.Гашкова, 19 ТП | ул. Гашкова, 23б | 13 |
| 4 | пеш. дорожка | ул. Сигаева, 6 | ул. Сигаева, 4 | 30 |
| 5 | пеш. дорожка | ул. Лядовская, 123 | ул. Гарцовская, 68 | 65 |
| 6 | пеш. дорожка | ул. Гарцовская, 54 | ул. Гарцовская | 25 |
| 7 | пеш. дорожка | ул. Лядовская, 87 | ул. Колыбалова, 14 | 15 |
|  | ИТОГО |  |  | 318 |

Расчёт с указанием стоимости работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов в микрорайонах Рабочий поселок, Запруд,  Висим , Вышка-2  Мотовилихинского района за

период  с 1 июня по 30 сентября 2009г.

| № п/п | Наименование объекта | Привязка |  | Ед изм | Объем | Стоимость работ за ед изм руб | Стоимость работ всего руб | Процент снижения % | Сумма к оплате руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проезд | ул. СтРазина,34/3 | ул. Красновишерская 44,46 | м2 | 30 | 607,37 | 18 221,10 |  |  |
| 2 | Проезд | ул. Лебедева,44,46 | ул. Уральская,113 | м2 | 420 | 607,37 | 255 095,40 |  |  |
| 3 | Проезд по ул Металлургов | ул. Уральская | ул Лебедева | м2 | 448 | 607,37 | 272 101,76 |  |  |
| 4 | проезд с ул. Металлистов | ул. Уральская,87 | ул. Уральская,91 | м2 | 260 | 607,37 | 157 916,20 |  |  |
| 5 | проезд | ул Уральская,114 | Б Гагарина,27 | м2 | 210 | 607,37 | 127 547,70 |  |  |
| 6 | проезд | ул Уральская,114 | Б Гагарина,27 | м2 | 210 | 607,37 | 127 547,70 |  |  |
| 7 | проезд | ул Ким,43 | ул. Хрустальная,28,30,32 | м2 | 400 | 607,37 | 242 948,00 |  |  |
| 8 | проезд | ул. Металлистов,19 | ул. Инженерная,6 | м2 | 74 | 607,37 | 44 945,38 |  |  |
| 9 | проезд | ул. Чехова,2 | ул. Чехова,10 | м2 | 500 | 607,37 | 303 685,00 |  |  |
| 10 | проезд | ул Целинная,29 и 31 | ул. Целинная,31/1 | м2 | 60 | 607,37 | 36 442,20 |  |  |
| 11 | проезд | ул Целинная,29 и 31 | ул. Целинная,31/1 | м2 | 60 | 607,37 | 36 442,20 |  |  |
| 12 | проезд | ул. Гашкова,22,24 | ул. Сигаева,6 | м2 | 100 | 607,37 | 60 737,00 |  |  |
| 13 | проезд | ул. Лядовская,123 | ул. Гарцовская,68 | м2 | 507 | 607,37 | 307 936,59 |  |  |
| 14 | проезд с ул. Лядовская вдоль д/с № 295 | ул. Лядовская,123 | ул Гарцовская | м2 | 200 | 607,37 | 121 474,00 |  |  |
| 15 | проезд с ул. Лядовская вдоль д/с № 295 | ул. Лядовская,123 | ул Гарцовская | м2 | 200 | 607,37 | 121 474,00 |  |  |
| 16 | проезд | ул. Восстания,14 | ул. Свободы,21 | м2 | 350 | 607,37 | 212 579,50 |  |  |
| 17 | проезд по ул Восстания | ул Восстания,11 а | ул. Республиканская,12 | м2 | 225 | 607,37 | 136 658,25 |  |  |
| 18 | проезд | ул Восстания,13 | ул. Республиканская,12 | м2 | 260 | 607,37 | 157 916,20 |  |  |
|  | Всего за весь период |  |  |  | 4514 |  | 2 741 668,18 |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Привязка |  | Ед изм | Объем | Стоимость работ за ед изм руб | Стоимость работ всего руб | Процент снижения % | Сумма к оплате руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеход дорожка | ул. Ким,111 | ул. Ким,103 | м2 | 75 | 454,32 | 34 074,00 |  |  |
| 2 | Пешеход дорожка | ул. Ив Франко,40/1 | ул. Ив Франко,40/3 | м2 | 57 | 454,32 | 25 896,24 |  |  |
| 3 | Пешеход дорожка | ул. Ив Франко,40/1 | ул. Ив Франко,40/3 | м2 | 38 | 454,32 | 17 264,16 |  |  |
| 4 | Пешеход дорожка | ул. Гашкова,19 ТП | ул. Гашкова,23 Б | м2 | 13 | 454,32 | 5 906,16 |  |  |
| 5 | Пешеход дорожка | ул. Сигаева,6 | ул. Сигаева,4 | м2 | 30 | 454,32 | 13 629,60 |  |  |
| 6 | Пешеход дорожка | ул. Лядовская,123 | ул. Гарцовская,68 | м2 | 32 | 454,32 | 14 538,24 |  |  |
| 7 | Пешеход дорожка | ул. Лядовская,123 | ул. Гарцовская,68 | м2 | 33 | 454,32 | 14 992,56 |  |  |
| 8 | Пешеход дорожка | ул. Гарцовская,54 | ул. Гарцовская | м2 | 25 | 454,32 | 11 358,00 |  |  |
| 9 | Пешеход дорожка | ул. Лядовская,87 | ул. Колыбалова,14 | м2 | 15 | 454,32 | 6 814,80 |  |  |
|  | Всего за весь период |  |  |  | 318 |  | 144 473,76 |  |  |

Расчёт с указанием стоимости работ по текущему ремонту тротуаров в микрорайонах Рабочий поселок, Запруд, Висим, Вышка-2 Мотовилихинского района за

период  с 1 июня по 30 сентября 2009г.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению № 3.2  к документации об аукционе.

Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается не менее 24   месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несёт имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока.

Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и актов на скрытые работы.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Лот № 3

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайонах Городские горки, Садовый.

| I. Срок выполнения работ : с 01июня по 30 сентября 2009г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.Стоимость работ– 3 193423,16 руб. |  |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды |  |  |  |  |
| Наименование работ | Ед. изм. | площадь | Стоимость работ за единицу измерения, руб. | Стоимость всего, руб. |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов. | м2 | 4708 | 607,37 | 2 859 497,96 |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания выбоин от пыли, грязи; - розлив вяжущих материалов по дну и стенкам выбоин; - укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси (смесь асфальтобетонная, дорожная, аэродромная и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1); - уплотнение (укатка катком); - погрузочные работы при автомобильных перевозках ( мусор строительный); - вывоз мусора на полигон ТБО в течение суток. |  |  |  |  |

Работы производятся согласно перечню внутриквартальных проездов и площади ремонта.

Перечень внутриквартальных проездов и площадь ремонта.

| № п/п | Адрес |  |  | Объемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | от | до |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | проезд с ул. Ушинского | ул. Ушинского, 8 | ул. Ушинского, 4а | 100 |
| 2 | проезд с ул. Гайдара | ул.Гайдара,14 | ул. Крупская, 71 | 180 |
| 3 | проезд | ул. Добролюбова, 4 | ул. Добролюбова 12 | 230 |
| 4 | проезд | ул. Уинская, 4, 6 | ул. Уинской, 4б (д/быта) | 330 |
| 5 | проезд | ул. Юрша(вдоль ул. Юрша,56) | Гимназия № 2 | 240 |
| 6 | проезд | ул. Звонарева, 2 | ул. Старцева, 15 | 470 |
| 7 | проезд | ул. Юрша, 23 ул. Уинская, 8 | ул. Юрша, 21 | 180 |
| 8 | Проезд с .Б. Гагарина | Б.Гагарина, 54 | Б.Гагарина, 56 | 240 |
| 9 | Проезд с Б. Гагарина | Б.Гагарина, 58, 60 | Б.Гагарина,58а | 90 |
| 10 | Проезд с Б. Гагарина | Б.Гагарина, 60,64 | Б.Гагарина,58в,г | 600 |
| 11 | проезд | пл. Дружбы 34 | Б.Гагарина, | 200 |
| 12 | проезд | Б. Гагарина,91 | ул. Крупской 82 | 285 |
| 13 | проезд | ул. Тургенева 16, 18/1 | ул. Тургенева, 18/3 | 105 |
| 14 | проезд | ул. Тургенева 18/1 | ул. Техническая, 5/1 | 253 |
| 15 | проезд | ул. Техническая, 8 | ул. Техническая, 10 | 100 |
| 16 | проезд | ул. Техническая, 22 | ул. Крупской, 57а | 500 |
| 17 | проезд | ул. Техническая, 22 | ул. Макаренко, 44 | 405 |
| 18 | проезд | ул. Макаренко, 30 | ул. Макаренко, 46 | 200 |
|  | ИТОГО |  |  | 4708 |

| Тротуары |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | площадь | Стоимость работ за ед. измерения, руб. | Стоимость, руб. |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров | м2 | 735 | 454,32 | 333 925,20 |
| Состав работ: - разборка покрытий асфальтобетона; - устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси (очистка поверхности, смазка битумом, укладка асфальтобетонной смеси, уплотнение); - вывоз мусора на полигон ТБО в течении суток. |  |  |  |  |

Работы производятся согласно перечню тротуаров и площади ремонта.

Перечень тротуаров и площадь ремонта.

| № п/п | Адрес |  |  | площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | от | до | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пеш. дорожка | ул. Гайдара,12 | ул. Крупская, 69/1 | 40 |
| 2 | пеш. дорожки | ул. Юрша | Гимназия № 2 | 70 |
| 3 | пеш. дорожка | ул. Уинская, 4 | ул. Пушкарской, 88 | 97 |
| 4 | пеш. дорожка | ул. Уинская, 1в | ул. Макаренко, 25 | 90 |
| 5 | тротуар | ул. Уинская, 4, 6 | ул. Уинская, 4б | 81 |
| 6 | пеш. дорожка | ул. Дружбы 19 | ул. Дружбы, 17 | 22 |
| 7 | пеш. дорожка | Б. Гагарина93/1, вдоль д/д №2 | ул. Крупской 82 | 170 |
| 8 | пеш. дорожка | Б. Гагарина 37 | ул. Крупской 38, 40 | 75 |
| 9 | пеш. дорожка | ул. Студенческая, 20 | ул. Дружбы, 17 | 90 |
|  | ИТОГО |  |  | 735 |

Расчёт с указанием стоимости работ по текущему ремонту дорог внутриквартальных проездов в микрорайонах Городские горки, Садовый на территории Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование объекта | Привязка |  | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ за ед. изм., руб | Стоимость работ всего, руб | Процент снижения % | Сумма к оплате, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | проезд с ул. Ушинского | ул. Ушинского,8 | ул. Ушинского,4 а | м2 | 100,00 | 607,37 | 60 737,00 |  |  |
| 2 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара,14 | ул. Крупская,71 | м2 | 180,00 | 607,37 | 109 326,60 |  |  |
| 3 | проезд | ул. Добролюбова,4 | ул. Добролюбова,12 | м2 | 230,00 | 607,37 | 139 695,10 |  |  |
| 4 | проезд | ул. Уинская,4,6 | ул. Уинская,4 б ( д Быта) | м2 | 330,00 | 607,37 | 200 432,10 |  |  |
| 5 | проезд | ул. Юрша ( вдоль ул. Юрша,56) | Гимназия № 2 | м2 | 240,00 | 607,37 | 145 768,80 |  |  |
| 6 | проезд | ул. Звонарева,2 | ул. Старцева,15 | м2 | 235,00 | 607,37 | 142 731,95 |  |  |
| 7 | проезд | ул. Звонарева,2 | ул. Старцева,15 | м2 | 235,00 | 607,37 | 142 731,95 |  |  |
| 8 | проезд | ул. Юрша,23 ул. Уинская,8 | ул. Юрша,21 | м2 | 180,00 | 607,37 | 109 326,60 |  |  |
| 9 | Проезд с Б Гагарина | Б Гагарина,54 | Б Гагарина,56 | м2 | 240,00 | 607,37 | 145 768,80 |  |  |
| 10 | Проезд с Б Гагарина | Б.Гагарина,58,60 | Б Гагарина,58 а | м2 | 90,00 | 607,37 | 54 663,30 |  |  |
| 11 | Проезд с Б Гагарина | Б.Гагарина, 60,64 | Б Гагарина,58 в,г | м2 | 300,00 | 607,37 | 182 211,00 |  |  |
| 12 | Проезд с Б Гагарина | Б.Гагарина, 60,64 | Б Гагарина,58 в,г | м2 | 300,00 | 607,37 | 182 211,00 |  |  |
| 13 | проезд | пл. Дружбы,34 | Б Гагарина | м2 | 200,00 | 607,37 | 121 474,00 |  |  |
| 14 | проезд | Б Гагарина, 91 | ул. Крупской,82 | м2 | 285,00 | 607,37 | 173 100,45 |  |  |
| 15 | проезд | ул. Тургенева16,18/1 | ул. Тургенева,18/3 | м2 | 105,00 | 607,37 | 63 773,85 |  |  |
| 16 | проезд | ул. Тургенева,18/1 | ул. Техническая,5/1 | м2 | 253,00 | 607,37 | 153 664,61 |  |  |
| 17 | проезд | ул. Техническая,8 | ул. Техническая,10 | м2 | 100,00 | 607,37 | 60 737,00 |  |  |
| 18 | проезд | ул. Техническая, 22 | ул. Крупская, 57 а | м2 | 500,00 | 607,37 | 303 685,00 |  |  |
| 19 | проезд | ул. Техническая,22 | ул. Макаренко,44 | м2 | 405,00 | 607,37 | 245 984,85 |  |  |
| 20 | проезд | ул. Макаренко,30 | ул. Макаренко,46 | м2 | 200,00 | 607,37 | 121 474,00 |  |  |
| 21 | Всего за весь период |  |  |  | 4 708,00 |  | 2 859 497,96 |  |  |

Расчёт с указанием стоимости работ по текущему ремонту тротуаров в микрорайонах Городские горки, Садовый на территории Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование объекта | Привязка |  | Ед изм | Объем | Стоимость работ за ед. изм., руб | Стоимость работ всего, руб | Процент снижения % | Сумма к оплате, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеход дорожка | ул. Гайдара,12 | ул. Крупская,69/1 | м2 | 40 | 454,32 | 18 172,80 |  |  |
| 2 | Пешеход дорожка | ул. Юрша | Гимназия № 2 | м2 | 42 | 454,32 | 19 081,44 |  |  |
| 2 | Пешеход дорожка | ул. Юрша | Гимназия № 2 | м2 | 28 | 454,32 | 12 720,96 |  |  |
| 3 | Пешеход дорожка | ул. Уинская,4 | ул. Пушкарская,88 | м2 | 97 | 454,32 | 44 069,04 |  |  |
| 4 | Пешеход дорожка | ул. Уинская,1в | ул. Макаренко,25 | м2 | 90 | 454,32 | 40 888,80 |  |  |
| 5 | тротуар | ул. Уинская, 4,6 | ул. Уинская,4б | м2 | 40 | 454,32 | 18 172,80 |  |  |
| 5 | тротуар | ул. Уинская, 4,6 | ул. Уинская,4б | м2 | 41 | 454,32 | 18 627,12 |  |  |
| 6 | Пешеход дорожка | ул. Дружбы,19 | ул. Дружбы,17 | м2 | 22 | 454,32 | 9 995,04 |  |  |
| 7 | Пешеход дорожка | Б Гагарина,93/1 вдоль д/д № 2 | ул. Крупской,82 | м2 | 170 | 454,32 | 77 234,40 |  |  |
| 8 | Пешеход дорожка | Б Гагарина,37 | ул. Крупской,38,40 | м2 | 75 | 454,32 | 34 074,00 |  |  |
| 9 | Пешеход дорожка | ул. Студенческая,20 | ул. Дружбы,17 | м2 | 90 | 454,32 | 40 888,80 |  |  |
|  | Всего за весь период |  |  |  | 735 |  | 333 925,20 |  |  |

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению № 3.2  к документации об аукционе.

Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несёт имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока.

Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и актов на скрытые работы.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Приложение № 3.2

к документации об аукционе

Перечень нормативных документов для лота №1.

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |

Перечень нормативных документов для лота №2,3.

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Приложение № 3.3

к документации об аукционе

На бланке организации

Директору  МБУ

«Благоустройство

Мотовилихинского района»

О.Ю.Рассказову

Заявка на участие в аукционе

- Изучив аукционную документацию по проведению открытого аукциона на выполнение работ по  текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки, внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2009 году

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице,________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной документации, и направляет настоящую заявку на выполнение работ по текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки, внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2009 году , входящих:  ________________________________

( указать номер лота)

2.Против            __________________________________________________________________                                                         (наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. В случае, если мы будем признаны победителями в аукционе, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  на выполнение работ в соответствии с требованиями и условиями документации об аукционе и по цене признанной наименьшей по итогам аукциона.

5. В случае, если наше предложение о цене контракта будет признано предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями и условиями документации об аукционе и по цене признанной предпоследним предложением о цене контракта.

6. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в городской бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен  ________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Наши  адреса, телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: ___________________________________________________________

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

________________		          _________________			_____________

(должность) 			                    (подпись, М.П.) 		                         (ф.и.о.)

Приложение № 3.4

к документации об  аукционе

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы

-  Место нахождения

-  Почтовый адрес

- Номер контактного телефона __________________________________________

- Для индивидуальных предпринимателей:

- Фамилия, имя, отчество

-  Паспортные данные

-  Сведения о месте жительства

- Номер контактного телефона __________________________________________

_________________________		_________________			_____________

(должность) 			     (подпись, М.П.) 		                    (ф.и.о.)

Приложение № 3.5

к документации об аукционе

## Сведения

о качестве выполняемых работ

Участника аукциона  ______________________________________________

(название аукциона)

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения с МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» муниципального контракта ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование выполняемых работ)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект муниципального контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

___________________________________________________________________________

(полное наименование Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице __________________________________________________________________________,

(уполномоченного лица участника размещения заказа, Ф. И. О. (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать Контракт, согласны выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями, указанными в приложении № 3.1 к документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

(дата) 			                    (подпись, М.П.) 		       (ф.и.о.)

Приложение № 3.6

к документации

об аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом аукционе № ________

на выполнение работ по  текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки, внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2009 году

Настоящим ________________________________________________________________ подтверждает, что 				 	наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки, внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2009 году направляются ниже перечисленные документы.

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

ИТОГО:

_________________    _____________________    ____________________

(должность)                        (подпись, м. п.)        (расшифровка  подписи)

Приложение № 3.7

к документации

об аукционе

УТВЕРЖДЕН

приказом планово-экономического

департамента администрации города Перми

от 10 ноября 2008 № 15

Порядок проведения открытого аукциона.

I. Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.