Приложение 3

к извещению о проведении запроса котировок

от  24.03.2009 г. № 8

Муниципальный контракт  № _____

на выполнение работ по летнему содержанию дорог частной застройки, внутриквартальных проездов, тротуаров, подходов к родникам

на территории поселка Новые Ляды в 2009 году.

г. Пермь                                                                                           «___»   ___________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт, далее  контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам проведения запроса котировок (Протокол заседания котировочной комиссии № ___ от «___» __________ 2009 г.), победителем которого стал Подрядчик.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3 – расчёт стоимости работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта.

2.1. Сроки действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Сроки выполнения работ: с 15 апреля 2009 года по 14 октября 2009 года (183 календарных дня).

3. Стоимость работ, порядок их приёма и оплаты.

3.1. Общая цена настоящего контракта определена на основании котировочной заявки Подрядчика и составляет ______________ рублей _____ копеек, без дальнейшей индексации. Понижающий коэффициент составляет ___________.

3.2. Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Стоимость работ подлежит изменению в случаях уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением)  работ, применением санкций.

3.4. Основанием для оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ и предоставления счетов-фактур, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ Заказчика с применением понижающего коэффициента.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителей районной администрации.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. В случае привлечения к работам субподрядной организации, в соответствие п. 5.11. настоящего контракта, Подрядчик вправе включить в договор субподряда пункт, согласно которому Заказчик имеет право производить расчеты непосредственно с субподрядчиком за работы, которые субподрядчик выполняет своими силами.

5.11. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

5.12. При заключении муниципального контракта Подрядчик должен предоставить лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов, действующую до окончания производства работ.

5.13. Подрядчик обязан предоставить Заказчику при приемке работ документы, свидетельствующие об утилизации мусора на городском полигоне ТБО.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ, рекомендаций).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим  контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За выданные Заказчиком, и неисполненные в указанные сроки Подрядчиком, предписания, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Перечень объектов, объём работ:

Дороги частной застройки

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Островского | переезд | Кутузова | 7760 |
| 2 | Коммунистическая | Чусовская | Советская | 2200 |
| 3 | Нагорная | Трактовая | Молодежная | 315 |
| 4 | Советская |  |  | 8432 |
| 5 | Чусовская |  |  | 12320 |
| 6 | Горького |  |  | 1740 |
| 7 | Береговая |  |  | 5040 |
| 8 | Березовка |  |  | 320 |
| 9 | Белинского |  |  | 1884 |
| 10 | Гоголя |  |  | 600 |
| 11 | Горбовая |  |  | 960 |
| 12 | Горская |  |  | 2220 |
| 13 | Дальняя |  |  | 2880 |
| 14 | Железнодорожная |  |  | 2560 |
| 15 | Жданова |  |  | 4722 |
| 16 | Зеленая |  |  | 4440 |
| 17 | Залесная | Комсомольская | Чкалова | 1800 |
| 18 | Ключевая |  |  | 5160 |
| 19 | Куйбышева |  |  | 7500 |
| 20 | Калинина |  |  | 5520 |
| 21 | Кирова |  |  | 5520 |
| 22 | Колхозная |  |  | 1260 |
| 23 | Крестьянская |  |  | 3360 |
| 24 | Крылова |  |  | 7200 |
| 25 | Кутузова |  |  | 1140 |
| 26 | Лядовская |  |  | 6000 |
| 27 | Лермонтова |  |  | 2040 |
| 28 | Лиственная |  |  | 2160 |
| 29 | Лесная |  |  | 1860 |
| 30 | Липовка |  |  | 1764 |
| 31 | Логовая |  |  | 2040 |
| 32 | Мысовая |  |  | 416 |
| 33 | Мичурина |  |  | 6000 |
| 34 | Нагорная |  |  | 2960 |
| 35 | Некрасова |  |  | 640 |
| 36 | Новая |  |  | 4800 |
| 37 | Октябрьская |  |  | 4248 |
| 38 | Подгорная |  |  | 1800 |
| 39 | Первомайская |  |  | 5814 |
| 40 | Полевая |  |  | 840 |
| 41 | Пушкина |  |  | 2286 |
| 42 | Пионерская |  |  | 4080 |
| 43 | Пролетарская |  |  | 4800 |
| 44 | Покрышкина |  |  | 5040 |
| 45 | Свердлова |  |  | 1440 |
| 46 | Сосновая |  |  | 480 |
| 47 | Спортивная |  |  | 1440 |
| 48 | Суворова |  |  | 1680 |
| 49 | Сельская |  |  | 3120 |
| 50 | Садовая |  |  | 1200 |
| 51 | Тихая |  |  | 1740 |
| 52 | Транспортная |  |  | 1800 |
| 53 | Трудовая |  |  | 900 |
| 54 | Уральская |  |  | 3720 |
| 55 | Флотская |  |  | 4020 |
| 56 | Чкалова + Разворотное кольцо автобусов |  |  | 4440+2000 |
| 57 | Чапаева |  |  | 2960 |
| 58 | Школьная |  |  | 2040 |
| 59 | Дорога | Чусовская | водозабор | 16670 |
| 60 | Дорога | ГСК "Подтонь" | жилые дома 37 км. | 3600 |
| 61 | Дорога | Железнодорожная | Транспортная, 2 | 1360 |
|  | ИТОГО: |  |  | 211051 |

Внутриквартальные проезды

| № п\п | Наименование объекта | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проезд | ул. Островского | ул. Крылова, 63 (вокруг здания) | 1260 |
| 2 | Проезд | а\д Пермь-Ляды | ул. Мира, 9а (горбольница №11) | 400 |
| 3 | Проезд | ул. 40-летия Победы, 12 | ул. 40-летия Победы, 10 | 400 |
| 4 | Проезд | ул. Мира | ул. Мира, 1 (у здания) | 1220 |
| 5 | Проезд | а\д Пермь-Ляды | ул. 40-летия Победы, 10 | 600 |
| 6 | Проезд | ул. Островского | ул. Мира, 18 | 420 |
| 7 | Проезд | ул. Мира | д\с № 165 | 200 |
| 8 | Проезд | ул. Мира, 2 | ул. Островского, 79 (с отворотами к домам № 6,8 по ул. Молодежная) | 1210 |
| 9 | Проезд | ул. Мира, 28 | ул. Мира, 17 | 390 |
| 10 | Проезд | ул. Мира | ул. Островского, 85а | 180 |
| 11 | Проезд | ул. Островского | ул. Островского, 85а | 384 |
| 12 | Проезд | ул. Мира, 13 | ул. Мира, 17 | 180 |
| 13 | Проезд | Ул. Мира, 9а (горбольница № 11) | ул. 40-летия Победы, 16 | 160 |
| 14 | Проезд | ул.40-летия Победы, 16 | ул. 40-летия Победы, 20 | 100 |
| 15 | Торговая площадь | ул. Островского, 87 | ул. Островского, 89 | 1600 |
| 16 | Проезд | ул. Коммунистическая | ул. Коммунистическая, 10 | 180 |
| 17 | Проезд | ул. Коммунистическая | ул. Коммунистическая, 6,8 | 330 |
| 18 | Заезд | ул. Островского | к домам 20, 22, 24, 26 ул. Мира | 200 |
| 19 | Заезд | ул. Мира | к домам 4,6,8,10,12,14, 18, 20,22,26 ул. Мира | 1500 |
| 20 | Заезд | ул. Мира | к домам 13,15,17 по ул. Мира | 180 |
| 21 | Проезд к ветпункту | ул. Чкалова | ул. Кирова, 27 | 160 |
| 22 | Проезд | ул. Чкалова | газообменный пункт | 80 |
|  | ИТОГО: |  |  | 11334 |

Тротуары

| № п\п | Наименование объекта | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тротуар | ул. Мира, 17б | ул.40 лет Победы,20 | 570 |
| 2 | Тротуар | ул. Мира, 11 (школа № 129) | ул. Мира, 1 (МУК клуб «Юбилейный») | 1500 |
| 3 | Тротуар | ж/д ост.38 км | ул. Трактовая | 1660 |
| 4 | Тротуар | ул. Островского, 79 | ул. Островского, 87 (торговый центр) | 615 |
| 5 | Тротуар | ул. Островского, 87 | ул. Мира, 26 | 690 |
| 6 | Тротуар | ул. Мира, 28 | до АЗС (вдоль д/с № 165) | 430 |
| 7 | Тротуар | ул. Чусовская |  | 1100 |
| 8 | Тротуар | ул. Мира | ул.40 лет Победы,12 | 480 |
| 9 | Тротуар | ул. Комсомольская |  | 1280 |
| 10 | Тротуар | ул. Чкалова |  | 620 |
| 11 | Тротуар | ул. Коммунистическая |  | 700 |
| 12 | Тротуар | ул. Первомайская |  | 445 |
| 13 | Тротуар | ул. Садовая |  | 200 |
| 14 | Тротуар | ул. Мира | ул. Мира, 9а (горбольница № 11) | 180 |
| 15 | Тротуар | ул. Мира | ул. 40-летия Победы, 16 | 420 |
| 16 | Тротуар | ул. Чусовская | ул. Коммунистическая | 450 |
| 17 | Тротуар | ул. Транспортная, 2 | ж/д остановка 38 км | 266 |
| 18 | Тротуар | ул. 40-летия Победы, 10 | автобусная остановка | 102 |
| 19 | Тротуар | ул. 40-летия Победы, 12 | автобусная остановка | 50 |
| 20 | Подходы – 3 шт. | ул. Островского | железная дорога | 106 |
|  | ИТОГО: |  |  | 11864 |

Подходы к родникам

| № п\п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родник | ул. Ключевая | 74 |
| 2 | Родник | ул. Уральская | 45 |
| 3 | Родник | ул. Суворова | 148 |
| 4 | Родник | ул. Гоголя | 305 |
| 5 | Родник | ул. Мысовая | 76 |
| 6 | Родник | ул. Подгорная | 92 |
|  | ИТОГО: |  | 740 |

- Состав и периодичность проведения работ

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Дороги частной застройки |  |  |
| 1 | Уборка проезжей части от мусора | 1 раз в 30 суток |
| 2 | Вывозка мусора | по требованию Заказчика |
| Внутриквартальные проезды |  |  |
| 1 | Подметание | 1 раз в 5 суток |
| 2 | Уборка смета у борта (30 % площади) | 1 раз в 5 суток |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1 раз в 10 суток |
| 4 | Вывозка смета, мусора | по требованию Заказчика |
| Тротуары |  |  |
| 1 | Уборка от мусора | 1 раз в 3 суток |
| 2 | Вывозка мусора | по требованию Заказчика |
| Подходы к родникам |  |  |
| 1 | Уборка от мусора | 1 раз в 2 суток |
| 2 | Вывозка мусора | по требованию Заказчика |

# Заказчик:                                                                       Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_________________/В.А. Слотин/                               ________________/__________  /

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

| Объекты | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| Дороги частной застройки | Уборка проезжей части, вывозка мусора произведены | Хорошо, 0 % |
|  | Уборка проезжей части произведена, вывозка мусора не произведены | Неудовлетворительно - 35% |
|  | Уборка проезжей части, вывозка мусора не произведены | Неудовлетворительно, - 100% |
| Внутриквар тальные проезды | Подметание, уборка смёта у борта и проезжей части от мусора, вывозка смёта, мусора произведены | Хорошо 0 % |
|  | Подметание, уборка смёта у борта и проезжей части от мусора произведены, вывозка смёта, мусора не произведена | Неудовлетворительно -10% |
|  | Подметание и уборка проезжей части от мусора произведены , вывозка смёта, мусора произведены, уборка смёта у борта не произведена | Неудовлетворительно -15% |
|  | Подметание, вывозка смёта, мусора , уборка смёта у борта произведены, уборка проезжей части от мусора не произведена | Неудовлетворительно - 40% |
|  | Уборка смёта у борта и проезжей части от мусора, вывозка смёта, мусора произведены, подметание не произведено | Неудовлетворительно - 40% |
|  | Подметание, уборка смёта у борта и проезжей части от мусора, вывозка смёта, мусора не произведены | Неудовлетворительно - 100% |
| Тротуары | Уборка мусора, вывоз мусора произведены | Хорошо 0 % |
|  | Уборка мусора произведена, вывоз мусора не произведены | Неудовлетворительно - 5 % |
|  | Уборка мусора, вывоз мусора не произведены | Неудовлетворительно - 100 % |
| Подходы к родникам | Уборка мусора, вывоз мусора произведены | Хорошо 0 % |
|  | Уборка мусора произведена, вывоз мусора не произведены | Неудовлетворительно - 5 % |
|  | Уборка мусора, вывоз мусора не произведены | Неудовлетворительно - 100 % |

# Заказчик:                                                                       Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_________________/В.А. Слотин/                               ________________/__________  /

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

Расчет стоимости работ.

| № п.п. | Наименование работ | Объём работ, кв. м | Стоимость 1 кв. м, руб. | Периодич ность за сезон | Стоимость за сезон, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летнее содержание дорог частной застройки В том числе: |  |  |  | 185 178,00 |
|  | Уборка проезжей части от мусора | 211051 | 0,095 | 6 | 119519 |
|  | Вывозка мусора | 317тонн | 207,4 |  | 65659 |
| 2 | Летнее содержание внутриквартальных проездов В том числе: |  |  |  | 49 504,00 |
|  | Подметание | 11334 | 0,048 | 36 | 19230 |
|  | Уборка смета у борта (30 % площади) | 3400 | 0,062 | 36 | 7492 |
|  | Уборка проезжей части от мусора | 11334 | 0,095 | 18 | 19256 |
|  | Вывозка мусора | 17 тонн | 207,4 |  | 3526 |
| 3 | Летнее содержание тротуаров В том числе: |  |  |  | 71 997,00 |
|  | Уборка проезжей части от мусора | 11864 | 0,095 | 61 | 68306 |
|  | Вывозка мусора | 18 тонн | 207,4 |  | 3691 |
| 4 | Летнее содержание подходов к родникам В том числе: |  |  |  | 7 587,00 |
|  | Уборка от мусора | 740 | 0,11 | 91 | 7359 |
|  | Вывозка мусора | 1,1 тонна | 207,4 |  | 228 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 314 266,00 |

Понижающий коэффициент __________________________.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________ рублей _____ копеек.

# Заказчик:                                                                       Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_________________/В.А. Слотин/                               ________________/__________  /