Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 5  от 24.03.2009 г

Требование

на выполнение работ по вывозу мусора на полигон ТБО «Сафроны»

с территории Свердловского района.

1.Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 30.06.2009г.

2.Стоимость выполняемых работ   456 561 рубль.

3.Требования к выполняемым работам:

1.Подрядчик вывозит мусор на городской полигон ТБО «Сафроны» (22 км.) 3 автомобилями ЗИЛ (самосвал) “или эквивалент” (по техническим характеристикам не ниже указанных в паспорте данной техники).

2.Ручную погрузку мусора в автотранспорт Подрядчика производят  не менее 2 рабочих закрепленных за каждой машиной)

3.Подрядчик приобретает талоны на вывоз мусора.

4.Подрядчик предоставляет справки с полигона о количестве вывезенного мусора.

5.Объем вывозимого мусора 1902 тн.

6.Количество рейсов не более 2-х раз в сутки в режиме ненормированного рабочего времени.

7.Работы производятся по заданию Заказчика на территориях Свердловского района, примыкающих к дорогам общего пользования. Участки работы определяются Заказчиком.