Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 8  от 25.03.2009 г

Требование   на выполнение работ

по содержанию водоохранных  зон на территории Свердловского района.

1.Срок выполнения работ с 15 апреля по 14 октября 2009г.

2.Стоимость выполняемых работ – 487 611,74 рублей.

3.Требования к выполняемым работам:

1.Комплексная уборка. (сгрести граблями мусор, листья, сучья и др. в кучи)

Периодичность выполнения 1 раз в сезон.

2.Уборка крупного мусора. Периодичность выполнения 1 раз в 30 суток.

3.Расчистка от поросли. Периодичность выполнения 1 раз в сезон.

4.Ручная и механизированная погрузка мусора в автотранспорт Подрядчика.

5.Вывоз мусора на городской полигон «Сафроны» (22 км).

6.Разгрузка мусора.

7.Приобретение талонов на вывоз мусора.

8.Объем вывозимого мусора 96 тн.

4.Работы производятся на объектах, согласно перечню  водоохранных зон.

Перечень водоохранных зон на территории Свердловского района.

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Площадь содержания, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Егошиха | 9500 | 31,967 |
| 2 | Данилиха | 9500 | 31,967 |
|  | Итого: | 19000 | 63,935 |