#### СОГЛАСОВАНО							УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-экономического			            Председатель комитета по

департамента                                                                                     физической культуре и спорту

администрации города Перми				            администрации города Перми

___________________ Н.П.Климова				__________________ А.Д.Антонов

«______»_________________ 2009г.				«_____»________________2009г.

КОНКУРСНАЯ    ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому  конкурсу на право заключить муниципальный контракт на выполнение проектно - изыскательских работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Чердынская,  д. 24А в Индустриальном районе города Перми»

Согласовано

Заместитель главы

администрации г.Перми

_______________Н.Г.Кочурова

«______»____________2009г.

г. Пермь, 2009 год

Раздел II.     Условия  проведения конкурса

1.1.    Общие сведения.

1.1.1. Заказчик конкурса - Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми.

### 1.1.2. Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее Закон), решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», Постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»,  а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ.

1.1.3. Открытый конкурс проводится по выбору подрядчика на право заключить муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса  по ул. Чердынская, 24 А в Индустриальном  районе города Перми  в рамках бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности г. Перми на 2008 г. (решения Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 300 Приложение № 9, от 23.12.2008 № 400)

1.2. Требования к выполняемым работам

1.2.1. Характеристика и объемы выполняемых работ определены действующими нормативно-правовыми актами, стандартами и согласно Техническому заданию (Приложение №1 к конкурсной документации).

1.2.2. Срок  выполнения работ: не более 240 календарных дней, но не менее 150 календарных дней.

1.2.3. По завершению работ подрядчик обязан передать заказчику проектно-сметную документацию, материалы по ее согласованию, положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы.

1.2.4. Работы выполнять своими силами и средствами без привлечения субподрядных организаций.

1.3. Источник финансирования. Форма, сроки и порядок оплаты.

1.3.1. Начальная (максимальная) цена контракта 9 848 900 (Девять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч девятьсот) рублей не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.3.2. Источник финансирования выполнения работ по муниципальному контракту, заключенному по результатам конкурса - бюджет города Перми в рамках бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности г.Перми на 2008 год. (Приложение № 9 к решению Пермской городской Думы от 27.11.2007  № 300)

1.3.3. Порядок оплаты за выполненные работы:  Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 25 % от цены контракта в течение 10 календарных дней с даты заключения муниципального контракта на основании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик вправе производить расчет за выполненные работ поэтапно  в соответствии с календарным графиком выполнения работ в течение 15 календарных дней с даты предоставления промежуточных актов приема-передачи  выполненных работ и счетов-фактур  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 15 календарных дней после полного окончания работ на основании акта приема-передачи и счета фактуры, оформленных в установленном порядке,  и переданных по накладным материалов, с приложением положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы по Пермскому краю.

### 1.4. Требования к участникам размещения заказа.

1.4.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.4.2. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной (аукционной) комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.4.3. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющиеся предметом конкурса;

- требованию о не проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствию решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

- отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков .

1.4.4. Конкурсная комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случаях установления:

- недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с требованиями конкурсной документации;

- факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4.5. Участник размещения заказа не вправе привлекать к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей).

1.4.6. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в размещении заказа не предоставляются.

### 1.5. Расходы на участие в конкурсе.

1.5.1. Участник размещения заказа несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, в том числе расходы по получению, оформлению и подготовке всех требуемых в соответствии с условиями конкурса документов.

1.5.2. Заказчик, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурса.

### 1.6. Изменение извещения о проведении конкурса.

1.6.1. Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

1.6.2. Изменение предмета конкурса не допускается.

1.6.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте www.gorodperm.ru извещения о проведении открытого конкурса.

1.6.4. При этом,  срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте www.gorodperm.ru внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней.

### 1.7. Отказ от проведения конкурса.

1.7.1. Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заказчик вправе отказаться от его проведения.

1.7.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается заказчиком в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь» в течение 5 (пяти) рабочих дней и размещается на официальном сайте www.gorodperm.ru  в течение 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

1.7.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) поступившие к этому сроку конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

## 2.  КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### 2.1. Порядок предоставления конкурсной документации.

2.1.1. Со дня опубликования в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса

2.1.2. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой заказчиком в письменной форме.

2.1.3. Заказчик не несет ответственности за подготовку заявки на участие в конкурсе на основании положений конкурсной документации, полученной участником размещения заказа из неофициального источника.

### 2.2. Разъяснение положений конкурсной документации.

2.2.1. Любой участник размещения заказа не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

2.2.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

2.2.3. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.2.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### 2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию.

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3.2. Изменение предмета конкурса не допускается.

2.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь» и в течение 1 (одного) дня размещаются заказчиком на официальном сайте www.gorodperm.ru, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь и размещения на официальном сайте www.gorodperm.ru внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней.

2.3.5. Заказчик не несет ответственности в случаях если:

- участник размещения заказа получил конкурсную документацию из неофициального источника или получив конкурсную документацию с  официального сайта www.gorodperm.ru без направления запроса, не получил информацию о внесенных изменениях в конкурсную документацию;

- участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, направленными, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

## 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 3.1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.

3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

3.1.2. Заявка на участие в конкурсе, поданная в письменной форме, печатается или пишется чернилами. Исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица и скрепленных печатью (при наличии).

3.1.3.  Заявка на участие в конкурсе подается с приложением описи и должна содержать:

1)  Предложение об условиях исполнения Муниципального контракта (Приложение 1 раздел IV).

2) Сведения и документы об участнике размещения заказа:

- сведения об участнике размещения заказа (Приложение 2 раздел IV);

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа; *отсутствие в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц): для общества с ограниченной ответственностью -  учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав. Если общество учреждается одним лицом – устав; для остальных организаций – устав;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка о списании денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

- копии документов: действующей лицензии, выданной участнику размещения заказа на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, и действующей лицензии, выданной участнику размещения заказа на осуществление инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение следующих работ:

РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ИХ КОМПЛЕКСОВ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ:

- генеральные планы (схемы генеральных планов) территорий зданий, сооружений и их комплексов;

- схемы и проекты инженерной и транспортной инфраструктуры;

- схемы (проекты) благоустройства территорий зданий, сооружений и их комплексов:

- озеленение;

- инженерная подготовка территории;

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ:

- архитектурная часть (планы, разрезы, фасады)

- конструктивные решения:

- фундаменты

- несущие и ограждающие конструкции

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

Общественные здания и сооружения и их комплексы:

- здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные

- здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений

- здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

- многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного назначения

Производственные здания и сооружения и их комплексы:

предприятия энергетики (кроме гидротехнических сооружений):

- теплоцентрали;

- электрические и тепловые сети;

- пункты распределения энергии;

- насосные станции;

- котельные;

предприятия, занимающиеся охраной окружающей среды и рациональным природопользованием (сооружения природоохранные):

- противооползневые;

- очистки сточных вод;

- установки для очистки газов;

предприятия связи:

- линии связи;

- телефонные станции;

- приемно-передающие центры радиовещания и телевидения;

- районные узлы связи, почтамты и телеграфы.

Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы:

ирригационные и мелиоративные системы:

- станции насосные;

- скважины водозаборные;

предприятия автомобильного транспорта:

- стоянки автомобильного транспорта;

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕТИ И СИСТЕМЫ:

- отопление, вентиляция, кондиционирование;

- водоснабжение и канализация;

- теплоснабжение,

- газоснабжение;

- холодоснабжение;

- электроснабжение до 110 кВ включительно;

- электрооборудование, электроосвещение;

- связь и сигнализация;

- радиофикация и телевидение;

- диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами;

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

- охрана окружающей среды;

- организация и условия труда работников, управление производством и предприятием (для предприятий, зданий и сооружений производственного назначения);

-инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- защита строительных конструкций от коррозии;

- системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре;

- системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля;

- мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения;

- организация строительства.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

РАЗРЕШЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ИХ КОМПЛЕКСОВ

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИХ КОМПЛЕКСОВ:

Общественные здания и сооружения и их комплексы.

- улицы и дороги местного значения в жилой застройке;

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ

С ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ:

II категории сложности (средней сложности)

С распространением специфических грунтов:

- просадочные;

- набухающие;

- органо-минеральные и органические;

- эллювиальные;

- техногенные.

С ограниченным развитием природных процессов:

- подтопление территорий;

- карст, суффозия;

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ I И II УРОВНЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Создание планово-высотных съемочных геодезических сетей

Обновление топографических (инженерно-топографических) планов специального назначения в масштабах 1:5000 – 1:200 и кадастровых планов в графической, цифровой, фотографической формах

Камеральное и полевое трассирование объектов линейного строительства

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Проходка горных выработок:

- скважины

- шурфы

- канавы

Геофизические исследования:

- определение удельного электросопротивления грунтов

Полевые исследования грунтов:

- испытание вертикальными статическими нагрузками (штампом)

- испытание эталонной сваей

- испытание прессиометром

- испытание на срез

- статическое и динамическое зондирование

- исследование натурных свай

Гидрогеологические исследования:

- экспресс - откачки из скважин

- кустовые и опытные откачки из скважин

Стационарные наблюдения:

- гидрорежимные

Лабораторные исследования состава и свойств грунтов и химического состава подземных и поверхностных вод:

- исследование физических свойств

- исследование механических свойств

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Эколого-гидрогеологические исследования

ИЗЫСКАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА  БАЗЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Проходка горных выработок:

-	скважины

- шурфы

- канавы

Опытно-фильтрационные работы

Стационарные наблюдения:

-	гидрорежимные

РАЗРЕШЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ С ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

II категории сложности (средней сложности)

С ограниченным распространением специфических грунтов:

- просадочные

- набухающие

- органо - минеральные и органические

- эллювиальные

- техногенные

С ограниченным развитием природных  процессов:

- подтопление территорий

- карст, суффозия

4) Предложение о качестве работ (по форме приложения 3 Раздел IV).

3.1.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

### 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, которыми обмениваются участник размещения заказа и заказчик должны быть составлены на русском языке.

3.2.2. Использование других языков при подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается. Нарушение данного требования является основанием отказа данному участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.

3.2.3. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться представлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык.

### 3.3. Валюта заявки на участие в конкурсе и порядок формирования цены контракта.

3.3.1. Денежные средства, используемые при формировании цены контракта и расчетах с подрядчиками выражаются в российских рублях. Использование другой валюты при подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается.

3.3.2. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. Цена контракта должна включать в себя все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхование и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального Контракта.

3.3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 8.4.4 настоящей конкурсной документации.

3.4. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.

3.4.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3.4.2. Заявка на участие в конкурсе должна быть сопровождена документами, определенными законодательством и указанными в п.3.1. Формы документов, заполняемых Участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам в соответствии с требованиями заказчика, инструкции по ее заполнению.

### 3.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

- 3.5.1. 5% от начальной (максимальной) цены контракта. Реквизиты: наименование платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключить контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Чердынская, 24 А в Индустриальном районе города Перми», Департамент финансов администрации города Перми (Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми, л/с 04976018011), ИНН 5902293386, КПП 590201001, сч.№ 40302810900000000007 РКЦ г. Пермь,  БИК 045744000.

3.6. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

3.6.1. Каждый участник размещения заказа  должен представить Предложения о качестве работ согласно Приложению 3,  не изменяя  объемов и видов работ, полностью соответствующие требованиям Технического задания.

3.6.2. Заявки, в составе которых будут поданы вышеуказанные предложения, составленные с нарушением положения приведенного выше, отклоняются как не отвечающие требованиям условия конкурса

## 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 4.1. Порядок оформления конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.1.1. Заявка на участие в конкурсе подается в запечатанном конверте, на котором указывается наименование открытого конкурса.

4.1.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

### 4.2. Порядок подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2.1. Прием конвертов с заявками на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с заявками. Участник размещения заказа может подать заявку на участие в конкурсе как до окончания указанного срока подачи заявок, так и на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

4.2.2. Представляемые в запечатанных конвертах заявки на участие в конкурсе принимаются со дня, следующего за днем опубликования данного извещения, до 10 час. 00 мин. (время местное)    30.04.2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 27а, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (финансово-экономический отдел, каб. 4).В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, каб. №47.

4.2.3. Заказчик регистрирует поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе в предусмотренном для регистрации документе. Документ или отметка о принятии конверта должны содержать время и дату его подачи и могут содержать регистрационный номер конверта, присваиваемый в порядке очередности поступления конвертов.

4.2.4. По требованию лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

### 4.3. Конверты с заявками на участие в конкурсе, поданные с опозданием.

4.3.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

### 4.4. Изменения заявок на участие в конкурсе и их отзыв.

4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками, в том числе после объявления конкурсной комиссией о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать такие заявки. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

4.4.2. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, в том числе после объявления конкурсной комиссией о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать такие заявки. Отозванная заявка на участие в конкурсе считается не поданной.

4.4.3. Изменение или отзыв заявки осуществляется в письменном виде, на официальном бланке, за подписью участника размещения заказа или его уполномоченного лица, и скреплены печатью (при наличии).

## 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

5.1.1. Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 30.04.2009 года в 15 час 30 мин. местного времени по адресу: 614000 г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, каб. №47.

5.1.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Полномочия участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, или его представителя подтверждаются представлением удостоверяющего личность документа и/или надлежаще оформленной доверенности. Присутствующие на заседании конкурсной комиссии участники размещения заказа или их представители регистрируются ответственным секретарем конкурсной комиссии с указанием фамилии, имени, отчества присутствующего, его должности и места работы.

### 5.1.3. При вскрытии каждого конверта с заявками на участие в конкурсе объявляется:

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

5.1.4. В случае если участником размещения заказа внесены изменения в заявку на участие в конкурсе, оглашаются сведения и документы, изменяющие первоначальную заявку на участие в конкурсе.

### 5.2. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.1. Оглашенная информация вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.2. Данный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте www.gorodperm.ru

5.2.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

## 6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 6.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в п.1.4.3 конкурсной документации.

### 6.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не более 20 (двадцати) дней со дня вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа у поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6.1.3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения об участнике размещения заказа:

- о проведении ликвидации такого участника - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

-  сведения об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков

6.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса;

- об отказе в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, при этом основанием для отказа являются случаи, предусмотренные п.6.2 конкурсной документации, при этом принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

### 6.2. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе.

6.2.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

6.2.1.1. не предоставления документов, указанных в п.3.1. конкурсной документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

6.2.1.2. несоответствия требованиям, установленным в п.1.4.3 конкурсной документации;

6.2.1.3. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

6.2.1.4. непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации;

6.2.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.

6.2.3. В случае выявления в заявке на участие в конкурсе арифметических ошибок или расхождения между цифрами и/или словами во избежание претензий к заказчику, конкурсной комиссии, данному участнику размещения заказа, подавшему такую заявку на участие в конкурсе, будет отказано в допуске к участию в конкурсе по причине наличия в представленных документах недостоверных сведений.

6.2.4. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с п. 6.2.1. конкурсной документации не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

### 6.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.3.1. Конкурсной комиссией ведется и оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который должен содержать:

6.3.1.1. сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе;

6.3.1.2. решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или решение об отказе в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа с обоснованием такого решения и с указанием:

- положений Закона, которым не соответствует участник размещения заказа;

- положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа;

- положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

6.3.1.3. сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.

6.3.2 Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссией и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и размещается заказчиком на официальном сайте www.gorodperm.ru.

### 6.4. Признание конкурса несостоявшимся.

6.4.1. В случае если, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

### 6.5. Уведомление о результатах рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.5.1. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## 7. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 7.1. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

7.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями, предусмотренными п.7.2. конкурсной документации.

7.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.1.3. Оценка заявок по критериям происходит следующим образом:

Предусмотрена балльная оценка заявок с применением весовых коэффициентов.

| №п/п | Наименование критерия | Значимость критерия (К-коэффициент значимости) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта | 5% от совокупной значимости критериев (К=5) |
| 2 | Срок выполнения работ | 75% от совокупной значимости критериев (К=75) |
| 3 | Качество работ и квалификация участника размещения заказа | 20% от совокупной значимости критериев (К=20) |

Итого 100% совокупной значимости критериев.

Каждым членом конкурсной комиссии выставляются баллы по каждому критерию.

Порядок применения критериев:

1.  «Цена контракта» и «Срок выполнения работ»:

Максимальный балл устанавливается за лучшее предложение (наименьшая цена контракта, наименьший срок выполнения работ) и равен числу участников конкурса. По мере ухудшения условий исполнения контракта участники конкурса ранжируются с убыванием шага в 1 балл.

2. Для критерия «Качество работ и квалификация участника размещения заказа» установлены 4 подкритерия:

«Квалификация» - наличие штатного персонала с высшим инженерным образованием с опытом работы по присвоенной квалификации не менее 5 лет;

«Опыт работы» - наличие положительных заключений органа государственной экспертизы по проектированию жилых зданий и их комплексов или общественных зданий и сооружений и их комплексов или производственных зданий и сооружений и их комплексов за период с 2001 по 2009 гг. с указанием стоимости строительства в ценах 2001 года (при отсутствии рекомендованной стоимости строительства в  положительных заключениях органа государственной экспертизы, стоимость строительства объектов, указанных положительных заключениях органа государственной экспертизы, подтверждается  сводными сметными расчетами);

«Производственные мощности» - наличие на праве собственности объектов недвижимости;

«Качество» - наличие системы менеджмента качества применительно к проектированию зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, в том числе к разработке раздела «Технологические решения зданий и сооружений физкультурно-оздоровительных и спортивных», соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000);

- наличие системы менеджмента качества применительно к инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000);

- наличие системы экологического менеджмента применительно к инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004);

- наличие системы менеджмента охраны труда и техники безопасности применительно к инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, соответствующей требованиям ГОСТ Р 12.0.006-2002 (OHSAS 18001:1999);

- наличие системы экологического менеджмента применительно к проектированию зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004);

- наличие системы менеджмента охраны труда и техники безопасности применительно к проектированию зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, соответствующей требованиям ГОСТ Р 12.0.006-2002 (OHSAS 18001:1999);

Максимальный балл по подкритериям  «Квалификация», «Опыт работы», «Производственные мощности» равен числу участников конкурса. Заявки по подкритериям «Квалификация», «Опыт работы», «Производственные мощности» ранжируются с убыванием шага в 1 балл по мере убывания количества штатных специалистов с высшим инженерным образованием с опытом работы по присвоенной квалификации не менее 5 лет; общей стоимости строительства, указанной в положительных заключениях органа государственной экспертизы, в ценах 2001 года за период с 2001 по 2009гг. запроектированных жилых зданий и их комплексов или общественных зданий и сооружений и их комплексов или производственных зданий и сооружений и их комплексов (при отсутствии рекомендованной стоимости строительства в  положительных заключениях органа государственной экспертизы, стоимость строительства объектов, указанных положительных заключениях органа государственной экспертизы, подтверждается  сводными сметными расчетами); площади помещений, указанных в свидетельствах о регистрации права собственности объектов недвижимости.

В случае отсутствия подтверждающих документов по опыту работы (копий положительных заключений государственной экспертизы, копий сводных сметных расчетов при отсутствии рекомендованной стоимости строительства в  положительных заключениях органа государственной экспертизы), квалификации специалистов (копий трудовых книжек, копий дипломов), производственных мощностей (копий свидетельств регистрации права собственности на недвижимое имущество), качеству (копий сертификатов соответствия требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004), ГОСТ Р 12.0.006-2002 (OHSAS 18001:1999)) баллы по соответствующим подкритериям не присваиваются (0 баллов).

Максимальный балл, равный числу участников конкурса, присваивается за наличие каждой из систем менеджмента: системы менеджмента качества применительно к проектированию зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, в том числе к разработке раздела «Технологические решения зданий и сооружений физкультурно-оздоровительных и спортивных», соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000); за наличие системы менеджмента качества применительно к инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000); за наличие системы экологического менеджмента применительно к инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004); за наличие системы менеджмента охраны труда и техники безопасности применительно к инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, соответствующей требованиям ГОСТ Р 12.0.006-2002 (OHSAS 18001:1999); за наличие системы экологического менеджмента применительно к проектированию зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004); за  наличие системы менеджмента охраны труда и техники безопасности применительно к проектированию зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, соответствующей требованиям ГОСТ Р 12.0.006-2002 (OHSAS 18001:1999);

Максимальный балл по критерию «Качество работ и квалификация участника размещения заказа» устанавливается за наибольшую сумму баллов, набранных по подкритериям, и равен числу участников конкурса. По мере уменьшения суммы баллов по подкритериям участники конкурса ранжируются с убыванием шага в 1 балл.

3. Если участниками размещения заказа предложены одинаковые условия исполнения контракта (срок выполнения работ, цена) или участники размещения заказа обладают одинаковым качеством работ и одинаковой квалификацией,  они ранжируются с присвоением одинакового балла (среднего арифметического), расчитываемого путем сложения подлежащих распределению между такими участниками размещения заказа баллов и деления на общее количество участников размещения заказа с одинаковыми условиями исполнения контракта, качеством или квалификацией.

4. Рассчитывается среднее арифметическое количество баллов, выставленных членами конкурсной комиссии, по каждому критерию, которое получается путем сложения баллов по каждому критерию, выставленных каждым членом конкурсной комиссии и деления на общее количество членов конкурсной комиссии. Полученное среднее количество баллов по каждому критерию умножается на коэффициент значимости, установленный для данного критерия.

5. Полученные результаты по всем критериям суммируется по каждой заявке отдельно. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, все заявки Участников конкурса ранжируются конкурсной комиссией в зависимости от общего количества набранных баллов по мере убывания. Каждой заявке присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, которая набрала наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

6. Если по результатам оценки, будет установлено, что два или более Участника конкурса предложили равные условия исполнения Муниципального контракта, т.е. набрали равное количество баллов, первое место присваивается заявке, которая поступила ранее.

7.1.4. Протокол оценки и сопоставления заявок публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте www.gorodperm.ru соответственно в течение 5 (пяти) дней и 1 (одного) дня после дня подписания указанного протокола.

7.2. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

7.2.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе участников конкурса на основании следующих критериев:

- цена контракта;

- срок выполнения работ;

- качество работ и квалификация участника размещения заказа

### 7.3. Разъяснение результатов конкурса.

7.3.1. Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса.

7.3.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

## 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ муниципальНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

### 8.1. Порядок заключения контракта.

8.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола  оценки и сопоставления заявок, передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

8.1.2. Победитель конкурса обязан подписать переданный проект контракта и вернуть его заказчику не ранее 10 и не позднее 12 дней со дня размещения на сайте протокола  оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. В случае если заказчик в соответствии с действующим законодательством отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

8.1.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

### 8.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

8.2.1. Победитель в течении 10 банковских дней со дня получения муниципального контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены контракта.

8.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта - безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - определяется участником конкурса самостоятельно на расчетный счет заказчика по следующим реквизитам: ИНН 5902293386  КПП 590201001 р/с 40302810900000000007 Департамент Финансов Администрации города Перми (Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми лицевой счет  0497601801) РКЦ г. Перми БИК 045744000. В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнение Муниципального контракта (Указать название контракта)».

8.2.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, то текст банковской гарантии должен быть предварительно согласован с муниципальным Заказчиком.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы, дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

Банковская гарантия должна обеспечивать надлежащее исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром при выполнении муниципального Контракта в части выполнения работ надлежащего качества в объемах и сроки установленные Контрактом, в размере 15% от суммы начальной (максимальной) цены контракта.

8.2.4. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Выгодоприобретателя заказчика,

- срок выплаты страхового возмещения в соответствии с договором страхования не должен превышать 15 дней с момента подачи Выгодоприобретателем заявления о наступлении страхового случая,

- указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

- срок действия  договора страхования должен не менее чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств).

К договору страхования должен быть приложен документ, подтверждающий внесение страховой премии в полном объеме.

Установлено требование к обеспечению исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту:

В соответствии с договором страхования и правилами страхования страховым случаем является любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту (вне зависимости от причин и обстоятельств его возникновения), которое может привести к наступлению ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) в виде неустойки и (или) убытков. Указанное условие может не распространяться исключительно на неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту, возникшее прямо или косвенно в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы (войны, террористические акты, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия).

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

8.2.5. При передаче Заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка.

8.2.6. Если победителем конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

### 8.3. Права и обязанности победителя конкурса.

8.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и на условиях конкурсной документации.

8.3.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика с которым заключен муниципальный контракт по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3.3. В случае если победитель конкурса в установленный срок не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8.3.4. В случае если победитель конкурса уклонился от заключения контракта, сведения о таком участнике конкурса включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

8.3.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

### 8.4. Права и обязанности заказчика.

8.4.1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик вправе  отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, истребованных заказчиком, уполномоченным органом в конкурсной документации и представленных в составе заявки на участие в конкурсе;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4.2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

8.4.3. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

8.4.4. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения государственного контракта подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта объем выполняемых работ должны быть уменьшены с учетом количества объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

8.4.5. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8.4.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4.7. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса.

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ КОНКУРСА

Приложение №1

к конкурсной документации

Утверждаю:

Председатель комитета

по физической культуре  и спорту

администрации г. Перми

______________А.Д.Антонов

1.Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательских работ  по объекту

«Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Чердынская, д. 24а в Индустриальном районе  города Перми».

( При заключении муниципального контракта является неотъемлемым приложением № 1 к контракту).

| 1. Наименование объекта | «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Чердынская, д. 24а в Индустриальном районе города Перми». |
| --- | --- |
| 2. Основание для работ | Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности г. Перми на 2008 г. (Приложение № 9 к решению Пермской городской Думы от 27.11.2007г. № 300) |
| 3. Стадийность выполнения работ | - Инженерные изыскания. - Проект нового спортивного сооружения: - Первая стадия «Проект»; - Вторая стадия «Рабочая документация». 3. Получение положительного заключения государственной экспертизы, 4. Согласование проекта со службами города выдавшими ТУ. |
| 4. Организация - заказчик | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми. |
| 5. Местоположение объекта | 1. Участок строительства расположен по ул. Чердынская, д. 24а в Индустриальном районе города Перми. 2. Размер участка- 3 300 кв.м. |
| 6. Инженерно- строительные и транспортные условия проектирования | 1. Планировку и застройку участка выполнить согласно действующим нормам и правилам. 2.Формирование доступной среды жизнедеятельности и мобильных групп населения. 3. Выполнить планировку объекта с учетом поточности. 4. Выполнить благоустройство всей территории. 5. Предусмотреть вынос сетей, попадающих на территорию земельного участка. |
| 7. Экологическая характеристика участка. | Определить в процессе изысканий. |
| 8. Планировочные ограничения | Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций. |
| 9. Обязательные требования и рекомендации | 1. Предельная высота сооружений определить проектом. 2. Архитектура фасадов: определить проектом 3. Проект согласовать с архитектурно-планировочным управлением администрации. г.Перми и с заказчиком. 4. Получить положительное заключение государственной экспертизы проекта и инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий при необходимости устранить замечания. |
| 10. Инженерное оборудование, сети и системы | Инженерную инфраструктуру запроектировать согласно техническим условиям городских служб. |
| 11. Мусороудаление | Проектом предусмотреть контейнерную площадку для сбора и хранения твердых бытовых отходов с вывозом на городской полигон захоронения ТБО. |
| 12. Инженерная подготовка территории | Вертикальную планировку участка выполнить с учетом организованного сбора и отвода поверхностных вод, существующих коммуникаций и планировки прилегающей территории. |
| 13. Благоустройство | Определить проектом с разделом озеленения согласно ТУ управление внешнего благоустройства. |
| 14. Строительные материалы | Определить проектом. |
| 15. Защитные сооружения | Выполнить технические условия управления по делам ГО и ЧС. |
| 16. Охрана окружающей среды | Выполнить технические условия управления по экологии и природопользованию. |
| 17. Организация строительства | Проект организации строительства выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 18. Назначение и типы спортивных сооружений | Проектом предусмотреть размещение следующих объектов: - 2 универсальных спортивных зала размерами 36 х 18 с телескопическими (сборно-разборными) трибунами на 200 посадочных мест каждый. Высота 8м. Пол деревянный, палубный). - Раздевалки при залах с душевыми и сан.узлами. - Оздоровительно - восстановительный центр (сауна, массажные кабинеты, солярий, процедурный кабинет) - Тренажерный зал на 30 человек. - 2 зала для занятий аэробикой и шейпингом на 20 человек каждый. - Зал для игры в настольный теннис. - Раздевалки при залах с душевыми и сан.узлами. - Гардероб для верхней одежды. - Тренерские кабинеты. - Медпункт. - Буфет. - Вестибюль. - Кабинеты администрации: (1 кабинет директора, 1 кабинет бухгалтерии, 3 кабинета для прочего административного персонала). - Инвентарные при залах. - Касса 2,5 м2. Проектом благоустройства территории предусмотреть размещение плоскостного спортивного сооружения. |
| 19. Состав документации, передаваемой заказчику | 1. В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2. Разработать рабочие чертежи в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один в электронном варианте, включая пояснительную записку, ПОС, охрану окружающей среды, мероприятия ГО и ЧС. Сметная документация – 4 экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр в электронном варианте «Гранд - сметы». Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с МДС 81-35. 2004 г. базисно - индексным методом по ТЕР, ТЕРр, ТЕРм – 2001 г. с применением индекса пересчета сметной стоимости в текущий территориальный уровень цен. 3. Отчет об инженерных изысканиях – 4 экземпляра. + 1в электронном варианте. 4. Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, устранить замечания. Требования к документации: - Проекты инженерной инфраструктуры выполнить согласно техническим условиям. - Проекты инженерной инфраструктуры согласовать с организациями, выдавшими технические условия на подключение к сетям. - Стадия «Проект» согласовать с АрПУ, с МУ «Управление строительства города Перми». |
| 20.Требования к сроку выполнения работ | 1 этап – выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям – не более 75 календарных дней 2 этап – выполнения комплекса работ по проектированию на стадиях «Проект», «Рабочая документация» - не более 120 календарных дней 3 этап – согласование ПСД в КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» - не более 45 календарных дней Итого: максимальный срок выполнения работ – не более 240 календарных дней Минимальный срок выполнения работ – не менее 150 календарных дней |
| 21.Требование к подрядчику работ | Соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, указанных в п.3.1.3 конкурсной документации. |
| 22. Гарантийные обязательства | Не менее 24 месяцев с момента подписания актов приемки на все виды работ. |

И.о. директора МУ «Управление строительства города Перми»		А.И.Лузянин

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

Приложение №1

Комитет по физической культуре и спорту

администрации города Перми

(наименование муниципального заказчика)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

___________________ (фирменное наименование или фамилия, имя, отчество участника размещения заказа), изучив конкурсную документацию по открытому конкурсу на выполнение проектно - изыскательских работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Чердынская, 24 А в Индустриальном  районе города Перми», предлагает выполнить указанные работы на следующих условиях:

- цена контракта - _________ (указать сумму цифрами, в скобках указать сумму прописью) рублей;

- срок выполнения работ – ________________ (указать количество дней цифрами, в скобках прописью) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

и в случае признания победителем конкурса выполнить муниципальный контракт на предложенных условиях в соответствии с требованиями к предмету конкурса.

Направляя заявку на участие в конкурсе ___________________ (фирменное наименование или фамилия, имя, отчество участника размещения заказа) подтверждает достоверность представленных сведений и уведомляет, что в отношении его не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о его признании банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица, индивидуального предпринимателя), его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

__________________                                   ________________

(Ф.И.О., должность)                                    (подпись, печать)

Приложение №2

## Форма СВЕДЕНИЙ ОБ УчастникЕ размещения заказа

Сведения об участнике размещения заказа

| - Фирменное (полное и сокращенное) наименования организации и ее организационно-правовая форма (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| - Место нахождения участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес для юридического лица - Место жительства (для физического лица) | Адрес |
|  | Адрес |
| 5. Номер контактного телефона |  |

__________________                                                                             ________________

(Ф.И.О., должность)                                                                                     (подпись, печать)

Приложение №3

## Форма ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

Предложения о качестве проектно-изыскательских работ

по объекту  «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Чердынская, 24 А в Индустриальном  районе города Перми»

| № п/п | Название | Предложения о выполнении работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта |  |
| 2 | Стадийность проектирования |  |
| 3 | Местоположение объекта |  |
| 4 | Инженерно-строительные и транспортные условия проектирования |  |
| 5 | Экологическая характеристика участка |  |
| 6 | Охрана окружающей среды |  |
| 7 | Организация строительства |  |
| 8 | Архитектурно - планировочное решение |  |
| 9 | Требования к объему и составу выполняемых работ |  |
| 10 | Планировочные ограничения |  |
| 11 | Обязательные требования |  |
| 12 | Инженерное оборудование, сети и системы |  |
| 13 | Мусороудаление |  |
| 14 | Инженерная подготовка территории |  |
| 15 | Благоустройство |  |
| 16 | Строительные материалы |  |
| 17 | Защитные сооружения |  |
| 18 | Требования к подрядчику работ |  |
| 19 | Гарантийные обязательства |  |
| 20 | Порядок выполнения и сдачи работ |  |

__________________                                   ________________

(Ф.И.О., должность)                                  (подпись, печать)

ПРОЕКТ

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Пермь						                         	“___”______________2009 г.

Комитет по физической культуре и спорту администрации  города Перми, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми______________________________________, действующего на основании положения о комитете утвержденного решением Пермской городской Думы 12.09.2006 № 223, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с  другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий муниципальный контракт (именуемый в далее – «Контракт») о нижеследующем.

1.Предмет Контракта

1.1. На основании решения конкурсной  комиссии (Протокол № ___ от  ______2009 г.)   Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно -  изыскательских работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Чердынская, 24 А в Индустриальном  районе города Перми» в соответствии с условиями настоящего Контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав, объем работ, условия проектирования и другие требования указаны в утвержденном техническом задании (приложение № 1), календарном графике выполнения работ (приложение № 2) и  сметный расчет (приложение № 3), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Календарный график и сметный расчет предоставляется подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

2. Срок действия контракта

2.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

2.2. Сроки окончания работ __________________

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ____________(прописью) рублей.

Стоимость работ по Контракту является окончательной и изменению не подлежит.

3.2. Указанная в п. 3.1 стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные пошлины,  страхование выполняемых работ и прочие расходы исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 25 % от цены контракта в течение 10 календарных дней с даты заключения муниципального контракта на основании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик вправе производить расчет за выполненные работ поэтапно  в соответствии с календарным графиком выполнения работ в течение 15 календарных дней с даты предоставления промежуточных актов приема-передачи  выполненных работ и счетов-фактур  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 15 календарных дней после полного окончания работ на основании акта приема-передачи и счета фактуры, оформленных в установленном порядке,  и переданных по накладным материалов, с приложением положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы по Пермскому краю.

4. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ.

4.1. Заказчик назначает своим  представителем муниципальное учреждение «Управление строительства г. Перми » (тел._________).

4.1.1. МУ "Управление строительства города Перми" осуществляет приемку документации, производит ее проверку и контроль за выполнением работ.

4.2. Передача Подрядчиком оформленной в установленном порядке документации осуществляется с сопроводительными документами: накладными, сметами и актами приемки- передачи выполненных работ.

Прием работ осуществляется поэтапно согласно календарному графику выполнения работ (приложение № 2 к муниципальному контракту) на основании актов приема-передачи выполненных работ.

4.3. Порядок выполнения работ по Контракту и перечень документации определяется Техническим заданием.

4.4. Фактом выполнения работ является передача Заказчику оформленной в установленном порядке проектно-сметной документации, заключение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с Техническим заданием.

4.5. Документация, акты приемки-передачи выполненных работ рассматриваются и визируются в МУ «Управление строительства г.Перми».

4.6.  Заказчик на основании  визы руководителя МУ «Управление строительства г.Перми», в течение 7 дней со дня получения акта приемки-передачи  выполненных работ, подписывает акт или принимает решение об отказе в приемке работ. Решение об отказе в приемке работ  оформляется и подписывается руководителем МУ «Управление строительства г.Перми».

4.7. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа в приемке выполненных работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок, сроков их выполнения, при этом Подрядчик обязан безвозмездно устранить замечания и недостатки.

В случае отказа Подрядчика устранить недостатки в выполненной работе, Заказчик имеет право не выплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

4.8. При остановке работ по Контракту по инициативе  Заказчика в установленных настоящим Контрактом или законодательством Российской Федерации случаях, в течение 5-и дней с момента остановки, Сторонами оформляется двухсторонний протокол (акт), который является основанием для оплаты ранее  выполненных Подрядчиком работ.

4.9. Заказчик в период гарантийного срока вправе предъявить Подрядчику обоснованные  замечания и претензии по результатам выполненных работ. В случае выявления недостатков в сданной Подрядчиком работе, Заказчик согласовывает с Подрядчиком срок для приведения результатов работ в соответствие требованиям данного Контракта.

Замечания и претензии устраняются Подрядчиком  за счет собственных  средств.

5. Требования к качеству и комплектности проектно-сметной документации

5.1. Документация   по качеству и комплектности должна соответствовать требованиям приложения № 1. «Техническое задание» к Контракту, а также требованиям, действующих нормативно-правовых актов, методических документов и стандартов.

5.2. Подрядчик  гарантирует качество и надежность  документации в течение гарантийного срока.

Гарантийный период наступает с момента передачи Заказчику проектно-сметной документации и составляет 2 (два) года.

6. Порядок расчетов по Контракту

6.1. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 календарных дней со дня приемки работ, переданных в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

6.3. В случае способа обеспечения исполнения контракта переданных заказчику  в залог денежных средств, Заказчик возвращает сумму обеспечения исполнения Контракта вместе с окончательным расчетом по полностью выполненному Контракту.

7. Права и обязанности Сторон.

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1.Приступить к выполнению работ в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего контракта.

Предоставить в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего контракта Календарный график выполнения работ и сметный расчет.

7.1.2. Выполнить своими силами и средствами все работы, предусмотренные Техническим заданием и передать  Заказчику, строго в соответствии с требованиями, условиями и в объеме предусмотренными Техническим заданием  настоящего Контракта, в сроки, установленные Календарным графиком выполнения работ.

Осуществлять поэтапно сдачу работ согласно календарному графику выполнения работ (приложение № 2 к муниципальному контракту) на основании актов приема передачи выполненных работ.

7.1.3. Выполнить в полном объёме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта;

7.1.4.Составить сметы на бумажном и электронном носителе на выполнение строительно-монтажных работ базисно-индексным методом на основе ТЕР сметно-нормативной базы ценообразования 2001г., а также составить сметы в действующих ценах на момент окончания проектных работ

7.1.5. Передать разработанную документацию Заказчику в едином законченном виде по актам приема-передачи с оформлением счетов-фактур.

7.1.6. Выполнить согласование проектных решений и согласования со службами города и передать карточку согласования проектной документации (подлинник) Заказчику.

7.1.7. Получить положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

7.1.8.Предоставлять Заказчику в рамках исполнения Контракта любую запрашиваемую им информацию.

7.1.9. Своевременно (в срок, установленный Заказчиком) за свой счет исправлять работу, по которой у Заказчика имеются замечания, связанные с упущениями и ошибками, допущенными Подрядчиком.

7.1.10. При обнаружении обстоятельств, создающих невозможность исполнения работы в срок, немедленно известить Заказчика.

7.1.11. Выполнить своими силами и средствами все работы, оговоренные в конкурсной заявке и сдать их Заказчику.

7.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

7.1.13. Выполнять иные действия, связанные с исполнением Контракта.

7.2. Подрядчик вправе:

7.2.1.  Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

7.2.2. Требовать от Заказчика  своевременного перечисления денежных средств, указанных в п.3.1. Контракта,  при условии надлежащего исполнения обязательств по выполняемым работам.

7.2.3. По согласованию с Заказчиком вносить  изменения и частные технические вопросы по выполнению работ, по Контракту, если эти изменения не противоречат требованиям, утвержденым Техническим заданием и не нарушают  целевую ориентацию выполнения работ по Контракту

7.2.4. При получении  расчета за выполненные работ требовать от Заказчика возврата обеспечения исполнения Контракта, указанного в п.6.3. настоящего Контракта.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Принять совместно с муниципальным учреждением «Управление строительства г.Перми» выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном Контрактом;

7.3.2. При отсутствии собственных замечаний, принять  и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом  3 - 4 Контракта.

7.3.3.При выполнении Подрядчиком всех условий Контракта вместе с расчетом за выполненные работы по последнему этапу, возвратить Подрядчику сумму обеспечения Контракта.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. В лице МУ «Управление строительства г.Перми» в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, осуществлять проверку представленных Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ, осуществлять приемку разработанной и согласованной в установленном порядке документации с подписанием соответствующих накладных.

7.4.2. Назначать Подрядчику разумный срок для исправления недостатков, выявленных в ходе выполнения работ. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, расторгнуть Контракт, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика.

7.4.3. При наличии замечаний при приемке выполненной работы, направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания актов приемки-передачи работ, в порядке установленном разделом 4 настоящего Контракта.

8. Ответственность. Риски.

8.1.За нарушение сроков выполнения работы  и сдачи результата работы Заказчику, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от цены контракта и пени  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8.2.Уплата пени штрафа не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

8.3. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий Контракта (срок исполнения, качество работ), Подрядчик теряет право требовать возврата суммы обеспечения выполнения Контракта. Применение п.8.4. Контракта не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной разделом 8 настоящего Контракта.

8.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

9. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

9.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по воле Сторон.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, гражданские войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы.

9.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего Контракта в установленном законом порядке.

10. Условия расторжения Контракта

10.1.   Настоящий Контракт может быть расторгнут на основании:

10.1.1.   письменного соглашению Сторон;

10.1.2.   вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10.2. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, не менее чем за 10 дней до расторжения Контракта, направляет письменное уведомление другой Стороне.

10.3.  При расторжении Контракта Стороны обязуются произвести взаимные расчеты:

-  Подрядчик обязан передать результат работ (документацию) по настоящему Контракту Заказчику, а Заказчик обязан оплатить выполненную Подрядчиком работу, принятую без претензий.

11. Разрешение споров

11.1.   Все  споры  или  разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, результаты которых оформляются в письменном виде.

11.2.   В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Прочие условия.

12.1. Вся  документация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, поступает в распоряжение Заказчика.

12.2. Подрядчик не имеет право использовать результаты выполненных работ без письменного согласия Заказчика.

13. Заключительные положения

13.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.2.  Любая информация о финансовом положении сторон и условиях договора считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

13.3.Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

13.4.  Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.5.  Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку. Действительна личная и факсимильная подписи.

13.6. Настоящий Контракт составлен на шести страницах, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три экземпляра находятся у Заказчика, один экземпляр находится у Подрядчика.

13.7.Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от  Заказчика:  ____________________, телефон:  __________;

от Подрядчика: ________________тел.____________

13.8.  К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Техническое задание;

Приложения №2 – Календарный график выполнения работ;

Приложение №3 – сметный расчет.

14. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: | Подрядчик: ___________________/ / м.п. |
| --- | --- |