СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-экономического                                Директор Муниципального бюджетного

департамента администрации                                            учреждения «Благоустройство

города  Перми                                                                      Индустриального района»

Н.П.Климова                                                                       А.С.Полыгалов

«       »                                    2009 г.                                    «       »                                    2009 г.

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион на

«Выполнение работ по текущему ремонту

внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми»

Пермь 2009

Содержание

- Инструкция участникам размещения заказа …………………………………………..3

- Приложение № 1

- Техническое задание …………………………………………………………….10

- Приложение № 2

- Расчет стоимости работ ……………………………………………………….. .15

- Приложение № 3

- Проект муниципального контракта…………………………………………….16

- Приложение № 4

- Формы документов для заполнения участниками размещения заказа……….29

- Сведения об участнике размещения заказа (форма № 1) …………………………………...29

- Сведения о количественных и качественных характеристиках

- выполняемых работ (форма № 2)…………………………………………………….30

- Заявка участника размещения заказа на участие в аукционе (форма № 3)…………31	Опись документов, входящих в заявку на участие в аукционе (форма № 4)…………….32  Приложение № 5

- Порядок проведения открытого аукциона ……………………………………..33

Инструкция участникам размещения заказа

1. Общие положения

Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ (с изменениями);

- решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»;

- постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района».

Открытый аукцион проводится для выбора Подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми.

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт.

2. Требования к выполняемым работам

Предмет открытого аукциона – выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми.

Наименование, объем, а также требования к качеству выполняемых работ установлены Техническим заданием аукционной документации (Приложение № 1).

Подрядчик своими силами осуществляет работы, предусмотренные Техническим заданием.

3. Место, условия и сроки выполнения работ                                                             	Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район.                                                          	Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 августа 2009 года.

Условия выполнения работ: выполнение работ должно соответствовать Техническому заданию аукционной документации (Приложение № 1).

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми составляет 18 месяцев, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

5. Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 685 443 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч четыреста сорок три) рубля 06 копеек.

6. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – пять процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 334 272 (триста тридцать четыре тысячи двести семьдесят два) рубля 15 копеек.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (33 427,22 рублей), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (33 427,22 рублей).

7. Источник финансирования заказа

Источник финансирования заказа –  бюджет города Перми.

8. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

Цена контракта должна включать в себя полную стоимость  работ, являющихся предметом открытого аукциона, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

9. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

Оплата за выполненные Подрядчиком объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к аукционной документации) с применением коэффициента снижения, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта.

Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления, т. е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ Заказчика на полученный коэффициент снижения. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

10.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

- При формировании цены контракта и для расчетов с подрядчиком используется российский рубль.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

12. Порядок предоставления аукционной документации

Аукционная документация размещена на сайте администрации города Перми www.gorodperm.ru.

Аукционная документация предоставляется заказчиком бесплатно в печатном виде или на электронные носители, предоставленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Аукционная документация предоставляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51, 3-ий этаж, каб. 2 (сметно-договорной отдел).

Контактное лицо -  Макарова Татьяна Николаевна, контактный телефон 2-277-393.

Участники размещения заказа, использующие аукционную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение аукционной документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений аукционной документации. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений аукционной документации.

13. Требования к участникам размещения заказа

Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

14. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе

Требования к форме заявки на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с приложением № 4 к аукционной документации.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – сведения об участнике размещения заказа (форма № 1 приложения № 4 к аукционной документации);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ (форма № 2 приложения № 4 к аукционной документации);

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копия действующей лицензии на  строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности, предусматривающая выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

4) заявка участника размещения заказа на участие в аукционе (форма № 3 приложения № 4 к аукционной документации).

5) опись документов, входящих в заявку на участие в аукционе (форма № 4 приложения № 4 к аукционной документации).

Требования к оформлению заявки на участие в аукционе:

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы.

Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. В случае если в состав заявки на участие в аукционе входят документы и сведения, составленные на иностранном языке, такие документы и сведения должны быть представлены в совокупности с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

15. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ  	Участники размещения заказа должны представить описание выполняемых работ по форме № 2 Приложения № 4 к аукционной документации. Описание выполняемых работ, являющихся предметом аукциона, осуществляется участником размещения заказа путем заполнения таблицы, в которой указываются данные о согласии (согласен/ не согласен) выполнить работы в соответствии с техническим заданием заказчика.

16. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  указанных в пункте 14 аукционной документации.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9.00 часов (местное время) «28» марта 2009 года  до 10.00 (местное время) «17» апреля 2009 года по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51, 3-ий этаж, каб.2 (сметно-договорной отдел) – Макаровой Татьяне Николаевне. Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

17. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

18. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

19. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Дата и время начала рассмотрения заявок – «17» апреля 2009 года в 10.00 (местное время).

Место начала рассмотрения заявок – г. Пермь, ул. Стахановская, 51, 3-ий этаж, каб.2.

20. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится  «30»  апреля 2009 года  в 10.00 (местное время) по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ согласно приложению № 5 к аукционной документации.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

21. Порядок заключения муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к аукционной документации.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

22. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения).

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 334 272 (триста тридцать четыре тысячи двести семьдесят два) рубля 15 копеек.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: Получатель – Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Индустриального района», л/с 04935018365), ИНН 5905264538, КПП 590501001, р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Перми, БИК 045744000.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть представлено платежным поручением, при этом в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № 92А от «27» марта 2009 года». Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения должны иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

Участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола аукциона, в случае, если пакет с заявкой на участие в аукционе получен после окончания приема заявок на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, не допущенным к участию в аукционе;

- в случае отказа от проведения аукциона в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

Участникам аукциона:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, участнику аукциона который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

-   победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается:

- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта.

-  в случае если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

22.   Обеспечение исполнения муниципального контракта

Обеспечение исполнения муниципального контракта – не требуется.

Приложение № 1

к аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту

внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми

Состав выполняемых работ:

- Придание контурам выбоины прямолинейного очертания;

- Очистка основания выбоины от пыли, грязи;

- Розлив вяжущих материалов по дну и стенкам выбоины;

- Укладка асфальтобетонной смеси (мелкозернистая горячая плотная асфальтобетонная смесь тип В II марки);

- Уплотнение асфальтобетонной смеси;

- Вывозка асфальтобетонного скола.

Объем выполняемых работ – 11 007,20 м2.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 августа 2009 года.

Началом производства работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми.

| Перечень внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | От | До | Площадь покрытия проезжей части, м2 |
| 1 | ул. Ш. Космонавтов 117-121 | ул. Кавалерийской | ул. Советской Армии | 840 |
| 2 | ул. Ш. Космонавтов 121-119 | д. № 121 до д. № 119 | ул. Ш. Космонавтов | 300 |
| 3 | ул. Танкистов, 8 | ул. Танкистов, 8 | ул. Танкистов, 12 | 784 |
| 4 | ул. Танкистов, 13 | ул. Танкистов, 13 | ул. Карпинского, 24 | 854 |
| 5 | ул. Левченко, 6 | ул. Левченко, 6 | ул. Карпинского, 17 | 600 |
| 6 | ул. Карпинского, 31 | ул. Карпинского, 31 | ул. Стахановская, 7 | 650 |
| 7 | ул. Стахановской, 7а | ул. Стахановской, 7а | ул. Стахановской, 5 | 686 |
| 8 | ул. Карпинского, 55 | ул. Карпинского, 55 | ул. Самолетной, 47а | 696 |
| 9 | ул. Карпинского, 65а | ул. Карпинского, 65а | ул. Самолетная, 54 | 2086 |
| 10 | ул. Карпинского 51 | ул. Карпинского 51 | ул. Сивкова, 5 | 680 |
| 11 | ул. Самолетная, 44 | ул. Самолетная, 44 | ул. Сивкова, 3а | 680 |
| 12 | ул. Сивкова, 5 | ул. Сивкова, 5 | ул. Самолетная, 40 | 1134 |
| 13 | ул. Карпинского, 73 | ул. Карпинского 73 | ул. Карпинского, 77 | 600 |
| 14 | ул. Карпинского, 83 | ул. Карпинского, 83 | ул. Самолетной, 62а | 1015 |
| 15 | ул. Карпинского, 85а | ул. Карпинского, 83а | ул. Самолетной, 85 | 323 |
| 16 | ул. Подводников, 13 | ул. Подводников, 13 | ул. Подводников, 15а | 854 |
| 17 | ул. Подводников, 17 | ул. Подводников, 17 | ул. Пр. Декабристов, 13 | 550 |
| 18 | ул. Пр. Декабристов, 9а | ул. Пр. Декабристов, 9а | ул. Пр. Декабристов, 9 | 590 |
| 19 | ул. Пр. Декабристов, 7 | ул. Пр. Декабристов, 7 | ул. Подводников, 4 | 1372 |
| 20 | ул. Сов. Армии, 45 | ул. Сов. Армии, 45 | ул. Пр. Декабристов, 1 | 3584 |
| 21 | ул. Модельная | ул. Танкистов | ул. Пр. Декабристов | 1050 |
| 22 | ул. Семченко, 11 | ул. Семченко, 11 | ул. Танкистов, 64 | 700 |
| 23 | ул. Сов. Армии, 37 | ул. Сов. Армии, 37 | ул. Кавалерийской, 24 | 966 |
| 24 | ул. Танкистов 35 | ул. Танкистов,35 | ул. Пр. Декабристов, 16 | 798 |
| 25 | ул. Снайперов, 7 | ул. Снайперов, 7 | ул. Мира,7 | 770 |
| 26 | ул. Снайперов, 15 | ул. Снайперов, 15 | ул. Танкистов, 46 | 770 |
| 27 | ул. Парашютная, 7а | ул. Парашютная, 7а | ул. Снайперов, 23 | 580 |
| 28 | ул. Танкистов, 17 | ул. Танкистов, 17 | ул. Карпинского, 38 | 630 |
| 29 | ул. Советской Армии, 23 | ул. Советской Армии, 23 | ул. Советской Армии, 23а | 770 |
| 30 | ул. Баумана, 11 | ул. Баумана, 11 | ул. Советской Армии, 21а | 826 |
| 31 | ул. Советской Армии, 21а | ул. Советской Армии, 21а | ул. Чайковского, 10 | 966 |
| 32 | ул. Стахановская, 57а | ул. Стахановская, 57а | ул. Стахановская, 59б | 966 |
| 33 | ул. Кавалерийская | ул. Карпинского | ул. Подводников | 684 |
| 34 | ул. Леонова, 47 | ул. Леонова, 47 | ул. Леонова, 49 | 1988 |
| 35 | ул. Леонова, 49 | ул. Леонова, 49 | ул. Чердынская, 22 | 3300 |
| 36 | ул. Свиязева, 26 | ул. Свиязева, 26 | ул. Свиязева, 24 | 588 |
| 37 | ул. Чердынская, 25 | ул. Чердынская, 25 | ул. Свиязева, 20 | 910 |
| 38 | ул. Свиязева, 20 | ул. Свиязева, 20 | ул. Свиязева, 18 | 630 |
| 39 | ул. Норильская, 13 | ул. Норильской, 13 | ул. Норильской, 15 | 1568 |
| 40 | ул. Чердынская, 14 | ул. Чердынской, 14 | ул. Чердынской, 18а | 1582 |
| 41 | ул. Чердынская, 13 | ул. Чердынская, 13 | ул. Карпинского, 124 | 2386 |
| 42 | ул. Норильская, 9 | ул. Норилькая,9 | ул. Чердынская, 16 | 2422 |
| 43 | ул. Чердынская, 4 | ул. Чердынская, 4 | ул. Свиязева, 8 | 756 |
| 44 | ул. Чердынская, 18а | ул. Чердынская, 18а | ул. Чердынской, 13 | 770 |
| 45 | ул. Карпинского 109а | ул. Карпинского, 109а | ул. Карпинского 103а | 938 |
| 46 | ул. Карпинского 101 | ул. Карпинского, 101 | ул. Карпинского 101а | 938 |
| 47 | ул. Нефтяников, 15 | ул. Нефтяников, 15 | ул. Нефтяников, 17 | 400 |
| 48 | ул. Нефтяников, 21а | ул. Нефтяников, 21а | ул. Нефтяников, 23 | 400 |
| 49 | ул. Мира, 30 | ул. Мира, 30 | ул. Чайковского, 35 | 1242 |
| 50 | ул. Мира, 28 | ул. Мира, 28 | ул. 9 Мая, 13 | 978 |
| 51 | ул. Баумана, 10 | ул. Баумана, 10 | ул. Советской Армии, 9а | 986 |
| 52 | ул. 9 Мая, 18 | ул. 9 Мая, 18 | ул. Баумана, 25б | 1120 |
| 53 | ул. Баумана, 23 | ул. Баумана, 23 | ул. Баумана, 25б | 798 |
| 54 | ул. Мира, 66 | ул. Мира, 66 | ул. Баумана 25в | 1162 |
| 55 | ул. Мира, 68 | ул. Мира, 68 | ул. Баумана, 25б | 1386 |
| 56 | ул. Баумана, 29а | ул. Баумана, 29а | ул. Братьев Игнатовых, 13а | 378 |
| 57 | ул. Мира, 70 | ул. Мира, 70 | ул. Братьев Игнатовых, 13 | 1876 |
| 58 | ул. Качалова 17 | ул. Качалова, 17 | ул. Мира, 92а | 1176 |
| 59 | ул. Одоевского, 16 | ул. Одоевского, 16 | ул. Мира 92а | 1274 |
| 60 | ул. Леонова, 17 | ул. Леонова, 17 | ул. Качалова, 26 | 1624 |
| 61 | ул. Леонова, 11 | ул. Леонова, 11 | ул. Качалова, 22 | 1930 |
| 62 | ул. Мира, 67 | ул. Мира, 67 | ул. Нефтяников, 36а | 952 |
| 63 | ул. Ш. Космонавтов, 207 | ул. Ш. Космонавтов, 207 | ул. Давыдова, 10 | 2492 |
| 64 | ул. Мира, 132 | ул. Мира, 132 | ул. Мира, 122 | 1232 |
| 65 | ул. Ш. Космонавтов, 203 | ул. Ш. Космонавтов, 203 | ул. Мира, 128 | 1190 |
| 66 | ул. Мира, 110а | ул. Мира, 110а | ул. Мира, 118 | 1162 |
| 67 | ул. Нефтяников, 46 | ул. Нефтяников, 46 | ул. Мира, 71 | 978 |
| 68 | ул. Нефтяников, 48а | ул. Нефтяников, 48а | ул. Давыдова, 27 | 1092 |
| 69 | ул. Нефтяников, 48 | ул. Нефтяников, 48 | ул. Давыдова, 25 | 1148 |
| 70 | ул. Власова, 15 | ул. Геологов, 11/1 | ул. Власова, 15 | 3290 |
| 71 | ул. Леонова, 36 | ул. Леонова, 36 | ул. Леонова, 54 | 2170 |
| 72 | ул. Сусанина |  |  | 1500 |
| 73 | ул. Камышловская |  |  | 3054 |
| 74 | ул. Норильская |  |  | 2000 |
| 75 | ул. Танкистов | ул. Стахановская | ул. Бабушкина | 1832 |
| 76 | ул. Мира 101 | ул. Мира 101 | ул. Нефтяников 166 | 990 |
|  |  |  | Итого: | 89942 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работ.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Приложение № 2

к аукционной документации

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми

| № п.п | Наименование работ, описание работ | Объём работ | Стоимость ед. изм., руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ямочный ремонт толщиной 70 мм площадью ремонта до: 5 м2, вывоз скола на 25 км | 11 007,20 м2 | 607,37 | 6 685 443,06 |
| НДС 18 % |  |  |  | 1 019 813,35 |
| Итого без НДС |  |  |  | 5 665 629,71 |
| Итого по ямочному ремонту |  |  |  | 6 685 443,06 |

Приложение № 3                                                                                                                                                                                         к аукционной документации

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт  № _____

на выполнение работ текущему ремонту

внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми

г. Пермь                                                                                                  «___»   ___________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова  Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,  заключили настоящий муниципальный контракт, далее  контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от «  » __________ 2009 года № ____                                «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол от «___» __________ 2009 года №____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми;

Приложение №2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение №3 – расчет стоимости работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 августа 2009 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС ___________ (__________) рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость  работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика с применением коэффициента снижения.

3.8. Цена выполняемых работ подлежит изменению в связи с неоказанием (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего контракта.

3.9. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.)  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми составляет 18 месяцев, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов.

5.3. Вести общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7.Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ по текущему ремонту в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

5.14. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках проведения работ.

5.15. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.5.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10  МРОТ.

7.5.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________Полыгалов А.С. м.п. | Директор ______________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту

внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми

Состав выполняемых работ:

- Придание контурам выбоины прямолинейного очертания;

- Очистка основания выбоины от пыли, грязи;

- Розлив вяжущих материалов по дну и стенкам выбоины;

- Укладка асфальтобетонной смеси (мелкозернистая горячая плотная асфальтобетонная смесь тип В II марки);

- Уплотнение асфальтобетонной смеси;

- Вывозка асфальтобетонного скола.

Объем выполняемых работ – 11 007,20 м2.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 августа 2009 года.

Началом производства работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми.

| Перечень внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | От | До | Площадь покрытия проезжей части, м2 |
| 1 | ул. Ш. Космонавтов 117-121 | ул. Кавалерийской | ул. Советской Армии | 840 |
| 2 | ул. Ш. Космонавтов 121-119 | д. № 121 до д. № 119 | ул. Ш. Космонавтов | 300 |
| 3 | ул. Танкистов, 8 | ул. Танкистов, 8 | ул. Танкистов, 12 | 784 |
| 4 | ул. Танкистов, 13 | ул. Танкистов, 13 | ул. Карпинского, 24 | 854 |
| 5 | ул. Левченко, 6 | ул. Левченко, 6 | ул. Карпинского, 17 | 600 |
| 6 | ул. Карпинского, 31 | ул. Карпинского, 31 | ул. Стахановская, 7 | 650 |
| 7 | ул. Стахановской, 7а | ул. Стахановской, 7а | ул. Стахановской, 5 | 686 |
| 8 | ул. Карпинского, 55 | ул. Карпинского, 55 | ул. Самолетной, 47а | 696 |
| 9 | ул. Карпинского, 65а | ул. Карпинского, 65а | ул. Самолетная, 54 | 2086 |
| 10 | ул. Карпинского 51 | ул. Карпинского 51 | ул. Сивкова, 5 | 680 |
| 11 | ул. Самолетная, 44 | ул. Самолетная, 44 | ул. Сивкова, 3а | 680 |
| 12 | ул. Сивкова, 5 | ул. Сивкова, 5 | ул. Самолетная, 40 | 1134 |
| 13 | ул. Карпинского, 73 | ул. Карпинского 73 | ул. Карпинского, 77 | 600 |
| 14 | ул. Карпинского, 83 | ул. Карпинского, 83 | ул. Самолетной, 62а | 1015 |
| 15 | ул. Карпинского, 85а | ул. Карпинского, 83а | ул. Самолетной, 85 | 323 |
| 16 | ул. Подводников, 13 | ул. Подводников, 13 | ул. Подводников, 15а | 854 |
| 17 | ул. Подводников, 17 | ул. Подводников, 17 | ул. Пр. Декабристов, 13 | 550 |
| 18 | ул. Пр. Декабристов, 9а | ул. Пр. Декабристов, 9а | ул. Пр. Декабристов, 9 | 590 |
| 19 | ул. Пр. Декабристов, 7 | ул. Пр. Декабристов, 7 | ул. Подводников, 4 | 1372 |
| 20 | ул. Сов. Армии, 45 | ул. Сов. Армии, 45 | ул. Пр. Декабристов, 1 | 3584 |
| 21 | ул. Модельная | ул. Танкистов | ул. Пр. Декабристов | 1050 |
| 22 | ул. Семченко, 11 | ул. Семченко, 11 | ул. Танкистов, 64 | 700 |
| 23 | ул. Сов. Армии, 37 | ул. Сов. Армии, 37 | ул. Кавалерийской, 24 | 966 |
| 24 | ул. Танкистов 35 | ул. Танкистов,35 | ул. Пр. Декабристов, 16 | 798 |
| 25 | ул. Снайперов, 7 | ул. Снайперов, 7 | ул. Мира,7 | 770 |
| 26 | ул. Снайперов, 15 | ул. Снайперов, 15 | ул. Танкистов, 46 | 770 |
| 27 | ул. Парашютная, 7а | ул. Парашютная, 7а | ул. Снайперов, 23 | 580 |
| 28 | ул. Танкистов, 17 | ул. Танкистов, 17 | ул. Карпинского, 38 | 630 |
| 29 | ул. Советской Армии, 23 | ул. Советской Армии, 23 | ул. Советской Армии, 23а | 770 |
| 30 | ул. Баумана, 11 | ул. Баумана, 11 | ул. Советской Армии, 21а | 826 |
| 31 | ул. Советской Армии, 21а | ул. Советской Армии, 21а | ул. Чайковского, 10 | 966 |
| 32 | ул. Стахановская, 57а | ул. Стахановская, 57а | ул. Стахановская, 59б | 966 |
| 33 | ул. Кавалерийская | ул. Карпинского | ул. Подводников | 684 |
| 34 | ул. Леонова, 47 | ул. Леонова, 47 | ул. Леонова, 49 | 1988 |
| 35 | ул. Леонова, 49 | ул. Леонова, 49 | ул. Чердынская, 22 | 3300 |
| 36 | ул. Свиязева, 26 | ул. Свиязева, 26 | ул. Свиязева, 24 | 588 |
| 37 | ул. Чердынская, 25 | ул. Чердынская, 25 | ул. Свиязева, 20 | 910 |
| 38 | ул. Свиязева, 20 | ул. Свиязева, 20 | ул. Свиязева, 18 | 630 |
| 39 | ул. Норильская, 13 | ул. Норильской, 13 | ул. Норильской, 15 | 1568 |
| 40 | ул. Чердынская, 14 | ул. Чердынской, 14 | ул. Чердынской, 18а | 1582 |
| 41 | ул. Чердынская, 13 | ул. Чердынская, 13 | ул. Карпинского, 124 | 2386 |
| 42 | ул. Норильская, 9 | ул. Норилькая,9 | ул. Чердынская, 16 | 2422 |
| 43 | ул. Чердынская, 4 | ул. Чердынская, 4 | ул. Свиязева, 8 | 756 |
| 44 | ул. Чердынская, 18а | ул. Чердынская, 18а | ул. Чердынской, 13 | 770 |
| 45 | ул. Карпинского 109а | ул. Карпинского, 109а | ул. Карпинского 103а | 938 |
| 46 | ул. Карпинского 101 | ул. Карпинского, 101 | ул. Карпинского 101а | 938 |
| 47 | ул. Нефтяников, 15 | ул. Нефтяников, 15 | ул. Нефтяников, 17 | 400 |
| 48 | ул. Нефтяников, 21а | ул. Нефтяников, 21а | ул. Нефтяников, 23 | 400 |
| 49 | ул. Мира, 30 | ул. Мира, 30 | ул. Чайковского, 35 | 1242 |
| 50 | ул. Мира, 28 | ул. Мира, 28 | ул. 9 Мая, 13 | 978 |
| 51 | ул. Баумана, 10 | ул. Баумана, 10 | ул. Советской Армии, 9а | 986 |
| 52 | ул. 9 Мая, 18 | ул. 9 Мая, 18 | ул. Баумана, 25б | 1120 |
| 53 | ул. Баумана, 23 | ул. Баумана, 23 | ул. Баумана, 25б | 798 |
| 54 | ул. Мира, 66 | ул. Мира, 66 | ул. Баумана 25в | 1162 |
| 55 | ул. Мира, 68 | ул. Мира, 68 | ул. Баумана, 25б | 1386 |
| 56 | ул. Баумана, 29а | ул. Баумана, 29а | ул. Братьев Игнатовых, 13а | 378 |
| 57 | ул. Мира, 70 | ул. Мира, 70 | ул. Братьев Игнатовых, 13 | 1876 |
| 58 | ул. Качалова 17 | ул. Качалова, 17 | ул. Мира, 92а | 1176 |
| 59 | ул. Одоевского, 16 | ул. Одоевского, 16 | ул. Мира 92а | 1274 |
| 60 | ул. Леонова, 17 | ул. Леонова, 17 | ул. Качалова, 26 | 1624 |
| 61 | ул. Леонова, 11 | ул. Леонова, 11 | ул. Качалова, 22 | 1930 |
| 62 | ул. Мира, 67 | ул. Мира, 67 | ул. Нефтяников, 36а | 952 |
| 63 | ул. Ш. Космонавтов, 207 | ул. Ш. Космонавтов, 207 | ул. Давыдова, 10 | 2492 |
| 64 | ул. Мира, 132 | ул. Мира, 132 | ул. Мира, 122 | 1232 |
| 65 | ул. Ш. Космонавтов, 203 | ул. Ш. Космонавтов, 203 | ул. Мира, 128 | 1190 |
| 66 | ул. Мира, 110а | ул. Мира, 110а | ул. Мира, 118 | 1162 |
| 67 | ул. Нефтяников, 46 | ул. Нефтяников, 46 | ул. Мира, 71 | 978 |
| 68 | ул. Нефтяников, 48а | ул. Нефтяников, 48а | ул. Давыдова, 27 | 1092 |
| 69 | ул. Нефтяников, 48 | ул. Нефтяников, 48 | ул. Давыдова, 25 | 1148 |
| 70 | ул. Власова, 15 | ул. Геологов, 11/1 | ул. Власова, 15 | 3290 |
| 71 | ул. Леонова, 36 | ул. Леонова, 36 | ул. Леонова, 54 | 2170 |
| 72 | ул. Сусанина |  |  | 1500 |
| 73 | ул. Камышловская |  |  | 3054 |
| 74 | ул. Норильская |  |  | 2000 |
| 75 | ул. Танкистов | ул. Стахановская | ул. Бабушкина | 1832 |
| 76 | ул. Мира 101 | ул. Мира 101 | ул. Нефтяников 166 | 990 |
|  |  |  | Итого: | 89942 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работ.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: _______________/______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Перечень возможных нарушений при текущем ремонте асфальтобетонных покрытий | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Заделка карт без зачистки основания от пыли и грязи | -100 |
| Без обработки стенок карт битумом | - 30 |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | - 20 за каждый день |
| Несоответствие асфальтобетона по типу и марке | - 50 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного. | - 30 |
| Не вывезен асфальтобетонный скол после заделки выбоины | - 20 за каждый день |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: _______________/______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                                                  к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                                                             № ______от ______________________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г.Перми

| № п.п | Наименование работ, описание работ | Объём работ | Стоимость ед. изм., руб. | Стоимость за весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ямочный ремонт толщиной 70 мм площадью ремонта до: 5 м2, вывоз скола на 25 км | 11 007,20 м2 | 607,37 | 6 685 443,06 |
| НДС 18 % |  |  |  | 1 019 813,35 |
| Итого без НДС |  |  |  | 5 665 629,71 |
| Итого по ямочному ремонту |  |  |  | 6 685 443,06 |

Понижающий коэффициент __________________________.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________ рублей _____ копеек.

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: _______________/______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 4                                                                                                                                                                                         к аукционной документации

# ФОРМЫ  ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма № 1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Для юридического лица

- Фирменное наименование

- Сведения об организационно-правовой форме

- Место нахождения

- Почтовый адрес

- Контактный телефон

______________________                               ______________________                      ______________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

М.п.

Для физического лица

- Фамилия, имя, отчество

- Паспортные данные

- Место жительства

- Контактный телефон

______________________                               ______________________                      ______________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

М.п.

# Форма № 2

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице ____________________________________________________________________________________

(должность руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество)

предлагаем/предлагает выполнить работы по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми в соответствии с техническим заданием Заказчика:

| Выполнить работы по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми в соответствии с техническим заданием Заказчика: | Все позиции заполнить словами «СОГЛАСЕН» либо «НЕ СОГЛАСЕН |
| --- | --- |
| - по составу выполнения работ |  |
| - по объему выполнения работ |  |
| - по сроку выполнения работ |  |
| - на объектах выполнения работ |  |
| - на условиях выполнения работ |  |

______________________                               ______________________                      ______________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

М.п.

# Форма № 3

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. Изучив аукционную документацию по размещению заказа на выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты,     __________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

предлагаем/предлагаю выполнить работы по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми в полном объеме и на условиях, предусмотренных техническим заданием аукционной документации.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении                                                                                            __________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

4. В случае признания нас победителем аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт с Муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство Индустриального района» на выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми, в соответствии с условиями и требованиями, установленными аукционной документацией.

В случае, если наше предложение о цене контракта будут предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, в соответствии с условиями и требованиями, установленными аукционной документацией.

5. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения муниципального контракта.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен  _________________________________________________________________________________

___                (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

______________________                               ______________________                      ______________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

М.п.

# Форма № 4

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Настоящим подтверждаем, что    _____________________________________________________			 	                                      (наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом аукционе на выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов Индустриального района г. Перми направляет следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование документа |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

______________________                               ______________________                      ______________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

М.п.

Приложение № 5

# к аукционной документации

УТВЕРЖДЕН

приказом планово-экономического

департамента администрации города Перми

от 10 ноября 2008 № 15

Порядок проведения открытого аукциона.

I. Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Необходимо перечислить ВСЕ документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе