Приложение № 1

к извещению о проведении котировок

от 27.03.2009 № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОБУСТРОЙСТВУ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА  ГОРОДА ПЕРМИ

с 15.04.2009г. по 14.06.2009г.

Раздел I

(Объёмы, состав,  качество работ, являющихся предметом котировки)

| Объект | Наименование и качество выполняемых работ | Объём выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Объём |
| Летнее содержание (с 15.04.2009г. по 14.06.2009г.) 61 суток |  |  |  |
| Сквер «Пионерский» по ул. Толбухина | Кошение газона 1 раз в мае (25% от площади), 1 раз в июне (100% от площади), ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка в апреле, вывоз мусора. | кв.м | 3 733 |
|  | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 15 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня, вывоз травы и мусора. | кв.м | 1 267 |
|  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 7 |
|  | Покраска урн | шт. | 7 |
|  | Покраска скамеек | шт. | 9 |
|  | Устройство цветников: Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора. | кв.м | 100 |
|  | Ежемесячное рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, вывоз травы. | кв.м | 100 |
|  | Общая площадь | кв.м | 5000 |
| Сквер у ДК им. А.С.Пушкина | Кошение газона 1 раз в мае (25%от площади) ,1 раз в июне (100% от площади), ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка в апреле, вывоз мусора. | кв.м | 16 512 |
|  | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия, вывоз мусора и травы. | кв.м | 200 |
|  | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 15 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня, вывоз травы и мусора. | кв.м | 818 |
|  | Устройство цветников: Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора. | кв.м | 74 |
|  | Ежемесячное рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений , вывоз травы. | кв.м | 74 |
|  | Ежемесячная прочистка кустарников в живой изгороди, стрижка, прополка и рыхление приствольных канавок, вывоз мусора, травы и веток. | п.м. | 590 |
|  | Общая площадь | кв.м | 17 200 |
| Сквер у ДЦиТ «Родина» | Кошение газона 1 раз в мае (25% от площади),1 раз в июне (100% от площади), ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка в апреле, вывоз мусора. | кв.м | 1 272 |
|  | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 15 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня, вывоз травы и мусора. | кв.м | 378 |
|  | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 4 |
|  | Покраска урн | шт. | 4 |
|  | Покраска скамеек | шт. | 4 |
|  | Устройство цветников: Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора. | кв.м | 50 |
|  | Ежемесячное рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, вывоз травы. | кв.м | 50 |
|  | Общая площадь | кв.м | 1 700 |
| Сквер у ДК им. А.П.Чехова | Кошение газона 1 раз в мае (25% от площади),1 раз в июне (100% от площади), ежедневная очистка от мусора, вывоз мусора. | кв.м | 45 950 |
|  | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия, вывоз мусора и травы. | кв.м | 330 |
|  | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 15 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня, вывоз травы и мусора. | кв.м | 4293 |
|  | Ежедневная очистка чаши фонтана от мусора, вывоз мусора. | кв.м | 81 |
|  | Устройство цветников: Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора. | кв.м | 54 |
|  | Ежемесячное рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, вывоз травы. | кв.м | 54 |
|  | Ежемесячная прочистка кустарников в живой изгороди, стрижка, прополка и рыхление приствольных канавок, вывоз мусора, травы и веток. | п.м | 100 |
|  | Общая площадь | кв.м | 60 000 |
| ИТОГО |  | кв.м | 83 900 |

Раздел II

Требования к качеству выполняемых работ:

1. Летнее содержание объектов озеленения:

Дорожки, площадки, тротуары:

Асфальтовое покрытие

Отсутствуют  грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.

Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади.

Покрытие из тротуарной плитки

Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня.

Садовые скамьи, урны:

Отсутствует грязь, мусор.

Газоны:

Высота травостоя – не более 10 см.

Отсутствует мусор.

Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле.

Живые изгороди:

Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке.

Выполнена прополка и рыхление в приствольной канавке.

Выполнена стрижка и подкормка удобрениями согласно технологии.

Предъявлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки.

Устройство цветников из однолетних растений:

Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком, эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки, согласно технологии, 40 шт. на 1 кв.м.

Цветники из однолетних растений: Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения.

ЗАКАЗЧИК

Приложение № 2

к извещению о проведении котировок

от 27.03.2009 № 3

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству  выполнения работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха  на территории Орджоникидзевского района  города Перми с 15.04.2009г. по 14.06.2009г.

- Общие положения

- Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание и обустройство мест массового отдыха на территории Орджоникидзевского района города Перми по муниципальному заказу.

- Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
|  | 2.2. Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, урны) Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле. | Отлично, 0 % |
| 4 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки. | Отлично, 0 % |
| 5 | Устройство цветников из однолетних растений Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком, эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки, 40 шт на 1м2, согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 6 | Цветники из однолетних растений Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 7 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 8 | МАФ (садовые скамьи, урны) Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 9 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 10 | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 11 | Цветники из однолетних растений Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 12 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня. | Неудовлетворительно, -100% |
| 13 | МАФ (садовые скамьи, урны): Наличие грязи, мусора, сорной растительности. | Неудовлетворительно, -100% |
| 14 | Газоны Высота травостоя – более 10 см Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле. | Неудовлетворительно, -100% |
| 15 | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки. | Неудовлетворительно, -100% |
| 16 | Устройство цветников из однолетних растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованных с заказчиком. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17 | Цветники из однолетних растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствии с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием процентов стоимости за невыполненные работы.

ЗАКАЗЧИК