Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОТИРОВОК № 27-09 от «01» апреля 2009 г.

На выполнение  работ  капитального ремонта - изготовление и монтаж раздвижных

решёток на оконных проёмах 1,2 этажа в здании по ул.Грачёва,12 лит. «Д», «Д»

Уважаемые господа!                                                                                     01 апреля 2009г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342) 260-36-13,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предмет котировочного запроса: выполнение  работ  капитального ремонта - изготовление и монтаж раздвижных решёток на оконных проёмах 1,2 этажа в здании по ул.Грачёва,12 лит. «Д», «Д»

Требования к выполняемым работам:

Место выполнения работ: 614107, г.Пермь, ул. Грачёва,12 лит. «Д» - здание МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

Сроки выполнения работ:

начало  - в течении 3-х дней со дня подписания контракта;

окончание – в течении 30 календарных дней со дня заключения контракта с учётом составления и согласования исполнительной документации, актов выполненных работ (КС-2,КС-3)сдачи и другой документации с  МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

Срок гарантии на выполненные работы: не менее 24 месяцев.

Максимальная цена контракта: 277 152,50 (Двести семьдесят семь тысяч сто пятьдесят два рубля 50 коп.)

Полный перечень работ указан в локальном сметном расчете (Приложение № 3).

Эскиз (Приложение № 4)

При производстве работ должны применяться изделия и материалы, имеющие сертификат соответствия. Организация работ на объекте должна быть согласована с Заказчиком.

Работы производить в строгом соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчётом, согласованным с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

Оплата за выполненные работы:

Заказчик производит оплату за результат выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы

Источник финансирования: средства муниципального бюджета, предусмотренных  по программе «Качественное здравоохранение».

В случае  согласия принять участие в запросе котировок, предлагаем представить

котировочную заявку по форме приложения № 1 до 16 часов 00 мин. 13 апреля 2009 года.

Заявки на участие в запросе котировок принимаются по адресу: г.Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – на 8-ой день, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение № 1 - Котировочная заявка;

Приложение № 2 - Проект Муниципального контракта;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

Приложение № 4-  Эскиз

# И.о.главного  врача                                                                                          Ю.В.Шеина