СОГЛАСОВАНО                                              УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово - экономического             Директор муниципального

департамента                                                       бюджетного учреждения

администрации города                                       «Благоустройство                           Перми ___________________                            Орджоникидзевского района»

/ Н.П. Климова/		        _____________ / Н.И. Некрасов/

________________ 2009г.				         ________________ 2009г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по обустройству и содержанию

«Места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми».

г. Пермь, 2009 год

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

1. Общие сведения.

Открытый аукцион проводится в соответствии с  нормами Федерального закона от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ (с изменениями).

Понятия и термины, используемые в документации:

Заказчик –  муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» города Перми.

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт.

2. Предмет открытого аукциона.

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству и содержанию «Места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми.

3. Место и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: г. Пермь,  Орджоникидзевский район, микрорайон КамГЭС.

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 1 сентября 2009 года

4. Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3876500 (Три миллиона восемьсот  семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Цена, предлагаемая участником аукциона, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта,  установленную Заказчиком в документации об аукционе.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

Шаг аукциона составляет 5% (193825,00) рублей от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (19382,50) рублей начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (19382,50) рублей начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования

Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения работ.

Цена контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Состав и объёмы работ определены техническим заданием заказчика–приложение №1.

Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона – приложение № 2.

Техническое задание и расчёт стоимости работ будут являться составной частью муниципальных контрактов, подписанных сторонами по итогам аукциона.

8. Требования к описанию работ.

Описание предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукциона, осуществляется участниками размещения муниципального заказа согласно перечню работ, предусмотренных техническим заданием заказчика (приложение № 1) без внесения каких - либо изменений в состав (виды) и объёмы работ по форме приложения № 5 к документации об аукционе.

Выполняемые работы должны соответствовать:

-  ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

9. Форма, срок и порядок расчётов за выполненные объёмы работ.

Форма оплаты – безналичный расчёт.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ, указанных в Разделах 1-3 (приложение №1), являются: унифицированные формы  КС-2 и КС-3.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ, указанных в Разделе 4, являются: акты контрольной проверки и акты приемки выполненных работ; документы, подтверждающие понесенные Подрядчиком издержки в связи выполнением работ, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; унифицированные формы КС-2, КС-3 и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

Подрядчику выплачивается аванс в размере 15 % стоимости работ.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,  помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

10. Валюта заявки на участие в аукционе.

Валюта заявки на участие в аукционе - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 12. Требования к участникам размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо не зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя. Другие физические лица, в связи с долгосрочностью выполнения работ, к участию в размещении заказа не допускаются.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

# 13. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе (приложение №3).

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку в соответствии;

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона ( приложение №4);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

2. сведения о качестве работ (приложение №5);

3. копия действующей лицензии участника размещения заказа на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности (с приложениями);

4. копия действующей лицензии участника размещения заказа по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в аукционе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

# 14. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе размещается одновременно с извещением о проведении  аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в  письменной форме по адресу:  г. Пермь, ул. Веденеева 86а  сметно - договорной отдел в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 09.00 час. до 17.00 час. (пятница с 09.00 час. до 16.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Контактное лицо: Суслова Наталья Павловна.

Тел.: 272-69-12

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе.

Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 15. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в ч.13 документации об аукционе.

По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование  аукциона и номер извещения.

Заявки подаются в письменной форме.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены Заказчику не позднее 10 час.00мин. 28.04.2009года по адресу: 614038,г.Пермь, ул.Веденеева,86а,

сметно-договорной отдел, в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 0900час. до 1700 час.; (пятница с 0900 час до 1600 час.), обед с 1200 час. до 1248 час. (время местное)

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок, заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе до 1000 час. 28.04.2009г.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 17. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

18. Внесение изменений в документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Внесённые изменения в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе.

19. Отказ от проведения открытого аукциона.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком  соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующее уведомление всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# 20. Место, время и порядок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место начала рассмотрения заявок:    г. Пермь, ул. Веденеева,86а.

Дата и время начала рассмотрения заявок: 10час.00мин. 28.04.2009года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в ч.12 настоящей документации;

2) предоставления определенных ч.13 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  работах, на выполнение  которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и  признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в  участии в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

21. Место, порядок проведения аукциона.

Аукцион состоится по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская,15, управление муниципального заказа администрации г.Перми, зал заседаний, в 10 час. 00 мин. «13» мая 2009 года.

Порядок проведения открытого аукциона указан в приложении №7.

22. Подписание муниципального контракта по результатам проведения  аукциона.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Неотъемлемой частью контракта является расчёт стоимости работ, предлагаемый заказчиком в документации об аукционе, с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 11 (одиннадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт с приложениями (приложение №2 и №7 представляются победителем аукциона).

23. Уклонение от подписания муниципального контракта.

Если в срок, предусмотренный  документацией об аукционе (п. 22), победитель не предоставил подписанный с его стороны проект муниципального контракта, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В этом случае Заказчик имеет право:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, и возмещении убытков, причиненных уклонением от подписания контракта;

- либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт и возместить убытки, причиненные уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

24. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не устанавливается.

25. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не устанавливается.

26. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом от 21.07.2005 г. «О  размещении  заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ.

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству и содержанию «Места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми»

Содержание места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми осуществляется в период с момента подписания контракта по 01.09.2009 г.

Обустройство места массового отдыха и содержания в период купального сезона необходимо выполнить силами подрядной организации следующее.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 Восстановление электролинии для ремонта наружного освещения пляжа и обеспечения подключения спасательного поста: - прокладка воздушной кабельной линии 0,4 кВ - (кабель СИП 2А 3х25+1х35, арматура) - прокладка подземной кабельной линии 0,4 кВ - (кабель АВБбШв -1 4х35, кирпич) - установка опор для воздушной кабельной линии - установка электрощита - установка электросчетчика (электронный однофазный 50А) - устройство футляра для подземной кабельной линии - 30 метров (труба ПНД) -получение разрешения на включение ВЛ - оформление договора на электрообеспечение Восстановление хозяйственно-питьевого водопровода: - установка водомерного узла - прокладка водовода Д-32 мм на участке от точки врезки в водовод по ул. Первомайская до водомерного узла - прокладка летнего водовода по территории зоны отдыха Д-25 мм. - установка задвижек - монтаж питьевых фонтанчиков - промывка, опрессовка водовода - оформление договора на потребление воды с ООО «Новогор- Прикамье» - демонтаж летнего водовода | м м шт. шт. шт. шт. м шт. м м шт. шт. м м | 220 220 1 1 1 1 30 1 100 250 2 2 350 250 |
| Раздел 2 Частичная замена песка: - разработка и погрузка песка на территории зоны отдыха - вывозка песка с территории зоны отдыха на расстояние до 10 км; - работа на отвале (планировка вывезенного песка); - транспортировка песка для замены на расстояние до 5 км; - устройство песчаного слоя на территории зоны отдыха; | 1000 м3 т 1000 м3 м3 100м3 | 0,885 1326 0,9 880 8 |
| Раздел 3 Подготовка места массового отдыха к работе в летний период: - обустройство временного спасательного пункта площадью не менее 20 м2, укомплектованного в соответствии требованиям службы спасения - ремонт существующих навесов - ремонт (покраска) кабинок для переодевания - устройство волейбольной площадки - установка скамеек - обустройство площадки для мусороконтейнеров с установкой 8 контейнеров - установка урн для мусора - установка информационного стенда - комплексная уборка: - очистка территории зоны отдыха, пешеходных дорожек от мусора и грязи - очистка затопляемой территории от мусора - санитарная обрезка деревьев - установка шлагбаумов, ограничивающих въезд на территорию - установка знаков, ограничивающих въезд на территорию - оформление акта приемки в эксплуатацию мест массового отдыха у воды на территории города Перми (постановление №503 от 09.06.2008 г.) | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м2 м2 м2 шт. шт. | 1 2 3 1 5 1 20 1 17600 2640 2300 2 2 |
| Раздел 4 Текущее содержание места массового отдыха в летний период: - ежедневная уборка территории и ежедневная вывозка мусора из контейнеров до 10 часов утра - подметание механизированным способом и мытье асфальтовых дорожек 2 раза в неделю - установка и содержание бонового ограждения - установка и обслуживание биотуалетов - обеспечение охраны - оплата расходов за электропотребление и водоснабжение | м2 м2 м шт. | 17600 650 250 4 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ

по обустройству и содержанию «Места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми»

| Наименование затрат | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Восстановление электролинии для ремонта наружного освещения пляжа и обеспечения подключения спасательного поста |  |
| Восстановление хозяйственно-питьевого водопровода |  |
| Частичная замена песка |  |
| Подготовка, текущее содержание и охрана места массового отдыха в летний период |  |
| Итого: | 3876,50 |

Приложение № 3

к документации об аукционе

- ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Изучив документацию об аукционе по размещению заказа на выполнение работ по обустройству и содержанию «Места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми», а также действующие нормативно-правовые акты по предмету проводимого аукциона, ______________________________________________

(наименование участника размещения заказ)

предлагаем /предлагаю выполнить  работы по ______________________________________

__________________________________________________________________в объёме____ ___________кв. м. в соответствии с  техническим заданием документации об аукционе.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом проводимого аукциона, в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона, проекте муниципального контракта и сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в вышеназванных документах.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

_____________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами  сведения.

5. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МБУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» на выполнение работ, являющихся предметом аукциона в соответствии с требованиями документации об аукционе на одиннадцатый день (не ранее десяти дней) со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6. Подтверждаем, что в случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МБУ « Благоустройство Орджоникидзевского района», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ, являющихся предметом аукциона в соответствии с требованиями документации об аукционе.

7. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями аукциона или о заключении с нами муниципального контракта, как с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ являющихся предметом аукциона, сведения о _____________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

__________________           _____________________        _____________________________

- (должность)                        (подпись, М.П.)                                 (Ф.И.О.)

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

- Для юридических лиц:

- Полное и сокращенное наименование организации  с указанием организационно-правовой формы

_______________________________________________________________________

- Место нахождения

_______________________________________________________________________

- Почтовый адрес

_______________________________________________________________________

- номер контактного телефона:_____________________________________________

- Для индивидуальных предпринимателей:

- Фамилия, имя, отчество

_______________________________________________________________________

- паспортные данные

_______________________________________________________________________

- сведения о месте жительства

_______________________________________________________________________

- номер контактного телефона: _____________________________________________

___________________________         _____________________       ____________________

(должность)                                               (подпись, М.П.)                           (Ф.И.О.)

Приложение № 5

к документации об аукционе

## Сведения о качестве работ

Участника аукциона  ______________________________________________

(название аукциона)

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе  на право заключения с МБУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» муниципального контракта на ____________________________________________________________________________________

(наименование выполняемых работ)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект муниципального контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

____________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ______________________________________________________________________________,

(уполномоченного лица участника размещения заказа, Ф. И. О. (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать Контракт, согласны выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями, указанными в приложении № 1 к аукционной документации.

_________________________		_________________			_____________

(должность) 			     (подпись, М.П.) 		                  (ф.и.о.)

Приложение № 6

к аукционной документации

Проект

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 								 «___» _________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол № ___ от _______2009 года) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату  принимает  на себя обязательства по выполнению работ по обустройству и содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми из своих материалов, своими силами и средствами согласно  техническому заданию, являющемуся составной и неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание;

Приложение № 2 -  локальный сметный расчет;

Приложение № 3 – требования по качеству выполнения работ и условия снижения их стоимости;

Приложение № 4 - акт контрольной проверки;

Приложение № 5 – акт о приемке выполненных работ;

Приложение № 6 – акт оценки работ подрядной организации;

Приложение № 7 – расчет стоимости содержания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Работы, указанные в Разделах 1-3 (Приложение № 1), проводятся с момента подписания контракта  по 30 мая   2009 года;.

2.2. Работы, указанные в Разделе 4 (Приложение № 1), проводятся с момента подписания контракта по 01 сентября 2009 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по условиям настоящего Контракта составляет __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы на благоустройство, текущее содержание, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы, и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Стоимость работ подлежит изменению в случае  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ.

3.4. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ  по благоустройству в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ. Приемка результатов выполненных  работ производится поэтапно.

3.5. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан недействительным только в судебном порядке.

3.6. Приемка результатов работ, указанных в Разделе 1 (Приложение № 1), производится только после предоставления комплекта исполнительной документации и проведения испытаний.

3.7. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ, указанных в Разделах 1-3 (приложение №1), являются: унифицированные формы КС-2 и КС-3.

3.8. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ, указанных в Разделе 4, являются: акты контрольной проверки и акты приемки выполненных работ; документы, подтверждающие понесенные Подрядчиком издержки в связи выполнением работ, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; унифицированные формы КС-2, КС-3 и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

3.9. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.10. Подрядчику выплачивается аванс в размере 15 % стоимости работ.

3.11. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,  помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

3.12. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта (Приложение № 3), нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.)

4.2. В соответствии  со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ, указанных в Разделах 1-3 (Приложение № 1) Подрядчик устанавливает гарантийный срок по 16 августа 2009 года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия качества результата распространяется на всё, составляющее результат работы.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (приложения № 6), являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном контрактом (приложение № 3).

4.4. При отказе одной из сторон от подписания акта контрольной проверки в нем делается отметка об отказе, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только  в судебном порядке.

4.5. В ходе контрольных проверок Заказчик может в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта производства работ. Фотодокументом является фотоснимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования и места расположения объекта, исполнителя фотоснимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени фотографирования.

4.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.7. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.5. Заказчик снимает 30000 (Тридцать тысяч) рублей со стоимости выполненных работ.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований нормативной технической документации (СНиП, ГОСТ и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения журнала производства работ, подписания актов контрольных проверок и фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок ( приложение № 6).

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.1.11. Согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях  контракта.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в Главе 3  Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.6. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Периодичность и количество проверок определяются Заказчиком.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае привлечения к исполнению Контракта субподрядчика Подрядчик (Генеральный подрядчик) несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с Приложением № 3.

7.6. За просрочку сдачи работ Заказчик снимает с Подрядчика 1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.7. За просрочку устранения дефектов и недоделок Заказчик снимает с Подрядчика 1% от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны, третий экземпляр - для Департамента финансов администрации г. Перми.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. 272-65-65, ф.272-64-92 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес:614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение №1

к проекту муниципального контракта

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству и содержанию «Места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми»

Содержание места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми осуществляется в период: с момента подписания контракта по 01.09.2009 г.

Обустройство места массового отдыха и содержания в период купального сезона необходимо выполнить силами подрядной организации следующее.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 Восстановление электролинии для ремонта наружного освещения пляжа и обеспечения подключения спасательного поста: - прокладка воздушной кабельной линии 0,4 кВ - (кабель СИП 2А 3х25+1х35, арматура) - прокладка подземной кабельной линии 0,4 кВ - (кабель АВБбШв -1 4х35, кирпич) - установка опор для воздушной кабельной линии - установка электрощита - установка электросчетчика (электронный однофазный 50А) - устройство футляра для подземной кабельной линии - 30 метров (труба ПНД) -получение разрешения на включение ВЛ - оформление договора на электрообеспечение Восстановление хозяйственно-питьевого водопровода: - установка водомерного узла - прокладка водовода Д-32 мм на участке от точки врезки в водовод по ул. Первомайская до водомерного узла - прокладка летнего водовода по территории зоны отдыха Д-25 мм. - установка задвижек - монтаж питьевых фонтанчиков - промывка, опрессовка водовода - оформление договора на потребление воды с ООО «Новогор- Прикамье» - демонтаж летнего водовода | м м шт. шт. шт. шт. м шт. м м шт. шт. м м | 220 220 1 1 1 1 30 1 100 250 2 2 350 250 |
| Раздел 2 Частичная замена песка: - разработка и погрузка песка на территории зоны отдыха - вывозка песка с территории зоны отдыха на расстояние до 10 км; - работа на отвале (планировка вывезенного песка); - транспортировка песка для замены на расстояние до 5 км; - устройство песчаного слоя на территории зоны отдыха; | 1000 м3 т 1000 м3 м3 100м3 | 0,885 1326 0,9 880 8 |
| Раздел 3 Подготовка места массового отдыха к работе в летний период: - обустройство временного спасательного пункта площадью не менее 20 м2, укомплектованного в соответствии требованиям службы спасения - ремонт существующих навесов - ремонт (покраска) кабинок для переодевания - устройство волейбольной площадки - установка скамеек - обустройство площадки для мусороконтейнеров с установкой 8 контейнеров - установка урн для мусора -установка информационного стенда - комплексная уборка: - очистка территории зоны отдыха, пешеходных дорожек от мусора и грязи - очистка затопляемой территории от мусора - санитарная обрезка деревьев - установка шлагбаумов, ограничивающих въезд на территорию - установка знаков, ограничивающих въезд на территорию - оформление акта приемки в эксплуатацию мест массового отдыха у воды на территории города Перми (постановление №503 от 09.06.2008г.) | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м2 м2 м2 шт. шт. | 1 2 3 1 5 1 20 1 17600 2640 2300 2 2 |
| Раздел 4 Текущее содержание места массового отдыха в летний период: - ежедневная уборка территории и ежедневная вывозка мусора из контейнеров до 10 часов утра - подметание механизированным способом и мытье асфальтовых дорожек 2 раза в неделю - установка и содержание бонового ограждения - установка и обслуживание биотуалетов - обеспечение охраны - оплата расходов за электропотребление и водоснабжение | м2 м2 м шт. | 17600 650 250 4 |

Заказчик	Подрядчик

Приложение №3

к проекту муниципального контракта

Требования по качеству выполнения работ

и условия снижения их стоимости

1. Общие положения.

  - Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядной организацией, осуществляющей содержание территории места массового отдыха у воды  по муниципальному заказу.

  - Настоящие требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория зоны отдыха: - отсутствует грязь, мусор, сорная растительность в зоне отдыха Пешеходные дорожки: - отсутствует грязь, мусор, сорная растительность у бортового камня, песок на поверхности асфальтобетонного покрытия | Отлично, 0% |
| 2 | Оборудование: - навесы, кабинки для переодевания, скамьи не имеют механических повреждений | Отлично, 0% |
| 3 | Контейнерная площадка: - контейнеры (8 шт.) в наличии, мусор из контейнеров вывозится своевременно, отсутствует мусор на территории контейнерной площадки | Отлично, 0% |
| 4 | Урны: - не имеют механических повреждений, мусор в месте расположения урн отсутствует | Отлично, 0% |
| 5 | Биотуалеты: - функционируют, отсутствует грязь и мусор в кабинках | Отлично, 0% |
| 6 | Территория зоны отдыха: - грязь, мусор, сорная растительность не убраны на 50% территории зоны отдыха Пешеходные дорожки: - грязь мусор, сорная растительность у бортового камня, песок с поверхности асфальтобетонного покрытия не убраны с 50% площади дорожек | Удовлетворительно, -40% |
| 7 | Оборудование: - навесы, кабинки для переодевания, скамьи пригодны для эксплуатации, имеют незначительные повреждения, требуется косметический ремонт | Удовлетворительно, -40% |
| 8 | Контейнерная площадка: - контейнеры (8 шт.) в наличии, мусор из контейнеров вывозится не регулярно, наличие мусора на контейнерной площадке | Удовлетворительно, -40% |
| 9 | Урны: - имеют незначительные повреждения, пригодны для эксплуатации, наличие мусора в местах расположения урн | Удовлетворительно, -40% |
| 10 | Биотуалеты: - функционируют, наличие мусора и грязи в кабинках | Удовлетворительно, -40% |
| 11 | Территория зоны отдыха: - наличие грязи, мусора, сорной растительности на всей территории зоны купания Пешеходные дорожки: - наличие грязи, мусора, сорной растительности у бортового камня на всей площади дорожек | Неудовлетворительно, -100% |
| 12 | Оборудование: - навесы, кабинки для переодевания, скамьи имеют значительные повреждения, непригодны для эксплуатации | Неудовлетворительно,-100% |
| 13 | Контейнерная площадка: - контейнеры отсутствуют или находятся не в полном объеме (менее 8 шт.) - мусор из контейнеров не вывезен - наличие мусора на территории контейнерной площадки | Неудовлетворительно, -100% |
| 14 | Урны: - переполнены мусором, наличие мусора в местах расположения урн | Неудовлетворительно, -100% |
| 15 | Биотуалеты: -не функционируют | Неудовлетворительно, -100% |

Заказчик	Подрядчик

Приложение №4

к проекту муниципального контракта

А К Т

контрольной проверки

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2009 г.

(дата)

Проверка произведена _______________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и______________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п./п. | Наименование объектов | Замечания | Подпись ответственного лица, Подрядчика | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Заказчик	Подрядчик

- Приложение №5

- к проекту муниципальному контракту

Заказчик: МБУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

г. Перми, ул. Веденеева, 86а, т. 272-69-22

Подрядчик:____________________________________________

______________________________________________________

АКТ

приемки выполненных работ

по содержанию мест массового отдыха у воды в микрорайоне

КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми

За_______________2009 г.

| № п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Объём выполненных работ, согласно подписанного сторонами акта | Стоимость работ, руб. |  | % снижения оплаты | Стоимость работ с учётом % снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За ед. изм. | Всего |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Заказчик	Подрядчик

Приложение №6

к проекту муниципального контракта

А К Т

оценки работы подрядной организации

за ____________________ 2009 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд _______ ( дата) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик	Подрядчик

Приложение №7

к документации об аукционе

УТВЕРЖДЕН

приказом планово-экономического

департамента администрации города Перми

от 10 ноября 2008 № 15

Порядок проведения открытого аукциона.

I. Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.Error: Reference source not found-Error: Reference source not found настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.