| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Директор МОУДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Буревестник» г.Перми ____________________ А.В.Зверев ___ ____________________2009 года Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми - __________________ Н.П.Климова ____ ____________________ 2009 г. |  |
| --- | --- |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей канализации в муниципальном общеобразовательном учреждении дополнительного образования детей « Детский оздоровительно-образовательный центр « Буревестник » г. Перми

- 1.1. Муниципальный заказчик (далее по тексту – заказчик) МОУДОД « Детский оздоровительно-образовательный центр « Буревестник » г. Перми ( Пермский край, Пермский район, д. Алексики ).

Место выполнения работ – Пермский край, Пермский район, д. Алексики.

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей канализации в  МОУДОД « Детский оздоровительно-образовательный центр « Буревестник » г. Перми.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

  - Начальная (максимальная) цена контракта 1 608 117,59 рублей.

  - Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»)

5% от начальной (максимальной) цены контракта

Величина шага аукциона приведена в таблице, приложение № 7 к документации об аукционе.

1.4. Требования к выполняемым работам:

- Состав и объем работ определены локальным сметным расчетам (Приложение № 6 к документации об аукционе).

- Срок выполнения работ не должен превышать 30 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи объекта в работу.

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- Работы должны производиться в соответствии с техническим заданием,  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами, эскизам.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

1.5. Условие выполнения работ.

Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен выполнить своими силами   весь комплекс работ, предусмотренных  документации об аукционе - локальным сметным расчетом (Приложение № 6) без права внесения каких либо изменений в виды и объемы работ. Локальный сметный расчет, являющийся приложением к аукционной документацией, после подведения итогов аукциона становятся приложением к муниципальному контракту.

Поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Срок приемки объекта в работу не должен превышать 3 рабочих дней, с момента заключения муниципального контракта. Срок сдачи результата работ не должен превышать           3 рабочих дней.

- 1.6. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять  не менее 60 месяев с момента принятия объекта в эксплуатацию.

1.7. Сроки и место выполнения работ

Срок выполнения работ: не должен превышать 30 календарных дней с момента подписания акта приемки-передачи объекта в работу. Выполнение работ осуществляется по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Алексики.

1.8. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчиком не предусматривается выплата аванса. Расчет за выполненные                                    работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию Объекта, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости заказчика на полученный коэффициент снижения. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 550 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,89555, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах о приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, подрядчиком выполнены работы на сумму 100 000 рублей в соответствии с локально-сметным расчетом, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент-0,8955 и итоговая сумма, к оплате составляет                     89 550 рублей.

Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

1.9.Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо,  в т.ч. индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

1.10. Разъяснения документации об аукционе.

Участник размещения заказа вправе в письменном  виде обратиться с запросом разъяснений положений документации об аукционе к заказчику, который в письменной форме  в течение двух рабочих дней ответит на запрос, полученный не позднее 22. 04. 2009 г. и в течение одного дня со дня направления, разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru),  включая предмет запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

1.11. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

  - Требования к содержанию и форме заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1.1) сведения об участнике размещения заказа (по форме, содержащейся в приложении № 3 к настоящей документации).

1.2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

1.3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель),. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

1.4). копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

1.5) заявка участника размещения заказа (по форме приложения № 1 к настоящей документации)

1.6) сведения о качестве выполняемых работ (по форме приложения № 2 к настоящей документации).

1.7) копию действующей лицензии (участника размещения заказа) на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности  в соответствии с государственным стандартом, или копия выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проекной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. Перечень работ подлежащих лицензированию указаны в приложении №9 к документации об аукционе.

1.8) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение или копия такого платежного поручения).

В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов (по форме приложения № 4 к документации об аукционе), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

2.2. Требования к описанию участниками размещения заказа  выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

1. В « Заявке участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №1 к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

2. 	Описание участником размещения заказа количественных и качественных характеристик предлагаемых к выполнению работ производится путем заполнения соответствующих позиций   в Сведениях о  качестве предлагаемых работ, выполненное по форме приложения № 2 к настоящей документации. Отдельной строкой должны быть указаны:

- сроки выполнения работ;

- гарантийный срок;

4. В « сведениях об участнике размещения заказа», оформленной по форме приложения № 3 документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

III. Подача заявок на участие в аукционе

3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 08. 04. 2009 г.                               до 17 часов 00 мин. 28. 04.2009г. подать заказчику заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Алексики  МОУДОД « Детский оздоровительно-образовательный центр « Буревестник » г. Перми, с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, кабинет директора.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

3.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

4.1.Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 17 часов 00 минут                          28. 04.2009 г. по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Алексики,  МОУДОД « Детский оздоровительно-образовательный центр « Буревестник » г. Перми.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки, таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа,  и о признании участника размещения заказа,  подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол  должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует  участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается

заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Проведение аукциона

5.1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на 10 часов 30 мин 12. 05.2009 г. по адресу:                        614000, г. Пермь, ул.Сибирская, д.15, управление муниципального заказа, зал заседаний.

В аукционе  могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Порядок проведения аукциона указан в приложении № 8 к документации об аукционе.

VI. Заключение муниципального контракта.

6.1. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: локальный сметный расчет, предлагаемый в качестве технического задания к документации об аукционе заказчиком, с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта и график выполнения работ, предлагаемый победителем аукциона в заявке на участие в аукционе.

Победитель аукциона или лицо, с которым заключается муниципальный контракт, должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение №5 документации об аукционе) с приложениями к нему (локальный сметный расчет и график выполнения работ), в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на участие в аукционе или протокола рассмотрения заявок на официальном сайте администрации города Перми www.gorodperm.ru.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

7.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. Сведения вносятся в реестр недобросовестных поставщиков, обеспечение заявки не возвращается.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

8.1. Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе – платежное поручение или копия такого поручения с отметкой банка о списании денежных средств.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих  дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение пяти рабочих дней  со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

8.2. Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города (МОУДОД « Детский оздоровительно-образовательный центр « Буревестник » г. Перми  л/с 04930013405)

ИНН 5948020783, КПП 594801001

р/с 40302810900000000007, БИК 045744000.

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № _____ от ________2009 г».

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

9.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно.

1) При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Бенефициара заказчика,

- указание на безотзывность Банковской гарантии (Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом),

- банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

- срок действия банковской гарантии должен не менее чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта.

- срок уплаты денежных средств не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть выдана банком без нарушения им нормативов и (или) иных требований, установленных Банком России.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

2) При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Выгодоприобретателя заказчика,

- срок выплаты страхового возмещения в соответствии с договором страхования не должен превышать 15 дней с момента подачи Выгодоприобретателем заявления о наступлении страхового случая,

- указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

- срок действия  договора страхования должен не менее чем на 30 (Тридцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств).

К договору страхования должен быть приложен документ, подтверждающий внесение страховой премии в полном объеме.

Установлено требование к обеспечению исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту:

В соответствии с договором страхования и правилами страхования страховым случаем является любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту (вне зависимости от причин и обстоятельств его возникновения), которое может привести к наступлению ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) в виде неустойки и (или) убытков. Указанное условие может не распространяться исключительно на неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту, возникшее прямо или косвенно в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы (войны, террористические акты, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия). В договоре страхования не допускаются ссылки  на необходимость Выгодопреобретателя  доказывать или декларировать свои убытки в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения, а также необходимость предоставления им судебного решения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований, противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными.

Обязательным приложением к договору страхования является копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности с приложениями.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

3) В случае передачи заказчику в залог денежных средств, перечисление, участником аукциона признанным победителем, производится по реквизитам, указанным в уведомлении. Уведомление направляется победителю аукциона вместе с проектами муниципальных контрактов.

В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с оригинальной отметкой банка о списании денежных средств.

В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с оригинальной отметкой банка о списании денежных средств.

Заказчик должен указать срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города ( МОУДОД « Детский оздоровительно-образовательный центр « Буревестник » г. Перми  л/с 04930013405 )

ИНН 5948020783, КПП 594801001

р/с 40302810900000000007, БИК 045744000.

- Приложение № 1

- к документации об аукционе

- Заявка участника размещения заказа

«______»________________200__г.

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта_________________________________________________________________________,

намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы соответствующие локальному сметному расчету  документации об аукционе.

Декларирую свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

__________________________________________________________________________________

обязуется подписать в установленный срок документацией об аукционе, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

__________________________________________________________________________________

в ходе аукциона.

__________________                      ____________________            ______________________

- (должность)			    (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

- Приложение №2

- к документации об аукционе

Сведения о качестве предлагаемых работ

Объем выполняемых работ

| №п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать ГОСТам, СНиПам и  проектно-сметной документации.

(Виды и объемы, указываемые в столбцах 2-5 должны соответствовать позициям  локального сметного расчета  документации  об аукционе (приложение №6).

Гарантийный срок _______________________ месяцев.

Срок выполнения работ __________________ календарных дней.

__________________                      ____________________            ______________________

- (должность)			    (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

- Приложение № 3

- к документации об аукционе

- Сведения об участнике размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы  ________________________________________________________________

- Место нахождения _________________________________________________________

- Почтовый адрес_____________________________________________________________

- номер контактного телефона: _________________________________________________

2. Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:

-    Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________

- паспортные данные _________________________________________________________

- сведения о месте жительства __________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________.

__________________                      ____________________            ______________________

- (должность)			    (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение № 4

к документации об аукционе

Опись входящих в состав заявки документов

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

__________________                      ____________________            ______________________

- (должность)			    (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение № 5

к документации об аукционе

(проект) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

г.Пермь                                                                                                             «___»__________2009 г

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________, действующей на основании ________________________, с одной стороны, и _______________________________

___________________________   , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ___________________, с  другой  стороны,  именуемые  также «Стороны», по итогам открытого аукциона, проведенного  _________________. в соответствии с  положениями Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола аукциона ________________заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы ____________________________________(далее – объект)  и сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить  произведенные работы по цене, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

  - Цена работ составляет ______________________  (                        ) рублей.

Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

4.1.1. Представить в течении 3-х дней график производства работ с указанием последовательности выполнения работ, в календарных днях.

4.1.1. принять объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи объекта в работу;

    - выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, действующими государственными и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами и сдать их результат Заказчику;

    - выполнить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.

    - за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

    - извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

    - в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

    - В течение 10 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

5.       ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

    - передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчика;

    - оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - Срок выполнения работ: ________ календарных дней

  - Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу.

  - Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в эксплуатацию.

### Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в « График производства работ » (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1.Заказчиком не предусматривается выплата аванса.

7.2 Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.3. Заказчик производит  оплату  за выполненные согласно сметы заказчика  работы в течение 30 (двадцати) банковских дней  со дня подписания в установленном порядке акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акта сверки взаиморасчетов. При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы осуществляется по смете заказчика с  применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

7.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией Объекта, законченных текущим ремонтом элементов здания, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначает своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором.

  - Представитель ООО  «Жилремстройсервис - ПК» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ.

  - Представитель Заказчика осуществляет проверку (согласование) выполненных Подрядчиком  ремонтных работ на объекте:

8.3.1. по оформлению первичных документов в соответствии с нормативной документацией.

8.3.2. по объемам и стоимости работ в соответствии с локальным сметным расчетом, проектно-сметной документацией, техническим заданием и фактически выполненным работам.

8.3.3. по качеству работ в соответствии с требованиями технических условий, обязательных стандартов, норм и правил.

8.3.4. по конечному результату выполненных работ и подписанию сопутствующих документов.

8.4. При наличии замечаний представителя Заказчика отклоняет согласование в выполненных подрядчиком работ, либо их этапов и в течение 5 рабочих дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением ООО «Жилремстройсервис – ПК».

  - ООО «Жилремстройсервис - ПК» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, и не участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

  - Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.8. Подрядчик письменно информирует Заказчика или ООО «Жилремстройсервис - ПК» о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика .

8.9. В случае, если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в течение 10 рабочих дней  устранить,  выявление «Заказчиком» замечания.

Если Подрядчик в десятидневный срок не устранит выявленные замечания, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.10. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  или ООО «Жилремстройсервис - ПК» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом ввода объекта в эксплуатацию.

9.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается __ месяцев со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией Объекта и распространяется на весь объем работ.

    - В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами  работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от цены контракта.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Настоящим контрактом предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере   30% начальной (максимальной) цены контракта.

14.2. Способом обеспечения исполнения контракта является ______________________________

15. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14.2. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ в случаях:

1). Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

2). Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ согласно утвержденной технологической карте последовательности выполнения работ;

3). Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

4). Аннулирования у Подрядчика лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

15.3.Настоящий Контракт составлен в пяти экземплярах (один для Подрядчика и четыре для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

15.4. Для  решения текущих вопросов по Контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________

контактный тел.:_______________.

15.5.Для  решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________

контактный тел.:_______________.

15.6. К настоящему Контракту прилагаются:

Приложение № 1 « Локальный сметный расчет »;

Приложение № 2  « График производства работ ».

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Подрядчик –

Адрес:_________________________________________________

тел.____________

Банковские реквизиты:

ИНН ____________________________

БИК ____________________________

Р/с ______________________________

К/с ______________________________

_________________________________

Заказчик:								Подрядчик:

_________________/_______________ /			_________________/_______________/

- Приложение № 6

- к документации об аукционе

Техническое задание: локальный сметный расчет

|  |  |  |  |  | МОУ ДОЛ ДООЦ " Буревестник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | (наименование стройки) |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________ |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  | _______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| " _____ " ________________ 2005 г. |  |  |  |  | (локальная смета) |  | "______ " _______________2005 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на капитальный ремонт наружных сети канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб. 1 608 117,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб. 318389,7492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 10,66 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 18189,37 | 18189,37 |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 8,58 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 14640,23 | 14640,23 |  |  |
| 3 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного | 10 м3 основания | 3,4 | 928,44 | 118,42 | 33,97 | 4,79 | 3156,7 | 402,63 | 115,5 | 16,29 |
| 4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1( засыпка песком) | 100 м3 грунта | 1,4 | 941,64 | 941,64 |  |  | 1318,3 | 1318,3 |  |  |
| 5 | СЦМ-408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 154 | 71,32 |  |  |  | 10983,28 |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 1,743 | 944,03 |  | 944,03 | 123,33 | 1645,44 |  | 1645,44 | 214,96 |
| 7 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,4 | 501,3 | 152,24 | 349,06 | 41,59 | 701,82 | 213,14 | 488,68 | 58,23 |
| 8 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 2,32 | 29,08 |  | 29,08 | 4,6 | 67,47 |  | 67,47 | 10,67 |
| Раздел 2. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр66-16-01 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 50 мм | 100 м трубопроводов | 2,68 | 489,15 | 272,16 | 205,07 | 26,25 | 1310,92 | 729,39 | 549,59 | 70,35 |
| 10 | ТЕРр66-06-01 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1 м2 | 1 м3 | 1,7 | 1458,73 | 352,18 | 89,34 | 10,85 | 2479,84 | 598,71 | 151,88 | 18,45 |
| 11 | СЦМ-401-0081 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) крупность 10мм | м3 | 1,725 | 380,08 |  |  |  | 655,64 |  |  |  |
| 12 | ТЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,9 | 6920,37 | 1440,09 | 5392,64 | 727,37 | 6228,33 | 1296,08 | 4853,38 | 654,63 |
| 13 | прайс ООО " Железобетон" | Плита перекрытия люка П5-8 | шт | 90 | 224,11 |  |  |  | 20169,9 |  |  |  |
| 14 | СЦП1-3-11-1 ПЗ*4,95; ОЗП*4,95; ЭМ*4,95; ЗПМ*4,95; МАТ*4,95; ТЗ*4,95; ТЗМ*4,95 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*4,95) | за т груза | 7,35 | 49,5 |  |  |  | 363,83 |  |  |  |
| 15 | СЦП1-3-12 ПЗ*4,95; ОЗП*4,95; ЭМ*4,95; ЗПМ*4,95; МАТ*4,95; ТЗ*4,95; ТЗМ*4,95 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*4,95) | за т груза | 1,24 | 75,88 |  |  |  | 94,09 |  |  |  |
| 16 | СЦП3-2-10-1 ПЗ*4,95; ОЗП*4,95; ЭМ*4,95; ЗПМ*4,95; МАТ*4,95; ТЗ*4,95; ТЗМ*4,95 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*4,95) | 1 т | 8,59 | 63,76 |  |  |  | 547,7 |  |  |  |
| Раздел 3. Наружные сети К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 |
| 18 | ТЕР22-06-011-02 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 24 | 114,71 | 17,5 | 34,05 | 1,5 | 2753,04 | 420 | 817,2 | 36 |
| 19 | ТЕР22-06-011-01 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 | 1 м короба | 8 | 95,05 | 15,55 | 33,27 | 1,5 | 760,4 | 124,4 | 266,16 | 12 |
| 21 | ТЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0,147 | 191724,21 | 3744,82 | 4862,63 | 679,62 | 28183,46 | 550,49 | 714,81 | 99,9 |
| 22 | прайс | Втулка " Прагма" Д 160 для прохода труб через ж/б колодец | шт | 14 | 255,29 |  | 255,29 |  | 3574,06 |  | 3574,06 |  |
| 23 | ТЕР23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,705 | 19372,88 | 2050,15 | 2578,24 | 308,27 | 13657,88 | 1445,36 | 1817,66 | 217,33 |
| 24 | СЦМ-201-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,18 | 7802,88 |  |  |  | 1404,52 |  |  |  |
| 25 | СЦМ-103-0753 | Люк чугунный легкий | шт | 7 | 506,05 |  |  |  | 3542,35 |  |  |  |
| 26 | СЦМ-440-9155 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм | м | -10,624 | 432,31 |  |  |  | -4592,86 |  |  |  |
| 27 | СЦМ-445-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -1,3677 | 1737,21 |  |  |  | -2375,98 |  |  |  |
| 28 | прайс | Плиты железобетонные перекрытий колодцев марки ПП 10-1 | шт | 7 | 513,83 |  |  |  | 3596,81 |  |  |  |
| 29 | прайс | Плиты железобетонные днищ колодцев марки ПН 10 | шт | 7 | 610,5 |  |  |  | 4273,5 |  |  |  |
| 30 | прайс | Кольца железобетонные объемные марки КС 10.3 | шт | 12 | 348,71 |  |  |  | 4184,52 |  |  |  |
| 31 | прайс | Кольца железобетонные объемные марки КС 10.6 | шт | 8 | 703,92 |  |  |  | 5631,36 |  |  |  |
| 32 | прайс | Кольца железобетонные объемные марки КС 10.9 | шт | 1 | 703,92 |  |  |  | 703,92 |  |  |  |
| 33 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка горловин колодцев из керамического кирпича: толщиной в 1/2 кирпича при объеме кладки до 5м3 | 1 м3 | 0,12 | 699,62 | 169,85 | 3,39 |  | 83,95 | 20,38 | 0,41 |  |
| Раздел 4. Наружные сети К1Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,086 | 80520,93 | 2975,03 | 3371,14 | 479,7 | 6924,8 | 255,85 | 289,92 | 41,25 |
| Раздел 5. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,175 | 852,87 | 91,94 | 90,5 | 12,04 | 149,25 | 16,09 | 15,84 | 2,11 |
| 36 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,4 | 506,44 | 43,7 | 0,26 |  | 709,02 | 61,18 | 0,36 |  |
| 37 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,175 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 238,74 | 78,06 | 9,9 | 3,04 |
| 38 | ТЕР11-01-011-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2) | 100 м2 стяжки | 0,175 | 452,06 | 11,3 | 19,6 | 5,74 | 79,11 | 1,98 | 3,43 | 1 |
| Раздел 6. благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 1,14 | 930,79 | 205,56 | 725,23 | 69,06 | 1061,1 | 234,34 | 826,76 | 78,73 |
| 40 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,09 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 | 570,58 | 866,11 | 259,09 | 607,02 | 51,35 |
| 41 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,82 | 2362,69 | 839,6 | 1523,09 | 128,59 | 4300,1 | 1528,07 | 2772,02 | 234,03 |
| 42 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,68 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 | 239,81 | 1687,33 | 121,86 | 1539,29 | 163,07 |
| 43 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 78,2 | 74,92 |  |  |  | 5858,74 |  |  |  |
| 44 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,28 | 2866,63 | 315,93 | 306,41 | 46,38 | 6535,92 | 720,32 | 698,61 | 105,75 |
| 45 | ТЕР27-07-002-04 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-03 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*3) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,28 | 626,22 | 19,5 | 29,13 | 4,11 | 1427,78 | 44,46 | 66,42 | 9,37 |
| 46 | ТЕР27-07-001-03 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 100 м2 покрытия | 2,28 | 4346,48 | 139,67 | 103,71 | 22,55 | 9909,97 | 318,45 | 236,46 | 51,41 |
| 47 | ТЕР27-07-001-04 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 2,28 | 2983,11 | 139,67 | 70,67 | 15,2 | 6801,49 | 318,45 | 161,13 | 34,66 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 204081,77 | 44774,62 | 22312,25 | 2185,52 |
| ОЗП=6,78,ЭМ=3,71,ЗПМ=6,78,МАТ=4,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 761228,86 | 258797,3 | 60466,2 | 12632,31 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 965310,63 | 303571,92 | 82778,45 | 14817,83 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 577954,7 |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 82778,45 |  | 82778,45 |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 318389,75 | 303571,92 |  | 14817,83 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 249578,03 |  |  |  |
| 80,00%*0,846 ФОТ (от 231 522,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 156694,61 |  |  |  |
| 130,00%*0,846 ФОТ (от 37 779,58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41549,99 |  |  |  |
| 95,00%*0,846 ФОТ (от 3 369,66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2708,2 |  |  |  |
| 108,00%*0,94 ФОТ (от 9 606,58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9752,6 |  |  |  |
| 128,00%*0,846 ФОТ (от 5 891,01) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6379,25 |  |  |  |
| 110,00% ФОТ (от 138,18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,99 |  |  |  |
| 123,00%*0,846 ФОТ (от 1 108,26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1153,23 |  |  |  |
| 104,00%*0,94 ФОТ (от 16 174,44) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15812,13 |  |  |  |
| 142,00%*0,846 ФОТ (от 12 799,28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15376,04 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 147922,86 |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 231 522,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 88557,46 |  |  |  |
| 89,00%*0,85 ФОТ (от 24 553,77) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18574,93 |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 3 369,66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1432,11 |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 9 606,58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4803,29 |  |  |  |
| 85,00%*0,85 ФОТ (от 13 225,81) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9555,65 |  |  |  |
| 83,00%*0,85 ФОТ (от 5 891,01) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4156,11 |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 138,18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,72 |  |  |  |
| 75,00%*0,85 ФОТ (от 1 108,26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,52 |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 16 174,44) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9704,66 |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 12 799,28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10335,42 |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362811,5 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 245306,07 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608117,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 7

- к документации об аукционе

| Размер шага (%) | Величина шага (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0 | 80 405,88 |
| 4,5 | 72 365,29 |
| 4,0 | 64 324,70 |
| 3,5 | 56 284,12 |
| 3,0 | 48 243,53 |
| 2,5 | 40 202,94 |
| 2,0 | 32 162,35 |
| 1,5 | 24 121,76 |
| 1,0 | 16 081,17 |
| 0,5 | 8 040,59 |

Приложение № 8

к документации об аукционе

Порядок проведения открытого аукциона.

I. Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 9

к документации об аукционе

Перечень видов работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства в            отношении которых требуются лицензии или свидетельство о допуске.

(приказ Минрегионразвития РФ от 09.12.2008 № 274)

- Разработка выемки и вертикальная планировка;

- разработка и перемещение грунта бульдозером.

- Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам;

- обратная засыпка грунта в ручную с уплотнением пневмотрамбовками.

- Работы по монтажу наружных сетей и коммуникаций;

- прокладка трубопровода из пластмассовых труб,

- подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью,

- устройства водопроводных, канализационных и водосточных колодцев.

- Работа по устройству каменных конструкций;

- установка кружал и опалубки для кладки арок, свод и стен.

- Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;

- устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия,

- устройство подстилающих слоев и оснований из щебня.