Техническое задание

на выполнение работ по сносу несанкционированных объектов (автостоянок), расположенных на территории Дзержинского района города Перми

Место выполнения работ: Дзержинский район города Перми.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 10.12.2009 года, по заявке заказчика.

Объем и требования к выполнению работ:

- выполнение работ по демонтажу объектов на 15 автостоянках;

- выдать или разместить уведомления о сроке демонтажа на демонтируемую автостоянку с участием представителя администрации района;

- отключить демонтируемые строения и оборудование от источника электроснабжения (при необходимости) и обеспечить в дальнейшем безопасную эксплуатацию этого источника, от иных инженерных коммуникаций, препятствующих демонтажу;

- демонтировать объект (строения и оборудование, установленные на самовольно размещенных автостоянках) в течение двух суток после получения заявки заказчика, и по транспортировать их к месту хранения, используя собственные силы и средства;

- фотофиксация выполнения работ по демонтажу;

- устранить нарушения правил содержания территории, ранее занятой демонтируемым объектом, в течение двух суток после демонтажа;

- выполнение необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с демонтажем объектов, включая электробезопасность и пожаробезопасность;

- обеспечить учет и  сохранность демонтированных объектов в течение трех лет с момента демонтажа.

Срок исполнения работ по демонтажу: в течение двух суток с момента получения заявки заказчика.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: подрядчик гарантирует выполнение работ по демонтажу в установленный срок, подтвердив это фотоматериалами.