СОГЛАСОВАНО

Начальник планово - экономического департамента  администрации города Перми

__________________  /Н. П. Климова/ «__» __________ 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального

бюджетного учреждения «Благоустройство Дзержинского района»

___________________/С. И. Пивнев/

«__» марта 2009 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов озеленения, ликвидации несанкционированных свалок Дзержинского района г. Перми

г. Пермь, 2009 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Инструкция участникам  размещения муниципального заказа……………………………………….3-10

Приложение №1…………………………………………………………………………………………11-42

- Проект муниципального контракта по лоту №1.....................................................................11-28

- Проект муниципального контракта по лоту №2…………………………………………….29-42

Приложение №2…………………………………………………………………………………………43-44

- Техническое  задание на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 1………..43

- Техническое  задание на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 2………..44

- Приложение №3…………………………………………………………………………………………45-46

- Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 1……………………………...45

- Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту №  2……………………………..46

- Приложение №4

- Формы документов для заполнения участниками размещения заказа на участие в аукционе……47-52

- - Опись документов (форма №1)…………………………………………………………………..47

- - Заявка на участие в открытом аукционе (форма №2).............................................................48-49

- - Сведения об участнике размещения заказа (форма №3)………………..……………………...50

- - Сведения о количественных и качественных  характеристиках выполняемых работ, являющихся предметом аукциона по лоту №1 (форма №4)……………….…………………..………...51

- - Сведения о количественных и качественных  характеристиках выполняемых работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 2 (форма №5)………………………………….................52

- Приложение №5

- Порядок проведения открытого аукциона…………………………………………………………….53-56

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

- Общие сведения:

Открытый аукцион проводится в соответствии с нормами Федерального закона от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ (с изменениями).

Понятия и термины, используемые в документации:

Заказчик – муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района».

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт по каждому лоту отдельно.

- Предмет открытого  аукциона

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов озеленения, ликвидации несанкционированных свалок Дзержинского района г. Перми.

Предмет открытого аукциона состоит из  двух лотов

Лот № 1 – Выполнение работ по содержанию объектов озеленения Дзержинского района

г. Перми.

Лот № 2 – Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок Дзержинского района г. Перми

3. Место и сроки выполнения работ:

3.1. Место выполнения работ:    г. Пермь, Дзержинский район.

- 3.2. Сроки выполнения работ:

- Лот № 1 -  с 1 июня  по  20 декабря  2009 года.

- Лот № 2 - с 27 мая по 20 декабря 2009 года.

- Начальная (максимальная) цена контракта

Лот № 1 – Выполнение работ по содержанию объектов озеленения Дзержинского района г. Перми – 1 770 283 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС 18%.

Лот № 2 – Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок Дзержинского района г. Перми – 1 918 784 (Один миллион девятьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 34 копейки, включая НДС 18 %.

Цена, предлагаемая участником аукциона по каждому лоту, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта  установленную Заказчиком в документации об аукционе.

- Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»)

По лоту № 1 - 5%  (88514,15 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (8851,42 рубль) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (8851,42 рубль) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 2 - 5%  (95939,22 рублей) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (9593,92 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (9593,92 рубля) начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту отдельно и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения работ.

Цена контракта по каждому лоту должна включать в себя полную стоимость работ,  являющихся предметом открытого аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Состав и объёмы работ определены техническим заданием заказчика - приложение № 1, 2 .

Расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона - приложение № 3, 4.

Данные расчёты стоимости работ будут являться составной частью муниципальных контрактов, подписанных сторонами по итогам аукциона по каждому лоту.

8. Требования  к описанию работ

Описание предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукциона по каждому лоту, осуществляется участниками размещения муниципального заказа согласно перечню работ, предусмотренных техническим заданием заказчика (приложение № 1, 2)  без внесения каких - либо изменений в состав (виды) и объёмы работ по форме приложения № 7, 8 к документации об аукционе по лотам № 1, 2.

Выполняемые работы должны соответствовать:

- ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

9. Форма, срок и порядок расчётов за выполненные объёмы работ

Форма оплаты – безналичный расчёт.

Оплата за выполненную Подрядчиком работу осуществляется Заказчиком в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, расчётов стоимости работ, предоставления Заказчику счетов-фактур.

Порядок расчётов за выполненные объёмы работ

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётами стоимости работ заказчика (приложение № 3, 4) с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) стоимость  муниципального контракта определённую заказчиком и предусмотренную расчётами стоимости работ заказчика - приложение № 3, 4 (учитывается четыре знака после запятой, следующие знаки отбрасываются).

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёта стоимости работ заказчика по каждому лоту, на полученный понижающий коэффициент.

Например:

При начальной (максимальной) цене контракта 1000000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 800000 рублей, частное от деления составляет 0,8,  следовательно,  понижающий коэффициент принимается – 0,8.

Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В расчётах стоимости выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента.

Например:

В течение месяца подрядчиком выполнены работы на сумму в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика на сумму 100000 рублей, что отражается в расчётах стоимости выполненных работ.

В данном расчёте указывается понижающий коэффициент - 0,8 и итоговая сумма, подлежащая оплате - 80000 рублей.

10. Валюта заявки на участие в аукционе

Валюта заявки на участие в аукционе  - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 12. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  торгов (в редакции Федерального закона от 20.04.2007 г. № 53-ФЗ)

2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

# 13. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе по каждому лоту отдельно должна содержать:

1. Опись документов (копий документов), представленных в составе заявки на участие в аукционе.

2. Заявку на участие в аукционе в соответствии с приложением № 5 к документации об аукционе.

3. Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с приложением № 6 к документации об аукционе.

4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6.  Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

8. Сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ на соответствующий лот (форма № 4, 5 приложения № 4 к документации об аукционе).

9. По лоту № 2 копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в аукционе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Все оригиналы документов должны быть подписаны уполномоченным лицом с расшифровкой подписи, скреплены печатью (при наличии).

Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

# 14. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе размещается одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая,19, кабинет № 6А (сметно - договорной отдел)  в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 13.00 час. до 13 час. 48 мин. (время местное).

Контактное лицо: Карпова Ленура Рустемовна.

Тел.: (342) 238-29-90, 238-30-30.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе.

Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 15. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в ч.13 документации об аукционе.

По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование аукциона и номер извещения.

Заявки подаются в письменной форме.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены Заказчику не позднее 10 час. 00 мин. «04» мая 2009 года по адресу: 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19, кабинет № 6А (сметно-договорной отдел), в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 ч. до 18:00 (в пятницу до 17:00),  перерыв на обед с 13:00 ч. до 13:48 ч. (время местное)

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона по каждому лоту отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок, заявки на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе до 10 час. 00 мин. «04» мая 2009 года.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 17. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

18. Внесение изменений в документацию об аукционе и в извещение

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе и в извещение не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Внесённые изменения в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе.

19. Отказ от проведения открытого аукциона

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком  соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующее уведомление всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# Место, время  и порядок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Место начала рассмотрения заявок:      г. Пермь, ул. Рабочая, 19.

Дата и время начала рассмотрения заявок:  10 час. 00 мин. «04» мая 2009 года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в  ч.12 настоящей  документации;

2) предоставления определенных ч.13 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или работах, на выполнение  которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа–юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в участии в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

- Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,15, зал заседаний в 10  час. 00 мин. «14» мая 2009 года.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона по каждому лоту.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ согласно приложению № 5 к аукционной документации.

- Подписание муниципального контракта по результатам проведения  аукциона

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона по каждому лоту один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Неотъемлемой частью контракта является расчёт стоимости работ, предлагаемый  заказчиком в  документации об аукционе по каждому лоту, с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) цену контракта по каждому лоту.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 11 (одиннадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт.

- Уклонение от подписания муниципального контракта

Если в срок, предусмотренный документацией об аукционе (п. 22), победитель не предоставил подписанный с его стороны проект муниципального контракта, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В этом случае Заказчик имеет право:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, и возмещении убытков, причиненных уклонением от подписания контракта;

- либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт и  возместить убытки, причиненные уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

24. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе – не требуется.

25. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта – не требуется.

26. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным  Федеральным  Законом от 21.07.2005 г. «О размещении  заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ.

Приложение №1

к документации об аукционе

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 1.

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения Дзержинского района г. Перми

г. Пермь                                                                                                             __________2009 года.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  и.о. директора Пивнева Сергея Ивановича, действующего на основании Приказа администрации Дзержинского района г. Перми № 17-л от 25.02.2009 и Устава с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующего    на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию объектов озеленения Дзержинского района г. Перми (техническое задание – приложение № 1).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение №  1 –  техническое задание;

- Приложение №  2 –  расчет стоимости  и объем выполняемых работ;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4.1, 4.2 – формы отчетности (справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт приемки выполненных работ);

- Приложение № 5.1, 5.2, 5.3 – формы актов оценки работы подрядного предприятия, актов контрольной проверки, предписания;

- Приложение № 6 – форма донесения.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначать уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

2.1.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.5. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение 6) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

2.2.3. Производить в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика  фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

2. 3. Права и обязанности Подрядчика.

2.3.1. Подрядчик обязан:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.)  и сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

2.3.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика,  заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8. За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. В случае несогласия  с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя районной администрации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ.

3.1.  Общая стоимость работ,  подлежащих выполнению,  формируется на основании итогов открытого аукциона по лоту  № 1, составляет  ___________________________________________, рублей _____________ копеек, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом аукциона, все налоги  и сборы  (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта,  подлежит изменению в случае:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением)    работ, применением санкций (приложение № 3).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акт оценки работы подрядного предприятия   (приложение № 6.1), акт контрольной проверки  (приложение № 6.2), акт приёмки выполненных работ  (приложение № 5.1), справка стоимости работ по форме КС - 3  (приложение № 5.2), счета-фактуры предоставленные Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующем за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

Оплата за выполненную Подрядчиком работу осуществляется Заказчиком в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС - 3), расчётов стоимости работ, предоставления Заказчику счетов-фактур.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ________.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1. Начало производства  работ:  01.06.2009 г.

4.2. Окончание производства работ:  20.12.2009 г.

4.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

5.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости с данного объекта за  период, предшествующий предыдущей контрольной проверки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных объёмов работ уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.3. За несоблюдение сроков выполнения работ,  предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% за каждый день невыполнения обязательств по срокам выполнения работ от суммы контракта.

6.4. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных

нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.5. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.7. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ). Контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

6.8. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не выполненных работ.

6.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел. 238-30-30, 238-29-90 ИНН 5903089626 КПП 590301001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», л/сч.02934018343) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________С. И. Пивнев « » _________________2009 года. М.п. |  |

Приложение № 1

к МК от______ №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

|  | Наименование объекта, элементов объекта, виды работ | Ед. изм. | Общая площадь объекта, м2 | Объёмы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лето | Зима |
| 1 | Бульвар по пр. Парковый |  |  |  |  |
|  | дорожки, асфальт. покрыт. | м2 |  | 8814 |  |
|  | содержание урн | шт. |  | 19 | 19 |
|  | содержание скамей | шт. |  | 29 | 29 |
|  | газоны | м2 |  | 14065 |  |
|  | устройство цветников из однолетних растений | м2 |  | 39 |  |
|  | содержание цветников из однолетних растений | м2 |  | 39 |  |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. |  | 2000 |  |
|  | содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 100 |  |
|  | дорожки ручная | м2 |  |  | 186 |
|  | дорожки механизированная | м2 |  |  | 8814 |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 21000 |  |  |
| 2 | Сквер на ул. 9-е Января |  |  |  |  |
|  | дорожки, асфальт. покрыт. | м2 |  | 418 |  |
|  | газоны | м2 |  | 2285 |  |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. |  | 99 |  |
|  | устройство цветников из однолетних растений | м2 |  | 2 |  |
|  | содержание цветников из однолетних растений | м2 |  | 2 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 2750 |  |  |
| 3 | Транспортная развязка по ул. Плеханова |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 8 600 |  |
|  | содержание цветников из многолетних растений | м2 |  | 35 |  |
|  | содержание кустарников в группах | м2 |  | 112 |  |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. |  | 527 |  |
|  | содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 7 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 9165 |  |  |
| 4 | Придорожные газоны по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Хохрякова |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 1 550 |  |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. |  | 335 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 3500 |  |  |
| 5 | Сквер у ДКЖ |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 3 000 |  |
|  | дорожки, асфальт. покрыт. | м2 |  | 314 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 3300 |  |  |
| 6 | Газон у тоннеля ст. Пермь II |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 1 540 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 1540 |  |  |
| 7 | Газон по ул. Подлесная |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 66200 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 66200 |  |  |

Заказчик _____________ /С.И. Пивнев/                             Подрядчик __________/___________/

Приложение № 2

МК №____от______________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

|  | Наименование объекта, элементов объекта, виды работ | Ед. изм. | Объёмы |  | Лето 147 суток | Зима 56 суток | Всего в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лето | Зима | Итого Лето 147 сут. | Итого зима 56 сут. |  |
| 1 | Бульвар по пр. Парковый |  |  |  |  |  |  |
|  | дорожки, асфальтовое покрытие | м2 | 8814 |  | 180 687 |  | 180 687 |
|  | урны | шт. | 19 | 19 | 17 830 | 3 939 | 21 769 |
|  | скамьи | шт. | 29 | 29 | 3 695 | 1 472 | 5 167 |
|  | содержание газонов | м2 | 14065 |  | 147 683 |  | 147 683 |
|  | устройство цветников из однолетних растений | м2 | 39 |  | 14 699 |  | 14 699 |
|  | содержание цветников из однолетних растений | м2 | 39 |  | 3 647 |  | 3 647 |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. | 2000 |  | 192 000 |  | 192 000 |
|  | содержание деревьев (лиственных) | шт. | 100 |  | 1 200 |  | 1 200 |
|  | содержание дорожек (ручная уборка) | м2 |  | 186 |  | 9 758 | 9 758 |
|  | содержание дорожек (механизированная уборка) | м2 |  | 8814 |  | 204 926 | 204 926 |
|  | итого по объекту |  |  |  | 561 439 | 220 095 | 781 534 |
| 2 | Сквер на ул. 9-е Января |  |  |  |  |  |  |
|  | дорожки, асфальтовое покрытие | м2 | 418 |  | 8 569 |  | 8 569 |
|  | содержание газонов | м2 | 2285 |  | 23 993 |  | 23 993 |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. | 99 |  | 9 504 |  | 9 504 |
|  | устройство цветников из однолетних растений | м2 | 2 |  | 754 |  | 754 |
|  | содержание цветников из однолетних растений | м2 | 2 |  | 187 |  | 187 |
|  | итого по объекту |  |  |  | 43 006 |  | 43 006 |
| 3 | Транспортная развязка по ул. Плеханова |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание газонов | м2 | 8 600 |  | 90 300 |  | 90 300 |
|  | содержание цветников из многолетних растений | м2 | 35 |  | 1 358 |  | 1 358 |
|  | содержание кустарников в группах | м2 | 112 |  | 5 771 |  | 5 771 |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. | 527 |  | 50 592 |  | 50 592 |
|  | содержание деревьев (лиственных) | шт. | 7 |  | 81 |  | 81 |
|  | итого по объекту |  |  |  | 148 101 |  | 148 101 |
| 4 | Придорожные газоны по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Хохрякова |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание газонов | м2 | 1 550 |  | 16 275 |  | 16 275 |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. | 335 |  | 32 160 |  | 32 160 |
|  | итого по объекту |  |  |  | 48 435 |  | 48 435 |
| 5 | Сквер у ДКЖ |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание газонов | м2 | 3 000 |  | 31 500 |  | 31 500 |
|  | дорожки, асфальтовое покрытие | м2 | 314 |  | 6 437 |  | 6 437 |
|  | Итого по объекту |  |  |  | 37 937 |  | 37 937 |
| 6 | Газон у тоннеля ст. Пермь II |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание газонов | м2 | 1 540 |  | 16 170 |  | 16 170 |
|  | Итого по объекту |  |  |  | 16 170 |  | 16 170 |
| 7 | Газон по ул. Подлесная |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание газонов | м2 | 66 200 |  | 695 100 |  | 695 100 |
|  | Итого по объекту |  |  |  | 695 100 |  | 695 100 |
|  | Итого по объекту |  |  |  | 855 089 | 220 095 | 1 770 283 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффицента____________________________рублей ___________копеек.

Заказчик ____________ / С.И. Пивнев /                                                      Подрядчик ____________ / __________ /

Приложение № 3

к  МК от________№_______

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

- Зимнее содержание:

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |
|  | 2. Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_______________________/С. И. Пивнев/                      __________________/______________/

Приложение № 4.1

к МК от_________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | И.о. директора Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Дзержинского района» |  | С.И. Пивнев |  |
|  | М.П. | Должность Подпись |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации |  |  |  |
|  | М.П. | Подпись |  |  |  |

Приложение № 4.2

к МК от_____________№_______

Заказчик: МБУ   «Благоустройство

Дзержинского района»

Подрядчик:_______________

Муниципальный контракт № ______от___________200__г.

А К Т  № ______от____________200__г.

Приемки выполненных работ

за _______________200__г.

по содержанию объектов озеленения общего пользования

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость по контракту с НДС (руб.) | Процент снижения, среднемесячный | Принято сумма к оплате с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лот № |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |
|  | В том числе без НДС |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |

Общий процент снижения________________  План по муниципальному контракту за месяц______________

Принято к оплате_____________________________________________________________________________

Сдал Подрядчик:____________________              ____________________             ________________________

должность                                       подпись                                   расшифровка фамилии

Принял Заказчик: и.о. директора муниципального бюджетного

учреждения «Благоустройство Дзержинского района»    ________________      ________________________

подпись                           расшифровка фамилии

Инженер ОЭС ОВБ______________    ___________________

подпись                 расшифровка фамилии

Заказчик:

И.о. директора муниципального бюджетного

учреждения «Благоустройство Дзержинского района»  ____________________/С. И. Пивнев/

Подрядчик:   __________________________________

Приложение № 5.1

к МК  от______________ № __

АКТ

оценки работы подрядного предприятия по содержанию

объектов озеленения общего пользования.

за ______________________ 2009 г

(месяц)

по ________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд | 2 объезд | 3 объезд |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

И.о. директора муниципального бюджетного

учреждения «Благоустройство Дзержинского района»  ____________________/С. И. Пивнев/

Подрядчик:

__________________________________/_________________________/

Приложение № 5.2

к МК  от ______________ № ____

А К Т

Контрольной проверки содержания объектов озеленения общего пользования за декаду

________________2009 г.

____________________________________________

( Наименование подрядного предприятия )

________________________2009 г

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора )

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

и ___________________________________________________________________________________________

Все работы предусмотренные контрактом от __________ № ____ проверены в полном объеме и замечаний   к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:

И.о. директора муниципального бюджетного

учреждения «Благоустройство Дзержинского района»  ____________________/С. И. Пивнев/

Подрядчик:

__________________________________/______________________________/

Приложение № 5.3

к муниципальному контракту

от _________________ № ___

Представителя МБУ «Благоустройство Дзержинского района»________________________

(Ф.И.О.)

ПРЕДПИСАНИЕ

| «____»_________200__г. | Кому__________________________________ |
| --- | --- |
|  | _______________________________________ |
|  | Копия_________________________________ |
|  | _______________________________________ |

На сновании приложения № 3 к муниципальному контракту ________________от_______

о состоянии конструктивных элементов, условиям качества, предлагаю устранить следующие нарушения:

| № п/п | Предписание | Адрес | Срок устранения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного  срока сообщить о выполнении предписания

Представитель МБУ

«Благоустройство Дзержинского района»__________________________ /______________/

Предписание получил представитель

Подрядного предприятия________________________________________/_______________/

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

О случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования и сооружениям на них

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик и.о. директора муниципального бюджетного

учреждения «Благоустройство Дзержинского района»               _____________(С.И. Пивнев)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 2.

# Муниципальный  контракт  № __

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок Дзержинского района

г. Перми

г. Пермь								       «   » ______ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Пивнева Сергея Ивановича, действующего на основании Приказа администрации Дзержинского района г. Перми № 17-л от 25.02.2009 и Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работу, указанную в п. 1.2. настоящего контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу (далее - работа): Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок Дзержинского района г. Перми.

    - Ручной и механизированный сбор бытового и крупногабаритного мусора (далее - мусора);

    - Ручная и механизированная погрузка мусора в автотранспорт Подрядчика;

    - Вывоз мусора на городской полигон ТБО «Сафроны» (32 км.);

    - Разгрузка мусора;

    - Зачистка места свалки и планировка участка;

    - Установка аншлагов на месте свалки и на подходах;

    - Выполнение ограждения места свалки;

    - Приобретение талонов на утилизацию мусора;

    - Приобретение мешков для сбора мусора;

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – расчет стоимости и объем работ;

- Приложение № 3.1, 3.2  – формы отчетности (КС-2; КС-3);

- Приложение № 4 – акт контрольной проверки за декаду;

- Приложение № 5– акт оценки работы подрядного предприятия;

- Приложение № 6 – критерии оценки качества и  условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 7 – перечень объектов.

1.3.2. требованиями технического задания,  а также государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, Правилами пожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды. Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.5. Настоящий контракт заключен на основании протокола аукциона № ___________ от __________.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ:  27.05.2009.

2.2. Окончание выполнения работ: 20.12.2009.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании итогов открытого аукциона по лоту  № 2, составляет ________________ руб.___ коп. (_________________________), без дальнейшей индексации.

3.3. Стоимость Работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим контрактом,  в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкции.

3.4. Оплата за выполненную Подрядчиком работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставлении

- подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2)

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

- счета-фактуры, счета

- справки с полигона о количестве вывезенного мусора.

3.5. Порядок приемки Работы.

3.5.1. Заказчик обязан в сроки и порядке, предусмотренные настоящим контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

3.5.2.  Акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) Подрядчик представляет на утверждение в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных настоящим контрактом до 25 числа каждого месяца.

3.5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) с приложенными документами, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки (КС-2) или мотивированный отказ от приемки работы.

3.5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком работы техническому заданию, требованиям настоящего контракта, Стороны обязаны составить двухсторонний акт с указанием перечня невыполненных и выполненных  ненадлежащим образом работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.5.5. В случае если работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работы обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.5.6. Подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) по настоящему контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

3.5.7. Приемка и оплата работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), момент подписания которого Сторонами является моментом выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ______________.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием техническому заданию (перечню работ), требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом., приведены в приложении № 6 к муниципальному контракту

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости с данного объекта за  период, предшествующий предыдущей контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации г. Перми, других специалистов.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющую право:

6.1.1.присутствовать на объектах производства работ;

6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4.принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5.производить проверку  журнала производства работ;

6.1.6.осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.1.7.осуществляет контроль качества  и объема выполненных Подрядчиком работ,

6.1.8. составлять акты контрольной проверки, присутствовать при комиссионных выходах для обследования Объекта, требовать устранения выявленных и зафиксированных в актах контрольных проверок дефектов и недостатков выполнения работ.

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 6.1. настоящего контракта, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения работ в течение периода выполнения работ. Количество проверок определяется уполномоченным представителем Заказчика, но не менее одной проверки в 10 (десять) дней.  Подрядчиком ведется журнал учета замечаний.

6.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему контракту в двухсторонних актах контрольных проверок (приложения № 4, 5 к муниципальному контракту), в которых формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения работ, а также срокам их устранения.

6.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке работ, зафиксированных в актах контрольных проверок в соответствии с п. 6.3. настоящего контракта Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте контрольной проверки, за свой счет.

6.5. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.6. Заказчик своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ.

6.7. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.8.  Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

7. Ответственность сторон.

7.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения

обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1% от суммы контракта.

7.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.7. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ). Контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

7.8. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не выполненных работ.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением от 08.05.2007 г. № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»

614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19

тел. (342) 238-30-30,238-29-90

ИНН 5903089626   КПП 590301001

р/сч 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ

банка России по Пермскому краю

УФК по Пермскому краю

(ДФ г. Перми, Муниципальное бюджетное

учреждение «Благоустройство Дзержинского

района», л/сч 02934018343)

БИК 045773001

И.о. директора

_______________/С.И. Пивнев/

«__»___________2009 года.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

# № __ от «  » ________ 2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование показателя

Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Дзержинского района: 1. Ручной и механизированный сбор бытового и крупно-габаритного мусора, ручная и механизированная погрузка мусора в автотранспорт подрядчика, вывоз мусора на городской полигон ТБО «Сафроны» (32 км.), разгрузка, зачистка места свалки и планировка участка, установка аншлагов на месте свалки и на подходах, выполнение ограждения места свалки, приобретение талонов на утилизацию мусора, приобретение мешков для сбора мусора, предоставление справки с полигона о количестве вывезенного мусора. 2. Объем вывозимого мусора – 6 495,77 тонн. 3. Периодичность выполнения работ – не реже 1 раза в сутки.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /С.И. Пивнев/ | ______________/ ___________ / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от «__» ________ 2009 г.

Расчет стоимости и объем работ по ликвидации несанкционированных свалок

на период с 27.05.2009 по 20.12.2009г.

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм | Объем | Итого стоимость на 2009г. в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоим. по Дзержинскому району на 2008-2011г. от УВБ | Ликвидация несанкционированных свалок с вывозкой на полигон | тонн | 295,39 | 6 495,77 | 1 918 784,34 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1 918 784,34 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффицента____________________________рублей ___________копеек.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /С.И. Пивнев/ | ______________/___________ / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3.1

к муниципальному контракту

№ __ от  «__» ________ 2009 г.

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Приложения № 3.2

к муниципальному контракту № __

от «______» _______________ 2009 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ __ от «__» __________ 2009 г

А К Т

контрольной проверки за декаду

_____________ 2009 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /С.И. Пивнев/ | ______________/_____________ / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ __ от «__» ________ 2009 г.

# А К Т

оценки работы подрядного предприятия

за ____________________ 2009 г

(месяц)

по _______________________________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ ( декада) | 2 объезд ________ ( декада) | 3 объезд _______ (декада) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /С.И. Пивнев/ | ______________/____________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение  № 6

к муниципальному контракту

№ __ от «__» ________ 2009 г.

Критерии оценки качества и

условия снижения стоимости работ

| № п.п. | Критерии оценки | Оценка, % снижения оплаты за выполненные объёмы работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусор, в том числе ветки, листва, грязь с объектов работ полностью собран, выполнены работы по разработке грунта, весь мусор вывезен на городской полигон ТБО. | Хорошо 0% |
| 2 | Мусор, в том числе ветки, листва, грязь на объёктах работ частично оставлен, уборка выполнена не в полном объёме. | Удовлетворительно - 40% |
| 3 | Мусор, в том числе ветки, листва, грязь с объектов работ полностью собран, весь мусор вывезен на городской полигон ТБО, не выполнены работы по разработке грунта. | Удовлетворительно - 20% |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /С.И. Пивнев/ | ______________/____________ / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _______ 2009 г.

Перечень объектов по ликвидации несанкционированных свалок

| № п.п. | Адрес | Объем, тн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Склон от ж/д путей вдоль домов по ул. Рабочей | 301 |
| 2 | Сочинская, 4 у т/тр | 40 |
| 3 | р. Данилиха склон, Подгорная от Крисанова до Плеханова | 80 |
| 4 | р. Данилиха ул. Котовского, 2 т/тр | 60 |
| 5 | Грузинская, 11, 13 | 30 |
| 6 | склон по ул. Окулова от ул. Толмачева до ул. Локомотивная | 40 |
| 7 | р. Данилиха, у тоннеля по ул. Локомотивная | 40 |
| 8 | Вагонная, 22 (СОШ №55), у гаражей вдоль ул.Хабаровской | 60 |
| 9 | пр. Парковый, 43а (за К.П.) | 30 |
| 10 | Фоминская, 13 | 300 |
| 11 | створ 1-ой Колхозной и Есенина | 100 |
| 12 | Есенина, 24 вдоль дороги и пустошь в частном секторе | 50 |
| 13 | ул. Крылова, 34 до Крисанова,71 | 100 |
| 14 | Т/тр по ул. Коммунистическая от Крисанова, 15 до Коммунистич. 62 | 100 |
| 15 | Грузинская, 17, 19, у ГСК и ж/д путепровода | 100 |
| 16 | Переселенческая (вдоль дороги) | 100 |
| 17 | Трамвайная (вдоль дороги) от 2-я Рыночная до Шпальной | 200 |
| 18 | Кисловодская | 60 |
| 19 | 3-я Водопроводная (гаражи) | 60 |
| 20 | Хохрякова (от Коммунистической до Окулова) | 100 |
| 21 | ул. Учительская | 100 |
| 22 | Маяковского, 33 около гаражей | 80 |
| 23 | пр. Парковый, 3, 5 | 60 |
| 24 | Усть-Мулянка (вдоль берега) | 200 |
| 25 | Маяковского, 1 до базы, вдоль р. Мулянка | 120 |
| 26 | Барамзиной | 80 |
| 27 | Челюскинцев, 21 (ближе к дому №34 по ул. Мильчакова) | 60 |
| 28 | Челюскинцев, 7-19 (возле жел. дороги) | 250 |
| 29 | Энгельса, 7 (с торца дома под теплотрассой) | 60 |
| 30 | 1-я Колхозная, 2 (за фут.полем) | 40 |
| 31 | ул. Встречная, частный сектор | 80 |
| 32 | 2-я Сорокинская | 80 |
| 33 | ул. Герцена | 80 |
| 34 | ул. Детская | 90 |
| 35 | Кронштадская (вдоль гаражей) | 130 |
| 36 | Гатчиская | 230 |
| 1 | Набережная | 400 |
| 2 | Вишерская | 80 |
| 3 | ул. Желябова, вдоль гаражей от пр. Парковый до Подлесной | 100 |
| 4 | ул. 2-я Рыночная от пр. Парковый до Подлесной | 120 |
| 5 | Решетниковский спуск, у гаражей | 100 |
| 6 | Дзержинского, 50 вдоль забора ЖБК до КПП ж/д | 280 |
| 7 | Маяковского, 41-43, 50 | 400 |
| 8 | Кочегаров, гаражи, вдоль ж/д путей | 100 |
| 9 | Белоевского, частный сектор | 150 |
| 10 | Малкова, 28/4 до Локомотивной, пустоши, т/тр | 120 |
| 11 | склон Ленина, 100 до храма | 60 |
| 12 | ул. Фоминская, 64 | 204,77 |
| 13 | ул. Фоминская, 51 | 240 |
| 14 | ул. Фоминская, 21 | 350 |
|  | ИТОГО: | 6495,77 |

Заказчик __________ /С.И.Пивнев/                  Подрядчик__________ /_____________/

Приложение № 2

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 1  - ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ

|  | Наименование объекта, элементов объекта, виды работ | Ед. изм. | Общая площадь объекта, м2 | Объёмы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лето | Зима |
| 1 | Бульвар по пр. Парковый |  |  |  |  |
|  | дорожки, асфальт. покрыт. | м2 |  | 8814 |  |
|  | содержание урн | шт. |  | 19 | 19 |
|  | содержание скамей | шт. |  | 29 | 29 |
|  | газоны | м2 |  | 14065 |  |
|  | устройство цветников из однолетних растений | м2 |  | 39 |  |
|  | содержание цветников из однолетних растений | м2 |  | 39 |  |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. |  | 2000 |  |
|  | содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 100 |  |
|  | дорожки ручная | м2 |  |  | 186 |
|  | дорожки механизированная | м2 |  |  | 8814 |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 21000 |  |  |
| 2 | Сквер на ул. 9-е Января |  |  |  |  |
|  | дорожки, асфальт. покрыт. | м2 |  | 418 |  |
|  | газоны | м2 |  | 2285 |  |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. |  | 99 |  |
|  | устройство цветников из однолетних растений | м2 |  | 2 |  |
|  | содержание цветников из однолетних растений | м2 |  | 2 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 2750 |  |  |
| 3 | Транспортная развязка по ул. Плеханова |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 8 600 |  |
|  | содержание цветников из многолетних растений | м2 |  | 35 |  |
|  | содержание кустарников в группах | м2 |  | 112 |  |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. |  | 527 |  |
|  | содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 7 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 9165 |  |  |
| 4 | Придорожные газоны по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Хохрякова |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 1 550 |  |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. |  | 335 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 3500 |  |  |
| 5 | Сквер у ДКЖ |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 3 000 |  |
|  | дорожки, асфальт. покрыт. | м2 |  | 314 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 3300 |  |  |
| 6 | Газон у тоннеля ст. Пермь II |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 1 540 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 1540 |  |  |
| 7 | Газон по ул. Подлесная |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 66200 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 66200 |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 2 – ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА Г, ПЕРМИ

Наименование показателя

Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Дзержинского района: 1. Ручной и механизированный сбор бытового и крупно-габаритного мусора, ручная и механизированная погрузка мусора в автотранспорт подрядчика, вывоз мусора на городской полигон ТБО «Сафроны» (32 км.), разгрузка, зачистка места свалки и планировка участка, установка аншлагов на месте свалки и на подходах, выполнение ограждения места свалки, приобретение талонов на утилизацию мусора, приобретение мешков для сбора мусора, предоставление справки с полигона о количестве вывезенного мусора. 2. Объем вывозимого мусора – 6 495,77 тонн. 3. Периодичность выполнения работ – не реже 1 раза в сутки.

Приложение № 3

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 1

|  | Наименование объекта, элементов объекта, виды работ | Ед. изм. | Объёмы |  | Лето 147 суток | Зима 56 суток | Всего в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лето | Зима | Итого Лето 147 сут. | Итого зима 56 сут. |  |
| 1 | Бульвар по пр. Парковый |  |  |  |  |  |  |
|  | дорожки, асфальтовое покрытие | м2 | 8814 |  | 180 687 |  | 180 687 |
|  | урны | шт. | 19 | 19 | 17 830 | 3 939 | 21 769 |
|  | скамьи | шт. | 29 | 29 | 3 695 | 1 472 | 5 167 |
|  | содержание газонов | м2 | 14065 |  | 147 683 |  | 147 683 |
|  | устройство цветников из однолетних растений | м2 | 39 |  | 14 699 |  | 14 699 |
|  | содержание цветников из однолетних растений | м2 | 39 |  | 3 647 |  | 3 647 |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. | 2000 |  | 192 000 |  | 192 000 |
|  | содержание деревьев (лиственных) | шт. | 100 |  | 1 200 |  | 1 200 |
|  | содержание дорожек (ручная уборка) | м2 |  | 186 |  | 9 758 | 9 758 |
|  | содержание дорожек (механизированная уборка) | м2 |  | 8814 |  | 204 926 | 204 926 |
|  | итого по объекту |  |  |  | 561 439 | 220 095 | 781 534 |
| 2 | Сквер на ул. 9-е Января |  |  |  |  |  |  |
|  | дорожки, асфальтовое покрытие | м2 | 418 |  | 8 569 |  | 8 569 |
|  | содержание газонов | м2 | 2285 |  | 23 993 |  | 23 993 |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. | 99 |  | 9 504 |  | 9 504 |
|  | устройство цветников из однолетних растений | м2 | 2 |  | 754 |  | 754 |
|  | содержание цветников из однолетних растений | м2 | 2 |  | 187 |  | 187 |
|  | итого по объекту |  |  |  | 43 006 |  | 43 006 |
| 3 | Транспортная развязка по ул. Плеханова |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание газонов | м2 | 8 600 |  | 90 300 |  | 90 300 |
|  | содержание цветников из многолетних растений | м2 | 35 |  | 1 358 |  | 1 358 |
|  | содержание кустарников в группах | м2 | 112 |  | 5 771 |  | 5 771 |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. | 527 |  | 50 592 |  | 50 592 |
|  | содержание деревьев (лиственных) | шт. | 7 |  | 81 |  | 81 |
|  | итого по объекту |  |  |  | 148 101 |  | 148 101 |
| 4 | Придорожные газоны по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Хохрякова |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание газонов | м2 | 1 550 |  | 16 275 |  | 16 275 |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. | 335 |  | 32 160 |  | 32 160 |
|  | итого по объекту |  |  |  | 48 435 |  | 48 435 |
| 5 | Сквер у ДКЖ |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание газонов | м2 | 3 000 |  | 31 500 |  | 31 500 |
|  | дорожки, асфальтовое покрытие | м2 | 314 |  | 6 437 |  | 6 437 |
|  | Итого по объекту |  |  |  | 37 937 |  | 37 937 |
| 6 | Газон у тоннеля ст. Пермь II |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание газонов | м2 | 1 540 |  | 16 170 |  | 16 170 |
|  | Итого по объекту |  |  |  | 16 170 |  | 16 170 |
| 7 | Газон по ул. Подлесная |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание газонов | м2 | 66 200 |  | 695 100 |  | 695 100 |
|  | Итого по объекту |  |  |  | 695 100 |  | 695 100 |
|  | Итого по объекту |  |  |  | 855 089 | 220 095 | 1 770 283 |

Расчет стоимости работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 2

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм | Объем | Итого стоимость на 2009г. в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоим. по Дзержинскому району на 2008-2011г. от УВБ | Ликвидация несанкционированных свалок с вывозкой на полигон | тонн | 295,39 | 6 495,77 | 1 918 784,34 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1 918 784,34 |

Приложение № 4

# к аукционной документации

# ФОРМЫ  ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# Форма № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим подтверждаем, что    _________________________________________________			 	                                (наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов озеленения, ликвидации несанкционированных свалок Дзержинского района г. Перми, по лоту № ____, направляет следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |

______________________                               ______________________                      ______________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

М.п.

# Форма № 2

- ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Изучив документацию об открытом аукционе по размещению заказа на выполнение работ по содержанию объектов озеленения, ликвидации несанкционированных свалок Дзержинского района г. Перми по лоту № ______, а также действующие нормативно-правовые акты по предмету проводимого аукциона,

(наименование участника размещения заказа)

предлагаем/предлагаю выполнить  работы в полном объёме и на условиях, предусмотренных  техническим заданием документации об аукционе по лоту № ____.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом проводимого аукциона по лоту № _______, в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона, проекте муниципального контракта и сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе по лоту № ________ на условиях, установленных в вышеназванных документах.

3. Декларирую, что в отношении

_________________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами  сведения.

5. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство Дзержинского района» на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № ____________ в соответствии с требованиями документации об аукционе на одиннадцатый день (не ранее десяти дней) со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6. Подтверждаем, что в случае если мы будем признаны участником аукциона по лоту № ________, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона по лоту № ________будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство Дзержинского района», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № _______ в соответствии с требованиями документации об аукционе.

7. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями аукциона по лоту № ______ или о заключении с нами муниципального контракта, как с участником аукциона по лоту №______, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (цене лота), в случае отказа от его подписания победителем аукциона по лоту № ________, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ являющихся предметом аукциона по лоту № ____, сведения о ________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

____________________                   ___________________                       __________________

должность                                                       (подпись)                                                                           ФИО

- МП

Форма № 3

Сведения об участнике размещения заказа.

| - Для юридических лиц: - Фирменное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы - устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Место нахождение |  |
| - Почтовый адрес |  |
| - Контактный телефон |  |
| - Для физических лиц: - ФИО |  |
| - Паспортные данные |  |
| - Место жительства |  |
| - Контактный телефон |  |
| - Следующие данные указываются по желанию участника размещения заказа: - Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, р/с и к/с) |  |
| - ИНН/КПП |  |
| - Ф.И.О. руководителя (для юридического лица) и должность |  |
| - Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| - Адрес электронной почты |  |

____________________                     ________________             _________________

должность                                           подпись                                ФИО

МП

Форма № 4

Сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ, являющихся предметом аукциона по лоту № 1

|  | Наименование объекта, элементов объекта, виды работ | Ед. изм. | Общая площадь объекта, м2 | Объёмы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лето | Зима |
| 1 | Бульвар по пр. Парковый |  |  |  |  |
|  | дорожки, асфальт. покрыт. | м2 |  | 8814 |  |
|  | содержание урн | шт. |  | 19 | 19 |
|  | содержание скамей | шт. |  | 29 | 29 |
|  | газоны | м2 |  | 14065 |  |
|  | устройство цветников из однолетних растений | м2 |  | 39 |  |
|  | содержание цветников из однолетних растений | м2 |  | 39 |  |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. |  | 2000 |  |
|  | содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 100 |  |
|  | дорожки ручная | м2 |  |  | 186 |
|  | дорожки механизированная | м2 |  |  | 8814 |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 21000 |  |  |
| 2 | Сквер на ул. 9-е Января |  |  |  |  |
|  | дорожки, асфальт. покрыт. | м2 |  | 418 |  |
|  | газоны | м2 |  | 2285 |  |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. |  | 99 |  |
|  | устройство цветников из однолетних растений | м2 |  | 2 |  |
|  | содержание цветников из однолетних растений | м2 |  | 2 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 2750 |  |  |
| 3 | Транспортная развязка по ул. Плеханова |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 8 600 |  |
|  | содержание цветников из многолетних растений | м2 |  | 35 |  |
|  | содержание кустарников в группах | м2 |  | 112 |  |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. |  | 527 |  |
|  | содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 7 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 9165 |  |  |
| 4 | Придорожные газоны по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Хохрякова |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 1 550 |  |
|  | содержание кустарников в ж/изгороди | п.м. |  | 335 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 3500 |  |  |
| 5 | Сквер у ДКЖ |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 3 000 |  |
|  | дорожки, асфальт. покрыт. | м2 |  | 314 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 3300 |  |  |
| 6 | Газон у тоннеля ст. Пермь II |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 1 540 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 1540 |  |  |
| 7 | Газон по ул. Подлесная |  |  |  |  |
|  | газоны | м2 |  | 66200 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 66200 |  |  |

____________________                                  ________________                             _________________

должность                                                           подпись                                                 ФИО

МП

Форма № 5

Сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ, являющихся предметом аукциона по лоту №2

Наименование показателя

Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Дзержинского района: 1. Ручной и механизированный сбор бытового и крупно-габаритного мусора, ручная и механизированная погрузка мусора в автотранспорт подрядчика, вывоз мусора на городской полигон ТБО «Сафроны» (32 км.), разгрузка, зачистка места свалки и планировка участка, установка аншлагов на месте свалки и на подходах, выполнение ограждения места свалки, приобретение талонов на утилизацию мусора, приобретение мешков для сбора мусора, предоставление справки с полигона о количестве вывезенного мусора. 2. Объем вывозимого мусора – 6 495,77 тонн. 3. Периодичность выполнения работ – не реже 1 раза в сутки.

____________________                                  ________________                             _________________

должность                                                           подпись                                                 ФИО

МП

Приложение № 5

к документации об аукционе

УТВЕРЖДЕН

приказом планово-экономического

департамента администрации города Перми

от 10 ноября 2008 № 15

Порядок проведения открытого аукциона.

I. Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.