Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ 32-09 – ремонтные работы

15 апреля 2009г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» (614107, г. Пермь, ул. Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-36-13,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предмет котировочного запроса: выполнение  работ по ремонту коридора , туалета и тамбура у кабинета врача-фтизиатра в поликлинике № 1 по ул.Лебедева, 11

Требования  к выполняемым работам:

Место выполнения работ: Поликлиника № 1 по ул. Лебедева, 11

Сроки выполнения работ: начало – в течение 3-х дней со дня подписания контракта;   окончание – не позднее 30 апреля 2009г. с учетом составления и согласования исполнительной документации, актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и другой документации с Заказчиком.

Гарантийный срок на все выполняемые работы должен быть не менее 24 месяцев.

Максимальная  цена контракта:  117 866 руб. 83 коп. (Сто семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 83 копейки).

Полный перечень работ указан в локально сметном расчете - Приложение № 3

Работы должны выполняться  в соответствии с требованиями  ГОСТов, СНиПов и  СанПиНов.

Оплата работ:

Заказчик производит оплату за результат выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. . При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы  осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

Источник  финансирования: средства предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности.

Требования к участникам размещения заказа - отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения № 1 до 16 часов 45 мин. 21 апреля 2009 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, здание Администрации, Отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 и не позднее 10 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение № 2

# И.о. главного врача МУЗ «ГКБ № 6»                                                                  Ю.В. Шеина