Приложение №1

к извещению №16 от 20.04.2009 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Мотовилихинского района

1. Наименование выполняемых работ:

1.1.Сбор мусора;

1.2. Погрузка мусора;

1.3. Транспортировка на полигон ТБО для захоронения;

1.4. Разгрузка мусора;

1.5. Планировка территории после вывозки мусора.

2. Требования к качеству выполняемых работ:

Мусор должен быть собран и вывезен полностью, необходимо выполнить планировку территории с восстановлением нарушенного благоустройства.

- 3. Стоимость и объём работ:

| - № п/п | - Объем вывозки, тн | - Цена ед.измерения (руб.) | - Стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1730 | - 288,65 | - 499 364,50 |

4. Срок выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта до 10 июня 2009 года.

5. Условия выполнения работ: Месторасположение стихийных свалок определяется заказчиком на основании актов осмотра территории района. Работы по вывозке ТБО выполняются подрядчиком после выдачи письменного задания заказчиком. Вывозка мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки с полигона ТБО, подтверждающей вывезенный объем.

Работы производятся тремя бригадами подрядной организацией (бригада не менее 5 человек).

6. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Мусор собран и вывезен полностью, выполнена планировка территории с восстановлением нарушенного благоустройства | Отлично, 0% |
| Мусор собран и вывезен полностью, планировка территории не выполнена, нарушенное благоустройство не восстановлено | Удовлетворительно -40% |
| Мусор не вывезен, планировка территории не выполнена, нарушенное благоустройство не восстановлено | Неудовлетворительно -100% |