Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 4 от «22» апреля 2009 года

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт  № _____

на выполнение работ по уборке мусора с придорожных газонов                                   внутриквартальных проездов и частного сектора Индустриального района г. Перми

г. Пермь                                                                                                   «___» ___________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова  Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны,  заключили настоящий муниципальный контракт, далее  контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от «14» апреля 2009 года № 4-к «О размещении муниципального заказа» и решения котировочной комиссии (протокол №____ от «___» __________ 2009 года), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по уборке мусора с придорожных газонов внутриквартальных проездов и частного сектора Индустриального района г. Перми;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3 – расчет стоимости работ по уборке мусора с придорожных газонов внутриквартальных проездов и частного сектора Индустриального района г. Перми;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с 18 мая 2009 года по 14 октября 2009 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1.Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании котировочной заявки Подрядчика и составляет _________ (________) рублей ___ копеек,  в т.ч. НДС _________ (________) рублей ___ копеек, без дальнейшей индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя в следующие расходы: полную стоимость  работ, расходы на перевозку, расходы на погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ, предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний, выданных Заказчиком и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.7. Цена выполняемых работ подлежит изменению в связи с неоказанием (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего контракта.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п.1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик обязан вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.11. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, которое предоставляется Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ, рекомендаций).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим  контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За выданные Заказчиком, и неисполненные в указанные сроки Подрядчиком, предписания, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________Полыгалов А.С. м.п. | Директор ______________ ФИО м.п. |  |

Приложение № 1                                                                                                                                                к муниципальному контракту

№____ от _________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по уборке мусора с придорожных газонов                                   внутриквартальных проездов и частного сектора Индустриального района г. Перми

Состав выполняемых работ:

- сбор мусора вручную с газонов;

- погрузка мусора в автосамосвалы;

- транспортировка на полигон ТБО.

Сроки выполнения работ: с 18 мая 2009 года по 14 октября 2009 года.

Условия выполнения работ: вывозка мусора производится на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем с полигона ТБО.                                                                    	Место выполнения работ: работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемым перечням придорожных газонов внутриквартальных проездов и частного сектора Индустриального района г. Перми.

Перечень придорожных газонов внутриквартальных проездов

| № п/п | Наименование | От | До | Площадь газонов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Левченко, 6 | ул. Левченко, 6 | ул. Карпинского, 17 | 600 |
| 2 | ул. Карпинского, 55 | ул. Карпинского, 55 | ул. Самолетной, 47а | 696 |
| 3 | ул. Карпинского, 51 | ул. Карпинского, 51 | ул. Сивкова, 5 | 680 |
| 4 | ул. Самолетная, 44 | ул. Самолетная, 44 | ул. Сивкова, 3а | 680 |
| 5 | ул. Сивкова, 5 | ул. Сивкова, 5 | ул. Самолетная, 40 | 1134 |
| 6 | ул. Карпинского, 73 | ул. Карпинского, 73 | ул. Карпинского, 77 | 600 |
| 7 | ул. Карпинского, 83 | ул. Карпинского, 83 | ул. Самолетной, 62а | 1015 |
| 8 | ул. Подводников, 13 | ул. Подводников, 13 | ул. Подводников, 15а | 854 |
| 9 | ул. Пр. Декабристов, 9а | ул. Пр. Декабристов, 9а | ул. Пр. Декабристов, 9 | 590 |
| 10 | ул. Пр. Декабристов, 7 | ул. Пр. Декабристов, 7 | ул. Подводников, 4 | 1372 |
| 11 | ул. Сов. Армии, 45 | ул. Сов. Армии, 45 | ул. Пр. Декабристов, 1 | 1792 |
| 12 | ул. Семченко, 11 | ул. Семченко, 11 | ул. Танкистов, 64 | 700 |
| 13 | ул. Сов. Армии, 37 | ул. Сов. Армии, 37 | ул. Кавалерийской, 24 | 966 |
| 14 | ул. Танкистов, 17 | ул. Танкистов, 17 | ул. Карпинского, 38 | 630 |
| 15 | ул. Советской Армии, 23 | ул. Советской Армии, 23 | ул. Советской Армии, 23а | 770 |
| 16 | ул. Баумана, 11 | ул. Баумана, 11 | ул. Советской Армии, 21а | 826 |
| 17 | ул. Кавалерийская | ул. Карпинского | ул. Подводников | 684 |
| 18 | ул. Чердынская, 13 | ул. Чердынская, 13 | ул. Карпинского, 124 | 1369 |
| 19 | ул. 9 Мая, 18 | ул. 9 Мая, 18 | ул. Баумана, 25б | 560 |
| 20 | ул. Баумана, 23 | ул. Баумана, 23 | ул. Баумана, 25б | 798 |
| 21 | ул. Баумана, 29а | ул. Баумана, 29а | ул. Братьев Игнатовых, 13а | 378 |
| 22 | ул. Мира, 70 | ул. Мира, 70 | ул. Братьев Игнатовых, 13 | 1876 |
| 23 | ул. Мира, 67 | ул. Мира, 67 | ул. Нефтяников, 36а | 952 |
| 24 | ул. Власова, 15 | ул. Геологов 11/1 | ул. Власова, 15 | 3290 |
| 25 | ул. Норильская |  |  | 2000 |
| 26 | ул.Танкистов | ул. Стахановская | ул. Бабушкина | 2361 |
| 27 | ул. Мира, 101 | ул. Мира, 101 | ул. Нефтяников, 166 | 990 |
| 28 | ул. Советской Армии | ул. Карпинского | до конца | 1752 |
| 29 | ул. Советской Армии | ул. пр. Декабристов | ул. Танкистов | 1380 |
| 30 | ул. Советской Армии | ул. Танкистов | ул. Семченко | 520 |
|  | ИТОГО |  |  | 32815 |

Перечень придорожных газонов частного сектора

| № п/п | Наименование объекта | от | до | Площадь газонов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бершетский переулок | ул. Левченко | до конца | 1080 |
| 2 | Бисерский переулок | ул. Левченко | до конца | 1200 |
| 3 | ул. Капитана Гастелло | ул. Капитана Гастелло, 21 | ул. Самолетная | 2200 |
| 4 | ул. Красных Командиров | ул. Левченко | ул. Самолетная | 1104 |
| 5 | ул. Малая | ул. Левченко | ул. Самолетная | 1400 |
| 6 | ул. Спартаковская | ул. Левченко | ул. Самолетная | 1720 |
| 7 | ул. Луньевкая | ул. Левченко | до конца | 1232 |
| 8 | ул. Пашийская | ул. Танкистов | ул. Карпинского | 1800 |
| 9 | ул. Пр. Декабристов | ул. Шахтерская | ул. 2-ая Теплогорская | 1680 |
| 10 | ул. Олега Кошевого | ул. Рязанская | до конца | 1718 |
| 11 | ул. Теплогорская | ул. Рязанская | ул. Декабристов | 3348 |
|  | ул. 2-я Теплогорская | ул. Подводников | ул. Декабристов |  |
| 12 | ул. Лизы Чайкиной | ул. 3-я Синарская | до конца | 1414 |
| 13 | ул. 3-я Синарская | ул. Лизы Чайкиной | ул. Шахтерская | 338 |
| 14 | ул. 2-я Синарская | ул. Шахтерская | до конца | 338 |
| 15 | ул. 9 Мая | ул. Декабристов | ул. Семченко | 2166 |
| 16 | ул. Веры Засулич | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 1386 |
| 17 | ул. 2-я Молодогвардейская | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 1386 |
| 18 | ул. Молодогвардейская | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 1386 |
| 19 | Сальский переулок | ул. Шахтерская | ул. 9 Мая | 834 |
| 20 | ул. 3-я - 7-я Ипподромная | ул. ш. Космонавтов | до конца | 8605 |
| 21 | Глухой переулок | ул. Оверятская | ул. 1-ая Верховая | 653 |
| 22 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Верховая |  |  | 4830 |
| 23 | ул. 1-я, 2-я Юннатская | ул. 1-ая Верховая | до конца | 1600 |
| 24 | ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Кордонная |  |  | 6753 |
| 25 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Урожайная |  |  | 5175 |
| 26 | Урожайный переулок | ул. Верхнемуллинская | до конца | 253 |
| 27 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Красавинская | ул. ш. Космонавтов |  | 7138 |
| 28 | ул. Дачная | ул. ш. Космонавтов | до конца | 1710 |
| 29 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Казанцевская | ул. ш. Космонавтов |  | 8047 |
| 30 | ул. Селивановская |  |  | 1110 |
| 31 | ул. 1-я, 2-я Пыжевская |  |  | 2632 |
| 32 | ул. Прибрежная | ул. Верхнемуллинская | до конца | 770 |
| 33 | ул. Приовражная | ул. Верхнемуллинская | до конца | 675 |
| 34 | ул. Верхнемуллинская | ул. Промышленная | ул. Прибрежная | 1480 |
| 35 | ул. Оверятская | ул. Промышленная | до конца | 2208 |
| 36 | ул. 1-я, 2-я Замулянская |  |  | 3830 |
| 37 | Верхнемулинский переулок | ул. Верхнемуллинская | до конца | 725 |
| 38 | ул. 1-я Пойменная | ул. Верхнемуллинская | ул. 2-ая Открытая | 1030 |
| 39 | ул. 2-я Пойменная | ул. Верхнемуллинская | ул. Открытая | 2085 |
| 40 | ул. Открытая | ул. Верхнемуллинская | до конца | 1755 |
| 41 | ул. 2-я Открытая | ул. Открытая | ул. 1-ая Пойменная | 750 |
| 42 | ул. 1-я, 2-я Андроновская | ул. Энергетиков | до конца | 3734 |
| 43 | ул. Экскаваторная | ул. Моздокская | до конца | 6610 |
| 44 | ул. 3-я Карьерная | ул. Экскаваторная | до конца | 2888 |
| 45 | ул. Карьерная | ул. Моздокская | до конца | 4370 |
| 46 | ул. Дивьинская | ул. Моздокская | до конца | 3100 |
| 47 | ул. Беляева | ул. Власова | до конца | 6000 |
| 48 | ул. 1-я Гамовская | ул. Беляева, 56 | до конца | 3904 |
| 49 | ул. 2-я Гамовская | ул. Власова | до конца | 2625 |
| 50 | ул. Нефтяников | ул. 2-ая Гамовская | ул. Нефтяников, 202 | 2485 |
| 51 | ул. 2-я Ипподромная | ул. ш. Космонавтов | ул. Экскаваторная | 3600 |
| 52 | ул. Заливная | ул. ш. Космонавтов | до конца | 1575 |
| 53 | ул. Конструкторская | ул. Моздокская | ул. Свиязева | 1883 |
| 54 | ул. Газосварщиков | ул. Моздокская | ул. Свиязева | 2684 |
| 55 | ул. Энергетиков | ул. Свиязева | ул. Моздокская | 2158 |
| 56 | ул. Сталеваров | ул. Свиязева | ул. Моздокская | 1834 |
| 57 | ул. Геологов | ул. Глинки | ул. Свиязева | 2250 |
| 58 | ул. 1-я Ремонтная | ул. Свиязева | до конца | 1820 |
| 59 | ул. 2-я Ремонтная | ул. Свиязева | до конца | 3015 |
| 60 | ул. Разведчиков | ул. 2-ая Ремонтная | до конца | 1013 |
| 61 | ул. 1-я Гиринская | ул. Свиязева | до конца | 2550 |
| 62 | ул. 1-я, 2-я Кокорятская | от Верхнемуллинская | до конца | 2031 |
| 63 | ул. 1-я - 5-я Субботинская | д.Субботино |  | 9710 |
| 64 | ул. 2-я, 3-я Малосубботинская |  |  | 3735 |
|  | Всего: |  |  | 167118 |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2                                                                                                                                                к муниципальному контракту

№____ от _________________________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Выполнены работы по сбору и вывозке мусора с газонов | Отлично 0 % |
| Мусор собран, но не вывезен | Удовлетворительно -40 % |
| Не выполнены работы по сбору и вывозке мусора | Неудовлетворительно -100 % |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

| Приложение № 3 к муниципальному контракту № ____ от ________________________ |  |
| --- | --- |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по уборке мусора с придорожных газонов внутриквартальных проездов и частного сектора                                                                    Индустриального района г. Перми с 18.05.09.-14.10.09.

| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм. с НДС, руб. | Объем работ | Итого лето 150 сут. | Стоимость за сезон по месяцам с НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | май 3 сут. 18.05.09.-20.05.09. | июнь 31 сут. 21.05.09.-20.06.09. | июль 30 сут. 21.06.09.-20.07.09. | август 31 сут. 21.07.09.-20.08.09. | сентябрь 31 сут. 21.08.09.-20.09.09. | октябрь 24 сут. 21.09.09.-14.10.09. |
| 1. Основные операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уборка мусора с газонов (1р-6с); периодичность 25 раз за сезон | кв.м. | 2,3596 | 199 933 | 471 760,63 | 9 435,20 | 97 497,20 | 94 352,13 | 97 497,20 | 97 497,20 | 75 481,70 |
| всего по основным операциям |  |  |  | 471 760,63 | 9 435,20 | 97 497,20 | 94 352,13 | 97 497,20 | 97 497,20 | 75 481,70 |
| 2. Вывоз мусора | тн | 191,1104 | 143,17 | 27 361,27 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 499 121,90 |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |