|  | Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок № 05 от «27» апреля 2009 г. УТВЕРЖДАЮ: Координатор ______________/А.А.Маткин/ «27» апреля 2009г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка, поставка и внедрение программного обеспечения автоматизированной информационной системы «Экономика образовательных учреждений» в рамках проектной линии 5.2.1. «Развитие корпоративной информационной системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений» городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года» на 2009 год

Руководитель проектной линии ______________/Е.В.Неустроев/ «24» апреля 2009г.

ОЗНАКОМЛЕН Менеджер проектной линии ______________/А.В.Прокофьева/ «24» апреля 2009г.

Пермь 2009

Техническое задание на реализацию мероприятия в рамках проектной линии 5.2.1. городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

- Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | 5.2.1. Развитие корпоративной информационной системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений |
|  | Руководитель проекта, контактный телефон | Неустроев Егор Владиславович Контактный телефон: 277-63-16 |
|  | Менеджер проекта, контактный телефон | Прокофьева Алена Викторовна Контактные телефоны: 226-18-68, 226-16-86 |
|  | Сроки выполнения проекта | 15.05.2009 – 30.06.2009 |
|  | Предмет | Разработка, поставка и внедрение программного обеспечения автоматизированной информационной системы «Экономика образовательных учреждений» (далее - АИС ЭОУ) |
|  | Аудитория | Административные команды муниципальных образовательных учреждений |
|  | Общие требования к документации по мероприятию | - В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ. В ходе работ Исполнителем должна быть разработана и предоставлена Заказчику АИС ЭОУ и Инструкция пользователя АИС ЭОУ. - Исполнитель предоставляет заказчику материалы: - На бумажном носителе – 2 экземпляра, - На электронном носителе – 1 экземпляр. |
|  | Порядок согласования документации по мероприятию | - Руководитель мероприятия - Менеджер мероприятия - Координатор программы |
|  | Стоимость мероприятия | 499 000 (четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек |
|  | Порядок оплаты | Для юридических лиц: Заказчик оплачивает работы (услуги) в течение тридцати банковских дней с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки-сдачи результата выполненных работ (услуг), предоставления Заказчику по окончании работ (услуг) отчета о выполнении обязательств и оформленной в установленном порядке счет-фактуры. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Для физических лиц: Заказчик оплачивает Исполнителю работы (услуги) в течение тридцати банковских дней с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки-сдачи работ (услуг) и предоставления Заказчику отчета о проделанной работе. Оплата производится путем безналичного расчета. |

- Детальный план реализации мероприятия

| № | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка, программного обеспечения АИС ЭОУ | 15.05.2009 -24.05.2009 | АИС ЭОУ | Разработка АИС ЭОУ проводится с целью обеспечения автоматизации следующих процессов: - планирование бюджета общеобразовательного учреждения по полному нормативу на 1 учащегося в год; - мониторинг предоставления услуг общего образования (в том числе контроль и анализ средней наполняемости, количества учеников на одного педагога, количества учеников на одного работающего, доля ФОТ учителей в общем объеме ФОТ и прочие показатели). В структуру АИС ЭОУ должны входить следующие подсистемы: - «Экономика общеобразовательных учреждений», - «Экономика учреждений дополнительного образования», - «Экономика дошкольных образовательных учреждений». |
|  | Разработка и внедрение подсистемы «Экономика общеобразовательных учреждений» | 25.05.2009 -01.06.2009 | Подсистема «Экономика общеобразовательных учреждений» | Требования к функциям подсистемы Экономика общеобразовательных учреждений: Система должна состоять двух основных модулей: - Формирование бюджета - Свод бюджета Модуль «Формирование бюджета» должен включать следующие подсистемы: - Общие сведения об образовательном учреждении - Список сотрудников - Перечень должностей - Учебный план школы - Распределение нагрузки учителей - Тарификационный список - Штатное расписание - Формирование доходной части ФОТ Общие сведения об образовательном учреждении – в разделе заносятся общие сведения: название и номер образовательного учреждения, статус образовательного учреждения, тип местности проживания, в которой расположено образовательное учреждение; общая площадь зданий образовательного учреждения; площадь учебных кабинетов образовательного учреждения; проектная мощность зданий образовательного учреждения. Список сотрудников – в этом разделе формируется список сотрудников образовательного учреждения. Перечень должностей – в этом разделе формируется перечень должностей для штатного расписания. Каждая должность должна быть отнесена к определенной группе должностей методикой формирования нормативов (раздел «Отнесение должностей к группам персонала, исходя из функциональных обязанностей»). Должна существовать возможность добавления новых должностей, изменение существующих должностей и их групп. Учебный план школы – в этом разделе происходит формирование учебного плана образовательного учреждения в разрезе классов и предметов. Перечень предметов должен быть расширяемым, должны быть возможности для включения в учебный план факультативов. Все часы по предметам должны делиться на 4 группы: инвариант, вариативная часть, часы для деления классов на группы, часы профильного обучения. Должна быть возможность ввода неполных часов в неделю, например для учета проведения лабораторных работ. Необходимо предусмотреть возможность объединения классов как по всем часам учебного плана, так и по части часов. Должен производиться учет часов индивидуального обучения на дому. Должна быть возможность контроля максимальной нагрузки на 1 ученика в каждом классе. Должен подводиться общий итог количества часов в разрезе предметов, образовательных областей, инвариантной, вариативной части, часов по делению на группы и часов профильной подготовки. Распределение нагрузки педагогов – это раздел, в котором происходит распределение часов учебного плана по педагогам. Процесс распределения нагрузки в программе должен происходить отдельно по каждой образовательной области. Необходим встроенный контроль правильности распределения нагрузки на случай изменения учебного плана после распределения часов. Необходимо предусмотреть возможность быстрого добавления сотрудников прямо в разделе распределения нагрузки, без перехода в другой раздел программы. Должна быть возможность контроля количества часов, расчетного количества ставок в разрезе образовательных областей, педагогов внутри образовательных областей, общего количества часов для каждого педагога в каждой образовательной области. Должна существовать возможность ввода вакансии учителей, для того чтобы поставить часы на вакансию. Вакансии должны помечаться определенным образом, чтобы выделяться из общего списка педагогов. При удалении существующего педагога из списка сотрудников его нагрузка должна автоматически высвобождаться. При удалении часов или целого предмета в учебном плане, соответствующая нагрузка педагога должна уменьшаться. Тарификационный список и штатное расписание: Оклад каждого сотрудника должен формироваться в соответствии с его разрядом по ЕТС. Величина оклада должна меняться в зависимости от типа местности, с учетом «сельских доплат» в соответствии с указом губернатора Пермского края от 22.08.2006 № 155 «О повышении тарифных ставок (окладов) работникам учреждений бюджетной сферы» Расчет тарифной части заработной платы педагогов должен производиться отдельно по часам на каждой ступени обучения с учетом нормы выработки по каждой ступени в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2003 г. №191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». Расчет тарифной части заработной платы прочих сотрудников должен производиться с учетом количества замещаемых ставок. Для каждого сотрудника должен производиться расчет суммы доплат по ст.32 закона Пермской области «Об образовании в Пермской области» от 12.07.2001 № 1641-282. Для каждого сотрудника должна быть возможность установления стимулирующих доплат из надтарифного фонда. Для каждого сотрудника должен подводиться итог суммы тарифного и надтарифного фонда. Формирование доходной части ФОТ – данный раздел служит для формирования доходной части образовательного учреждения в соответствии с приказом департамента образования Пермской области от 30.12.2005 №307 «Об утверждении Методик подушевого бюджетного финансирования». Должны быть учтены следующие нормативы по заработной плате с начислениями по всем ступеням, для городской и сельской местности: - Стоимость государственной услуги на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в дневных общеобразовательных учреждениях на 1 учащегося в год. - Стоимость государственной услуги на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в дневных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу повышенного уровня, включая новые образовательные центры, на 1 обучающегося в год. - Стоимость государственной услуги на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования и высокозатратных дневных общеобразовательных учреждениях, на 1 обучающегося в год. - Стоимость государственной услуги на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) классах для детей с отклонениями в развитии, в дневных общеобразовательных школах, на 1 обучающего в год. Должна быть возможность корректировки нормативов пользователем программы. Расчет доходной части ФОТ должен производиться отдельно по каждому нормативу в разрезе ступеней образования с указанием норматива, контингента, на который распространяется норматив, расчетной суммы. Большинство показателей по численности определенных категорий детей для расчета ФОТ по нормативу должно вытекать из предыдущих разделов программы, т.е. расчет доходной части ФОТ по нормативу должен быть максимально автоматизирован. Расчетная сумма доходной части ФОТ по нормативу должна корректироваться в зависимости от размера регионального «уральского» коэффициента для разных типов местности. Должна вычисляться разница между доходной и расходной частью ФОТ в год и отображаться как профицит или дефицит доходной части ФОТ. Дополнительно в данном разделе должны отображаться следующие показатели: - Средние расходы на одного ученика в год - Средняя наполняемость классов. - Количество детей на 1 учителя. - Количество детей на 1 работающего. - Количество квадратных метров (общей площади) на 1 ученика - Количество квадратных метров (учебной площади) на 1 ученика - % укомплектованности. - Количество учебных часов на 1 ученика (часы*34 недели/кол-во учеников) Модуль «Свод бюджета» предназначен для формирования свода по произвольному набору показателей в разрезе учреждений. После выбора желаемых учреждений модуль «Свод бюджета» должен позволять пользователю в графическом (диаграммы) и табличном виде сравнивать следующие показатели: - ФОТ исчисленный по краевым нормативам - Итоги расчета ФОТ Профицит(+) - Итоги расчета ФОТ Дефицит(+) - То же в процентах к ФОТ, расчитанному по краевым нормативам Профицит(+) - То же в процентах к ФОТ, расчитанному по краевым нормативам Дефицит(+) - Количество учащихся (ОШ-1) - Число классов - комплектов(ОШ-1) - Число работников - Число учителей - Общая площадь - Площадь учебных кабинетов - Проектная мощность - Средние расходы на одного ученика по ФОТ - Средняя наполняемость класса - Количество учащихся на 1 работника - Количество учащихся на 1 учителя - Количество кв. метров (общей площади) на 1 ученика - Количество кв. метров (учебной площади) на 1 ученика - Процент укомплектованности школы - Количество учебных часов на 1 ученика(часы*34 недели.кол-во учеников) - Количество работников со средней заработной платой в месяц менее МРОТ Требования к архитектуре системы Доступ к системе должен осуществляться через Интернет – портал, представляющий собой сайт, на котором размещается информация и содержится необходимый функционал С точки зрения архитектуры автоматизированная информационная система должна представлять собой централизованную систему, организованную по принципу «клиент-сервер». Доступ к данным осуществляется при помощи браузера. Доступ к системы для каждого образовательного учреждения осуществляться через индивидуальный логин и пароль. Портал должен быть разработан на базе платформы Microsoft.NET 2.0 на технологии ASP.NET с использованием языка программирования C#. Для написания клиентских скриптов должен использоваться язык JavaScript. Все данные с которыми работает информационная система должны храниться в базе данных СУБД Microsoft SQL Server 2005. |
|  | Разработка и внедрение подсистемы «Экономика учреждений дополнительного образования» | 01.06.2009 -10.06.2009 | Подсистема «Экономика учреждений дополнительного образования» | Требования к функциям подсистемы Экономика учреждений дополнительного образования: Система должна состоять модуля «Свод бюджета» Модуль «Свод бюджета» предназначен для формирования свода по произвольному набору показателей в разрезе учреждений. После выбора желаемых учреждений модуль «Свод бюджета» должен позволять пользователю в графическом (диаграммы) и табличном виде сравнивать следующие показатели: - Итоги расчета ФОТ Профицит(+) - Итоги расчета ФОТ Дефицит(+) - Количество учащих - Число кружков - Число групп - Число работников - Площадь учебных кабинетов - Проектная мощность - Средние расходы на одного ученика по ФОТ Система должна автоматически пересчитывать все показатели в соответствии с изменением контингента учреждения дополнительного образовательного. Для получения данных о изменении контингента необходимо предусмотреть интеграцию с информационной системой персонифицированного учета детей, получающих услуги дополнительного образования города Перми. Требования к архитектуре системы Доступ к системе должен осуществляться через Интернет – портал, представляющий собой сайт, на котором размещается информация и содержится необходимый функционал С точки зрения архитектуры автоматизированная информационная система должна представлять собой централизованную систему, организованную по принципу «клиент-сервер». Доступ к данным осуществляется при помощи браузера. Доступ к системы для каждого образовательного учреждения осуществляться через индивидуальный логин и пароль. Портал должен быть разработан на базе платформы Microsoft.NET 2.0 на технологии ASP.NET с использованием языка программирования C#. Для написания клиентских скриптов должен использоваться язык JavaScript. Все данные с которыми работает информационная система должны храниться в базе данных СУБД Microsoft SQL Server 2005. |
|  | Разработка и внедрение подсистемы «Экономика дошкольных образовательных учреждений» | 10.06.2009 -20.06.2009 | Подсистема «Экономика дошкольных образовательных учреждений» | Требования к функциям подсистемы Экономика дошкольных образовательных учреждений: Система должна состоять двух основных модулей: - Формирование бюджета - Свод бюджета Модуль «Формирование бюджета» должен включать следующие подсистемы: - Общие сведения об дошкольном образовательном учреждении - Список сотрудников - Перечень должностей - Штатное расписание - Формирование доходной части ФОТ Общие сведения об дошкольном образовательном учреждении – в разделе заносятся общие сведения: название и номер образовательного учреждения, общая площадь зданий образовательного учреждения; площадь учебных кабинетов образовательного учреждения; проектная мощность зданий образовательного учреждения. Список сотрудников – в этом разделе формируется список сотрудников образовательного учреждения. Перечень должностей – в этом разделе формируется перечень должностей для штатного расписания. Каждая должность должна быть отнесена к определенной группе должностей методикой формирования нормативов (раздел «Отнесение должностей к группам персонала, исходя из функциональных обязанностей»). Должна существовать возможность добавления новых должностей, изменение существующих должностей и их групп. Тарификационный список и штатное расписание: Оклад каждого сотрудника должен формироваться в соответствии с его разрядом по ЕТС. Для каждого сотрудника должна быть возможность установления стимулирующих доплат из надтарифного фонда. Для каждого сотрудника должен подводиться итог суммы тарифного и надтарифного фонда. Формирование доходной части ФОТ – данный раздел служит для формирования доходной части дошкольного образовательного учреждения на основании методики формирования подушевого бюджетного финансирования общеразвивающей услуги дошкольного образования, утвержденной решением Пермской городской Думы от 27.11.2007 №299. Система должна автоматически пересчитывать доходную часть каждый месяц, в соответствии с изменением контингента дошкольного образовательного учреждения. Для получения данных о изменении контингента необходимо предусмотреть интеграцию с автоматизированной информационной системой регистрации получателей и поставщиков услуг дошкольного образования в городе Перми. Модуль «Свод бюджета» предназначен для формирования свода по произвольному набору показателей в разрезе учреждений. После выбора желаемых учреждений модуль «Свод бюджета» должен позволять пользователю в графическом (диаграммы) и табличном виде сравнивать следующие показатели: - Итоги расчета ФОТ Профицит(+) - Итоги расчета ФОТ Дефицит(+) - Количество детей - Число групп - Число работников - Число воспитателей - Общая площадь - Площадь учебных кабинетов - Проектная мощность - Средние расходы на одного ребёнка по ФОТ - Количество детей на 1 работника - Количество кв. метров (общей площади) на 1 ребёнка Требования к архитектуре системы Доступ к системе должен осуществляться через Интернет – портал, представляющий собой сайт, на котором размещается информация и содержится необходимый функционал С точки зрения архитектуры автоматизированная информационная система должна представлять собой централизованную систему, организованную по принципу «клиент-сервер». Доступ к данным осуществляется при помощи браузера. Доступ к системы для каждого образовательного учреждения осуществляться через индивидуальный логин и пароль. Портал должен быть разработан на базе платформы Microsoft.NET 2.0 на технологии ASP.NET с использованием языка программирования C#. Для написания клиентских скриптов должен использоваться язык JavaScript. Все данные с которыми работает информационная система должны храниться в базе данных СУБД Microsoft SQL Server 2005. |
|  | Поставка и внедрение программного обеспечения АИС ЭОУ | 22.06.2009 – 25.06.2009 | Программное обеспечение АИС ЭОУ, Инструкция пользователя АИС ЭОУ | Программное обеспечение АИС ЭОУ должно быть предоставлено на электронном носителе, Инструкция пользователя должна содержать описание основных функций программы, разрешения возможных неполадок в ее работе. |
|  | Проведение обучающего семинара с операторами и членами административных команд ОУ, ответственными за работу в АИС ЭОУ | 25.06.2009 – 30.06.2009 | Обучающий семинар с операторами АИС ЭОУ и членами административных команд ОУ, ответственными за работу в АИС ЭОУ | Проведение обучающего семинара с операторами АИС ЭОУ и членами административных команд ОУ, ответственными за работу в программе по подгруппам: - Общеобразовательные учреждения - Учреждения дополнительного образования - Дошкольные образовательные учреждения Семинар должен содержать наглядные материалы и возможность апробирования функций программы (наличие компьютерного класса). Программа установочного семинара, листы регистрации участников семинара. |