ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от «29» апреля  2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На текущий ремонт в МОУ «СОШ № 42»

(Оборудование ограждения на спортивном стадионе МОУ «СОШ № 42»)

Заказчик Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 42»

614016  г. Пермь, ул. Нестерова, 18

Тел./факс 245-77-49, электронная почта (e-mail): qcon181@pstu.ru

ответственный исполнитель  Калинчикова Лариса Николаевна

предусматривает осуществить за счет бюджетных средств выполнение текущего ремонта: оборудование ограждения на спортивном стадионе МОУ «СОШ № 42»

согласно приложению № 2 (локально-сметный расчет), способом запроса котировок.

Сроки выполнения работ в МОУ «СОШ № 42» не более 5 календарных дня со дня заключения муниципального контракта.

Место проведения работ г. Пермь, ул. Нестерова. 18.

Максимальная цена контракта составляет – 379 987, 52 рублей

Окончательный расчет за выполненные   работы,   производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 20 банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результатов выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, которая определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной победителем запроса котировок на максимальную цену Контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма подлежащая оплате за выполненные работы определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения. Например при максимальной цене Контракта 500 000  рублей и цене Контракта, предложенной победителем запроса котировок 400 000  рублей, расчетный коэффициент составляет 0,8, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8000.В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, Подрядчиком выполненной работы 100 000 рублей в соответствии с локальным сметным расчетом,  что отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент – 0,8000 и итоговая сумма к оплате составляет 80 000 рублей. Данный коэффициент вносится в муниципальный контракта.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок  по текущему ремонту оборудования ограждения на спортивном стадионе  в МОУ «СОШ № 42» просим представить:

котировочную заявку в письменном виде по форме согласно приложения № 1,

объем выполняемых работ, согласно приложению № 2 (локально-сметный расчет).

по вышеуказанному адресу с 9.00 часов до 17.00 часов  «12» мая 2009 г. в приемную директора, 2 этаж.

Цена работ должна быть указана с учетом всех затрат: вывоз мусора,  доставка материалов до места проведения работ, вырубка кустарника на пути установки ограждения, налогов.

При заключении Муниципального контракта победитель запроса котировок предоставляет нотариально заверенную копию лицензии на выполнение данных работ.

Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – от 7 до 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор                                                                        Л.Н. Калинчикова