Приложение № 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   №_____

г. Пермь                                                                                                                    «__» _________ 2009г.

Муниципальное учреждение «Горпассажиртранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Садвокасова Каиржана Бастамиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании __________, с другой	 стороны, в соответствии с протоколом заседания единой  комиссии от _______ № ______ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по ремонту служебных помещений ( кабинеты №   ) МУ «Горпассажиртранс» по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 108-А,  в соответствии с условиями настоящего контракта, заданием Заказчика, технической документацией и сметой, в сроки, предусмотренные планом-графиком ремонтных работ, включая работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного окончания ремонта и нормальной его эксплуатации, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат  и уплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Подрядчик обязан своими силами и средствами, с использованием своих материалов, произвести указанные работы в сроки, оговоренные сторонами. Подрядчик имеет право привлекать по своему усмотрению третьих лиц для выполнения работ по Контракту.

1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту составляет не более 25 (двадцати пяти) дней со дня его заключения, определяются на основании графика выполнения ремонта,  являющимся неотъемлемой частью Контракта и может корректироваться сторонами дополнительным соглашением в период их выполнения.

1.4. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные настоящим контрактом строительные и монтажные работы подтверждается следующими документами : лицензия № _______________________

1.5. Неотъемлемой частью настоящего контракта будут также являться любые другие документы, подписанные сторонами (уполномоченными представителями сторон), которые будут обозначены как приложения к настоящему контракту.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1.  Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Контракту подряда составляет __________ рублей __ копеек, в т.ч. НДС______________ рублей.

Подрядчику предоставить сметный расчет и утвердить Заказчиком. Все расчеты и оплату за выполненные объёмы производить в пределах суммы, определенной контрактом и за счет собственных средств.

2.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании котировочной заявки победителя запроса котировок цен и является фиксированной. В случае необходимости стоимость работ может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Никакие устные соглашения по этому поводу силы не имеют.

2.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки  выполненных работ.

2.4.Оплата выполненных работ производится в следующих формах:

-денежными средствами безналичным расчетом;

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется:

3.1.1.Определить приказом лиц, ответственных за производство работ, указанных в Контракте.

3.1.2. Выполнить своими и привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, в соответствии с требованиями законодательных нормативных актов, технической документации, строительных норм и правил.

Подрядчик не вправе отступать от установленных требований к выполняемым работам без предварительного согласования с Заказчиком.

Сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию служебных помещений.

Подрядчик обязан обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение установленного гарантийного срока;

3.1.3. Обеспечение ремонтных работ расходными материалами, изделиями и конструкциями осуществляет Подрядчик.

Все поставляемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

3.1.4. Письменно информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование, а также юридический и почтовый адрес субподрядчика.

    - Отвечать за надлежащее выполнение субподрядчиком работ по настоящему Контракту.

3.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется:

3.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ.

    - Заказчик обязан произвести приемку работы в сроки и в порядке, предусмотренные контрактом.

3.2.3. Заказчик обязан осуществлять технический надзор за выполнением ремонтных работ.

3.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, ПРИЕМКА ОБЪЕКТОВ

4.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на скрытые работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работы, их качеством, а также проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов условиям контракта и сметной  документации.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода ремонта. При осуществлении контроля за ведением работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. Дополнительные расходы и затраты Подрядчика, вызванные исправлением допущенных им в ходе выполнения работ ошибок и недостатков, возмещаются Заказчиком лишь в том случае, если Подрядчик докажет, что ошибки и недостатки были допущены им по вине Заказчика. Обнаруженные Подрядчиком либо Заказчиком ошибки и недостатки подлежат немедленному устранению. Ошибки и недостатки устраняются в пределах общих сроков проведения ремонта.

4.3. Приемка завершенного ремонта   осуществляется  после выполнения сторонами всех       обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

Приемка объекта производится в течение 3 (трех) дней поле даты получения Заказчиком извещения Подрядчика об окончании ремонтных работ.

До сдачи объекта, Подрядчик несет ответственность за риск случайного  повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. После подписания акта приема-передачи помещений Заказчик берет на себя риск возможного  повреждения.

При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.4. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик гарантирует эксплуатацию служебных помещений на протяжении гарантийного срока, предусмотренного законом и контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их сметной документации, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющих их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

4.5. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается  ____ месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок дли их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков выполнения работ  уплачивается пеня в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования (учетной ставки) установленной ЦБ РФ за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 20 (двадцати) дней Подрядчик уплачивает штраф в размере до 0,01% от контрактной цены за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательства. При этом общая сумма пени за просрочку сдачи объекта не может превышать 10% от цены работ;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, уплачивается пеня в размере 0,01% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки, но не более стоимости конструкций (материалов, оборудования) и соответствующего вида работ.

5.2. Неустойка уплачивается Заказчиком Подрядчику за следующие допущенные им нарушения контрактных обязательств:

- за задержку расчетов за выполненные  работы уплачивается пеня в размере 0,01% от суммы соответствующего платежа за каждый день просрочки, начиная с 10 (десятого) дня после предъявления счета, но не более 10% от суммы соответствующего платежа.

5.3. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

5.4. Уплата пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

6.2. К отношениям, не урегулированным данным Контрактом, применяется  требования ГК РФ.

6.3. Права сторон, предусмотренные настоящим Контрактом, могут быть переданы третьим лицам  только по дополнительному соглашению  подписанному обеими сторонами

6.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с обоюдного письменного согласия.6.5. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в контракте. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также 3 (не считая дня отправки) день после отправления письма по почте.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Заказчик вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Контракта помимо оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

7.1.1. При задержке Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

7.1.2. При задержке Подрядчиком хода ремонта по его вине, когда установленный срок окончания  увеличивается более чем на 20 (двадцать) дней.

7.1.3. При нарушении Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества выполняемых работ, предусмотренных сметой.

7.1.4. При прекращении сроков действия лицензий на виды работ, предусмотренные настоящим Контрактом, либо принятие государственными органами в рамках действующего законодательства актов, лишающих Подрядчика права на производство работ.

7.1.5. При действии обстоятельств непреодолимой силы в течение более чем три месяца.

7.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта помимо оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

7.2.1. при остановке Заказчиком выполнения  работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более чем один месяц;

7.2.2. при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

7.3. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийных сроков, установленных в соответствии с п. 4.5. контракта.

7.4. В случаях, установленных контрактом и законодательством, контракт может быть расторгнут досрочно.

7.5. В случае если одна из сторон возражает против досрочного расторжения контракта, расторжение контракта осуществляется в судебном порядке с соблюдением правил о подсудности, установленных п. 10. контракта.

7.6. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет второй стороне проект соглашения о его расторжении не позднее, чем за 10 (десять) дней до планируемой даты расторжения.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, природных явлений, действий внешних объективных факторов, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности, а именно: пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, изменения в законодательстве, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств контракта.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого неспособной выполнить обязательства по настоящему Контракту, должна не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 14 (четырнадцати) календарных дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для оправдания.

8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы  был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 5-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо начать процедуру расторжения контракта.

8.4. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем, согласно настоящему контракту, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до истечения гарантийных сроков, установленных в соответствии с п. 4.5. контракта.

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, в том числе в претензионном порядке, со сроком ответа на претензию 15 (пятнадцати) дней с момента получения претензии стороной, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью контракта.

10.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны поровну.

10.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего контракта, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Пермской области на территории Российской Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Иск может быть предъявлен по выбору истца - по месту нахождения объекта ремонта либо по месту нахождения Заказчика.

10.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации (России).

10.5. По вопросам, не урегулированным контрактом, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий контракта положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Подрядчик:

Заказчик: МУ «Горпассажиртранс»

Адрес: 614060, г. Пермь, ул. Уральская, 108-А

ИНН 5904082599 КПП 590601001 БИК 045773603

р/с 40703810549500010578 к/с 30101810900000000603

в Западно-Уральском банке сбербанка РФ

Мотовилихинское ОСБ № 1793 г. Пермь

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:                                                           Заказчик:

___________________                                                                  _________________ К.Б. Садвокасов

М.П.	                                                                                          М.П.