Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ 33-09 – устройство верт. гидроизол.стен

04 мая 2009г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» (614107, г. Пермь, ул. Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-36-13,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предмет котировочного запроса: выполнение  работ капитального ремонта- на устройство вертикальной гидроизоляции стен и фундаментов, ремонт отмостки здания по ул.Грачёва,12 лит. «Д», «Д1»

Требования  к выполняемым работам:

Место выполнения работ - ул.Грачёва,12 лит. «Д», «Д1»

Сроки выполнения работ - начало – в течение 3-х дней со дня подписания контракта;

срок выполнения работ – в течение 25 календарных дней.

Гарантийный срок на все выполняемые работы должен быть не менее 24 месяцев.

Максимальная  цена контракта: 456 302 руб. 48 коп. (Четыреста  пятьдесят шесть тысяч триста два  рубля 48 копеек).

Полный перечень работ указан в локальном сметном расчете - Приложение № 3

Работы должны выполняться  в соответствии с требованиями  ГОСТов, СНиПов и     СанПиНов.

Оплата работ:

Заказчик производит оплату за результат выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. . При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы  осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем запроса котировок на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

Источник  финансирования: средства муниципального бюджета, предусмотренных  по программе «Качественное здравоохранение».

Требования к участникам размещения заказа - отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения № 1 до 16 часов 45 мин. 13 мая 2009 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, здание Администрации, Отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 и не позднее 10 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение № 2

# Главный  врач  МУЗ «ГКБ № 6»                                                                            Ф.А.Гилёва