| ### СОГЛАСОВАНО Начальник планово – экономического департамента администрации города Перми - Н.П.Климова «___» _________ 2009 г. | УТВЕРЖДАЮ И.о главного врача муниципального учреждения здравоохранения «ГКБ №6» Ю.В.Шеина «____» _________ 2009 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального

контракта на выполнение электромонтажных

работ в здании аптеки МУЗ «Городская клиническая

больница № 6» по адресу: г.Пермь,ул.Грачева,12 лит. «Д»

г. Пермь, 2009 год

- Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «ГКБ №6»

614 107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, адрес электронной почты: permgkb6@lpu.pofoms.ru,   тел.:260-44-75

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на выполнение  электромонтажных  работ  в здании аптеки МУЗ «Городская клиническая больница № 6» по ул. Грачёва,12 лит. «Д»

- Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта  1 144 138,53  руб.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Грачева,12 лит. «Д»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ в течение 3- х  дней со дня подписания

муниципального  контракта

Срок выполнения работ – 30 календарных дней

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ входят следующие основные работы:

- Демонтаж  вводного распределительного щитка – 1шт.

- Монтаж ВРУ   - 1 шт.

- Монтаж щитов навесных - 4 шт.

- Монтаж светильников с люминесцентными лампами – 281 шт.

- Монтаж выключателей автоматических – 7 шт.

- Монтаж выключателей одно-двухклавишных, розеток штепсельных - 328шт.

- Монтаж счётчика  3-х фазного с трасформаторами  тока – 1 компл.

- Прокладка гофротрубы за подвесным потолком -2935 м.

- Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава – 2935 м.

- Прокладка коробов пластмассовых  - 580 м.

- Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей – 60 шт.

- Измерение сопротивления изоляции – 33 линии

- Замер полного сопротивления  цепи «фаза – нуль» - 4 токоприемника

- Замер сопротивления цепей заземления – 8 линий

Полный перечень  работ указан в локальном сметном расчете (приложение № 7 к документации об аукционе) и изменению не подлежит.

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться  в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами,  в 3-этапа:

1-ый этап – монтаж силовых кабелей  (срок выполнения работ  10 дней);

2-ой этап – монтаж  электрооборудования и демонтаж существующего  вводного  распределительного щита  ( срок выполнения работ  14 дней);

3-ий  этап – пуско-наладочные работы( срок выполнения работ 1 день).

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

- поставка материалов является обязанностью Подрядчика.  Используемые в работе  материалы, должны соответствовать государственным стандартам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты  и другие документы, удостоверяющие их качество.

-  измерения параметров электрических цепей при выполнении пуско-наладочных  работ и  оформление соответствующей документации (протоколов) должны быть выполнены электролабораторией,  имеющей свидетельство о регистрации, выданной  Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Сдача – приемка результата выполненных работ ( 5 дней).

Подрядчик осуществляет уборку от строительного мусора помещений ежедневно в процессе выполнения работ и вывоз его с территории Заказчика по окончании работ с предоставлением Заказчику документов об утилизации отходов.

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчетом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2. Условие выполнения работ

Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе – локальным сметным расчетом (Приложение № 7 к документации об аукционе).

Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

3. Источник финансирования

Источник финансирования – средства муниципального бюджета (в части средств, полученных из бюджета Пермского края в рамках регионального проекта «Качественное здравоохранение»).

4. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчик производит оплату за результат выполненных  Подрядчиком  и принятых Заказчиком работ  в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы и акта ввода в эксплуатацию системы электроснабжения. При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы  осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно локально-сметного расчета заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при  начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 555 рублей, частное от деления составляет 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент  принимается как  0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента. Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии со сметой, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте приемки выполненных работ указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате, составляет 89 555 рублей.

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ и поставку оборудования (включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи).

6. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с  подрядчиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок снижения начальной (максимальной) цены контракта

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов  начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

8. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или  индивидуальный предприниматель.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой  жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе  не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

- наличии лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I –го и II – го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом, предусматривающей виды работ, являющихся предметом муниципального контракта, в случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – также лицензию, предусматривающую осуществление функций генерального подрядчика).

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

- Требования к содержанию и форме заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме приложения №1;

2) предложение участника размещения заказа по форме приложения №2 к настоящей документации;

3) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении №3 к настоящей документации;

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

7)  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

8) сведения о качестве предлагаемых работ, заполненные по форме приложения №4 к настоящей документации;

9) график производства работ, выполненный по форме приложения  №5 к настоящей документации;

10) документы, подтверждающие внесение денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения);

11)  копию действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I –го и II – го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом, предусматривающую виды работ, являющихся предметом муниципального контракта и подлежащих лицензированию. В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – лицензию, предусматривающую  осуществление функций генерального подрядчика.

2. Инструкция по заполнению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленной по форме приложения №1, необходимо  построчно указать: в столбце 1   порядковый № документа, в столбце 2 наименование документа, входящего в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, в столбце 3 указать количество листов в данном  документе.

2. В «Предложении участника размещения заказа», оформленном по форме приложения №2 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

3. В  «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения №3,  необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,  паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.

4. В «Сведениях о качестве предлагаемых работ», оформленных по форме приложения №4, необходимо указать в соответствующих столбцах обоснования, наименование, единицу измерения и количество предлагаемых работ, материалов, которые должны соответствовать позициям локального сметного расчета, являющегося техническим заданием к документации об аукционе.

5. В «Графике производства работ», оформленном по форме приложения № 5 необходимо указать:

В столбце 3  построчно (при необходимости  увеличив соответственно количество строк ) все виды работ, предусмотренные локальным сметным расчетом,  самостоятельно распределив их по этапам и указав в столбце 4 сроки выполнения этих видов работ путем штрихования  соответствующих ячеек, образующихся при пересечении строк  и колонок  в столбце 4.

В строке сдачи-приемки результата выполненных работ в столбце 4 необходимо заштриховать ячейки в дни, предусмотренные для сдачи-приемки выполненных работ.

При составлении  графика производства работ необходимо учесть предусмотренные Заказчиком сроки выполнения  работ на каждом этапе(промежуточные сроки)  и общий срок выполнения работ ( указанный в разделе I документации об аукционе), а также необходимость сдачи – приемки работ, выполненных  на каждом этапе.

Ниже таблицы после слова «ИТОГО:» необходимо указать общее количество календарных дней выполнения работ с учетом сдачи – приемки результата выполненных работ.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты, пронумерованы,   скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе  участник размещения заказа может с «06  »  мая   2009г. до  10 час. 00мин. «26 » мая 2009г. подать в запечатанном и адресованном заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12 (отдел закупок)- ежедневно с 8-00 до 16-45, пятница с 8-00 до 15-30.  На конверте должно быть указано название открытого аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений  документации об аукционе.

С  « 06 » мая 2009г. до «21»мая 2009г. любой участник размещения заказа вправе направить  в письменной форме заказчику  запрос о  разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней  со дня поступления запроса, заказчик  в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «21 » мая  2009г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10  час 00 мин. «26 »      мая  2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе  в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать  в  сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе,  или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на «11 » часов « 30 » мин «09  »июня  2009 г. по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 15 (Управление муниципального заказа,  1 этаж)

В аукционе  могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона или их представителей начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются:  локальный сметный расчет (приложение № 1 к муниципальному контракту), график производства работ, предлагаемый победителем аукциона в заявке на участие в аукционе (приложение № 2 к муниципальному контракту)

Победитель аукциона  должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение № 6 документации об аукционе) с приложениями к нему (локально-сметный расчет и график производства работ), в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона  на официальном сайте администрации города Перми. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, ) заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается  заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих  дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение пяти рабочих дней  со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:  Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ №6»  л/с 04920010726) р/с 40302810900000000007 в РКЦ  г.Перми БИК 045744000 ИНН 5906005060 КПП 590601001 .

Платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал или копия).

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №____от                     2009г._)».

В случае непредоставления денежных средств в качестве обеспечения заявки или предоставление денежных средств в качестве  обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта  в размере 57 000 рублей 00 коп.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:  Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ №6»  л/с 04920010726) р/с 40302810900000000007 в РКЦ  г.Перми БИК 045744000 ИНН 5906005060 КПП 590601001 . В назначении платежа указать: «Обеспечение  исполнения муниципального контракта (извещение №                от                2009г. _______________)».

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить страховой полис и оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом;

- невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом;

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая должна быть 57 000 рублей 00 коп., а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 30 дней больше  срока окончания работ по  муниципальному контракту и сдачу результата работ.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 57 000 рублей 00коп. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше  срока выполнения работ и сдачу результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику в течение 15  банковских дней с момента выполнения работ и сдачи результата работ.

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ, устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение №1

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в аукционе

И  ТОМА  ЗАЯВКИ

_______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа , Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого: |  |  |

Приложение № 2

Предложение участника размещения заказа

Главному врачу МУЗ «ГКБ №6»

Гилевой Ф.А.

(наименование участника размещения заказа, Ф.И.О. индивидуального препринимателя)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение  электромонтажных работ в здании аптеки МУЗ «Городская клиническая больница №6» по адресу: г.Пермь, ул. Грачёва,12 лит. Д   намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы в соответствии с требованиями   технического задания и документацией об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим  подтверждаем, что:

в отношении  _____________________________________________________________

( Ф.И.О. , наименование участника размещения заказа)

- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность __________________________ неприостановлена,   в порядке, предусмотренном

(Ф.И.О., наименование участника размещения заказа)

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у_____________________________отсутствует задолженность по начисленным налогам,

(Ф.И.О., наименование участника размещения заказа)

сборам и иным   обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Приложение № 3

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

Приложение № 4

Сведения о качестве предлагаемых работ.

| № п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Предлагаемые к выполнению работы будут производится в соответствии с локальным сметным расчетом,  ГОСТам, СНиПам, проекно-сметной документацией и другими нормативными документами.

Измерения параметров электрических цепей при выполнении пуско-наладочных  работ и  оформление соответствующей документации (протоколов) должны быть выполнены электролабораторией,  имеющей свидетельство о регистрации, выданной  Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

Сроки  гарантии  выполнения  работ___________________________ мес.

Объемы  гарантии  выполнения  работ__________________________ %

Приложение № 5

График производства работ

на _____________________________________

| № этапа | Наименование этапа | Виды работ | Календарные дни выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n |
| 1 | Монтаж силовых кабелей | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача – приёмка 1 этапа выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж электрооборудования, в т.ч. демонтаж существующего вводного распределительного шкафа | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача – приёмка 2 этапа выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача – приёмка результата выполненных работ |  | Оформление и сдача документации, актов КС-2 и КС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: _____ календарных дней   (без привязки  к календарным датам)

- Сроки выполнения работ указываются путем штриховки соответствующих ячеек   столбца 4 таблицы.

Приложение № 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

г. Пермь                                                                                               “____”___________2009г.

________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № _ от __.__.____г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте,  расположенном по адресу: г. Пермь, ул. _____________ (далее – объект), работу,  локальным сметным расчетом (Приложение № 1),  соответствии с проектно сметной документацией и  графиком  производства работ (Приложение № 2) являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать её результат Заказчику, который обязуется принять, оплатить  произведенные и принятые работы по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу  с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА  КОНТРАКТА

  - Цена Контракта составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего Контракта  Подрядчик обязан:

    - выполнить  работы, предусмотренные настоящим Контрактом в соответствии с проектно сметной документацией, требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику  после проверки МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»;

    - выполнить работу в сроки, установленные настоящим  Контрактом;

    - приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта;

    - извещать Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

    - в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления  актов, требующихся в ходе исполнения контракта. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

    - В   срок, установленный Заказчиком устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе  выполнения  и приемки работ.

  - В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или не явки представителя подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов, проектной документации;

    - передать Подрядчику в течение 3-х дней с момента заключения настоящего Контракта по акту  объект в работу;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - принять работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, в течении 5  ( пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получением Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ  при условии подтверждения их объема и качества МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»;

    - оплатить  выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  Контрактом.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения работ:

6.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 200__г.;

6.1.2.промежуточные сроки выполнения работ - согласно графика  производства работ (приложение № 5 к документации об аукционе).

6.1.3. окончание выполнения работ: «____» ____________ 200 __г.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1 Заказчик производит оплату  за результат выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ  в течение 20 (двадцати) банковских дней  со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке счета – фактуры на выполненные работы, акта приемки   выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), актом ввода в эксплуатацию системы электроснабжения. При этом оплата за выполненные согласно смете Заказчика работы  осуществляется по смете Заказчика с  применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену Контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно локально-сметного расчета Заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, необходимых для исполнения настоящего  Контракта.

  - МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов на скрытые работы, актов выполненных работ, проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов.

  - Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» осуществляет проверку (согласование) выполненных Подрядчиком  ремонтных работ на объекте Заказчика:

по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 110 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ»;

по объемам и стоимости работ в соответствии с локальным сметным расчетом, (проектно-сметной) документацией, техническим заданием и фактически выполненным работам.

8.4.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.5. Подрядчик гарантирует, что  применяемые материалы и оборудование будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.6.Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ и каждого этапа работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.7. Измерения параметров электрических цепей при выполнении пуско-наладочных  работ и  оформление соответствующей документации (протоколов) должны быть выполнены электролабораторией,  имеющей свидетельство о регистрации, выданной  Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

8.8. В случае, если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в  срок, установленный Заказчиком, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ  другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.9. Подрядчик осуществляет уборку от строительного мусора помещений ежедневно в процессе выполнения работ и вывоз его с территории Заказчика по окончании работ с предоставлением Заказчику документов об утилизации отходов.

9. ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и  оформляется Подрядчиком актами  выполненных работ (формы КС-2,  КС-3), согласованным  с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» и   подписанными  Заказчиком, а также актом ввода в эксплуатацию системы электроснабжения,  оформленным  между Подрядчиком и Заказчиком.

9.3. При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

10.ГАРАНТИИ

10.1Подрядчик гарантирует:

10.1.1Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

10.1.2.Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  24 мес. со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

10.1.3. Устранение недостатков и дефектов в  срок, установленный Заказчиком,   выявленных  в пределах гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

12.1  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2 За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от  цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  - Факт нарушения  выполнения  Подрядчиком обязательств фиксируется  в соответствующем акте Заказчика.

12.4.Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

12.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.6.В случае  нарушения Подрядчиком существенных условий договора (нарушение сроков выполнения работ; несоответствия качества  выполненных работ требованиям, предусмотренным  контрактом; не выполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

12.7.Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

___________________________________________ контактный тел.: _______________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

Приложение № 1 “Локальный сметный расчет»;

Приложение №2 “График производства работ”.

15.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

| Заказчик: МУЗ Городская клиническая больница №6 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Грачева,12 Главный врач ________________________ Ф.А.Гилёва «____»_________________200_г. МП | Юридический адрес: ИНН/КПП Р/с К/с БИК Директор _______________________ ( ) «____»_________________200_г. МП |