Утверждаю:

Директор МУ  «Пермблагоустройство»

И.А. Денисов  ______________

Извещение № 134А от  5 мая 2009 года

о проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. 25-го Октября в том числе с устройством

совмещенных остановок общественного транспорта по ул.Ленина от Комсомольского

проспекта до ул.25 Октября

муниципальным учреждением «Пермблагоустройство»

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. 25-го Октября в том числе с устройством   совмещенных остановок общественного транспорта по ул.Ленина от Комсомольского проспекта до ул.25 Октября.

1) Форма торгов – открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 25, контактный телефон 212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru).

3) Предметом муниципального контракта являются работы по капитальному ремонту ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. 25-го Октября в том числе с устройством   совмещенных остановок общественного транспорта по ул.Ленина от Комсомольского проспекта до ул.25 Октября.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Восстановление трассы |  |  |  | 37,49 | 37,49 |
| 2 | 1-1 | Подготовительные работы | 5544,58 |  |  |  | 5544,58 |
| 3 | 1-1-1 | Подготовительные работы | 422,63 |  |  |  | 422,63 |
| 4 | 1-2-1 | Подготовительные работы | 263,79 |  |  |  | 263,79 |
| 5 | 1-3-1 | Перенос опор КС и НО, участок от Комсомольского проспекта до ул. Г. "Звезды" | 1041,13 |  |  |  | 1041,13 |
| 6 | 1-3-2 | Перенос опор КС и НО, участок от ул.Сибирская до ул. 25го Октября | 208,23 |  |  |  | 208,23 |
| 7 | 1-3-3 | Монтаж и демонтаж светофорной сигнализации от Комсомольского проспекта - ул. Г.Звезды - 25Октября | 177,74 |  |  |  | 177,74 |
| 3 | 1-2 | Трамвайные пути на участке от ул.25 Октября до ул.Парковая | 86333,48 |  |  | 917,56 | 87251,04 |
| 4 | 1-3 | Реконструкция контактной сети трамвая | 7179,18 | 11762,42 |  | 200,43 | 19142,03 |
| 5 | 1-4 | Устройство СЦБ | 239,71 | 3833,05 |  |  | 4072,76 |
| 6 | 1-5 | Трамвайные пути (кольцо "Разгуляй" | 7384,66 |  |  | 168,14 | 7552,8 |
| 7 | 1-6 | Ливневая канализация | 10902,54 |  |  |  | 10902,54 |
| 8 | 1-7 | Наружное освещение | 759,76 | 2813,57 |  | 264,99 | 3838,32 |
|  |  | Итого по Главе 1 | 120457,43 | 18409,04 | 0 | 1588,61 | 140455,08 |
| Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3-1 | Дорожная одежда | 26117,89 |  |  |  | 26117,89 |
| 10 | 3-1-2 | Дорожная одежда | 1045,24 |  |  |  | 1045,24 |
| 11 | 3-2-2 | Дорожная одежда | 409,75 |  |  |  | 409,75 |
| 12 | 3-3-1 | Устройство парковочных мест (справа) | 570,61 |  |  |  | 570,61 |
| 13 | 3-4-1 | Устройство парковочных мест (слева) | 674,37 |  |  |  | 674,37 |
|  |  | Итого по Главе 3 | 28817,86 | 0 | 0 | 0 | 28817,86 |
| Глава 5. Пересечения и примыкания |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5-1 | Пересечения и примыкания | 1709,1 |  |  |  | 1709,1 |
|  |  | Итого по Главе 5 | 1709,1 |  |  |  | 1709,1 |
| Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6-1 | Обустройство и обстановка дороги | 27261,27 |  |  |  | 27261,27 |
| 16 | 6-1-2 | Светофор ул. Ленина - ул. М.Горького | 1325,83 |  |  | 70,13 | 1395,96 |
| 17 | 6-1-3 | Обустройство и обстановка | 6511,39 |  |  |  | 6511,39 |
| 18 | 6-2-3 | Обустройство и обстановка | 4196,82 |  |  |  | 4196,82 |
|  |  | Итого по Главе 6 | 39295,31 | 0 | 0 | 70,13 | 39365,44 |
| Глава 7. Дорожная и автотранспортные службы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 190279,7 | 18409,04 | 0 | 1658,74 | 210347,48 |
| Глава 8. Подъезды к дороге |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 190279,7 | 18409,04 | 0 | 1658,74 | 210347,48 |
| Глава 9. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГСН-81- 05-01-2001 п.3,5,2 | Временные здания и сооружения 4,1%*0,8 | 6241,17 | 60,38 |  |  | 6301,55 |
|  |  | Итого по Главе 9 | 6241,17 | 60,38 |  |  | 6301,55 |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 196520,87 | 18469,42 | 0 | 1658,74 | 216649,03 |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МДС81-35.2004 п.3.5.9.1 | Непредвиденные затраты 2% | 3930,42 | 369,39 |  | 33,17 | 4332,98 |
| 15 |  | Итого Непредвиденные затраты | 3930,42 | 369,39 |  | 33,17 | 4332,98 |
|  |  | Итого с непредвиденными затратами | 200451,29 | 18838,81 |  | 1691,91 | 220982,01 |
|  |  | Перевод в цены 2009года к=0,85 | 170383,6 | 16012,99 | 0 | 1438,12 | 187834,71 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Закон РФ | НДС 18 | 30669,05 | 2882,34 |  | 258,86 | 33810,25 |
|  |  | Итого Налоги | 30669,05 | 2882,34 |  | 258,86 | 33810,25 |
|  |  | Всего по сводному расчету | 201052,65 | 18895,33 | 0 | 1696,98 | 221644,96 |

Локальные сметные расчеты (приложение № 1 к документации об аукционе) представлены в электронном виде.

4) Источник финансирования –  бюджеты Пермского края и г. Перми.

Начальная (максимальная) цена контракта 221 644 960 (Двести двадцать один миллион шестьсот сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.

5) Место выполнения работ:  г. Пермь, Ленинский район

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 15.10.2009 г.

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-06-24,                                          E-mail: permblag@permregion.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с ч. 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 26 мая 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 6 мая 2009 г., в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходные дни).

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 26 мая 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

8) Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на 14:00 часов (местного времени) 28 мая 2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, зал заседаний.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.