Приложение №7

к конкурсной документации

- УТВЕРЖДАЮ:

- Начальник ДПиР

«Утверждаю»

Начальник Департамента

планирования и развития территории

_______________Т.А.Самойленко

«____»__________________2009 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Корректировка раздела ИСОГД «Водные объекты и водоохранные зоны»

| № этапа | Наименование работ | Стоимость этапа работ с НДС в руб. | Срок выполнения работ | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение и анализ исходных данных. Выделение на топографической основе объектов гидрографической сети территории г. Перми, для которых в соответствии с Водным кодексом устанавливаются водоохранные зоны; Определение гидрографических характеристик водных объектов (длины рек, площади зеркала прудов, озер, водохранилищ). | Не более 340 000 | Не более 1 месяца с момента заключения контракта | Отчет о проделанной работе. Согласованный с Заказчиком перечень водных объектов на территории города Перми с гидрографическими характеристиками. |
| 2. | Выполнение гидрологических расчетов по установлению границ береговой линии водных объектов. Нанесение на топографическую основу границ водоохранных зон водных объектов, мест закрепления на местности границ водоохранных зон специальными информационными знаками. Импорт полученных картографических и атрибутивных данных в базу данных ИСОГД. Подготовка пояснительной записки, включающей следующие разделы | Не более 1 105 000 | Не позднее 08.12.2009г. | Материалы на электронных носителях CD/DVD: Электронные слои объектов гидрографической сети в формате ГИС ArcGIS 9.2 Электронные слои водоохранных зон водных объектов в формате ГИС ArcGIS 9.2 Электронные слои мест закрепления на местности границ водоохранных зон ГИС ArcGIS 9.2 Справочники ограничений видов хозяйственной деятельности в формате DBF Пояснительная записка согласно п.4.5 Технического задания |
|  | Итого: | Не более 1 445 000 | Не позднее 08.12.2009г. |  |

Начальник сектора информационных технологий					В.А. Кубышкин