Извещение № 04  от 08 мая 2009 года

о проведении запроса котировок на выполнение работ по сносу

самовольной постройки торгового комплекса с точкой общественного

питания и оказанию услуг по ее хранению

Администрация Ленинского района

Администрация Ленинского района (614000, г. Пермь, ул. Кирова, 59, каб. 40, контактный телефон 212-09-01, e-mail: permlenadm@mail.ru) предусматривает осуществить способом запроса котировки выполнение работ по сносу самовольной постройки торгового комплекса с точкой общественного питания и оказанию услуг по ее хранению.

- Требования к выполнению работ и оказанию услуг:

-   осуществление мероприятий по вскрытию объекта (по необходимости) с оформлением акта и описи обнаруженного имущества;

- предварительное отключение объекта от сетей водопровода, сетей канализации, сетей теплоснабжения, сетей  электроснабжения;

- снос самовольной постройки, в том числе:

- демонтаж строения литер А площадью 49,1 кв.м,

- демонтаж склада литер Г площадью 4,8 кв.м,

- демонтаж сетей водопровода литер Св протяженностью 31,6 пог.м,

- демонтаж сетей канализации литер Ск протяженностью 9,76 пог.м,

- демонтаж сетей электроснабжения литер Сэ протяженностью 38,69 пог.м,

- демонтаж замощения из бетонной плитки литер 1 площадью 90,3 кв.м,

- демонтаж замощения асфальтового литер 2 площадью 61,7 кв.м,

- перенос (перевозка) товаров, находящихся внутри самовольно размещенной постройки, до места хранения.

-   выполнение работ по устранению нарушений Правил содержания территории ранее занятой демонтируемым объектом в течение 10  календарных дней после демонтажа объекта;

- погрузка демонтируемого объекта (элементов конструкций) на транспортное средство исполнителя;

- погрузка имущества, находящегося в демонтируемом объекте на транспортное средство исполнителя в соответствии с актом и описью данного имущества;

- транспортировка демонтируемого объекта (элементов конструкций) на место хранения исполнителя;

- транспортировка имущества, находящегося в демонтируемом объекте к месту хранения исполнителя;

- обеспечение выполнения необходимых требований по безопасности  и охране труда при выполнении работ, связанных с демонтажем объекта, включая обеспечение выполнения требований электро- и пожаробезопасности;

- обеспечение сохранности принятого на хранение объекта (элементов конструкций)  в течение не менее одного года с момента демонтажа по гарантийному письму исполнителя;

- обеспечение работ по сносу самовольной постройки торгового комплекса с точкой общественного питания.

-  проверка сметной документации за счет победителя котировки.

- Источник финансирования: бюджет города Перми.

- Место выполнения работ: г. Пермь, территория Ленинского района.

- Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 30.06.2009 года.

- Срок исполнения заявки по демонтажу: не более двух суток с момента подачи заказчиком заявки на снос.

- Требования к сроку предоставления гарантий качества: Исполнитель работ гарантирует сохранность снесенного объекта (элементов конструкций) в течение одного года с момента сноса

- В цену контракта должны включаться налоги, сборы, другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, стоимость проверки сметной документации.

- Максимальная цена контракта: 174 300,00 рублей.

- Место, срок подачи котировочных заявок: Администрация Ленинского района, 614000,          г. Пермь, ул. Кирова, 59, каб.40, тел: 212-09-01, факс: 212-33-33,  e-mail: permlenadm@mail.ru, (в рабочие дни: с 9.00 до 18.00 ч., пятница с 9.00 до 17.00 ч., перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Заявки принимаются до 17.00 ч. 15 мая 2009 года. Заявки, представленные после 17.00 ч. 15 мая 2009 года, к рассмотрению не принимаются. Заседание котировочной комиссии по рассмотрению заявок состоится 18 мая 2009 года в 10.00 ч.

- Срок и условия оплаты: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, в соответствии с условиями муниципального контракта, по безналичному расчету в пределах лимита финансирования.

- Определение победителя в запросе котировок: победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям и цена, которой будет наименьшей. Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

Сроки подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: победитель в проведении запроса котировок обязан по истечении семи дней со дня размещения на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, заключить с заказчиком муниципальный контракт на выполнение работ по сносу самовольной постройки торгового комплекса с точкой общественного питания на территории Ленинского района.

- Срок подписания муниципального контракта не должен превышать двадцати дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Форма котировочной заявки прилагается.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком котировки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения: 1) форма котировочной заявки.

2) проект муниципального контракта.

И.о. главы администрации							           	               А.С.Юдин