УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

учреждения «Пермблагоустройство»

И.А. Денисов

____ _______________  2009 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

внешнего благоустройства

администрации города Перми

Н.Б. Уханов

____ _______________  2009 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления

муниципального заказа

планово – экономического

департамента администрации

города Перми

О.И. Кириллова

____ __________ 2009 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

администрации города

А.А. Храпков

_____ __________ 2009 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому конкурсу на разработку рабочей документации по капитальному ремонту городских улиц

г. Пермь, 2009 год

Общие положения

Открытый конкурс проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 г. № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 г. № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Заказчиком открытого конкурса является муниципальное учреждение «Пермблагоустройство».

Открытый конкурс проводится для выбора Подрядчика на разработку рабочей документации по капитальному ремонту городских улиц.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Лот № 1  - разработка рабочей документации по капитальному ремонту ул. Мостовая от ул. Соликамская до ул. Огородникова.

Начальная (максимальна) цена контракта - 9 300 000,00 рублей.

Лот № 2  - разработка рабочей документации по капитальному ремонту ул. Пушкарская от ул. Старцева до ул. Юрша.

Начальная (максимальна) цена контракта - 6 400 000,00 рублей.

Конкурсная документация предоставляется заказчиком в печатном виде на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-06-24,             E-mail: permblag@permregion.ru.

Конкурсная документация размещается Заказчиком на официальном сайте  администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение конкурсной документации у Заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте и в официальном бюллетене  органов местного самоуправления муниципального образования  г. Пермь разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

Заказчик  не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной   документации.

- Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме и должна содержать:

1) Опись документов входящих в состав заявки.

2) Предложения участника размещения заказа об условиях исполнения муниципального контракта по форме, предусмотренной Приложением № 2 к конкурсной документации.

3) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Приложение № 3);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  участника размещения заказа, а именно:

- юридические лица - (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность (рекомендуемая форма в соответствии с Приложением № 5 к конкурсной документации) на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица";

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;"

- физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа:

- копия документа, удостоверяющая личность участника размещения заказа;

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа:

- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности (рекомендуемая форма в соответствии с Приложением № 5 к конкурсной документации), надлежащим образом оформленная и заверенная, подтверждающая полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- копия документа, удостоверяющая личность, участника размещения заказа.

Доверенность на осуществление действий участника размещения заказа должна быть заверена печатью участника размещения заказа и подписана руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим лицом.

Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4) Предложение о качестве работ в соответствии с формой Приложения № 6 к конкурсной документации.

5) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) для выполнения работ по лотам № 1, 2 копии действующих лицензий на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, содержащей следующие виды работ:

Разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов

Архитектурно – строительные решения

Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады)

Конструктивные решения:

- несущие и ограждающие конструкции

Специальные разделы проектной документации

Охрана окружающей среды

Организация строительства

Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Обследование технического состояния зданий и сооружений

Обследование инженерных коммуникаций

Разработка рекомендаций и заключений по материалам технических отчетов обследований

Разрешается осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений и их комплексов

Для следующих видов зданий, сооружений и их комплексов

Объекты транспортного назначения и их комплексы, в том числе:

- магистральные дороги и улицы городов;

- улицы и дороги в жилой застройке

для выполнения работ по лотам № 1, 2 копии действующих лицензий на осуществление инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений соответствии с государственным стандартом, содержащей следующие виды работ:

Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности

Инженерно-геодезические изыскания

Топографическая съемка специального назначения в масштабах 1:5000 – 1:200, включая съемку подземных и надземных сооружений:

- наземная

Камеральное и полевое трассирование объектов линейного строительства

Инженерно – геологические изыскания

Исследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений

б) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка о списании денежных средств, или копия такого поручения.

Обеспечение заявки должно быть перечислено отдельным платежным поручением, оформленным в соответствии с требованиями п.4. конкурсной документации.

6) сведения о квалификации участника размещения заказа в соответствии с приложением № 4 к конкурсной документации с приложением подтверждающих документов:

Подтверждающими документами является  информация о разработанных рабочих документациях по строительству, реконструкции, капитальному ремонту аналогичных объектов, заключенных за последние 5 лет до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе с Заказчиками, носящими статус федеральных, областных, краевых, муниципальных, оформленная  в соответствии с Приложением № 4 к конкурсной документации с приложением копий контрактов (договоров) на разработку рабочих документаций аналогичных объектов и актов приемки выполненных работ.

Отсутствие документов подтверждающих квалификацию участников размещения заказа не является основанием для отказа в допуске заявок на участие в конкурсе участников размещения заказа к участию в конкурсе.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки, должны быть прошиты (в единый пакет) и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна быть скреплена печатью (опечатана) участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требований о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. В случае если в состав заявки на участие в конкурсе входят документы и сведения, составленные на иностранном языке, такие документы и сведения должны быть представлены в совокупности с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота). Подавать заявку на участие в конкурсе на часть работ, указанных в конкурсной документации, не допускается.

В случае, если участник размещения заказа заявляется более чем на один лот, то по каждому лоту подается пакет документов указанный в п. 1 конкурсной документации.

Непредставление какого-либо из документов, оформление документов не в соответствии с п.1. конкурсной документации, а равно предоставление документов, указанных в настоящей части, не по форме согласно приложениям настоящей конкурсной документации является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе участника размещения заказа.

2. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, указываемая участником размещения заказа в заявке, должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, являющегося приложением к конкурсной документации (приобретение материалов, хранение, изготовление, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплата таможенных пошлин и др.).

Указываемая участником размещения заказа цена контракта не должна превышать указанную в извещении начальную (максимальную) цену контракта, в ином случае участник размещения заказа не будет допущен до участия в открытом конкурсе.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения  и оплаты работ.

Месторасположение проектируемых объектов:

Лот № 1 – г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Мостовая от ул. Соликамская до ул. Огородникова.

Начало выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта.

Срок окончания разработки рабочей документации и направление в органы государственной экспертизы: не позднее 14.10.2009.

Срок предоставления заказчику проектной документации, с учётом получения

положительного заключения государственной экспертизы не позднее 23.11.2009

Лот № 2 – г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Пушкарская от ул. Старцева до ул. Юрша.

Начало выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта.

Срок окончания разработки рабочей документации и направление в органы государственной экспертизы: не позднее 14.10.2009.

Срок предоставления заказчику проектной документации, с учётом получения

положительного заключения государственной экспертизы не позднее 16.11.2009

Выполнение работ осуществляется в соответствии со сроками, указанными в заявке на участие в конкурсе.

Документация по разработке рабочей документации передается заказчику в 5 (Пяти) экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

Форма оплаты: безналичный расчет.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ по лотам № 1, 2 осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в контракте, в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приёмки-сдачи выполненных работ и предоставления счетов-фактур.

Окончательная оплата, за выполненные Подрядчиком объемы работ в размере 15 (Пятнадцать) процентов от полной стоимости работ, указанной в п.3.1 муниципального контракта, осуществляется Заказчиком в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций установленных настоящим контрактом), подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы.

Заказчик вправе выплатить аванс, при наличии счета выставленного Подрядчиком, в размере до 20 % от общей стоимости проектных работ по лотам № 1, 2, указанных в заявке на участие в конкурсе победителя конкурса, в течение 30 рабочих дней после заключения муниципального контракта.

Работы по контракту финансируются из бюджета города Перми.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями конкурсной документации, задания на выполнение проектных работ (Приложение № 1 к конкурсной документации).

4.Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – департамент финансов администрации г. Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001,  р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп ЭК 30500 - обеспечение заявки на участие в конкурсе, номер и дата извещения _______.

Заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям конкурса.

Списание денежных средств со счета участника размещения заказа в соответствии с выпиской по счету должно быть осуществлено не позднее даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанной в конкурсной документации и извещении о проведении конкурса. Невыполнение указанного требования является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в случае, если конверты с заявками на участие в конкурсе получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, не допущенным к участию в конкурсе;

Участникам конкурса:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

- победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается:

- в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта;

- в случае не предоставления в срок, предусмотренный конкурсной документацией,  участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, муниципального контракта.

5. Валюта конкурсной заявки.

Валюта конкурсной заявки - российский рубль.

Представление участником размещения заказа конкурсной заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

6. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, состав которых указан в пункте 1 конкурсной документации, до 9:30 часов (местного времени) 15 июня 2009 года по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 13 мая 2009 года в рабочие дни (суббота и  воскресенье - выходные дни).

Участники размещения заказа не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 9:30 часов (местного времени) 15  июня 2009 года по адресу: г. Пермь,                      ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе к 13:15 часам (местного времени)  15  июня 2009 г. по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, зал заседаний. Заявки представленные после 13:15 часам (местного времени) 15 июня 2009 года к рассмотрению не принимаются.

Запечатанный конверт, адресуемый конкурсной комиссии, должен содержать наименование конкурса и словосочетание "Не вскрывать до 13 часов 15 мин. 15 июня 2009 года".

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя).

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Образец маркировки конверта с заявкой на участие в конкурсе:

Образец маркировки конверта с конкурсной заявкой

КУДА:

614000 г. Пермь, ул. Ленина, д.25,  1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства

КОМУ: Заказчику открытого конкурса  - МУ «Пермблагоустройство»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Открытый конкурс

На выполнение работ по разработке рабочей документации по капитальному ремонту городских улиц (указать наименование и номер лота)

Не вскрывать до  13 часов 15 мин. 15 июня 2009 года.

8. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведения ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

5) отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

9. Условия допуска к участию в конкурсе.

К участию в открытом конкурсе допускаются юридические и физические лица при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.8 конкурсной документации;

2) предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

3) предоставления определенных п.1 конкурсной документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполнении работ;

4) соответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе отсутствия в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Уведомление об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе должны быть подписаны уполномоченным лицом участника размещения заказа.

Никакие изменения не вносятся в заявки после их вскрытия.

Отзыв заявки осуществляется в письменном виде и направляется заказчику без конверта. Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки.

- Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)».

- Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке.

Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конверты с заявками на участие в конкурсе, уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос Заказчику о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа  такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена конкурсная документация.

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее двадцати дней.

12. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 13 часов 15 мин. (местного времени) 15 июня 2009 года по адресу: г. Пермь,                         ул. Сибирская, 15, 1 этаж, зал заседаний.

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на сайте www.gorodperm.ru.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

13. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

14. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в конкурсной документации.

В случае несоответствия цены контракта, указанной в заявке  на участие в конкурсе в цифровом и письменном выражении, в случае несоответствия цены контракта, указанной в заявке и представленном приложении № 6 к конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе не допускается до участия в конкурсе.

Наличие ошибок, опечаток, описок в документах (кроме заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа), приводящих к двоякому толкованию документов представленных в заявке на участие в конкурсе, а также не соответствие требованиям установленным в п.1 конкурсной документации представленных документов в заявке на участие в конкурсе, не допускается и такие заявки на участие в конкурсе к участию в конкурсе не допускаются.

В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок, конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на сайте www.gorodperm.ru.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта.

15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критерием:

- цена контракта;

- дата окончания выполнения работ, направление в органы государственной экспертизы;

- квалификация участника размещения заказа.

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в п. 15 конкурсной документации, совокупная значимость которых должна составлять сто процентов. Оценка и сопоставление заявок производиться в следующем порядке:

1) Цена контракта – 40 баллов. Оценивается по стоимости контракта, указанной в заявке на участие в открытом конкурсе. Заявке с наименьшей стоимостью контракта присваивается балл равный 40 (Ц=1), при этом такая заявка принимается за (Х1). За Х2…Хn принимаются стоимости остальных заявок по мере увеличения стоимости контракта. Баллы остальных заявок рассчитываются следующим образом:

Ц (2…n)=Х1/Х(2…n)∙40.

2) Дата окончания выполнения работ - 40 баллов.

При применении данного критерия в представленных заявках оцениваются следующие показатели:

Дата окончания разработки проекта, направление в органы государственной экспертизы.

При применении данного критерия все заявки ранжируются от более ранней даты окончания выполнения работ к более поздней. Заявке с более ранней датой окончания выполнения работ присваивается 40 баллов. Остальным заявкам выставляются баллы по убыванию с шагом, рассчитываемым в зависимости от количества заявок (например, при количестве заявок 5, шаг равен 40/5=8).

В случае указания  в двух и более заявках одинаковых дат окончания выполнения работ, каждой из таких заявок присваивается одинаковое количество баллов в соответствии с шагом убывания, рассчитанным от количества заявок на участие в конкурсе.

3) Квалификация участника размещения заказа – 20 баллов.

При применении данного критерия в представленных заявках оценивают количество разработанных контрактов или договоров на разработку рабочих документаций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту аналогичных объектов, заключенных за последние 5 лет до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе с Заказчиками, носящими статус федеральных, областных, краевых, муниципальных.

Заявкам с количеством заключенных и исполненных контрактов от 1 до 3 включительно присваивается 3 балла.

Заявкам с количеством заключенных и исполненных контрактов от 4 до 5 включительно присваивается 5 баллов.

Заявкам с количеством заключенных и исполненных контрактов от 6 до 7 включительно присваивается 7 баллов.

Заявкам с количеством заключенных и исполненных контрактов от 8 и более присваивается 20 баллов.

Подтверждающими документами является  информация о разработанных рабочих документациях по строительству, реконструкции, капитальному ремонту аналогичных объектов, заключенных за последние 5 лет до даты подачи заявок на участие в конкурсе с Заказчиками, носящими статус федеральных, областных, краевых, муниципальных, оформленная  в соответствии с Приложением № 4 к конкурсной документации с приложением копий контрактов (договоров) на разработку рабочих документаций аналогичных объектов и актов приемки  выполненных работ.

В случая отсутствия подтверждающих документов, указанных в п.1. конкурсной документации, участнику размещения заказа присваивается 0 баллов.

После присвоения баллов по всем критериям количество баллов суммируется и определяется до второго знака после запятой, по каждой заявке отдельно. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, все заявки участников конкурса ранжируются конкурсной комиссией в зависимости от общего количества набранных баллов по мере убывания.

Заявке на участие в конкурсе, которая набрала наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.

Если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установлено, что два или более участника конкурса набрали равное большее количество баллов, то первый номер будет присвоен участнику конкурса, заявка на участие в конкурсе которого зарегистрирована первой.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь» заказчиком соответственно в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и пяти рабочих дней после подписания указанного протокола.

17. Порядок заключения муниципального контракта.

Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, получивший в течение трех рабочих дней со дня подписания, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект муниципального контракта, обязан не ранее  одиннадцатого дня и не позднее пятнадцатого дня, со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, подписать переданный Заказчиком муниципальный контракт (со всеми приложениями) и представить его Заказчику.

В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт и обеспечение исполнения муниципального контракта в соответствии с требованиями п. 19 конкурсной документации, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, конкурсной, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.

18. Право на обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действия (бездействие) Заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

19.  Обеспечение исполнения муниципального контракта. Предоставляется по лотам № 1, 2.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения обязательств из перечисленных в настоящей части способов определяется победителем конкурса или участником конкурса самостоятельно.

При выборе способов обеспечения банковской гарантии или страхования ответственности соответствующие договоры могут быть предварительно согласованы с Заказчиком.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 20 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Если победителем конкурса или участником конкурса с которым заключается контракт является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

I. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта Банковской гарантии необходимо представить оригинал Банковской гарантии, которая должна содержать следующие необходимые условия:

1. Указание на безотзывность гарантии;

2. Указание в качестве Бенефициара МУ «Пермблагоустройство»;

3. Ссылка на решения аукционной комиссии и муниципальный Контракт;

4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту;

5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах:

- размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 20 % от начальной (максимальной) цены контракта.

6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

II. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный Контракт, стороны Контракта, название предмета Контракта и сроки его выполнения.

Участник конкурса страхует свою ответственность за неисполнение всех обязательств, принятых на себя по муниципальному  Контракту.

Договор страхования  должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по Контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего  подрядчика, которая должна составлять:

- 20 % от начальной (максимальной) цены контракта за обеспечение исполнения муниципального контракта.

В договоре страхования ответственности должен быть указан срок выплаты страхового возмещения, который не должен превышать десяти дней с момента подачи заявления о наступлении страхового случая.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. К договору страхования необходимо представить документ, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

Договоры страхования должен содержать срок действия до окончания  действия муниципального контракта плюс два месяца для предъявления Выгодоприобретателем претензии Страхователю о возмещении убытков в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) муниципального контракта,

Обязательным условием договора страхования должна быть обязанность страховщика  выплатить выгодоприобретателю полную сумму страховки (в размере 20 % (Двадцать) процентов от начальной (максимальной) цены контракта по обеспечению исполнения муниципального контракта при невыполнении участником конкурса любого из обязательств, предусмотренных договором страхования);

Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. надлежащим образом заверенные правила страхования, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту;

2. нотариально удостоверенная копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

3. выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня заключения договора страхования.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме страхового полиса в качестве обеспечения исполнения Контракта.

Несоблюдение вышеуказанных условий в отношении страхования ответственности и банковской гарантии является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения контракта.

III. В случае передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечислению подлежит 20% от начальной (максимальной) цены контракта по следующим реквизитам: получатель – департамент финансов администрации г. Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001,  р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп ЭК 30500- обеспечение исполнения муниципального контракта (Указать наименование объекта).

Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем конкурса или участником конкурса с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

20. Проект муниципального контракта для лотов № 1, 2.

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на разработку рабочей документации по капитальному ремонту городских улиц

г. Пермь                                                                      	            «___» ____________ 2009 года

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Денисова Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

__________________________________________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - В соответствии с приказом директора муниципального учреждения «Пермблагоустройство» от 21.04.2009 г. № 32-р, согласно решения конкурсной комиссии (протокол от "___"_____2009 №___) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить работы по: _______________________________________________________________, далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик осуществляет выполнение обязательств в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – задание на разработку рабочей документации;

- Приложение № 2 – расчет стоимости выполнения работ (представляется Подрядчиком с подписанным контрактом);

- Приложение № 3 – календарный план работ с разбивкой по месяцам и этапам финансирования;

- Приложение № 4  - график погашения аванса;

- Приложение № 5 - перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации указанной в приложении № 5 к муниципальному контракту, условиями настоящего контракта.

2. Срок исполнения обязательств

2.1. Сроки выполнения работ Подрядчиком:

Начало выполнения работ со дня заключения контракта.

Дата окончания разработки проекта. Направление в органы государственной экспертизы: _____________________________.

Срок предоставления заказчику проектной документации, с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы не позднее _________________

2.2. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

2.3. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ закреплены в календарном плане – Приложение № 3 к настоящему контракту.

2.4. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

- 3.1.Общая стоимость работ по настоящему контракту (цена контракта) составляет _________________(______________________________) рублей, в т.ч. НДС _________________  и формируется на основании заявки на участие в конкурсе победителя конкурса.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приёмки-сдачи выполненных работ и предоставления счетов-фактур.

Окончательная оплата, за выполненные Подрядчиком объемы работ в размере 15 (Пятнадцать) процентов от полной стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего контракта, осуществляется Заказчиком в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций установленных настоящим контрактом), подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

3.7. Заказчик вправе выплатить аванс, при наличии счета выставленного Подрядчиком, в размере до 20 %  от общей стоимости проектных работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта, в течение 30 рабочих дней после заключения муниципального контракта.

4. Порядок сдачи и приемки продукции

4.1. Приемка и оценка продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование и условиями настоящего контракта.

4.2. Подрядчик выдает готовую документацию Заказчику в 5 (Пять) экземплярах сброшюрованных в альбомы и один экземпляр на электронном носителе.

4.3. При сдаче работ (отдельного этапа) Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, предъявляет 1 экземпляр готовой документации (для ознакомления), акты приемки-сдачи выполненных работ, счет-фактуру. Оставшиеся экземпляры передаются Заказчику в течение трех дней после устранения замечаний.

4.4. Заказчик в течение 15 дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ, экземпляра готовой документации (для ознакомления), счета-фактуры, направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ стороны составляют двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 15 дней со дня получения документации для ознакомления, работа считается принятой и подлежит оплате на общих основаниях.

4.5. В случае несоответствия результатов работы условиям контракта Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон. В данном случае оплата работ производится после устранения претензий Заказчика.

4.6. Подрядчик обязан за собственный счет обеспечить устранение ошибок, недостатков, иных нарушений, в том числе, выявленных после приемки работ. В сроки согласованные с Заказчиком.

4.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, установленной данным контрактом, с учетом п. 4.5 настоящего контракта.

# 5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства, технической и нормативной  документации, указаниями Заказчика и предоставляет результат работ Заказчику в установленном порядке.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченного представителя (главного инженера проекта, далее ГИП), имеющего право действовать от имени Подрядчика и уведомляет об этом Заказчика. В случае если назначенный ГИП по объективным причинам не удовлетворяет Заказчика, Заказчик вправе ходатайствовать перед Подрядчиком о назначении другого представителя, а Подрядчик обязан удовлетворить указанное ходатайство.

5.3. Подрядчик, являясь автором проектной документации, далее ПД, обладает авторским правом на данную разработку, имеет право использовать чертежи, материалы, документацию для проектных работ по иным объектам.

Подрядчик не вправе предоставлять ПД третьим лицам без согласования  с Заказчиком.

5.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе разработанной Подрядчиком документации.

5.5. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту.

5.6. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

5.7. Подрядчик осуществляет необходимые согласования и сбор исходных данных, для выполнения проектно-изыскательских работ.

5.8. Подрядчик устраняет замечания по выполненным в полном объеме работам в двухнедельный срок после получения замечания Заказчика или органов Государственной экспертизы без дополнительной оплаты.

5.9. В случае отказа в положительном заключении государственной экспертизы и повторного направления в органы государственной экспертизы разработанной рабочей документации, Подрядчик обязан  исправить замечания и за свой счет провести повторную экспертизу разработанной рабочей документации.

5.10. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные календарным планом (Приложение № 3), настоящим муниципальным контрактом не по вине Подрядчика, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ (этапа работ) уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки не по вине Подрядчика, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

5.9. Заказчик использует проектно-изыскательскую продукцию, передаваемую Подрядчиком по настоящему контракту, только на мероприятия, для которых разрабатывалась продукция.

6. Требования по качеству

6.1. Подрядчик обязан обеспечить качественное производство работ. Качество работ определяется их соответствием заданию Заказчика и предписаниям нормативной и  технической документации, СНиП, ГОСТ, иной документации, указанных в приложении № 5 настоящего муниципального контракта.

6.2. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего  Контракта выполнены в соответствии с условиями настоящего Контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на проектирование и устанавливает следующие гарантийные сроки на  выполненные работы:

- 60 месяцев со дня подписания приемочной комиссией акта приемки готового к эксплуатации Объекта, выполненного на основании проектной документации Подрядчика, в случае если строительно-монтажные работы начались не позднее 24 месяцев с даты утверждения проектной  документации Заказчиком;

- 24 месяцев с даты утверждения проектной документации Заказчиком в случае, если строительно-монтажные работы не начаты в этот срок.

6.3. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся недостатки, ошибки в результатах работ, в том числе по результатам входного контроля подрядчика на строительно-монтажные работы, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Обнаруженные недостатки, ошибки в результатах работ и срок для их устранения, отражаются в двустороннем акте Заказчика и Подрядчика.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, ошибок Заказчик составляет односторонний акт, либо акт с привлечением независимых экспертов (при необходимости). Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения ПСД по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после сдачи ПСД), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по настоящему контракту стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.4. В случае нарушения срока сдачи работ (этапа работ) Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. В случае нарушения сроков устранения недостатков, если они возникли или выявлены в течение года после сдачи ПСД,  Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф в размере 30 МРОТ за каждый день просрочки.

7.7. В случае не получения положительного заключения государственной экспертизы в сроки указанные в настоящем контракте Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от 15 %  полной стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.8. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено в сроки действия муниципального контракта. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 70 календарных дней.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1 Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

11.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- страховой полис (договор);

- залог денежных средств,

в размере 20 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.11.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

11.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ  в порядке установленном в п. 3.5. настоящего контракта.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12. Прочие условия.

12.1. Подрядчик обеспечивает выполнение авторского надзора за осуществлением работ, для производства которых разрабатывалась проектно документация на основании соответствующего контракта на осуществление авторского надзора.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ленина,25 УФК по Пермской области (ДФ г. Перми МУ «Пермблагоустройство» л/сч 029441018111) р/сч № 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Денисов И.А. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

# Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

- Лот № 1.

- ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации по капитальному ремонту

ул. Мостовая от ул. Соликамская до ул. Огородникова

|  | Основание для проектирования | Решение Пермской городской Думы |
| --- | --- | --- |
|  | Границы проектных работ | Ул. Мостовая от ул. Соликамская до ул. Огородникова |
|  | Заказчик работ | МУ «Пермблагоустройство» |
|  | Генеральная проектная организация | Определяется на конкурсной основе |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
|  | Источник финансирования | Городской бюджет |
|  | Основные требования к проектируемому объекту | - Основные технико-экономические показатели определить проектом; - проектом решить благоустройство улицы: проезжая часть, газоны, тротуары; - рассмотреть возможность устройство противооползневых мероприятий на откосах; |
|  | Метод определения стоимости строительных работ | Метод определения стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент проектирования с использованием информационно-справочной литературы разработанной ФГУ «ФЛЦ» Пермский филиал |
|  | Исходные данные и согласования | Выполнить сбор исходных данных и согласования с заинтересованными организациями |
|  | Особые условия | - Предусмотреть мероприятия по изменению продольного профиля в соответствии с действующими нормами; - предусмотреть организованный сток дождевых и талых вод с проезжей части; - при стыковке ул. Мостовая с ул. Соликамской учесть разработанный проект «Реконструкция пл. Восстания»; - в предпроектных проработках разработать два варианта увеличения пропускной способности улицы. Для разработки рабочей документации согласовать вариант с заказчиком; - необходимость сноса строений и изъятие земель обосновать проектом. Привести сравнительный анализ вариантов ремонта улицы без сноса строений и изъятия земель. Согласовать с Заказчиком; - при необходимости выполнить экспресс оценку стоимости земельных участков и объектов недвижимости, подлежащих изъятию и сносу; - тип покрытия - мелкозернистый асфальтобетон тип А марки 1; - провести мероприятия по укреплению откосов; - проектом принять и обосновать тип пересечения улицы Мостовая с улицей Фокинская; - без дополнительной оплаты подготовить и на править в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы. |
|  | При разработке проекта: | - Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по проектной документации и утверждения её Заказчиком в установленном порядке; - выполнить необходимые инженерно- геологические, инженерно-геодезические изыскания в объёме, необходимом для принятия и обоснования проектных решений, в соответствии с действующими нормативными документами; - подготовить анализ существующего и прогноз перспективного социально-экономического состояния зоны тяготения проектируемого объекта; - выполнить прогноз транспортных потоков и оценку перспективных условий движения транспорта по проектируемому объекту и в зоне влияния объекта на изменение транспортной ситуации; - оформить акт выбора земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке проектов границ каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора; - провести работы по формированию земельного участка в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства», утвержденными 17 февраля 2003 г. руководителем Федеральной службы земельного кадастра России; - осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельного участка в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным Кодексом Российской Федерации, и Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»; - разработать градостроительный план; - программу инженерных изысканий представить Заказчику для согласования; - продолжительность строительства принять на основании ПОС; - предоставить материалы обследования технического состояния проектируемого объекта; |
|  | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта | - Состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и других нормативных документов; - в проекте представить дополнительные разделы: - организация строительства; - охрана окружающей среды; - внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов; - материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; |
|  | Состав выдаваемой проектной документации | Проектно-сметная документация передаётся заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе |
|  | Необходимость осуществления авторского надзора | Затраты на авторский надзор предусмотреть в ССР |
|  | Срок предоставления заказчику проектной документации, с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы. | Не позднее 23.11.2009 |

Представитель Заказчика:

Директор МУ «Пермблагоустройство»           _________________            И.А. Денисов

Представитель Подрядчика:

Руководитель                                                  ___________________           ______________

фио

# Приложение № 1

к муниципальному контракту

- № _____ от  «___»________ г

- Лот № 2.

- ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации по капитальному ремонту

ул. Пушкарская от ул. Старцева до ул. Юрша

| 1 | Основание для проектирования | Решение Пермской городской Думы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Границы проектных работ | Ул. Пушкарская от ул. Старцева до ул. Юрша, включая перекрёсток ул. Пушкарская – ул. Юрша ) |
| 3 | Место расположение объекта | Мотовилихинский район г. Перми |
| 4 | Заказчик работ | МУ «Пермблагоустройство» |
| 5 | Генеральная проектная организация | Определяется на конкурсной основе |
| 6 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 7 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 8 | Источник финансирования | Городской бюджет |
| 9 | Основные требования к проектируемому объекту | - 1. Основные технико-экономические показатели определить проектом; - Проектом решить благоустройство улицы: проезжая часть, газоны, тротуары; - Расчётная скорость движения 60 км/час; - Число полос движения - 4; - Тип проектируемой дорожной одежды - капитальный; |
| 10 | Метод определения стоимости строительных работ | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы разработанной ФГУ «ФЛЦ» Пермский филиал |
| 11 | Исходные данные и согласования | Выполнить сбор исходных данных и согласования с заинтересованными организациями |
| 12 | Особые условия | - предусмотреть ремонт проезжей части с доведением габаритов до нормативных значений; - замена существующей конструкции дорожной одеж- ды на новую в случае подтверждения расчётами значительного уменьшения прочностных характеристик; - ремонт тротуаров предусмотреть с устройством асфальтобетонного покрытия; - замена существующих бортовых камней на гранитные; - установка пешеходного ограждения на тротуарах для обеспечения упорядоченного движения пешеходов; - ремонт существующих примыканий с доведением радиусов до нормативных значений; - предусмотреть строительство ливневой канализации; - при разработке рабочей документации учесть разработанный проект «Строительство перехода ул. Стахановская - Ива на участке ул. Старцева - Ива»; - предусмотреть устройство заездных карманов и остановочных пунктов общественного транспорта по одному с каждой из сторон проезжей части, а так же устройство необходимого количества парковочных карманов. Геометрические размеры парковочных карманов назначить в соответствии с требованиями ТП 503-05-8.84 «Автобусные остановки и площадки для стоянки автомобилей и их оборудование». - на пересечении ул. Пушкарская и ул. Юрша при не обходимости предусмотреть локальные уширения, предназначенные для осуществления беспрепятственного поворота на право. Необходимость обосновать расчётом. - предусмотреть прокладку оптико-волоконной сети для подключения светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожного движения. - при выборе конструкции светофорного объекта включить в проект установку автоматизированной системы управления дорожным движением и системы фотовидиофиксации «Одисей». - применение новых технологий определить проектом, при необходимости разработать раздел проекта «Внедрение новых технологий, техники, конструкции и материалов»; - при разработке проекта организации дорожного движения установку технических средств произвести в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». План организации движения по улице согласовать с отделом ГИБДД УВД по г. Перми; - подготовить для направления в органы государст венной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы. - участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. |
| 13 | При разработке проекта: | - обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - выполнить необходимые инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания в объёме, необходимом для принятия и обоснования проектных решений, в соответствии с действующими нормативными документами; - подготовить анализ существующего и прогноз перспективного социально-экономического состояния зоны тяготения проектируемого объекта; - выполнить прогноз транспортных потоков и оценку перспективных условий движения транспорта по проектируемому объекту и в зоне влияния объекта на изменение транспортной ситуации; - оформить акт выбора земельного участка для строи тельства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке проектов границ каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора; - провести работы по формированию земельного уча стка в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства», утвержденными 17 февраля 2003 г. руководителем Федеральной службы земельного кадастра России; - осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельного участка в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным Кодексом Российской Федерации, и Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»; - разработать градостроительный план; - составить ведомость дефектов по проезжей части, тротуарам, газонам, бортовым камням, дорожным знакам и прочим существующим инженерно-техническим элементам участка улицы, с указанием рекомендации по устранению; - продолжительность строительства принять на основании ПОС; |
| 14 | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта | - состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации; - в проекте представить дополнительные разделы: - организация строительства; - охрана окружающей среды; - внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - материалы инженерных изысканий представить в составе проекта в виде отчётов отдельными томами; - проектно-сметная документация передаётся заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе |
| 15 | Необходимость осуществления авторского надзора | Затраты на авторский надзор предусмотреть в ССР |
| 16 | Срок предоставления заказчику проектной документации, с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы. | Не позднее 16.11.2009 |

Представитель Заказчика:

Директор МУ «Пермблагоустройство»           _________________            И.А. Денисов

Представитель Подрядчика:

Руководитель                                                  ___________________           ______________

фио

# Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

Календарный план

разработки рабочей документации по капитальному ремонту (указать наименование объекта)

| Наименование этапа работ, вида и состава работ | Стоимость выполнения работ | Сроки выполнения работ (указать дату окончания работ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | июль | август | сентябрь | октябрь |
| итого |  |  |  |  |  |

Представитель Заказчика:

Директор МУ «Пермблагоустройство»           _________________            И.А. Денисов

Представитель Подрядчика:

Руководитель                                                  ___________________

# Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

УТВЕРЖДАЮ: Директор

МУ «Пермблагоустройство»

_____________ _______________

ГРАФИК

погашения аванса

|  | Стоимость работ, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | III квартал 2009 | В том числе по месяцам |  |  |  |
|  |  |  | июль | август | сентябрь |  |
| Объем выполненных работ |  |  |  |  |  |  |
| Аванс |  |  |  |  |  |  |
| Погашение аванса |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование |  |  |  |  |  |  |

Начало работ: _______________ 2009 года

Окончание работ: __ _________ 2009 года.

Представитель Заказчика:    Директора МУ «Пермблагоустройство»           _________________     Представитель Подрядчика: Руководитель                              ___________________

Главный бухгалтер

_________________/ФИО/                                                                                       __________________    Главный бухгалтер Подрядчика:                                            __________________

# Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении проектных работ.

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

- ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения».

- ГОСТ 17.2.1.01-76  «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу».

- ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почва. Номенклатура показателей санитарного состояния».

- ГОСТ 17.8.1.01-86 «Охрана природы. Ландшафты, Термины и определения».

- ГОСТ 21.001-93 «СПДС. Система проектной документации в строительстве. Общие положения».

- ГОСТ Р ИСО 14001-98 «Система управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»

- ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения».

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения»

- ГОСТ Р  50970-96 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»

- ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия».

- ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные».

- ГОСТ Р 50971-96 «Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения».

- ГОСТ 51582-2000 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункты контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения».

- ГОСТ  Р   52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог».

- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования».

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (введен в действие с 01.01.2006).

- ГОСТ Р 52290 – 2004  «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.

- СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах.

- СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений.

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.

- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

- СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы.

- СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

- СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СНиП 2.02.01.-83  Основания зданий и сооружений.

- СНиП 2.02.03.-85 Свайные фундаменты.

- СНиП 3.01.03.-84  Геодезические работы в строительстве.

- СНиП 3.02.01.-87  Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СНиП 3.06.04.-91  Мосты и трубы.

- СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

- СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные».

- СНиП III-4-80 «Правила производства и приёмка работ. Техника безопасности в строительстве».

- ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений».

- ВСН 3-81 Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.

- ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

- ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог.

- ВСН 178-91 Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна.

- ВСН 166-70 Технические указания по возведению земляного полотна автомобильной дорог из переувлажненных грунтов.

- ОДН 218.5.016.-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

- ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких  дорожных одежд.

- ВСН 197-91, Минтрансстрой СССР. Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд.

- ОДН 218.1.052-2002. Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

- Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах, Росавтодор 2002 год.

- Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах, Росавтодор 2002 год.

- Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из    щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Росавтодор, 2003 год.

- Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных  покрытий.

- Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими   вяжущими, Росавтодор 2003 год.

- ОДН 218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог.

- ОДМ. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при  строительстве и ремонте автомобильных дорог.

- Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным  сообщением, ФДС России, 1999 год.

- ОСТ 218.1.002-03. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования

- ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог.

- ВСН 33-87 Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог.

- ОДН 218.012-99. Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

- ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

- ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов.

- ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

- Руководство по защите металлоконструкций от коррозии и ремонту  лакокрасочных покрытий металлических пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов, Росавтодор 2002 год.

- ВСН 206-87 Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках.

- ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

- Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Минтранс России, 1995 год.

- Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения, Росавтодор 2003 год.

- Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог, Росавтодор 2003 год.

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, МДС 81-35 2004год.

- Методические рекомендации по проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию мостов и труб на автомобильных дорогах. Росавтодор, 2001г. Росавтодор (2003г.)

- Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочение существующих объектов землеустройства.  Росавтодор (2003г.)

- Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства. Росавтодор (2003г.)

- Требования к оформлению документов о межевании представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет (утвержден приказом Росземкадастра от 02.10.2002 № П/327.)

Представитель Заказчика:

Директор МУ «Пермблагоустройство»           _________________            И.А. Денисов

Представитель Подрядчика:

Руководитель                                                  ___________________

Приложение № 1

к конкурсной документации

- Лот № 1.

- ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации по капитальному ремонту

ул. Мостовая от ул. Соликамская до ул. Огородникова

|  | Основание для проектирования | Решение Пермской городской Думы |
| --- | --- | --- |
|  | Границы проектных работ | Ул. Мостовая от ул. Соликамская до ул. Огородникова |
|  | Заказчик работ | МУ «Пермблагоустройство» |
|  | Генеральная проектная организация | Определяется на конкурсной основе |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
|  | Источник финансирования | Городской бюджет |
|  | Основные требования к проектируемому объекту | - Основные технико-экономические показатели определить проектом; - проектом решить благоустройство улицы: проезжая часть, газоны, тротуары; - рассмотреть возможность устройство противооползневых мероприятий на откосах; |
|  | Метод определения стоимости строительных работ | Метод определения стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент проектирования с использованием информационно-справочной литературы разработанной ФГУ «ФЛЦ» Пермский филиал |
|  | Исходные данные и согласования | Выполнить сбор исходных данных и согласования с заинтересованными организациями |
|  | Особые условия | - Предусмотреть мероприятия по изменению про дольного профиля в соответствии с действующими нормами; - предусмотреть организованный сток дождевых и талых вод с проезжей части; - при стыковке ул. Мостовая с ул. Соликамской учесть разработанный проект «Реконструкция пл. Восстания»; - в предпроектных проработках разработать два варианта увеличения пропускной способности улицы. Для разработки рабочей документации согласовать вариант с заказчиком; - необходимость сноса строений и изъятие земель обосновать проектом. Привести сравнительный анализ вариантов ремонта улицы без сноса строений и изъятия земель. Согласовать с Заказчиком; - при необходимости выполнить экспресс оценку стоимости земельных участков и объектов недвижимости, подлежащих изъятию и сносу; - тип покрытия - мелкозернистый асфальтобетон тип А марки 1; - провести мероприятия по укреплению откосов; - проектом принять и обосновать тип пересечения улицы Мостовая с улицей Фокинская; - без дополнительной оплаты подготовить и на править в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы. |
|  | При разработке проекта: | - Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по проектной документации и утверждения её Заказчиком в установленном порядке; - выполнить необходимые инженерно- геологические, инженерно-геодезические изыскания в объёме, необходимом для принятия и обоснования проектных решений, в соответствии с действующими нормативными документами; - подготовить анализ существующего и прогноз перспективного социально-экономического состояния зоны тяготения проектируемого объекта; - выполнить прогноз транспортных потоков и оценку перспективных условий движения транспорта по проектируемому объекту и в зоне влияния объекта на изменение транспортной ситуации; - оформить акт выбора земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке проектов границ каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора; - провести работы по формированию земельного участка в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства», утвержденными 17 февраля 2003 г. руководителем Федеральной службы земельного кадастра России; - осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельного участка в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным Кодексом Российской Федерации, и Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»; - разработать градостроительный план; - программу инженерных изысканий представить Заказчику для согласования; - продолжительность строительства принять на основании ПОС; - предоставить материалы обследования технического состояния проектируемого объекта; |
|  | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта | - Состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и других нормативных документов; - в проекте представить дополнительные разделы: - организация строительства; - охрана окружающей среды; - внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов; - материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; |
|  | Состав выдаваемой проектной документации | Проектно-сметная документация передаётся заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе |
|  | Необходимость осуществления авторского надзора | Затраты на авторский надзор предусмотреть в ССР |
|  | Срок предоставления заказчику проектной документации, с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы. | Не позднее 23.11.2009 |

- Лот № 2.

- ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации по капитальному ремонту

ул. Пушкарская от ул. Старцева до ул. Юрша

| 1 | Основание для проектирования | Решение Пермской городской Думы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Границы проектных работ | Ул. Пушкарская от ул. Старцева до ул. Юрша, включая перекрёсток ул. Пушкарская – ул. Юрша ) |
| 3 | Место расположение объекта | Мотовилихинский район г. Перми |
| 4 | Заказчик работ | МУ «Пермблагоустройство» |
| 5 | Генеральная проектная организация | Определяется на конкурсной основе |
| 6 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 7 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 8 | Источник финансирования | Городской бюджет |
| 9 | Основные требования к проектируемому объекту | - Основные технико-экономические показатели определить проектом; - Проектом решить благоустройство улицы: проезжая часть, газоны, тротуары; - Расчётная скорость движения 60 км/час; - Число полос движения - 4; - Тип проектируемой дорожной одежды - капитальный; |
| 10 | Метод определения стоимости строительных работ | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы разработанной ФГУ «ФЛЦ» Пермский филиал |
| 11 | Исходные данные и согласования | Выполнить сбор исходных данных и согласования с заинтересованными организациями |
| 12 | Особые условия | - предусмотреть ремонт проезжей части с доведением габаритов до нормативных значений; - замена существующей конструкции дорожной одеж- ды на новую в случае подтверждения расчётами значительного уменьшения прочностных характеристик; - ремонт тротуаров предусмотреть с устройством асфальтобетонного покрытия; - замена существующих бортовых камней на гранитные; - установка пешеходного ограждения на тротуарах для обеспечения упорядоченного движения пешеходов; - ремонт существующих примыканий с доведением радиусов до нормативных значений; - предусмотреть строительство ливневой канализации; - при разработке рабочей документации учесть разработанный проект «Строительство перехода ул. Стахановская - Ива на участке ул. Старцева - Ива»; - предусмотреть устройство заездных карманов и остановочных пунктов общественного транспорта по одному с каждой из сторон проезжей части, а так же устройство необходимого количества парковочных карманов. Геометрические размеры парковочных карманов назначить в соответствии с требованиями ТП 503-05-8.84 «Автобусные остановки и площадки для стоянки автомобилей и их оборудование». - на пересечении ул. Пушкарская и ул. Юрша при необходимости предусмотреть локальные уширения, предназначенные для осуществления беспрепятственного поворота на право. Необходимость обосновать расчётом. - предусмотреть прокладку оптико-волоконной сети для подключения светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожного движения. - при выборе конструкции светофорного объекта включить в проект установку автоматизированной системы управления дорожным движением и системы фотовидиофиксации «Одисей». - применение новых технологий определить проектом, при необходимости разработать раздел проекта «Внедрение новых технологий, техники, конструкции и материалов»; - при разработке проекта организации дорожного движения установку технических средств произвести в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». План организации движения по улице согласовать с отделом ГИБДД УВД по г. Перми; - подготовить для направления в органы государст венной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы. - участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. |
| 13 | При разработке проекта: | - обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - выполнить необходимые инженерно- геологические, инженерно-геодезические изыскания в объёме, необходимом для принятия и обоснования проектных решений, в соответствии с действующими нормативными документами; - подготовить анализ существующего и прогноз перспективного социально-экономического состояния зоны тяготения проектируемого объекта; - выполнить прогноз транспортных потоков и оценку перспективных условий движения транспорта по проектируемому объекту и в зоне влияния объекта на изменение транспортной ситуации; - оформить акт выбора земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке проектов границ каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора; - провести работы по формированию земельного участка в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства», утвержденными 17 февраля 2003 г. руководителем Федеральной службы земельного кадастра России; - осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельного участка в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным Кодексом Российской Федерации, и Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»; - разработать градостроительный план; - составить ведомость дефектов по проезжей части, тротуарам, газонам, бортовым камням, дорожным знакам и прочим существующим инженерно-техническим элементам участка улицы, с указанием рекомендации по устранению; - продолжительность строительства принять на основании ПОС; |
| 14 | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта | - состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации; - в проекте представить дополнительные разделы: - организация строительства; - охрана окружающей среды; - внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - материалы инженерных изысканий представить в составе проекта в виде отчётов отдельными томами; - проектно-сметная документация передаётся заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе |
| 15 | Необходимость осуществления авторского надзора | Затраты на авторский надзор предусмотреть в ССР |
| 16 | Срок предоставления заказчику проектной документации, с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы. | Не позднее 16.11.2009 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

На бланке организации

Дата, исх. номер

Директору

МУ «Пермблагоустройство»

Денисову И.А.

Предложения участника размещения заказа об условиях исполнения муниципального контракта  на разработку рабочей документации по капитальному ремонту городских улиц.

Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на разработку рабочей документации по капитальному ремонту городских улиц

________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на выполнение работ по разработке рабочей документации на выполнение капитального ремонта _______________________________________

_____________________________________________________________________________________(указать номер лота и наименование объекта) со следующими условиями:

1) общая сумма контракта:____________________________________________________________
      (сумма контракта  в рублях РФ цифрами и прописью и должна быть не более начальной цены контракта)

2) Дата окончания разработки проекта. Направление в органы государственной экспертизы: ________________________________.

(указать дату окончания выполнения работ)

3) Количество разработанных аналогичных объектов в соответствии с условиями указанными в п.1 конкурсной документации - __________ шт.

2. Против __________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МУ «Пермблагоустройство»  на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями, указанными в нашей заявке на участие в конкурсе.

5. В случае, если наше предложение будут лучшим после предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МУ «Пермблагоустройство», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями, указанными в нашей заявке на участие в конкурсе.

6. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в городской бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком, организатором конкурса нами уполномочен  ________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

_________________________		_________________			_____________

(должность) 			                    (подпись, М.П.) 		       (ф.и.о.)

Приложение № 3

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа.

Для юридических лиц

|  | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей

|  | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к конкурсной документации

Квалификационные сведения

Информация об аналогичных  разработанных проектах

| № гт/п | Наименование объекта | Сроки выполнения работ по разработке проекта строительства | Наименование Заказчика (адрес, контактные тел., ФИО руководителя) | Цена заключенного контракта | Наличие договора авторского надзора с указанием генерального подрядчика строительства | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Подтверждающими документами являются  копии контрактов (договоров) и актов приемки выполненных работ на разработку рабочих документаций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту аналогичных объектов, заключенных за последние 5 лет до даты окончания  подачи заявок на участие в конкурсе с Заказчиками, носящими статус федеральных, областных, краевых, муниципальных.

(должность) 			                    (подпись, М.П.) 		       (ф.и.о.)

Приложение № 5

к конкурсной документации

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

(наименование организации)

в лице __________________________________ действующей на основании ___________________

( должность, ФИО)

уполномочивает____________________________________________________________________

(должность фамилия, имя, отчество,)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование организации)

с правом подписи и удостоверения необходимых документов, представленных в заявке на участие в конкурсе

__________________________________________________________________________________ (указать наименование конкурса, номер извещения о проведении конкурса и номер лота с наименованием объекта, на которые участник размещения заказа подает заявку), проводимого муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200__ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 6

к конкурсной документации

Предложение о качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить по лоту № 1разработку рабочей документации по капитальному

ремонту ул. Мостовая от ул. Соликамская до ул. Огородникова

| Наименование вида работ | Дата окончания выполнения работ |
| --- | --- |
| 1. Инженерные изыскания (геология, топография, гидрология) |  |
| 2. Сбор необходимых для выполнения работ согласований, получение технических условий и исходных данных |  |
| 3. Разработка двух вариантов увеличения пропускной способности с оценкой недвижимости подлежащей изъятию и согласование с Заказчиком |  |
| 4. Работы по формированию земельного участка |  |
| 5. Разработка рабочей документации по выбранному варианту |  |
| 6. Согласование проектных решений |  |
| 7. Окончание разработки проектной документации. Сдача Заказчику. Направление в органы государственной экспертизы |  |
| 8. Срок предоставления заказчику проектной документации, с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы. |  |

__________________                  __________________                   _______________

(должность) 		           (подпись, М.П.) 		                       (ф.и.о.)

Приложение № 6

к конкурсной документации

Предложение о качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить по лоту № 2 разработку рабочей документации по капитальному

ремонту ул. Пушкарская от ул. Старцева до ул. Юрша

| Наименование вида работ | Дата окончания выполнения работ |
| --- | --- |
| 1. Инженерные изыскания (геология, топография, гидрология) |  |
| 2. Сбор необходимых для выполнения работ согласований, получение технических условий и исходных данных |  |
| 3. Работы по формированию земельного участка |  |
| 4. Разработка рабочей документации с учетом разработанного проекта «Строительство перехода ул. Стахановская - Ива на участке ул. Старцева - Ива» |  |
| 5. Согласование проектных решений |  |
| 6. Окончание разработки проектной документации. Сдача Заказчику. Направление в органы государственной экспертизы |  |
| 7. Срок предоставления заказчику проектной документации, с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы. |  |

________________                  __________________                   _______________

(должность) 		           (подпись, М.П.) 		                       (ф.и.о.)