Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№29 от 15.05.2009г.

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию

места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС

Орджоникидзевского района г. Перми.

Срок выполнения работ: с 1 июля по 1 сентября 2009 г.

Наименование и объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы: |  |  |
| 1.1 | Уборка территории места массового отдыха от мусора и грязи 2 раза перед началом и после окончания сезона с вывозкой на свалку. | м2 | 17600 |
| 1.2 | Вырезка сухих сучьев и мелкой суши деревьев и кустарников, уборка поросли на территории места массового отдыха со сбором и вывозом веток на свалку. | м2 | 2300 |
| 2. | Текущее содержание: |  |  |
| 2.1 | Ежедневная (2раза в день) очистка территории от мусора с переносом мусора в контейнеры. | м2 | 17600 |
| 2.2 | Ежедневная ( 2раза в день) уборка контейнерной площадки с переносом мусора в контейнеры. | шт | 1 |
| 2.3 | Ежедневная (2 раза в день) очистка урн от мусора с переносом мусора в контейнеры. | шт | 20 |
| 2.4 | Механизированное подметание и мойка асфальтовых дорожек 2 раза в неделю( 18 раз за период). | м2 | 650 |
| 2.5 | Ежедневная уборка биотуалетов с моющими средствами 2 раза в день с переносом мусора в контейнеры. | шт | 6 |

Место проведения работ: место массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г.Перми.

Условия содержания:

Подготовительные работы:

- крупный мусор должен отсутствовать;

- собранный мусор должен быть вывезен на городской полигон ТБО;

- после проведения обрезки деревьев и кустарников, уборки поросли сухие  ветки  должны быть вывезены в течение суток на городской полигон.

Текущее содержание:

–ежедневная уборка территории, урн, контейнерной площадки  и биотуалетов должна проводиться по мере накопления мусора 2 раза в день  до 10 часов утра.

Контейнерная площадка должна быть очищена, мусор должен отсутствовать в урнах и на территории места массового отдыха,  пол и стены биотуалетов вымыты, мусор отсутствует;

- после подметания и мытья асфальтовых дорожек песок и мусор на них должен отсутствовать.

______________________      __________________

ФИО					подпись

М.П.