Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№29 от 15.05.2009 г.

Проект

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 								 «___» _________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением котировочной комиссии (протокол № ___ от _______2009 года) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату  принимает  на себя обязательства по выполнению работ по содержанию  места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми из своих материалов, своими силами и средствами согласно  техническому заданию, являющемуся составной и неотъемлемой частью Контракта.

1.2.Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание;

Приложение № 2 -  расчет  стоимости выполняемых работ;

Приложение № 3 – акт приемки выполненных работ;

Приложение № 4 -  акт оценки работы подрядной организации;

Приложение № 5 – форма донесения.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Работы проводятся с 01 июля по 01 сентября 2009 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по условиям настоящего Контракта составляет __________(_______) рублей, включая НДС, без дальнейшей её индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы на содержание,  страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы, и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом), выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акты контрольной проверки и акты сдачи-приемки выполненных работ;  документ, подтверждающий объем вывезенного  мусора на городской полигон ТБО, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ  (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производиться по мере поступления денежных средств на эти цели.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта (приложение № 1), нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.)

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются в Общем журнале работ и являются основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) соразмерного уменьшения стоимости выполненных работ.

4.3. При отказе одной из сторон от подписания акта контрольной проверки в нем делается отметка об отказе, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

4.4. В ходе контрольных проверок Заказчик может в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта производства работ. Фотодокументом является фотоснимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования и места расположения объекта, исполнителя фотоснимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени фотографирования.

4.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.6. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.5. Подрядчик уплачивает  Заказчику штраф  30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований нормативной технической документации (СНиП, ГОСТ и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести Общий журнал  работ с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения Общего журнала  работ, подписания актов контрольных проверок и фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения  пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя Общий журнал  работ  для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в Общем журнале работ.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.1.11. Согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку Общего журнала  работ;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях  контракта.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.6. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Периодичность и количество проверок определяются Заказчиком.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае привлечения к исполнению Контракта субподрядчика Подрядчик (Генеральный подрядчик) несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.6. За просрочку устранения дефектов и недоделок  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.7.Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны, третий экземпляр - для Департамента финансов администрации г. Перми.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. 272-65-65, ф.272-64-92 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию

места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС

Орджоникидзевского района г. Перми.

Срок выполнения работ: с 1 июля по 1 сентября 2009 г.

Наименование и объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы: |  |  |
| 1.1 | Уборка территории места массового отдыха от мусора и грязи 2 раза перед началом и после окончания сезона с вывозкой на свалку. | м2 | 17600 |
| 1.2 | Вырезка сухих сучьев и мелкой суши деревьев и кустарников, уборка поросли на территории места массового отдыха со сбором и вывозом веток на свалку. | м2 | 2300 |
| 2. | Текущее содержание: |  |  |
| 2.1 | Ежедневная (2раза в день) очистка территории от мусора с переносом мусора в контейнеры. | м2 | 17600 |
| 2.2 | Ежедневная ( 2раза в день) уборка контейнерной площадки с переносом мусора в контейнеры. | шт | 1 |
| 2.3 | Ежедневная (2 раза в день) очистка урн от мусора с переносом мусора в контейнеры. | шт | 20 |
| 2.4 | Механизированное подметание и мойка асфальтовых дорожек 2 раза в неделю( 18 раз за период). | м2 | 650 |
| 2.5 | Ежедневная уборка биотуалетов с моющими средствами 2 раза в день с переносом мусора в контейнеры. | шт | 6 |

Место проведения работ: место массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г.Перми.

Условия содержания:

Подготовительные работы:

- крупный мусор должен отсутствовать;

- собранный мусор должен быть вывезен на городской полигон ТБО;

- после проведения обрезки деревьев и кустарников, уборки поросли сухие  ветки  должны быть вывезены в течение суток на городской полигон.

Текущее содержание:

–ежедневная уборка территории, урн, контейнерной площадки  и биотуалетов должна проводиться по мере накопления мусора 2 раза в день  до 10 часов утра.

Контейнерная площадка должна быть очищена, мусор должен отсутствовать в урнах и на территории места массового отдыха,  пол и стены биотуалетов вымыты, мусор отсутствует;

- после подметания и мытья асфальтовых дорожек песок и мусор на них должен отсутствовать.

Заказчик									Подрядчик

Приложение № 2

к муниципальному контракту

|  | Расчет стоимости выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по содержанию места массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | период с 1июля по 1сентября 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лето |  |  | 62сут |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов благоустройства/характеристика объекта | Состав работ | расценка и кратность применения | Единица измерения |  | объем | Стоимость содержания за период, руб. |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка территории зоны отдыха (засоренность средняя) | Уборка территории от мусора 2 раза перед началом и после окончания сезона с вывозкой мусора на свалку | 384,73 за 1 раз | 100м2 |  | 176,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Деревья и кустарники | Вырезка сухих сучьев и мелкой суши, уборка поросли, сбор срезанных веток 1 раз перед началом сезона с вывозом веток на свалку | 3404,38 за 1 раз | 100м2 |  | 23,00 |  |  |  |  |  |
|  | итого по комплексной уборке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорожки и площадки с асфальтовым покрытием на объектах массового отдыха у воды | механизированное подметание, мойка дорожек 2 раза в неделю (18 раз за период) | 11,48 за 1раз | 100м2 |  | 6,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Урны на объектах массового отдыха у воды | Ежедневная очистка урн (2 раза в день) от мусора с переносом мусора в контейнеры | 27,86 за 1день | 1 шт. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Уборка территории мест массового отдыха у воды | Ежедневная очистка от мусора при средней загрязненности ( 2раза в день) с переносом мусора в контейнеры | 16,85 за 1 день | 100м2 |  | 176,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Контейнерная площадка | ежедневная уборка контейнерной площадки( 2раза в день) с переносом мусора в контейнеры | 344,46 за 1день | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Биотуалеты | ежедневная уборка биотуалетов с моющими средствами( 2раза в день) с переносом мусора в контейнеры | 121,40 за 1день | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | итого по содержанию за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по содержанию за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик									Подрядчик

Приложение № 3

к муниципальному контракту

Заказчик: МБУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

г. Перми, ул. Веденеева, 86а, т. 272-69-22

Подрядчик:____________________________________________

______________________________________________________

АКТ

приемки выполненных работ

За_______________2009 г.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём выполненных работ | Стоимость з Стоимость операции за ед. изм., руб. | Сумма к оплате, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с |  |  |  |  |

Заказчик									Подрядчик

Приложение № 4

к муниципальному контракту

А К Т

контрольной проверки

________________________________________________________________________________

(наименование выполненных работ)

За период с _________ по ____________ 2009 года

________________________________________________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________ 2009 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и__________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п./п. | Замечания | Подпись ответственного лица (Подрядчика) | Отметка об устранении замечаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Все работы предусмотренные Контрактом проверены в полном объеме и замечаний к исполнению не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик									Подрядчик

Приложение № 5

к муниципальному контракту

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования и сооружениям на них

1. Наименование виновного лица ( Ф.И.О. адрес, телефон, марка и номер транспортного средства)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Дата, время и место нанесения ущерба ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Краткое описание нанесения ущерба ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Меры, принятые к устранению ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт подписали:

от ЗАКАЗЧИКА _______________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка)

от ПОДРЯДЧИКА

_______________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка)

«____» ________________ 2009г.