ИЗВЕЩЕНИЕ № 14  от  «18»  мая  2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по городской целевой программе

«Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг.»

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: на выполнение работ по городской целевой программе

«Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг.»

Состав и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по городской целевой программе

«Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг.»

- Выполнение работ по ремонту (выравнивание, подсыпка щебнем) ул. Экскаваторная от  ул. Свиязева до ул. Власова.

  - Местонахождение   объекта г. Пермь,  Индустриальный район

1.2   Объём и виды выполняемых работ:

- Разработка грунта с погрузкой и вывозкой – 80м3

- Устройство покрытия из щебня марки М600, H-10см, S-784м2.

- Выполнение работ по асфальтированию тротуаров по ул. Бажова от ул. Бажова до ул. Красноводской, 18.

2.1   Местонахождение   объекта г. Пермь,  Дзержинский район

2.2   Объём и виды выполняемых работ:

- Разработка грунта с погрузкой и вывозкой – 15м3

- Устройство подстилающих слоёв из ПГС – 6м3

- Устройство основания из щебня марки М400, H-12см, S-60м2,

-  Устройство асфальтобетонного покрытия (Тип Д) H-5см, S- 60м2,

-  Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 50п.м.

- Выполнение работ по ремонту въезда и обустройство парковочного кармана ул. Маршала Толбухина,9.

3.1   Местонахождение   объекта г. Пермь,  Орджоникидзевский район

3.2   Объём и виды выполняемых работ:

- Розлив вяжущих материалов – 0.123тн.

-  Устройство асфальтобетонного покрытия (Тип Д), H-5см, S-155м2,

-   Разборка бортовых камней с погрузкой и вывозкой – 50п.м.

-   Установка бортовых камней БР 100.45.18 – 50п.м.

- Выполнение работ благоустройству Аллеи Славы, заложенной в честь 60-летия Победы участникам Великой Отечественной войны микрорайона Пролетарский (выложить пешеходные дорожки тротуарной плиткой).

4.1   Местонахождение   объекта г. Пермь,  Дзержинский район

4.2   Объём и виды выполняемых работ:

-  Разработка грунта с погрузкой и вывозкой – 24м3

-  Устройство подстилающих слоёв из ПГС – 12м3

-  Устройство основания из щебня марки М600, H-15см, S-60м2,

-  Розлив вяжущих материалов – 0.036тн

-  Устройство асфальтобетонного покрытия (Тип В), H-5см, S- 60м2,

-   Разборка бортовых камней – 50п.м.

-  Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 50п.м. (без стоимости бортового    камня).

-  Устройство пешеходных ограждений из стали – 25 п.м.

Габаритные размеры (1840Х570), материалы: квадрат 10 -9.5 кг., круг 50 – 2.5кг., труба 20*20*2 – 5.40кг., трубаДу40 – 8.40кг.

Место выполнения работ: г. Пермь, в соответствии с техническим заданием.

Сроки выполнения работ: 7 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Гарантийный срок на выполненные работы:  24 месяца со дня подписания акта приёмки выполненных работ.

Максимальная цена контракта: 482 382,00 рублей.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3), счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае                  не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на выполнение работ по городской целевой программе «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг.», просим представить котировочную заявку в письменном виде или по факсимильной почте (по форме согласно (приложения № 1)  по вышеуказанному адресу до 11 часов 00 минут  «28» мая 2009 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

| Директор | И.А.Денисов |
| --- | --- |

МП