СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления муниципального		Директор муниципального бюджетного

заказа планово-экономического департамента 		учреждения «Благоустройство поселка

администрации г. Перми					«Новые Ляды»

_____________________ О.И. Кириллова			________________________В.А. Слотин

«_______» __________________ 2009 г.			«_______» __________________ 2009 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров

частного сектора п. Новые Ляды

в 2007 - -20ороги "Пермь-Ляды

Пермь 2009

1. Общие положения

Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским Кодексом, Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 г. № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 г. № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Заказчик: муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды».

Предмет открытого аукциона – выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров частного сектора п. Новые Ляды.

Предмет открытого аукциона состоит из двух лотов:

Лот № 1 –Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований дорог частного

сектора п. Новые Ляды.

Лот № 2 – Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров частного сектора

п. Новые Ляды.

Источник финансирования –  бюджет г. Перми.

Начальная (максимальная) цена контрактов:

Лот № 1 – 1 801 400,00 (Один миллион восемьсот одна тысяча четыреста рублей 00 коп);

Лот № 2 – 774 600,00 (Семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот рублей 00 коп.).

Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, 1-ый этаж, каб.102, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Контактное лицо – Субботина Наталья Эдуардовна, телефон 295-80-87, 295-80-27,

E-mail: mbunl@mail.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заявления на получение  документации об аукционе у Заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Заказчик  не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

2. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе

Требования к форме заявки на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с приложением № 3 к аукционной документации.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) заявка участника размещения заказа на участие в аукционе (приложения № 3 к аукционной документации).

2) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – сведения об участнике размещения заказа (приложение № 4 к аукционной документации);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

3) сведения о качестве выполняемых работ (приложение № 5 к аукционной документации);

4) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

Требования к оформлению заявки на участие в аукционе:

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы.

Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. В случае если в состав заявки на участие в аукционе входят документы и сведения, составленные на иностранном языке, такие документы и сведения должны быть представлены в совокупности с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе             в отношении предмета аукциона по каждому лоту отдельно.

Подавать заявку на участие в аукционе на часть работ предмета аукциона не допускается.

Непредставление какого-либо из документов, а равно предоставление документов, указанных в настоящем разделе, не по форме согласно приложениям к документации об аукционе и требованиям документации об аукционе является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ.

Участник размещения заказа представляет сведения о качестве выполняемых работ  в соответствии с приложением № 5 к документации об аукционе.

4. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

Оплата за выполненные Подрядчиком объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ Заказчика (приложение № 1  к аукционной документации) с применением коэффициента снижения, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта.

Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления, т. е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ Заказчика на полученный коэффициент снижения. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г.Перми.

Форма оплаты: безналичный расчет.

6. Сведения о качестве выполнения работ.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с:

- составом и объемом работ, указанным в Приложении № 1 к документации об аукционе;

- условиями выполнения работ и размерами снижения стоимости работ, указанными в Приложении № 2 к муниципальному контракту;

- нормативными документами.

7. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место выполнения работ: г. Пермь, п. Новые Ляды.

Состав работ и перечень улиц указан в Приложении № 1 к документации об аукционе.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 июля 2009 года.

Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца.

8. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения).

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта (лота).

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми, Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», л/с 04938018414), ИНН 5904194535, КПП 590401001, р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми, БИК 045744000.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть представлено платежным поручением, при этом в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № 133А от «19» мая 2009 года». Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения должны иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа.

Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола аукциона, в случае, если пакет с заявкой на участие в аукционе получен после окончания приема заявок на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, не допущенному к участию в аукционе;

Участникам аукциона:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, участнику аукциона который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается:

- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта;

- в случае не предоставления в срок, предусмотренный документацией об аукционе,  участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, муниципального контракта и обеспечения исполнения муниципального контракта.

9. Валюта аукционной заявки.

Валюта аукционной заявки - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

11. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона по каждому лоту отдельно.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с ч. 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 09 июня 2009 года по адресу: 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, каб.102. Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

12. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 мин. (местного времени) 09 июня 2009 года по адресу: г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2,

1 этаж, каб. № 102.

13. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) непроведения ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

2) неприостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе;

3) отсутствия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

4) отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос Заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в  документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в  документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

16. Место, дата и время проведения аукциона.

Аукцион состоится  «23» июня 2009 года  в 10 часов 00 минут (местного времени) по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, планово-экономический департамент, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ согласно приложению № 7 к аукционной документации.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

17. Порядок заключения муниципального контракта.

Победитель аукциона, получивший в течение трех рабочих дней со дня подписания, протокол аукциона и проект муниципального контракта, обязан не ранее  одиннадцатого дня и не позднее пятнадцатого дня, со дня подписания протокола аукциона, представить Заказчику подписанный муниципальный контракт (с заполненными и подписанными приложениями)

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта с участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта  с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

18. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

19. Право на обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и дополнениями), действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

20.   Обеспечение исполнения муниципального контракта

Обеспечение исполнения муниципального контракта – не требуется.

Проект муниципального контракта по лоту № 1.

Муниципальный контракт  № _____

на выполнение работ по исправлению профиля щебеночных и гравийных оснований

дорог частного сектора п. Новые Ляды.

г. Пермь                                                                                                  «___»   ___________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава  Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,  заключили настоящий муниципальный контракт, далее  контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании решения аукционной комиссии (протокол от «___» __________ 2009 года №____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по исправлению профиля щебеночных и гравийных оснований дорог частного сектора п. Новые Ляды;

- Приложение №2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение №3 – расчет стоимости выполняемых работ

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 июля 2009 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС ___________ (__________) рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость  работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика с применением коэффициента снижения.

3.8. Цена выполняемых работ подлежит изменению в связи с неоказанием (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего контракта.

3.9. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.)  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов.

5.3. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.4. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6.Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации поселка.

5.10. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.11. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.12. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ по текущему ремонту в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

5.13. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках проведения работ.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.5.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10  МРОТ.

7.5.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по исправлению профиля щебеночных и гравийных оснований

дорог частного сектора п. Новые Ляды.

Исправление профиля щебеночных оснований дорог с добавлением нового материала.

Состав выполняемых работ:

1. Очистка существующего основания;

2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала.

3. Россыпь, разравнивание, уплотнение новых материалов (щебня фракции 20-40 мм марки М800)

Толщина покрытия из щебня фракции 20-40 мм марки М800 должна быть 0,1 м в плотном теле.

Объем выполняемых работ – 10552 м2.

Место выполнения работ:

| № п/п | Наименование улицы | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пионерская | 2020 |
| 2 | Пролетарская | 3200 |
| 3 | Лермонтова | 1190 |
| 4 | Чапаева | 3260 |
| 5 | Липовка | 882 |
|  | Итого: | 10552 |

Исправление профиля гравийных оснований дорог с добавлением нового материала.

Состав выполняемых работ:

1. Очистка существующего основания;

2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала.

3. Россыпь  и разравнивание новых материалов (песчано-гравийной смеси с содержанием гравия 35-50%)

Толщина покрытия из ПГС должна быть 0,1 м в плотном теле.

Объем выполняемых работ – 10552 м2.

Место выполнения работ:

| № п/п | Наименование улицы | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная | 320 |
| 2 | Октябрьская (от д. № 35 до базы «Орса» ) | 620 |
| 3 | Школьная (от ул.Горького до ул. Кирова) | 360 |
| 4 | Зеленая | 2760 |
| 5 | Гоголя | 700 |
| 6 | Некрасова | 812 |
| 7 | Уральская | 1880 |
| 8 | Дальняя | 2420 |
| 9 | Калинина | 680 |
|  | Итого: | 10552 |

# Заказчик: Подрядчик: Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» _________________/В.А. Слотин/ ________________/__________ /

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

Условия качества выполняемых работ и снижения стоимости работ

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Исправление профиля щебеночных оснований дорог с добавлением нового материала |  |
| Не выполнена кирковка существующего основания | - 100 |
| Не выдержана ровность покрытия (продольная и поперечная) | - 30 |
| Несоответствие щебня по фракции и марке | - 50 |
| Не уплотнено щебеночное основание | - 100 |
| Используемый щебень не промыт, грязный, с примесью глинистых частиц | - 30 |
| Толщина покрытия не соответствует требуемой | - 50 |
| Исправление профиля гравийных оснований дорог с добавлением нового материала |  |
| Не выполнена кирковка существующего основания | - 100 |
| Не выдержана ровность покрытия (продольная и поперечная) | - 30 |
| Несоответствие ПГС по содержанию гравия | - 50 |
| Толщина покрытия не соответствует требуемой | - 50 |

# Заказчик:                                                                       Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_________________/В.А. Слотин/                               ________________/__________  /

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

Расчет стоимости выполняемых работ

| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Исправление профиля щебеночных оснований дорог с добавлением нового материала | м2 | 10552 | 113,16 | 1 194 100,00 |
| Исправление профиля гравийных оснований дорог с добавлением нового материала | м2 | 10552 | 57,553 | 607 300,00 |
| ИТОГО: |  | 21104 |  | 1 801 400,00 |

Понижающий коэффициент _________.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________ рублей _____ копеек.

# Заказчик:                                                                       Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_________________/В.А. Слотин/                               ________________/__________  /

Проект муниципального контракта по лоту № 2.

Муниципальный контракт  № _____

на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров

частного сектора п. Новые Ляды.

г. Пермь                                                                                                  «___»   ___________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава  Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,  заключили настоящий муниципальный контракт, далее  контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании решения аукционной комиссии (протокол от «___» __________ 2009 года №____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров частного сектора п. Новые Ляды;

- Приложение №2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение №3 – расчет стоимости выполняемых работ

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 июля 2009 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС ___________ (__________) рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость  работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика с применением коэффициента снижения.

3.8. Цена выполняемых работ подлежит изменению в связи с неоказанием (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего контракта.

3.9. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.)  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов.

5.3. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.4. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6.Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации поселка.

5.10. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.11. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.12. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ по текущему ремонту в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

5.13. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках проведения работ.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.5.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10  МРОТ.

7.5.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров

частного сектора п. Новые Ляды.

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 70 мм

площадью ремонта до: 5 м2

Состав выполняемых работ:

- Придание контурам выбоины прямолинейного очертания;

- Очистка основания выбоины от пыли, грязи;

- Розлив вяжущих материалов по дну и стенкам выбоины;

4. Укладка асфальтобетонной смеси (мелкозернистая горячая плотная асфальтобетонная смесь тип В марка II);

- Уплотнение асфальтобетонной смеси;

- Вывозка асфальтобетонного скола (расстояние перевозки 3 км).

Объем выполняемых работ – 831 м2

Место выполнения работ:

| № п/п | Наименование улицы | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Железнодорожная | 150 |
| 2 | Чкалова | 120 |
| 3 | Островского (от ул. Трактовая до ул. Кутузова) | 70 |
| 4 | Коммунистическая (от ул. Чусовская до ул. Комсомольская) | 80 |
| 5 | Коммунистическая (от здания №26 по ул. Коммунистическая до ул. Советская) | 31 |
| 6 | Новая (от ул. Чусовская до ул. Горская) | 50 |
| 7 | Транспортная (от ул. Железнодорожная до ул. Транспортная 2) | 30 |
| 8 | Береговая (от ул. Коммунистическая до ул.Сосновая) | 100 |
| 9 | Чусовская (от ул. Трактовая до садоводческого кооператива «Железнодорожник» | 200 |
|  | Итого: | 831 |

Ремонт покрытий тротуаров  горячими мелкозернистыми асфальтобетонными смесями площадью более 25 м2  толщиной 50 мм без фрезерования

Состав выполняемых работ:

1. Разборка покрытий из асфальтобетона

2. Доставка и розлив вяжущих материалов

3. Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип Б

4. Розлив вяжущих материалов

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I

6. Погрузка разобранных покрытий

7. Вывозка асфальтобетонного скола (расстояние перевозки 3 км).

Объем выполняемых работ – 593 м2

Место выполнения работ:

| № п/п | Наименование улицы | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сельская (от ул. Новая до ул. Логовая) | 150 |
| 2 | Коммунистическая (от здания №26 по ул. Коммунистическая до ул. Комсомольская) | 280 |
| 3 | Горького | 163 |
|  | Итого: | 593 |

# Заказчик: Подрядчик: Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» _________________/В.А. Слотин/ ________________/__________ /

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

Условия качества выполняемых работ и снижения стоимости работ

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Заделка карт без зачистки основания от пыли и грязи | -100 |
| Без обработки стенок карт битумом | - 30 |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | - 20 за каждый день |
| Несоответствие асфальтобетона по типу и марке | - 50 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного. | - 30 |
| Не вывезен асфальтобетонный скол после заделки выбоины | - 20 за каждый день |

# Заказчик:                                                                       Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_________________/В.А. Слотин/                               ________________/__________  /

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

Расчет стоимости выполняемых работ

| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 70 мм площадью ремонта до: 5 м2 | м2 | 831 | 607,82 | 505 100,00 |
| Ремонт покрытий тротуаров горячими мелкозернистыми асфальтобетонными смесями площадью более 25 м2 толщиной 50 мм без фрезерования | м2 | 593 | 454,47 | 269 500,00 |
| ИТОГО: |  | 1424 |  | 774 600,00 |

Понижающий коэффициент _________.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________ рублей _____ копеек.

# Заказчик:                                                                       Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_________________/В.А. Слотин/                               ________________/__________  /

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 1 –Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований дорог

частного сектора п. Новые Ляды.

Исправление профиля щебеночных оснований дорог с добавлением нового материала.

Состав выполняемых работ:

1. Очистка существующего основания;

2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала.

3. Россыпь, разравнивание, уплотнение новых материалов (щебня фракции 20-40 мм марки М800)

Толщина покрытия из щебня фракции 20-40 мм марки М800 должна быть 0,1 м в плотном теле.

Объем выполняемых работ – 10552 м2.

Место выполнения работ:

| № п/п | Наименование улицы | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пионерская | 2020 |
| 2 | Пролетарская | 3200 |
| 3 | Лермонтова | 1190 |
| 4 | Чапаева | 3260 |
| 5 | Липовка | 882 |
|  | Итого: | 10552 |

Исправление профиля гравийных оснований дорог с добавлением нового материала.

Состав выполняемых работ:

1. Очистка существующего основания;

2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала.

3. Россыпь  и разравнивание новых материалов (песчано-гравийной смеси с содержанием гравия 35-50%)

Толщина покрытия из ПГС должна быть 0,1 м в плотном теле.

Объем выполняемых работ – 10552 м2.

Место выполнения работ:

| № п/п | Наименование улицы | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная | 320 |
| 2 | Октябрьская (от д. № 35 до базы «Орса» ) | 620 |
| 3 | Школьная (от ул.Горького до ул. Кирова) | 360 |
| 4 | Зеленая | 2760 |
| 5 | Гоголя | 700 |
| 6 | Некрасова | 812 |
| 7 | Уральская | 1880 |
| 8 | Дальняя | 2420 |
| 9 | Калинина | 680 |
|  | Итого: | 10552 |

Расчет стоимости выполняемых работ

| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Исправление профиля щебеночных оснований дорог с добавлением нового материала | м2 | 10552 | 113,16 | 1 194 100,00 |
| Исправление профиля гравийных оснований дорог с добавлением нового материала | м2 | 10552 | 57,553 | 607 300,00 |
| ИТОГО: |  | 21104 |  | 1 801 400,00 |

ЛОТ № 2 – Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров

частного сектора п. Новые Ляды.

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 70 мм

площадью ремонта до: 5 м2

Состав выполняемых работ:

- Придание контурам выбоины прямолинейного очертания;

- Очистка основания выбоины от пыли, грязи;

- Розлив вяжущих материалов по дну и стенкам выбоины;

4. Укладка асфальтобетонной смеси (мелкозернистая горячая плотная асфальтобетонная смесь тип В марка II);

5. Уплотнение асфальтобетонной смеси;

6. Вывозка асфальтобетонного скола (расстояние перевозки 3 км).

Объем выполняемых работ – 831 м2

Место выполнения работ:

| № п/п | Наименование улицы | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Железнодорожная | 150 |
| 2 | Чкалова | 120 |
| 3 | Островского (от ул. Трактовая до ул. Кутузова) | 70 |
| 4 | Коммунистическая (от ул. Чусовская до ул. Комсомольская) | 80 |
| 5 | Коммунистическая (от здания №26 по ул. Коммунистическая до ул. Советская) | 31 |
| 6 | Новая (от ул. Чусовская до ул. Горская) | 50 |
| 7 | Транспортная (от ул. Железнодорожная до ул. Транспортная 2) | 30 |
| 8 | Береговая (от ул. Коммунистическая до ул.Сосновая) | 100 |
| 9 | Чусовская (от ул. Трактовая до садоводческого кооператива «Железнодорожник» | 200 |
|  | Итого: | 831 |

Ремонт покрытий тротуаров  горячими мелкозернистыми асфальтобетонными смесями площадью более 25 м2  толщиной 50 мм без фрезерования

Состав выполняемых работ:

1. Разборка покрытий из асфальтобетона

2. Доставка и розлив вяжущих материалов

3. Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип Б

4. Розлив вяжущих материалов

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I

6. Погрузка разобранных покрытий

7. Вывозка асфальтобетонного скола (расстояние перевозки 3 км).

Объем выполняемых работ – 593 м2

Место выполнения работ:

| № п/п | Наименование улицы | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сельская (от ул. Новая до ул. Логовая) | 150 |
| 2 | Коммунистическая (от здания №26 по ул. Коммунистическая до ул. Комсомольская) | 280 |
| 3 | Горького | 163 |
|  | Итого: | 593 |

Расчет стоимости выполняемых работ

| Наименование операции | Ед. изм. | Объем | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед.изм | всего |
| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 70 мм площадью ремонта до: 5 м2 | м2 | 831 | 607,82 | 505 100,00 |
| Ремонт покрытий тротуаров горячими мелкозернистыми асфальтобетонными смесями площадью более 25 м2 толщиной 50 мм без фрезерования | м2 | 593 | 454,47 | 269 500,00 |
| ИТОГО: |  | 1424 |  | 774 600,00 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим подтверждаю, что    ________________________________________________			 	                                      (наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом аукционе на выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров

частного сектора п. Новые Ляды по лоту № ____направляет следующие документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование документа |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Изучив документацию об аукционе по размещению заказа на выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров частного сектора п. Новые Ляды по лоту № ____, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты,

___________________________________________________________________           __   ______

(наименование участника размещения заказа)

предлагаем/предлагаю выполнить работы в полном объеме и на условиях, предусмотренных техническим заданием по лоту № ____.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

__           __   _______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3.  Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

4. В случае признания нас победителем аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт с муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство поселка Новые Ляды» на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № ___, на условиях, установленных в документации об аукционе.

В случае, если наше предложение о цене контракта по лоту № ___будет предпоследним, а победитель аукциона по лоту № ___ будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту № ___, на условиях, установленных в документации об аукционе.

5. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения муниципального контракта.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен                                                                           __           __   _______________________________________________________________________.

___                (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

___________________                    ______________________                    __________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 4

к  документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| - Сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица) |  |
| - Место нахождения участника размещения заказа (из ЕГРЮЛ для юридического лица) |  |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа (для юридического лица) |  |
| - Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| - №, серия, дата, место выдачи паспорта (для физического лица) |  |
| - Место жительства (для физического лица) |  |
| - Контактный телефон |  |

___________________                   ______________________                      __________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 5

к  документации об аукционе

Сведения о качестве выполняемых работ

по текущему ремонту дорог и тротуаров частного сектора п. Новые Ляды.

По лоту № _____.

________________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в лице,________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о намерении участвовать в аукционе по лоту № ____ на условиях, установленных в документации об аукционе, обязуется выполнить в полном объеме работы, указанные в приложении № 1 к документации об аукционе по лоту № ____ и в следующие сроки:______________(указать дату окончания работ).

___________________                   ______________________                      __________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 6

к документации об аукционе

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,                                         ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ                            ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

__________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа    _______________________________________________________

(наименование юридического, физического лица)

доверяет __________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ____________ №______________ выдан ______________     «____»    __________

представлять интересы участника размещения заказа с правом подписи необходимых документов, представленных в заявке на участие в аукционе, связанных с проведением аукциона на «Выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров частного сектора п. Новые Ляды» по лоту № ____, проводимом муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство поселка Новые Ляды».

Подпись _______________________________        __________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)		     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по  «_____»   _________________ 200 __ г.

Руководитель организации,

физическое лицо                    ________________________ / ___________________ /

М.П.								            Ф.И.О.

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,                                         ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

__________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа    _______________________________________________________

(наименование юридического, физического лица)

уполномочивает ____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ____________ №______________ выдан ______________     «____»    __________

участвовать в аукционе на «Выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров частного сектора п. Новые Ляды» по лоту № ___, проводимом муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство поселка Новые Ляды» и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки.

Подпись _______________________________        __________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)		     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по  «_____»   _________________ 200 __ г.

Руководитель организации,

физическое лицо                    ________________________ / ___________________ /

М.П.								            Ф.И.О.

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ЛИЦО,

# ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРИСУТСТВОВАТЬ НА АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

__________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа    _______________________________________________________

(наименование юридического, физического лица)

доверяет __________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ____________ №______________ выдан ______________     «____»    __________

присутствовать на процедуре аукциона на «Выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров частного сектора п. Новые Ляды» по лоту № ____, проводимом муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство поселка Новые Ляды».

Подпись _______________________________        __________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)		     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по  «_____»   _________________ 200 __ г.

Руководитель организации,

физическое лицо                    ________________________ / ___________________ /

М.П.								            Ф.И.О.

Приложение № 7

к  документации об аукционе

УТВЕРЖДЕН

приказом планово-экономического

департамента администрации города Перми

от 10 ноября 2008 № 15

Порядок проведения открытого аукциона.

I. Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.Error: Reference source not found-Error: Reference source not found настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Необходимо перечислить ВСЕ документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе