СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника управления муниципального заказа планово - экономического

департамента администрации

города Перми

_______________ О. И. Кириллова

«___» _____________ 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7» г. Перми

_______________ Т.Ф.Ожгибесова

«____» ____________ 2009 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

«Выполнение ремонта приточно-вытяжной системы вентиляции

в зданиях МОУ «Гимназия № 7» (Литер А, А1)

по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29б».

г. Пермь, 2009 год

- Общие сведения

Аукцион на право заключения муниципального контракта «Выполнение ремонта приточно-вытяжной системы вентиляции в зданиях МОУ «Гимназия №7» (Литер А, А1) по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29б» (далее – аукцион) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р, Решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», Постановлением Администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь, Федеральный закон от 29.12.04 г. (в редакции от 14.03.09 г.) «О введении в действии Градостроительного кодекса РФ», Градостроительный кодекс РФ 29.12.2004 г. (в редакции от 30.12.2008 г.)».

- 1.1. Муниципальный заказчик (далее по тексту – Заказчик) - МОУ «Гимназия № 7» г.Перми (г.Пермь, ул.Целинная,29Б).

Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Целинная, 29Б.

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта «Выполнение ремонта приточно-вытяжной системы вентиляции в зданиях МОУ «Гимназия №7» (Литер А, А1) по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29б»

Источник финансирования – бюджет города Перми, привлечение средств ФСР из бюджета  Пермского края.

  - Начальная (максимальная) цена контракта – 3 229 678, 57 руб.

1.3. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») - 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 161 483, 93 руб.

Величина «шага аукциона» приведена в таблице (Приложение № 7 к документации об аукционе).

1.4. Требования к выполняемым работам:

- состав и объем работ определены техническим заданием (локальный сметный расчетом, Приложение № 6 к документации об аукционе);

- срок выполнения работ не должен превышать 45 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи объекта в работу.

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

Работы должны производиться в соответствии с техническим заданием, рабочим проектом, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.5. Условия выполнения работ.

Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных документацией об аукционе, в соответствии с Приложением №6 (локальный сметный расчет). Локальный сметный расчет, являющийся приложением к аукционной документации, после подведения итогов аукциона становится приложением к муниципальному контракту.

Поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Срок приемки объекта в работу в течение 3-х рабочих дней с момента заключения муниципального контракта, по акту приема-передачи объекта в работу. Срок сдачи результата работ не должен превышать 3-х рабочих дней.

- 1.6. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 5 (пяти) лет  с момента принятия Объекта в эксплуатацию.

1.7. Сроки и место выполнения работ.

Срок выполнения работ не должен превышать 45 календарных дней с момента подписания акта о приемке - передачи объекта в работу. Выполнение работ осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29Б.

1.8. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Заказчиком не предусматривается выплата аванса.

Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости заказчика на полученный коэффициент снижения. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 550 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,89555, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах о приемке выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, Подрядчиком выполнены работы на сумму 100 000 рублей в соответствии с локально-сметным расчетом, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент - 0,8955 и итоговая сумма к оплате составляет 89 550 рублей.

Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

1.9.Требования к участникам размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

1.10. Разъяснения документации об аукционе.

Участник размещения заказа вправе в письменном виде обратиться с запросом о разъяснении положений документации об аукционе к Заказчику, который в письменной форме в течение двух рабочих дней ответит на запрос, полученный не позднее 04.06.2009 и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru), включая предмет запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

1.11. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

  - Требования к содержанию и форме заявки.

Все документы, составляющие заявку, оформляются на русском языке и подаются в письменной форме. В заявке на участие в аукционе (по форме Приложение №1 к настоящей документации) декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1.1 Сведения о качестве выполняемых работ (по форме Приложения № 2 к настоящей документации);

1.2 Сведения об участнике размещения заказа (по форме, содержащейся в Приложении № 3 к настоящей документации);

1.3 Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

1.4 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

1.5 Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

1.6 Действующая копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, выдаваемая Федеральным агентством по строительству и ЖКХ, с приложением на нижеуказанные виды работ, указанные в Приложении № 9 к документации об аукционе

или

действующая копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом МинРегионРазвития РФ № 274 от 09.12.2008 г., указанные в Приложении № 10 к документации об аукционе.

1.7 Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (оригинал или копию платежного поручения).

Все листы заявки на участие в аукционе и все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть отпечатаны или четко заполнены, прошиты и пронумерованы сквозной нумерацией. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов (по форме Приложения № 4 к документации об аукционе), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Исправления в документах заявки на участие в аукционе не допускаются. Наличие в заявке на участие в аукционе арифметических ошибок, опечаток и разночтений является основанием для её отклонения.

2.2. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик.

1. В форме «Заявка участника размещения заказа», оформленной по форме Приложения №1 к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа и дату.

2. Описание участником размещения заказа количественных и качественных характеристик предлагаемых к выполнению работ производится путем заполнения соответствующих позиций в «Сведениях о качестве предлагаемых работ» согласно Приложения № 2 к настоящей документации, которые должны соответствовать локально-сметным расчетам (Приложение № 6 к документации об аукционе).

- 3. В форме «Сведения об участнике размещения заказа», оформленной по форме Приложения № 3 документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (название), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

4. Отсутствие в заявке на участие в аукционе документов, указанных в п. 2.1. и п.2.2 настоящей документации, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

III. Подача заявок на участие в аукционе

3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 20 мая 2009 до 10.00 часов 09 июня 2009 подать Заказчику заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе по адресу: г. Пермь, ул. Целинная,29Б, МОУ «Гимназия № 7», с 8.00 до 16.00 в рабочие дни, кабинет 109.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдаёт расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени её получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

3.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

4.1.Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 минут 09 июня 2009 по адресу г. Пермь, ул. Целинная, 29Б, МОУ «Гимназия № 7».

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным согласно статье 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием

положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа,

положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа,

положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе,

сведений о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Проведение аукциона

5.1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на 10 часов 30 мин. 23 июня 2009 по адресу г. Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб. 47 (первый этаж, зал заседаний).

В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

Порядок проведения аукциона указан в Приложении № 8 к документации об аукционе.

VI. Заключение муниципального контракта

6.1. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: локальный сметный расчет, предлагаемый Заказчиком в качестве технического задания к документации об аукционе, с применением понижающего коэффициента (определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта) и график производства работ, предлагаемый победителем аукциона в заявке на участие в аукционе.

Победитель аукциона или лицо, с которым заключается муниципальный контракт, должен представить Заказчику подписанный муниципальный контракт (Приложение № 5 документации об аукционе) с приложениями к нему (локальный сметный расчет и график выполнения работ) в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на участие в аукционе или протокола рассмотрения заявок на официальном сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru).

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно.

Муниципальный заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

7.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить контракт. Сведения вносятся в реестр недобросовестных поставщиков, обеспечение заявки не возвращается.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

8.1. Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе – платежное поручение или копию такого поручения, что составляет 161 483, 93 рубля.

Такое обеспечение необходимо для защиты Заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа, и возвращается в следующих случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

8.2. Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми

(МОУ «Гимназия №7» г. Перми», л/с №04930014056)

ИНН / КПП  5906031590/590601001

БИК 045744000

Банк: РКЦ г.Перми

Р/сч. 40302810900000000007

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение №146 А от 19 мая 2009».

В случае непредоставления обеспечения заявки или предоставления обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта

9.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно.

1) При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Бенефициара Заказчика,

- указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом),

- банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

- срок действия банковской гарантии должен не менее чем на 15 (пятнадцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта,

- срок уплаты денежных средств не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть выдана банком без нарушения им нормативов и (или) иных требований, установленных Банком России.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

2) При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Выгодоприобретателя Заказчика,

- срок выплаты страхового возмещения в соответствии с договором страхования не должен превышать 15 дней с момента подачи Выгодоприобретателем заявления о наступлении страхового случая,

- указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования,

- срок действия договора страхования должен не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств).

К договору страхования должен быть приложен документ, подтверждающий внесение страховой премии в полном объеме.

Установлено требование к обеспечению исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту:

В соответствии с договором страхования и правилами страхования страховым случаем является любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту (вне зависимости от причин и обстоятельств его возникновения), которое может привести к наступлению ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) в виде неустойки и (или) убытков. Указанное условие может не распространяться исключительно на неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту, возникшее прямо или косвенно в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы (войны, террористические акты, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия). В договоре страхования не допускаются ссылки на необходимость Выгодоприобретателя доказывать или декларировать свои убытки, в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения, а также необходимость предоставления им судебного решения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Договор страхования не должен содержать условий или требований, противоречащих вышеуказанным условиям или делающих вышеуказанные условия невозможными.

Обязательным приложением к договору страхования является копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности с приложениями.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

3) В случае передачи Заказчику в залог денежных средств, их перечисление участником аукциона, признанного победителем, производится по реквизитам, указанным в уведомлении. Уведомление направляется победителю аукциона вместе с проектами муниципальных контрактов.

В качестве подтверждения внесения денежного обеспечения Заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка (оригинал) о списании денежных средств.

Заказчик должен указать срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми

(МОУ «Гимназия №7» г. Перми», л/с №04930014056)

ИНН / КПП  5906031590/590601001

БИК 045744000

Банк: РКЦ г.Перми

Р/сч. 40302810900000000007

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения муниципального контракта. Извещение № 146 А от 19 мая 2009».

- Приложение № 1

- к документации об аукционе

- Заявка  участника размещения заказа

«______»________________200__г.

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта_________________________________________________________________________,

намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагаю выполнить работы соответствующие локальному сметному расчету документации об аукционе.

Декларирую свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа (юридического лица) и отсутствие в отношении его решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ,___________________________

__________________________________________________________________________________

обязуюсь подписать в установленный документацией об аукционе срок, муниципальный контракт, направленный Заказчиком, по цене, предложенной представителем ________________

_____________________________________________________________________в ходе аукциона.

__________________                      ____________________            ______________________

- (должность)			    (подпись, МП)                                    (Ф.И.О.)

- Приложение № 2

- к документации об аукционе

- Сведения о качестве выполняемых работ.

Объем выполняемых работ по _______________________________

(наименование объекта)

| №п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Срок гарантий _______________________

Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать техническому заданию, рабочему проекту, ГОСТам, СНиПам и проектно-сметной документации.

(Виды и объемы, указываемые в столбцах 2-5 должны соответствовать позициям  локальных сметных расчетов  документации  об аукционе (Приложение № 6 к документации об аукционе).

Срок выполнения работ __________________ календарных дней.

Срок передачи объекта в эксплуатацию _______ календарных дней.

Итого ____________ календарных дней:

__________________		____________________	______________

должность)				 (подпись, МП)			 (ф.и.о.)

- Приложение № 3

- к документации об аукционе

- Сведения об участнике размещения заказа

1. Для юридических лиц:

- фирменное название (наименование) с указанием организационно-правовой формы

___________________________________________________________________________

- место нахождения __________________________________________________________

- почтовый адрес_____________________________________________________________

- номер контактного телефона _________________________________________________

2. Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:

- фамилия, имя, отчество ______________________________________________________

- паспортные данные __________________________________________________________

- сведения о месте жительства __________________________________________________

- номер контактного телефона __________________________________________________

__________________		____________________		______________________

- (должность)				(подпись, МП)				(Ф.И.О.)

Приложение № 4

к документации об аукционе

Опись входящих в состав заявки документов

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

__________________		____________________		______________________

- (должность)				 (подпись, МП)				(Ф.И.О.)

Приложение №5

к документации об аукционе

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

г. Пермь                                                                                                        “____”___________2009г.

Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 7» г. Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Ожгибесовой Татьяны Федоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № _ от __.__.____г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции по заданию Заказчика на объекте расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29б (далее – объект), весь комплекс работ, предусмотренный техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать её результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего Контракта.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

- ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

  - Цена работ составляет ______________________ (		) рублей. Коэффициент снижения, рассчитанный как частное от деления цены, предложенной на аукционе, к начальной максимальной цене контракта, составляет ______________.

Стоимость работ по настоящему договору определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

4.1.1. принять объект в работу в течение 3-х рабочих дней с момента заключения муниципального  контракта, по акту приема-передачи объекта в работу;

    - выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику;

    - выполнить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом;

    - за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта;

    - извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу, Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

    - в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

    - В 7-дневный срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

  - В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

- ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

    - передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 3-х рабочих дней с момента заключения муниципального контракта, по акту приема-передачи объект в работу;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - принять работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчика;

    - оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- Срок выполнения работ: __ (_____________________) дней с момента подписания акта о приемке - передачи объекта в работу.

- Началом выполнения работ считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу.

- Окончанием выполнения работ считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в эксплуатацию.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчиком не предусматривается выплата аванса.

7.2 Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.3. Заказчик, по своему усмотрению, может производить поэтапную оплату  за выполненные согласно сметы заказчика работы в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания в установленном порядке акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акта сверки взаиморасчетов. При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

7.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 20 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией Объекта, законченных текущим ремонтом элементов здания, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначает своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим Контрактом.

  - Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

  - Представитель Заказчика осуществляет проверку (согласование) выполненных Подрядчиком ремонтных работ на объекте:

8.3.1. по оформлению первичных документов в соответствии с нормативной документацией;

8.3.2. по объемам и стоимости работ в соответствии с локальным сметным расчетом, проектно-сметной документацией, техническим заданием и фактически выполненным работам;

8.3.3. по качеству работ в соответствии с требованиями технических условий, обязательных стандартов, норм и правил;

8.3.4. по конечному результату выполненных работ и подписанию сопутствующих документов.

8.4. Подрядчик имеет право привлечь субподрядную организацию на электромонтажные работы с письменного согласия Заказчика.

8.5. При наличии замечаний представителя Заказчика отклоняет согласование в выполненных подрядчиком работ, либо их этапов и в течение 5 рабочих дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

  - Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Подрядчик письменно информирует Заказчика или МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после разрешения представителя Заказчика.

  - В случае, если МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы Подрядчиком или субподрядной организацией (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик своими силами и за свой счет, обязан в течение 5 рабочих дней  устранить выявленные замечания.

Если Подрядчик в пятидневный срок не устранит выявленные замечания, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик

  - Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  или МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией, законченных ремонтом элементов здания.

Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

9.3.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами.

Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается ____________ месяцев со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией Объекта, законченных ремонтом элементов здания и распространяется на весь объем работ.

    - В срок, установленный Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Контракту. За невыполнение работ в полном объеме, предусмотренных Контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 30% от цены контракта.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему Контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12.7. Заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в случае неперечисления средств главным распорядителем бюджетных средств на расчетный счет «Заказчика».

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.2. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ в случаях:

1). задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

2). нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;

3). несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

4). аннулирования у Подрядчика лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Настоящим Контрактом предусмотрено обеспечение исполнения Контракта в размере _________  рублей, что составляет 10 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

14.2. Способом обеспечения исполнения Контракта является _______________________

(банковская гарантия №__ от _____;

___________________________________________________________________________________

или договор страхования ответственности №____ от _________; или залог денежных средств).

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

15.3.Настоящий Контракт составлен в пяти экземплярах (один для Подрядчика и четыре для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания.

15.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

15.5. Для решения текущих вопросов по договору от Заказчика назначается ответственное лицо: Костюкович Елену Сергеевну,

контактный тел.:267-09-86.

15.6. Для  решения текущих вопросов по Контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________

контактный тел.:_______________.

15.7.  К настоящему Контракту прилагаются:

Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

Приложение №2 «График производства работ».

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7» г. Перми |  |
| Юридический адрес: г. Пермь, ул. Целинная, 29Б. Фактический адрес: 614056, г. Пермь, ул. Целинная, 29Б. Е-mail:gymnasium7@gmail.com тел./факс: 8 (342) 267 09 86 Банковские реквизиты: Департамент финансов УФК по Пермскому краю (МОУ «Гимназия №7» л/сч №02930014056) К лицевому счету бюджета города №02563000380 Р\с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банк России по Пермскому краю г. Перми БИК 045 773 001 ИНН 590 603 15 90 КПП 590601001 ОГРН 1025901367953 ___________________ /Т.Ф. Ожгибесова/ МП | Юридический адрес: ____________________ _______________________________________ Фактический адрес: ____________________ _______________________________________ e-mail: _________________________________ тел./факс _______________________________ Банковские реквизиты: ________________________________________ Р/с ____________________________________ К/с ____________________________________ БИК _________________________________ ИНН _________________________________ КПП _________________________________ ОГРН _________________________________ _____________________ /_______________/ МП |

- Приложение № 6

- к документации об аукционе

- (Приложение № 1

- к муниципальному контракту)

Техническое задание

на выполнение ремонта приточно-вытяжной системы вентиляции в зданиях МОУ «Гимназия №7» (Литер А, А1) по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29б.

- Локальный сметный расчет на монтаж приточно-вытяжной вентиляции и теплоснабжения калорифера в помещениях гимназии по адресу: ул.Целинная,29Б. на 16 листах

- Локальный сметный расчет на монтаж приточно-вытяжной вентиляции и теплоснабжения калорифера в помещениях бассейна по адресу: ул.Целинная,29Б. на  9 листах

- Локальный сметный расчет на электроснабжение приточно-вытяжных систем здании по адресу: ул.Целинная,29Б. на 4 листах.

- Локальный сметный расчет на электроснабжение приточно-вытяжных систем помещениях бассейна по адресу: ул.Целинная,29Б. на 3 листах.

- Приложение № 7

- к документации об аукционе

| Размер шага (%) | Величина шага (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0 | 161483,93 |
| 4,5 | 145335,54 |
| 4,0 | 129187,14 |
| 3,5 | 113038,75 |
| 3,0 | 96890,36 |
| 2,5 | 80741,96 |
| 2,0 | 64593,57 |
| 1,5 | 48445,18 |
| 1,0 | 32296,79 |
| 0,5 | 16148,39 |

Приложение № 8

к документации об аукционе

Порядок проведения открытого аукциона.

I. Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005

№ 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 9

к документации об аукционе

Лицензионные виды работ в соответствии с Государственным стандартом Федерального агентства по строительству и ЖКХ

1. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

- устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

- установка приборов учета и контроля;

- устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С, (в том числе из полимерных материалов);

- устройство электроснабжения до 1000В.

2. Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

3.  Защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов:

- теплоизоляция трубопровода и оборудования, работающих при температуре не более 115 град.С.

4. Работы по устройству наружных  инженерных систем и коммуникаций:

- установка запорной арматуры.

5. Монтаж технологического оборудования:

- компрессорных машин, насосов и вентиляторов.

Приложение № 10

к документации об аукционе

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом МинРегионРазвития РФ № 274 от 09.12.2008 г.

1. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования

Установка калориферов и воздухонагревателей

Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов

Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

Установка водонагревателей и кипятильников

Установка фильтров, скрубберов, циклонов

Монтаж центробежных насосов с обвязкой

Установка  коробов  раздаточных,  отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований

Установка вентилей,  задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой стыков и установкой отводов

Установка     клапанов     предохранительных,    приемных, редукционных

Затягивание и прокладка проводов

Монтаж  рубильников,  выключателей,  автоматов  воздушных, аппаратов штепсельных

Монтаж щитов однорядных и двухрядных

Установка электрических приборов

Прокладка внутренней электропроводки