УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента планирования и развития территории города Перми

___________________Т.А.Самойленко

«   »                    2009 г.

.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми

__________________Н.П.Климова

«       »                    2009г.

КОНКУРСНАЯ    ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому  конкурсу на право заключить муниципальный контракт

«Текущий мониторинг цифрового топографического плана города М 1:500 в ПО «ArcGIS»

г.Пермь 2009 год

Содержание конкурсной документации`

| Извещение о проведении открытого конкурса. | б/н |
| --- | --- |
| Инструкция участникам. |  |
| Общие сведения. | Стр. 3 |
| 1.Требования к выполняемым работам | Стр. 3 |
| 2.Требование к содержанию и форме заявки | Стр. 3-5 |
| 3. Маркировка конвертов с конкурсными заявками | Стр.5 |
| 4. Порядок и срок отзывов заявок на участие в конкурсе | Стр. 5-6 |
| 5. Порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе | Стр. 6 |
| 6. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ | Стр. 7 |
| 7. Место и сроки выполнения работ. | Стр.7 |
| 8.Сроки и объем предоставляемых гарантий качества работ | Стр. 7-8 |
| 9.Источник финансирования. Форма, сроки и порядок оплаты | Стр. 8 |
| 10. Начальная (максимальная) цена контракта. Порядок формирования цены контракта | Стр. 8 |
| 11. Валюта конкурсной заявки | Стр.8 |
| 12. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Стр. 8 |
| 13. Сведения о возможности заказчика изменить по контракту объем работ | Стр. 8 |
| 14. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок | Стр.8-9 |
| 15. Требование к участникам размещения заказа | Стр. 9 |
| 16. Разъяснения положений конкурсной документации и внесение изменений. | Стр. 9-10 |
| 17. Внесение изменений в конкурсную документацию по проведению конкурса, отказ от проведения конкурса. | Стр.10 |
| 18. Контакты с заказчиком открытого конкурса. | Стр. 10 |
| 19. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками | Стр. 10-12 |
| 20. Порядок рассмотрения конкурсных заявок. | Стр.12 |
| 21. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. | Стр. 13 |
| 22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. | Стр. 13-15 |
| 23. Обеспечение конкурсной заявки | Стр. 15-16 |
| 24. Обеспечение и заключение муниципального контракта | Стр.16-18 |
| 25. Порядок и срок заключения муниципального контракта | Стр. 18-19 |
| 26. Право на обжалование | Стр. 19 |
| Приложения к конкурсной документации (для одного ЛОТ). |  |
| Приложение 1 – Проект муниципального контракта | Стр. 20-25 |
| Приложение 2 – Сведения об участнике размещения заказа | Стр.26 |
| Приложение 3 - Предложения об условиях исполнения контракта | Стр. 27 |
| Приложение 4- Предложения о качестве работ | Стр. 28 |
| Приложение 5 – Техническое задание | б/н |
| Приложение 6- Соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным п.2-4 ч.1 ст.11 Федеральным закона №94-ФЗ | Стр.29 |
| Приложение 7 – Календарный план | б/н. |
| Опись документов | б/н |

Общие сведения.

Заказчик конкурса – Департамент планирования и развития территории города Перми.

Открытый конкурс проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным Законом  от 24 июля 2007 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  государственных  и муниципальных нужд и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Конкурсная документация по открытому конкурсу «Текущий мониторинг цифрового топографического плана города М 1:500 в ПО «ArcGIS» предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления с 9:00 час. по 17:00 час. (время местное). Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 23, каб. №413, телефон: 212-55-14, e-mail karpachevskaya@permregion.ru. Конкурсная документация размещается заказчиком на официальном сайте  администрации города Перми http://www.gorodperm.ru и в официальном бюллетене    органов местного самоуправления муниципального образования  г. Пермь.

Плата за конкурсную документацию не взимается.

Источники финансирования

Источниками финансирования работ являются средства, предусмотренные  бюджетом города Перми на 2009год  -2011 год.

Участники размещения заказов  имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения  заказов подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1. Требования  к выполняемым работам

Требования и условия выполнения работ определены Техническим заданием (Приложение № 5 к конкурсной документации),  которое  в дальнейшем становится приложением №1 к муниципальному контракту,  проектом муниципального контакта (Приложение №1 к конкурсной документации). Работы  конкурсу «Текущий мониторинг цифрового топографического плана города М 1:500 в ПО «ArcGIS» выполнять с использованием лицензированного  (сертифицированного) программного обеспечения. Виды объем  выполняемых работ, согласно Техническому заданию, в том числе:

- Перевод существующего цифрового топографического плана М 1:500 –  6500 электронных планшетов М 1:500, в том числе: 2290 планшетов – в 2009 году; 2129 планшетов – в 2010 году; 2080 планшетов – в 2011 году.

- Разработка нормативно-методической документации, устанавливающей требования к составу, структуре и содержанию цифровых топографических планов М 1:500 и регламентирующей порядок сопровождения этих планов с использованием ПО «ArcGIS».

Качество и иные требования к выполняемым работам определены нормативными актами, перечисленными в Техническом задании.

2. Требование к содержанию,  форме и составу заявки на участие в конкурсе.

Участник размещения муниципального заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка на участие  в конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Приложение № 2 к конкурсной документации).

б) полученная  не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения выписка  из единого  государственного реестра  юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или  нотариально  заверенную копию такой выписки (для  индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность  (для иных физических лиц), надлежащим образом  заверенный перевод на русский язык документов  о государственной регистрации  юридического лица  или физического лица в качестве  индивидуального  предпринимателя  в соответствии с законодательством  соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном  сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий  от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об  избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В случае, если от имени участника размещения  заказа действует иное лицо,  заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность  на осуществление  действий  от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических  лиц) или уполномоченным этим руководителем  лицом, либо  нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также  документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) копии учредительных документов  участника размещения  заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или совершении крупной сделки в случае, если законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица установлено требование о необходимости наличия такого  решения для совершения крупной сделки и для участника  размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом  контракта,  или внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в  конкурсе, обеспечения  исполнения контракта является крупной сделкой.

2) «Предложения об условиях исполнения контракта»  (Приложение №3 к конкурсной документации); «Предложения о качестве работ» (по позициям Приложения №4  ):

3) копии  контрактов (договоров) за последние 5 лет на выполнение работ «Текущий мониторинг цифрового топографического плана города М 1:500 в ПО «ArcGIS» и/или аналогичных работ (создание цифровых топографических планов в ПО «ArcGIS», создание структуры баз данных цифровых топографических планов в ПО «ArcGIS») с  приложением: копий технических заданий, копий актов на выполненные работы; (непредставление  данной информации  рассматривается на стадии оценки конкурсных заявок);

4) проект «Создание нормативно-методической документации, устанавливающей требования к составу, структуре и содержанию цифровых топографических планов М 1:500 и регламентирующей порядок дальнейшего сопровождения этих планов с использованием ПО «ArcGIS»; структуры баз данных для классов объектов топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS»;  методики проверки послойной и межслойной топологии; гибкого автоматического (полуавтоматического) модуля проверки послойной и межслойной топологии цифровых топографических планов М 1:500 в формате ПО «ArcGIS» (непредставление  данной информации  рассматривается на стадии оценки конкурсных заявок);

5) документы  или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа  установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе);

б) копия действующих лицензий:

-  на осуществление картографической деятельности,  в объеме  необходимом для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием;

- на осуществление геодезической деятельности,  в объеме  необходимом для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием;

-  ФСБ России на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

6). В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие  участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.2-4 части 1 ст.11 Федерального закона № 94-ФЗ. (предлагаемая форма-  Приложение №6),

7)  Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома   заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты  и  пронумерованы.  Заявка  на участие в конкурсе,  том заявки на участие в конкурсе  должны   содержать опись входящих в их состав документов,   быть скреплены печатью   участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным  таким  участником  размещения   заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных  требований   означает, что все документы и сведения, входящие в  состав  заявки  на    участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени   участника размещения заказа, а  также  подтверждает  подлинность  и   достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома  заявки   на участие в конкурсе документов и сведений.

8) Конкурсная заявка и корреспонденция, которой могут обменяться участник размещения заказа и заказчик, составляются на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

9) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса.

В случае предоставления участником размещения заказа нескольких ценовых предложений в отношении предмета конкурса,   во избежание претензий к членам конкурсной комиссии по произвольному выбору какого-либо из нескольких ценовых предложений и для обеспечения равной оценки других заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией будет отклонена целиком конкурсная заявка участника размещения заказа от участия в данном конкурсе.

Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

Неполное представление документов и/или предоставление недостоверных сведений об участнике размещения заказа, представление заявки, оформленной с нарушением выше перечисленных требований,  будет являться основанием для отклонения конкурсной заявки участника размещения заказа от участия в конкурсе. При  этом  ненадлежащее  исполнение     участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки  на  участие  в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть   пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3. Маркировка конвертов с конкурсными заявками.

Конкурсная заявка с ценовым предложением запечатывается в конверт.

Запечатанный конверт, адресуемый заказчику, должен содержать следующую информации:

- Наименование конкурса.(номер торгов - №___К).

- Наименование и адрес заказчика.

Участник  размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе.

- 4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- 4.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

В  день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

4.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.4. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

4.5. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

- Порядок внесения изменений  в заявки на участие в конкурсе.

5.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

5.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __. ____ , регистрационный номер заявки ».

    - Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе.

    - До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 14.2  Раздела 14, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

5.3.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

5.3.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

5.3.6. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе надлежащим образом.

5.3.7. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

6. Требование  к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

6.1. В целях унификации и упрощения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, на основе требований ч. 3 ст. 25 Федерального закона № 94-ФЗ, разработаны типовые формы, предлагаемые всем Участникам размещения заказа.

6.2. Каждый участник размещения заказа в составе конкурсной заявки представляет «Предложения об условиях исполнения контракта» (приложение № 3 к конкурсной документации),  включая:  предложения по  цене контракта, условия выполнения работ, в том числе предложения по срокам. Срок выполнения всех  работ  не должен  превышать срока, предусмотренного  в  «Календарном плане работ» и  требованиях раздела 7 конкурсной документации

6.3.  Предложенная участником размещения заказа  цена контракта не должна  превышать начальной (максимальной) цены контракта.

6.4. «Предложения о качестве  работ» (тб.1  Приложения № 4) должны быть не ниже, указанных в Техническом задании (Приложение №5), проекте муниципального контракта (Приложение №1 к конкурсной документации).

Информация о  выполнении   работ «Текущий мониторинг цифрового топографического плана города М 1:500 в ПО «ArcGIS» и/или аналогичных работ (создание цифровых топографических планов в ПО «ArcGIS», создание структуры баз данных цифровых топографических планов в ПО «ArcGIS») по выполненным  контрактам (договорам)  представляется в виде  сведений занесенных в тб.2 Приложения № 4 и подтверждается копиями контрактов/договоров за последние 5 лет, копиями технических заданий к ним, копиями актов  на выполненные работы (непредставление  данной информации  рассматривается на стадии оценки конкурсных заявок)

6.5.  Проект «Создание нормативно-методической документации, устанавливающей требования к составу, структуре и содержанию цифровых топографических планов М 1:500 и регламентирующей порядок дальнейшего сопровождения этих планов с использованием ПО «ArcGIS»; структуры баз данных для классов объектов топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS»; методики проверки послойной и межслойной топологии; гибкого автоматического (полуавтоматического) модуля проверки послойной и межслойной топологии цифровых топографических планов М 1:500 в формате ПО «ArcGIS» представляется  с достаточно глубокой и полной проработкой   основных перечисленных  выше частей проекта  (непредставление  данной информации  рассматривается на стадии оценки конкурсных заявок).

6.6. Гарантии качества работ, исчисляются в месяцах, прописываются в  «Предложениях об условиях исполнения контракта» (Приложение №3) и должны быть не ниже, предусмотренных в разделе 8 конкурсной документации.

Предложения, представляемые участником размещения  заказа  в составе заявки на участие в конкурсе, должны содержать конкретные данные по цене, продолжительности выполнения работ, срокам гарантии качества.  Не допускается  использование слов  «не более», «не менее», и пр.»

7.  Место и сроки выполнения работ,

Место выполнения работ- г.Пермь.

Сроки выполнения работ:

Начало - со дня  заключения муниципального контракта. Срок окончания работ и  продолжительность выполнения этапов работ  согласно «Календарному плану» (Приложение № 7 к конкурсной документации)

8.Сроки и объем предоставления гарантии качества

Срок  предоставления гарантии качества всего объема выполняемых работ включает в себя:

8.1. Срок предоставления гарантии качества работ – не менее 6 месяцев со дня подписания заказчиком акта приемки-передачи  работ по последнему этапу. В случае выявления  брака в гарантийный срок, срок  действия гарантийных обязательств продлевается на срок устранения  выявленных недостатков.

8.2. Срок устранения неполадок – 10  календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от заказчика.

Заявки, содержащие  меньшие сроки и объемы гарантии качества, по сравнению со сроками и объемами, указанными выше, не рассматриваются и подлежат отклонению на этапе рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

9.  Источники финансирования заказа. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Источник финансирования -  бюджет города Перми на 2009г.-2011 год. Лимит финансирования работ по годам:

2009 г. -  6 643 787 руб.;

2010 г.-   6 630 000 руб.;

2011 г. – 7 310 000 руб.

Расчеты за выполненные работы осуществляются за фактически выполненный объем работ, относящийся к определенному этапу работ, на основании оформляемых актов приемки выполненных работ, путем  перечисления  денежных средств на расчетный счет исполнителя работ, в течение 10 рабочих дней со  дня подписания заказчиком акта на выполненные работы.

10. Начальная  (максимальная) цена контракта. Порядок формирования  цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта 20 583 787 руб.

Цена контракта  должна включать в себя  все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, страхование и прочие расходы исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Цена контракта не должна превышать начальной (максимальной) цены контракта.  Цена контракта указывается  цифрами и прописью.  Цена контракта, включает в себя  стоимость этапов работ.

Цена  контракта, в том числе этапов работ,    является  твердой  и не может изменяться  в ходе его исполнения, за исключением случая,   когда цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного  контрактом   объема работ и иных условий  исполнения контракта.

11 . Валюта  конкурсной заявки.

Единица конкурсной заявки – рубль.

12. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

13. Сведения о  возможности  заказчика изменить по контракту объем работ.

Возможность  заказчика изменить по контракту объем работ не предусмотрена.

14.  Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

14.1. Датой начала подачи конкурсных заявок является день, следующий за днем  опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса  в соответствии с разделом 17.

14.2. Срок окончания подачи заявок:  до 10:00 час. (время местное)   22.06.2009г. Место подачи заявок:   г. Пермь 614000, ул.Ленина,23  каб.413.  Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 10:00 час (время местное) 22.06.2009г.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов  с заявками на участие в конкурсе в  10:00 часов  (время местное)  22.06.2009г., участники  размещения заказа   также имеют возможность  подать заявки на участие в конкурсе по месту вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Форма подачи заявок согласно разделу 2 данной конкурсной документации. Конверты с заявками оформляются в соответствии с разделом 3.

- 14.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 14.2. настоящего Раздела, регистрируется уполномоченными лицами заказчика.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик  выдает  расписку в получении  конверта с такой заявкой  с указанием  даты и времени его получения.

14.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении  предмета конкурса. В случае установления  факта подачи одним участником размещения заказа двух или более заявок на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса, что поданные ранее заявки  таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа  не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15. Требования к участникам размещения  заказа.

15.1.Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, представившие  до истечения срока, указанного в разделе 14 настоящей документации, заявки на участие в конкурсе, отвечающие  требованиям  раздела 2 настоящей документации о проведении конкурса.

15.2. Участник размещения заказа должен соответствовать:

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа (для юридического лица) и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято;

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся  предметом торгов.

Должны отсутствовать  сведения об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков

16. Разъяснения положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить  в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух  рабочих дней со дня поступления  указанного запроса заказчик, обязан направить  в письменной форме  разъяснения положений  конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Разъяснения заказчиком положений конкурсной документации по запросу участника  размещения заказа  размещаются заказчиком  на официальном сайте с указанием  предмета запроса, но без указания автора запроса.

17.  Внесение изменений в конкурсную документацию по проведению конкурса, отказ от проведения конкурса

17.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение  о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять  дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию  такие изменения  опубликовываются и в течение одного  дня размещаются  в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения  о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается  так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном  издании и размещения  на официальном сайте внесенных изменений  в конкурсную документацию до даты окончания  подачи заявок  на участие в конкурсе такой срок составляет не менее чем двадцать дней.

17.2. Заказчик  не несет ответственность в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение  о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

17.3. Заказчик гарантирует, что все изменения конкурсной документации будут доведены до сведения участника размещения  заказа  персонально, если последний  зарегистрировался у заказчика при получении конкурсной документации.

Внесенные поправки в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.

17.4. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается заказчиком соответственно в течение 5 рабочих дней  и 2 дней со дня   принятия решения  об отказе  от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.  В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком,  в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа,  конверты с заявками на участие и направляются  соответствующие уведомления  всем участникам размещения заказа, подавшим  заявки на участие в конкурсе.

.

18. Контакты с заказчиком открытого конкурса.

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

19. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится  в 10:00 час. (время местное) 22.06.2009 года по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15, зал заседаний планово-экономического департамента (1 этаж).

19.1. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители  вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

- 19.2. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа.

19.3. В день вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов  с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана  объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам  размещения заказа о возможности подать  заявки  на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе. 	19.4. Конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие в заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются:

19.4.1. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество  (для физического лица), почтовый адрес;

19.4.2. наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

- наличие выписки  из единого  государственного реестра  юридических лиц или ее нотариально заверенная копия       (для юридических лиц), выписка из единого государственногоь реестра индивидуальных предпринимателей  или  нотариально  заверенная копия такой выписки (для  индивидуальных предпринимателей),  копии документов, удостоверяющих личность  (для иных физических лиц);

- наличие  документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;

- наличие копии учредительных документов  участника размещения  заказа (для юридических лиц);

-  наличие «Предложения об условиях исполнения контракта» (Приложение №3 к конкурсной документации);

-  наличие «Предложения о качестве  работ» (приложение №4 к конкурсной документации);

- документы  или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа  установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: (платежное поручение  (копия такого поручения), подтверждающего  перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе); копия действующей лицензии   на осуществление картографической деятельности,  в объеме  необходимом для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием; копия действующей лицензии  на осуществление геодезической деятельности,  в объеме  необходимом для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием; копия действующей лицензии  ФСБ России на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

- наличие сведений о   соответствии  участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.2-4 части 1 ст.11 Федерального закона № 94-ФЗ. (предлагаемая форма Приложение №6);

- наличие  копий  контрактов (договоров) за последние 5 лет на выполнение работ «Текущий мониторинг цифрового топографического плана города М 1:500 в ПО «ArcGIS» и/или аналогичных работ (создание цифровых топографических планов в ПО «ArcGIS», создание структуры баз данных цифровых топографических планов в ПО «ArcGIS») с  приложением: копий ТЗ, копий актов на выполненные работы; (непредставление  данной информации  рассматривается на стадии оценки конкурсных заявок);

- наличие проекта «Создания нормативно-методической документации, устанавливающей требования к составу, структуре и содержанию цифровых топографических планов М 1:500 и регламентирующей порядок дальнейшего сопровождения этих планов с использованием ПО «ArcGIS»; структуры баз данных для классов объектов топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS»; методики проверки послойной и межслойной топологии; гибкого автоматического (полуавтоматического) модуля проверки послойной и межслойной топологии цифровых топографических планов М 1:500 в формате ПО «ArcGIS».  (непредставление  данной информации  рассматривается на стадии оценки конкурсных заявок);

- наличие  решения об одобрении или совершении крупной сделки в случае, если законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица установлено требование о необходимости наличия такого  решения для совершения крупной сделки и для участника  размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом  контракта,  или внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в  конкурсе, обеспечения  исполнения контракта является крупной сделкой.

- наличие описи документов.

19.4.3. условия  исполнения муниципального контракта, указанные в конкурсной заявке и являющиеся критерием оценки заявок.

19.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте www.gorodperm.ru

- 19.6. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

19.7.Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие  в конкурсе  вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица)  или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты  и такие  заявки  возвращаются участникам размещения заказа.

20. Порядок рассмотрения  конкурсных заявок.

20.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, установленными разделом 2 конкурсной документацией; рассматривает соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным  разделом  15 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок не более 20  дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

20.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией  принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. По результатам оформляется  протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

20.3  Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления  определенных разделом 2 (за исключением частей 3, 4) настоящей конкурсной документацией документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия  в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых  размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в  разделе 15 настоящей конкурсной документации;

-непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение  денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей  начальную (максимальную) цену контракта.

20.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами  конкурсной комиссии и заказчиком  в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный  протокол в день  окончания  рассмотрения заявок на участие в конкурсе  размещается заказчиком  на официальном сайте.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания  указанного протокола.

20.5. После принятия решения о допуске к участию в конкурсе конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, в соответствии с разделом 21.

21. Критерии оценки  заявок на участие в конкурсе.

После принятия решения о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе     комиссия при оценке конкурсных заявок руководствуется следующим критерием:

- Цена контракта.

- Качество работ, услуг и (или) квалификация  участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

22. Порядок оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе.

- 22.1. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, установленными разделом 21 конкурсной документации.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

22.2 Оценка заявок по критериям, приведенным в разделе 21, происходит следующим образом:

22.2.1. Максимальный балл  критерия   «Цена контракта» составляет 80 баллов (Ц).

Заявки на участие в конкурсе ранжируются от максимальной цены к минимальной. Заявке с максимальной ценой присваивается первое место и т.д. Затем каждой заявке присваиваются баллы по следующей формуле:

| Ц i = ( | Ц | х 100 – 20) | + | Ni | х 20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100% |  |  | n |  |

Ц i – количество баллов, присваиваемое  i-ой заявке;

Ц – значимость критерия (80%);

Ni –место, присвоенное i-ой заявке;

n –  количество заявок.

20 - числовое значение, установленное заказчиком. Полученное значение  Ц округляется до одного знака после запятой.

22.2.2. Максимальный балл критерия «Качество работ, услуг и (или) квалификация  участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг»  составляет – 20 баллов. (О i)

Оценка и сопоставление   по данному критерию производится  по двум подкритериям:

а) 1-й подкритерий - «Опыт выполнения  работ  «Текущий мониторинг цифрового топографического плана города М 1:500 в ПО «ArcGIS» и/ или  аналогичных работ (создание цифровых топографических планов в ПО «ArcGIS», создание структуры баз данных цифровых топографических планов в ПО «ArcGIS») по выполненным  контрактам (договорам)» за последние 5 лет с использованием ПО «ArcGIS».

Максимальный балл (К i) – 10 .

Информационной основой   являются    представленные участником конкурса  сведения (тб.2. Приложение №4) о выполненных контрактах (договорах) за последние 5 лет, с приложением копий технических заданий (далее по тексту –ТЗ), копиями  актов на выполненные работы.  Сведения за последние 5 лет должны подтверждаться копиями  контрактов (договоров) с  приложением копий ТЗ, копий актов на выполненные работы (далее по тексту- подтверждающие документы).

| Подтверждающие документы | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показатель наличие ранее выполненных контрактов (договоров) «Текущий мониторинг цифрового топографического плана города М 1:500 в ПО «ArcGIS» и/ или аналогичных работ( создание цифровых топографических планов в ПО «ArcGIS», создание структуры баз данных цифровых топографических планов в ПО создание цифровых топографических планов в ПО «ArcGIS», создание структуры баз данных цифровых топографических планов в ПО «ArcGIS») | Баллы |
| (заполненная Таблица 2 Приложения №4) c копиями контрактов (договоров) с приложением: копий ТЗ, копий актов на выполненные работы | Наличие ранее выполненных 5 и более контрактов (договоров) | 10 |
|  | Наличие ранее выполненных 4 контрактов (договоров) | 8 |
|  | Наличие ранее выполненных 3 контрактов (договоров) аналогичных предмету конкурса | 6 |
|  | Наличие ранее выполненных 2 контрактов (договоров) аналогичных предмету конкурса | 4 |
|  | Наличие ранее выполненных 1 контрактов (договоров) аналогичных предмету конкурса | 2 |
|  | Отсутствуют ранее выполненные контракты (договора) аналогичные предмету конкурса / работы по контрактам (договорам) выполнены с применением ПО, отличного от ПО «ArcGIS» | 0 |

При отсутствии подтверждающих документов по 1-му подкритерию или при отсутствии заполненной таблицы со сведениями  (тб.2. приложения №4)  присваивается балл 0.

б)  2-й подкритерий  - качество работ по  проекту  «Создание нормативно-методической документации, устанавливающей требования к составу, структуре и содержанию цифровых топографических планов М 1:500 и регламентирующей порядок дальнейшего сопровождения этих планов с использованием ПО «ArcGIS»; структуры баз данных для классов объектов топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS»; методики проверки послойной и межслойной топологии; гибкого автоматического (полуавтоматического) модуля проверки послойной и межслойной топологии цифровых топографических планов М 1:500 в формате ПО «ArcGIS».

Максимальный балл  по данному подкритерию составляет 10 баллов (В i).

При этом максимальный балл 10 присваивается той конкурсной заявке, в которой наиболее полно,  детально  раскрыты основные   части  рабочего проекта. Оценка основных частей проекта происходит в следующем порядке:

- 1 Часть:  «состав  нормативно-методической документации, устанавливающей требования к составу, структуре и содержанию цифровых топографических планов М 1:500 и регламентирующей порядок дальнейшего сопровождения этих планов с использованием ПО «ArcGIS». Оценка данной части осуществляется  от 0 до 2 баллов;

- 2 Часть: «структура баз данных для классов объектов топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS».

Оценка данной части осуществляется  от 0 до 3 баллов;

- 3 Часть: «методика проверки послойной и межслойной топологии; гибкого автоматического (полуавтоматического) модуля проверки послойной и межслойной топологии цифровых топографических планов М 1:500 в формате ПО «ArcGIS».

Оценка данной части осуществляется  от 0 до 5 баллов;

В случае применения иного программного обеспечения  присваивается балл – «0».

Общий  балл по второму подкритерию складывается из суммирования  баллов, полученных в результате  экспертной оценки  перечисленных выше основных частей проекта.

Для  оценки по 2-му подкритерию привлекаются 2 независимых эксперта.

в) Набранные по 2-му критерию  баллы суммируются:  О i = К i +В i.

22.3. Набранные  в соответствии с критериями баллы суммируются: Ц i + О i =Рi .

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

22.4. Победителем конкурса признается тот участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе, которого присвоен первый номер.

22.5. Если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установлено, что два или более участника конкурса набрали   равное наибольшее количество баллов, то первый номер будет присвоен участнику конкурса, заявка которого поступила ранее.

- 22.6  Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

Заказчик  в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола.

Указанный протокол размещается заказчиком на сайте www.gorodperm.ru  в течение одного дня,  следующего после  подписания указанного протокола и опубликовывается   в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь» в течение  пяти дней после дня подписания указанного протокола.

23. Обеспечение  конкурсной заявки.

Заказчиком установлено требование обеспечения конкурсной заявки.

23.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта предмета конкурса. Обеспечение   перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – Департамент финансов  администрации города (департамент планирования и развития территории города Перми л/счет 04904012751) ИНН 5902292897 КПП 590201001, р/счет 40302810900000000007, РКЦ г.Пермь, БИК 045744000)  назначение платежа -  «обеспечение конкурсной заявки (реестровый номер торгов)».

- 23.2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением или копией такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

- 23.3. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения или копии такого поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка), участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе. А также, заявки на участие в конкурсе, имеющие платежные поручения (или их копии) на сумму обеспечения не в полном объеме, отклоняются от конкурса как не отвечающие условиям конкурса.

23.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в случае, если конверты с заявками на участие в конкурсе получены после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, не допущенным к участию в конкурсе;

Участникам конкурса:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

- победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

23.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается:

- в случае уклонения от заключения контракта победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

- в случае не предоставления в срок, предусмотренный конкурсной документацией,  участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, муниципального контракта.

24. Обеспечение и заключение муниципального контракта

24.1. Победитель в течение 10 банковских дней со дня получения  муниципального контракта должен предоставить заказчику    обеспечение исполнения муниципального контракта в размере   15 % от   начальной (максимальной) цены контракта. Если победителем торгов или участником  конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставления  обеспечения  исполнения  контракта не требуется.

24.2. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных  способов  определяется участником конкурса самостоятельно. Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения.

24.2.1. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, то текст банковской гарантии и текст договора банковской гарантии должен быть предварительно согласован с муниципальным Заказчиком. Банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта.

При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Бенефициара заказчика,

- указание на безотзывность Банковской гарантии (Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом),

- банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

- срок действия банковской гарантии должен не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств).

- срок уплаты денежных средств не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть выдана банком без нарушения им нормативов и (или) иных требований, установленных Банком России.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

К банковской гарантии необходимо  представить документ, подтверждающий оплату стоимости услуги за предоставление банковской гарантии.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

24.2.2.При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Выгодоприобретателя заказчика,

- срок выплаты страхового возмещения в соответствии с договором страхования не должен превышать 15 дней с момента подачи Выгодоприобретателем заявления о наступлении страхового случая,

- указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

- срок  действия  договора страхования  должен превышать срок действия муниципального контракта, включая  гарантийные обязательства, не менее чем на 30 дней.

-   обязательства страховщика в случае досрочного прекращения договора страхования, страховщик уведомить об этом выгодоприобретателя в течение 2 дней с даты прекращения договора страхования.

Страховая премия  должна быть внесена страхователем в полном объеме на весь срок действия  договора страхования.

В соответствии с договором страхования и правилами страхования страховым случаем должно являться неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципального контракта как в целом, так и в определенной части, за которое   муниципальным контрактом предусмотрена ответственность страхователя  в виде убытков и (или) неустойки.

Страховщик освобождается от выплаты  страхового возмещения или страховой суммы исключительно, если:

- страховой случай наступил вследствие действия или умышленного  бездействия страхователя (ч.1 ст.963 ГК РФ);

- страховой случай наступил вследствие действия  обстоятельств непреодолимой силы ст.964 ГК РФ).

Освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения по другим основаниям, кроме перечисленных выше, не допускается.

Неисполнение или ненадлежайшее исполнение муниципального контракта как в целом, так и в определенной части, вследствие банкротства страхователя, является страховым случаем, если определение о принятии заявления о признании должника (страхователя) банкротом вынесено арбитражным судом в течение срока  действия договора  страхования. При этом обязанность страховщика  выплатить  страховое возмещение или страховую  сумму возникает после вынесения решения арбитражным судом и основывается на этом решении

При досрочном прекращении договора страхования, страховщик обязан уведомить об этом выгодоприобретателя в течение 2 дней с даты прекращения договора страхования.  В этом случае, заказчик имеет право расторгнуть  контракт с даты досрочного прекращения указанного договора страхования.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой  организацией  правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю полную сумму страховки при невыполнении участником конкурса любого из трех обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- нотариально удостоверенная копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня заключения договора страхования.

- письменное подтверждение страховщика о внесении страховой премии в полном объеме.

Договор страхования не должен содержать условие о франшизе и (или) устанавливать лимиты по отдельным видам убытков, неустоек.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

24.2.3. При передаче Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка. Размер обеспечения  контракта – 15% начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение муниципального контракта перечисляется участником конкурса признанным победителем по   следующим реквизитам: ИНН 5902292897 КПП 590201001 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ     АДМИНИСТРАЦИИ     ГОРОДА     (департамент планирования и развития территории города Перми,     Л/СЧЕТ     04904012751)     Р/СЧЕТ 40302810900000000007, РКЦ Г.ПЕРМЬ, БИК 045744000) -«Обеспечение исполнения муниципального контракта (наименование контракта)».

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на весь срок действия контракта.

Для бюджетных учреждений, участвующих в конкурсе, требование обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Исполнителю после выполнения им всех условий контракта (включая срок гарантии)  в течение 15 календарных дней.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не возвращается Исполнителю в случае нарушения Исполнителем условий муниципального контракта, повлекших его расторжение в соответствии с п.8.4. приложения 1 к  конкурсной документации, а также в случае расторжения контракта в соответствии с п.п : а), б), п 10.2.1. приложения 1 к конкурсной документации.

25. Порядок и срок заключения муниципального контракта

25.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий заявки на участие в конкурсе победителя в проект  муниципального контракта (цена, срок  выполнения работ, срок гарантии качества работ, технические предложениям). Техническое задание к конкурсной документации  с учетом предложений  победителя конкурса о качестве выполнения работ  становится приложением № 1 к муниципальному контракту, Календарный план работ (Приложение № 7 к конкурсной документации) с включением предложений победителя конкурса  в части сроков  выполнения всех работ  становится приложением №2  к контракту.

При этом стоимость каждого конкретного этапа работ/ стоимость работ по годам  в «Календарном плане» (Приложение №2 к муниципальному контракту)  определяется соразмерно стоимости  соответствующего  этапа/года (Приложение №7 к конкурсной документации)  следующим образом:

| Х% = | Цена контракта победителя конкурса | х 100 % |
| --- | --- | --- |

Начальная (максимальная) цена контракта

| Цена этапа при заключении контракта = | Цена этапа/года (по конкурсной документации) | х Х % |
| --- | --- | --- |

100%

25.2. Победитель в срок -  не менее чем десять дней  и не более чем двадцать дней  со дня  размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок  открытого конкурса должен подписать с Заказчиком открытого конкурса муниципальный контракт. Муниципальный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

25.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта (в случае если требование обеспечения исполнения контракта установлено в конкурсной документации), победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратится в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом, заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

25.5.Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, направляются в Федеральную антимонопольную службу для  включения в реестр недобросовестных поставщиков.

25.6. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом,  за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

26. Право на обжалование

Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном главой 8 закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Приложение №1

к конкурсной документации

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

г.  Пермь       	                	                                                         «___» ____________ 2009 г.

Департамент планирования и развития территории города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице   начальника департамента планирования и развития территории города Перми  Самойленко Татьяны Александровны,  действующей на основании Положения,  с одной стороны и ___________________________________________, именуемое в  дальнейшем

(указать наименование юридического лица)

«Исполнитель», в лице    ___________________________________________________________ ,

(указать должность, ФИО, наименование документа, уполномочивающего представлять интересы организации)

действующее на основании ___________________________________, с   другой стороны,

(устав, либо положение, либо учредительный договор)

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт (именуемый далее – «Контракт»)   о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1 . На основании   приказа от _______  2009 года  №  «О проведении открытого конкурса», решения конкурсной комиссии (протокол от ________2009 года  № _____ ), Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ  «Текущий мониторинг цифрового топографического плана города М 1:500 в ПО «ArcGIS»  (далее по тексту – работы),  перечисленные в  Приложении № 1 «Техническое задание на выполнение работ», которое является неотъемлемой частью  настоящего Контракта.

1.2. Перечень и объем выполняемых работ определен  Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

1.3.  Срок предоставления  гарантии качества всего объема выполняемых работ в рамках исполнения Контракта составляет  _____   месяцев со дня подписания Заказчиком акта  приемки-передачи работ по последнему этапу.

1.4. Обеспечение контракта представлено- __________________________________

2. Срок выполнения работ и действия Контракта.

2.1. Контракт действует с момента его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения Сторонами всех обязательств, включая гарантийные обязательства.

2.2.  Продолжительность выполнения всех работ, в том числе  этапов работ, определена  Календарным планом работ (Приложение №2 ), который является неотъемлемой частью Контракта.

3. Стоимость работ.

3.1.Стоимость всех работ, подлежащих выполнению:

-  в 2009 году, составляет _____________(______________) рублей;

-  в 2010 году, составляет ______________(______________) рублей;

-  в 2011 году, составляет ______________(______________) рублей;

и является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.4

3.2. Источник финансирования – бюджет города Перми.

3.3. Цена Контракта определена исходя из стоимости  перечня предлагаемых к выполнению видов работ, перечисленных в Техническом задании, включая и все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы по выполнению работ.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного  Контрактом   объема работ и иных условий  исполнения Контракта.

4. Порядок приемки результатов работ и подписания акта   выполненных работ.

4.1. Порядок   выполнения работ по Контракту, перечень работ, технической и другой документации, подлежащих сдаче и  оформлению  Исполнителем Заказчику, определен настоящим Контрактом,  Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

4.2. На  начало выполнения работ Заказчик в лице  начальника  управления информационного обеспечения градостроительной деятельности осуществляет выдачу исходных данных, их прием от Исполнителя после завершения определенного этапа работ.

4.3. По завершению выполнения конкретного этапа работ Исполнитель представляет Заказчику  отчетные материалы в объеме и количестве  согласно Техническому заданию, акт приемки-передачи работ в 3 экземплярах. Заказчик обязан принять  работы и подписать накладную в момент передачи отчетных материалов при отсутствии собственных замечаний.

4.4. Переговоры и консультации в ходе выполнения и приемки-передачи   выполненных работ проводятся на территории Заказчика.

4.5. Заказчик осуществляет приемку и проверку выполненных работ, представленных документов, отчетов о проделанной работе.

Заказчик в течение 15 календарных дней после получения акта приемки-передачи работ рассматривает и  направляет Исполнителю первый   подписанный   экземпляр   акта (при отсутствии претензий) или мотивированный отказ от подписания акта.

4.6. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания акта Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня недостатков и необходимых доработок, а также сроков их устранения.

При обнаруженных недостатках в результатах  выполненных работ  Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки. Недостатки устраняются в установленные двусторонним актом сроки.

В случае отказа Исполнителя устранить недостатки в выполненных работах, Заказчик имеет право не оплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

4.7.  В случае если в течение срока, указанного в п. 4.5. настоящего Контракта от Заказчика не поступит мотивированного отказа от подписания акта  приемки-передачи –  работы считаются принятыми.

4.8. При остановке выполнения работ по Контракту по инициативе  Заказчика в установленных настоящим Контрактом или законодательством Российской Федерации случаях, в течение 5-и дней с момента остановки Сторонами оформляется двухсторонний протокол (акт), который является основанием для оплаты ранее  оказанных Исполнителем объемов работ.

4.9. В случае обнаружения брака в период наступления гарантийных обязательств, которые наступают со дня подписания акта приемки-передачи работ по последнему этапу, исполнитель обязан устранить  недостатки в работе, в срок  предусмотренный разделом 5 Контракта, а  действие гарантийных обязательств  соответственно продлевается на данный  срок.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства в рамках исполнения Контракта наступают  со дня подписания заказчиком   акта приемки-передачи работ по последнему этапу и включают в себя:

  - Срок  предоставления гарантии качества на весь объем выполненных работ - ____ месяцев

5.2. Срок устранения брака  - не более  15 дней  со дня получения уведомления от заказчика.

5.3. Срок предоставления гарантии качества работ продлевается  в рамках исполнения Контракта соразмерно количеству дней  потраченных  на устранение брака, выявленного в гарантийный период.

6. Порядок расчетов по Контракту

6.1. Расчет Заказчика с Исполнителем производится поэтапно за фактически   выполненные работы, не позднее десяти рабочих дней после подписания Заказчиком акта  приемки-передачи работ на основании предъявленных Исполнителем счетов и счетов-фактур.

6.2. Расчет с Исполнителем осуществляется путем перечисления средств на его расчетный счет,  указанный в настоящем Контракте.

6.3. В случае перечисления Исполнителем суммы обеспечения выполнения Контракта,  обеспечение Контракта  в размере 15% от начальной (максимальной) цены Контракта возвращается после полного выполнения всех условий муниципального контракта (включительно срок предоставления гарантии качества работ)    спустя 15 календарных дней со дня выполнения всех условий Контракта (включая срок предоставления гарантии качества работ).

7. Права и обязанности Сторон.

7.1. Исполнитель обязан:

7.1.1. Выполнять работы строго в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Техническим заданием  настоящего Контракта в объеме и в сроки, предусмотренные Календарным планом работ Контракта.

7.1.2. Предоставлять Заказчику в рамках исполнения Контракта любую запрашиваемую им информацию.

7.1.3. Своевременно (в срок, установленный Заказчиком) за свой счет исправлять работы, по которым у Заказчика имеются замечания, связанные с упущениями и ошибками, допущенными Исполнителем.

7.1.4. Работы выполнять  с применением    лицензионного программного обеспечения,  на вычислительной  технике, имеющей аттестат соответствия  требованиям безопасности информации, предъявляемым к объектам информации второй   категории

7.1.5. При выполнении работы по Контракту  соблюдать режимные, технические  и иные требования, правила техники безопасности, пожарной безопасности, регулирующие выполнение работ по настоящему Контракту.

7.1.6. После окончания каждого конкретного этапа работ:  осуществлять возврат  исходных данных Заказчику (начальнику сектора информационных технологий  управления информационного обеспечения градостроительной деятельности); представлять отчет о внесении данных в электронную базу.

7.1.7. Не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать или иным способом  не разглашать полученные результаты без письменного согласия другой Стороны.

7.1.8. При обнаружении обстоятельств, создающих невозможность  выполнения работ в срок, немедленно известить Заказчика.

7.1.9. Выполнять иные действия, связанные с исполнением Контракта.

7.2. Исполнитель вправе:

7.2.1.  Запрашивать  и получать от Заказчика необходимую (в рамках Технического задания) информацию для  выполнения работ.

7.2.2. Требовать от Заказчика  своевременного перечисления денежных средств, указанных в п.3.1. настоящего Контракта,  при условии надлежащего  исполнения обязательств   по выполняемым работам.

7.2.3. По согласованию с Заказчиком  вносить  изменения и частные технические вопросы по выполняемым работам, по Контракту, если  эти изменения не противоречат  требованиям, установленным Техническим заданием и не нарушают  целевую ориентацию  выполняемых работ по настоящему Контракту.

В случае, если обеспечение исполнения  Контракта представлено денежными средствами, перечисленными на расчетный счет Заказчика, требовать от Заказчика возврата суммы данного обеспечения,  в размере 15% начальной (максимальной) цены Контракта, по истечению 15 календарных дней  со дня выполнения всех условий Контракта (включая срок предоставления гарантии качества работ).

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. В лице   начальника управления информационного обеспечения градостроительной деятельности осуществлять выдачу  Исполнителю и приемку от Исполнителя исходных данных.

7.3.2. При отсутствии собственных замечаний, принять  и оплатить   выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта.

7.3.3. В случае необходимости приостановки  выполнения работ направить извещение Исполнителю о приостановке  работ с указанием срока возобновления указанных работ.

7.3.4. При выполнении Исполнителем всех условий настоящего Контракта (включительно срок гарантии качества работ)  в течение 15 календарных дней, возвратить Исполнителю обеспечение Контракта.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. В лице начальника управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, осуществлять  проверку  качества работ, проверку и визирование представленных Исполнителем актов приемки-передачи работ.

7.4.2. Осуществлять  приемку  выполненных работ в соответствии с этапами,  подписывать акты приемки-передачи работ.

7.4.3. Назначить Исполнителю разумный  срок для исправления недостатков, выявленных в ходе выполнения работ.

7.4.4. При наличии замечаний при приемке выполненных работ,  направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи  работ, в порядке установленном разделом 4 настоящего Контракта.

7.4.5. При исполнении Контракта снизить цену Контракта по  соглашению с Исполнителем без изменения предусмотренных Контрактом  объема работ и иных условий исполнения Контракта. Соглашение о снижении цены Контракта оформляется Сторонами дополнительным Соглашением к Контракту.

8. Ответственность. Риски.

8.1. В случае просрочки исполнения  Исполнителем  обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется  за каждый день просрочки исполнения  обязательства, предусмотренного  настоящим Контрактом, начиная со дня,  следующего после дня истечения  установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.2.Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

8.3. При несвоевременной оплате   выполненных работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. В случае нарушения Исполнителем существенных условий Контракта (срок исполнения, качество услуг),  Исполнитель теряет право  требовать  возврата суммы обеспечения выполнения Контракта. Применение п.8.4. Контракта не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной разделом 8 настоящего Контракта.

8.5 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем  Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

9. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

9.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по воле Сторон.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, гражданские войны,  эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, акты государственных органов.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы.

9.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего Контракта в установленном законом порядке.

10. Условия расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты  его подписания Сторонами и действует до  полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

10.2.   Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно:

10.2.1.  Исключительно по письменному соглашению Сторон  в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Контрактом:

а)   задержки   Исполнителем   хода   выполнения работ по   вине последнего,   когда   срок     сдачи  работ, установленный Контрактом, увеличивается более чем на 10 дней;

б)  наличия актов,  государственных органов лишающих Исполнителя права на  выполнение работ.

в) в случае утраты Заказчиком  возможности дальнейшего финансирования выполняемых работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

Сторона,  решившая  расторгнуть  Контракт,  не менее чем за 10 дней до расторжения Контракта,  направляет  письменное  уведомление другой Стороне.

10.2.2. В случае представления Исполнителем в качестве  обеспечение исполнения Контракта договора страхования, и по которому  Исполнитель является страхователем, при  досрочном  прекращении данного договора Заказчик имеет право  расторгнуть Контракт с даты досрочного прекращения указанного договора страхования.

10.2.3. По решению суда  по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.3.  Расторжение настоящего  Контракта в случаях, предусмотренных п. 10.2.2. и п. 10.2.3. настоящего Контракта,  оформляется соглашением о расторжении, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов:

-  Исполнитель обязан передать результат работ (отчетные материалы) по настоящему Контракту Заказчику, а Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем работы, принятые без претензий.

11. Разрешение споров

11.1.   Все  споры  или  разногласия,   возникающие  между  Сторонами  по   настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, результаты которых оформляются в письменном виде.

11.2.   В случае невозможности разрешения разногласий  путем переговоров они решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Прочие условия.

12.1. Все отчетные материалы, полученные при  выполнении работ по настоящему Контракту, поступают в распоряжение Заказчика.

12.2. Исполнитель не имеет право использовать  результаты выполненных работ без письменного согласия Заказчика.

13. Заключительные положения

13.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.2.  Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях Контракта считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

13.3. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

13.4.  Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.5.  Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку. Действительна личная и факсимильная подписи.

13.6. Настоящий Контракт составлен на шести страницах, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три экземпляра находятся у Заказчика, один экземпляр находится у Исполнителя.

13.7.Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от  Заказчика:  Булатов Юрий Валентинович, телефон: 212-80-09

от Исполнителя: ________________тел.____________

13.8.  К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Техническое задание;

Приложение № 2 – Календарный план работ

14. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: - Департамент планирования и развития территории города Перми Начальник департамента ___________________/Т.А.Самойленко/ м.п. | Исполнитель ___________________/ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа

(юридические лица / физические лица)

Для юридических лиц.

- Фирменное наименование: _______________________________________________________________________

- Сведения об организационно-правовой форме: _______________________________

- Адрес местонахождения (данные по ЕГРЮЛ):_______________________________

- Почтовый адрес :_________________________________________________________

- Телефон:________________________________________________________________

- Факс:___________________________________________________________________

Для физических лиц.

- Фамилия, имя, отчество __________________________________________________

- Паспортные данные _____________________________________________________

- Сведения о месте жительства _____________________________________________

- Контактный телефон _______________________________________________________________

Заполняется по желанию:

- ИНН__________________________ КПП ____________________________________

- р/с_________________________________ в банке_____________________________

- БИК_____________________________

Приложение № 3

к конкурсной документации

«Предложения об условиях исполнения контракта»

Заказчику работ ________________________

(наименование заказчика)

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого конкурса, мы

_____________________________________________________________________________
(наименование организации  )

согласны осуществить выполнение работ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

указать наименование работ

в соответствии с условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации и Техническим заданием,  включая условия, которые мы представили в настоящем предложении.

Предлагаем  заключить контракт на выполнение работ по _____________________________________________________________________________

наименование

на условиях и в соответствии с документами, входящими в настоящую конкурсную заявку, а именно:

- Цена контракта: ___________________________________________     руб.

(сумма контракта  в рублях РФ цифрами и прописью)

2. Срок окончания (дата)  всего объема работ со дня заключения контракта - ______________2011г.

3.Срок  предоставления гарантии качества всего объема выполняемых работ составляет _____ месяцев со дня подписания Заказчиком акта  приемки передачи последнего этапа работ.

4. «Предложения о качестве выполнения  работ»  к заявке на участие в конкурсе прилагаются.

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Департаментом планирования и развития территории города    Перми на  _____ _______________________

(Указать  наименование работ)

в  срок (не менее чем десять дней  и не более чем двадцать дней  со   дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок  открытого конкурса) ________ дней, в соответствии с требованиями конкурсной документации и нашими предложениями.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с Департаментом планирования и развития территории города Перми, мы обязуемся подписать контракт на  _______________________________________

(указать наименование работ)

в соответствии с требованиями конкурсной документации и нашими предложениями.

Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта, а также в случае расторжения  муниципального контракта в связи с существенным нарушением нами условий исполнения данного контракта.

Приложение №4

к конкурсной документации

ПРЕДЛОЖЕНИЯ о качестве  работ

________________________________________________ (наименование контракта)

Участник размещения заказа в данной форме представляет полное  описание подлежащих выполнению работ и сведения, характеризующие качество  и технические характеристики подлежащей выполнению работы

- «Технические предложения»

Описание подлежащей выполнению работы  осуществляется  с обоснованием предложений по каждой из следующих позиций:

Таблица №1

| №1 | Наименование раздела | Описание, обоснование, данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исходные данные |  |
| 2 | Применяемое программное обеспечение |  |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение работ |  |
| 4 | Отчетные материалы |  |
| 5 | Организация контроля качества работ исполнителем |  |

- «Опыт выполнения  работ «Текущий мониторинг цифрового топографического плана города М 1:500 в ПО «ArcGIS» и/или  аналогичных работ (создание цифровых топографических планов в ПО «ArcGIS», создание структуры баз данных цифровых топографических планов в ПО «ArcGIS») по выполненным  контрактам (договорам)» за последние 5 лет с использованием ПО «ArcGIS» *

(Данные используются на стадии  оценки заявок).

Таблица 2.

| Наименование и вид проводимых работ | Год проведения/ продолжительность выполнения работ | Краткое описание задачи проведения работ | Номер и дата акта приемки выполненных работ | Дата и номер контракта/договора | Применяемое при выполнении работ программное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Сведения должны подтверждаться копиями  контрактов (договоров) с прилагаемыми копиями Технических заданий по данным контрактам/договорам  (далее по тексту –ТЗ), копиями актов на выполненные работы.

Приложение №6

к  конкурсной документации

Соответствие участника размещения заказа    требованиям, предусмотренным в п.2-4 части 1 ст.11 Федерального закона № 94-ФЗ.

Настоящим уведомляем, что против _____________________________________________________________________________

(наименование организации  Участника размещения заказа)

1. Не проводится / проводится  ликвидации  участника размещения заказа – юридического лица  и отсутствует/имеется решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства  (нужное подчеркнуть или прописать);

2. Не приостановлена /приостановлена  деятельность участника размещения  заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день   подачи заявки на участие в конкурсе (нужное подчеркнуть или прописать);

3. Отсутствует / имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает(не превышает)  ______ % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. (Участник  размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе  не принято) (нужное подчеркнуть или прописать);

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Департамента планирования и развития территории города Перми запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и  упомянутых  в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в ОТКРЫТОМ конкурсе

| Наименование предмета открытого конкурса |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование документа | Номер листа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  | ИТОГО листов: |  |