Проект муниципального контракта № ________,

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по текущему  ремонту проезжей части придомовой территории домов по ул.Добролюбова, 20 и ул.Добролюбова, 22

г. Пермь                                                                        		    «____»___________  2009г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Рассказова Олега Юрьевича,  действующего  на  основании  Устава, с одной стороны, и _______________________________________________  именуемое  в  дальнейшем  ПОДРЯДЧИК, в лице  ____________________________________ действующего на основании _______________________________________________________  с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий муниципальный контракт  заключается по итогам проведения запроса котировок цен № ___ (протокол №_____ от __________) победителем которого стал Подрядчик.

1.2. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту проезжей части придомовой территории домов по ул.Добролюбова, 20 и ул.Добролюбова, 22.

1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – перечень объектов и объем работ по текущему ремонту проезжей части придомовой территории домов по ул.Добролюбова, 20 и ул.Добролюбова, 22;

Приложение № 2 – описание работ по текущему ремонту проезжей части придомовой территории домов по ул.Добролюбова, 20 и ул.Добролюбова, 22;

Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение №  4 – перечень нормативных документов;

Приложение №  5 -  локальный сметный расчет;

Приложение № 6 -  акт контрольной проверки;

Приложение № 7 – форма донесения,

а также требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 30.06.2009г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость работ составляет _______________________________________________

__________________________________________________________ , в т.ч.НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежат изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным  выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- счет-фактура или счет, если Подрядчик не является плательщиком НДС.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ  осуществляется Заказчиком  за фактически выполненные работы за период с момента заключения муниципального контракта по 30.06.09г.  после подписания сторонами акта выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры в течение 10 банковских дней;

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям  по технологии и материалам, согласно СНиПов, ГОСТов, рекомендаций.

4.2. Гарантийные обязательства на выполненные работы устанавливаются сроком не менее 36 месяцев с момента их приемки Заказчиком.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах оценки работ, являющихся основанием для устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, а также в течение гарантийного периода, Заказчик поручает Подрядчику в установленный с Заказчиком срок устранить выявленные дефекты и недостатки.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту собственными силами без привлечения субподрядных организаций;

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах оценки работ Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

- устранять недостатки, указанные в актах оценки работ;

- выполнять предписания и письменные указания в сроки, установленные Заказчиком;

- обеспечить участие представителя Подрядчика на всех совещаниях Заказчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

5.3. Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работ.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

Заказчик обязан:

- производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ.

6.2.Заказчик имеет право:

- осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах оценки работ выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

- выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком, направить указанную документацию Подрядчику. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

7.4.2. За срыв сроков начала или окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости, за каждый день просроки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3.  За не устранение выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ, зафиксированных в актах контрольных проверок, Заказчик вправе:

а) требовать устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снизить стоимость работ Подрядчика.

7.4.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое предписание.

7.4.5. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Красная площадь, 4а Тел.: 267-60-17, факс: 267-78-08 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» в лице директора _______________________ О.Ю.Рассказов «___» ______________2009г. | ПОДРЯДЧИК в лице директора ________________ «___» ______________2009г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№____ от ________________

Перечень объектов и объем работ  по текущему  ремонту проезжей части придомовой территории домов по ул.Добролюбова, 20

и ул.Добролюбова, 22

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Придомовая территория дома ул.Добролюбова,20 | 200 |
| 2 | Придомовая территория дома ул.Добролюбова,22 | 400 |
|  | Всего: | 600 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№____ от ________________

Описание работ по текущему  ремонту проезжей части придомовой территории домов по ул.Добролюбова, 20 и ул.Добролюбова, 22

| Наименование работ | Ед. изм. | Площадь | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт проезжей части придомовой территории по ул.Добролюбова, д.20. | м2 | 200 | 94 151 |
| Состав работ: - исправление профиля основания проезжей част с добавлением щебня из природного камня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем из природного камня фракции 5-10 мм и уплотнение основания; - розлив вяжущих материалов - устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части (горячий асфальтобетон типа В, марки 1, плотностью 2,5-2,9 т/м3 толщиной 5 см). |  |  |  |
| Текущий ремонт проезжей части придомовой территории по ул.Добролюбова, д.22. | м2 | 400 | 207 791 |
| Состав работ: - разработка покрытия проезжей части с погрузкой и вывозкой на полигон ТБО для захоронения; -устройство основания проезжей части из щебня на толщину 15 см из природного камня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем из природного камня фракции 5-10 мм и уплотнение основания; - розлив вяжущих материалов; - устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части (горячий асфальтобетон типа В, марки 1, плотностью 2,5-2,9 т/м3 толщиной 5 см). |  |  |  |

Технология производства работ: качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению 4 к муниципальному контракту. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, результатов испытаний применённых материалов и технологий, общих журналов работ и актов на срытые работы. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Условия выполнения работ: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик

Приложение № 3

к муниципальному контракту ___

от ___________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ по текущему ремонту проезжей части придомовой территории домов по ул. Добролюбова, д.20 и ул. Добролюбова, д.22

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| 2 | Заделка карт без зачистки основания от пыли и грязи | -100 |
| 3 | Без обработки стенок карт битумом | - 30 |
| 4 | Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | - 20 за каждый день |
| 5 | Несоответствие асфальтобетона по типу и марке | - 50 |
| 6 | Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного. | - 50 |
| 7 | Не вывезен асфальтобетонный скол после заделки выбоины | - 20 за каждый день |
| 9 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | - 20 за каждый день |

Методика качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании  еженедельного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте. За месяц составляется не менее 4-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик

Приложение № 4

к муниципальному контракту ___

от ___________

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _________ О.Ю.Рассказов

Подрядчик

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от__________________№___

А К Т

контрольной проверки по текущему ремонту проезжей части придомовой территории домов по ул.Добролюбова, 20 и ул.Добролюбова, 22 за декаду _____________ 2009 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответств. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _________(О.Ю.Рассказов)

Подрядчик  (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба проезжей части придомовой территории домов

по ул.Добролюбова, 20  и  ул.Добролюбова, 22

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  ______________  О.Ю.Рассказов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)