Приложение № 1

к извещению № 22 от 27 мая 2009г.

Техническое задание

на выполнение работ по архитектурно-художественному оформлению газонов - устройство композиции из природного камня и декоративного покрытия из инертного материала на газоне по ул.Восстания

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 15 июня 2009 года.

| Наименование работ | Ед. изм. | Площадь | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Архитектурно-художественное оформлению газонов - устройство композиции из природного камня и декоративного покрытия из инертного материала на газона по ул.Восстания | м2 | 230 | 236 223 |
| Состав работ: - разборка грунта вручную с погрузкой и вывозкой на полигон ТБО для захоронения - 10,2м3; - планировка, разбивка, участка -230м2; - уплотнение основания вручную – 230 м2; - устройство декоративного покрытия из натурального камня с укреплением краев бордюром, укладкой и закреплением изолирующего материала – геотекстиля под слой отсыпки – 6,12 м3 (мраморная крошка фракции 0,5-2,0 см, белого цвета); - погрузка, разгрузка, установка композиции из натурального камня фракции 0,8 м-1,5 м – 5 тонн (змеевик, серицит, златалит, габбро-диабаз, авантюрин, яшма пейзажная и.т.п.). |  |  |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ: разбивочный чертеж и применяемые материалы согласуются с Заказчиком до начала производства работ.

Качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

для выполнения работ по архитектурно-художественному оформлению газонов - устройству композиции из природного камня и декоративного покрытия из инертного материала на газоне по ул.Восстания

ТРЕБОВАНИЯ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим выполнение работ по архитектурно-художественному оформлению газонов - устройству композиции из природного камня и декоративного покрытия из инертного материала на газоне по ул.Восстания по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не соблюдена прямолинейность контуров по разбивочному чертежу (согласованному с Заказчиком). | -10 |
| 2 | Отсутствует изолирующий материал и бордюр декоративного покрытия | -100 |
| 3 | Не уплотнена почва перед укладкой изолирующего материала | - 30 |
| 4 | Несоответствие материала по типу и марке | - 50 |
| 5 | Не выдержано покрытие в одном уровне | - 50 |
| 6 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | - 20 за каждый день |

Методика оценки качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте. Заказчиком производится оценка качества на основании актов оценки качества работ.