Приложение № 5

| к конкурсной документации Техническое задание. Создание информационной системы управления процессами в ДПиР Этап 1. Описание, реорганизация и разработка рекомендаций по автоматизации ключевых процессов деятельности Департамента Планирования и Развития территории города Перми. Пермь 2009 год. - Термины и определения Термин; Определение. Заказчик; Департамент Планирования и Развития территории города Перми. Исполнитель; Организация, выполняющая работы по описанию, реорганизации и разработке рекомендаций по автоматизации ключевых процессов деятельности Департамента Планирования и Развития территории города Перми. Административный регламент исполнения функции; Текстовый документ, являющийся нормативным правовым актом, определяющим сроки и последовательность действий и/или принятия решений муниципального органа исполнительной власти, влекущих возникновение, изменение или прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной информации (документа), не связанных с непосредственным обращением (заявлением) гражданина или организации. Административный регламент предоставления услуги; Текстовый документ, являющийся нормативным правовым актом, определяющим сроки и последовательность действий и/или принятия решений муниципального органа исполнительной власти, влекущих возникновение, изменение или прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной информации (документа) в связи с непосредственным обращением (заявлением) гражданина или организации в целях реализации их прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дерево целей; Совокупность целей, полученная путем декомпозиции целей более высокого уровня на цели более низкого уровня; цели более высокого уровня всегда носят более общий характер и имеют долгосрочный временной интервал достижения; цели более низкого уровня являются составляющими целей более высокого уровня. Система целей организации; Структурированная совокупность целей выполнения функций и предоставления услуг, представленная в виде дерева целей и детализированная на разных уровнях управления организации. Проект; Комплекс совместных с руководителями и специалистами Исполнителя работ, направленных на достижение описанного в настоящем проектном задании результата. Административный процесс (Процесс); Повторяющиеся, упорядоченные, взаимосвязанные действия (функции), которые создают результат. Ресурсное окружение процесса; Ресурсы, необходимые для выполнения действий (функций) в процессе. К ресурсному окружению относятся: элементы организационной структуры, носители информации, данные, элементы информационных систем, технические и материальные ресурсы, продукты/услуги и т.д.. Процессы верхнего уровня (ПВУ); Набор основных функций организации, отражающих на обобщенном уровне всю деятельность организации. Модель; Совокупность графических объектов и отношений между ними (связей), адекватно описывающая конкретную моделируемую предметную область. Модель «как есть»; Модель, описывающая существующую деятельность организации. Модель «как должно быть»; Модель, описывающая перспективную деятельность организации. - Сокращения Сокращение; Расшифровка. ИТ; Информационные технологии. ИС ОГД; Информационная система обеспечения градостроительной деятельности. БД; База данных. СУБД; Система управления БД. - Цели проекта Целью реализации Этапа Проекта «Описание, реорганизация и разработка рекомендаций по автоматизации ключевых процессов деятельности Департамента Планирования и развития территории города Перми» является: - Составление перечня процессов верхнего уровня деятельности Заказчика в привязке к государственным полномочиям; - Описание ключевых процессов деятельности Заказчика; - Разработка системы показателей эффективности деятельности Заказчика; - Разработка рекомендаций к регламентации процессов, которые позволят Заказчику перейти к управлению потоками работ, а именно: Выполнять анализ эффективности реализации существующих процессов; производить реорганизацию процессов с построением и анализом в разрабатываемой системе модели процессов «Как должно быть»; формировать на основании полученных моделей процессов справочную и нормативно-правовую документации; - Формирование нормативно-методической документации Заказчика согласно принципам процессного управления; - Разработка рекомендаций по автоматизации ключевых процессов деятельности Заказчика. - Задачи проекта В ходе разработки должны быть реализованы следующие задачи: - Разработка документа «Соглашения по моделированию»; - Разработка документа «Положение об использовании моделей процессов»; - Построение системы целей Заказчика; - Описание административных процессов предоставления услуг и реализации функций Заказчика «как есть»; - Разработка и систематизация показателей эффективности деятельности Заказчика; - Разработка рекомендаций по совершенствованию процессов предоставления услуг и реализации функций Заказчика; - Разработка административных регламентов предоставления услуг и реализации функций Заказчика; - Разработка рекомендаций по автоматизации процессов Заказчика в рамках ИСОГД с учетом Положения об информационном обеспечении градостроительной деятельности. - Общие требования к проекту Разработка аналитических, нормативно-правовых и методических материалов по совершенствованию деятельности Заказчика на основе оптимизации административных процессов, подготовка электронных административных регламентов и системы показателей эффективности деятельности Заказчика, его структурных подразделений производится путем определения последовательности действий по исполнению функций и установки предельных сроков таких действий. В рамках проекта необходимо провести описание, анализ и составить рекомендации по оптимизации основных административно-управленческих процессов Заказчика (Перечень административных функций Заказчика, подлежащего регламентации в рамках проекта - Приложение 1) - Перечень результатов работ по Проекту ## Модели в электронном виде В рамках Проекта должны быть разработаны следующие модели: - Дерево целей Заказчика; - Модели организационной структуры; - Административно-управленческие процессы верхнего уровня Заказчика; - Детальные модели административно-управленческих процессов «как есть» Заказчика в рамках разрабатываемых административных регламентов Заказчика, согласно перечню, приведенному в Приложении 1 к настоящему проектному заданию; - Система показателей ключевых процессов. - Модели должны быть представлены в виде систематизированного набора графических взаимосвязанных диаграмм, сохранены в виде электронной БД и переданы Заказчику по завершению работ по Проекту. Разработка моделей осуществляется при помощи программного обеспечения системы моделирования процессов (требования к функциональности системы управления процессов – п. 6.2). Также в рамках Проекта должно быть проведено обучение сотрудников рабочей группы Заказчика принципам работы с диаграммами моделей процессов, в результате которого, сотрудники должны получить навыки, достаточные для самостоятельной работы с диаграммами моделей процессов: чтение и внесение предложений об изменении. ## Текстовые документы В рамках Проекта должны быть разработаны следующие документы: - Документ «Соглашения по моделированию»; - Документ «Положение об использовании моделей процессов»; - Административные регламенты исполнения функций и предоставления услуг Заказчика, согласно перечню, приведенному в Приложении 1; - Рекомендации по совершенствованию процессов предоставления услуг и реализации функций Заказчика; - Рекомендации по автоматизации процессов Заказчика в рамках ИСОГД. ## Требования к программному обеспечению системы моделирования процессов Программное обеспечение для моделирования процессов деятельности Заказчика разворачивается на серверном оборудовании Исполнителя (должно быть обеспечено соответствующим правом на использование от компании-производителя программного обеспечения). Программное обеспечение системы управления процессами должно поддерживать: 6.2.1. Документирование графическим способом деловых процессов в разрезе: функций, ресурсов (в т.ч. исполнителей), входных/выходных данных; 6.2.2. Автоматизированное формирование нормативно-регламентных документов непосредственно из моделей деловых процессов, таких как: должностные инструкции, регламенты выполнения процессов, положения о подразделениях и т.д.; 6.2.3. Анализ способов осуществления процессов, требующихся для этого ресурсов, узких мест процессов, выявление несогласованности параллельно выполняемых подпроцессов; 6.2.4. Планирование и учет временных, денежных затрат на выполнение процессов, управление затратами через пооперационное стоимостное исчисление затрат при выполнении процессов; 6.2.5. Построение системы стратегического управления деятельностью организации на основе сбалансированных показателей. В т.ч. отражение связи деловых процессов с системой стратегических целей организации; 6.2.6. Публикацию моделей в Интернет/Интранет; 6.2.7. Коллективную работу; 6.2.8. Единый репозиторий объектов; 6.2.9. Поддержка методологий процессного управления. ## Требования к результатам Проекта ## Требования к разрабатываемым моделям в электронном виде #### Дерево целей Заказчика Модель дерева целей деятельности Заказчика должна определять иерархию целей Заказчика, начиная с верхнего уровня и вплоть до уровня подразделений. Система целей должна быть взаимосвязана с текущей и предлагаемой системой процессов Заказчика с использованием средств системы моделирования процессов. #### Модель организационной структуры В ходе Проекта формируется модель организационной структуры Заказчика. Модель должна отражать конечное число уровней иерархически связанных диаграмм, достаточное для отражения каждой штатной должности и выполняемой ей набора ролей в организации. #### Модель административно-управленческих процессов верхнего уровня Заказчика Перечень административно-управленческих процессов верхнего уровня Заказчика должен сформировать Исполнитель после проведения обследования. Результатом обследования должен стать перечень процессов верхнего уровня деятельности Заказчика. Процессы верхнего уровня должны отражать действующие основные процессы. Перечень процессов деятельности верхнего уровня составляется на основании изучения справочной и нормативно-правовой информации и интервьюирование должностных лиц Заказчика. Модель процессов верхнего уровня детализируется на детальные модели административно-управленческих процессов. #### Детальные модели административно-управленческих процессов «как есть» Заказчика в рамках разрабатываемых регламентов Исполнитель должен выделить из перечня процессов деятельности верхнего уровня и согласовать с Заказчиком перечень ключевых процессов. Критериями выбора ключевых процессов должно быть оказываемое ими влияние на: - создание комфортных условий для функционирования бизнес-среды; - повышение инвестиционной привлекательности региона; - увеличение доходов населения, сокращение бедности; - безопасность жизни и здоровье населения; - эстетическую среду города; - совершенствование инфраструктуры города; - решение жилищной проблемы. Непосредственно в системе моделирования необходимо реализовать ключевые процессы, определяющие эффективность деятельности Заказчика. Требуемый уровень описания ключевых процессов – работа исполнителей по выполнению функций процесса. Функции должны быть детализированы до однозначно выполняемых действий. Сбор информации о ключевых процессах проводится на основании изучения справочной и нормативно-правовой информации и интервьюирование должностных лиц Заказчика. Данными должностными лицами являются руководители и специалисты подразделений, участвующие в реализации процессов. На основании проведенного обследования в системе моделирования должны быть построены модели ключевых процессов «Как есть». На основе полученных моделей «Как есть» Исполнитель готовит на основании качественного анализа и анализа количественных показателей предложения по реорганизации процессов, которые в итоге формализуются в рекомендации к созданию модели ключевых процессов «Как должно быть». #### Показатели процессов Показатели должны быть разработаны с учетом следующих требований: - Для разработки показателей необходимо определить цели, на которые ориентированы результаты, достигаемые при выполнении процессов, и провести их ранжирование по приоритетам. Разрабатываемые показатели необходимо разделять на запаздывающие и опережающие показатели. Запаздывающие показатели определяют степень достижения цели. Опережающие показатели определяют промежуточные результаты, и позволяют отрегулировать свою деятельность таким образом, чтобы добиться достижения цели. Таким образом, каждой цели, достигаемой при выполнении процесса должна соответствовать группа запаздывающих показателей. Каждому запаздывающему показателю группа опережающих показателей. Кроме того, для каждого процесса должна быть группа показателей использования ресурсов, отражающая объем использования ресурсов в натуральном и стоимостном выражении для достижения цели выполнения процесса. Должны быть определены продукты/услуги, получаемые на выходе процесса и промежуточные и, соответственно, группы показателей продуктов/услуг и удовлетворенности потребителей. Для определения соотношения потраченных ресурсов и полученных результатов должны быть разработаны показатели эффективности. Показатели из различных групп должны быть увязаны между собой и выражаться друг через друга для оценки влияния одного процесса на другой. - Показатели могут быть абсолютными и относительными. Относительные показатели рассчитываются на основе абсолютных показателей процесса путем формирования различных отношений между ними. Относительные показатели необходимо разрабатывать из необходимости построения отчетности о процессе. - На основе показателей различных групп необходимо разработать агрегированные показатели. - Цели и показатели процессов верхнего уровня должны декомпозироваться на цели и показатели подпроцессов. - Все качественные показатели процесса должны выражаться через количественные. - Показатели стоимости процесса и отдельных функций процесса должны позволять осуществлять планирование и учет временных и денежных затрат на выполнение процессов и отдельных функций процесса, управление затратами. Информация о стоимости процессов должна представляется с детализацией до стоимости выполнения в нем каждой функции и с разбиением по видам ресурсов, категорий затрат и затратным центрам, расходующих ресурсы на выполнение процессов. - Для обработки полученных значений показателей, принятия решений об их коррекции и построение на их основе прогнозируемых значений на будущий период должны применяться статистические методы, перечень которых согласовывает Заказчик по представлению Исполнителя. - Все разработанные показатели, методы и алгоритмы расчета их плановых и фактических значений, сравнение, агрегирование и декомпозиция показателей должны быть заложены в систему моделирования в рамках ее функциональности. - И другие требования, которые будут порекомендованы Исполнителем. Критерии отбора показателей - Связь с целями деятельности: показатели должны быть увязаны с целями деятельности; - Понятность: показатели должны быть просты до степени понимания их сотрудниками, участвующих в процессах деятельности; - Полезность сбора данных: затратами на получение значений показателей (временных и финансовых) не должны превышать ценности информации; - Адекватность: показатели должны однозначно и объективно интерпретировать получаемые результаты и «уметь» отличать значения, выходящие за пределы доверительного интервала (устранять выбросы); - Все показатели должны иметь количественное выражение; - Отсутствие дисфункциональности: показатели не должны приводить к развитию неподходящих моделей деятельности для достижения значений показателей; - Количество показателей: должен быть соблюден баланс между числом показателей, необходимых для адекватного отражения деятельности и трудозатратами сотрудников на отслеживание и анализ получаемых значений показателей; - Качество показателей: для адекватного отражения деятельности и своевременного формирования управленческих воздействий состав показателей должен быть сбалансирован по периодам измерений, временной направленности измеряемых показателей (опережающий или запаздывающий), типам показателей; - И другие критерии, которые будут порекомендованы Исполнителем. Перечень характеристик показателей - Цель, достижение которой отражает показатель; - Удельный вес показателя в соответствии с его относительной значимостью; - Описание показателя; - Опережающий/запаздывающий; - Периодичность; - Единица измерения; - Плановое значение показателя; - Фактические значения предыдущих периодов; - Полярность: указание пороговых значений показателя, при достижении которых он меняет свою полярность; - И другие характеристики, которые будут порекомендованы Исполнителем. Перечень показателей Ниже приведен перечень показателей. Данные показатели будут уточнены при выполнении работ по их разработке. Окончательный перечень определяет Заказчик на основании заключения Исполнителя. Абсолютные показатели процесса 1. Показатели времени выполнения процесса и отдельных функций процесса (среднее время выполнения процесса, среднее время ожидания, среднее время выполнения отдельных функций процесса, время ожидания завершения параллельных подпроцессов, время ожидания освобождения ресурсов и т.д.). - Технические показатели процесса (количество выполняемых вручную функций процесса, численность задействованного персонала, количество системных операций за период, количество автоматизированных рабочих мест и т.д.). - Показатели стоимости процесса и отдельных функций процесса (затраты на оплату труда исполнителей, стоимость сырья и материалов, затраты на связь, амортизация оборудования и нематериальных активов, затраты на тепло- и энергоносители, затраты на передачу информации и т.д.). Относительные показатели процесса 1. Показатели времени выполнения процесса и отдельных функций процесса: 1.1. Показатели «план/факт»: плановое/фактическое время выполнения процесса; плановое/фактическое время ожидания; плановое/фактическое время выполнения функции; плановое/фактическое время выполнения отдельных функций процесса и т.д. 1.2. Удельные: время выполнения процесса/численность персонала процесса; время выполнения процесса/количество функций процесса и т.д. 2. Технические показатели процесса: 2.1. Показатели «план/факт»: плановое/фактическое количество простоев; плановое/фактическое количество транзакций и т.д. 2.2. Удельные: степень загрузки персонала = общее время работы по выполнению функций процесса/общее рабочее время всех сотрудников; степень автоматизации = количество автоматизированных функций процесса/общее количество функций процесса; величина офисной площади на одного сотрудника; количество персональных компьютеров на одного работающего и т.д. 3. Показатели стоимости процесса и отдельных функций процесса: 3.1. Показатели «план/факт»: плановая/фактическая стоимость процесса; плановые/фактические затраты на ресурс; планируемое/фактическое сокращение затрат на процесс; плановые/фактические затраты на ремонт и т.д. 3.2. Удельные: выработка на одного сотрудника = объем продукции процесса/численность сотрудников; фондоотдача процесса = объем продукции/величина основных фондов; доля накладных расходов = величина накладных расходов/стоимость процесса и т.д. Перечень показателей эффективности процесса - Эффективность использования ресурсов. - Удельные затраты на обучение и аттестацию персонала. - Качество принимаемых решений как количество (процент) измененных, отмененных или опротестованных в судебном порядке кадровых приказов. - И др. Перечень показателей удовлетворенности потребителей процесса - Доступ. Параметры, связанные с простотой доступа потребителей к продуктам или услугам: места доставки товаров или предоставления услуг и т.д. - Своевременность. Время, затраченное или сэкономленное клиентами в результате принятия ими предложений о продукте или услуге. - Выбор. Соответствие предлагаемых групп продуктов или услуг ожиданиям клиентов. - Оперативность. Предоставление продуктов или услуг в точно установленные сроки и без затруднений. - И др. Перечень показателей продукта/услуги процесса Показатели продукта/услуги характеризуют продукт/услугу как результат выполнения процесса. - Абсолютный объем продуктов/услуг; - Объем продуктов/услуг относительно заказанного или необходимого; - Количество ошибок и сбоев при предоставлении продуктов/услуг; - Номенклатура предоставленных продуктов/услуг; - Номенклатура предоставленных продуктов/услуг относительно необходимой; - И др. ## Требования к текстовым документам #### Документ «Соглашения по моделированию» Документ «Соглашения по моделированию» регламентирует описание ключевых процессов деятельности Заказчика. Правила описания ключевых процессов деятельности Заказчика включают: - Определение названий, внешнего вида диаграмм и объектов; - Используемые виды диаграмм и объектов; - Правила декомпозиции объектов; - Правила структурирования информации в БД; - Типы связей диаграмм и объектов; - Состав атрибутов объектов; - Администрирование системы моделирования; - Состав программ анализа информации из БД системы моделирования и формирования отчетов. и другие аспекты применения системы моделирования. Указанные в соглашениях о моделировании типы моделей описания организационной структуры, функций, процессов, данных, входов/выходов должны обеспечивать с достаточной степенью для достижения целей, определенный в п.3 настоящего технического задания, описание аспектов деятельности Заказчика по исполнению функций и реализации услуг. Соглашения о моделировании должны предусматривать возможность использования сбалансированной системы показателей, в результате применения которой работа каждого сотрудника будет увязана со стратегическими целями деятельности Заказчика. Также должны быть предусмотрены атрибуты моделей, необходимые для планирования и учета временных и денежных затрат на выполнение процессов, управление затратами, с обеспечением прозрачности издержек через пооперационное стоимостное исчисление затрат при выполнении процессов, атрибуты используемые для динамического моделирования процессов, позволяющие проводить анализ осуществления процессов, с использованием анимационных эффектов. #### Документ «Положение об использовании моделей процессов» Документ «Положение об использовании моделей процессов» регламентирует использование моделей ключевых процессов деятельности Заказчика. Правила использования ключевых процессов деятельности Заказчика включают: - Процедуру разработки модели в рамках процесса; - Процедуру внесения изменений в модель процесса. и другие аспекты использования моделей ключевых процессов. #### Административные регламенты исполнения функций Заказчика Административный регламент исполнения функции должен содержать: - Наименование функции в той формулировке, в которой она была дана в установившем ее нормативном правовом акте; - Ссылки на нормативные правовые акты, регулирующие исполнение функции и определяющие требования к административным процедурам; - Описание последовательности административных действий при осуществлении функции, необходимых для исполнения функции; описание каждого административного действия должно включать: - Описание юридических фактов, являющихся основанием для начала действия: описание инициатора события, описание самого события, описание входящего документа, описание способа передачи документа или информации; - Указание на должностное лицо, ответственного за выполнение действия (ролевая структура); - Максимальный срок выполнения действия, определяющий временные ограничения его выполнения; - Описание способа фиксации результата выполнения действия, в том числе в электронной форме; - Описание результата и порядка передачи результата, содержащее описание результата действия, исходящий документ, получателя результата и порядок передачи результата; - Блок-схема алгоритма выполнения административной процедуры. - Описание порядка обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения услуги, содержащее сведения о порядке обжалования гражданами и организациями действий и решений, осуществляемых в ходе выполнения административного регламента. Подробное описание последовательности административных действий при осуществлении функции, в графическом (схематическом) виде, представляется в приложениях к административному регламенту. #### Административные регламенты предоставления услуг Заказчика Административный регламент предоставления услуги должен содержать: - Наименование услуги в той формулировке, в которой она была дана в установившем ее нормативном правовом акте; - Ссылки на нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги и определяющие требования к качеству и доступности услуг; - Описание порядка информирования о услуге: включающего описание конечного результата предоставления услуги, способ получения сведений о местах нахождения и графике работы структурных подразделений Заказчика, предоставляющих услугу, а также информацию о других государственных и муниципальных органах и организациях, обращение в которые необходимо для получения услуги, перечень необходимых для получения услуги документов, их формы, способ получения, в том числе в электронной форме, порядок получения консультаций по процедуре предоставления услуги, обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций, описание требований к удобству и комфорту мест предоставления услуги, включая необходимое оборудование мест ожидания, мест получения информации и мест заполнения необходимых документов, перечень и формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; - Описание условий и сроков предоставления услуги, включающее все условия и максимально допустимые сроки для прохождения всех административных процедур, выдачи документа, являющегося результатом предоставления услуги Заказчиком, ожидания в очереди при подаче документов, ожидания в очереди при получении документов, продолжительность приема (приемов) у должностного лица; - Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги, содержащий закрытый перечень оснований для отказа в предоставлении услуги с расшифровкой ссылки на несоответствие и/или нарушение пункта какого-либо документа; - Описание последовательности административных действий при предоставлении услуги, необходимых для предоставления услуги; описание каждого административного действия должно включать: - Описание юридических фактов, являющихся основанием для начала действия: описание инициатора события, описание самого события, описание входящего документа, описание способа передачи документа или информации; - Указание на должностное лицо, ответственное за выполнение действия (ролевая структура); - Максимальный срок выполнения действия, определяющий временные ограничения его выполнения; - Описание способа фиксации результата выполнения действия, в том числе в электронной форме; - Описание результата и порядка передачи результата, содержащее описание результата действия, исходящий документ, получателя результата и порядок передачи результата; - Блок-схема алгоритма прохождения административной процедуры. - Описание порядка обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения услуги, содержащее сведения о порядке обжалования гражданами и организациями действий и решений, осуществляемых в ходе выполнения административного регламента. Подробное описание последовательности административных действий при предоставлении услуги, в графическом (схематическом) виде, представляется в приложениях к административному регламенту. #### Рекомендации по совершенствованию процессов предоставления услуг и реализации функций Заказчика Исполнитель готовит рекомендации по совершенствованию процессов предоставления услуг и реализации функций на основании двух видов анализа моделей «Как есть»: качественного и количественного. Перечень методов качественного анализа процессов: 1. Анализ субъективных оценок процесса сотрудниками организации и внешними специалистами: - Анализ проблемных областей процесса, предназначенный для определения направления углубленного анализа процесса; - SWOT-анализ, предполагающий выявление сильных и слабых сторон процесса, возможностей его улучшения и угроз ухудшения. 2. Анализ процесса, по отношению к типовым требованиям по организации процесса, включая: требования к владельцу процесса, требования к границам процесса, требования к регламентирующим процесс документам (в том числе нормативно-правовым актам), требования к входам и выходам процесса, требования к ресурсам процесса, требования к показателям процесса. 3. Визуальный анализ графических схем процесса, включающий в себя анализ входов/выходов, анализ функций процесса (отсутствие, дублирование, избыточность), анализ ресурсов (персонал, оборудование, программное обеспечение и т.д.). Метод количественного анализа процессов: анализ показателей процессов. Степень использования качественных и количественных методов анализа процессов определяет Заказчик на основании заключения Исполнителя об эффективности их использования на данном проекте. #### Рекомендации по автоматизации процессов Заказчика в рамках ИСОГД - Исполнитель должен провести анализ соответствия существующих информационных потоков Заказчика с используемыми в рамках ИСОГД информационными системами. - Анализ проводится по критериям: - Полнота охвата требуемой функциональности; - Требуемая масштабируемость; - Интегрированность информационных систем; - Соответствие требованиям безопасности. - На основании результатов проведенного анализа и Положения об информационном обеспечении градостроительной деятельности Исполнитель предоставляет рекомендации по совершенствованию информационных систем в рамках ИСОГД. - Нормативные акты, применяемые в работ. При выполнении работ по реализации Этапа 1 Проекта, Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами и ГОСТами: - ГОСТ Р ИСО 9000-2001, описывает основные положения и содержит терминологию, относящуюся к системе менеджмента качества; - ГОСТ Р ИСО 9001-2001, определяет требования к системе менеджмента качества; - ГОСТ Р ИСО 9004-2001, содержит рекомендации по улучшению системы менеджмента качества. Также должны быть учтены принятые на территории РФ и города Перми нормы и стандарты по ведению градостроительной деятельности: - Конституция РФ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ; - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями); - СНиП 10-01-94, описывает строительные нормы и правила Российской Федерации; - И другие нормативные документы, используемые Департаментом Планирования и развития территории города Перми в своей работе Выполнение работ по созданию информационной системы в рамках реализации Проекта выполняется с учетом: - ГОСТ 34.602-89, требования к техническому заданию на создание автоматизированной системы. - ГОСТ 34.601-90, требования к стадиям создания автоматизированной системы. Начальник сектора ИТ В.А.Кубышкин Приложение 1. Перечень административных функций (услуг) Заказчика, подлежащих регламентации в рамках Проекта №п.п.; Административная функция (услуга). Подготовка и утверждение документов территориального планирования Перми, рассмотрение и/или согласование схем территориального планирования Перми, подготовка предложений по внесению в них изменений, подготовка заключений. Согласование вопросов капитального строительства. Подготовка и утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования города Перми. Подготовка документов территориального планирования города Перми, градостроительного зонирования. Координация мероприятий по реализации Генерального плана города Перми, Правил Землепользования и застройки города Перми, внесению в них дополнений и изменений. Систематический анализ градостроительной ситуации в городе Перми. Участие в формировании и ведении на уровне территории города Перми информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Разработка и реализация инвестиционных программ в области комплексной застройки города Перми, инженерной подготовке территории, реконструкции зданий и сооружений. Формирование документации, организация и контроль выполнения муниципального заказа в сфере подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования города Перми. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности. Проверка соответствия проектной документации на выполнение установленным в градостроительных планах требованиям. Выдача разрешений на строительство, на ввод объекта эксплуатацию, выдача необходимых актов, уведомлений и иной документации. Развитие улично-дорожной, транспортной сети города Перми. Разработка правовых актов, обеспечивающих регулирование градостроительной, строительной и архитектурной деятельности на территории города.. Сохранение и надлежащее обустройство исторических зон и памятников на территории города. Выбор и определение назначений и видов использования земельных участков и объектов капитального строительства. Подготовка предложений по рациональному освоению земель, предназначенных для строительства. Подготовка и оформление документации и материалов для предоставления земельных участков для строительства. Направление запросов в государственные и муниципальные органы, предприятия, учреждения, организации о разрешенном использовании земельных участков и их обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Принятие решений о резервировании земельных участков. Определение вида приказов о формировании земельных участков для строительства, предоставляемых на торги. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, предназначенных для строительства и подготовленных к торгам. Обеспечение стандартов жизни населения при производстве работ по реконструкции и модернизации застройки. Контроль градостроительной деятельности. Направление информации в уполномоченные органы для привлечения к административной и иной ответственности лиц, виновных в нарушении градостроительного и земельного законодательства. Подготовка документов и материалов к решениям, принимаемым Главой города, Пермской городской Думой, главой администрации города в области градостроительства, строительства, планировки и застройки города. Рассмотрение предложений, заявлений, жалоб и иных обращений граждан и юридических лиц. Начальник сектора ИТ В.А.Кубышкин |  |
| --- | --- |