ИЗВЕЩЕНИЕ №  3   от «  3  »   июня  2009г.

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  выполнение работ по  ремонту кровли здания милиции общественной безопасности ОВД по Орджоникидзевскому району г.Перми по адресу: г.Пермь, ул.Писарева,9

Заказчик: ОВД по Орджоникидзевскому району г.Перми. (614030, г.Пермь,  ул. Барнаульская,1. тел.8 (342) 273-22-89 факс 8 (342) 273-59-36, электронная  почта (e-mail): ordj@.perm/mvd.ru

Предусматривает осуществить за счет средств муниципального бюджета выполнение  следующих работ : ремонт кровли здания, занимаемого подразделениями милиции общественной безопасности ОВД по Орджоникидзевскому району г.Перми по адресу: г.Пермь, ул.Писарева,9  согласно Дефектной ведомости  (приложение № 2).

Требования к наличию лицензий:  лицензия на строительство зданий и сооружений I  и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Место  выполнения  работ:  Здание, занимаемое  подразделениями милиции общественной безопасности ОВД по Орджоникидзевскому району г.Перми по адресу: г.Пермь, ул.Писарева,9.

Сроки  выполнения работ:  начало работ  в течение 10 календарных  дней с момента  заключения государственного контракта, окончание работ 1 августа 2009г.

Максимальная   цена   контракта: 330 260 рублей (триста тридцать тысяч двести шестьдесят рублей) 00 копеек.

Требования к сметам: применение федеральных  индексов 1 квартала текущего года, предусмотреть в представляемый сметный расчет оплату за осуществление технического надзора в размере 1,3 % от общей суммы, применение расценок ТЕР, ТЕРр

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика  – аванс на приобретение материалов в размере 30% от цены государственного  контракта в течении 10 календарных дней с момента подписания государственного контракта. Окончательный  расчет за выполненные работы производится в течение 10 календарных дней со дня предоставления актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета фактуры на выполненные работы, оформленные в установленном  порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных услуг просим Вас представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 по электронной почте, или курьером  по вышеуказанному адресу до 10  часов 00  минут  «17» июня 2009г.

Цена работ должна быть указана с учетом следующих расходов: затраты на страхование,  хранение, транспортные расходы, расходы по вывозу мусора на городской полигон, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также включать в себя расходы     необходимые    для     выполнения    работ    по   исполнению    государственного    контракта.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении,  в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания государственного контракта победителем  - от 7 до 10 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Начальник ОВД              _________________________________                    Г.А.Постаногов

(должность)                                                     (подпись)                                                                          (ФИО)

МП

Приложение: 1 – Форма котировочной заявки,

2 – Дефектная ведомость ,

3 – Проект государственного контракта.