УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми

_______________   Гончаров И.В.

«____» _________ 2009 года

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми

_______________  Кириллова О.И.

«____» _________ 2009 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| Наименование предмета открытого конкурса | Выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Департамент общественной безопасности администрации города Перми |
| Специализированная организация | Не привлекается |

г. Пермь, 2009 год

ИЗВЕЩЕНИЕ № 48К от «09» июня 2009 года

о проведении открытого конкурса на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края

- Форма торгов – открытый конкурс

- Заказчик – Департамент общественной безопасности администрации города Перми

Место нахождения: г. Пермь, ул.Ленина, 23

Почтовый адрес: 614000, г.Пермь, ул.Ленина, 23

E-mail: safety@perm.permregion.ru

Контактный телефон: (342) 212-32-16 Тукачева Полина Дмитриевна

- Предмет муниципального контракта - выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края

- Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – г.Пермь.

- Начальная (максимальная) цена контракта – 1850000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

- Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется заказчиком бесплатно со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется с 09.30 до 17.00 час. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 15, каб. 310.

Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация, http://www.gorodperm.ru.

- Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, каб.47 (зал заседаний) «13» июля 2009 года в 10 часов 15 минут (время местное).

Место и дата рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, каб. 47 (зал заседаний)  «20» июля 2009 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, каб. 47 (зал заседаний) «27» июля 2009 года.

- Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

- Обеспечение исполнения муниципального контракта установлено.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта  составляет  тридцать процентов  начальной (максимальной)  цены, указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Обеспечение исполнения контракта  может быть  в виде  банковской гарантии,  страхования ответственности по контракту  или передачи денежных  средств в размере обеспечения  контракта. Способ определяется участником самостоятельно.

- Обеспечение заявки на участие в конкурсе установлено.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Общие сведения.

Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями);

- решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении Порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»;

- постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»;

- иными нормативно-правовыми актами в сфере размещении заказов.

Заказчик – Департамент общественной безопасности администрации города Перми.

Открытый конкурс проводится для выбора Исполнителя для выполнения опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края.

Конкурсная документация предоставляется заказчиком бесплатно со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется с 09.30 до 17.00 час. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 15, каб. 310.

Контактный телефон: (342)212-32-16

Контактное лицо: Тукачева Полина Дмитриевна

E-mail: safety@perm.permregion.ru

Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация http://www.gorodperm.ru.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение конкурсной документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений конкурсной документации.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе и участием в конкурсе.

Требования к выполняемым работам (услугам):

Выполненные работы (услуги) должны соответствовать требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, требованиям действующих нормативно-правовых актов, методических документов и стандартов.

Участник не вправе привлекать сторонние организации в качестве соисполнителей для выполнения работ (отдельных видов работ).

# Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе.

## Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

Заявка на участие в конкурсе, подаваемая участником размещения заказа, должна содержать:

1. Предложение об условиях исполнения муниципального контракта в соответствии с формой Приложения №2.

2. Предложение о качестве работ, услуг в соответствии с формой Приложения №3.  Предложение должно содержать описательную часть, включающую в себя:

- Техническое решение на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края, включающее следующие сведения:

- Описание сути предлагаемого технического решения;

- Планируемый результат;

- Порядок выполнения и приемки работ по этапам.

3. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в конкурсе, в соответствии с формой Приложения №5.

4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии  с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель).  В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченного этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.  В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

6. Документы (копии документов), подтверждающие квалификацию участника размещения заказа по форме Приложения №4 к конкурсной документации:

- положительные отзывы муниципальных либо государственных заказчиков Пермского края о выполнении за период 2006-2009 г.г. работ по созданию автоматизированных информационных систем управления диспетчерскими службами или систем мониторинга безопасности, оформленные в порядке, установленном разделом XVIII  конкурсной документации;

- копии контрактов (договоров), копии актов приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг)  по ним, подтверждающие состав, стоимость работ участника, а также роль участника в проекте (основной исполнитель, соисполнитель).

Непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

- Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

- Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

- Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой.

2. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, составленной по форме Приложения № 6 к конкурсной документации, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Заявка составляется на русском языке.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Непредставление какого-либо из документов, указанных в части 1 настоящего раздела конкурсной документации (за исключением документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа), и/или представление таких документов не по форме согласно приложениям к настоящей конкурсной документации, является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе.

- Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам.

Предметом конкурса (муниципального контракта, являющегося приложением к конкурсной документации) является выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края.

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации (в том числе техническим заданием – Приложение №1 к конкурсной документации) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к конкурсной документации.

# Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Место выполнения работ определяется участником.

Место сдачи-приемки выполненных работ – 614000 г. Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб. 310, Департамент общественной безопасности  администрации города Перми.

Условия выполнения работ указаны в техническом задании (приложение № 1) к конкурсной документации.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ – не позднее 100 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 20 рабочих дней после окончания работ по 4-му этапу и подписания акта сдачи-приемки, оформленном в установленном порядке.

- Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1850000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.

Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к конкурсной документации, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. В случае изменения банковских реквизитов поставщика (исполнителя, подрядчика) стороны подписывают дополнительное соглашение к муниципальному контракту, отражающее указанные изменения. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.

Предусмотрен аванс в размере 30% цены контакта, перечисляемый на счет поставщика (исполнителя) в течение 20 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.

- Источник финансирования.

Источником финансирования является бюджет города Перми.

- Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, указываемая участником размещения заказа в заявке, должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие уплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта,  являющегося приложением к конкурсной документации (приобретение материалов, хранение, изготовление, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплата таможенных пошлин и др.).

Указываемая участником размещения заказа цена контракта не должна превышать указанную в извещении начальную (максимальную) цену контракта, в ином случае участник размещения заказа не будет допущен до участия в открытом конкурсе.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения (за исключением случаев, предусмотренных разделом Х конкурсной документации).

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

- При формировании цены контракта и для расчетов с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) используется российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для её отклонения.

- Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

- Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг.

Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении (оказании) дополнительного объема таких работ (услуг) заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ (услуг), но не более чем на 10% (десять процентов) такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке (выполнении, оказании) таких товаров (работ, услуг) заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в части 1 раздела I конкурсной документации, не позднее 10.00 часов (время местное) «13» июля 2009  года по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15, каб. 310.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 09.30 часов до 17.00 часов (время местное) в рабочие дни.

Заявки на участие в конкурсе принимаются со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении данного конкурса.

Участники размещения заказа не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 10.00 часов (время местное) «13» июля 2009 года по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15, каб. 310, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе непосредственно на процедуре вскрытия конвертов, назначенного на 10.15 часов (время местное) «13» июля 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, каб. 47 (зал заседаний). Заявки, представленные после 10.15 часов (время местное) «13» июля 2009 года к рассмотрению не принимаются.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с разделом I конкурсной документации.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием времени и даты его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

- Требования к участникам размещения заказа.

Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

Дополнительные требования к участникам размещения заказа:

1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

- Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Уведомление об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе должны быть подписаны уполномоченным лицом участника размещения заказа.

Никакие изменения не вносятся в заявки после их вскрытия.

Отзыв заявки осуществляется в письменном виде и направляется заказчику без конверта. Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки.

- Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)».

- Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке.

Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос заказчику о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются на сайте заказчиком и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была представлена конкурсная документация.

- Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10:15 часов (время местное) «13» июля 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, каб. 47 (зал заседаний).

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на сайте www.gorodperm.ru.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

- Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления документов об участнике размещения заказа, определенных разделом I конкурсной документацией, за исключением документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике или о товарах, работах, услугах, на которые размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным к участникам размещения заказа разделом XII конкурсной документацией;

3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации или документации об аукционе;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

Наличие арифметических ошибок, описок, опечаток в расчете, которые могут привести после проверки расчета к изменению стоимости, указанной в расчете, не допускается и заявки на участие в конкурсе с такими расчетами к участию в конкурсе не допускаются.

Наличие ошибок, опечаток, описок, а также исправлений (кроме заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа) в документах, представленных в заявке на участие в конкурсе, не допускается и такие заявки на участие в конкурсе к участию в конкурсе не допускаются.

В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок, конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на сайте www.gorodperm.ru.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта.

- Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям:

| № | Вид критерия | Содержание критерия оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критерия/подкритерия оценки заявок на участие в конкурсе (максимальный балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена контракта (Ц) | Цена контракта участника конкурса | 15 |
| 2. | Срок выполнения работ (С) | Срок выполнения работ | 40 |
| 3. | Квалификация участника конкурса (Ку) | Опыт выполнения аналогичных работ по созданию автоматизированных информационных систем управления диспетчерскими службами или систем мониторинга безопасности | 20 |
| 4. | Качество выполнения работ (Кр) | Качество выполняемых работ, услуг | 25 |
|  |  | ИТОГО | 100 баллов |

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

- Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Для оценки критерия «Качество выполнения работ» конкурсная комиссия  может привлечь экспертную комиссию, которая формируется заказчиком в составе не менее 3-х человек.

Члены экспертной комиссии должны иметь высшее профессиональное образование в области IT-технологий и (или) экономических наук.

Экспертная комиссия имеет право работать на этапе рассмотрения заявок участников конкурса на предмет соответствия условиям конкурсной документации и этапе оценки и сопоставления конкурсных заявок. Конкурсная комиссия  может учесть мнение экспертной комиссии.

Полученное экспертное заключение может учитываться Конкурсной комиссией в процессе оценки и сопоставления заявок.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в разделе XVII конкурсной документации в следующем порядке:

1. Оценка заявок по критерию «Цена контракта» происходит в следующем порядке:

Значимость критерия «Цена контракта» (максимальный балл) составляет 15 (Зн ц = 15).

Каждой заявке присваиваются баллы по следующей формуле:

| Бцi= | Цmin | х | Зн ц | х 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цi |  | 100% |  |

Цmin – минимальное значение цены контракта, предложенное в оцениваемых заявках;

Цi – значение цены контракта, предложенное в i-ой заявке;

Полученное значение Бцi  округляется до одного знака после запятой.

2. Оценка заявок по критерию №2 - «Срок выполнения 1 этапа работ (С)» происходит в следующем порядке (максимальный балл – 40):

- С даты заключения контракта (в календарных днях):

- до 10 дней и 10 дней включительно – 40 баллов;

- более 10 дней до 20 дней включительно – 25 баллов;

- более 20 дней до 30 дней включительно – 10 баллов.

3. Оценка заявок по критерию №3 - «Квалификация участника конкурса (Ку)»:

Сведения о квалификации участника размещения заказа представляются по форме Приложения №4 к конкурсной документации с приложениями:

- положительные отзывы муниципальных либо государственных заказчиков Пермского края о выполнении за период 2006-2009 г.г. работ по созданию автоматизированных информационных систем управления диспетчерскими службами или систем мониторинга безопасности.

- к отзывам прилагаются подтверждающие их копии контрактов (договоров), копии актов приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг)  по ним, подтверждающие состав, а также роль участника в проекте (основной исполнитель, соисполнитель).

Оценка заявок по критерию №3  «Квалификация участника конкурса (Ку)» происходит в следующем порядке (максимальный балл -20):

- нет отзывов и контрактов – 0 баллов;

- 1 отзыв (с приложением копий соответствующего контракта (договора) и акта приема-сдачи работ по нему) – 5 баллов;

- 2 отзыва (с приложением копий  соответствующих контрактов (договоров) и актов приема-сдачи работ по ним) – 10 баллов;

- 3 отзыва и более (с приложением копий  соответствующих контрактов (договоров) и актов приема-сдачи работ по ним) – 20 баллов;

Баллы присваиваются только за документально подтвержденную информацию (на основании представленных документов, подтверждающих квалификацию). Представленные положительные отзывы должны быть оформлены на бланке организации, выдавшей отзыв, и заверены подписью ее должностных лиц (руководителя, исполняющего обязанности руководителя, иными должностными лицами, принимающими участие в обеспечении исполнения представленного в качестве подтверждения к отзыву контракта). Оформленные ненадлежащим образом отзывы и отзывы, не подтвержденные соответствующими им копиями контрактов (договоров), актов приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг)  по ним, подтверждающие состав, стоимость работ участника, а также роль участника в проекте (основной исполнитель, соисполнитель) при расчете значений по критерию не учитываются.

4. Оценка заявок по критерию №4 - «Качество выполнения работ (Кр)»:

- Качество выполняемых работ, услуг оценивается на основании содержания следующих документов (максимальный балл- 25):

«Предложение о качестве работ, услуг», подготовленное по установленной форме Приложения №3 к конкурсной документации.

Оценка качества выполнения работ осуществляется на основании оценки степени проработки Технического решения, представленного в «Предложении о качестве работ, услуг», следующим образом:

- предложения участника конкурса по качеству работ не отвечают требованиям Заказчика к техническим характеристикам работ: 0 баллов;

      - предложения участника конкурса по качеству работ отвечают требованиям Заказчика к техническим характеристикам работ, но недостаточно полно раскрывают суть предлагаемого технического решения и порядок выполнения работ: от 0 до 10 баллов включительно;

      - предложения участника конкурса по качеству работы отвечают требованиям Заказчика к техническим характеристикам работ, обоснованно и подробно раскрывают суть предлагаемого технического решения и порядок выполнения работ: от 11 до 25 баллов включительно.

1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводится  путем расчета значения по каждому критерию (подкритерию).

2. Значения по соответствующим критериям (подкритериям), суммируются, и исчисляется среднее значение по каждому критерию (подкритерию).

3. Итоговая оценка заявки на участие в открытом конкурсе формируется путем суммирования средних значений по каждому критерию (подкритерию).

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе комиссия каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других присваивает порядковый номер.

5. Заявке на участие в открытом конкурсе, набравшей относительно других заявок на участие в открытом конкурсе максимальную итоговую оценку по критериям (подкритериям), присваивается первый номер.

6. В случае если несколько заявок на участие в открытом конкурсе набрали одинаковую итоговую оценку, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на сайте www.gorodperm.ru и опубликовывается в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь» заказчиком соответственно в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

- Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 92500 (девяносто две тысячи пятьсот) рублей.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам:

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Департамент общественной безопасности администрации города Перми, л/с 04964017991) в РКЦ ПЕРМЬ Г.ПЕРМЬ р/сч 40302810900000000007

ИНН: 5902293403  КПП: 590201001  БИК 045744000

Платежное поручение оформляется в соответствии с
разделом I конкурсной документации.

Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

Несоответствие оформления платежных поручений, указанным в разделе I конкурсной документации требованиям, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

- Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта составляет 30 %  начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 555000 (пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником конкурса, с которым заключается контракт в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно.

1) При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Бенефициара заказчика,

- указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом),

- банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

- срок действия банковской гарантии должен не менее чем на 15 рабочих дней превышать срок действия муниципального контракта.

- срок уплаты денежных средств не должен превышать 15 рабочих дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть выдана банком без нарушения им нормативов и (или) иных требований, установленных Банком России.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

2) При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Выгодоприобретателя заказчика,

- срок выплаты страхового возмещения в соответствии с договором страхования не должен превышать 15 рабочих дней с момента подачи Выгодоприобретателем заявления о наступлении страхового случая,

- указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

- срок действия  договора страхования должен не менее чем на 15 рабочих дней превышать срок действия муниципального контракта.

К договору страхования должен быть приложен документ, подтверждающий внесение страховой премии в полном объеме.

В соответствии с договором страхования и правилами страхования страховым случаем должно являться любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту (вне зависимости от причин и обстоятельств его возникновения), которое может привести к наступлению ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) в виде неустойки и (или) убытков. Указанное условие может не распространяться исключительно на неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту, возникшее прямо или косвенно в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы (войны, террористические акты, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия).

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

3) В случае передачи заказчику в залог денежных средств, перечисление, участником конкурса признанным победителем, производится по следующим реквизитам:

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Департамент общественной безопасности администрации города Перми, л/с 04964017991) РКЦ ПЕРМЬ Г.ПЕРМЬ р/сч 40302810900000000007

ИНН: 5902293403  КПП: 590201001  БИК 045744000

В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с оригинальной отметкой банка о списании денежных средств.

На бюджетные учреждения, участвующие в конкурсе, требование обеспечения исполнения контракта не распространяется.

- Заключение муниципального контракта.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий заявки на участие в конкурсе победителя в проект  муниципального контракта.

Победитель открытого конкурса обязан в течение 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок, подписать контракт и вернуть заказчику.

Муниципальный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, конкурсной, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание

Общие сведения

- Полное наименование системы: Автоматизированная информационная система Центральной диспетчерской службы ЖКХ.

- Краткое название системы: АИС ЦДС ЖКХ.

- Сроки выполнения работ: не более 100 календарных дней со дня заключения контракта

- Начальная (максимальная) цена контракта: 1 850 000 руб.

Условные обозначения и сокращения

| OLAP | On Line Analytical Processing (Технология анализа данных) |
| --- | --- |
| АИАС МБ | Автоматизированная информационно-аналитическая система «Мониторинг безопасности» г. Перми |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| БД | База данных |
| ГИС | Геоинформационная система |
| ДС | Диспетчерская служба |
| ЖКУ | Жилищно-коммунальные услуги |
| ЖКХ | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| ИАС | Информационно-аналитическая система |
| ИС | Информационная система |
| МУ СОИИ | Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| ПО | Программное обеспечение |
| ЦДС | Центральная диспетчерская служба |

# Назначение и цели создания системы

Назначение разрабатываемой Системы заключается в автоматизации деятельности производственно-диспетчерского отдела муниципального учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» (МУ СОИИ) и обеспечении интеграции АИС ЦДС ЖКХ в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края.

Целью создания Системы является усиление контроля и повышение оперативности реагирования служб ЖКХ на обращения населения по вопросам жилищно-бытового характера, а также повышение уровня безопасности граждан.

Система должна обеспечивать решение следующих задач:

- Автоматизация процессов сбора, обработки и анализа информации о происшествиях в сфере ЖКХ.

- Автоматизированное получение сводок о происшествиях в сфере ЖКХ.

- Получение аналитической и статистической информации о происшествиях в сфере ЖКХ в различных разрезах.

- Отображение информации о происшествиях в сфере ЖКХ на электронной карте города.

- Повышение эффективности работы диспетчеров, исключение утери информации за счет автоматизации ручных операций и использования безбумажных технологий.

- Повышение эффективности взаимодействия и оперативности реагирования служб ЖКХ на обращения населения по вопросам жилищно-бытового характера.

- Повышение уровня информированности руководства администраций города и районов (органов, служб) о фактах происшествий в сфере ЖКХ и принятых по ним мерах.

- Повышение контроля за отработкой сообщений о происшествиях, поступивших от населения по вопросам жилищно-бытового характера.

- Обеспечение информационного обмена с диспетчерскими службами поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

# Характеристика объекта автоматизации

Областью применения Системы является деятельность производственно-диспетчерского отдела муниципального учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» (МУ СОИИ).

Диспетчер МУ СОИИ принимает звонки об аварийных ситуациях в сфере ЖКХ от отдельных жителей, управляющих компаний города, а также диспетчеров служб поставщиков жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

При поступлении в МУ СОИИ информации об аварийной ситуации на объекте жилищного фонда, соцкультбыта или инженерной инфраструктуры диспетчер заносит соответствующие данные в бумажный журнал регистрации заявок, определяет ответственную организацию и передает информацию диспетчеру данной организации. Кроме того диспетчера МУ СОИИ занимаются координацией взаимодействий между организациями – поставщиками ЖКУ.

На текущий момент в МУ СОИИ отсутствует информационная система учета происшествий в сфере ЖКХ. Для электронной регистрации поступающих звонков диспетчер заносит информацию из журнала регистрации заявок в документ Microsoft Word. Часть информации (от некоторых поставщиков ЖКУ) поступает в МУ СОИИ в электронном виде по почте (в форме электронных таблиц).

# Требования к системе

## Требования к системе в целом

### Требования к структуре и функционированию системы

Система должна состоять из следующих функциональных блоков:

- Подсистема регистрации данных должна автоматизировать процесс ввода информации по поступающим в МУ СОИИ вызовам в базу данных Системы. Регистрация должна быть организована таким образом, чтобы оптимизировать время, затрачиваемое диспетчером на ввод данных.

- Подсистема отображения данных должна предоставлять возможность просмотра данных в списковой форме и в форме редактирования, а также обеспечивать отображения происшествий на электронной карте города.

- Подсистема анализа данных должна обеспечивать автоматизированное получение сводок о происшествиях в сфере ЖКХ и других регламентированных форм отчетов и предоставлять инструментарий для всестороннего анализа регистрируемых происшествий в различных разрезах.

- Подсистема информационного обмена должна автоматизировать процесс обмена информацией с диспетчерскими службами поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

Система должна разрабатываться на основе современных программно-технических решений и удовлетворять следующим общим функциональным требованиям:

- Функционирование в архитектуре «клиент-сервер».

- Работа с Системой настройки и отображения данных должна происходить из единого пользовательского интерфейса.

- Должен быть реализован доступ к информации, хранящейся в БД.

- Должно быть реализовано многомерное представление данных, возможность формирования нерегламентированных запросов и получения информации с необходимым уровнем обобщения или детализации.

- Пользователь должен иметь возможность просмотра результатов анализа с разных точек зрения (при помощи различных разрезов гиперкубов) и быстрого переключения между ними.

- Пользователь должен иметь возможность отображения необходимых данных в виде графиков (столбиковых, круговых, линейных и других диаграмм), таблиц и картографических изображений.

- Пользователь должен иметь возможность визуального сравнения результатов анализа для различных точек зрения и/или для различных наборов анализируемых данных.

- Пользователь должен иметь возможность формирования отчетов, их сохранения и экспорта в документы различных форматов (HTML, электронные таблицы, текстовые документы и прочее).

- Пользователь должен иметь возможность печати документов и списков.

- Должен быть реализован учет и протоколирование всех действий пользователя.

- В Системе должно быть предусмотрено наличие необходимых функций администрирования и безопасности, обеспечивающих централизованный контроль состояния программной системы и распределенный доступ к информации.

При ошибках в действиях пользователя должно выдаваться сообщение с диагностикой, достаточной для понимания и устранения ошибки.

Ход длительных процессов обработки должен отображаться на экране, что должно исключать их интерпретацию как «зависание» программы.

Программное обеспечение (ПО) должно сопровождаться документацией пользователя с описанием, как общесистемных вопросов, так и вопросов, касающихся возможностей ПО и приемов работы с ним.

### Требования к надежности системы

Надежное функционирование программного комплекса должно быть обеспечено выполнением совокупности организационно-технических мероприятий, в том числе:

- Организация бесперебойного электропитания технических средств.

- Использование лицензионного программного обеспечения.

- Контроль за целостностью данных на уровне СУБД.

- Сохранение целостности данных при нештатном завершении программы (отказ рабочей станции и т.п.).

- Сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя.

- Регулярное резервное копирование базы данных на внешние носители (как по заданному периоду архивации данных, так и директивная архивация в случае необходимости).

- Восстановление данных в БД с использованием последней резервной копии.

- Переустановка программ с дистрибутивных носителей.

### Требования к обеспечению защиты от несанкционированного доступа

Система должна иметь штатные средства защиты от несанкционированного доступа.

Обеспечение доступа к информации должно осуществляться на основе разработанных регламентов и в соответствии с согласованными правилами разграничения зон ответственности между уполномоченными лицами.

В Системе должны присутствовать средства журналирования всех критически важных с точки зрения безопасности событий, включая факты авторизации пользователей Системы, а также выполняемые пользователями операции.

Система должна поддерживать разные роли пользователей, зарегистрированных в Системе, и обеспечивать ограничение прав пользователей в зависимости от их роли.

### Требования по стандартизации и унификации

Приложения должны быть разработаны на технологии .Net с использованием языка программирования C#.

Для хранения настроек Системы необходимо использовать язык XML (eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки).

Для выполнения операций с данными, представленными в виде логически взаимосвязанных совокупностей таблиц-отношений, и доступа к информации, содержащейся в реляционной базе данных, необходимо использовать язык SQL.

Для доступа к многомерным структурам данных необходимо использовать язык MDX.

Доступ к реляционным и многомерным данным должен осуществляться согласно спецификациям OLE DB и OLE DB for OLAP. OLE - Objects Linked and Embedded (присоединенные и встроенные объекты).

Пространственные данные должны храниться в едином векторном формате. Оптимальным является использование стандартного формата хранения пространственных данных – формата Shape-файлов. Файлы содержат нетопологическую информацию о геометриях и их атрибутах для пространственных объектов. Геометрия для объекта хранится как фигура, состоящая из векторных координат. Поскольку для shape-файлов не характерны вычислительные затраты на построение топологических структур данных, они имеют определенные преимущества перед другими источниками данных, в частности, большую скорость прорисовки и возможность редактирования.

### Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

Сбором и обработкой информации должны заниматься сотрудники производственно-диспетчерского отдела МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры». Для эффективного использования Системы должна быть организована круглосуточная работа диспетчеров по регистрации поступающих сообщений.

Для правильной работы с Системой пользователи должны пройти обучение на специализированных курсах в учебном центре Исполнителя. Количество и состав обучаемых определяется МУ СОИИ и согласовывается с Заказчиком. Объем курса должен составлять не менее 24 академических часов. К обучению допускаются пользователи, обладающие навыками работы на компьютере в среде операционных систем Microsoft Windows.

Система должна иметь возможность расширения за счет подключения дополнительных автоматизированных рабочих мест и пользователей.

Служба технического обеспечения должна осуществлять поддержку Системы в рабочем состоянии. Штат службы должен быть укомплектован специалистами по информационным технологиям.

## Требования к функциям системы

### Общие требования к организации пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс должен быть выполнен в виде оконного приложения в среде операционной системы Windows и web-приложения для доступа к данным через web-браузер.

Доступ к данным и подсистемам в приложениях должен осуществляется через Рабочий стол (главное окно) Системы. Он должен содержать все объекты, с которыми может работать пользователь: списки, документы, справочники, отчеты, и т.д.

Все объекты Системы должны быть распределены по папкам, которые должны иметь иерархическую структуру.

Должна быть реализована общая папка, в которую пользователь сможет помещать наиболее часто используемые объекты, находящиеся в разных папках для обеспечения более быстрого доступа к ним.

Все открытые окна должны иметь соответствующие содержимому заголовки и индицироваться на панели задач Windows.

Интерфейс доступа к данным Системы должен быть реализован в единообразном стиле и представлять собой списковые формы, обеспечивающие просмотр наборов записей определенного типа и их редактирование в отдельных формах.

Взаимодействие пользователя с Системой должно быть построено так, чтобы существовала возможность управления, как мышью, так и клавиатурой. Доступ к кнопкам или операциям должен быть обеспечен, в том числе с использованием сочетаний клавиш (горячих клавиш).

### Требования к подсистеме регистрации данных

Подсистема регистрации должна обеспечивать максимально автоматизированный процесс ввода данных.

Обработка сообщения оператором начинается немедленно при получении информации о событии. Процесс необходимых изменений и дополнений в заполняемый документ осуществляется оператором постоянно и, при необходимости, передается по смене.

При поступлении звонка в производственно-диспетчерский отдел МУ СОИИ на экране рабочего компьютера диспетчера, отвечающего на вызов, по его указанию должно открываться окно с электронной карточкой вызова. При этом в карточку должны записываться данные, характеризующие поступивший вызов (Время поступления, Продолжительность, Номер оператора и др.), а также доступная информация об абоненте.

Карточка должна обеспечивать ввод следующих основных данных:

- Учетно-регистрационные данные вызова.

- Информация о заявителе.

- Тип сообщения (электроснабжение / водопровод / теплотрасса / …).

- Адрес происшествия.

- Описание события.

- Время происшествия.

- Тип ситуации.

- Время поступления вызова.

- Время исполнения.

- Действия диспетчера.

- Прогноз последствий происшествия.

- Обслуживающая организация.

- Результат работы.

При наличии соответствующих программных интерфейсов в ПО Call-центра, используемого в диспетчерской службе, подсистема регистрации данных должна использовать его возможности для автоматизации ввода. Должна быть реализована возможность регистрации входящих и исходящих звонков и их временных параметров. ПО Call-центра должно обеспечивать доступ к записям телефонных переговоров.

Регистрироваться должны все звонки, поступающие в производственно-диспетчерский отдел МУ СОИИ и совершаемые диспетчером.

В Системе должен вестись реестр абонентов. При звонке должно происходить определение зарегистрированного абонента и использование его данных для заполнения карточки.

Для улучшения оперативности реагирования на сообщения об аварийных ситуациях на объектах жилищного фонда, соцкультбыта и инженерной инфраструктуры, а также для контроля деятельности диспетчера, в пользовательском приложении должна использоваться система подсказок действий пользователя в зависимости от типа ситуации. При заполнении поля «Адрес события» должен использоваться электронный справочник адресов и районов города Перми. После заполнения данного поля, должно становиться доступным отображение местоположения происшествия на электронной карте города.

В Системе должен вестись адресный реестр объектов жилищного фонда, соцкультбыта и инженерной инфраструктуры, находящихся в ведении МУ СОИИ, содержащий адрес, тип и другие характеристики объекта, а также информацию об организациях, обслуживающих данный объект.

После выбора адреса и типа сообщения, при наличии соответствующих данных в реестре, автоматически должны заполняться поля, характеризующие организацию, обслуживающую данный объект: наименование и полная информация о координатах и телефонах диспетчерской службы организации.

В карточке события должен быть реализован ввод количественных и качественных показателей происшествия в сфере ЖКХ.

Также необходима реализация регистрации текущей ситуации для отслеживания в хронологическом порядке изменений количественных и качественных показателей событий, протяженных по времени.

Необходимо обеспечить ввод информации о реагировании МУ СОИИ и взаимодействии с другими службами при устранении причин и последствий происшествий в сфере ЖКХ:

- Временные параметры реагирования.

- Временные параметры выездов.

- Количественные показатели используемых сил и средств.

- Результаты работы, в т.ч. количественные показатели.

- Информация о составе рабочих групп.

- Данные об ответственных лицах.

- Зарегистрированные сообщения групп в хронологическом порядке.

В карточке события должен быть реализован ввод информации об информировании МУ СОИИ других служб и передачи им информации о событии:

- Временные параметры.

- Лица, ответственные за прием и передачу.

- Совершенные звонки.

Ввод данных должен быть максимально автоматизирован. На форме редактирования должны быть реализованы кнопки быстрого сохранения и выхода.

Обязательные для заполнения поля должны помечаться красной звездочкой слева от поля.

При вводе недопустимых символов (например, букв в числовых полях) рядом с полем должен появляться красный значок с восклицательным знаком.

Поля, которые содержат справочные данные, должны заполняться с помощью выбора значений из списка. Списки должны открываться с помощью соответствующей кнопки рядом с полем или с помощью горячей клавиши.

Поля, заполняемые выбором из списка или текстовые поля, значения которых могут быть выбраны из соответствующего справочника, должны иметь возможность предикативного ввода (синхронного поиска по справочнику при вводе значения с клавиатуры). По мере набора символов Система должна подставлять значение из справочника, совпадающее по первым буквам с уже введенными.

Система должна отслеживать блокировки документов. Документ, открытый на редактирование одним пользователем, должен быть доступен другим в режиме «только для чтения».

С формы редактирования должен быть доступен просмотр аудита редактируемого или просматриваемого объекта. С помощью специальной кнопки или горячей клавиши должна открываться соответствующая форма для просмотра действий, выполнявшихся над объектом.

### Требования к подсистеме отображения данных

Основной задачей подсистемы отображения данных является представление информации, полученной в результате регистрации происшествия диспетчером, в удобной и понятной для конечного пользователя форме:

- Вся информация, хранимая в базе данных, должна отображаться в списковых формах.

- Пользователь должен иметь возможность просмотра и изменения данных с помощью форм редактирования.

Подсистема отображения данных должна обеспечивать выполнение следующих функциональных требований:

- Реализация визуального интерфейса для доступа к данным Системы.

- Поиск в данных и вывод информации по запросам.

- Отображение мест происшествий в сфере ЖКХ на карте.

- Отображение списков происшествий для соответствующих объектов на карте из соответствующего контекстного меню.

- Регистрация происшествий непосредственно на карте.

- Прослушивание звуковой записи сообщения (при наличии регистрации звонков).

Списковые формы просмотра информации должны иметь одинаковый внешний вид и обеспечивать следующий набор функций:

- Открытие форм создания и изменения объектов Системы.

- Удаление объектов Системы.

- Вывод иерархических списков.

- Изменение порядка и видимости столбцов.

- Сортировка и группировка данных в списке по одному или нескольким столбцам.

- Автоматическое сохранение настроек колонок для каждого пользователя.

- Пользователю должна быть доступна отдельная форма со всеми настройками колонок.

- Поиск объектов по значению одного из полей. Поиск должен быть реализован в двух видах. «Быстрый» поиск должен производиться по первым набранным символам значения в колонке списка. «Расширенный» поиск должен выполняться на отдельной выпадающей панели списка с использованием расширенных параметров.

- Для списковых форм событий, реагирований, лиц, звонков должны быть реализованы специальные поисковые строки, состоящие из набора самых часто используемых при поиске полей.

- Вывод списков на печать, настройка параметров печати.

- Фильтрация списков объектов по значениям одного или нескольких атрибутов с возможностью сохранения условия фильтрации и публикации для использования другими пользователями.

- Показ одного или нескольких объектов на карте.

- Формирование универсальных отчетов и статистики.

- Формирование настраиваемых отчетов.

Универсальная подсистема ограничения данных в списковых формах должна обеспечивать следующую функциональность:

- Доступ к функциям подсистемы через меню в инструментальной панели и контекстном меню списка.

- Создание, редактирование ограничений в специализированном дизайнере.

- Применение любого из ранее созданных ограничений.

- Возможность использования определенного ограничения при загрузке списка.

- Публикация ограничений для других пользователей.

Дизайнер ограничений должен позволять формировать запросы к данным с помощью задания условий, представляющих собой комбинацию из логических выражений различной степени сложности. Пользователю должны быть доступны 3 вида ограничений:

- Упрощенный.

- Стандартный.

- Расширенный.

Ограничение упрощенного вида должно позволять ограничивать колонки списка. Для каждой выбранной колонки должно задаваться ограничение. Для каждой строки созданного ограничения указывается значения для отбора.

Ограничение стандартного вида должно формироваться с помощью создания сколь угодно сложных комбинаций из простых ограничений (условие по одному из атрибутов), используя логические операции «И», «ИЛИ» и «НЕ». Простое условие по атрибуту состоит из вида операции («равно», «больше», «меньше», «в диапазоне» и т.д.) и значения.

В ограничении стандартного вида собственные атрибуты объекта, а также атрибуты связных с ним объектов, по которым можно задать простое условие, должны быть представлены в виде дерева.

Ограничение расширенного вида должно обеспечивать:

- Сравнение значений однотипных атрибутов объектов.

- Создание ограничения с использованием стандартных функций.

- Создание ограничения на связи между объектами.

- Создание ограничений с параметрами. Отличается от ограничения стандартного вида тем, что конкретные значения параметров ограничения подставляются непосредственно при наложении ограничения на список.

- Генерацию форм для задания параметров ограничения на основании данных о структуре ограничения.

- Использование визуального дизайнера форм для размещения визуальных элементов ввода параметров ограничения.

В стандартном и расширенном видах ограничений должна быть доступна возможность выбора значений из списков Системы для соответствующих типов параметров ограничения.

Дизайнер ограничений также должен обеспечивать:

- Сохранение ограничения в файл.

- Чтение ограничений из файла.

- Подсчет результатов ограничения, без применения запроса к списку.

В Системе должно быть обеспечено отображение и анализ регистрируемой информации на карте.

Интегрированный картографический компонент должен представлять собой геоинформационную систему (ГИС), позволяющую отображать, управлять, создавать и анализировать географическую информацию.

ГИС-компонент должен предоставлять следующие основные возможности:

- Создание и настройка интерактивных карт на основе имеющихся геоинформационных данных о районах края и города, водных ресурсах, кварталах, улицах, зданиях, территориях предприятий, автодорогах, железнодорожных и трамвайных путях и т.д.

- Просмотр, навигация, поиск объектов и получение информации о них, печать карты.

- Создание пользовательских слоев для отображения месторасположения различных точечных объектов, таких как видеокамеры, пункты милиции, места происшествий и т.д.

- Пространственный анализ данных о событиях и происшествиях в привязке к географическим объектам.

- Интеграция с подсистемами регистрации и отображения данных, включающая в себя возможность отображения событий и происшествий на адресных объектах карты.

Подсистема визуализация данных на карте и работа с картографическими данными должна обеспечивать создание и редактирование проектов карт, используемых в дальнейшем для отображения оперативных и многомерных данных.

В пользовательском интерфейсе должен быть доступен список проектов карт.

Для каждого проекта должна быть доступна настройка основных параметров его отображения.

Должна быть реализована универсальная настройка привязки определенных типов данных для отображения на определенных картографических слоях, из которых состоят проекты карт.

Должна быть реализована возможность сохранения проектов в файл.

Функции отображения данных на карте:

- Отображение картографических данных в любом составе слоев.

- Управление функциями отображения данных:

  - отображение карты при любом размере видимой области;

  - перемещение видимой области карты;

  - произвольное и пошаговое изменение масштаба карты;

  - использование «мини-карты» (уменьшенный фрагмент карты) для быстрой навигации;

  - центрирование изображения;

  - изменение порядка и видимости слоев в отдельном списке;

  - слои должны быть организованы в виде дерева для логического объединения слоев в группы;

  - задание выражения на основе значений полей слоя для формирования подписей;

  - выбор способа размещения подписей на карте для разрешения конфликтов в случае их наложения друг на друга;

  - отображение подсказок при выборе объектов;

  - обеспечение выделения любого из объектов на видимых слоях. Выделение должно быть применимо как к одному, так и к группе объектов. Выделенные объекты должны четко выделяться на общем фоне карты посредством мигания или отображения инверсным по цвету контуром, повторяющим их границы;

  - изменение масштаба карты по размерам одного или группы выделенных объектов;

  - создание и редактирование собственных точечных слоев.

- Осуществление поиска и отображение результатов поиска.

- Добавление простых и составных слоев.

- Редактирование параметров слоя.

- Импорт и экспорт параметров отображения слоев для применения в других проектах карт.

- Вывод дополнительной информации для пояснения отображаемых данных (легенд, подписей).

- Печать и сохранение в файл видимой или выделенной области карты.

- Поиск и выделение определенных происшествий.

- Получение расширенных данных по каждому из происшествий:

- Вывод имеющихся данных.

- Преобразование данных о происшествии в заранее определенный формат и формирование запроса к Системе с последующим выводом расширенной информации в ее формах.

Визуализация данных на карте должна обеспечивать возможность простого анализа пространственных закономерностей событий различного характера. Способы анализа должны задаваться в стилях отображения слоя, участвующего в анализе.

Настройка параметров отображения слоя должна обеспечивать:

- Настройку единого стиля символов.

- Анализ по категориям заливки.

- Анализ по категориям символов.

- Количественный анализ заливкой.

- Количественный анализ символами.

- Анализ с помощью диаграмм.

- Настройка подписей слоя.

- Настройка полей слоя.

- Соединения с внешними источниками данных.

- Создание и редактирование соединений.

- Настройка фильтров-соединений.

  - Показ объектов Фильтр-соединения.

  - DBF-соединение.

  - OleDb-соединение.

  - Привязка соединений к слоям.

Через интерфейс пользователя должно быть реализовано создание OleDb-соединения, при использовании которого возможно получение данных из любого OleDb-источника посредством выполнения заданного запроса на языке SQL. Пользователь должен иметь возможность выполнить набранный запрос и посмотреть его результат или же список ошибок, если запрос был построен неправильно.

Для задания фильтров необходимо использовать возможности дизайнера стандартных ограничений, используемого для фильтрации данных в списковых формах.

При интеграции с подсистемами отображения и регистрации данных картографический компонент должен предоставлять следующие возможности:

- Отображение на карте происшествий и событий со списковых форм. При этом осуществляется поиск адреса, по которому зарегистрировано событие, смещение центра карты, изменение масштаба и отображение адреса, граница которого выделена заданным в настройках проекта цветом.

- Отображение списковой формы событий из контекстного меню географического объекта. Пользователь, щелкнув по какому-либо объекту правой кнопкой мыши, выбирает пункт меню «Показать события». После этого выводится соответствующая списковая форма событий, зарегистрированных по указанному адресу.

- Регистрация событий с карты. Пользователь, щелкнув по какому-либо адресу правой кнопкой мыши должен иметь возможность зарегистрировать новое событие.

Подсистема визуализация данных на карте должна обеспечивать поиск объектов карты.

Поиск объектов карты должен заключаться в задании значений определенных полей слоя карты, по которым будут определяться искомые объекты.

### Требования к подсистеме формирования отчетов

Пользователь должен иметь возможность гибко настраивать получение информации в табличном виде из базы данных, используя подсистему получения универсальных отчетов и статистики.

Отчеты должны формироваться на основе набора шаблонов в виде документов Microsoft Word и Excel.

Должна существовать возможность сохранения готовых отчетов в БД Системы.

Подсистема получения универсальных отчетов и статистики должна предоставлять возможности по созданию отчетов 2 видов:

- Универсальные отчеты.

- Универсальные статистические отчеты.

При формировании универсального отчета в виде документа Microsoft Excel каждая строка в отчете должна являться представлением строки списка, из которого был запущен универсальный отчет. При формировании отчета в виде документа Microsoft Word шаблон должен дублироваться для каждой строки списка.

Функциональность универсальных отчетов должна предоставлять следующие возможности:

- Автоматическое применение ограничений, заданных на соответствующей списковой форме.

- Выбор полей и изменение их порядка для формирования таблицы отчета.

- Задание заголовков для столбцов таблицы отчета.

- Выбор пользовательского шаблона Microsoft Office.

- Сохранение настроек отчетов в БД Системы.

- Публикация настроек отчетов для использования другими пользователями.

- Создание настроек отчетов на основе существующих.

- Быстрый доступ к отчетам на основе выпадающих меню.

Универсальный статистический отчет должен предоставлять пользователю графический интерфейс, позволяющий задать параметры формирования сгруппированных данных и методы их подсчета из выбранного списка.

Рис. 1. Основа статистической таблицы

Статистическая таблица (Рис. 1) должна состоять из следующих элементов:

- Тематический заголовок (название таблицы), определяющий ее содержание.

- Боковина (наименования строк) содержит элементы характеризуемого объекта. Группировка данных отчета происходит по атрибутам боковины.

- Наименование граф (столбцы таблицы, шапка отчета) – формирует шапку таблицы – перечень признаков, с помощью которых описывается объект исследования и подсчитываются статистические данные.

- Числовые данные.

- Итоговая строка.

Функциональность универсальных статистических отчетов должна предоставлять следующие возможности:

- Автоматическое применение ограничений, заданных на соответствующей списковой форме.

- Выбор полей группировки и изменение их порядка для формирования таблицы отчета.

- Выбор граф и изменение их порядка для формирования таблицы отчета.

- Выбор функции подсчета данных в графе.

- Задание для каждой колонки дополнительного ограничения.

- Задание заголовков для столбцов таблицы отчета.

- Выбор пользовательского шаблона Microsoft Office.

- Сохранение настроек отчетов в БД Системы.

- Публикация настроек отчетов для использования другими пользователями.

- Создание настроек отчетов на основе существующих.

- Быстрый доступ к отчетам на основе выпадающих меню.

В Системе также должна быть реализована возможность настраивать и формировать различные виды отчетов с помощью конструктора (графического дизайнера) шаблонов отчетов.

Отчеты, формируемые с помощью такого конструктора, должны поддерживать возможность сохранения в форматах: Pdf, Xml, Html, Excel, Rtf, Txt, Csv, Emf, Bmp, Jpeg, Gif, Png, Tiff.

Система должна предоставлять возможность формирования различных регламентированных отчетов в соответствии с предоставленными шаблонами.

К таким отчетам относятся:

- Сводки по происшествиям за определенный промежуток времени.

- Статистика отключений за определенный промежуток времени:

  - водоснабжения;

  - теплоснабжения;

  - электроснабжения;

  - газоснабжения.

Отчеты должны формироваться из единой БД на основе фиксированного набора шаблонов в виде документов Microsoft Word и Excel.

Система должна предоставлять пользовательский интерфейс для задания параметров отчетов.

Доступ к отчетам должен регламентироваться на основе системы полномочий.

### Требования к подсистеме анализа данных

Подсистема анализа данных должна позволять производить многомерные вычисления. Многомерный анализ данных представляет собой процесс выявления зависимостей между различными параметрами, число которых может варьироваться в широких пределах.

Разрозненная информация должна представляется в виде многомерного куба, которым можно легко манипулировать, извлекая срезами нужную информацию. Основной отличительной особенностью многомерного анализа является гибкость структуры, позволяющая пользователю самостоятельно настраивать отчеты.

Основными понятиями многомерной модели данных являются «показатель», «измерение». Каждое ребро куба представляет собой анализируемое измерение. Измерения – это четко определенные категории данных, такие как время или вид происшествия. На пересечениях осей измерений располагаются меры или показатели, которые представляют собой данные, количественно характеризующие анализируемые факты, выраженные в относительных или абсолютных величинах.

Многомерный подход к анализу предоставляет возможность отображения необходимых подмножеств данных, представляющих различные срезы информации. Сочетание быстродействия и простоты использования является одним из основных преимуществ многомерного анализа.

Подсистема анализа данных должна отвечать следующим требованиям:

- От конечного пользователя не должно требоваться написание какого-либо программного кода.

- Пользователь должен иметь возможность формирования стандартных сводок и других регламентированных отчетов о происшествиях, входящих в компетенцию МУ СОИИ, за определенный период времени.

- Пользователь должен иметь возможность задания основных параметров отчетов, в том числе промежутка времени, за который производится анализ.

- Подсистема анализа данных должна предоставлять конечному пользователю интерфейс для выполнения произвольных запросов к данным, их многомерного анализа и формирования интерактивных, модифицируемых самим пользователем отчетов.

- Пользователь должен иметь возможность просмотра результатов анализа с различных точек зрения и быстрого переключения между представлениями.

- Пользователь должен иметь возможность отображения необходимых аналитических данных в виде таблиц, графиков (столбиковых, круговых, линейных и других диаграмм) и картографических представлений.

- Пользователь должен иметь возможность визуального сравнения результатов анализа для различных точек зрения и/или для различных наборов анализируемых данных.

- Пользователь должен иметь возможность задания параметров отображения результатов анализа на карте:

  - Определение цветовых параметров.

  - Определение формы вывода (выделение территорий, использование диаграмм).

- Динамически сформированные отчеты должны сохраняться в базе данных для возможности последующего просмотра и сравнения.

- Подсистема должна обеспечивать хранение параметров отображения результатов анализа.

- Доступ к отчетам должен регламентироваться на основе данных о пользователях.

- Пользователь должен иметь возможность сохранения и экспорта отчетов из Системы в документы различных форматов (HTML, электронные таблицы, текстовые документы).

- Пользователь должен иметь возможность вывода на печать типизированных отчетов и любых представлений анализа (таблиц, диаграмм, карты).

OLAP-функциональность пользовательского приложения должна предоставлять пользователю интерфейс для выполнения произвольных запросов к данным, в том числе внешних источников, их многомерного анализа и формирования интерактивных, модифицируемых самим пользователем отчетов. Отчет должен представлять собой динамическую таблицу, автоматически суммирующую данные в различных разрезах и позволяющую управлять как вычислениями, так и формой отчета. Инструментами управления отчетом должны являться элементы самой таблицы: области колонок, строк и данных. В области данных должны отображаться детальные данные, промежуточные и итоговые. Отчет должен позволять изменять аналитические разрезы путем изменения порядка следования полей. OLAP-отчет, кроме одной или нескольких таблиц, должен иметь возможность содержать и другие визуальные элементы – графики, диаграммы.

В приложении аналитический OLAP-отчет должен представлять собой совокупность форм представления анализируемых данных, позволяющих оценить данные с различных точек зрения и в различных разрезах. Результаты анализа данных должны быть представлены в виде отдельных окон, содержащих таблицы, диаграммы или карты. Для визуального сравнения результатов анализа должна быть реализована возможность настройки взаимного расположения окон представлений.

Для возможности самостоятельного формирования пользователем отчетов в виде таблиц рабочая область должна содержать список измерений и анализируемых показателей (структура OLAP-куба), области редактирования отдельных частей таблицы (столбцов, строк, значений, фильтров), область отображения данных и кнопки, позволяющие выполнять преобразования.

Для удобства работы пользователя должны быть реализованы возможности изменения расположения и скрытия панелей рабочей области.

Для реализации быстрого поиска необходимых для анализа атрибутов измерения и показатели должны быть упорядочены в структуре куба в виде дерева.

Для возможности детализации результатов анализа должна быть реализована возможность создания и использования иерархических (вложенных) измерений.

Пользователь должен иметь возможность интерактивного изменения атрибутивного состава и порядка их представления в различных частях таблицы путем перетаскивания атрибутов, показателей и членов измерений/иерархий методом drag-n-drop из структуры куба в соответствующие панели области редактирования структуры куба. Вносимые в структуру таблицы изменения должны сразу применяться к данным в области отображения.

При работе со срезом куба в виде таблицы пользователю должны предоставляться следующие ключевые возможности:

- Одновременное отображение нескольких показателей.

- Работа с несколькими типами детализации одновременно (до ближайшего потомка, до следующего уровня, до следующей иерархии).

- Сохранение/восстановление текущего среза куба.

- Группировки членов измерений.

- Раздельная сортировка на любом из уровней измерения/иерархии.

- Введение восходящей и нисходящей сортировки в зависимости от значений ячеек, по любой из колонок двухмерной таблицы.

- Фильтрация произвольного множества членов измерения/иерархии, как без учета, так и с учетом результата фильтрации в OLAP-вычислениях.

- Автоматическая фильтрация членов измерений/иерархий в зависимости от их значения или положения в двухмерной таблице. Возможность выбора нескольких минимальных/максимальных членов, руководствуясь либо рангом членов, либо принципом Парето.

- Отображение не только значений показателей, но и процентных значений относительно общего итогового значения, итоговых значений по строкам/столбцам, итоговых значений относительно родительских элементов по строкам/столбцам.

- Автоподстройка ширины и высоты ячеек двухмерной таблицы в зависимости от размеров их содержимого.

Пользователь должен иметь возможность выбора необходимых для анализа измерений как на этапе создания структуры среза информации, так и ограничения списка элементов измерения в области отображения данных с помощью контекстного меню элементов таблицы. В зависимости от сложности ограничения списка элементов измерения фильтрация может быть быстрой (выбором из списка возможных значений), контекстной (с применением к значениям элементов измерения арифметических и логических операций), а также с применением созданного пользователем фильтра.

Пользователь должен иметь возможность просмотра срезов данных по текущему отчетному периоду времени (за текущий день, неделю, месяц, год) без необходимости периодической перенастройки срезов.

Для увеличения информативности результатов анализа пользователь должен иметь возможность сортировки элементов измерений и значений показателей.

Для улучшения визуализации результатов анализа пользователь должен иметь возможность условного форматирования, как всей таблицы, так и выделенной части ячеек с данными в соответствии с выбранной функцией:

- Цветовое ранжирование.

- Гистограммы.

- Выделение ячеек в зависимости от значения показателя.

Пользователь должен иметь возможность самостоятельного создания новых показателей.

Для удобства просмотра и хранения результатов анализа должна быть реализована возможность экспорта готового отчета в форматы: MS Excel, HTML, GIF, JPG, PNG, BMP, CSV, TXT, PDF.

В приложении должно быть реализовано диаграммное представление данных. Диаграммы должны обеспечивать графическое представление среза данных куба, наглядно отражающее общие тенденции изменения наблюдаемых показателей.

Должна быть реализована возможность построения диаграмм на основе полученных срезов и выбора одного из типов графиков, как двухмерных, так и трехмерных:

- Гистограммы.

- Точечные и линейные графики.

- Круговые и кольцевые диаграммы.

- Графики с накоплением и группировкой.

- Комбинированные диаграммы.

- Полярные графики.

- Гистограммы и диаграммы Ганта.

- Финансовые диаграммы.

При работе с диаграммами пользователь должен иметь возможность:

- Выделения элементов диаграммы.

- Выбора элементов диаграммы.

- Отметки элементов диаграммы.

- Масштабирования и прокрутки плоских XY-диаграмм.

- Изменения угла просмотра и масштаба изображения с помощью манипуляцией мышью при работе с трехмерными графиками.

В приложении пользователь должен иметь возможность самостоятельно задавать параметры отображения диаграммы: ее типа, данных для построения, внешнего вида. Изменение параметров и настроек диаграммы осуществляется с помощью мастера диаграмм.

Должен быть реализован предварительный просмотр, печать и экспорт диаграмм.

Пользователь должен иметь возможность изменять структуру отображаемого среза, фильтрацию и детализацию. Должна быть реализована возможность вывода на диаграмме данных различных уровней при использовании иерархических измерений. Также должно поддерживаться изменение детализации при взаимодействии непосредственно с диаграммой.

Для работы с OLAP-кубом рабочая область должна содержать список измерений и анализируемых показателей (структура OLAP-куба), области редактирования отдельных частей таблицы (столбцов, строк, значений, фильтров).

Картографическое представление должно быть реализовано как один из способов визуализации анализируемых данных среза, обеспечивающий быстрый поиск и отображение объектов на карте. По своему усмотрению пользователь должен иметь возможность изменять способы отображения данных (цветовое, символьное диаграммное), отдельных графических информационных слоев и карты в целом.

Интегрированный картографический компонент должен обеспечивать отображения результатов запросов к многомерной базе данных. Картографическое представление должно формироваться на основе табличного.

Визуализация аналитических отчетов на карте должна обеспечивать возможность анализа пространственных закономерностей событий различного характера. Способы анализа должны задаваться в стилях отображения слоя, участвующего в анализе, так же как при анализе реляционных данных.

Пользователь должен иметь возможность задания параметров отображения среза на карте, а именно:

- Проекта карты, на основе которого нужно осуществлять формирование отчета.

- Уровня детализации (от районов до отдельных адресов).

- Вида анализа (количественного или структурного).

- Показателей анализа.

- Параметров соединения среза и соответствующего выбранному уровню детализации слоя карты.

Пользователь должен иметь возможность последующего изменения основных параметров отображения среза на карте.

Настройка параметров отображения слоя должна обеспечивать анализ показателей аналитических отчетов с помощью:

- Настройки единого стиля символов.

- Анализа по категориям заливки.

- Анализа по категориям символов.

- Количественного анализа заливкой.

- Количественного анализа символами.

- Анализа с помощью диаграмм.

- Настройки подписей слоя.

- Настройки полей слоя.

Пользователь должен иметь возможность отображения нескольких срезов в одном и том же картографическом представлении. Кроме того, пользователь должен иметь возможность различного отображения одного и того же среза в одном картографическом представлении.

Пользователь должен иметь возможность формирования на одном и том же картографическом представлении отчетов на основе данных как оперативного, так и аналитического анализа, а так же сравнения их результатов.

Подсистема должна обеспечивать формирование универсальных OLAP-отчетов, позволяющих вывести на печать в определенном пользователем виде представления многомерного анализа данных (таблицы, изображения диаграммы и карты).

Подсистема должна обеспечивать отображение моделей интеллектуального анализа данных.

К технологиям интеллектуального анализа (ИАД, Data Mining) относится подкласс информационных технологий, ориентированных на задачи поддержки принятия решений и прогнозирования состояния сложных динамических систем в нестационарных и неоднородных средах.

Целью технологии Data Mining является выделение из данных неявной и неструктурированной информации и представление ее в виде, понятном пользователю. Результат моделирования – это выявленные закономерности в данных. Существует четыре основных метода выявления закономерностей: классификация, кластеризация, прогнозирование временных последовательностей (рядов), взаимосвязи. Используя комбинацию этих алгоритмов можно реализовать поддержку принятия решений для большей части встречающихся задач по обнаружению скрытых закономерностей в больших объемах данных.

В подсистеме должно быть реализовано отображение представлений интеллектуального анализа данных.

Создание представления интеллектуального анализа данных в программе должно состоять из следующих шагов:

- Создание модели, описывающей предметную область.

- Обработка данных алгоритмом, формирующим математическую модель.

- Настройка модели.

- Интерпретация результатов анализа.

Интерфейс пользователя должен позволять просмотреть и интерпретировать результаты обработки модели интеллектуального анализа данных и использовать полученные выводы для составления отчетности, прогнозирования.

Программа должна включать в себя средства просмотра различных алгоритмов интеллектуального анализа. Модели должны быть объединены в структуры анализа (как в папки), а структуры в свою очередь объединены в многомерные хранилища.

Должно быть реализовано отображение результатов работы девяти стандартизованных алгоритмов:

- «Алгоритм классификации Байеса» – рассчитывает вероятность состояния каждого входного атрибута при каждом возможном состоянии прогнозируемого атрибута. Также строит сеть зависимостей атрибутов.

- «Алгоритм кластерного анализа» – группирует наиболее близкие по атрибутам записи в кластеры. Кластеризация, как и метод Байеса, может использоваться на начальной стадии интеллектуального анализа для определения зависимостей между атрибутами.

- «Алгоритм деревьев принятия решений» – алгоритм, решающий задачи классификации. Позволяет получать решающие правила, описывающие найденные закономерности, в последовательной иерархической форме. Метод деревьев решений обладает более удобной для восприятия графической формой представления результатов.

- «Алгоритм поиска правил взаимосвязей» – позволяет определить состояния входных атрибутов, наиболее часто встречающиеся вместе с состоянием прогнозируемого атрибута, при этом результат представляется в форме удобной для восприятия – сеть зависимостей. Преимущество алгоритма – элементами сети зависимостей являются состояния атрибутов, а не только атрибуты, как в методе деревьев решений и в алгоритме Байеса.

- «Алгоритм нейронных сетей» – вычисляет вероятность каждого возможного состояния прогнозируемого атрибута для фиксированных входных данных. Алгоритм дает исследователю вероятности каждого возможного состояния входного атрибута для фиксированных выходных данных. Вы можете использовать эту вероятность для предсказания результата по наблюдаемым атрибутам. Нейронные сети осуществляют функции, сходные с функциями деревьев решений. Различие – в применяемых математических методах.

- «Алгоритм временных рядов» – позволяет прогнозировать значения числовых атрибутов. Алгоритм временных рядов наглядно представляет имеющиеся данные и прогноз на будущее, строит динамические (временные) ряды для прогнозируемого атрибута – зависимость прогнозируемого атрибута от времени. В качестве времени может использоваться дата, или её часть и различные агрегированные формы. Например, месяцы, годы, кварталы и так далее.

- «Алгоритм кластеризации последовательностей» – объединяет в кластеры объекты со схожим поведением, то есть объекты, которые меняют свои состояния по схожим сценариям.

- «Алгоритм линейной регрессии» – используется для определения связи между непрерывными атрибутами. В алгоритме связь ищется в виде линейной зависимости.

- «Алгоритм логистической регрессии» – прогнозирует вероятность каждого состояния прогнозируемого столбца в зависимости от состояний входных атрибутов, используя регрессионные методы нелинейной аппроксимации зависимостей (то есть сглаживание).

### Требования к пользовательскому Web-приложению

Пользовательское Web-приложение должно обеспечивать отображение страниц в Интернет-браузере на основе данных, хранящихся в реляционной и многомерной БД.

Функциональность Web- приложения должна включать:

- Формирование запросов к Web-сервису для получения данных.

- Обеспечение визуального интерфейса для доступа к данным Системы.

- Поиск в данных и вывод информации по запросам.

- Отображение мест происшествий на карте.

- Анализ оперативной информации ограниченной пользователем в рамках отдельно оговоренных разрезов данных.

- Обеспечение доступа к многомерному хранилищу и получение необходимых разрезов данных.

- Поддержка нескольких видов представлений для одной и той же структуры анализируемого разреза:

  - Таблицы

  - Диаграммы

  - Карты

- Печать результатов анализа.

### Требования к подсистеме полномочий

Подсистема полномочий должна обеспечивать следующую функциональность:

- Просмотр, изменение и удаление информации о пользователях и группах пользователей.

- Назначение прав пользователей на просмотр, создание, изменение и удаление объектов определенных классов.

- Проверка прав пользователя на запуск Системы.

- Проверка прав пользователя на просмотр списков, создание, изменение и удаление объектов Системы.

- Учет и протоколирование действий пользователя по созданию, изменению и удалению объектов Системы.

Административный интерфейс по настройке полномочий должен быть реализован в виде отдельного приложения.

### Требования к подсистеме информационного обмена

Для обеспечения автоматизированного информационного обмена с диспетчерскими службами (ДС) поставщиков жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) ООО «Новогор – Прикамье» и ЗАО «Пермская сетевая компания» должен быть разработан специальный структурированный формат представления данных.

Данные в установленном формате должны пересылаться из ДС поставщиков ЖКУ в производственно-диспетчерский отдел МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» по электронной почте с заданной периодичностью.

Формат, структура и периодичность отправки данных должны быть согласованы с участвующими в информационном взаимодействии диспетчерскими службами поставщиков ЖКУ.

В Системе должна быть реализована возможность автоматизированного импорта содержимого пересылаемых файлов согласованного формата в базу данных АИС ЦДС ЖКХ.

## Требования к интеграции системы в состав АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края

Для выполнения интеграции Системы в состав АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края необходимо:

- С помощью существующей телекоммуникационной инфраструктуры организовать стабильный и безопасный доступ к данным Системы из АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края.

- Проанализировать структуру данных Системы и на ее основе спроектировать модель данных для размещения информации в единых БД.

- Разработать интеграционные модули для единой сервисной шины.

- Разработать процедуры первоначального импорта данных и выполнить загрузку информации.

- Настроить обмен данными с заданной периодичностью.

- Реализовать пользовательский интерфейс для отображения переданных данных в АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края.

- Разработать многомерные структуры данных для анализа интегрированной информации.

- Разработать набор аналитических отчетов для АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края.

- Обеспечить регламентацию доступа к интегрированным данным Системы в рамках АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края.

## Требования к видам обеспечения

### Требования к лингвистическому обеспечению

Windows-приложения должны быть разработаны на технологии .Net с использованием языка программирования C#.

### Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение Системы должно функционировать в операционной среде Windows 2000/XP/Vista на IBM-совместимых персональных компьютерах. Требования к программному обеспечению приведены в таблице 1.

Таблица 1. Требования к программному обеспечению

| - Тип | - Программное обеспечение |
| --- | --- |
| - СУБД | - Microsoft SQL Server 2008 Standart |
| - Операционная система сервера. | - Windows Server 2003 и выше |
| - Веб-сервер | - IIS5.5 / IIS 6.0 Объем дискового пространства: 200 Мб и более Поддержка технологии ASP.NET 2.0 Поддержка СУБД MS SQL Server |
| - Рабочая станция пользователя | - Windows XP SP2 и выше - Microsoft Office 2003, 2007 |

### Требования к аппаратному обеспечению

Аппаратное обеспечение должно удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2. Аппаратные требования.

| - Технические средства | - Конфигурация технических средств |
| --- | --- |
| - Сервер реляционной и многомерной баз данных | - два 4-х ядерных процессора - Объем оперативной памяти: 16 Гб - Объем дискового пространства: не менее 1Тб |
| - Рабочая станция пользователя | - Технические средства должны соответствовать минимальным требованиям, предъявляемым для работы Internet Explorer 6.0 и выше. |
| - Локальная вычислительная сеть | - Сетевое соединение сервера БД и рабочих станций пользователей должно производиться со скоростью не менее 100 Мбит/c. |
| - Call-центр | Поддержка 4 внешних аналоговых каналов. Реализация IP-телефонии. Функции: Возможность интеграции функционала в приложения на платформе.NET Определение номера и запись информации по звонку в БД. Звуковая запись звонка при поднятии трубки. Маршрутизация – направление входящего звонка на определенного оператора. Возможность установки статуса оператора. Переключение входящего звонка на любого оператора или внешний номер Сообщение о новом вызове, поступившем в процессе разговора. Конференцсвязь. Голосовая почта. Организация очереди ожидания и отображение очереди на экране диспетчера. Поддержка подключения к любой СУБД, в том числе MS SQL. Супервизор должен иметь возможность со своего рабочего места отслеживать статусы операторов, время простоя, время реагирования на звонки, количество принятых / непринятых звонков и другие показатели оперативности работы конкретного оператора, а также формировать статистику по всему Call-Центру. |

### Требования к методическому обеспечению

Перечень применяемых при разработке стандартов, нормативов, методик, положений и т.д.:

- ГОСТ 34.201-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.603-92 – Виды испытаний автоматизированных систем.

В составе Системы должны быть разработаны следующие документы:

- Руководство пользователя.

- Руководство администратора.

- Описание организации информационной базы.

Вся документация должна быть подготовлена в форматах MS Word и/или PDF и в виде печатных, переплетенных документов. Состав разрабатываемой документации может быть уточнен в ходе технического проектирования по соглашению между Заказчиком и Исполнителем.

### Требования к предоставлению гарантий качества работ

Исполнитель должен обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание Системы в течение 1 года с момента приема Системы в эксплуатацию.

В гарантийное обслуживание включаются работы, связанные с исправлением ошибок, устранением замечаний, не обнаруженных при приемке Системы и выявленных в процессе ее эксплуатации. Исправление ошибок, устранение замечаний производится в течение одного месяца с момента поступления заявки от Заказчика.

В гарантийное обслуживание не включаются работы, связанные с расширением функциональных возможностей Системы.

# Состав и характеристика работ

Работы по созданию автоматизированной информационной системы Центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края разбиты на 4 этапа:

- Создание макета Системы.

- Доработка макета Системы до уровня полнофункциональной версии.

- Ввод Системы в эксплуатацию и организация информационного обмена с поставщиками ЖКУ

- Интеграция Системы в состав АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края.

Макет Системы должен представлять собой версию ПО, обеспечивающую реализацию следующих требований:

- Полная реализация общих требований к Системе.

- Полная реализация общих требований к пользовательскому интерфейсу.

- Полная реализация требований к подсистеме регистрации данных.

- Полная реализация требований к подсистеме отображения данных.

- Реализация требований к подсистеме формирования отчетов в части:

  - Реализации универсальных отчетов.

  - Реализации формирования текстовой сводки по зарегистрированным происшествиям.

- Требования к подсистеме анализа данных, за исключением реализации конкретных аналитических отчетов.

- Реализация Web-приложения.

- Требования к подсистеме полномочий в части реализации контроля доступа пользователей к Системе.

Состав и содержание работ приведены в таблице 3.

Таблица 3. Состав и содержание работ

| № |  | Наименование этапа / Задачи | Срок исполнения (кол-во календарных дней) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание макета Системы |  | Не более 30 дней со дня заключения контракта | Протокол испытаний макета Системы |
| 1.1 |  | Обследование и анализ предметной области |  | Проведен анализ предметной области. |
| 1.2 |  | Проектирование и генерация структуры данных атрибутивной информации |  | Спроектирована структура базы данных, разработан способ связи объектов данных с пространственными объектами. |
| 1.3 |  | Реализация списковых форм и форм редактирования атрибутивной информации |  | Реализованы формы редактирования и списковые формы атрибутивной информации объектов Системы. |
| 1.4 |  | Реализация подсистемы отображения на карте выбранных происшествий |  | Реализован механизм отображения объектов данных на карте, просмотра атрибутивной информации об объектах карты. |
| 1.5 |  | Создание подсистемы разграничения прав доступа |  | Реализована система разграничения прав пользователей на доступ к объектам системы. |
| 1.6 |  | Создание подсистемы аудита |  | Реализована система аудита действий пользователей над объектами. |
| 1.7 |  | Проектирование и реализация отчета «Сводка по зарегистрированным происшествиям» |  | Разработан отчета «Сводка по зарегистрированным происшествиям». |
| 1.8 |  | Создание подсистемы анализа данных |  | Создана подсистема анализа данных. |
| 1.9 |  | Создание многомерных структур данных |  | Спроектированы и развернуты многомерные структуры данных. |
| 1.10 |  | Разработка основных срезов для анализа |  | Разработаны наборы представлений анализа. |
| 1.11 |  | Разработка картографических слоев для отображения происшествий на карте города. |  | Разработаны слои и проекты карт города. |
| 1.12 |  | Разработка web-приложения |  | Разработано web-приложение |
| 1.13 |  | Предварительные испытания макета Системы |  | Проведена установка системы на полигоне заказчика и проведены предварительные испытания. |
| 1.14 |  | Проектирование подсистемы информационного обмена с поставщиками ЖКУ |  | Выполнено проектирование подсистемы информационного обмена с поставщиками ЖКУ |
| 2 | Доработка макета Системы до уровня полнофункциональной версии |  | 40 дней с момента завершения 1 этапа | Дистрибутив ПО и комплект документации на Систему |
| 2.1 |  | Доработка структуры базы данных с учетом проведенных испытаний |  | Сформирована окончательная структура базы данных |
| 2.2 |  | Доработка интерфейса форм редактирования системы в соответствии с требованиями заказчика |  | Доработан интерфейс форм редактирования системы в соответствии с требованиями заказчика |
| 2.3 |  | Добавление к списковым формам специфической для предметной области фильтрации, сортировки и поиска |  | Настроены вспомогательные строки для поиска объектов, реализован интерфейс для наложения ограничения на списки объектов |
| 2.4 |  | Доработка интерфейса показа объектов данных на карте и показа объектов данных по расположению на карте |  | Доработан интерфейс показа объектов данных на карте и показа объектов данных по расположению на карте |
| 2.5 |  | Проектирование и реализация регламентных статистических , отчетов отключений водо-, тепло, газо- и энергоснабжения |  | Разработаны регламентные отчеты (статистика отключений) |
| 2.6 |  | Согласование форматов данных для подсистемы информационного обмена с поставщиками ЖКУ. Разработка подсистемы информационного обмена с поставщиками ЖКУ. |  | Согласованы форматы данных для подсистемы информационного обмена с поставщиками ЖКУ. Выполнена разработка подсистемы информационного обмена с поставщиками ЖКУ |
| 2.7 |  | Проектирование и реализация моделей интеллектуального анализа данных. |  | Спроектированы и реализованы модели интеллектуального анализа. |
| 2.8 |  | Разработка документации на систему |  | Разработана пользовательская документация. Разработана документация администратора. Разработано описание организации информационной базы |
| 3 | Ввод в эксплуатацию Системы |  | 10 дней с момента завершения 2 этапа | Акт сдачи Системы в эксплуатацию |
| 3.1 |  | Обучение пользователей |  | Проведено обучение пользователей Системы. |
| 3.2 |  | Развертывание ИТ-инфраструктуры (установка серверов и рабочих мест) |  | Развернута ИТ-инфраструктура. |
| 3.3 |  | Установка и настройка ПО |  | Настроено ПО серверов и рабочих мест. |
| 3.4 |  | Организация информационного обмена с поставщиками ЖКУ. |  | Выполнено подключение поставщиков ЖКУ и организован информационный обмен. |
| 3.5 |  | Опытная эксплуатация |  | Проведена опытная эксплуатация Системы. |
| 3.6 |  | Консультация пользователей по вопросам эксплуатации Системы |  | Проведено консультирование пользователей по вопросам эксплуатации Системы. |
| 3.7 |  | Доработка Системы по результатам опытной эксплуатации |  | Выполнена доработка Системы |
| 3.8 |  | Сдача Системы в постоянную эксплуатацию |  | Выполнена сдача Системы в постоянную эксплуатацию. |
| 4 | Интеграция Системы в состав АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края |  | 20 дней с момента завершения 3 этапа | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 4.1 |  | Проектирование и разработка структур данных |  | Реализовано хранение данных в единой БД. Реализована структура многомерных данных. Реализованы модели интеллектуального анализа данных |
| 4.2 |  | Разработка программных модулей (адаптеров) для сервисной шины и процедур импорта данных |  | Разработаны программные модули для сервисной шины и первоначального импорта данных. |
| 4.3 |  | Реализация пользовательского интерфейса |  | Реализованы визуальные формы отображения оперативной информации. Реализовано отображение оперативной информации на карте. |
| 4.4 |  | Импорт данных и подключение АИАС к системе сбора информации (сервисной шине) |  | Выполнен первоначальный импорт данных. Настроен механизм передачи данных. |
| 4.5 |  | Ввод в эксплуатацию |  | Выполнено обучение пользователей. Проведены испытания подсистемы интеграции. Выполнена сдача системы в опытно-промышленную эксплуатацию. |

# Порядок контроля и приёмки работ

Контроль и приемка результатов выполнения этапов работ осуществляется в соответствии с порядком, определяемым Заказчиком.

По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работы, а также техническую документацию.

Техническая документация передается на бумажных носителях в 2-х экземплярах и в электронном виде на компакт-дисках.

Приложение № 2

к конкурсной документации

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта.

___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

ознакомившись с конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края, обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации муниципальный контракт в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и конкурсной документации:

| Наименование | Подлежит заполнению участником конкурса |
| --- | --- |
| 1. Цена контракта | _______________________ рублей (цифрами и прописью) |
| 2. Срок окончания выполнения работ (в календарных днях), в том числе по этапам: | Указать кол-во дней |
| 1 этап (в календарных днях со дня заключения контракта) | Указать кол-во дней |
| 2 этап (в календарных днях со дня завершения 1 этапа) | Указать кол-во дней |
| 3 этап (в календарных днях со дня завершения 2 этапа) | Указать кол-во дней |
| 4 этап (в календарных днях со дня завершения 3 этапа) | Указать кол-во дней |
| 3. Сведения о квалификации участника размещения заказа: - опыт выполнения аналогичных работ по созданию автоматизированных информационных систем управления диспетчерскими службами или систем мониторинга безопасности (дополнительно заполняется Приложение №4 к конкурсной документации) | Указать кол-во положительных отзывов, подтвержденных копиями контрактов (договоров) и актов о выполнении работ: ______ работ (проектов) выполнено, ______положительных отзывов о выполнении работ |

Декларирую свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Департаментом общественной администрации города Перми на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение не менее чем 10 дней и не более чем 20 дней со дня передачи нам проекта контракта и протокола.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с Департаментом общественной администрации города Перми, мы обязуемся подписать контракт на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

Настоящая конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до того момента, когда данный заказ будет считаться размещенным или официальной отмены данного конкурса.

______________		_________________			_____________

Должность 		               подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 3

к конкурсной документации

## Предложение о качестве работ, услуг

_________________________________________________________________________ (наименование, Ф.И.О. Участника размещения заказа)

. Изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края, в том числе требования к предмету настоящего конкурса, условия и порядок проведения конкурса,  мы

____________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя Участника размещения заказа - юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом условия в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего предложения:

- Техническое решение на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края, включающее следующие сведения:

- Описание сути предлагаемого технического решения;

- Планируемый результат;

- Порядок выполнения и приемки работ по этапам.

| (должность) |  | (подпись, печать) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

к конкурсной документации

Сведения о квалификации участника размещения заказа

Представляются сведения об опыте выполнения аналогичных работ по созданию автоматизированных информационных систем управления диспетчерскими службами или систем мониторинга безопасности

| Заказчик | Наименование проекта, № и дата контракта | Краткое описание проекта | Сроки выполнения | Объем выполненных работ (тыс. руб.) | Наличие отзыва о реализованном проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа.

Для юридических лиц

|  | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны |  |

Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей

|  | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Контактные телефоны |  |

______________		_________________			_____________

Должность 		               подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

к конкурсной документации

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в ОТКРЫТОМ КОНКУРСе

| Наименование предмета открытого конкурса |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые представлены 
участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе

Приложение № 7

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края

для муниципальных нужд города Перми

г. Пермь "__"_________ 2009 г.

       Департамент общественной безопасности администрации  города Перми, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента общественной безопасности администрации города Перми  Гончарова Игоря Владимировича, действующей на основании Положения, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 года № 225 «О департаменте общественной безопасности», с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с  другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

1.Предмет Контракта

1.1. На основании решения конкурсной комиссии (Протокол № ___ от  ______2009г.) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края в рамках реализации п. 2.1.3. мероприятий долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009-2012 годы, в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Требования к выполнению работ указаны в Техническом задании (Приложение №1 к муниципальному контракту).

1.3. Выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и реализации 1-го этапа проекта по созданию автоматизированной информационной системы центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

2.Сроки выполнения работ

Срок окончания работ  - «____» календарных дней с момента подписания контракта.

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет (_______________) рублей.

Стоимость работ по данному муниципальному контракту является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.5.4 муниципального контракта.

3.2. Указанная в п. 3.1 стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные пошлины, страхование выполняемых работ и прочие расходы исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 20 рабочих дней после полного окончания работ на основании подписанного акта сдачи-приемки работ, оформленного в установленном порядке.

3.4. Предусмотрен аванс в размере 30% цены контакта, перечисляемый на счет Исполнителя в течение 20 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.2. Фактом выполнения работ является передача оформленных в установленном порядке материалов, согласно календарному плану, путем подписания актов сдачи-приемки работ и передачи необходимых сопроводительных документов Исполнителем.

Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных материалов, передаваемых по накладной, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа в приемке выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.4. В случае, если в течение срока, указанного в п. 4.2. настоящего контракта, от Заказчика не поступит мотивированного отказа от подписания акта – работы считаются выполненными.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

- предоставлять Заказчику в рамках исполнения контракта любую запрашиваемую им информацию;

- своевременно (в срок, установленный Заказчиком) за свой счет исправлять работу, по которой у Заказчика имеются замечания, связанные с несоблюдением требований технического задания, допущенные Исполнителем;

- внести все необходимые поправки и дополнения в материалы по замечаниям Заказчика;

- назначить уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени Исполнителя и письменно уведомить об этом Заказчика;

- выполнять иные действия, связанные с исполнением контракта.

5.2. Заказчик обязан:

- в случае необходимости приостановки работ направить извещение Исполнителю о приостановке выполнения работ с указанием срока возобновления указанных работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- запрашивать и получать от Исполнителя информацию о выполнении условий настоящего контракта в целях осуществления контроля за ходом  выполнения данного контракта;

- осуществлять с привлечением сторонних организаций выборочные проверки качества выполненных работ.

5.4. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах соответственно на выполнение, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем на 10 (десять) процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Дополнительные изменения оформляются дополнительным соглашением в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

6. Срок действия Контракта, досрочное расторжение

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного его исполнения.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.3. Досрочное расторжение контракта может иметь место по условиям, предусмотренным настоящим контрактом, по соглашению сторон либо по решению суда, иным основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

6.3.1. В случае досрочного прекращения Исполнителем договора страхования ответственности по данному муниципальному контракту, контракт считается расторгнутым со дня прекращения действия договора страхования ответственности по данному муниципальному контракту (при использовании Исполнителем такой формы обеспечения исполнения данного муниципального контракта как договор страхования ответственности).

7. Авторские права

7.1. Право на использование результатов работ, выполненных по настоящему контракту, в любой форме, принадлежит Заказчику.

7.2. Исключительные права на программное обеспечение Системы принадлежат Исполнителю.

8. Гарантии качества работ

8.1. Исполнитель беспечивает бесплатное гарантийное обслуживание Системы в течение 1 года с момента приема Системы в эксплуатацию.

8.2. В гарантийное обслуживание включаются работы, связанные с исправлением ошибок, устранением замечаний, не обнаруженных при приемке Системы и выявленных в процессе ее эксплуатации. Исправление ошибок, устранение замечаний производится в течение одного месяца с момента поступления заявки от Заказчика.

8.3. В гарантийное обслуживание не включаются работы, связанные с расширением функциональных возможностей Системы.

9.Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством РФ.

9.2. В случае выполнения Исполнителем работ, несоответствующих требованиям технического задания, Заказчик вправе заказать их выполнение другим лицам с отнесением на Исполнителя всех необходимых  расходов на их выполнение.

9.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения работ. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Исполнитель освобождается от оплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.4. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств или устранения нарушений.

9.5. Исполнитель несет ответственность за действия своих сотрудников и/или сторонних привлеченных организаций, выполняющих работы, связанные с исполнением настоящего контракта.

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать оплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день оплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от оплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Оплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

10.Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении контракта и которые возникли не по вине Сторон.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

10.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы, оценка их влияния на выполнение обязательств по настоящему контракту и на соблюдение сроков по нему.

10.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего контракта в установленном законом порядке.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

11.2. Все споры, по которым между сторонами не было достигнуто соглашение в переговорах, подлежат разрешению арбитражным судом Пермского края.

11.3. Положения, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.3. Основания расторжения и прекращения настоящего контракта определяются в соответствии с действующим законодательством.

12.4. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания.

12.5. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны не2.6. Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ____________________________ тел._____________________

от Исполнителя: ______________________________тел. _____________________

12.7. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  техническое задание.

  - Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

  - Заказчик:

Департамент общественной безопасности администрации города Перми,

г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 23

тел./факс: (342)-2126284, 2126828

ИНН 5902293403, КПП 590201001

р/сч.  40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому  краю

БИК 045773001

УФК по Пермскому краю

(ДФ г. Перми, Департамент общественной безопасности администрации города Перми, л/с   02964017991)

13.2. Исполнитель

Заказчик:				                     Исполнитель:

Заместитель главы администрации

города Перми - начальник департамента

общественной безопасности

администрации города Перми

_________________И.В.Гончаров	          ________________

М.П.					            	       М.П.

Приложение №1

К муниципальному контракту №_______ от________

Техническое задание

Общие сведения

- Полное наименование системы: Автоматизированная информационная система Центральной диспетчерской службы ЖКХ.

- Краткое название системы: АИС ЦДС ЖКХ.

- Сроки выполнения работ: «_____» календарных дней со дня заключения контракта

- Цена контракта: _______ руб.

Условные обозначения и сокращения

| OLAP | On Line Analytical Processing (Технология анализа данных) |
| --- | --- |
| АИАС МБ | Автоматизированная информационно-аналитическая система «Мониторинг безопасности» г. Перми |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| БД | База данных |
| ГИС | Геоинформационная система |
| ДС | Диспетчерская служба |
| ЖКУ | Жилищно-коммунальные услуги |
| ЖКХ | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| ИАС | Информационно-аналитическая система |
| ИС | Информационная система |
| МУ СОИИ | Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| ПО | Программное обеспечение |
| ЦДС | Центральная диспетчерская служба |

# Назначение и цели создания системы

Назначение разрабатываемой Системы заключается в автоматизации деятельности производственно-диспетчерского отдела муниципального учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» (МУ СОИИ) и обеспечении интеграции АИС ЦДС ЖКХ в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края.

Целью создания Системы является усиление контроля и повышение оперативности реагирования служб ЖКХ на обращения населения по вопросам жилищно-бытового характера, а также повышение уровня безопасности граждан.

Система должна обеспечивать решение следующих задач:

- Автоматизация процессов сбора, обработки и анализа информации о происшествиях в сфере ЖКХ.

- Автоматизированное получение сводок о происшествиях в сфере ЖКХ.

- Получение аналитической и статистической информации о происшествиях в сфере ЖКХ в различных разрезах.

- Отображение информации о происшествиях в сфере ЖКХ на электронной карте города.

- Повышение эффективности работы диспетчеров, исключение утери информации за счет автоматизации ручных операций и использования безбумажных технологий.

- Повышение эффективности взаимодействия и оперативности реагирования служб ЖКХ на обращения населения по вопросам жилищно-бытового характера.

- Повышение уровня информированности руководства администраций города и районов (органов, служб) о фактах происшествий в сфере ЖКХ и принятых по ним мерах.

- Повышение контроля за отработкой сообщений о происшествиях, поступивших от населения по вопросам жилищно-бытового характера.

- Обеспечение информационного обмена с диспетчерскими службами поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

# Характеристика объекта автоматизации

Областью применения Системы является деятельность производственно-диспетчерского отдела муниципального учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» (МУ СОИИ).

Диспетчер МУ СОИИ принимает звонки об аварийных ситуациях в сфере ЖКХ от отдельных жителей, управляющих компаний города, а также диспетчеров служб поставщиков жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

При поступлении в МУ СОИИ информации об аварийной ситуации на объекте жилищного фонда, соцкультбыта или инженерной инфраструктуры диспетчер заносит соответствующие данные в бумажный журнал регистрации заявок, определяет ответственную организацию и передает информацию диспетчеру данной организации. Кроме того диспетчера МУ СОИИ занимаются координацией взаимодействий между организациями – поставщиками ЖКУ.

На текущий момент в МУ СОИИ отсутствует информационная система учета происшествий в сфере ЖКХ. Для электронной регистрации поступающих звонков диспетчер заносит информацию из журнала регистрации заявок в документ Microsoft Word. Часть информации (от некоторых поставщиков ЖКУ) поступает в МУ СОИИ в электронном виде по почте (в форме электронных таблиц).

# Требования к системе

## Требования к системе в целом

### Требования к структуре и функционированию системы

Система должна состоять из следующих функциональных блоков:

- Подсистема регистрации данных должна автоматизировать процесс ввода информации по поступающим в МУ СОИИ вызовам в базу данных Системы. Регистрация должна быть организована таким образом, чтобы оптимизировать время, затрачиваемое диспетчером на ввод данных.

- Подсистема отображения данных должна предоставлять возможность просмотра данных в списковой форме и в форме редактирования, а также обеспечивать отображения происшествий на электронной карте города.

- Подсистема анализа данных должна обеспечивать автоматизированное получение сводок о происшествиях в сфере ЖКХ и других регламентированных форм отчетов и предоставлять инструментарий для всестороннего анализа регистрируемых происшествий в различных разрезах.

- Подсистема информационного обмена должна автоматизировать процесс обмена информацией с диспетчерскими службами поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

Система должна разрабатываться на основе современных программно-технических решений и удовлетворять следующим общим функциональным требованиям:

- Функционирование в архитектуре «клиент-сервер».

- Работа с Системой настройки и отображения данных должна происходить из единого пользовательского интерфейса.

- Должен быть реализован доступ к информации, хранящейся в БД.

- Должно быть реализовано многомерное представление данных, возможность формирования нерегламентированных запросов и получения информации с необходимым уровнем обобщения или детализации.

- Пользователь должен иметь возможность просмотра результатов анализа с разных точек зрения (при помощи различных разрезов гиперкубов) и быстрого переключения между ними.

- Пользователь должен иметь возможность отображения необходимых данных в виде графиков (столбиковых, круговых, линейных и других диаграмм), таблиц и картографических изображений.

- Пользователь должен иметь возможность визуального сравнения результатов анализа для различных точек зрения и/или для различных наборов анализируемых данных.

- Пользователь должен иметь возможность формирования отчетов, их сохранения и экспорта в документы различных форматов (HTML, электронные таблицы, текстовые документы и прочее).

- Пользователь должен иметь возможность печати документов и списков.

- Должен быть реализован учет и протоколирование всех действий пользователя.

- В Системе должно быть предусмотрено наличие необходимых функций администрирования и безопасности, обеспечивающих централизованный контроль состояния программной системы и распределенный доступ к информации.

При ошибках в действиях пользователя должно выдаваться сообщение с диагностикой, достаточной для понимания и устранения ошибки.

Ход длительных процессов обработки должен отображаться на экране, что должно исключать их интерпретацию как «зависание» программы.

Программное обеспечение (ПО) должно сопровождаться документацией пользователя с описанием, как общесистемных вопросов, так и вопросов, касающихся возможностей ПО и приемов работы с ним.

### Требования к надежности системы

Надежное функционирование программного комплекса должно быть обеспечено выполнением совокупности организационно-технических мероприятий, в том числе:

- Организация бесперебойного электропитания технических средств.

- Использование лицензионного программного обеспечения.

- Контроль за целостностью данных на уровне СУБД.

- Сохранение целостности данных при нештатном завершении программы (отказ рабочей станции и т.п.).

- Сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя.

- Регулярное резервное копирование базы данных на внешние носители (как по заданному периоду архивации данных, так и директивная архивация в случае необходимости).

- Восстановление данных в БД с использованием последней резервной копии.

- Переустановка программ с дистрибутивных носителей.

### Требования к обеспечению защиты от несанкционированного доступа

Система должна иметь штатные средства защиты от несанкционированного доступа.

Обеспечение доступа к информации должно осуществляться на основе разработанных регламентов и в соответствии с согласованными правилами разграничения зон ответственности между уполномоченными лицами.

В Системе должны присутствовать средства журналирования всех критически важных с точки зрения безопасности событий, включая факты авторизации пользователей Системы, а также выполняемые пользователями операции.

Система должна поддерживать разные роли пользователей, зарегистрированных в Системе, и обеспечивать ограничение прав пользователей в зависимости от их роли.

### Требования по стандартизации и унификации

Приложения должны быть разработаны на технологии .Net с использованием языка программирования C#.

Для хранения настроек Системы необходимо использовать язык XML (eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки).

Для выполнения операций с данными, представленными в виде логически взаимосвязанных совокупностей таблиц-отношений, и доступа к информации, содержащейся в реляционной базе данных, необходимо использовать язык SQL.

Для доступа к многомерным структурам данных необходимо использовать язык MDX.

Доступ к реляционным и многомерным данным должен осуществляться согласно спецификациям OLE DB и OLE DB for OLAP. OLE - Objects Linked and Embedded (присоединенные и встроенные объекты).

Пространственные данные должны храниться в едином векторном формате. Оптимальным является использование стандартного формата хранения пространственных данных – формата Shape-файлов. Файлы содержат нетопологическую информацию о геометриях и их атрибутах для пространственных объектов. Геометрия для объекта хранится как фигура, состоящая из векторных координат. Поскольку для shape-файлов не характерны вычислительные затраты на построение топологических структур данных, они имеют определенные преимущества перед другими источниками данных, в частности, большую скорость прорисовки и возможность редактирования.

### Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

Сбором и обработкой информации должны заниматься сотрудники производственно-диспетчерского отдела МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры». Для эффективного использования Системы должна быть организована круглосуточная работа диспетчеров по регистрации поступающих сообщений.

Для правильной работы с Системой пользователи должны пройти обучение на специализированных курсах в учебном центре Исполнителя. Количество и состав обучаемых определяется МУ СОИИ и согласовывается с Заказчиком. Объем курса должен составлять не менее 24 академических часов. К обучению допускаются пользователи, обладающие навыками работы на компьютере в среде операционных систем Microsoft Windows.

Система должна иметь возможность расширения за счет подключения дополнительных автоматизированных рабочих мест и пользователей.

Служба технического обеспечения должна осуществлять поддержку Системы в рабочем состоянии. Штат службы должен быть укомплектован специалистами по информационным технологиям.

## Требования к функциям системы

### Общие требования к организации пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс должен быть выполнен в виде оконного приложения в среде операционной системы Windows и web-приложения для доступа к данным через web-браузер.

Доступ к данным и подсистемам в приложениях должен осуществляется через Рабочий стол (главное окно) Системы. Он должен содержать все объекты, с которыми может работать пользователь: списки, документы, справочники, отчеты, и т.д.

Все объекты Системы должны быть распределены по папкам, которые должны иметь иерархическую структуру.

Должна быть реализована общая папка, в которую пользователь сможет помещать наиболее часто используемые объекты, находящиеся в разных папках для обеспечения более быстрого доступа к ним.

Все открытые окна должны иметь соответствующие содержимому заголовки и индицироваться на панели задач Windows.

Интерфейс доступа к данным Системы должен быть реализован в единообразном стиле и представлять собой списковые формы, обеспечивающие просмотр наборов записей определенного типа и их редактирование в отдельных формах.

Взаимодействие пользователя с Системой должно быть построено так, чтобы существовала возможность управления, как мышью, так и клавиатурой. Доступ к кнопкам или операциям должен быть обеспечен, в том числе с использованием сочетаний клавиш (горячих клавиш).

### Требования к подсистеме регистрации данных

Подсистема регистрации должна обеспечивать максимально автоматизированный процесс ввода данных.

Обработка сообщения оператором начинается немедленно при получении информации о событии. Процесс необходимых изменений и дополнений в заполняемый документ осуществляется оператором постоянно и, при необходимости, передается по смене.

При поступлении звонка в производственно-диспетчерский отдел МУ СОИИ на экране рабочего компьютера диспетчера, отвечающего на вызов, по его указанию должно открываться окно с электронной карточкой вызова. При этом в карточку должны записываться данные, характеризующие поступивший вызов (Время поступления, Продолжительность, Номер оператора и др.), а также доступная информация об абоненте.

Карточка должна обеспечивать ввод следующих основных данных:

- Учетно-регистрационные данные вызова.

- Информация о заявителе.

- Тип сообщения (электроснабжение / водопровод / теплотрасса / …).

- Адрес происшествия.

- Описание события.

- Время происшествия.

- Тип ситуации.

- Время поступления вызова.

- Время исполнения.

- Действия диспетчера.

- Прогноз последствий происшествия.

- Обслуживающая организация.

- Результат работы.

При наличии соответствующих программных интерфейсов в ПО Call-центра, используемого в диспетчерской службе, подсистема регистрации данных должна использовать его возможности для автоматизации ввода. Должна быть реализована возможность регистрации входящих и исходящих звонков и их временных параметров. ПО Call-центра должно обеспечивать доступ к записям телефонных переговоров.

Регистрироваться должны все звонки, поступающие в производственно-диспетчерский отдел МУ СОИИ и совершаемые диспетчером.

В Системе должен вестись реестр абонентов. При звонке должно происходить определение зарегистрированного абонента и использование его данных для заполнения карточки.

Для улучшения оперативности реагирования на сообщения об аварийных ситуациях на объектах жилищного фонда, соцкультбыта и инженерной инфраструктуры, а также для контроля деятельности диспетчера, в пользовательском приложении должна использоваться система подсказок действий пользователя в зависимости от типа ситуации. При заполнении поля «Адрес события» должен использоваться электронный справочник адресов и районов города Перми. После заполнения данного поля, должно становиться доступным отображение местоположения происшествия на электронной карте города.

В Системе должен вестись адресный реестр объектов жилищного фонда, соцкультбыта и инженерной инфраструктуры, находящихся в ведении МУ СОИИ, содержащий адрес, тип и другие характеристики объекта, а также информацию об организациях, обслуживающих данный объект.

После выбора адреса и типа сообщения, при наличии соответствующих данных в реестре, автоматически должны заполняться поля, характеризующие организацию, обслуживающую данный объект: наименование и полная информация о координатах и телефонах диспетчерской службы организации.

В карточке события должен быть реализован ввод количественных и качественных показателей происшествия в сфере ЖКХ.

Также необходима реализация регистрации текущей ситуации для отслеживания в хронологическом порядке изменений количественных и качественных показателей событий, протяженных по времени.

Необходимо обеспечить ввод информации о реагировании МУ СОИИ и взаимодействии с другими службами при устранении причин и последствий происшествий в сфере ЖКХ:

- Временные параметры реагирования.

- Временные параметры выездов.

- Количественные показатели используемых сил и средств.

- Результаты работы, в т.ч. количественные показатели.

- Информация о составе рабочих групп.

- Данные об ответственных лицах.

- Зарегистрированные сообщения групп в хронологическом порядке.

В карточке события должен быть реализован ввод информации об информировании МУ СОИИ других служб и передачи им информации о событии:

- Временные параметры.

- Лица, ответственные за прием и передачу.

- Совершенные звонки.

Ввод данных должен быть максимально автоматизирован. На форме редактирования должны быть реализованы кнопки быстрого сохранения и выхода.

Обязательные для заполнения поля должны помечаться красной звездочкой слева от поля.

При вводе недопустимых символов (например, букв в числовых полях) рядом с полем должен появляться красный значок с восклицательным знаком.

Поля, которые содержат справочные данные, должны заполняться с помощью выбора значений из списка. Списки должны открываться с помощью соответствующей кнопки рядом с полем или с помощью горячей клавиши.

Поля, заполняемые выбором из списка или текстовые поля, значения которых могут быть выбраны из соответствующего справочника, должны иметь возможность предикативного ввода (синхронного поиска по справочнику при вводе значения с клавиатуры). По мере набора символов Система должна подставлять значение из справочника, совпадающее по первым буквам с уже введенными.

Система должна отслеживать блокировки документов. Документ, открытый на редактирование одним пользователем, должен быть доступен другим в режиме «только для чтения».

С формы редактирования должен быть доступен просмотр аудита редактируемого или просматриваемого объекта. С помощью специальной кнопки или горячей клавиши должна открываться соответствующая форма для просмотра действий, выполнявшихся над объектом.

### Требования к подсистеме отображения данных

Основной задачей подсистемы отображения данных является представление информации, полученной в результате регистрации происшествия диспетчером, в удобной и понятной для конечного пользователя форме:

- Вся информация, хранимая в базе данных, должна отображаться в списковых формах.

- Пользователь должен иметь возможность просмотра и изменения данных с помощью форм редактирования.

Подсистема отображения данных должна обеспечивать выполнение следующих функциональных требований:

- Реализация визуального интерфейса для доступа к данным Системы.

- Поиск в данных и вывод информации по запросам.

- Отображение мест происшествий в сфере ЖКХ на карте.

- Отображение списков происшествий для соответствующих объектов на карте из соответствующего контекстного меню.

- Регистрация происшествий непосредственно на карте.

- Прослушивание звуковой записи сообщения (при наличии регистрации звонков).

Списковые формы просмотра информации должны иметь одинаковый внешний вид и обеспечивать следующий набор функций:

- Открытие форм создания и изменения объектов Системы.

- Удаление объектов Системы.

- Вывод иерархических списков.

- Изменение порядка и видимости столбцов.

- Сортировка и группировка данных в списке по одному или нескольким столбцам.

- Автоматическое сохранение настроек колонок для каждого пользователя.

- Пользователю должна быть доступна отдельная форма со всеми настройками колонок.

- Поиск объектов по значению одного из полей. Поиск должен быть реализован в двух видах. «Быстрый» поиск должен производиться по первым набранным символам значения в колонке списка. «Расширенный» поиск должен выполняться на отдельной выпадающей панели списка с использованием расширенных параметров.

- Для списковых форм событий, реагирований, лиц, звонков должны быть реализованы специальные поисковые строки, состоящие из набора самых часто используемых при поиске полей.

- Вывод списков на печать, настройка параметров печати.

- Фильтрация списков объектов по значениям одного или нескольких атрибутов с возможностью сохранения условия фильтрации и публикации для использования другими пользователями.

- Показ одного или нескольких объектов на карте.

- Формирование универсальных отчетов и статистики.

- Формирование настраиваемых отчетов.

Универсальная подсистема ограничения данных в списковых формах должна обеспечивать следующую функциональность:

- Доступ к функциям подсистемы через меню в инструментальной панели и контекстном меню списка.

- Создание, редактирование ограничений в специализированном дизайнере.

- Применение любого из ранее созданных ограничений.

- Возможность использования определенного ограничения при загрузке списка.

- Публикация ограничений для других пользователей.

Дизайнер ограничений должен позволять формировать запросы к данным с помощью задания условий, представляющих собой комбинацию из логических выражений различной степени сложности. Пользователю должны быть доступны 3 вида ограничений:

- Упрощенный.

- Стандартный.

- Расширенный.

Ограничение упрощенного вида должно позволять ограничивать колонки списка. Для каждой выбранной колонки должно задаваться ограничение. Для каждой строки созданного ограничения указывается значения для отбора.

Ограничение стандартного вида должно формироваться с помощью создания сколь угодно сложных комбинаций из простых ограничений (условие по одному из атрибутов), используя логические операции «И», «ИЛИ» и «НЕ». Простое условие по атрибуту состоит из вида операции («равно», «больше», «меньше», «в диапазоне» и т.д.) и значения.

В ограничении стандартного вида собственные атрибуты объекта, а также атрибуты связных с ним объектов, по которым можно задать простое условие, должны быть представлены в виде дерева.

Ограничение расширенного вида должно обеспечивать:

- Сравнение значений однотипных атрибутов объектов.

- Создание ограничения с использованием стандартных функций.

- Создание ограничения на связи между объектами.

- Создание ограничений с параметрами. Отличается от ограничения стандартного вида тем, что конкретные значения параметров ограничения подставляются непосредственно при наложении ограничения на список.

- Генерацию форм для задания параметров ограничения на основании данных о структуре ограничения.

- Использование визуального дизайнера форм для размещения визуальных элементов ввода параметров ограничения.

В стандартном и расширенном видах ограничений должна быть доступна возможность выбора значений из списков Системы для соответствующих типов параметров ограничения.

Дизайнер ограничений также должен обеспечивать:

- Сохранение ограничения в файл.

- Чтение ограничений из файла.

- Подсчет результатов ограничения, без применения запроса к списку.

В Системе должно быть обеспечено отображение и анализ регистрируемой информации на карте.

Интегрированный картографический компонент должен представлять собой геоинформационную систему (ГИС), позволяющую отображать, управлять, создавать и анализировать географическую информацию.

ГИС-компонент должен предоставлять следующие основные возможности:

- Создание и настройка интерактивных карт на основе имеющихся геоинформационных данных о районах края и города, водных ресурсах, кварталах, улицах, зданиях, территориях предприятий, автодорогах, железнодорожных и трамвайных путях и т.д.

- Просмотр, навигация, поиск объектов и получение информации о них, печать карты.

- Создание пользовательских слоев для отображения месторасположения различных точечных объектов, таких как видеокамеры, пункты милиции, места происшествий и т.д.

- Пространственный анализ данных о событиях и происшествиях в привязке к географическим объектам.

- Интеграция с подсистемами регистрации и отображения данных, включающая в себя возможность отображения событий и происшествий на адресных объектах карты.

Подсистема визуализация данных на карте и работа с картографическими данными должна обеспечивать создание и редактирование проектов карт, используемых в дальнейшем для отображения оперативных и многомерных данных.

В пользовательском интерфейсе должен быть доступен список проектов карт.

Для каждого проекта должна быть доступна настройка основных параметров его отображения.

Должна быть реализована универсальная настройка привязки определенных типов данных для отображения на определенных картографических слоях, из которых состоят проекты карт.

Должна быть реализована возможность сохранения проектов в файл.

Функции отображения данных на карте:

- Отображение картографических данных в любом составе слоев.

- Управление функциями отображения данных:

  - отображение карты при любом размере видимой области;

  - перемещение видимой области карты;

  - произвольное и пошаговое изменение масштаба карты;

  - использование «мини-карты» (уменьшенный фрагмент карты) для быстрой навигации;

  - центрирование изображения;

  - изменение порядка и видимости слоев в отдельном списке;

  - слои должны быть организованы в виде дерева для логического объединения слоев в группы;

  - задание выражения на основе значений полей слоя для формирования подписей;

  - выбор способа размещения подписей на карте для разрешения конфликтов в случае их наложения друг на друга;

  - отображение подсказок при выборе объектов;

  - обеспечение выделения любого из объектов на видимых слоях. Выделение должно быть применимо как к одному, так и к группе объектов. Выделенные объекты должны четко выделяться на общем фоне карты посредством мигания или отображения инверсным по цвету контуром, повторяющим их границы;

  - изменение масштаба карты по размерам одного или группы выделенных объектов;

  - создание и редактирование собственных точечных слоев.

- Осуществление поиска и отображение результатов поиска.

- Добавление простых и составных слоев.

- Редактирование параметров слоя.

- Импорт и экспорт параметров отображения слоев для применения в других проектах карт.

- Вывод дополнительной информации для пояснения отображаемых данных (легенд, подписей).

- Печать и сохранение в файл видимой или выделенной области карты.

- Поиск и выделение определенных происшествий.

- Получение расширенных данных по каждому из происшествий:

- Вывод имеющихся данных.

- Преобразование данных о происшествии в заранее определенный формат и формирование запроса к Системе с последующим выводом расширенной информации в ее формах.

Визуализация данных на карте должна обеспечивать возможность простого анализа пространственных закономерностей событий различного характера. Способы анализа должны задаваться в стилях отображения слоя, участвующего в анализе.

Настройка параметров отображения слоя должна обеспечивать:

- Настройку единого стиля символов.

- Анализ по категориям заливки.

- Анализ по категориям символов.

- Количественный анализ заливкой.

- Количественный анализ символами.

- Анализ с помощью диаграмм.

- Настройка подписей слоя.

- Настройка полей слоя.

- Соединения с внешними источниками данных.

- Создание и редактирование соединений.

- Настройка фильтров-соединений.

  - Показ объектов Фильтр-соединения.

  - DBF-соединение.

  - OleDb-соединение.

  - Привязка соединений к слоям.

Через интерфейс пользователя должно быть реализовано создание OleDb-соединения, при использовании которого возможно получение данных из любого OleDb-источника посредством выполнения заданного запроса на языке SQL. Пользователь должен иметь возможность выполнить набранный запрос и посмотреть его результат или же список ошибок, если запрос был построен неправильно.

Для задания фильтров необходимо использовать возможности дизайнера стандартных ограничений, используемого для фильтрации данных в списковых формах.

При интеграции с подсистемами отображения и регистрации данных картографический компонент должен предоставлять следующие возможности:

- Отображение на карте происшествий и событий со списковых форм. При этом осуществляется поиск адреса, по которому зарегистрировано событие, смещение центра карты, изменение масштаба и отображение адреса, граница которого выделена заданным в настройках проекта цветом.

- Отображение списковой формы событий из контекстного меню географического объекта. Пользователь, щелкнув по какому-либо объекту правой кнопкой мыши, выбирает пункт меню «Показать события». После этого выводится соответствующая списковая форма событий, зарегистрированных по указанному адресу.

- Регистрация событий с карты. Пользователь, щелкнув по какому-либо адресу правой кнопкой мыши должен иметь возможность зарегистрировать новое событие.

Подсистема визуализация данных на карте должна обеспечивать поиск объектов карты.

Поиск объектов карты должен заключаться в задании значений определенных полей слоя карты, по которым будут определяться искомые объекты.

### Требования к подсистеме формирования отчетов

Пользователь должен иметь возможность гибко настраивать получение информации в табличном виде из базы данных, используя подсистему получения универсальных отчетов и статистики.

Отчеты должны формироваться на основе набора шаблонов в виде документов Microsoft Word и Excel.

Должна существовать возможность сохранения готовых отчетов в БД Системы.

Подсистема получения универсальных отчетов и статистики должна предоставлять возможности по созданию отчетов 2 видов:

- Универсальные отчеты.

- Универсальные статистические отчеты.

При формировании универсального отчета в виде документа Microsoft Excel каждая строка в отчете должна являться представлением строки списка, из которого был запущен универсальный отчет. При формировании отчета в виде документа Microsoft Word шаблон должен дублироваться для каждой строки списка.

Функциональность универсальных отчетов должна предоставлять следующие возможности:

- Автоматическое применение ограничений, заданных на соответствующей списковой форме.

- Выбор полей и изменение их порядка для формирования таблицы отчета.

- Задание заголовков для столбцов таблицы отчета.

- Выбор пользовательского шаблона Microsoft Office.

- Сохранение настроек отчетов в БД Системы.

- Публикация настроек отчетов для использования другими пользователями.

- Создание настроек отчетов на основе существующих.

- Быстрый доступ к отчетам на основе выпадающих меню.

Универсальный статистический отчет должен предоставлять пользователю графический интерфейс, позволяющий задать параметры формирования сгруппированных данных и методы их подсчета из выбранного списка.

Рис. 2. Основа статистической таблицы

Статистическая таблица (Рис. 1) должна состоять из следующих элементов:

- Тематический заголовок (название таблицы), определяющий ее содержание.

- Боковина (наименования строк) содержит элементы характеризуемого объекта. Группировка данных отчета происходит по атрибутам боковины.

- Наименование граф (столбцы таблицы, шапка отчета) – формирует шапку таблицы – перечень признаков, с помощью которых описывается объект исследования и подсчитываются статистические данные.

- Числовые данные.

- Итоговая строка.

Функциональность универсальных статистических отчетов должна предоставлять следующие возможности:

- Автоматическое применение ограничений, заданных на соответствующей списковой форме.

- Выбор полей группировки и изменение их порядка для формирования таблицы отчета.

- Выбор граф и изменение их порядка для формирования таблицы отчета.

- Выбор функции подсчета данных в графе.

- Задание для каждой колонки дополнительного ограничения.

- Задание заголовков для столбцов таблицы отчета.

- Выбор пользовательского шаблона Microsoft Office.

- Сохранение настроек отчетов в БД Системы.

- Публикация настроек отчетов для использования другими пользователями.

- Создание настроек отчетов на основе существующих.

- Быстрый доступ к отчетам на основе выпадающих меню.

В Системе также должна быть реализована возможность настраивать и формировать различные виды отчетов с помощью конструктора (графического дизайнера) шаблонов отчетов.

Отчеты, формируемые с помощью такого конструктора, должны поддерживать возможность сохранения в форматах: Pdf, Xml, Html, Excel, Rtf, Txt, Csv, Emf, Bmp, Jpeg, Gif, Png, Tiff.

Система должна предоставлять возможность формирования различных регламентированных отчетов в соответствии с предоставленными шаблонами.

К таким отчетам относятся:

- Сводки по происшествиям за определенный промежуток времени.

- Статистика отключений за определенный промежуток времени:

  - водоснабжения;

  - теплоснабжения;

  - электроснабжения;

  - газоснабжения.

Отчеты должны формироваться из единой БД на основе фиксированного набора шаблонов в виде документов Microsoft Word и Excel.

Система должна предоставлять пользовательский интерфейс для задания параметров отчетов.

Доступ к отчетам должен регламентироваться на основе системы полномочий.

### Требования к подсистеме анализа данных

Подсистема анализа данных должна позволять производить многомерные вычисления. Многомерный анализ данных представляет собой процесс выявления зависимостей между различными параметрами, число которых может варьироваться в широких пределах.

Разрозненная информация должна представляется в виде многомерного куба, которым можно легко манипулировать, извлекая срезами нужную информацию. Основной отличительной особенностью многомерного анализа является гибкость структуры, позволяющая пользователю самостоятельно настраивать отчеты.

Основными понятиями многомерной модели данных являются «показатель», «измерение». Каждое ребро куба представляет собой анализируемое измерение. Измерения – это четко определенные категории данных, такие как время или вид происшествия. На пересечениях осей измерений располагаются меры или показатели, которые представляют собой данные, количественно характеризующие анализируемые факты, выраженные в относительных или абсолютных величинах.

Многомерный подход к анализу предоставляет возможность отображения необходимых подмножеств данных, представляющих различные срезы информации. Сочетание быстродействия и простоты использования является одним из основных преимуществ многомерного анализа.

Подсистема анализа данных должна отвечать следующим требованиям:

- От конечного пользователя не должно требоваться написание какого-либо программного кода.

- Пользователь должен иметь возможность формирования стандартных сводок и других регламентированных отчетов о происшествиях, входящих в компетенцию МУ СОИИ, за определенный период времени.

- Пользователь должен иметь возможность задания основных параметров отчетов, в том числе промежутка времени, за который производится анализ.

- Подсистема анализа данных должна предоставлять конечному пользователю интерфейс для выполнения произвольных запросов к данным, их многомерного анализа и формирования интерактивных, модифицируемых самим пользователем отчетов.

- Пользователь должен иметь возможность просмотра результатов анализа с различных точек зрения и быстрого переключения между представлениями.

- Пользователь должен иметь возможность отображения необходимых аналитических данных в виде таблиц, графиков (столбиковых, круговых, линейных и других диаграмм) и картографических представлений.

- Пользователь должен иметь возможность визуального сравнения результатов анализа для различных точек зрения и/или для различных наборов анализируемых данных.

- Пользователь должен иметь возможность задания параметров отображения результатов анализа на карте:

  - Определение цветовых параметров.

  - Определение формы вывода (выделение территорий, использование диаграмм).

- Динамически сформированные отчеты должны сохраняться в базе данных для возможности последующего просмотра и сравнения.

- Подсистема должна обеспечивать хранение параметров отображения результатов анализа.

- Доступ к отчетам должен регламентироваться на основе данных о пользователях.

- Пользователь должен иметь возможность сохранения и экспорта отчетов из Системы в документы различных форматов (HTML, электронные таблицы, текстовые документы).

- Пользователь должен иметь возможность вывода на печать типизированных отчетов и любых представлений анализа (таблиц, диаграмм, карты).

OLAP-функциональность пользовательского приложения должна предоставлять пользователю интерфейс для выполнения произвольных запросов к данным, в том числе внешних источников, их многомерного анализа и формирования интерактивных, модифицируемых самим пользователем отчетов. Отчет должен представлять собой динамическую таблицу, автоматически суммирующую данные в различных разрезах и позволяющую управлять как вычислениями, так и формой отчета. Инструментами управления отчетом должны являться элементы самой таблицы: области колонок, строк и данных. В области данных должны отображаться детальные данные, промежуточные и итоговые. Отчет должен позволять изменять аналитические разрезы путем изменения порядка следования полей. OLAP-отчет, кроме одной или нескольких таблиц, должен иметь возможность содержать и другие визуальные элементы – графики, диаграммы.

В приложении аналитический OLAP-отчет должен представлять собой совокупность форм представления анализируемых данных, позволяющих оценить данные с различных точек зрения и в различных разрезах. Результаты анализа данных должны быть представлены в виде отдельных окон, содержащих таблицы, диаграммы или карты. Для визуального сравнения результатов анализа должна быть реализована возможность настройки взаимного расположения окон представлений.

Для возможности самостоятельного формирования пользователем отчетов в виде таблиц рабочая область должна содержать список измерений и анализируемых показателей (структура OLAP-куба), области редактирования отдельных частей таблицы (столбцов, строк, значений, фильтров), область отображения данных и кнопки, позволяющие выполнять преобразования.

Для удобства работы пользователя должны быть реализованы возможности изменения расположения и скрытия панелей рабочей области.

Для реализации быстрого поиска необходимых для анализа атрибутов измерения и показатели должны быть упорядочены в структуре куба в виде дерева.

Для возможности детализации результатов анализа должна быть реализована возможность создания и использования иерархических (вложенных) измерений.

Пользователь должен иметь возможность интерактивного изменения атрибутивного состава и порядка их представления в различных частях таблицы путем перетаскивания атрибутов, показателей и членов измерений/иерархий методом drag-n-drop из структуры куба в соответствующие панели области редактирования структуры куба. Вносимые в структуру таблицы изменения должны сразу применяться к данным в области отображения.

При работе со срезом куба в виде таблицы пользователю должны предоставляться следующие ключевые возможности:

- Одновременное отображение нескольких показателей.

- Работа с несколькими типами детализации одновременно (до ближайшего потомка, до следующего уровня, до следующей иерархии).

- Сохранение/восстановление текущего среза куба.

- Группировки членов измерений.

- Раздельная сортировка на любом из уровней измерения/иерархии.

- Введение восходящей и нисходящей сортировки в зависимости от значений ячеек, по любой из колонок двухмерной таблицы.

- Фильтрация произвольного множества членов измерения/иерархии, как без учета, так и с учетом результата фильтрации в OLAP-вычислениях.

- Автоматическая фильтрация членов измерений/иерархий в зависимости от их значения или положения в двухмерной таблице. Возможность выбора нескольких минимальных/максимальных членов, руководствуясь либо рангом членов, либо принципом Парето.

- Отображение не только значений показателей, но и процентных значений относительно общего итогового значения, итоговых значений по строкам/столбцам, итоговых значений относительно родительских элементов по строкам/столбцам.

- Автоподстройка ширины и высоты ячеек двухмерной таблицы в зависимости от размеров их содержимого.

Пользователь должен иметь возможность выбора необходимых для анализа измерений как на этапе создания структуры среза информации, так и ограничения списка элементов измерения в области отображения данных с помощью контекстного меню элементов таблицы. В зависимости от сложности ограничения списка элементов измерения фильтрация может быть быстрой (выбором из списка возможных значений), контекстной (с применением к значениям элементов измерения арифметических и логических операций), а также с применением созданного пользователем фильтра.

Пользователь должен иметь возможность просмотра срезов данных по текущему отчетному периоду времени (за текущий день, неделю, месяц, год) без необходимости периодической перенастройки срезов.

Для увеличения информативности результатов анализа пользователь должен иметь возможность сортировки элементов измерений и значений показателей.

Для улучшения визуализации результатов анализа пользователь должен иметь возможность условного форматирования, как всей таблицы, так и выделенной части ячеек с данными в соответствии с выбранной функцией:

- Цветовое ранжирование.

- Гистограммы.

- Выделение ячеек в зависимости от значения показателя.

Пользователь должен иметь возможность самостоятельного создания новых показателей.

Для удобства просмотра и хранения результатов анализа должна быть реализована возможность экспорта готового отчета в форматы: MS Excel, HTML, GIF, JPG, PNG, BMP, CSV, TXT, PDF.

В приложении должно быть реализовано диаграммное представление данных. Диаграммы должны обеспечивать графическое представление среза данных куба, наглядно отражающее общие тенденции изменения наблюдаемых показателей.

Должна быть реализована возможность построения диаграмм на основе полученных срезов и выбора одного из типов графиков, как двухмерных, так и трехмерных:

- Гистограммы.

- Точечные и линейные графики.

- Круговые и кольцевые диаграммы.

- Графики с накоплением и группировкой.

- Комбинированные диаграммы.

- Полярные графики.

- Гистограммы и диаграммы Ганта.

- Финансовые диаграммы.

При работе с диаграммами пользователь должен иметь возможность:

- Выделения элементов диаграммы.

- Выбора элементов диаграммы.

- Отметки элементов диаграммы.

- Масштабирования и прокрутки плоских XY-диаграмм.

- Изменения угла просмотра и масштаба изображения с помощью манипуляцией мышью при работе с трехмерными графиками.

В приложении пользователь должен иметь возможность самостоятельно задавать параметры отображения диаграммы: ее типа, данных для построения, внешнего вида. Изменение параметров и настроек диаграммы осуществляется с помощью мастера диаграмм.

Должен быть реализован предварительный просмотр, печать и экспорт диаграмм.

Пользователь должен иметь возможность изменять структуру отображаемого среза, фильтрацию и детализацию. Должна быть реализована возможность вывода на диаграмме данных различных уровней при использовании иерархических измерений. Также должно поддерживаться изменение детализации при взаимодействии непосредственно с диаграммой.

Для работы с OLAP-кубом рабочая область должна содержать список измерений и анализируемых показателей (структура OLAP-куба), области редактирования отдельных частей таблицы (столбцов, строк, значений, фильтров).

Картографическое представление должно быть реализовано как один из способов визуализации анализируемых данных среза, обеспечивающий быстрый поиск и отображение объектов на карте. По своему усмотрению пользователь должен иметь возможность изменять способы отображения данных (цветовое, символьное диаграммное), отдельных графических информационных слоев и карты в целом.

Интегрированный картографический компонент должен обеспечивать отображения результатов запросов к многомерной базе данных. Картографическое представление должно формироваться на основе табличного.

Визуализация аналитических отчетов на карте должна обеспечивать возможность анализа пространственных закономерностей событий различного характера. Способы анализа должны задаваться в стилях отображения слоя, участвующего в анализе, так же как при анализе реляционных данных.

Пользователь должен иметь возможность задания параметров отображения среза на карте, а именно:

- Проекта карты, на основе которого нужно осуществлять формирование отчета.

- Уровня детализации (от районов до отдельных адресов).

- Вида анализа (количественного или структурного).

- Показателей анализа.

- Параметров соединения среза и соответствующего выбранному уровню детализации слоя карты.

Пользователь должен иметь возможность последующего изменения основных параметров отображения среза на карте.

Настройка параметров отображения слоя должна обеспечивать анализ показателей аналитических отчетов с помощью:

- Настройки единого стиля символов.

- Анализа по категориям заливки.

- Анализа по категориям символов.

- Количественного анализа заливкой.

- Количественного анализа символами.

- Анализа с помощью диаграмм.

- Настройки подписей слоя.

- Настройки полей слоя.

Пользователь должен иметь возможность отображения нескольких срезов в одном и том же картографическом представлении. Кроме того, пользователь должен иметь возможность различного отображения одного и того же среза в одном картографическом представлении.

Пользователь должен иметь возможность формирования на одном и том же картографическом представлении отчетов на основе данных как оперативного, так и аналитического анализа, а так же сравнения их результатов.

Подсистема должна обеспечивать формирование универсальных OLAP-отчетов, позволяющих вывести на печать в определенном пользователем виде представления многомерного анализа данных (таблицы, изображения диаграммы и карты).

Подсистема должна обеспечивать отображение моделей интеллектуального анализа данных.

К технологиям интеллектуального анализа (ИАД, Data Mining) относится подкласс информационных технологий, ориентированных на задачи поддержки принятия решений и прогнозирования состояния сложных динамических систем в нестационарных и неоднородных средах.

Целью технологии Data Mining является выделение из данных неявной и неструктурированной информации и представление ее в виде, понятном пользователю. Результат моделирования – это выявленные закономерности в данных. Существует четыре основных метода выявления закономерностей: классификация, кластеризация, прогнозирование временных последовательностей (рядов), взаимосвязи. Используя комбинацию этих алгоритмов можно реализовать поддержку принятия решений для большей части встречающихся задач по обнаружению скрытых закономерностей в больших объемах данных.

В подсистеме должно быть реализовано отображение представлений интеллектуального анализа данных.

Создание представления интеллектуального анализа данных в программе должно состоять из следующих шагов:

- Создание модели, описывающей предметную область.

- Обработка данных алгоритмом, формирующим математическую модель.

- Настройка модели.

- Интерпретация результатов анализа.

Интерфейс пользователя должен позволять просмотреть и интерпретировать результаты обработки модели интеллектуального анализа данных и использовать полученные выводы для составления отчетности, прогнозирования.

Программа должна включать в себя средства просмотра различных алгоритмов интеллектуального анализа. Модели должны быть объединены в структуры анализа (как в папки), а структуры в свою очередь объединены в многомерные хранилища.

Должно быть реализовано отображение результатов работы девяти стандартизованных алгоритмов:

- «Алгоритм классификации Байеса» – рассчитывает вероятность состояния каждого входного атрибута при каждом возможном состоянии прогнозируемого атрибута. Также строит сеть зависимостей атрибутов.

- «Алгоритм кластерного анализа» – группирует наиболее близкие по атрибутам записи в кластеры. Кластеризация, как и метод Байеса, может использоваться на начальной стадии интеллектуального анализа для определения зависимостей между атрибутами.

- «Алгоритм деревьев принятия решений» – алгоритм, решающий задачи классификации. Позволяет получать решающие правила, описывающие найденные закономерности, в последовательной иерархической форме. Метод деревьев решений обладает более удобной для восприятия графической формой представления результатов.

- «Алгоритм поиска правил взаимосвязей» – позволяет определить состояния входных атрибутов, наиболее часто встречающиеся вместе с состоянием прогнозируемого атрибута, при этом результат представляется в форме удобной для восприятия – сеть зависимостей. Преимущество алгоритма – элементами сети зависимостей являются состояния атрибутов, а не только атрибуты, как в методе деревьев решений и в алгоритме Байеса.

- «Алгоритм нейронных сетей» – вычисляет вероятность каждого возможного состояния прогнозируемого атрибута для фиксированных входных данных. Алгоритм дает исследователю вероятности каждого возможного состояния входного атрибута для фиксированных выходных данных. Вы можете использовать эту вероятность для предсказания результата по наблюдаемым атрибутам. Нейронные сети осуществляют функции, сходные с функциями деревьев решений. Различие – в применяемых математических методах.

- «Алгоритм временных рядов» – позволяет прогнозировать значения числовых атрибутов. Алгоритм временных рядов наглядно представляет имеющиеся данные и прогноз на будущее, строит динамические (временные) ряды для прогнозируемого атрибута – зависимость прогнозируемого атрибута от времени. В качестве времени может использоваться дата, или её часть и различные агрегированные формы. Например, месяцы, годы, кварталы и так далее.

- «Алгоритм кластеризации последовательностей» – объединяет в кластеры объекты со схожим поведением, то есть объекты, которые меняют свои состояния по схожим сценариям.

- «Алгоритм линейной регрессии» – используется для определения связи между непрерывными атрибутами. В алгоритме связь ищется в виде линейной зависимости.

- «Алгоритм логистической регрессии» – прогнозирует вероятность каждого состояния прогнозируемого столбца в зависимости от состояний входных атрибутов, используя регрессионные методы нелинейной аппроксимации зависимостей (то есть сглаживание).

### Требования к пользовательскому Web-приложению

Пользовательское Web-приложение должно обеспечивать отображение страниц в Интернет-браузере на основе данных, хранящихся в реляционной и многомерной БД.

Функциональность Web- приложения должна включать:

- Формирование запросов к Web-сервису для получения данных.

- Обеспечение визуального интерфейса для доступа к данным Системы.

- Поиск в данных и вывод информации по запросам.

- Отображение мест происшествий на карте.

- Анализ оперативной информации ограниченной пользователем в рамках отдельно оговоренных разрезов данных.

- Обеспечение доступа к многомерному хранилищу и получение необходимых разрезов данных.

- Поддержка нескольких видов представлений для одной и той же структуры анализируемого разреза:

  - Таблицы

  - Диаграммы

  - Карты

- Печать результатов анализа.

### Требования к подсистеме полномочий

Подсистема полномочий должна обеспечивать следующую функциональность:

- Просмотр, изменение и удаление информации о пользователях и группах пользователей.

- Назначение прав пользователей на просмотр, создание, изменение и удаление объектов определенных классов.

- Проверка прав пользователя на запуск Системы.

- Проверка прав пользователя на просмотр списков, создание, изменение и удаление объектов Системы.

- Учет и протоколирование действий пользователя по созданию, изменению и удалению объектов Системы.

Административный интерфейс по настройке полномочий должен быть реализован в виде отдельного приложения.

### Требования к подсистеме информационного обмена

Для обеспечения автоматизированного информационного обмена с диспетчерскими службами (ДС) поставщиков жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) ООО «Новогор – Прикамье» и ЗАО «Пермская сетевая компания» должен быть разработан специальный структурированный формат представления данных.

Данные в установленном формате должны пересылаться из ДС поставщиков ЖКУ в производственно-диспетчерский отдел МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» по электронной почте с заданной периодичностью.

Формат, структура и периодичность отправки данных должны быть согласованы с участвующими в информационном взаимодействии диспетчерскими службами поставщиков ЖКУ.

В Системе должна быть реализована возможность автоматизированного импорта содержимого пересылаемых файлов согласованного формата в базу данных АИС ЦДС ЖКХ.

## Требования к интеграции системы в состав АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края

Для выполнения интеграции Системы в состав АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края необходимо:

- С помощью существующей телекоммуникационной инфраструктуры организовать стабильный и безопасный доступ к данным Системы из АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края.

- Проанализировать структуру данных Системы и на ее основе спроектировать модель данных для размещения информации в единых БД.

- Разработать интеграционные модули для единой сервисной шины.

- Разработать процедуры первоначального импорта данных и выполнить загрузку информации.

- Настроить обмен данными с заданной периодичностью.

- Реализовать пользовательский интерфейс для отображения переданных данных в АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края.

- Разработать многомерные структуры данных для анализа интегрированной информации.

- Разработать набор аналитических отчетов для АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края.

- Обеспечить регламентацию доступа к интегрированным данным Системы в рамках АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края.

## Требования к видам обеспечения

### Требования к лингвистическому обеспечению

Windows-приложения должны быть разработаны на технологии .Net с использованием языка программирования C#.

### Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение Системы должно функционировать в операционной среде Windows 2000/XP/Vista на IBM-совместимых персональных компьютерах. Требования к программному обеспечению приведены в таблице 1.

Таблица 3. Требования к программному обеспечению

| - Тип | - Программное обеспечение |
| --- | --- |
| - СУБД | - Microsoft SQL Server 2008 Standart |
| - Операционная система сервера. | - Windows Server 2003 и выше |
| - Веб-сервер | - IIS5.5 / IIS 6.0 Объем дискового пространства: 200 Мб и более Поддержка технологии ASP.NET 2.0 Поддержка СУБД MS SQL Server |
| - Рабочая станция пользователя | - Windows XP SP2 и выше - Microsoft Office 2003, 2007 |

### Требования к аппаратному обеспечению

Аппаратное обеспечение должно удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 4. Аппаратные требования.

| - Технические средства | - Конфигурация технических средств |
| --- | --- |
| - Сервер реляционной и многомерной баз данных | - два 4-х ядерных процессора - Объем оперативной памяти: 16 Гб - Объем дискового пространства: не менее 1Тб |
| - Рабочая станция пользователя | - Технические средства должны соответствовать минимальным требованиям, предъявляемым для работы Internet Explorer 6.0 и выше. |
| - Локальная вычислительная сеть | - Сетевое соединение сервера БД и рабочих станций пользователей должно производиться со скоростью не менее 100 Мбит/c. |
| - Call-центр | Поддержка 4 внешних аналоговых каналов. Реализация IP-телефонии. Функции: Возможность интеграции функционала в приложения на платформе.NET Определение номера и запись информации по звонку в БД. Звуковая запись звонка при поднятии трубки. Маршрутизация – направление входящего звонка на определенного оператора. Возможность установки статуса оператора. Переключение входящего звонка на любого оператора или внешний номер Сообщение о новом вызове, поступившем в процессе разговора. Конференцсвязь. Голосовая почта. Организация очереди ожидания и отображение очереди на экране диспетчера. Поддержка подключения к любой СУБД, в том числе MS SQL. Супервизор должен иметь возможность со своего рабочего места отслеживать статусы операторов, время простоя, время реагирования на звонки, количество принятых / непринятых звонков и другие показатели оперативности работы конкретного оператора, а также формировать статистику по всему Call-Центру. |

### Требования к методическому обеспечению

Перечень применяемых при разработке стандартов, нормативов, методик, положений и т.д.:

- ГОСТ 34.201-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.603-92 – Виды испытаний автоматизированных систем.

В составе Системы должны быть разработаны следующие документы:

- Руководство пользователя.

- Руководство администратора.

- Описание организации информационной базы.

Вся документация должна быть подготовлена в форматах MS Word и/или PDF и в виде печатных, переплетенных документов. Состав разрабатываемой документации может быть уточнен в ходе технического проектирования по соглашению между Заказчиком и Исполнителем.

### Требования к предоставлению гарантий качества работ

Исполнитель должен обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание Системы в течение 1 года с момента приема Системы в эксплуатацию.

В гарантийное обслуживание включаются работы, связанные с исправлением ошибок, устранением замечаний, не обнаруженных при приемке Системы и выявленных в процессе ее эксплуатации. Исправление ошибок, устранение замечаний производится в течение одного месяца с момента поступления заявки от Заказчика.

В гарантийное обслуживание не включаются работы, связанные с расширением функциональных возможностей Системы.

# Состав и характеристика работ

Работы по созданию автоматизированной информационной системы Центральной диспетчерской службы ЖКХ, обеспечению интеграции системы в состав АИАСМБ города Перми и ИАС «Мониторинг безопасности» Пермского края разбиты на 4 этапа:

- Создание макета Системы.

- Доработка макета Системы до уровня полнофункциональной версии.

- Ввод Системы в эксплуатацию и организация информационного обмена с поставщиками ЖКУ

- Интеграция Системы в состав АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края.

Макет Системы должен представлять собой версию ПО, обеспечивающую реализацию следующих требований:

- Полная реализация общих требований к Системе.

- Полная реализация общих требований к пользовательскому интерфейсу.

- Полная реализация требований к подсистеме регистрации данных.

- Полная реализация требований к подсистеме отображения данных.

- Реализация требований к подсистеме формирования отчетов в части:

  - Реализации универсальных отчетов.

  - Реализации формирования текстовой сводки по зарегистрированным происшествиям.

- Требования к подсистеме анализа данных, за исключением реализации конкретных аналитических отчетов.

- Реализация Web-приложения.

- Требования к подсистеме полномочий в части реализации контроля доступа пользователей к Системе.

Состав и содержание работ приведены в таблице 3.

Таблица 3. Состав и содержание работ

| № |  | Наименование этапа / Задачи | Срок исполнения (кол-во календарных дней) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание макета Системы |  | «____» дней со дня заключения контракта | Протокол испытаний макета Системы |
| 1.1 |  | Обследование и анализ предметной области |  | Проведен анализ предметной области. |
| 1.2 |  | Проектирование и генерация структуры данных атрибутивной информации |  | Спроектирована структура базы данных, разработан способ связи объектов данных с пространственными объектами. |
| 1.3 |  | Реализация списковых форм и форм редактирования атрибутивной информации |  | Реализованы формы редактирования и списковые формы атрибутивной информации объектов Системы. |
| 1.4 |  | Реализация подсистемы отображения на карте выбранных происшествий |  | Реализован механизм отображения объектов данных на карте, просмотра атрибутивной информации об объектах карты. |
| 1.5 |  | Создание подсистемы разграничения прав доступа |  | Реализована система разграничения прав пользователей на доступ к объектам системы. |
| 1.6 |  | Создание подсистемы аудита |  | Реализована система аудита действий пользователей над объектами. |
| 1.7 |  | Проектирование и реализация отчета «Сводка по зарегистрированным происшествиям» |  | Разработан отчета «Сводка по зарегистрированным происшествиям». |
| 1.8 |  | Создание подсистемы анализа данных |  | Создана подсистема анализа данных. |
| 1.9 |  | Создание многомерных структур данных |  | Спроектированы и развернуты многомерные структуры данных. |
| 1.10 |  | Разработка основных срезов для анализа |  | Разработаны наборы представлений анализа. |
| 1.11 |  | Разработка картографических слоев для отображения происшествий на карте города. |  | Разработаны слои и проекты карт города. |
| 1.12 |  | Разработка web-приложения |  | Разработано web-приложение |
| 1.13 |  | Предварительные испытания макета Системы |  | Проведена установка системы на полигоне заказчика и проведены предварительные испытания. |
| 1.14 |  | Проектирование подсистемы информационного обмена с поставщиками ЖКУ |  | Выполнено проектирование подсистемы информационного обмена с поставщиками ЖКУ |
| 2 | Доработка макета Системы до уровня полнофункциональной версии |  | 40 дней с момента завершения 1 этапа | Дистрибутив ПО и комплект документации на Систему |
| 2.1 |  | Доработка структуры базы данных с учетом проведенных испытаний |  | Сформирована окончательная структура базы данных |
| 2.2 |  | Доработка интерфейса форм редактирования системы в соответствии с требованиями заказчика |  | Доработан интерфейс форм редактирования системы в соответствии с требованиями заказчика |
| 2.3 |  | Добавление к списковым формам специфической для предметной области фильтрации, сортировки и поиска |  | Настроены вспомогательные строки для поиска объектов, реализован интерфейс для наложения ограничения на списки объектов |
| 2.4 |  | Доработка интерфейса показа объектов данных на карте и показа объектов данных по расположению на карте |  | Доработан интерфейс показа объектов данных на карте и показа объектов данных по расположению на карте |
| 2.5 |  | Проектирование и реализация регламентных статистических , отчетов отключений водо-, тепло, газо- и энергоснабжения |  | Разработаны регламентные отчеты (статистика отключений) |
| 2.6 |  | Согласование форматов данных для подсистемы информационного обмена с поставщиками ЖКУ. Разработка подсистемы информационного обмена с поставщиками ЖКУ. |  | Согласованы форматы данных для подсистемы информационного обмена с поставщиками ЖКУ. Выполнена разработка подсистемы информационного обмена с поставщиками ЖКУ |
| 2.7 |  | Проектирование и реализация моделей интеллектуального анализа данных. |  | Спроектированы и реализованы модели интеллектуального анализа. |
| 2.8 |  | Разработка документации на систему |  | Разработана пользовательская документация. Разработана документация администратора. Разработано описание организации информационной базы |
| 3 | Ввод в эксплуатацию Системы |  | 10 дней с момента завершения 2 этапа | Акт сдачи Системы в эксплуатацию |
| 3.1 |  | Обучение пользователей |  | Проведено обучение пользователей Системы. |
| 3.2 |  | Развертывание ИТ-инфраструктуры (установка серверов и рабочих мест) |  | Развернута ИТ-инфраструктура. |
| 3.3 |  | Установка и настройка ПО |  | Настроено ПО серверов и рабочих мест. |
| 3.4 |  | Организация информационного обмена с поставщиками ЖКУ. |  | Выполнено подключение поставщиков ЖКУ и организован информационный обмен. |
| 3.5 |  | Опытная эксплуатация |  | Проведена опытная эксплуатация Системы. |
| 3.6 |  | Консультация пользователей по вопросам эксплуатации Системы |  | Проведено консультирование пользователей по вопросам эксплуатации Системы. |
| 3.7 |  | Доработка Системы по результатам опытной эксплуатации |  | Выполнена доработка Системы |
| 3.8 |  | Сдача Системы в постоянную эксплуатацию |  | Выполнена сдача Системы в постоянную эксплуатацию. |
| 4 | Интеграция Системы в состав АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края |  | 20 дней с момента завершения 3 этапа | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 4.1 |  | Проектирование и разработка структур данных |  | Реализовано хранение данных в единой БД. Реализована структура многомерных данных. Реализованы модели интеллектуального анализа данных |
| 4.2 |  | Разработка программных модулей (адаптеров) для сервисной шины и процедур импорта данных |  | Разработаны программные модули для сервисной шины и первоначального импорта данных. |
| 4.3 |  | Реализация пользовательского интерфейса |  | Реализованы визуальные формы отображения оперативной информации. Реализовано отображение оперативной информации на карте. |
| 4.4 |  | Импорт данных и подключение АИАС к системе сбора информации (сервисной шине) |  | Выполнен первоначальный импорт данных. Настроен механизм передачи данных. |
| 4.5 |  | Ввод в эксплуатацию |  | Выполнено обучение пользователей. Проведены испытания подсистемы интеграции. Выполнена сдача системы в опытно-промышленную эксплуатацию. |

# Порядок контроля и приёмки работ

Контроль и приемка результатов выполнения этапов работ осуществляется в соответствии с порядком, определяемым Заказчиком.

По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работы, а также техническую документацию.

Техническая документация передается на бумажных носителях в 2-х экземплярах и в электронном виде на компакт-дисках.