Техническое задание на разработку рабочего проекта на благоустройство сада им. Свердлова

Объект: капитальный ремонт сада им. Свердлова

Стоимость работ: 499 000 рублей.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и месторасположение проектируемого объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Красная площадь |
| 2 | Основания для проектирования | Постановление главы администрации города Перми от 05.12.2008 № 1167 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми» |
| 3 | Характер строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Сроки строительства | 3 кв.2009 г. |
| 5 | Срок выполнения проектных работ: | С момента заключения муниципального контракта по 15.07.2009 |
| 6 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 7 | Основные технико-экономические показатели | Площадь сквера - 2,01 га согласно техническому паспорту комплексного благоустройства № 352 (ЗАО «Панорама», г. Пермь, 2008 г.), в том числе: площадь покрытия дорог площадок - 0,43 га, канал – 0,13 га, площадь газонов – 1,4 га, ограждения разных видов – 724 пог.м., опоры освещения (24, в том числе без назначения – 14 шт.), памятник – 1,4 кв.м., площадка – 180,3 кв.м, здание – 115,2 кв.м, деревья лиственные – 304 шт., деревья хвойные – 3 шт. |
| 8 | Основные требования к архитектурно – планировочному решению | В соответствии с архитектурно – планировочным решением сада им. Свердлов, выполненным ООО «Мегаполис», 2009 |
| 9 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам, в том числе: |  |
|  | - дороги, площадки | Природный камень |
|  | - ограждение канала | Чугунное литье. Тип ограждения в соответствии с архитектурно – планировочным решением сада им. Свердлова, выполненным ООО «Мегаполис», 2009 г. |
|  | - газон | Обыкновенного типа |
|  | - ограждение сада | Металл (в том числе чугунное литье решетки) на бетонном основании (парапете), современные прочные материалы, имитирующие чугунное литье. Тип ограждения в соответствии с архитектурно – планировочным решением сада им. Свердлова, выполненным ООО «Мегаполис», 2009 г. |
|  | - деревья | Сохранение существующих, санитарная прочистка |
|  | - памятник | Сохранить место установки, приподнять над уровнем земли |
|  | - МАФ | В антивандальном исполнении в соответствии с МАФ, предложенными архитектурно – планировочным решением сада им. Свердлова (ООО «Мегаполис», 2009г.) |
|  | - контейнерная площадка (для мусора, песка) | Покрытие из современных материалов с сохранением газона, типовая форма контейнера. |
| 10 | Объем проектных работ | Рабочий проект благоустройства |
| 11 | Особые условия проектирования | При разработке учесть: - наличие инженерных коммуникаций, - систему водоотведения с дорожек |
| 12 | Согласование | Со всеми заинтересованными ведомствами и организациями проводит Исполнитель |
| 13 | Состав выдаваемых проектных материалов | Согласно СНиП 1.02.01.85, постановлению Правительства РФ от 16ю02ю2008 № 87, ГОСТ 21.101 – 97, 21.508 – 93, в том числе: сметную документацию разработать в текущих ценах ресурсным методом, предусмотреть авторский надзор за исполнением рабочего проекта. |

Начальник отдела благоустройства					А.В. Дорошенко