СОГЛАСОВАНО                                              УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления                             Директор муниципального

муниципального заказа                                     бюджетного учреждения

планово - экономического                                 «Благоустройство

департамента администрации                           Орджоникидзевского района»

города Перми                                                      города Перми

/ О.И. Кириллова/	        _____________ / Н.И. Некрасов/

________________ 2009г.				         ________________ 2009г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципальных

контрактов на выполнение работ по обустройству

подъезных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы и

восстановлению дорожного полотна по ул. Верхнеудинской и пешеходной дорожки по ул. Черняховского, 74/2 в

Орджоникидзевском районе г. Перми.

г. Пермь, 2009 год

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

1. Общие сведения.

Открытый аукцион проводится в соответствии с  нормами Федерального закона от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ (с изменениями).

Понятия и термины, используемые в документации:

Заказчик –  муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» города Перми.

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт.

2. Предмет открытого аукциона:

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по:

ЛОТ №1 – Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы – муниципальным учреждениям ДОУ, расположенных в правобережной части Орджоникидзевского района г. Перми;

ЛОТ №2 – Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы – муниципальным учреждениям СОШ, МУЗ и ГП, расположенных в правобережной части Орджоникидзевского района г. Перми;

ЛОТ №3 - Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы – муниципальным учреждениям ДОУ, МУЗ и ГП, расположенных в левобережной части Орджоникидзевского района г. Перми;

ЛОТ №4 - Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы – муниципальным учреждениям СОШ, расположенных в левобережной части Орджоникидзевского района г. Перми;

ЛОТ №5 – Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы – не муниципальным учреждениям, расположенным в левобережной части Орджоникидзевского района г. Перми.

ЛОТ №6 – Восстановление дорожного полотна по ул. Верхнеудинской и пешеходной дорожки по ул. Черняховского, 74/2 в Орджоникидзевском районе г. Перми.

3. Место и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: Орджоникидзевский район г. Перми.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 1 сентября 2009 года.

4. Начальная (максимальная) цена контракта:

ЛОТ №1 – 5207290 (Пять миллионов двести семь тысяч двести девяносто) рублей 97 копеек.

ЛОТ №2 – 5694881 (Пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 78 копеек.

ЛОТ №3 – 3746717 (Три миллиона семьсот сорок шесть тысяч семьсот семнадцать) рублей 80 копеек.

ЛОТ №4 – 2651833 (Два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать три) рубля 43 копейки.

ЛОТ №5 – 3796376 (Три миллиона семьсот девяносто шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей 02 копейки.

ЛОТ №6 – 1133486 (Один миллион сто тридцать три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 33 копейки.

Цена, предлагаемая участником аукциона, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, установленную Заказчиком в документации об аукционе.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

Лот №1 - шаг аукциона составляет 5% (260364,55) рублей от начальной цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (26036,45) рублей начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (26036,45) рублей начальной (максимальной) цены контракта.

Лот №2 - шаг аукциона составляет 5% (284744,09) рублей от начальной цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (28474,41) рублей начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (28474,41) рублей начальной (максимальной) цены контракта.

Лот №3 - шаг аукциона составляет 5% (187335,89) рублей от начальной цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (18733,59) рублей начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (18733,59) рублей начальной (максимальной) цены контракта.

Лот №4 - шаг аукциона составляет 5% (132591,67) рублей от начальной цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (13259,17) рублей начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (13259,17) рублей начальной (максимальной) цены контракта.

Лот №5 - шаг аукциона составляет 5% (189818,80) рублей от начальной цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (18981,88) рублей начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (18981,88) рублей начальной (максимальной) цены контракта.

Лот №6 - шаг аукциона составляет 5% (56674,32) рублей от начальной цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (5667,43) рублей начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (5667,43) рублей начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования

Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения работ по каждому лоту отдельно.

Цена контракта по каждому лоту должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Состав и объёмы работ определены техническим заданием заказчика (приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6).

Локальный сметный расчёт стоимости работ, являющихся предметом аукциона – приложение № 7,8,9,10,11,12.

Техническое задание и локальный сметный расчёт будут являться составной частью муниципальных контрактов, подписанных сторонами по итогам аукциона.

8. Требования к описанию работ.

Описание предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукциона по каждому лоту, осуществляется участниками размещения муниципального заказа согласно перечню работ, предусмотренных техническим заданием заказчика (приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6) без внесения каких - либо изменений в состав (виды) и объёмы работ по форме приложения №15 к документации об аукционе.

Выполняемые работы должны соответствовать:

- ГОСТ, СНиП, техническим нормам и правилам;

- используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

9. Форма, срок и порядок расчётов за выполненные объёмы работ.

Форма оплаты – безналичный расчёт.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте, помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика (приложение №7,8,9,10,11,12) с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) стоимость муниципального контракта определённую заказчиком и предусмотренную локальным сметным расчётом заказчика - приложение №7,8,9,10,11,12 (учитывается четыре знака после запятой, следующие знаки отбрасываются).

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения стоимости работ, согласно локального сметного расчёта заказчика на полученный понижающий коэффициент.

Например:

При начальной (максимальной) цене контракта 1000000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 800000 рублей, частное от деления составляет 0,8, следовательно, понижающий коэффициент принимается – 0,8.

Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В акте сдачи-приемки выполненных работ (КС2) указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего коэффициента.

Например:

В течение месяца подрядчиком выполнены работы на сумму в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика на сумму 100000 рублей, что отражается в расчётах стоимости выполненных работ.

В данном расчёте указывается понижающий коэффициент – 0,8 и итоговая сумма, подлежащая оплате 80000 рублей.

10. Валюта заявки на участие в аукционе.

Валюта заявки на участие в аукционе - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 12. Требования к участникам размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо не зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя. Другие физические лица, в связи с долгосрочностью выполнения работ, к участию в размещении заказа не допускаются.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

# 13. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе по каждому лоту отдельно в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе (приложение №13).

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку в соответствии;

а) сведения об участнике размещения согласно приложение №14;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

2. сведения о качестве работ (приложение №15);

3. копию действующей лицензии, выданную на имя участника размещения заказа на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности  в соответствии с государственным стандартом или копию действующей лицензии на строительство зданий и сооружений за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, с приложениями к лицензии, включающем ниже перечисленные виды работ:

- устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок;

- улицы и дороги в жилой застройке.

Предоставление копии лицензии на имя субподрядных и других организаций (лиц) является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

4. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в аукционе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

# 14. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе размещается одновременно с извещением о проведении  аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Веденеева 86а  сметно - договорной отдел в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 09.00 час. до 17.00 час. (пятница с 09.00 час. до 16.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Контактное лицо: Суслова Наталья Павловна.

Тел.: 272-69-12

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе.

Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 15. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов по каждому лоту отдельно, указанных в ч.13 документации об аукционе.

По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование аукциона и номер извещения.

Заявки подаются в письменной форме.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены Заказчику не позднее 10 час.00 мин. 07 июля 2009 года по адресу:614038,г.Пермь, ул.Веденеева,86а,

сметно-договорной отдел, в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 0900час. до 1700 час.; (пятница с 0900 час до 1600 час.), обед с 1200 час. до 1248 час. (время местное)

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона по каждому лоту отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок, заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе до 1000 час. 07 июля 2009г.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 17. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

18. Внесение изменений в документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Внесённые изменения в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе.

19. Отказ от проведения открытого аукциона.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующее уведомление всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# 20. Место, время и порядок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место начала рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Веденеева,86а.

Дата и время начала рассмотрения заявок: 10 час.00 мин. 07 июля 2009года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в ч.12 настоящей документации;

2) предоставления определенных ч.13 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  работах, на выполнение  которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и  признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в  участии в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

21. Место, порядок проведения аукциона.

Аукцион состоится по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, управление муниципального заказа администрации г. Перми, зал заседаний, в 10 час. 30 мин. «21» июля 2009года.

Порядок проведения открытого аукциона указан в приложении №22.

22. Подписание муниципального контракта по результатам проведения  аукциона.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона по каждому лоту один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Неотъемлемой частью контракта является расчёт стоимости работ, предлагаемый заказчиком в документации об аукционе по каждому лоту, с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) цену контракта.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт.

23. Уклонение от подписания муниципального контракта.

Если в срок, предусмотренный  документацией об аукционе (п. 22), победитель не предоставил подписанный с его стороны проект муниципального контракта, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В этом случае Заказчик имеет право:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, и возмещении убытков, причиненных уклонением от подписания контракта;

- либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт и возместить убытки, причиненные уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

24. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

- Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, по каждому лоту отдельно.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе – платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств или копия такого поручения.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение заявки возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

- Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель –УФК по Пермскому краю ( ДФ г.Перми Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397), расчётный счёт № 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми, БИК 045744000, ИНН 5907038291, КПП 590701001.

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № 197А от «16» июня 2009 г.», Лот №_______.

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

25. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не устанавливается.

26. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ.

Приложение № 1

к аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту№1

« Обустройство подъездных дорог, тротуаров  к объектам социальной сферы-

муниципальным учреждениям ДОУ, расположенным в правобережной части Орджоникидзевского района г. Перми»

Полный перечень и объемы работ: локальный сметный расчет (приложение №7).

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по                                                        1сентября 2009 года.

Началом производства работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г. Перми.

Перечень объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г.Перми:

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Правобережная часть Орджоникидзевского района |  |  |
| 1 | МДОУ №96 | Ул.Никитина,18б |
| 2 | МДОУ №202 | Ул.Репина,10а |
| 3 | МДОУ №220 | Ул.Толбухина,44 |
| 4 | МДОУ №368 | Ул.Репина,68 |
| 5 | МДОУ №390 | Ул.Вильямса,47 |
| 6 | МДОУ №394 | Ул.Гайвинская,16 |
| 7 | МДОУ №400 | Ул.Карбышева,78а |
| 8 | МОУ ППиМС «Гармония» | Ул.Вильямса,71 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже.

Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Пересечение тротуаров с проезжей частью выполнять с устройством заниженного борта.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема обустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Приложение № 2

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту№2

« Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы-

муниципальным учреждениям СОШ, МУЗ и ГП, расположенным в правобережной части Орджоникидзевского района г. Перми»

Полный перечень и объемы работ: локальный сметный расчет (приложение №8).

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 1 сентября 2009 года.

Началом производства работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г. Перми.

Перечень объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г.Перми:

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Правобережная часть Орджоникидзевского района |  |  |
| 1 | МОУ ВСОШ №16 | Ул.Писарева,35 |
| 2 | МОУ СОШ №24 | Ул.Репина,67а |
| 3 | МОУ СОШ №37 | Ул.Кабельщиков,21а |
| 4 | МОУ СОШ №66 | Ул.Читалина,10 |
| 5 | МОУ СОШ №101 | Ул.Репина,12 |
| 6 | МОУ «Гимназия №3» | Ул.Звенигородская,11 |
| 7 | МУ ФКиС «Городской Центр Спортивной Подготовки» | Ул.Карбышева,42 |
| 8 | Поликлиника №1 ГП №9 | Ул.Писарева,56 корп.5 |
| 9 | Поликлиника №2 ГП №9 | Ул.Васнецова,6 |
| 10 | Поликлиника №3 ГП Д №3 | Ул.Толбухина,9 |
| 11 | МУЗ МСЧ №7 | Ул.Писарева,56 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже.

Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Пересечение тротуаров с проезжей частью выполнять с устройством заниженного борта.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема обустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Приложение № 3

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту№3

« Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы-

муниципальным учреждениям ДОУ, МУЗ и ГП, расположенным в левобережной части Орджоникидзевского района г. Перми»

Полный перечень и объемы работ:    локальный сметный расчет (приложение  №9)

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по                                                        1сентября 2009 года.

Началом производства работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г. Перми.

Перечень объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г.Перми:

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Левобережная часть Орджоникидзевского района |  |  |
| 1 | МДОУ №42 | Ул.Газонная,19 |
| 2 | МДОУ №187 | Ул.Щербакова,23 |
| 3 | МДОУ №254 | Ул.Веденеева,75 |
| 4 | МДОУ №327 | Ул.Бушмакина,22 |
| 5 | МДОУ №346 | Ул.Веденеева,71а |
| 6 | МДОУ №378 | Ул.Газонная,1 |
| 7 | Поликлиника №2 ГПД №3 | Ул.Веденеева,80 |
| 8 | Поликлиника №1 ГП №8 | Ул.Домостроительная,2 |
| 9 | Поликлиника №2 ГП №8 | Ул.Бушмакина,17 |
| 10 | Поликлиника №3 ГП №8 | Ул.Качканарская,47 |
| 11 | Поликлиника №4 ГП №8 | Ул.Пузырева,4 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже.

Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Пересечение тротуаров с проезжей частью выполнять с устройством заниженного борта.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема обустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Приложение № 4

к аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту№4

« Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы-

муниципальным учреждениям СОШ, расположенным в левобережной части Орджоникидзевского района г. Перми»

Полный перечень и объемы работ:  локальный сметный расчет  (приложение №10)

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по                                                        1сентября 2009 года.

Началом производства работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г. Перми.

Перечень объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г.Перми:

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Левобережная часть Орджоникидзевского района |  |  |
| 1 | МОУ СОШ №16 | Ул.Веденеева,71 |
| 2 | МОУ СОШ №88 | Ул.Можайская,8 |
| 3 | МОУ СОШ №89 | Ул.Черняховского,51 |
| 4 | МОУ СОШ №98 | Ул.Таймырская,1 |
| 5 | МОУ СОШ №153 | Ул.Социалистическая,6 |
| 6 | МС(к)ОУ школа-интернат №1 | Ул.Бушмакина,26 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже.

Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Пересечение тротуаров с проезжей частью выполнять с устройством заниженного борта.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема обустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Приложение № 5

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту№5

« Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы-

не муниципальным учреждениям , расположенным в левобережной части Орджоникидзевского района г. Перми»

Полный перечень и объемы работ: локальный сметный расчет  (приложение №11).

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по                                                        1сентября 2009 года.

Началом производства работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г. Перми.

Перечень объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г.Перми:

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Левобережная часть Орджоникидзевского района |  |  |
| 1 | ГУЗ «Краевая психиатрическая больница» | Банная гора |
| 2 | ГУЗ «Краевой дом ребенка» №6 | Ул.Бушмакина,8 |
| 3 | ЗАО Стоматологическая поликлиника №4 | Ул.Таганрогская,7 |
| 4 | ГОУ НПО ПУ №41 | Ул.Веденеева,9 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже.

Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Пересечение тротуаров с проезжей частью выполнять с устройством заниженного борта.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема обустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Приложение № 6

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту№6

« Восстановление дорожного полотна по ул. Верхнеудинская

и пешеходной дорожки по ул.Черняховского,74/2

в Орджоникидзевском районе г. Перми»

Полный перечень и объемы работ: локальный сметный расчет  (приложение №12).

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 1 сентября 2009 года.

Началом производства работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться по ул. Верхнеудинская и ул.Черняховского,74/2 в Орджоникидзевском районе г. Перми.

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже.

Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Пересечение тротуаров с проезжей частью выполнять с устройством заниженного борта.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема обустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Приложение № 7

к аукционной документации

Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт подъездных дорог, тротуаров к МДОУ правобережной части Орджоникидзевского района, Лот №1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание

Сметная стоимость 5207290,97 руб.

- Средства  на оплату труда 379955,92 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тротуары. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 1,2 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 3402,27 | 1209,02 | 2193,25 185,17 | 81,912 98,29 | 11,28 13,54 |
| 2 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,384 | 973,85 | 197,75 | 776,10 80,91 | 373,96 | 75,94 | 298,02 31,07 | 17,847 6,85 | 5,4955 2,11 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,15 | 2303,53 | 2303,53 |  | 345,53 | 345,53 |  | 207,9 31,19 |  |
| 4 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,15 | 1189,34 | 1189,34 |  | 178,40 | 178,40 |  | 111,78 16,77 |  |
| 5 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,128 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 909,70 | 1708,87 | 367,55 | 1341,32 116,44 | 242,73 31,07 | 66,1635 8,47 |
| 6 | ТЕР01-01-036-01 ЭМ*1,34; ЗПМ*1,34; ТЗМ*1,34 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.80 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,34; ЗПМ=1,34; ТЗМ=1,34 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,8637 | 56,91 |  | 56,91 9,49 | 49,15 |  | 49,15 8,20 |  | 0,6042 0,52 |
| 7 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 7,06 | 757,33 | 363,32 | 383,01 57,98 | 5346,76 | 2565,04 | 2704,07 409,30 | 30,176 213,04 | 3,9625 27,98 |
| 8 | СЦМ-408-0015 Сб.тек.цен 2 кв. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 122,8 | 167,85 |  |  | 20611,98 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 0,561 | 70,24 |  | 70,24 15,05 | 39,40 |  | 39,40 8,44 |  | 0,957 0,54 |
| 10 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,577 | 2326,07 |  |  | 1342,14 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 276,77 = 3 084,82 - 1 743,70 x 0,06 - 70,55 x 0,5 - 373,69 x 7,14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 7,06 | 325,98 | 229,87 | 96,11 20,44 | 2301,39 | 1622,91 | 678,55 144,29 | 17,388 122,76 | 0,0875 0,62 |
| 12 | ТЕР27-07-001-02 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 42,23 = 494,39 - 373,69 x 1,21 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м2 покрытия | 7,06 | 176,41 | 127,28 | 49,13 10,92 | 1245,46 | 898,60 | 346,86 77,11 | 9,628 67,97 |  |
| 13 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2 кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,43 | 2326,07 |  |  | 1000,21 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-408-0122 Сб.тек.цен 2 кв. | Песок природный для строительных работ средний КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 3,53 | 77,82 |  |  | 274,70 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-410-0006 Сборник тек.цен 2 кв. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 84,58 | 484,86 |  |  | 41009,46 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 (2-й уровень) | 100 м бортового камня | 5 | 1414,23 | 1236,60 | 114,32 15,50 | 7071,16 | 6183,00 | 571,59 77,50 | 102,708 513,54 | 1,044 5,22 |
| 17 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 25,37 | 728,90 |  |  | 18492,19 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,258 | 693,46 |  |  | 178,91 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-446-6500-11Сб.тек.цен 2кв.2009г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 500 | 55,76 |  |  | 27880,00 |  |  |  |  |
| 20 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 95 | 1,78 |  |  | 169,10 |  |  |  |  |
| 21 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 95 | 27,95 |  |  | 2655,25 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подъезды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 1,15 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 909,70 | 15353,14 | 3302,21 | 12050,93 1046,16 | 242,73 279,14 | 66,1635 76,09 |
| 23 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 7 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 19846,60 | 7052,64 | 12793,96 1080,16 | 81,912 573,38 | 11,28 78,96 |
| 24 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 2,48 | 973,85 | 197,75 | 776,10 80,91 | 2415,14 | 490,42 | 1924,72 200,66 | 17,847 44,26 | 5,4955 13,63 |
| 25 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,47 | 2303,53 | 2303,53 |  | 1082,66 | 1082,66 |  | 207,9 97,71 |  |
| 26 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,47 | 1189,34 | 1189,34 |  | 558,99 | 558,99 |  | 111,78 52,54 |  |
| 27 | ТЕР01-01-036-01 ЭМ*1,34; ЗПМ*1,34; ТЗМ*1,34 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.80 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,34; ЗПМ=1,34; ТЗМ=1,34 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 2,793 | 56,91 |  | 56,91 9,49 | 158,94 |  | 158,94 26,51 |  | 0,6042 1,69 |
| 28 | ТЕР27-04-006-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 основания | 2,45 | 7380,69 | 579,30 | 6636,39 948,17 | 18082,68 | 1419,28 | 16259,15 2323,02 | 49,896 122,25 | 60,8275 149,03 |
| 29 | СЦМ-408-0014 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 36,75 | 165,29 |  |  | 6074,41 |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.цен 2кв. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 463,1 | 165,29 |  |  | 76545,80 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 1,96 | 70,24 |  | 70,24 15,05 | 137,67 |  | 137,67 29,50 |  | 0,957 1,88 |
| 32 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 2,02 | 2326,07 |  |  | 4698,66 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР27-06-020-15 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,75 = 42 124,04 - 1 743,70 x 0,0108 - 403,10 x 96,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 2,45 | 4449,49 | 707,32 | 3545,60 446,06 | 10901,24 | 1732,93 | 8686,72 1092,86 | 51,705 126,68 | 27,724 67,92 |
| 34 | ТЕР27-06-021-15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 1,47 = 4 881,42 - 1 743,70 x 0,0014 - 403,10 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (2-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 2,45 | 10,88 | 9,08 | 1,80 | 26,65 | 22,24 | 4,41 | 0,6642 1,63 |  |
| 35 | СЦМ-410-0002 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 414,6 | 484,86 |  |  | 201022,96 |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,05 | 2326,07 |  |  | 116,30 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м бортового камня | 13,5 | 1424,54 | 1236,60 | 114,32 15,50 | 19231,26 | 16694,10 | 1543,29 209,26 | 102,708 1386,56 | 1,044 14,09 |
| 38 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 79,65 | 728,90 |  |  | 58056,89 |  |  |  |  |
| 39 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,81 | 693,46 |  |  | 561,70 |  |  |  |  |
| 40 | СЦМ-446-6500-21 Сб.тек.цен 2 кв. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 1350 | 118,33 |  |  | 159745,50 |  |  |  |  |
| 41 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 710 | 1,78 |  |  | 1263,80 |  |  |  |  |
| 42 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 710 | 27,95 |  |  | 19844,50 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 751401,78 | 45801,46 | 61782,00 7065,65 | 3785,63 | 462,29 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 3631922,89 | 329175,09 | 273640,52 50780,83 | 3785,63 | 462,29 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах 2 кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689 (Поз. 1, 8, 23, 30, 2, 5, 7, 9-19, 22, 24, 28-29, 31-40, 3-4, 25-26, 6, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 2781990,39 | 283373,63 | 211858,52 43715,18 |  |  |
| Перевозка мусора а/т ПЗ=5,117; ОЗП=5,117; ЭМ=5,117; МАТ=5,117 (Поз. 20, 41, 21, 42) |  |  |  |  |  |  |  | 98530,72 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 473526,58 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 15564,02) (Поз. 3-4, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 11704,14 |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 249,46) (Поз. 6, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 222,77 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 68470,48) (Поз. 1, 8, 23, 30) |  |  |  |  |  |  |  | 66936,74 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 295671,96) (Поз. 2, 5, 7, 9-19, 22, 24, 28-29, 31-40) |  |  |  |  |  |  |  | 394662,93 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 285896,66 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 ФОТ (от 15564,02) (Поз. 3-4, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 5953,24 |  |  |  |  |
| 50%*0.85 ФОТ (от 249,46) (Поз. 6, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 106,02 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 68470,48) (Поз. 1, 8, 23, 30) |  |  |  |  |  |  |  | 41082,29 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 295671,96) (Поз. 2, 5, 7, 9-19, 22, 24, 28-29, 31-40) |  |  |  |  |  |  |  | 238755,11 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 687951,55 |  |  | 671,67 | 92,5 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 3546425,38 |  |  | 2915,75 | 367,58 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 33221,40 |  |  | 198,21 |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 1284,43 |  |  |  | 2,21 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 7332,15 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 115131,22 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 4391346,13 |  |  | 3785,63 | 462,29 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 2906643,91 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 273640,52 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 379955,92 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 473526,58 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 285896,66 |  |  |  |  |
| Содержание свалки 805/2,1*56,38=21612,33 |  |  |  |  |  |  |  | 21612,33 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 4412958,45 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 794332,52 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 5207290,97 |  |  | 3785,63 | 462,29 |

Приложение № 8

к документации об аукционе

Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

На Капитальный ремонт подъездных дорог, тротуаров к МУ СОШ, МУЗ и ГП,

расположенным в правобережной  части Орджоникидзевского района. ЛОТ №2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 5694,882 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 448,715 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,27 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 752,86 | 3604,65 | 775,30 | 2829,35 203,27 | 242,73 65,54 | 54,756 14,78 |
| 2 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,224 | 973,85 | 197,75 | 776,10 66,96 | 218,14 | 44,30 | 173,84 15,00 | 17,847 4 | 4,548 1,02 |
| 3 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 2,28 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 6464,32 | 2297,15 | 4167,17 351,82 | 81,912 186,76 | 11,28 25,72 |
| 4 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,431 | 44,74 |  | 44,74 5,97 | 19,28 |  | 19,28 2,57 |  | 0,38 0,16 |
| 5 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,23 | 2303,53 | 2303,53 |  | 529,81 | 529,81 |  | 207,9 47,82 |  |
| 6 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | 100 м3 грунта | 0,23 | 1189,34 | 1189,34 |  | 273,55 | 273,55 |  | 111,78 25,71 |  |
| 7 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м бортового камня | 4,9555 | 1424,54 | 1236,60 | 114,32 12,83 | 7059,30 | 6127,97 | 566,50 63,57 | 102,708 508,97 | 0,864 4,28 |
| 8 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 29,24 | 728,90 |  |  | 21313,04 |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2кв.2009г. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 0,2973 | 693,46 |  |  | 206,17 |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | шт. | 496 | 55,76 |  |  | 27656,96 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 6,61 | 757,33 | 363,32 | 383,01 46,38 | 5005,96 | 2401,54 | 2531,71 306,57 | 30,176 199,46 | 3,17 20,95 |
| 12 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.це2кв.2009г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 115 | 165,29 |  |  | 19008,35 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 1 т | 0,529 | 70,24 |  | 70,24 12,46 | 37,16 |  | 37,16 6,59 |  | 0,792 0,42 |
| 14 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | т | 0,5449 | 2326,07 |  |  | 1267,48 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 312,05 = 3 084,82 - 1 743,70 x 0,06 - 373,69 x 7,14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | 100 м2 покрытия | 9,67 | 361,26 | 229,87 | 96,11 16,35 | 3493,35 | 2222,88 | 929,41 158,10 | 17,388 168,14 | 0,07 0,68 |
| 16 | ТЕР27-07-001-02 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 42,23 = 494,39 - 373,69 x 1,21 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент толщины ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м2 покрытия | 9,67 | 176,41 | 127,28 | 49,13 10,28 | 1705,89 | 1230,80 | 475,09 99,41 | 9,628 93,1 |  |
| 17 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | т | 0,5802 | 2326,07 |  |  | 1349,59 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | т | 115,84 | 484,86 |  |  | 56166,18 |  |  |  |  |
| 19 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 122,44 | 1,78 |  |  | 217,94 |  |  |  |  |
| 20 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 122,44 | 27,95 |  |  | 3422,20 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подъезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 2,04 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 752,86 | 27235,13 | 5857,84 | 21377,29 1535,83 | 242,73 495,17 | 54,756 111,7 |
| 22 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 2,27 | 973,85 | 197,75 | 776,10 66,96 | 2210,63 | 448,89 | 1761,74 152,00 | 17,847 40,51 | 4,548 10,32 |
| 23 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 8,25 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 23390,63 | 8312,04 | 15078,59 1273,04 | 81,912 675,77 | 11,28 93,06 |
| 24 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,5 | 44,74 |  | 44,74 5,97 | 22,37 |  | 22,37 2,99 |  | 0,38 0,19 |
| 25 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,802 | 2303,53 | 2303,53 |  | 1847,43 | 1847,43 |  | 207,9 166,74 |  |
| 26 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | 100 м3 грунта | 0,802 | 1189,34 | 1189,34 |  | 953,85 | 953,85 |  | 111,78 89,65 |  |
| 27 | ТЕРр68-09-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 7 796,21 = 17 361,10 - 153,46 x 11,5 - 141,82 x 55 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 площади основания | 1,657 | 9327,95 | 1205,65 | 7984,80 1048,85 | 15456,42 | 1997,77 | 13230,81 1737,94 | 104,748 173,57 | 68,268 113,12 |
| 28 | СЦМ-408-0013 Сб.тек.цен 2кв.2009г | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 19,06 | 167,84 |  |  | 3199,03 |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-408-0015 Сб.тек.цен 2кв.2009г | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 91,14 | 167,85 |  |  | 15297,85 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР27-04-006-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 1000 м2 основания | 1,7 | 7380,69 | 579,30 | 6636,39 784,69 | 12547,17 | 984,81 | 11281,86 1333,98 | 49,896 84,82 | 50,34 85,58 |
| 33 | ТЕР27-04-006-04 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 253,00 = 1 995,96 - 138,33 x 12,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 1000 м2 основания | 1,7 | 822,25 |  | 822,25 113,28 | 1397,83 |  | 1397,83 192,58 |  | 7,53 12,8 |
| 34 | СЦМ-408-0014 Сб.тек.цен 2кв.2009г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 25,5 | 165,29 |  |  | 4214,90 |  |  |  |  |
| 35 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.це2кв.2009г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 385,56 | 165,29 |  |  | 63729,21 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 1 т | 2,69 | 70,24 |  | 70,24 12,46 | 188,94 |  | 188,94 33,51 |  | 0,792 2,13 |
| 37 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | т | 2,77 | 2326,07 |  |  | 6443,21 |  |  |  |  |
| 37.1 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м бортового камня | 12,4 | 1424,54 | 1236,60 | 114,32 12,83 | 17664,27 | 15333,84 | 1417,54 159,07 | 102,708 1273,58 | 0,864 10,71 |
| 39 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 73,16 | 728,90 |  |  | 53326,32 |  |  |  |  |
| 40 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2кв.2009г. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 0,744 | 693,46 |  |  | 515,93 |  |  |  |  |
| 41 | СЦМ-446-6500-21 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | шт. | 1075 | 118,33 |  |  | 127204,75 |  |  |  |  |
| 42 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | шт. | 165 | 55,76 |  |  | 9200,40 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР27-06-020-18 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,75 = 41 697,07 - 1 743,70 x 0,0108 - 398,68 x 96,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 2,91713 | 4449,49 | 707,32 | 3545,60 369,16 | 12979,73 | 2063,34 | 10342,97 1076,88 | 51,705 150,83 | 22,944 66,93 |
| 44 | ТЕР27-06-021-15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 1,47 = 4 881,42 - 1 743,70 x 0,0014 - 403,10 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (2-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 2,91713 | 10,88 | 9,08 | 1,80 | 31,73 | 26,48 | 5,25 | 0,6642 1,94 |  |
| 46 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | т | 493,6 | 484,86 |  |  | 239326,90 |  |  |  |  |
| 46.1 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | т | 0,06 | 2326,07 |  |  | 139,56 |  |  |  |  |
| 47 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 521,76 | 27,95 |  |  | 14583,19 |  |  |  |  |
| 48 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 521,76 | 1,78 |  |  | 928,73 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 813055,43 | 53729,59 | 87834,70 8704,72 | 4452,08 | 574,55 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 3927830,82 | 386154,57 | 384857,22 62560,82 | 4452,08 | 574,55 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах 2 кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689 (Поз. 1, 7-10, 13-14, 17-18, 21, 36-37.1, 39-42, 44, 46-46.1, 2, 11-12, 15-16, 22, 28-29, 32-35, 43, 27, 3, 23, 4, 24, 5-6, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 3035926,36 | 332424,97 | 297022,53 53856,10 |  |  |
| Перевозка мусора а/т ПЗ=5,117; ОЗП=5,117; ЭМ=5,117; МАТ=5,117 (Поз. 19, 48, 20, 47) |  |  |  |  |  |  |  | 78849,03 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 553548,59 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 25906,55) (Поз. 5-6, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 20725,24 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 39,96) (Поз. 4, 24) |  |  |  |  |  |  |  | 37,96 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 26848,54) (Поз. 27) |  |  |  |  |  |  |  | 27922,48 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 87926,12) (Поз. 3, 23) |  |  |  |  |  |  |  | 85956,57 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 91498,28) (Поз. 2, 11-12, 15-16, 22, 28-29, 32-35, 43) |  |  |  |  |  |  |  | 129927,56 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 216495,94) (Поз. 1, 7-10, 13-14, 17-18, 21, 36-37.1, 39-42, 44, 46-46.1) |  |  |  |  |  |  |  | 288978,78 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 327496,36 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 ФОТ (от 25906,55) (Поз. 5-6, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 9909,26 |  |  |  |  |
| 50%*0.85 ФОТ (от 39,96) (Поз. 4, 24) |  |  |  |  |  |  |  | 16,98 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 114774,66) (Поз. 27, 3, 23) |  |  |  |  |  |  |  | 68864,79 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 307994,22) (Поз. 1, 7-10, 13-14, 17-18, 21, 36-37.1, 39-42, 44, 46-46.1, 2, 11-12, 15-16, 22, 28-29, 32-35, 43) |  |  |  |  |  |  |  | 248705,33 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 4236924,52 |  |  | 3086,06 | 342,3 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 417167,22 |  |  | 1036,1 | 231,9 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 241,89 |  |  |  | 0,35 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 56541,05 |  |  | 329,92 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 5867,51 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 92133,58 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 4808875,77 |  |  | 4452,08 | 574,55 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 3058817,94 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 384857,22 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 448715,39 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 553548,59 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 327496,36 |  |  |  |  |
| Содержание свалки (тротуары)122,44/2,1*56,38 |  |  |  |  |  |  |  | 3287,22 |  |  |  |  |
| Содержание свалки (проезды)521,76 /2,1*56,38 |  |  |  |  |  |  |  | 14008,01 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 4826171,00 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 868710,78 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 5694881,78 |  |  | 4452,08 | 574,55 |

Приложение № 9

к документации об аукционе

Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

На капитальный ремонт  подъездных дорог, тротуаров к МДОУ, МУЗ и ГП левобережной части                                                           Орджоникидзевского района,  Лот №3.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание

Сметная стоимость 3746717,8 руб.

- Средства  на оплату труда 291242,62 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тротуары. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 2 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 5670,46 | 2015,04 | 3655,42 308,62 | 81,912 163,82 | 11,28 22,56 |
| 2 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,15 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 909,70 | 2002,58 | 430,72 | 1571,86 136,46 | 242,73 36,41 | 66,1635 9,92 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,23 | 2303,53 | 2303,53 |  | 529,81 | 529,81 |  | 207,9 47,82 |  |
| 4 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,23 | 1189,34 | 1189,34 |  | 273,55 | 273,55 |  | 111,78 25,71 |  |
| 5 | ТЕР01-01-036-01 ЭМ*1,34; ЗПМ*1,34; ТЗМ*1,34 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.80 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,34; ЗПМ=1,34; ТЗМ=1,34 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1,2 | 56,91 |  | 56,91 9,49 | 68,29 |  | 68,29 11,39 |  | 0,6042 0,73 |
| 6 | ТЕРр68-09-01 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 7 796,21 = 17 361,10 - 153,46 x 11,5 - 141,82 x 55 | 1000 м2 площади основания | 0,3 | 7796,21 | 1004,71 | 6654,00 874,04 | 2338,86 | 301,41 | 1996,20 262,21 | 87,29 26,19 | 56,89 17,07 |
| 7 | СЦМ-408-0014 Сб .тек. цен 2кв.09г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 3,45 | 165,29 |  |  | 570,25 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-408-0015 Сб. тек .цен 2 кв. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 16,5 | 167,85 |  |  | 2769,53 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 12,49 | 757,33 | 363,32 | 383,01 57,98 | 9459,08 | 4537,86 | 4783,83 724,11 | 30,176 376,9 | 3,9625 49,49 |
| 10 | ТЕР27-07-002-04 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-03 16,21 = 208,74 - 128,35 x 1,5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м2 дорожек и тротуаров | -12,49 | 35,82 | 13,98 | 21,85 3,08 | -447,42 | -174,54 | -272,88 -38,50 | 1,161 -14,5 | 0,225 -2,81 |
| 11 | СЦМ-408-0015 Сб. тек .цен 2 кв. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 179,83 | 167,85 |  |  | 30184,47 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 1,2 | 70,24 |  | 70,24 15,05 | 84,29 |  | 84,29 18,06 |  | 0,957 1,15 |
| 13 | СЦМ-101-1556 Сб. тек. цен 2кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 1,236 | 2326,07 |  |  | 2875,02 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 276,77 = 3 084,82 - 1 743,70 x 0,06 - 70,55 x 0,5 - 373,69 x 7,14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 15,49 | 325,98 | 229,87 | 96,11 20,44 | 5049,37 | 3560,74 | 1488,78 316,58 | 17,388 269,34 | 0,0875 1,36 |
| 15 | ТЕР27-07-001-02 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 42,23 = 494,39 - 373,69 x 1,21 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м2 покрытия | 15,49 | 134,18 | 96,61 | 37,57 8,35 | 2078,46 | 1496,50 | 581,96 129,38 | 7,308 113,2 |  |
| 16 | СЦМ-101-1556 Сб. тек.цен 1 кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,931 | 2326,07 |  |  | 2165,57 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-408-0122 Сб. тек. цен 2 кв. | Песок природный для строительных работ средний КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 7,745 | 77,82 |  |  | 602,72 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-410-0006 Сборник тек.цен 2 кв. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 166,83 | 484,86 |  |  | 80889,19 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 (2-й уровень) | 100 м бортового камня | 2,72 | 1414,23 | 1236,60 | 114,32 15,50 | 3846,71 | 3363,55 | 310,95 42,16 | 102,708 279,37 | 1,044 2,84 |
| 20 | СЦМ-401-0006 Сб. тек. цен 2 кв. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 13,8 | 728,90 |  |  | 10058,82 |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-402-0004 Сб. тек. цен 2 кв. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,14 | 693,46 |  |  | 97,08 |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 272 | 55,76 |  |  | 15166,72 |  |  |  |  |
| 23 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 68 | 1,78 |  |  | 121,04 |  |  |  |  |
| 24 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 68 | 27,95 |  |  | 1900,60 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подъезды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 4,5 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 12758,53 | 4533,84 | 8224,69 694,39 | 81,912 368,6 | 11,28 50,76 |
| 26 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,81 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 909,70 | 10813,95 | 2325,91 | 8488,04 736,86 | 242,73 196,61 | 66,1635 53,59 |
| 27 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,98 | 973,85 | 197,75 | 776,10 80,91 | 954,37 | 193,79 | 760,58 79,29 | 17,847 17,49 | 5,4955 5,39 |
| 28 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,37 | 2303,53 | 2303,53 |  | 852,31 | 852,31 |  | 207,9 76,92 |  |
| 29 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,36 | 1189,34 | 1189,34 |  | 428,16 | 428,16 |  | 111,78 40,24 |  |
| 30 | ТЕР27-04-006-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 основания | 1,636 | 7380,69 | 579,30 | 6636,39 948,17 | 12074,80 | 947,73 | 10857,13 1551,21 | 49,896 81,63 | 60,8275 99,51 |
| 31 | СЦМ-408-0014 Сб. тек. цен 2кв.09г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 24,54 | 165,29 |  |  | 4056,22 |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-408-0016 Сб. тек. цен 2кв. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 309,2 | 165,29 |  |  | 51107,67 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 1,308 | 70,24 |  | 70,24 15,05 | 91,87 |  | 91,87 19,69 |  | 0,957 1,25 |
| 34 | СЦМ-101-1556 Сб. тек. цен 1кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 1,347 | 2326,07 |  |  | 3133,22 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР27-06-020-15 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,75 = 42 124,04 - 1 743,70 x 0,0108 - 403,10 x 96,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 1,636 | 4449,49 | 707,32 | 3545,60 446,06 | 7279,36 | 1157,17 | 5800,60 729,76 | 51,705 84,59 | 27,724 45,36 |
| 36 | ТЕР27-06-021-15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 1,47 = 4 881,42 - 1 743,70 x 0,0014 - 403,10 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (2-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 1,636 | 10,88 | 9,08 | 1,80 | 17,80 | 14,86 | 2,94 | 0,6642 1,09 |  |
| 37 | СЦМ-410-0002 Сб. тек .цен 2кв.09г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 276,8 | 484,86 |  |  | 134209,25 |  |  |  |  |
| 38 | СЦМ-101-1556 Сб. тек. цен 1кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,03 | 2326,07 |  |  | 69,78 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м бортового камня | 5,65 | 1424,54 | 1236,60 | 114,32 15,50 | 8048,64 | 6986,79 | 645,90 87,58 | 102,708 580,3 | 1,044 5,9 |
| 40 | СЦМ-401-0006 Сб. тек. цен 2 кв. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 33,34 | 728,90 |  |  | 24301,53 |  |  |  |  |
| 41 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2 кв.09г. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,34 | 693,46 |  |  | 235,78 |  |  |  |  |
| 42 | СЦМ-446-6500-21 Сб. тек. цен 2 кв. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 565 | 118,33 |  |  | 66856,45 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 (2-й уровень) | 100 м бортового камня | 0,75 | 1414,23 | 1236,60 | 114,32 15,50 | 1060,67 | 927,45 | 85,74 11,63 | 102,708 77,03 | 1,044 0,78 |
| 44 | СЦМ-401-0006 Сб. тек. цен 2 кв. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 3,81 | 728,90 |  |  | 2777,11 |  |  |  |  |
| 45 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2 кв.09г. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,04 | 693,46 |  |  | 27,74 |  |  |  |  |
| 46 | СЦМ-446-6500-11Сб.тек.цен 2кв.09г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 75 | 55,76 |  |  | 4182,00 |  |  |  |  |
| 47 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 372 | 1,78 |  |  | 662,16 |  |  |  |  |
| 48 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 372 | 27,95 |  |  | 10397,40 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 534751,82 | 34702,65 | 49226,19 5820,88 | 2848,76 | 364,85 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 2587540,14 | 249407,95 | 218624,49 41834,67 | 2848,76 | 364,85 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах 2 кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689 (Поз. 1, 6, 8, 11, 25, 32, 2, 7, 9-10, 12-22, 26-27, 30-31, 33-46, 3-4, 28-29, 5) |  |  |  |  |  |  |  | 1998933,02 | 214705,30 | 169398,30 36013,78 |  |  |
| Перевозка мусора а/т ПЗ=5,117; ОЗП=5,117; ЭМ=5,117; МАТ=5,117 (Поз. 23, 47, 24, 48) |  |  |  |  |  |  |  | 53855,30 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 359152,07 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 14976,49) (Поз. 3-4, 28-29) |  |  |  |  |  |  |  | 11262,32 |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 81,86) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  | 73,10 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 58326,17) (Поз. 1, 6, 8, 11, 25, 32) |  |  |  |  |  |  |  | 57019,66 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 217858,1) (Поз. 2, 7, 9-10, 12-22, 26-27, 30-31, 33-46) |  |  |  |  |  |  |  | 290796,99 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 216679,42 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 ФОТ (от 14976,49) (Поз. 3-4, 28-29) |  |  |  |  |  |  |  | 5728,51 |  |  |  |  |
| 50%*0.85 ФОТ (от 81,86) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  | 34,79 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 58326,17) (Поз. 1, 6, 8, 11, 25, 32) |  |  |  |  |  |  |  | 34995,70 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 217858,1) (Поз. 2, 7, 9-10, 12-22, 26-27, 30-31, 33-46) |  |  |  |  |  |  |  | 175920,42 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 596065,09 |  |  | 558,61 | 90,39 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 2467981,22 |  |  | 2099,46 | 273,73 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 31967,32 |  |  | 190,69 |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 421,50 |  |  |  | 0,73 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 4007,63 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 62928,87 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 3163371,63 |  |  | 2848,76 | 364,85 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 2052571,20 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 218624,49 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 291242,62 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 359152,07 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 216679,42 |  |  |  |  |
| Содержание свалки 440т/2,1*56,38=11812,95 |  |  |  |  |  |  |  | 11812,95 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 3175184,58 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 571533,22 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 3746717,80 |  |  | 2848,76 | 364,85 |

Приложение № 10

к аукционной документации

Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Капитальный ремонт подъездных дорог, тротуаров к  МУ СОШ левобережной части

Орджоникидзевского района. Лот №4.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 2651833,43 руб.

- Средства  на оплату труда 195165,22 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тротуары. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,15 | 2303,53 | 2303,53 |  | 345,53 | 345,53 |  | 207,9 31,19 |  |
| 2 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,15 | 1189,34 | 1189,34 |  | 178,40 | 178,40 |  | 111,78 16,77 |  |
| 3 | ТЕР01-01-036-01 ЭМ*1,34; ЗПМ*1,34; ТЗМ*1,34 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.80 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,34; ЗПМ=1,34; ТЗМ=1,34 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1,615 | 56,91 |  | 56,91 9,49 | 91,90 |  | 91,90 15,33 |  | 0,6042 0,98 |
| 4 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 13,1 | 757,33 | 363,32 | 383,01 57,98 | 9921,05 | 4759,49 | 5017,46 759,47 | 30,176 395,31 | 3,9625 51,91 |
| 5 | СЦМ-408-0015 Сб.тек.цен 2 кв. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 227,9 | 167,85 |  |  | 38253,02 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 1,05 | 70,24 |  | 70,24 15,05 | 73,75 |  | 73,75 15,80 |  | 0,957 1 |
| 7 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 1,08 | 2326,07 |  |  | 2512,16 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 276,77 = 3 084,82 - 1 743,70 x 0,06 - 70,55 x 0,5 - 373,69 x 7,14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 13,1 | 325,98 | 229,87 | 96,11 20,44 | 4270,29 | 3011,34 | 1259,07 267,73 | 17,388 227,78 | 0,0875 1,15 |
| 9 | ТЕР27-07-001-02 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 42,23 = 494,39 - 373,69 x 1,21 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м2 покрытия | 13,1 | 176,41 | 127,28 | 49,13 10,92 | 2310,98 | 1667,38 | 643,60 143,08 | 9,628 126,13 |  |
| 10 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1 кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,79 | 2326,07 |  |  | 1837,60 |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-408-0122 Сб.тек.цен 2 кв. | Песок природный для строительных работ средний КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 6,55 | 77,82 |  |  | 509,72 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-410-0006 Сборник тек.цен 2 кв. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 156,93 | 484,86 |  |  | 76089,08 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 (2-й уровень) | 100 м бортового камня | 4,45 | 1414,23 | 1236,60 | 114,32 15,50 | 6293,33 | 5502,87 | 508,72 68,98 | 102,708 457,05 | 1,044 4,65 |
| 14 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 22,58 | 728,90 |  |  | 16458,56 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2 кв. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,23 | 693,46 |  |  | 159,50 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-446-6500-11Сб.тек.цен 2кв.09г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 445 | 55,76 |  |  | 24813,20 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Проезды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 1 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 81,912 81,91 | 11,28 11,28 |
| 18 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,21 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 909,70 | 2803,62 | 603,01 | 2200,61 191,04 | 242,73 50,97 | 66,1635 13,89 |
| 19 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,63 | 973,85 | 197,75 | 776,10 80,91 | 613,52 | 124,58 | 488,94 50,97 | 17,847 11,24 | 5,4955 3,46 |
| 20 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,27 | 2303,53 | 2303,53 |  | 621,95 | 621,95 |  | 207,9 56,13 |  |
| 21 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,27 | 1189,34 | 1189,34 |  | 321,12 | 321,12 |  | 111,78 30,18 |  |
| 22 | ТЕР01-01-036-01 ЭМ*1,34; ЗПМ*1,34; ТЗМ*1,34 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.80 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,34; ЗПМ=1,34; ТЗМ=1,34 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,96 | 56,91 |  | 56,91 9,49 | 54,63 |  | 54,63 9,11 |  | 0,6042 0,58 |
| 23 | ТЕР27-04-006-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 основания | 0,8 | 7380,69 | 579,30 | 6636,39 948,17 | 5904,55 | 463,44 | 5309,11 758,54 | 49,896 39,92 | 60,8275 48,66 |
| 24 | СЦМ-408-0014 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 12 | 165,29 |  |  | 1983,48 |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.цен 2кв. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 151,2 | 165,29 |  |  | 24991,85 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 0,64 | 70,24 |  | 70,24 15,05 | 44,95 |  | 44,95 9,63 |  | 0,957 0,61 |
| 27 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,66 | 2326,07 |  |  | 1535,21 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР27-03-004-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2 без применения укладчиков асфальтобетона 3 267,05 = 36 408,94 - 1 743,70 x 0,074 - 326,86 x 101 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 т смеси | 0,251 | 4640,75 | 1149,44 | 3466,12 510,89 | 1164,83 | 288,51 | 870,00 128,23 | 84,024 21,09 | 32,567 8,17 |
| 29 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,02 | 2326,07 |  |  | 46,52 |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-410-0002 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 25,4 | 484,86 |  |  | 12315,44 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-06-020-15 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,75 = 42 124,04 - 1 743,70 x 0,0108 - 403,10 x 96,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 0,8 | 4449,49 | 707,32 | 3545,60 446,06 | 3559,59 | 565,86 | 2836,48 356,85 | 51,705 41,36 | 27,724 22,18 |
| 32 | ТЕР27-06-021-15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 1,47 = 4 881,42 - 1 743,70 x 0,0014 - 403,10 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (2-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 0,8 | 10,88 | 9,08 | 1,80 | 8,70 | 7,26 | 1,44 | 0,6642 0,53 |  |
| 33 | СЦМ-410-0002 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 135,36 | 484,86 |  |  | 65630,65 |  |  |  |  |
| 34 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,02 | 2326,07 |  |  | 46,52 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м бортового камня | 3,8 | 1424,54 | 1236,60 | 114,32 15,50 | 5413,24 | 4699,08 | 434,41 58,90 | 102,708 390,29 | 1,044 3,97 |
| 36 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 22,42 | 728,90 |  |  | 16341,94 |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-402-0004Сб.тек.цен 2 кв.09г. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,23 | 693,46 |  |  | 159,50 |  |  |  |  |
| 38 | СЦМ-446-6500-21 Сб.тек.цен 2 кв. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 380 | 118,33 |  |  | 44965,40 |  |  |  |  |
| 39 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 155 | 1,78 |  |  | 275,90 |  |  |  |  |
| 40 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 155 | 27,95 |  |  | 4332,25 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 380088,66 | 24167,34 | 21662,78 2987,97 | 1977,85 | 172,49 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 1840538,29 | 173690,68 | 97537,03 21474,54 | 1977,85 | 172,49 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах 2 кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689 (Поз. 1-2, 20-21, 3, 22, 4, 6-16, 18-19, 23-24, 26-38, 5, 17, 25) |  |  |  |  |  |  |  | 1441477,88 | 149523,33 | 75874,26 18486,57 |  |  |
| Перевозка мусора а/т ПЗ=5,117; ОЗП=5,117; ЭМ=5,117; МАТ=5,117 (Поз. 39-40) |  |  |  |  |  |  |  | 18971,75 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 251301,63 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 10543,33) (Поз. 1-2, 20-21) |  |  |  |  |  |  |  | 7928,58 |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 175,65) (Поз. 3, 22) |  |  |  |  |  |  |  | 156,86 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 8350,08) (Поз. 5, 17, 25) |  |  |  |  |  |  |  | 8163,04 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 176096,16) (Поз. 4, 6-16, 18-19, 23-24, 26-38) |  |  |  |  |  |  |  | 235053,15 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 151315,17 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 ФОТ (от 10543,33) (Поз. 1-2, 20-21) |  |  |  |  |  |  |  | 4032,82 |  |  |  |  |
| 50%*0.85 ФОТ (от 175,65) (Поз. 3, 22) |  |  |  |  |  |  |  | 74,65 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 8350,08) (Поз. 5, 17, 25) |  |  |  |  |  |  |  | 5010,05 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 176096,16) (Поз. 4, 6-16, 18-19, 23-24, 26-38) |  |  |  |  |  |  |  | 142197,65 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 22504,73 |  |  | 134,27 |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 904,43 |  |  |  | 1,56 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 1871271,91 |  |  | 1761,67 | 159,65 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 324894,12 |  |  | 81,91 | 11,28 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 1411,78 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 22168,12 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2243155,09 |  |  | 1977,85 | 172,49 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1545730,68 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 97537,03 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 195165,22 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 251301,63 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 151315,17 |  |  |  |  |
| Содержание свалки 155/2,1*56,38=4161,38 |  |  |  |  |  |  |  | 4161,38 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 2247316,47 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 404516,96 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 2651833,43 |  |  | 1977,85 | 172,49 |

Приложение №11

к документации об аукционе

Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на Капитальный ремонт подъездных дорог, тротуаров к не муниципальным учреждениям,

расположенных в левобережной части Орджоникидзевского района. ЛОТ №5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 3796,376 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 265,767 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,1 | 1962,27 | 1962,27 |  | 196,23 | 196,23 |  | 177,1 17,71 |  |
| 5.1 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м бортового камня | 16 | 1225,57 | 1053,40 | 98,55 13,36 | 19609,12 | 16854,40 | 1576,80 213,80 | 87,492 1399,87 | 0,9 14,4 |
| 5.2 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 94,4 | 728,90 |  |  | 68808,16 |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2кв.2009г. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,96 | 693,46 |  |  | 665,72 |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-446-6500-21 Сб.тек.цен 1 кв. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 1600 | 125,07 |  |  | 200112,00 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 12,5 | 757,33 | 363,32 | 383,01 57,98 | 9466,65 | 4541,49 | 4787,66 724,69 | 30,176 377,2 | 3,9625 49,53 |
| 9 | ТЕР27-07-002-04 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать из расценки 27-07-002-03 16,21 = 208,74 - 128,35 x 1,5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м2 дорожек и тротуаров | -12,5 | 35,82 | 13,98 | 21,85 3,08 | -447,78 | -174,69 | -273,09 -38,53 | 1,161 -14,51 | 0,225 -2,81 |
| 10 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.це2кв.2009г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 180 | 165,29 |  |  | 29752,20 |  |  |  |  |
| 10.1 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 0,377 | 70,24 |  | 70,24 15,05 | 26,48 |  | 26,48 5,67 |  | 0,957 0,36 |
| 10.2 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,388 | 2326,07 |  |  | 902,52 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 312,05 = 3 084,82 - 1 743,70 x 0,06 - 373,69 x 7,14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 12,5 | 361,26 | 229,87 | 96,11 20,44 | 4515,70 | 2873,42 | 1201,41 255,47 | 17,388 217,35 | 0,0875 1,09 |
| 12 | ТЕР27-07-001-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 42,23 = 494,39 - 373,69 x 1,21 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент толщины ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м2 покрытия | 12,5 | 91,95 | 65,94 | 26,01 5,78 | 1149,38 | 824,26 | 325,12 72,28 | 4,988 62,35 |  |
| 13 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,75 | 2326,07 |  |  | 1744,55 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 119,5 | 484,86 |  |  | 57940,77 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подъезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,45 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 909,70 | 6007,75 | 1292,17 | 4715,58 409,37 | 242,73 109,23 | 66,1635 29,77 |
| 16 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,51 | 973,85 | 197,75 | 776,10 80,91 | 496,66 | 100,85 | 395,81 41,26 | 17,847 9,1 | 5,4955 2,8 |
| 17 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 2,5 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 7088,07 | 2518,80 | 4569,27 385,77 | 81,912 204,78 | 11,28 28,2 |
| 18 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,175 | 2303,53 | 2303,53 |  | 403,12 | 403,12 |  | 207,9 36,38 |  |
| 19 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,175 | 1189,34 | 1189,34 |  | 208,13 | 208,13 |  | 111,78 19,56 |  |
| 19.8 | ТЕРр68-09-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 7 796,21 = 17 361,10 - 153,46 x 11,5 - 141,82 x 55 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 площади основания | 0,35 | 9327,95 | 1205,65 | 7984,80 1048,85 | 3264,78 | 421,98 | 2794,68 367,10 | 104,748 36,66 | 68,268 23,89 |
| 19.9 | СЦМ-408-0013 Сб.тек.цен 2кв.2009г | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 4,025 | 167,84 |  |  | 675,56 |  |  |  |  |
| 19.10 | СЦМ-408-0015 Сб.тек.цен 2кв.2009г | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 19,25 | 167,85 |  |  | 3231,11 |  |  |  |  |
| 19.1 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м бортового камня | 2,5 | 1424,54 | 1236,60 | 114,32 15,50 | 3561,35 | 3091,50 | 285,80 38,75 | 102,708 256,77 | 1,044 2,61 |
| 19.2 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 14,75 | 728,90 |  |  | 10751,28 |  |  |  |  |
| 19.3 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,15 | 693,46 |  |  | 104,02 |  |  |  |  |
| 19.4 | СЦМ-446-6500-21 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 250 | 118,33 |  |  | 29582,50 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-04-006-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 основания | 0,35 | 7380,69 | 579,30 | 6636,39 948,17 | 2583,24 | 202,75 | 2322,74 331,86 | 49,896 17,46 | 60,8275 21,29 |
| 22 | СЦМ-408-0014 Сб.тек.цен 2кв.2009г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 5,25 | 165,29 |  |  | 867,77 |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.це2кв.2009г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 66,15 | 165,29 |  |  | 10933,93 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 0,216 | 70,24 |  | 70,24 15,05 | 15,17 |  | 15,17 3,25 |  | 0,957 0,21 |
| 25 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,2225 | 2326,07 |  |  | 517,55 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-06-020-18 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,75 = 41 697,07 - 1 743,70 x 0,0108 - 398,68 x 96,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 4449,49 | 707,32 | 3545,60 446,06 | 3114,64 | 495,12 | 2481,92 312,24 | 51,705 36,19 | 27,724 19,41 |
| 27 | ТЕР27-06-021-15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 1,47 = 4 881,42 - 1 743,70 x 0,0014 - 403,10 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (2-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 10,88 | 9,08 | 1,80 | 7,61 | 6,35 | 1,26 | 0,6642 0,46 |  |
| 28 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,01 | 2326,07 |  |  | 23,26 |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 118,44 | 484,86 |  |  | 57426,82 |  |  |  |  |
| 30 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 160,59 | 27,95 |  |  | 4488,49 |  |  |  |  |
| 31 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 160,59 | 1,78 |  |  | 285,85 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 540080,36 | 33855,88 | 25226,61 3122,98 | 2786,56 | 190,75 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 2613237,56 | 243322,21 | 112472,94 22444,86 | 20027,01 | 1370,92 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в текущих ценах 2кв.2009г ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689; ТЗ=7,187; ТЗМ=7,187 (Поз. 2, 18-19, 5.1, 8-12, 16, 19.9-19.10, 20, 22-23, 26, 5.2, 6-7, 10.1-10.2, 13-15, 19.1-19.4, 24-25, 27-29, 19.8, 17) |  |  |  |  |  |  |  | 2053501,25 | 209466,33 | 87246,33 19321,88 | 17240,4468 | 1180,1702 |
| перевозка ПЗ=5,117; ОЗП=5,117; ЭМ=5,117; ЗПМ=5,117; МАТ=5,117 (Поз. 30-31) |  |  |  |  |  |  |  | 19655,95 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 359432,95 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 5803,36) (Поз. 2, 18-19) |  |  |  |  |  |  |  | 4642,69 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 5671,12) (Поз. 19.8) |  |  |  |  |  |  |  | 5897,96 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 20875,15) (Поз. 17) |  |  |  |  |  |  |  | 20407,55 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 198581,62) (Поз. 5.1, 8-12, 16, 19.9-19.10, 20, 22-23, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 281985,90 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 34835,82) (Поз. 5.2, 6-7, 10.1-10.2, 13-15, 19.1-19.4, 24-25, 27-29) |  |  |  |  |  |  |  | 46498,85 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 240285,84 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 5803,36) (Поз. 2, 18-19) |  |  |  |  |  |  |  | 2611,51 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 26546,27) (Поз. 19.8, 17) |  |  |  |  |  |  |  | 15927,76 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 233417,44) (Поз. 5.1, 8-12, 16, 19.9-19.10, 20, 22-23, 26, 5.2, 6-7, 10.1-10.2, 13-15, 19.1-19.4, 24-25, 27-29) |  |  |  |  |  |  |  | 221746,57 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 13057,56 |  |  | 529,32 |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 3079536,41 |  |  | 17762,46 | 996,55 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 95932,09 |  |  | 1735,23 | 374,37 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  | 22967,60 |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  | 1462,69 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 3212956,35 |  |  | 20027,01 | 1370,92 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 2233012,12 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 112472,94 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 265767,07 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 359432,95 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 240285,84 |  |  |  |  |
| Содержание свалки 160,59/2,1*56,38 |  |  |  |  |  |  |  | 4311,46 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 3217267,81 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 579108,21 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 3796376,02 |  |  | 20027,01 | 1370,92 |

Приложение №12

к документации об аукционе

ул. Верхнеудинская, Орджоникидзевский район  г.Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/1

(локальная смета)

на восстановление дорожного полотна по ул. Верхнеудинская

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 1034,053 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 123,680 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. ул.Верхнеудинская, Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-119-01 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли | 100 м2 площади | 0,6 | 37,54 | 37,54 |  | 22,52 | 22,52 |  | 3,09 1,85 |  |
| 2 | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 0,41 | 8,04 |  |  | 3,30 |  |  |  |  |
| 3 | СЦП1-4-38 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 0,41 | 6,73 |  |  | 2,76 |  |  |  |  |
| 4 | СЦП3-3-37-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 2 | 1 т | 0,41 | 35,01 |  |  | 14,35 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,8 | 1788,18 | 315,93 | 306,41 46,38 | 3218,72 | 568,67 | 551,54 83,48 | 26,24 47,23 | 3,17 5,71 |
| 6 | ТЕР27-07-002-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: изменение толщ.слоя-2см ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -1,8 | 231,54 | 13,00 | 19,42 2,74 | -416,77 | -23,40 | -34,96 -4,93 | 1,08 -1,94 | 0,2 -0,36 |
| 7 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 76,08 76,08 | 0,72 0,72 |
| 8 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0045 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 8,95 |  | 0,22 0,05 |  | 0,66 |
| 9 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 41697,07 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 6254,56 | 78,59 | 366,79 46,14 | 38,3 5,75 | 19,12 2,87 |
| Раздел 2. ул.Верхнеудинская, Ремонт а/б покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-03-010-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0,3 | 1049,26 | 1049,26 |  | 314,78 | 314,78 |  | 92,04 27,61 |  |
| 11 | ТЕРр68-15-02 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2 | 100 м2 | 13,05 | 5452,50 | 737,01 | 726,14 94,12 | 71155,13 | 9617,98 | 9476,13 1228,27 | 62,3 813,02 | 6,47 84,43 |
| 12 | ТЕР27-03-001-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 площади основания | 1,3 | 16723,37 | 860,08 | 6237,14 832,52 | 21740,38 | 1118,10 | 8108,29 1082,28 | 74,724 97,14 | 54 70,2 |
| 13 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бортового камня | 1,3 | 10989,97 | 1099,20 | 94,61 12,83 | 14286,96 | 1428,96 | 122,99 16,68 | 91,296 118,68 | 0,864 1,12 |
| 14 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 117,5 | 1,78 |  |  | 209,15 |  |  |  |  |
| 15 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 117,5 | 2,52 |  |  | 296,10 |  |  |  |  |
| 16 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 117,5 | 27,95 |  |  | 3284,13 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 131186,02 | 14042,20 | 18669,84 2462,66 | 1185,42 | 164,69 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 659399,99 | 104006,49 | 92948,02 19673,71 | 8782,04 | 1311,78 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перевод в цены 2009г ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689; ТЗ=7,187; ТЗМ=7,187 (Поз. 1, 5-10, 12-13, 11) |  |  |  |  |  |  |  | 501136,41 | 86879,09 | 65041,14 15236,48 | 7334,1935 | 1018,937 |
| перевозки ПЗ=4,873 (Поз. 2-3, 14-15, 4, 16) |  |  |  |  |  |  |  | 14755,31 |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 10, 12-13) |  |  |  |  |  |  |  | 12322,25 | 3085,21 | 9237,04 1974,56 | 262,4295 | 128,145 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 137149,55 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 161,85) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 121,71 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 77952) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  | 76205,88 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 45566,35) (Поз. 5-10, 12-13) |  |  |  |  |  |  |  | 60821,96 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 76612,26 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,85 ФОТ (от 161,85) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 61,91 |  |  |  |  |
| 60%*0,85 ФОТ (от 77952) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  | 39755,52 |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 45566,35) (Поз. 5-10, 12-13) |  |  |  |  |  |  |  | 36794,83 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  | 345,47 |  |  | 13,3 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  | 2491,61 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  | 16073,49 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 382630,18 |  |  | 2925,57 | 704,98 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 471621,05 |  |  | 5843,17 | 606,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 873161,80 |  |  | 8782,04 | 1311,78 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 443880,38 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 92948,02 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 123680,20 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 137149,55 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 76612,26 |  |  |  |  |
| содержание свалки (пост.адм.города от06.03.06г №257)(117,5/2,1*56,38) |  |  |  |  |  |  |  | 3154,60 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 876316,40 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 157736,95 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1034053,35 |  |  | 8782,04 | 1311,78 |

Ул. Черняховского,74/2  в Орджоникидзевском районе г.Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/2

(локальная смета)

на Восстановление пешеходной дорожки  по ул.Черняховского,74/2.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 99432,98 руб.

- Средства  на оплату труда 10643,31 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2009г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Покрытие тротуара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-16-01 | Ремонт тротуаров из литого асфальта | 100 м2 | 0,35 | 5319,28 | 1312,14 | 493,07 76,61 | 1861,75 | 459,25 | 172,57 26,81 | 114 39,9 | 5,6 1,96 |
| 2 | ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 0,93 | 9419,54 | 916,00 | 78,84 10,69 | 8760,17 | 851,88 | 73,32 9,94 | 76,08 70,75 | 0,72 0,67 |
| Раздел 2. Ограждение . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР07-05-016-03 | Устройство металлических ограждений с поручнями: из поливинилхлорида | 100 м ограждений | 0,12 | 21275,35 | 840,40 | 261,92 5,61 | 2553,04 | 100,85 | 31,43 0,67 | 62,81 7,54 | 2,82 0,34 |
| 4 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | 1351,54 | 896,07 | 2,73 0,14 | 162,18 | 107,53 | 0,33 0,02 | 71,06 8,53 | 0,04 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 13337,14 | 1519,51 | 277,65 37,44 | 126,72 | 2,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 62727,52 | 10387,37 | 1148,80 255,94 | 126,72 | 2,97 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах 1кв.2009г. ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=4,436 (Поз. 1-4) |  |  |  |  |  |  |  | 49390,38 | 8867,86 | 871,15 218,50 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12848,91 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 3322,7) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 3248,27 |  |  |  |  |
| 105%*0,94 ФОТ (от 735,22) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  | 725,66 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 5891,4) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 7863,84 |  |  |  |  |
| 155%*0,94 ФОТ (от 693,99) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 1011,14 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8688,81 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55% ФОТ (от 735,22) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  | 404,37 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 3322,7) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 1993,62 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 5891,4) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 5596,83 |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 693,99) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 693,99 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 14562,35 |  |  | 39,9 | 1,96 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 54343,58 |  |  | 70,75 | 0,67 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 13251,95 |  |  | 7,54 | 0,34 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2107,36 |  |  | 8,53 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 84265,24 |  |  | 126,72 | 2,97 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 51191,35 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1148,80 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 10643,31 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12848,91 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8688,81 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 15167,74 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 99432,98 |  |  | 126,72 | 2,97 |

Приложение № 13

к аукционной документации

- ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1.Изучив документацию об аукционе по размещению заказа на выполнение работ по обустройству подъезных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы и восстановлению дорожного полотна по ул. Верхнеудинской и пешеходной дорожки по ул. Черняховского, 74/2 Орджоникидзевского района г. Перми, а также действующие нормативно-правовые акты по предмету проводимого аукциона, _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказ)

предлагаем /предлагаю выполнить  работы по лоту №____________________________________________________________________________

(наименование лота)

________________________, в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом проводимого аукциона по лоту №__, в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона, проекте муниципального контракта и сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе по лоту №__ на условиях, установленных в вышеназванных документах.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении __________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами  сведения.

5. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МБУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» на выполнение работ, являющихся предметом аукциона в соответствии с требованиями документации об аукционе на одиннадцатый день (не ранее десяти дней) со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6. Подтверждаем, что в случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МБУ « Благоустройство Орджоникидзевского района», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ, являющихся предметом аукциона в соответствии с требованиями документации об аукционе.

7. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями аукциона или о заключении с нами муниципального контракта, как с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ являющихся предметом аукциона, сведения о _____________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

__________________           _____________________        _____________________________

- (должность)                                   (подпись, М.П.)                                                  (Ф.И.О.)

Приложение № 14

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

- Для юридических лиц:

- Полное и сокращенное наименование организации  с указанием организационно-правовой формы

_______________________________________________________________________

- Место нахождения

_______________________________________________________________________

- Почтовый адрес

_______________________________________________________________________

- номер контактного телефона:_____________________________________________

- Для индивидуальных предпринимателей:

- Фамилия, имя, отчество

_______________________________________________________________________

- паспортные данные

_______________________________________________________________________

- сведения о месте жительства

_______________________________________________________________________

- номер контактного телефона: _____________________________________________

___________________________         _____________________       ____________________

(должность)                                               (подпись, М.П.)                           (Ф.И.О.)

Приложение № 15

к документации об аукционе

## Сведения о качестве работ

Участника аукциона  _____________________________________________________________

(название аукциона)

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с МБУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» муниципального контракта на ____________________________________________________________________________________

(наименование выполняемых работ)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект муниципального контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

____________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ______________________________________________________________________________,

(уполномоченного лица участника размещения заказа, Ф. И. О. (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона по лоту №_____ подписать Контракт, согласны выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями, указанными в техническом задании и локальном сметном расчете по данному лоту, являющихся приложениями к аукционной документации.

_________________________		_________________			_____________

(должность) 			     (подпись, М.П.) 		                  (ф.и.о.)

Приложение № 16

к аукционной документации

Проект по лоту №1

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 								 «___» _________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол № ___ от _______2009 года) заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату принимает на себя обязательства лично, своими средствами, из своих материалов выполнить работы по «Обустройству подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы – муниципальным учреждениям ДОУ, расположенным в правобережной части Орджоникидзевского района г. Перми».

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание;

Приложение № 2 – локальный сметный расчет.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и др.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ 01 сентября 2009 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по условиям настоящего контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результатов выполненных работ производится пообъектно.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченных работ , подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа   текущего месяца.

3.6.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,  помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

3.8. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

3.9. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта (приложение № 1), нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.)

4.2. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца , течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков  работ , Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить дефекты и недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.4. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.3 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 30000 рублей.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта, при соблюдении требований нормативной технической документации (СНиП, ГОСТ и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.3. Вести Общий журнал  работ (форма № КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения журналов форм КС-6 и КС-6а, подписания Актов освидетельствования скрытых  работ  и фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журналов  форм КС-6 и КС-6а;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение 5-и рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.6. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение  или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения дефектов и недоделок  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.6. За производство последующих работ без приемки  скрытых работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  30000 рублей за каждый факт нарушения.

7.7.Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем  на Десять процентов объем работ, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема таким работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на Десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.4. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: техническое задание; локальный сметный расчет.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. 272-65-65, ф.272-64-92 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________Н.И.Некрасов м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту№1

« Обустройство подъездных дорог, тротуаров  к объектам социальной сферы-

муниципальным учреждениям ДОУ, расположенным в правобережной части Орджоникидзевского района г. Перми»

Полный перечень и объемы работ: локальный сметный расчет.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 1сентября 2009г.

Началом производства работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г. Перми.

Перечень объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г.Перми:

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Правобережная часть Орджоникидзевского района |  |  |
| 1 | МДОУ №96 | Ул.Никитина,18б |
| 2 | МДОУ №202 | Ул.Репина,10а |
| 3 | МДОУ №220 | Ул.Толбухина,44 |
| 4 | МДОУ №368 | Ул.Репина,68 |
| 5 | МДОУ №390 | Ул.Вильямса,47 |
| 6 | МДОУ №394 | Ул.Гайвинская,16 |
| 7 | МДОУ №400 | Ул.Карбышева,78а |
| 8 | МОУ ППиМС «Гармония» | Ул.Вильямса,71 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже.

Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Пересечение тротуаров с проезжей частью выполнять с устройством заниженного борта.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема обустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Заказчик:							Подрядчик:

____________/________________/                                       ______________/_____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт подъездных дорог, тротуаров к МДОУ правобережной части Орджоникидзевского района, Лот №1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание

Сметная стоимость 5207290,97 руб.

- Средства  на оплату труда 379955,92 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тротуары. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 1,2 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 3402,27 | 1209,02 | 2193,25 185,17 | 81,912 98,29 | 11,28 13,54 |
| 2 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,384 | 973,85 | 197,75 | 776,10 80,91 | 373,96 | 75,94 | 298,02 31,07 | 17,847 6,85 | 5,4955 2,11 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,15 | 2303,53 | 2303,53 |  | 345,53 | 345,53 |  | 207,9 31,19 |  |
| 4 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,15 | 1189,34 | 1189,34 |  | 178,40 | 178,40 |  | 111,78 16,77 |  |
| 5 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,128 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 909,70 | 1708,87 | 367,55 | 1341,32 116,44 | 242,73 31,07 | 66,1635 8,47 |
| 6 | ТЕР01-01-036-01 ЭМ*1,34; ЗПМ*1,34; ТЗМ*1,34 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.80 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,34; ЗПМ=1,34; ТЗМ=1,34 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,8637 | 56,91 |  | 56,91 9,49 | 49,15 |  | 49,15 8,20 |  | 0,6042 0,52 |
| 7 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 7,06 | 757,33 | 363,32 | 383,01 57,98 | 5346,76 | 2565,04 | 2704,07 409,30 | 30,176 213,04 | 3,9625 27,98 |
| 8 | СЦМ-408-0015 Сб.тек.цен 2 кв. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 122,8 | 167,85 |  |  | 20611,98 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 0,561 | 70,24 |  | 70,24 15,05 | 39,40 |  | 39,40 8,44 |  | 0,957 0,54 |
| 10 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,577 | 2326,07 |  |  | 1342,14 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 276,77 = 3 084,82 - 1 743,70 x 0,06 - 70,55 x 0,5 - 373,69 x 7,14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 7,06 | 325,98 | 229,87 | 96,11 20,44 | 2301,39 | 1622,91 | 678,55 144,29 | 17,388 122,76 | 0,0875 0,62 |
| 12 | ТЕР27-07-001-02 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 42,23 = 494,39 - 373,69 x 1,21 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м2 покрытия | 7,06 | 176,41 | 127,28 | 49,13 10,92 | 1245,46 | 898,60 | 346,86 77,11 | 9,628 67,97 |  |
| 13 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2 кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,43 | 2326,07 |  |  | 1000,21 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-408-0122 Сб.тек.цен 2 кв. | Песок природный для строительных работ средний КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 3,53 | 77,82 |  |  | 274,70 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-410-0006 Сборник тек.цен 2 кв. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 84,58 | 484,86 |  |  | 41009,46 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 (2-й уровень) | 100 м бортового камня | 5 | 1414,23 | 1236,60 | 114,32 15,50 | 7071,16 | 6183,00 | 571,59 77,50 | 102,708 513,54 | 1,044 5,22 |
| 17 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 25,37 | 728,90 |  |  | 18492,19 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,258 | 693,46 |  |  | 178,91 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-446-6500-11Сб.тек.цен 2кв.2009г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 500 | 55,76 |  |  | 27880,00 |  |  |  |  |
| 20 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 95 | 1,78 |  |  | 169,10 |  |  |  |  |
| 21 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 95 | 27,95 |  |  | 2655,25 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подъезды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 1,15 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 909,70 | 15353,14 | 3302,21 | 12050,93 1046,16 | 242,73 279,14 | 66,1635 76,09 |
| 23 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 7 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 19846,60 | 7052,64 | 12793,96 1080,16 | 81,912 573,38 | 11,28 78,96 |
| 24 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 2,48 | 973,85 | 197,75 | 776,10 80,91 | 2415,14 | 490,42 | 1924,72 200,66 | 17,847 44,26 | 5,4955 13,63 |
| 25 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,47 | 2303,53 | 2303,53 |  | 1082,66 | 1082,66 |  | 207,9 97,71 |  |
| 26 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,47 | 1189,34 | 1189,34 |  | 558,99 | 558,99 |  | 111,78 52,54 |  |
| 27 | ТЕР01-01-036-01 ЭМ*1,34; ЗПМ*1,34; ТЗМ*1,34 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.80 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,34; ЗПМ=1,34; ТЗМ=1,34 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 2,793 | 56,91 |  | 56,91 9,49 | 158,94 |  | 158,94 26,51 |  | 0,6042 1,69 |
| 28 | ТЕР27-04-006-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 основания | 2,45 | 7380,69 | 579,30 | 6636,39 948,17 | 18082,68 | 1419,28 | 16259,15 2323,02 | 49,896 122,25 | 60,8275 149,03 |
| 29 | СЦМ-408-0014 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 36,75 | 165,29 |  |  | 6074,41 |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.цен 2кв. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 463,1 | 165,29 |  |  | 76545,80 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 1,96 | 70,24 |  | 70,24 15,05 | 137,67 |  | 137,67 29,50 |  | 0,957 1,88 |
| 32 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 2,02 | 2326,07 |  |  | 4698,66 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР27-06-020-15 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,75 = 42 124,04 - 1 743,70 x 0,0108 - 403,10 x 96,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 2,45 | 4449,49 | 707,32 | 3545,60 446,06 | 10901,24 | 1732,93 | 8686,72 1092,86 | 51,705 126,68 | 27,724 67,92 |
| 34 | ТЕР27-06-021-15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 1,47 = 4 881,42 - 1 743,70 x 0,0014 - 403,10 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (2-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 2,45 | 10,88 | 9,08 | 1,80 | 26,65 | 22,24 | 4,41 | 0,6642 1,63 |  |
| 35 | СЦМ-410-0002 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 414,6 | 484,86 |  |  | 201022,96 |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,05 | 2326,07 |  |  | 116,30 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м бортового камня | 13,5 | 1424,54 | 1236,60 | 114,32 15,50 | 19231,26 | 16694,10 | 1543,29 209,26 | 102,708 1386,56 | 1,044 14,09 |
| 38 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 79,65 | 728,90 |  |  | 58056,89 |  |  |  |  |
| 39 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,81 | 693,46 |  |  | 561,70 |  |  |  |  |
| 40 | СЦМ-446-6500-21 Сб.тек.цен 2 кв. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 1350 | 118,33 |  |  | 159745,50 |  |  |  |  |
| 41 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 710 | 1,78 |  |  | 1263,80 |  |  |  |  |
| 42 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 710 | 27,95 |  |  | 19844,50 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 751401,78 | 45801,46 | 61782,00 7065,65 | 3785,63 | 462,29 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 3631922,89 | 329175,09 | 273640,52 50780,83 | 3785,63 | 462,29 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах 2 кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689 (Поз. 1, 8, 23, 30, 2, 5, 7, 9-19, 22, 24, 28-29, 31-40, 3-4, 25-26, 6, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 2781990,39 | 283373,63 | 211858,52 43715,18 |  |  |
| Перевозка мусора а/т ПЗ=5,117; ОЗП=5,117; ЭМ=5,117; МАТ=5,117 (Поз. 20, 41, 21, 42) |  |  |  |  |  |  |  | 98530,72 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 473526,58 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 15564,02) (Поз. 3-4, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 11704,14 |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 249,46) (Поз. 6, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 222,77 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 68470,48) (Поз. 1, 8, 23, 30) |  |  |  |  |  |  |  | 66936,74 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 295671,96) (Поз. 2, 5, 7, 9-19, 22, 24, 28-29, 31-40) |  |  |  |  |  |  |  | 394662,93 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 285896,66 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 ФОТ (от 15564,02) (Поз. 3-4, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 5953,24 |  |  |  |  |
| 50%*0.85 ФОТ (от 249,46) (Поз. 6, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 106,02 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 68470,48) (Поз. 1, 8, 23, 30) |  |  |  |  |  |  |  | 41082,29 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 295671,96) (Поз. 2, 5, 7, 9-19, 22, 24, 28-29, 31-40) |  |  |  |  |  |  |  | 238755,11 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 687951,55 |  |  | 671,67 | 92,5 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 3546425,38 |  |  | 2915,75 | 367,58 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 33221,40 |  |  | 198,21 |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 1284,43 |  |  |  | 2,21 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 7332,15 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 115131,22 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 4391346,13 |  |  | 3785,63 | 462,29 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 2906643,91 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 273640,52 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 379955,92 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 473526,58 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 285896,66 |  |  |  |  |
| Содержание свалки 805/2,1*56,38=21612,33 |  |  |  |  |  |  |  | 21612,33 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 4412958,45 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 794332,52 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 5207290,97 |  |  | 3785,63 | 462,29 |

|  | Понижающий коэффициент:____________ Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента:___________ |
| --- | --- |

Заказчик:							Подрядчик:

____________/________________/                                       ______________/_____________/

Приложение № 17

к документации об аукционе

Проект по лоту №2

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 								 «___» _________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол № ___ от _______2009 года) заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату принимает на себя обязательства лично, своими средствами, из своих материалов выполнить работы по  «Обустройству подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы – муниципальным учреждениям СОШ, МУЗ и ГП, расположенным в правобережной части Орджоникидзевского района г. Перми».

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание;

Приложение № 2 – локальный сметный расчет.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и др.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ 01 сентября 2009 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по условиям настоящего контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результатов выполненных работ производится пообъектно.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченных работ , подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа   текущего месяца.

3.6.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,  помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

3.8. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

3.9. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта (приложение № 1), нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.)

4.2. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца , течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков  работ , Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить дефекты и недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.4. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.3 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 30000 рублей.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта, при соблюдении требований нормативной технической документации (СНиП, ГОСТ и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.3. Вести Общий журнал  работ (форма № КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения журналов форм КС-6 и КС-6а, подписания Актов освидетельствования скрытых  работ  и фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журналов  форм КС-6 и КС-6а;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение 5-и рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.6. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение  или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения дефектов и недоделок  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.6. За производство последующих работ без приемки  скрытых работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  30000 рублей за каждый факт нарушения.

7.7.Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем  на Десять процентов объем работ, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема таким работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на Десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.4. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: техническое задание; локальный сметный расчет.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. 272-65-65, ф.272-64-92 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________Н.И.Некрасов м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту№2

« Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы-

муниципальным учреждениям СОШ, МУЗ и ГП, расположенным в правобережной части Орджоникидзевского района г. Перми»

Полный перечень и объемы работ: локальный сметный расчет.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 1 сентября 2009 года.

Началом производства работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г. Перми.

Перечень объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г.Перми:

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Правобережная часть Орджоникидзевского района |  |  |
| 1 | МОУ ВСОШ №16 | Ул.Писарева,35 |
| 2 | МОУ СОШ №24 | Ул.Репина,67а |
| 3 | МОУ СОШ №37 | Ул.Кабельщиков,21а |
| 4 | МОУ СОШ №66 | Ул.Читалина,10 |
| 5 | МОУ СОШ №101 | Ул.Репина,12 |
| 6 | МОУ «Гимназия №3» | Ул.Звенигородская,11 |
| 7 | МУ ФКиС «Городской Центр Спортивной Подготовки» | Ул.Карбышева,42 |
| 8 | Поликлиника №1 ГП №9 | Ул.Писарева,56 корп.5 |
| 9 | Поликлиника №2 ГП №9 | Ул.Васнецова,6 |
| 10 | Поликлиника №3 ГП Д №3 | Ул.Толбухина,9 |
| 11 | МУЗ МСЧ №7 | Ул.Писарева,56 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже.

Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Пересечение тротуаров с проезжей частью выполнять с устройством заниженного борта.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема обустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Заказчик:							Подрядчик:

____________/________________/                                       ______________/_____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

На Капитальный ремонт подъездных дорог, тротуаров к МУ СОШ, МУЗ и ГП,

расположенным в правобережной  части Орджоникидзевского района. ЛОТ №2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 5694,882 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 448,715 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,27 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 752,86 | 3604,65 | 775,30 | 2829,35 203,27 | 242,73 65,54 | 54,756 14,78 |  |
| 2 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,224 | 973,85 | 197,75 | 776,10 66,96 | 218,14 | 44,30 | 173,84 15,00 | 17,847 4 | 4,548 1,02 |  |
| 3 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 2,28 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 6464,32 | 2297,15 | 4167,17 351,82 | 81,912 186,76 | 11,28 25,72 |  |
| 4 | ТЕР01-01-036-01 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,431 | 44,74 |  | 44,74 5,97 | 19,28 |  | 19,28 2,57 |  | 0,38 0,16 |  |
| 5 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,23 | 2303,53 | 2303,53 |  | 529,81 | 529,81 |  | 207,9 47,82 |  |  |
| 6 | ТЕР01-02-061-02 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | 100 м3 грунта | 0,23 | 1189,34 | 1189,34 |  | 273,55 | 273,55 |  | 111,78 25,71 |  |  |
| 7 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м бортового камня | 4,9555 | 1424,54 | 1236,60 | 114,32 12,83 | 7059,30 | 6127,97 | 566,50 63,57 | 102,708 508,97 | 0,864 4,28 |  |
| 8 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. |  | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 29,24 | 728,90 |  |  | 21313,04 |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2кв.2009г. |  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 0,2973 | 693,46 |  |  | 206,17 |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. |  | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | шт. | 496 | 55,76 |  |  | 27656,96 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-07-002-03 |  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 6,61 | 757,33 | 363,32 | 383,01 46,38 | 5005,96 | 2401,54 | 2531,71 306,57 | 30,176 199,46 | 3,17 20,95 |  |
| 12 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.це2кв.2009г. |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 115 | 165,29 |  |  | 19008,35 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 1 т | 0,529 | 70,24 |  | 70,24 12,46 | 37,16 |  | 37,16 6,59 |  | 0,792 0,42 |  |
| 14 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. |  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | т | 0,5449 | 2326,07 |  |  | 1267,48 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-07-001-01 |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 312,05 = 3 084,82 - 1 743,70 x 0,06 - 373,69 x 7,14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | 100 м2 покрытия | 9,67 | 361,26 | 229,87 | 96,11 16,35 | 3493,35 | 2222,88 | 929,41 158,10 | 17,388 168,14 | 0,07 0,68 |  |
| 16 | ТЕР27-07-001-02 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 42,23 = 494,39 - 373,69 x 1,21 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент толщины ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м2 покрытия | 9,67 | 176,41 | 127,28 | 49,13 10,28 | 1705,89 | 1230,80 | 475,09 99,41 | 9,628 93,1 |  |  |
| 17 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. |  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | т | 0,5802 | 2326,07 |  |  | 1349,59 |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | т | 115,84 | 484,86 |  |  | 56166,18 |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦП1-3-26 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 122,44 | 1,78 |  |  | 217,94 |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦП3-3-37-1 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 122,44 | 27,95 |  |  | 3422,20 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подъезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 2,04 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 752,86 | 27235,13 | 5857,84 | 21377,29 1535,83 | 242,73 495,17 | 54,756 111,7 |  |
| 22 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 2,27 | 973,85 | 197,75 | 776,10 66,96 | 2210,63 | 448,89 | 1761,74 152,00 | 17,847 40,51 | 4,548 10,32 |  |
| 23 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 8,25 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 23390,63 | 8312,04 | 15078,59 1273,04 | 81,912 675,77 | 11,28 93,06 |  |
| 24 | ТЕР01-01-036-01 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,5 | 44,74 |  | 44,74 5,97 | 22,37 |  | 22,37 2,99 |  | 0,38 0,19 |  |
| 25 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,802 | 2303,53 | 2303,53 |  | 1847,43 | 1847,43 |  | 207,9 166,74 |  |  |
| 26 | ТЕР01-02-061-02 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | 100 м3 грунта | 0,802 | 1189,34 | 1189,34 |  | 953,85 | 953,85 |  | 111,78 89,65 |  |  |
| 27 | ТЕРр68-09-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 7 796,21 = 17 361,10 - 153,46 x 11,5 - 141,82 x 55 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 площади основания | 1,657 | 9327,95 | 1205,65 | 7984,80 1048,85 | 15456,42 | 1997,77 | 13230,81 1737,94 | 104,748 173,57 | 68,268 113,12 |  |
| 28 | СЦМ-408-0013 Сб.тек.цен 2кв.2009г |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 19,06 | 167,84 |  |  | 3199,03 |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-408-0015 Сб.тек.цен 2кв.2009г |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 91,14 | 167,85 |  |  | 15297,85 |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР27-04-006-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 1000 м2 основания | 1,7 | 7380,69 | 579,30 | 6636,39 784,69 | 12547,17 | 984,81 | 11281,86 1333,98 | 49,896 84,82 | 50,34 85,58 |  |
| 33 | ТЕР27-04-006-04 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 253,00 = 1 995,96 - 138,33 x 12,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 1000 м2 основания | 1,7 | 822,25 |  | 822,25 113,28 | 1397,83 |  | 1397,83 192,58 |  | 7,53 12,8 |  |
| 34 | СЦМ-408-0014 Сб.тек.цен 2кв.2009г. |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 25,5 | 165,29 |  |  | 4214,90 |  |  |  |  |  |
| 35 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.це2кв.2009г. |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 385,56 | 165,29 |  |  | 63729,21 |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 1 т | 2,69 | 70,24 |  | 70,24 12,46 | 188,94 |  | 188,94 33,51 |  | 0,792 2,13 |  |
| 37 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. |  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | т | 2,77 | 2326,07 |  |  | 6443,21 |  |  |  |  |  |
| 37.1 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 100 м бортового камня | 12,4 | 1424,54 | 1236,60 | 114,32 12,83 | 17664,27 | 15333,84 | 1417,54 159,07 | 102,708 1273,58 | 0,864 10,71 |  |
| 39 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г |  | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 73,16 | 728,90 |  |  | 53326,32 |  |  |  |  |  |
| 40 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2кв.2009г. |  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | м3 | 0,744 | 693,46 |  |  | 515,93 |  |  |  |  |  |
| 41 | СЦМ-446-6500-21 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. |  | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | шт. | 1075 | 118,33 |  |  | 127204,75 |  |  |  |  |  |
| 42 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. |  | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | шт. | 165 | 55,76 |  |  | 9200,40 |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР27-06-020-18 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,75 = 41 697,07 - 1 743,70 x 0,0108 - 398,68 x 96,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 2,91713 | 4449,49 | 707,32 | 3545,60 369,16 | 12979,73 | 2063,34 | 10342,97 1076,88 | 51,705 150,83 | 22,944 66,93 |  |
| 44 | ТЕР27-06-021-15 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 1,47 = 4 881,42 - 1 743,70 x 0,0014 - 403,10 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (2-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 2,91713 | 10,88 | 9,08 | 1,80 | 31,73 | 26,48 | 5,25 | 0,6642 1,94 |  |  |
| 46 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | т | 493,6 | 484,86 |  |  | 239326,90 |  |  |  |  |  |
| 46.1 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. |  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 | т | 0,06 | 2326,07 |  |  | 139,56 |  |  |  |  |  |
| 47 | СЦП3-3-37-1 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 521,76 | 27,95 |  |  | 14583,19 |  |  |  |  |  |
| 48 | СЦП1-3-26 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 521,76 | 1,78 |  |  | 928,73 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 813055,43 | 53729,59 | 87834,70 8704,72 | 4452,08 | 574,55 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 3927830,82 | 386154,57 | 384857,22 62560,82 | 4452,08 | 574,55 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах 2 кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689 (Поз. 1, 7-10, 13-14, 17-18, 21, 36-37.1, 39-42, 44, 46-46.1, 2, 11-12, 15-16, 22, 28-29, 32-35, 43, 27, 3, 23, 4, 24, 5-6, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3035926,36 | 332424,97 | 297022,53 53856,10 |  |  |  |
| Перевозка мусора а/т ПЗ=5,117; ОЗП=5,117; ЭМ=5,117; МАТ=5,117 (Поз. 19, 48, 20, 47) |  |  |  |  |  |  |  |  | 78849,03 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 553548,59 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 25906,55) (Поз. 5-6, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20725,24 |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 39,96) (Поз. 4, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,96 |  |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 26848,54) (Поз. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27922,48 |  |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 87926,12) (Поз. 3, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 85956,57 |  |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 91498,28) (Поз. 2, 11-12, 15-16, 22, 28-29, 32-35, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  | 129927,56 |  |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 216495,94) (Поз. 1, 7-10, 13-14, 17-18, 21, 36-37.1, 39-42, 44, 46-46.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 288978,78 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 327496,36 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 ФОТ (от 25906,55) (Поз. 5-6, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9909,26 |  |  |  |  |  |
| 50%*0.85 ФОТ (от 39,96) (Поз. 4, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,98 |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 114774,66) (Поз. 27, 3, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 68864,79 |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 307994,22) (Поз. 1, 7-10, 13-14, 17-18, 21, 36-37.1, 39-42, 44, 46-46.1, 2, 11-12, 15-16, 22, 28-29, 32-35, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  | 248705,33 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 4236924,52 |  |  | 3086,06 | 342,3 |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 417167,22 |  |  | 1036,1 | 231,9 |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,89 |  |  |  | 0,35 |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 56541,05 |  |  | 329,92 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 5867,51 |  |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 92133,58 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 4808875,77 |  |  | 4452,08 | 574,55 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3058817,94 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 384857,22 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 448715,39 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 553548,59 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 327496,36 |  |  |  |  |  |
| Содержание свалки (тротуары)122,44/2,1*56,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3287,22 |  |  |  |  |  |
| Содержание свалки (проезды)521,76 /2,1*56,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14008,01 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 4826171,00 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 868710,78 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 5694881,78 |  |  | 4452,08 | 574,55 |  |
|  |  | Понижающий коэффициент:____________ Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента:___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:							Подрядчик:

____________/________________/                                       ______________/_____________/

Приложение № 18

к документации об аукционе

Проект по лоту №3

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 								 «___» _________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол № ___ от _______2009 года) заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату принимает на себя обязательства лично, своими средствами, из своих материалов выполнить работы по «Обустройству подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы – муниципальным учреждениям ДОУ, МУЗ и ГП, расположенным в левобережной части Орджоникидзевского района г. Перми».

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание;

Приложение № 2 – локальный сметный расчет.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и др.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ 01 сентября 2009 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по условиям настоящего контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результатов выполненных работ производится пообъектно.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченных работ , подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа   текущего месяца.

3.6.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,  помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

3.8. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

3.9. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта (приложение № 1), нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.)

4.2. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца , течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков  работ , Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить дефекты и недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.4. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.3 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 30000 рублей.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта, при соблюдении требований нормативной технической документации (СНиП, ГОСТ и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.3. Вести Общий журнал  работ (форма № КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения журналов форм КС-6 и КС-6а, подписания Актов освидетельствования скрытых  работ  и фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журналов  форм КС-6 и КС-6а;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение 5-и рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.6. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение  или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения дефектов и недоделок  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.6. За производство последующих работ без приемки  скрытых работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  30000 рублей за каждый факт нарушения.

7.7.Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем  на Десять процентов объем работ, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема таким работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на Десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.4. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: техническое задание; локальный сметный расчет.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. 272-65-65, ф.272-64-92 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________Н.И.Некрасов м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту№3

« Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы-

муниципальным учреждениям ДОУ, МУЗ и ГП, расположенным в левобережной части Орджоникидзевского района г. Перми»

Полный перечень и объемы работ:    локальный сметный расчет.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 1сентября 2009 года.

Началом производства работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г. Перми.

Перечень объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г.Перми:

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Левобережная часть Орджоникидзевского района |  |  |
| 1 | МДОУ №42 | Ул.Газонная,19 |
| 2 | МДОУ №187 | Ул.Щербакова,23 |
| 3 | МДОУ №254 | Ул.Веденеева,75 |
| 4 | МДОУ №327 | Ул.Бушмакина,22 |
| 5 | МДОУ №346 | Ул.Веденеева,71а |
| 6 | МДОУ №378 | Ул.Газонная,1 |
| 7 | Поликлиника №2 ГПД №3 | Ул.Веденеева,80 |
| 8 | Поликлиника №1 ГП №8 | Ул.Домостроительная,2 |
| 9 | Поликлиника №2 ГП №8 | Ул.Бушмакина,17 |
| 10 | Поликлиника №3 ГП №8 | Ул.Качканарская,47 |
| 11 | Поликлиника №4 ГП №8 | Ул.Пузырева,4 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже.

Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Пересечение тротуаров с проезжей частью выполнять с устройством заниженного борта.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема обустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Заказчик:						  Подрядчик:

____________/________________/                          ______________/_____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

На капитальный ремонт  подъездных дорог, тротуаров к МДОУ, МУЗ и ГП левобережной части                                                           Орджоникидзевского района,  Лот №3.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание

Сметная стоимость 3746717,8 руб.

- Средства  на оплату труда 291242,62 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тротуары. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 2 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 |  | 5670,46 | 2015,04 | 3655,42 308,62 | 81,912 163,82 | 11,28 22,56 |
| 2 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,15 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 909,70 |  | 2002,58 | 430,72 | 1571,86 136,46 | 242,73 36,41 | 66,1635 9,92 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,23 | 2303,53 | 2303,53 |  |  | 529,81 | 529,81 |  | 207,9 47,82 |  |
| 4 | ТЕР01-02-061-02 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,23 | 1189,34 | 1189,34 |  |  | 273,55 | 273,55 |  | 111,78 25,71 |  |
| 5 | ТЕР01-01-036-01 ЭМ*1,34; ЗПМ*1,34; ТЗМ*1,34 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.80 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,34; ЗПМ=1,34; ТЗМ=1,34 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1,2 | 56,91 |  | 56,91 9,49 |  | 68,29 |  | 68,29 11,39 |  | 0,6042 0,73 |
| 6 | ТЕРр68-09-01 |  | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 7 796,21 = 17 361,10 - 153,46 x 11,5 - 141,82 x 55 | 1000 м2 площади основания | 0,3 | 7796,21 | 1004,71 | 6654,00 874,04 |  | 2338,86 | 301,41 | 1996,20 262,21 | 87,29 26,19 | 56,89 17,07 |
| 7 | СЦМ-408-0014 Сб .тек. цен 2кв.09г. |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 3,45 | 165,29 |  |  |  | 570,25 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-408-0015 Сб. тек .цен 2 кв. |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 16,5 | 167,85 |  |  |  | 2769,53 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-07-002-03 |  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 12,49 | 757,33 | 363,32 | 383,01 57,98 |  | 9459,08 | 4537,86 | 4783,83 724,11 | 30,176 376,9 | 3,9625 49,49 |
| 10 | ТЕР27-07-002-04 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 |  | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-03 16,21 = 208,74 - 128,35 x 1,5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м2 дорожек и тротуаров | -12,49 | 35,82 | 13,98 | 21,85 3,08 |  | -447,42 | -174,54 | -272,88 -38,50 | 1,161 -14,5 | 0,225 -2,81 |
| 11 | СЦМ-408-0015 Сб. тек .цен 2 кв. |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 179,83 | 167,85 |  |  |  | 30184,47 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 1,2 | 70,24 |  | 70,24 15,05 |  | 84,29 |  | 84,29 18,06 |  | 0,957 1,15 |
| 13 | СЦМ-101-1556 Сб. тек. цен 2кв. |  | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 1,236 | 2326,07 |  |  |  | 2875,02 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-07-001-01 |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 276,77 = 3 084,82 - 1 743,70 x 0,06 - 70,55 x 0,5 - 373,69 x 7,14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 15,49 | 325,98 | 229,87 | 96,11 20,44 |  | 5049,37 | 3560,74 | 1488,78 316,58 | 17,388 269,34 | 0,0875 1,36 |
| 15 | ТЕР27-07-001-02 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 42,23 = 494,39 - 373,69 x 1,21 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м2 покрытия | 15,49 | 134,18 | 96,61 | 37,57 8,35 |  | 2078,46 | 1496,50 | 581,96 129,38 | 7,308 113,2 |  |
| 16 | СЦМ-101-1556 Сб. тек.цен 1 кв. |  | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,931 | 2326,07 |  |  |  | 2165,57 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-408-0122 Сб. тек. цен 2 кв. |  | Песок природный для строительных работ средний КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 7,745 | 77,82 |  |  |  | 602,72 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-410-0006 Сборник тек.цен 2 кв. |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 166,83 | 484,86 |  |  |  | 80889,19 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-02-010-02 |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 (2-й уровень) | 100 м бортового камня | 2,72 | 1414,23 | 1236,60 | 114,32 15,50 |  | 3846,71 | 3363,55 | 310,95 42,16 | 102,708 279,37 | 1,044 2,84 |
| 20 | СЦМ-401-0006 Сб. тек. цен 2 кв. |  | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 13,8 | 728,90 |  |  |  | 10058,82 |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-402-0004 Сб. тек. цен 2 кв. |  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,14 | 693,46 |  |  |  | 97,08 |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.09г. |  | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 272 | 55,76 |  |  |  | 15166,72 |  |  |  |  |
| 23 | СЦП1-3-26 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 68 | 1,78 |  |  |  | 121,04 |  |  |  |  |
| 24 | СЦП3-3-37-1 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 68 | 27,95 |  |  |  | 1900,60 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подъезды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 4,5 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 |  | 12758,53 | 4533,84 | 8224,69 694,39 | 81,912 368,6 | 11,28 50,76 |
| 26 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,81 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 909,70 |  | 10813,95 | 2325,91 | 8488,04 736,86 | 242,73 196,61 | 66,1635 53,59 |
| 27 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,98 | 973,85 | 197,75 | 776,10 80,91 |  | 954,37 | 193,79 | 760,58 79,29 | 17,847 17,49 | 5,4955 5,39 |
| 28 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,37 | 2303,53 | 2303,53 |  |  | 852,31 | 852,31 |  | 207,9 76,92 |  |
| 29 | ТЕР01-02-061-02 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,36 | 1189,34 | 1189,34 |  |  | 428,16 | 428,16 |  | 111,78 40,24 |  |
| 30 | ТЕР27-04-006-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 основания | 1,636 | 7380,69 | 579,30 | 6636,39 948,17 |  | 12074,80 | 947,73 | 10857,13 1551,21 | 49,896 81,63 | 60,8275 99,51 |
| 31 | СЦМ-408-0014 Сб. тек. цен 2кв.09г. |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 24,54 | 165,29 |  |  |  | 4056,22 |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-408-0016 Сб. тек. цен 2кв. |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 309,2 | 165,29 |  |  |  | 51107,67 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 1,308 | 70,24 |  | 70,24 15,05 |  | 91,87 |  | 91,87 19,69 |  | 0,957 1,25 |
| 34 | СЦМ-101-1556 Сб. тек. цен 1кв. |  | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 1,347 | 2326,07 |  |  |  | 3133,22 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР27-06-020-15 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,75 = 42 124,04 - 1 743,70 x 0,0108 - 403,10 x 96,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 1,636 | 4449,49 | 707,32 | 3545,60 446,06 |  | 7279,36 | 1157,17 | 5800,60 729,76 | 51,705 84,59 | 27,724 45,36 |
| 36 | ТЕР27-06-021-15 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 1,47 = 4 881,42 - 1 743,70 x 0,0014 - 403,10 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (2-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 1,636 | 10,88 | 9,08 | 1,80 |  | 17,80 | 14,86 | 2,94 | 0,6642 1,09 |  |
| 37 | СЦМ-410-0002 Сб. тек .цен 2кв.09г. |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 276,8 | 484,86 |  |  |  | 134209,25 |  |  |  |  |
| 38 | СЦМ-101-1556 Сб. тек. цен 1кв. |  | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,03 | 2326,07 |  |  |  | 69,78 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м бортового камня | 5,65 | 1424,54 | 1236,60 | 114,32 15,50 |  | 8048,64 | 6986,79 | 645,90 87,58 | 102,708 580,3 | 1,044 5,9 |
| 40 | СЦМ-401-0006 Сб. тек. цен 2 кв. |  | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 33,34 | 728,90 |  |  |  | 24301,53 |  |  |  |  |
| 41 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2 кв.09г. |  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,34 | 693,46 |  |  |  | 235,78 |  |  |  |  |
| 42 | СЦМ-446-6500-21 Сб. тек. цен 2 кв. |  | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 565 | 118,33 |  |  |  | 66856,45 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР27-02-010-02 |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 (2-й уровень) | 100 м бортового камня | 0,75 | 1414,23 | 1236,60 | 114,32 15,50 |  | 1060,67 | 927,45 | 85,74 11,63 | 102,708 77,03 | 1,044 0,78 |
| 44 | СЦМ-401-0006 Сб. тек. цен 2 кв. |  | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 3,81 | 728,90 |  |  |  | 2777,11 |  |  |  |  |
| 45 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2 кв.09г. |  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,04 | 693,46 |  |  |  | 27,74 |  |  |  |  |
| 46 | СЦМ-446-6500-11Сб.тек.цен 2кв.09г. |  | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 75 | 55,76 |  |  |  | 4182,00 |  |  |  |  |
| 47 | СЦП1-3-26 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 372 | 1,78 |  |  |  | 662,16 |  |  |  |  |
| 48 | СЦП3-3-37-1 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 372 | 27,95 |  |  |  | 10397,40 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534751,82 | 34702,65 | 49226,19 5820,88 | 2848,76 | 364,85 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2587540,14 | 249407,95 | 218624,49 41834,67 | 2848,76 | 364,85 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах 2 кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689 (Поз. 1, 6, 8, 11, 25, 32, 2, 7, 9-10, 12-22, 26-27, 30-31, 33-46, 3-4, 28-29, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998933,02 | 214705,30 | 169398,30 36013,78 |  |  |
| Перевозка мусора а/т ПЗ=5,117; ОЗП=5,117; ЭМ=5,117; МАТ=5,117 (Поз. 23, 47, 24, 48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53855,30 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359152,07 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 14976,49) (Поз. 3-4, 28-29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11262,32 |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 81,86) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,10 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 58326,17) (Поз. 1, 6, 8, 11, 25, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57019,66 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 217858,1) (Поз. 2, 7, 9-10, 12-22, 26-27, 30-31, 33-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290796,99 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216679,42 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 ФОТ (от 14976,49) (Поз. 3-4, 28-29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5728,51 |  |  |  |  |
| 50%*0.85 ФОТ (от 81,86) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,79 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 58326,17) (Поз. 1, 6, 8, 11, 25, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34995,70 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 217858,1) (Поз. 2, 7, 9-10, 12-22, 26-27, 30-31, 33-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175920,42 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596065,09 |  |  | 558,61 | 90,39 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2467981,22 |  |  | 2099,46 | 273,73 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31967,32 |  |  | 190,69 |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,50 |  |  |  | 0,73 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4007,63 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62928,87 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3163371,63 |  |  | 2848,76 | 364,85 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2052571,20 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218624,49 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291242,62 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359152,07 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216679,42 |  |  |  |  |
| Содержание свалки 440т/2,1*56,38=11812,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11812,95 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3175184,58 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571533,22 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3746717,80 |  |  | 2848,76 | 364,85 |
|  |  | Понижающий коэффициент:____________ Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента:___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:							Подрядчик:

____________/________________/                                       ______________/_____________/

Приложение № 19

к аукционной документации

Проект по лоту №4

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 								 «___» _________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол № ___ от _______2009 года) заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату принимает на себя обязательства лично, своими средствами, из своих материалов выполнить работы по «Обустройству подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы – муниципальным учреждениям СОШ, расположенным в левобережной части Орджоникидзевского района г. Перми».

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание;

Приложение № 2 – локальный сметный расчет.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и др.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ 01 сентября 2009 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по условиям настоящего контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результатов выполненных работ производится пообъектно.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченных работ , подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа   текущего месяца.

3.6.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,  помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

3.8. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

3.9. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта (приложение № 1), нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.)

4.2. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца , течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков  работ , Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить дефекты и недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.4. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.3 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 30000 рублей.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта, при соблюдении требований нормативной технической документации (СНиП, ГОСТ и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.3. Вести Общий журнал  работ (форма № КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения журналов форм КС-6 и КС-6а, подписания Актов освидетельствования скрытых  работ  и фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журналов  форм КС-6 и КС-6а;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение 5-и рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.6. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение  или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения дефектов и недоделок  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.6. За производство последующих работ без приемки  скрытых работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  30000 рублей за каждый факт нарушения.

7.7.Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем  на Десять процентов объем работ, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема таким работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на Десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.4. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: техническое задание; локальный сметный расчет.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. 272-65-65, ф.272-64-92 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________Н.И.Некрасов м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту№4

« Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы-

муниципальным учреждениям СОШ, расположенным в левобережной части Орджоникидзевского района г. Перми»

Полный перечень и объемы работ:  локальный сметный расчет.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 1сентября 2009 года.

Началом производства работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г. Перми.

Перечень объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г.Перми:

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Левобережная часть Орджоникидзевского района |  |  |
| 1 | МОУ СОШ №16 | Ул.Веденеева,71 |
| 2 | МОУ СОШ №88 | Ул.Можайская,8 |
| 3 | МОУ СОШ №89 | Ул.Черняховского,51 |
| 4 | МОУ СОШ №98 | Ул.Таймырская,1 |
| 5 | МОУ СОШ №153 | Ул.Социалистическая,6 |
| 6 | МС(к)ОУ школа-интернат №1 | Ул.Бушмакина,26 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже.

Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Пересечение тротуаров с проезжей частью выполнять с устройством заниженного борта.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема обустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Заказчик:						  Подрядчик:

____________/________________/                          ______________/_____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Капитальный ремонт подъездных дорог, тротуаров к  МУ СОШ левобережной части                                                              Орджоникидзевского района. Лот №4.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 2651833,43 руб.

- Средства  на оплату труда 195165,22 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тротуары. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,15 | 2303,53 | 2303,53 |  | 345,53 | 345,53 |  | 207,9 31,19 |  |
| 2 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,15 | 1189,34 | 1189,34 |  | 178,40 | 178,40 |  | 111,78 16,77 |  |
| 3 | ТЕР01-01-036-01 ЭМ*1,34; ЗПМ*1,34; ТЗМ*1,34 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.80 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,34; ЗПМ=1,34; ТЗМ=1,34 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1,615 | 56,91 |  | 56,91 9,49 | 91,90 |  | 91,90 15,33 |  | 0,6042 0,98 |
| 4 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 13,1 | 757,33 | 363,32 | 383,01 57,98 | 9921,05 | 4759,49 | 5017,46 759,47 | 30,176 395,31 | 3,9625 51,91 |
| 5 | СЦМ-408-0015 Сб.тек.цен 2 кв. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 227,9 | 167,85 |  |  | 38253,02 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 1,05 | 70,24 |  | 70,24 15,05 | 73,75 |  | 73,75 15,80 |  | 0,957 1 |
| 7 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 1,08 | 2326,07 |  |  | 2512,16 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 276,77 = 3 084,82 - 1 743,70 x 0,06 - 70,55 x 0,5 - 373,69 x 7,14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 13,1 | 325,98 | 229,87 | 96,11 20,44 | 4270,29 | 3011,34 | 1259,07 267,73 | 17,388 227,78 | 0,0875 1,15 |
| 9 | ТЕР27-07-001-02 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 42,23 = 494,39 - 373,69 x 1,21 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м2 покрытия | 13,1 | 176,41 | 127,28 | 49,13 10,92 | 2310,98 | 1667,38 | 643,60 143,08 | 9,628 126,13 |  |
| 10 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1 кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,79 | 2326,07 |  |  | 1837,60 |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-408-0122 Сб.тек.цен 2 кв. | Песок природный для строительных работ средний КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 6,55 | 77,82 |  |  | 509,72 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-410-0006 Сборник тек.цен 2 кв. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 156,93 | 484,86 |  |  | 76089,08 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 (2-й уровень) | 100 м бортового камня | 4,45 | 1414,23 | 1236,60 | 114,32 15,50 | 6293,33 | 5502,87 | 508,72 68,98 | 102,708 457,05 | 1,044 4,65 |
| 14 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 22,58 | 728,90 |  |  | 16458,56 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2 кв. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,23 | 693,46 |  |  | 159,50 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-446-6500-11Сб.тек.цен 2кв.09г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 445 | 55,76 |  |  | 24813,20 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Проезды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 1 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 81,912 81,91 | 11,28 11,28 |
| 18 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,21 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 909,70 | 2803,62 | 603,01 | 2200,61 191,04 | 242,73 50,97 | 66,1635 13,89 |
| 19 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,63 | 973,85 | 197,75 | 776,10 80,91 | 613,52 | 124,58 | 488,94 50,97 | 17,847 11,24 | 5,4955 3,46 |
| 20 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,27 | 2303,53 | 2303,53 |  | 621,95 | 621,95 |  | 207,9 56,13 |  |
| 21 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,27 | 1189,34 | 1189,34 |  | 321,12 | 321,12 |  | 111,78 30,18 |  |
| 22 | ТЕР01-01-036-01 ЭМ*1,34; ЗПМ*1,34; ТЗМ*1,34 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.80 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,34; ЗПМ=1,34; ТЗМ=1,34 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,96 | 56,91 |  | 56,91 9,49 | 54,63 |  | 54,63 9,11 |  | 0,6042 0,58 |
| 23 | ТЕР27-04-006-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 основания | 0,8 | 7380,69 | 579,30 | 6636,39 948,17 | 5904,55 | 463,44 | 5309,11 758,54 | 49,896 39,92 | 60,8275 48,66 |
| 24 | СЦМ-408-0014 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 12 | 165,29 |  |  | 1983,48 |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.цен 2кв. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 151,2 | 165,29 |  |  | 24991,85 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 0,64 | 70,24 |  | 70,24 15,05 | 44,95 |  | 44,95 9,63 |  | 0,957 0,61 |
| 27 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,66 | 2326,07 |  |  | 1535,21 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР27-03-004-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2 без применения укладчиков асфальтобетона 3 267,05 = 36 408,94 - 1 743,70 x 0,074 - 326,86 x 101 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 т смеси | 0,251 | 4640,75 | 1149,44 | 3466,12 510,89 | 1164,83 | 288,51 | 870,00 128,23 | 84,024 21,09 | 32,567 8,17 |
| 29 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,02 | 2326,07 |  |  | 46,52 |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-410-0002 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 25,4 | 484,86 |  |  | 12315,44 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-06-020-15 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,75 = 42 124,04 - 1 743,70 x 0,0108 - 403,10 x 96,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 0,8 | 4449,49 | 707,32 | 3545,60 446,06 | 3559,59 | 565,86 | 2836,48 356,85 | 51,705 41,36 | 27,724 22,18 |
| 32 | ТЕР27-06-021-15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 1,47 = 4 881,42 - 1 743,70 x 0,0014 - 403,10 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (2-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 0,8 | 10,88 | 9,08 | 1,80 | 8,70 | 7,26 | 1,44 | 0,6642 0,53 |  |
| 33 | СЦМ-410-0002 Сб.тек.цен 2кв.09г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 135,36 | 484,86 |  |  | 65630,65 |  |  |  |  |
| 34 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,02 | 2326,07 |  |  | 46,52 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м бортового камня | 3,8 | 1424,54 | 1236,60 | 114,32 15,50 | 5413,24 | 4699,08 | 434,41 58,90 | 102,708 390,29 | 1,044 3,97 |
| 36 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 22,42 | 728,90 |  |  | 16341,94 |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-402-0004Сб.тек.цен 2 кв.09г. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,23 | 693,46 |  |  | 159,50 |  |  |  |  |
| 38 | СЦМ-446-6500-21 Сб.тек.цен 2 кв. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 380 | 118,33 |  |  | 44965,40 |  |  |  |  |
| 39 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 155 | 1,78 |  |  | 275,90 |  |  |  |  |
| 40 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 155 | 27,95 |  |  | 4332,25 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 380088,66 | 24167,34 | 21662,78 2987,97 | 1977,85 | 172,49 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 1840538,29 | 173690,68 | 97537,03 21474,54 | 1977,85 | 172,49 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах 2 кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689 (Поз. 1-2, 20-21, 3, 22, 4, 6-16, 18-19, 23-24, 26-38, 5, 17, 25) |  |  |  |  |  |  |  | 1441477,88 | 149523,33 | 75874,26 18486,57 |  |  |
| Перевозка мусора а/т ПЗ=5,117; ОЗП=5,117; ЭМ=5,117; МАТ=5,117 (Поз. 39-40) |  |  |  |  |  |  |  | 18971,75 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 251301,63 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 10543,33) (Поз. 1-2, 20-21) |  |  |  |  |  |  |  | 7928,58 |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 175,65) (Поз. 3, 22) |  |  |  |  |  |  |  | 156,86 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 8350,08) (Поз. 5, 17, 25) |  |  |  |  |  |  |  | 8163,04 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 176096,16) (Поз. 4, 6-16, 18-19, 23-24, 26-38) |  |  |  |  |  |  |  | 235053,15 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 151315,17 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 ФОТ (от 10543,33) (Поз. 1-2, 20-21) |  |  |  |  |  |  |  | 4032,82 |  |  |  |  |
| 50%*0.85 ФОТ (от 175,65) (Поз. 3, 22) |  |  |  |  |  |  |  | 74,65 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 8350,08) (Поз. 5, 17, 25) |  |  |  |  |  |  |  | 5010,05 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 176096,16) (Поз. 4, 6-16, 18-19, 23-24, 26-38) |  |  |  |  |  |  |  | 142197,65 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 22504,73 |  |  | 134,27 |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 904,43 |  |  |  | 1,56 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 1871271,91 |  |  | 1761,67 | 159,65 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 324894,12 |  |  | 81,91 | 11,28 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 1411,78 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 22168,12 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2243155,09 |  |  | 1977,85 | 172,49 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1545730,68 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 97537,03 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 195165,22 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 251301,63 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 151315,17 |  |  |  |  |
| Содержание свалки 155/2,1*56,38=4161,38 |  |  |  |  |  |  |  | 4161,38 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 2247316,47 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 404516,96 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 2651833,43 |  |  | 1977,85 | 172,49 |

|  | Понижающий коэффициент:____________ Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента:___________ |
| --- | --- |

Заказчик:							Подрядчик:

____________/________________/                                       ______________/_____________/

Приложение № 20

к документации об аукционе

Проект по лоту №5

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 								 «___» _________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол № ___ от _______2009 года) заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату принимает на себя обязательства лично, своими средствами, из своих материалов выполнить работы по  «Обустройству подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы – не муниципальным учреждениям, расположенным в левобережной части Орджоникидзевского района г. Перми».

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание;

Приложение № 2 – локальный сметный расчет.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и др.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ 01 сентября 2009 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по условиям настоящего контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результатов выполненных работ производится пообъектно.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченных работ , подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа   текущего месяца.

3.6.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,  помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

3.8. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

3.9. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта (приложение № 1), нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.)

4.2. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца , течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков  работ , Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить дефекты и недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.4. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.3 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 30000 рублей.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта, при соблюдении требований нормативной технической документации (СНиП, ГОСТ и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.3. Вести Общий журнал  работ (форма № КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения журналов форм КС-6 и КС-6а, подписания Актов освидетельствования скрытых  работ  и фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журналов  форм КС-6 и КС-6а;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение 5-и рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.6. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение  или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения дефектов и недоделок  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.6. За производство последующих работ без приемки  скрытых работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  30000 рублей за каждый факт нарушения.

7.7.Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем  на Десять процентов объем работ, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема таким работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на Десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.4. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: техническое задание; локальный сметный расчет.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. 272-65-65, ф.272-64-92 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________Н.И.Некрасов м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту№5

« Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы-

не муниципальным учреждениям , расположенным в левобережной части Орджоникидзевского района г. Перми»

Полный перечень и объемы работ: локальный сметный расчет.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 1сентября 2009г.

Началом производства работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г. Перми.

Перечень объектов социальной сферы Орджоникидзевского района г.Перми:

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Левобережная часть Орджоникидзевского района |  |  |
| 1 | ГУЗ «Краевая психиатрическая больница» | Банная гора |
| 2 | ГУЗ «Краевой дом ребенка» №6 | Ул.Бушмакина,8 |
| 3 | ЗАО Стоматологическая поликлиника №4 | Ул.Таганрогская,7 |
| 4 | ГОУ НПО ПУ №41 | Ул.Веденеева,9 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже.

Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Пересечение тротуаров с проезжей частью выполнять с устройством заниженного борта.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема обустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

Перечень нормативных документов:

|  | 1 |  | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
|  | 3 |  | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
|  | 4 |  | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
|  | 5 |  | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
|  | 6 |  | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
|  | 7 |  | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
|  | 8 |  | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
|  | 9 |  | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
|  | 10 |  | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
|  | 11 |  | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
|  | 12 |  | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
|  | 13 |  | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
|  | 14 |  | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
|  | 15 |  | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
|  | 16 |  | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
|  | 17 |  | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
|  | 18 |  | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
|  | 19 |  | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
|  | 20 |  | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
|  | 21 |  | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
|  | 22 |  | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
|  | 23 |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
|  | 24 |  | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
|  | 25 |  | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
|  | 26 |  | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
|  | 27 |  | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
|  | 28 |  | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
|  | 29 |  | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
|  | 30 |  | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
|  | 31 |  | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
|  | 32 |  | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
|  | 33 |  | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
|  | 34 |  | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
|  | 35 |  | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
|  | 36 |  | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
|  | 37 |  | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
|  | 38 |  | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
|  | 39 |  | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
|  | 40 |  | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
|  | 41 |  | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
|  | 42 |  | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
|  | 43 |  | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
|  | 44 |  | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
|  | 45 |  | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
|  | 46 |  | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
|  | 47 |  | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
|  | 48 |  | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Заказчик:							Подрядчик:

____________/________________/                                       ______________/_____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

Обустройство подъездных дорог, тротуаров к объектам социальной сферы

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на Капитальный ремонт подъездных дорог, тротуаров к не муниципальным учреждениям,

расположенным в левобережной части Орджоникидзевского района. ЛОТ №5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 3796,376 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 265,767 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,1 | 1962,27 | 1962,27 |  |  | 196,23 | 196,23 |  | 177,1 17,71 |  |
| 5.1 | ТЕР27-02-010-02 |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м бортового камня | 16 | 1225,57 | 1053,40 | 98,55 13,36 |  | 19609,12 | 16854,40 | 1576,80 213,80 | 87,492 1399,87 | 0,9 14,4 |
| 5.2 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. |  | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 94,4 | 728,90 |  |  |  | 68808,16 |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2кв.2009г. |  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,96 | 693,46 |  |  |  | 665,72 |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-446-6500-21 Сб.тек.цен 1 кв. |  | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 1600 | 125,07 |  |  |  | 200112,00 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-07-002-03 |  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 12,5 | 757,33 | 363,32 | 383,01 57,98 |  | 9466,65 | 4541,49 | 4787,66 724,69 | 30,176 377,2 | 3,9625 49,53 |
| 9 | ТЕР27-07-002-04 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 |  | При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать из расценки 27-07-002-03 16,21 = 208,74 - 128,35 x 1,5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м2 дорожек и тротуаров | -12,5 | 35,82 | 13,98 | 21,85 3,08 |  | -447,78 | -174,69 | -273,09 -38,53 | 1,161 -14,51 | 0,225 -2,81 |
| 10 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.це2кв.2009г. |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 180 | 165,29 |  |  |  | 29752,20 |  |  |  |  |
| 10.1 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 0,377 | 70,24 |  | 70,24 15,05 |  | 26,48 |  | 26,48 5,67 |  | 0,957 0,36 |
| 10.2 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. |  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,388 | 2326,07 |  |  |  | 902,52 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-07-001-01 |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 312,05 = 3 084,82 - 1 743,70 x 0,06 - 373,69 x 7,14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 12,5 | 361,26 | 229,87 | 96,11 20,44 |  | 4515,70 | 2873,42 | 1201,41 255,47 | 17,388 217,35 | 0,0875 1,09 |
| 12 | ТЕР27-07-001-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 42,23 = 494,39 - 373,69 x 1,21 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент толщины ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м2 покрытия | 12,5 | 91,95 | 65,94 | 26,01 5,78 |  | 1149,38 | 824,26 | 325,12 72,28 | 4,988 62,35 |  |
| 13 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. |  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,75 | 2326,07 |  |  |  | 1744,55 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 119,5 | 484,86 |  |  |  | 57940,77 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подъезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-03-008-04 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,45 | 13350,55 | 2871,49 | 10479,06 909,70 |  | 6007,75 | 1292,17 | 4715,58 409,37 | 242,73 109,23 | 66,1635 29,77 |
| 16 | ТЕР27-03-008-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 конструкций | 0,51 | 973,85 | 197,75 | 776,10 80,91 |  | 496,66 | 100,85 | 395,81 41,26 | 17,847 9,1 | 5,4955 2,8 |
| 17 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 2,5 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 |  | 7088,07 | 2518,80 | 4569,27 385,77 | 81,912 204,78 | 11,28 28,2 |
| 18 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м3 грунта | 0,175 | 2303,53 | 2303,53 |  |  | 403,12 | 403,12 |  | 207,9 36,38 |  |
| 19 | ТЕР01-02-061-02 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 грунта | 0,175 | 1189,34 | 1189,34 |  |  | 208,13 | 208,13 |  | 111,78 19,56 |  |
| 19.8 | ТЕРр68-09-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 7 796,21 = 17 361,10 - 153,46 x 11,5 - 141,82 x 55 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 площади основания | 0,35 | 9327,95 | 1205,65 | 7984,80 1048,85 |  | 3264,78 | 421,98 | 2794,68 367,10 | 104,748 36,66 | 68,268 23,89 |
| 19.9 | СЦМ-408-0013 Сб.тек.цен 2кв.2009г |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 4,025 | 167,84 |  |  |  | 675,56 |  |  |  |  |
| 19.10 | СЦМ-408-0015 Сб.тек.цен 2кв.2009г |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 19,25 | 167,85 |  |  |  | 3231,11 |  |  |  |  |
| 19.1 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 100 м бортового камня | 2,5 | 1424,54 | 1236,60 | 114,32 15,50 |  | 3561,35 | 3091,50 | 285,80 38,75 | 102,708 256,77 | 1,044 2,61 |
| 19.2 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. |  | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 14,75 | 728,90 |  |  |  | 10751,28 |  |  |  |  |
| 19.3 | СЦМ-402-0004 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. |  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 0,15 | 693,46 |  |  |  | 104,02 |  |  |  |  |
| 19.4 | СЦМ-446-6500-21 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. |  | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 250 | 118,33 |  |  |  | 29582,50 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-04-006-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 основания | 0,35 | 7380,69 | 579,30 | 6636,39 948,17 |  | 2583,24 | 202,75 | 2322,74 331,86 | 49,896 17,46 | 60,8275 21,29 |
| 22 | СЦМ-408-0014 Сб.тек.цен 2кв.2009г. |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 5,25 | 165,29 |  |  |  | 867,77 |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.це2кв.2009г. |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м3 | 66,15 | 165,29 |  |  |  | 10933,93 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1 т | 0,216 | 70,24 |  | 70,24 15,05 |  | 15,17 |  | 15,17 3,25 |  | 0,957 0,21 |
| 25 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. |  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,2225 | 2326,07 |  |  |  | 517,55 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-06-020-18 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,75 = 41 697,07 - 1 743,70 x 0,0108 - 398,68 x 96,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 4449,49 | 707,32 | 3545,60 446,06 |  | 3114,64 | 495,12 | 2481,92 312,24 | 51,705 36,19 | 27,724 19,41 |
| 27 | ТЕР27-06-021-15 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 1,47 = 4 881,42 - 1 743,70 x 0,0014 - 403,10 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (2-й уровень) | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 10,88 | 9,08 | 1,80 |  | 7,61 | 6,35 | 1,26 | 0,6642 0,46 |  |
| 28 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.2009г. |  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,БНД-90/130 сорт первый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,01 | 2326,07 |  |  |  | 23,26 |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2009г. |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 118,44 | 484,86 |  |  |  | 57426,82 |  |  |  |  |
| 30 | СЦП3-3-37-1 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 160,59 | 27,95 |  |  |  | 4488,49 |  |  |  |  |
| 31 | СЦП1-3-26 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 160,59 | 1,78 |  |  |  | 285,85 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540080,36 | 33855,88 | 25226,61 3122,98 | 2786,56 | 190,75 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2613237,56 | 243322,21 | 112472,94 22444,86 | 20027,01 | 1370,92 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в текущих ценах 2кв.2009г ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689; ТЗ=7,187; ТЗМ=7,187 (Поз. 2, 18-19, 5.1, 8-12, 16, 19.9-19.10, 20, 22-23, 26, 5.2, 6-7, 10.1-10.2, 13-15, 19.1-19.4, 24-25, 27-29, 19.8, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2053501,25 | 209466,33 | 87246,33 19321,88 | 17240,4468 | 1180,1702 |
| перевозка ПЗ=5,117; ОЗП=5,117; ЭМ=5,117; ЗПМ=5,117; МАТ=5,117 (Поз. 30-31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19655,95 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359432,95 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 5803,36) (Поз. 2, 18-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4642,69 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 5671,12) (Поз. 19.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5897,96 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 20875,15) (Поз. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20407,55 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 198581,62) (Поз. 5.1, 8-12, 16, 19.9-19.10, 20, 22-23, 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281985,90 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 34835,82) (Поз. 5.2, 6-7, 10.1-10.2, 13-15, 19.1-19.4, 24-25, 27-29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46498,85 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240285,84 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 5803,36) (Поз. 2, 18-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2611,51 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 26546,27) (Поз. 19.8, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15927,76 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 233417,44) (Поз. 5.1, 8-12, 16, 19.9-19.10, 20, 22-23, 26, 5.2, 6-7, 10.1-10.2, 13-15, 19.1-19.4, 24-25, 27-29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221746,57 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13057,56 |  |  | 529,32 |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3079536,41 |  |  | 17762,46 | 996,55 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95932,09 |  |  | 1735,23 | 374,37 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22967,60 |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1462,69 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3212956,35 |  |  | 20027,01 | 1370,92 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2233012,12 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112472,94 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265767,07 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359432,95 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240285,84 |  |  |  |  |
| Содержание свалки 160,59/2,1*56,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4311,46 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3217267,81 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579108,21 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3796376,02 |  |  | 20027,01 | 1370,92 |
|  |  | Понижающий коэффициент:____________ Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента:___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:							Подрядчик:

____________/________________/                                       ______________/_____________/

Приложение № 21

к документации об аукционе

Проект по лоту №6

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 								 «___» _________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол № ___ от _______2009 года) заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату принимает на себя обязательства лично, своими средствами, из своих материалов выполнить работы по  «Восстановлению дорожного полотна по ул. Верхнеудинской и пешеходной дорожки по ул. Черняховского, 74/2 в Орджоникидзевском районе г. Перми».

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание;

Приложение № 2 – локальный сметный расчет №6/1;

Приложение № 3 - локальный сметный расчет №6/2.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и др.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ 01 сентября 2009 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по условиям настоящего контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результатов выполненных работ производится пообъектно.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченных работ , подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа   текущего месяца.

3.6.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,  помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

3.8. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

3.9. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта (приложение № 1), нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.)

4.2. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца , течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков  работ , Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить дефекты и недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.4. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.3 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 30000 рублей.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта, при соблюдении требований нормативной технической документации (СНиП, ГОСТ и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.3. Вести Общий журнал  работ (форма № КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения журналов форм КС-6 и КС-6а, подписания Актов освидетельствования скрытых  работ  и фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журналов  форм КС-6 и КС-6а;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение 5-и рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.6. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение  или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения дефектов и недоделок  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.6. За производство последующих работ без приемки  скрытых работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  30000 рублей за каждый факт нарушения.

7.7.Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем  на Десять процентов объем работ, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема таким работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на Десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.4. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: техническое задание; локальный сметный расчет.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. 272-65-65, ф.272-64-92 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________Н.И.Некрасов м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лоту№6

« Восстановление дорожного полотна по ул. Верхнеудинская

и пешеходной дорожки по ул.Черняховского,74/2

в Орджоникидзевском районе г. Перми»

Полный перечень и объемы работ: локальный сметный расчет.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 1 сентября 2009 года.

Началом производства работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям нормативных документов).

Место выполнения работ:

Работы должны выполняться по ул. Верхнеудинская и ул.Черняховского,74/2 в  Орджоникидзевском районе г. Перми.

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже.

Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Пересечение тротуаров с проезжей частью выполнять с устройством заниженного борта.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема обустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов качества применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Заказчик:							Подрядчик:

____________/________________/                                       ______________/_____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

ул. Верхнеудинская, Орджоникидзевский район  г.Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/1

(локальная смета)

на восстановление дорожного полотна по ул. Верхнеудинская

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 1034,053 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 123,680 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. ул.Верхнеудинская, Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-119-01 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли | 100 м2 площади | 0,6 | 37,54 | 37,54 |  | 22,52 | 22,52 |  | 3,09 1,85 |  |
| 2 | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 0,41 | 8,04 |  |  | 3,30 |  |  |  |  |
| 3 | СЦП1-4-38 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 0,41 | 6,73 |  |  | 2,76 |  |  |  |  |
| 4 | СЦП3-3-37-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 2 | 1 т | 0,41 | 35,01 |  |  | 14,35 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,8 | 1788,18 | 315,93 | 306,41 46,38 | 3218,72 | 568,67 | 551,54 83,48 | 26,24 47,23 | 3,17 5,71 |
| 6 | ТЕР27-07-002-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: изменение толщ.слоя-2см ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -1,8 | 231,54 | 13,00 | 19,42 2,74 | -416,77 | -23,40 | -34,96 -4,93 | 1,08 -1,94 | 0,2 -0,36 |
| 7 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 76,08 76,08 | 0,72 0,72 |
| 8 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0045 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 8,95 |  | 0,22 0,05 |  | 0,66 |
| 9 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 41697,07 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 6254,56 | 78,59 | 366,79 46,14 | 38,3 5,75 | 19,12 2,87 |
| Раздел 2. ул.Верхнеудинская, Ремонт а/б покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-03-010-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0,3 | 1049,26 | 1049,26 |  | 314,78 | 314,78 |  | 92,04 27,61 |  |
| 11 | ТЕРр68-15-02 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2 | 100 м2 | 13,05 | 5452,50 | 737,01 | 726,14 94,12 | 71155,13 | 9617,98 | 9476,13 1228,27 | 62,3 813,02 | 6,47 84,43 |
| 12 | ТЕР27-03-001-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 площади основания | 1,3 | 16723,37 | 860,08 | 6237,14 832,52 | 21740,38 | 1118,10 | 8108,29 1082,28 | 74,724 97,14 | 54 70,2 |
| 13 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бортового камня | 1,3 | 10989,97 | 1099,20 | 94,61 12,83 | 14286,96 | 1428,96 | 122,99 16,68 | 91,296 118,68 | 0,864 1,12 |
| 14 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 117,5 | 1,78 |  |  | 209,15 |  |  |  |  |
| 15 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 117,5 | 2,52 |  |  | 296,10 |  |  |  |  |
| 16 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 117,5 | 27,95 |  |  | 3284,13 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 131186,02 | 14042,20 | 18669,84 2462,66 | 1185,42 | 164,69 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 659399,99 | 104006,49 | 92948,02 19673,71 | 8782,04 | 1311,78 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перевод в цены 2009г ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689; ТЗ=7,187; ТЗМ=7,187 (Поз. 1, 5-10, 12-13, 11) |  |  |  |  |  |  |  | 501136,41 | 86879,09 | 65041,14 15236,48 | 7334,1935 | 1018,937 |
| перевозки ПЗ=4,873 (Поз. 2-3, 14-15, 4, 16) |  |  |  |  |  |  |  | 14755,31 |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 10, 12-13) |  |  |  |  |  |  |  | 12322,25 | 3085,21 | 9237,04 1974,56 | 262,4295 | 128,145 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 137149,55 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 161,85) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 121,71 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 77952) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  | 76205,88 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 45566,35) (Поз. 5-10, 12-13) |  |  |  |  |  |  |  | 60821,96 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 76612,26 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,85 ФОТ (от 161,85) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 61,91 |  |  |  |  |
| 60%*0,85 ФОТ (от 77952) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  | 39755,52 |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 45566,35) (Поз. 5-10, 12-13) |  |  |  |  |  |  |  | 36794,83 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  | 345,47 |  |  | 13,3 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  | 2491,61 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  | 16073,49 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 382630,18 |  |  | 2925,57 | 704,98 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 471621,05 |  |  | 5843,17 | 606,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 873161,80 |  |  | 8782,04 | 1311,78 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 443880,38 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 92948,02 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 123680,20 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 137149,55 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 76612,26 |  |  |  |  |
| содержание свалки (пост.адм.города от06.03.06г №257)(117,5/2,1*56,38) |  |  |  |  |  |  |  | 3154,60 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 876316,40 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 157736,95 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1034053,35 |  |  | 8782,04 | 1311,78 |

Понижающий коэффициент:____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента:___________

Заказчик:							Подрядчик:

____________/________________/                             ______________/_____________/

Приложение № 3

к муниципальному контракту

|  | Ул. Черняховского,74/2 в Орджоникидзевском районе г.Перми. (наименование стройки) # ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/2 (локальная смета) на Восстановление пешеходной дорожки по ул.Черняховского,74/2. (наименование работ и затрат, наименование объекта) - Основание: Техническое задание. Сметная стоимость 99432,98 руб. - Средства на оплату труда 10643,31 руб. Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2009г. № пп; Обоснование; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Стоимость единицы, руб.; Общая стоимость, руб.; Т/з осн. раб. на ед./ Всего; Т/з мех. на ед./ Всего. Всего; В том числе; Всего; В том числе. Осн.З/п; Эк.Маш./ З/пМех.; Осн.З/п; Эк.Маш./ З/пМех.. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13.. Раздел 1. Покрытие тротуара.. 1; ТЕРр68-16-01; Ремонт тротуаров из литого асфальта; 100 м2; 0,35; 5319,28; 1312,14; 493,07 76,61; 1861,75; 459,25; 172,57 26,81; 114 39,9; 5,6 1,96. 2; ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86; Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86; 100 м бортового камня; 0,93; 9419,54; 916,00; 78,84 10,69; 8760,17; 851,88; 73,32 9,94; 76,08 70,75; 0,72 0,67. Раздел 2. Ограждение .. 3; ТЕР07-05-016-03; Устройство металлических ограждений с поручнями: из поливинилхлорида; 100 м ограждений; 0,12; 21275,35; 840,40; 261,92 5,61; 2553,04; 100,85; 31,43 0,67; 62,81 7,54; 2,82 0,34. 4; ТЕР15-04-030-04; Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,12; 1351,54; 896,07; 2,73 0,14; 162,18; 107,53; 0,33 0,02; 71,06 8,53; 0,04. Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.; 13337,14; 1519,51; 277,65 37,44; 126,72; 2,97. Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам; 62727,52; 10387,37; 1148,80 255,94; 126,72; 2,97. В том числе, справочно:. В текущих ценах 1кв.2009г. ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=4,436 (Поз. 1-4); 49390,38; 8867,86; 871,15 218,50. Накладные расходы; 12848,91. В том числе, справочно:. 104%*0,94 ФОТ (от 3322,7) (Поз. 1); 3248,27. 105%*0,94 ФОТ (от 735,22) (Поз. 4); 725,66. 142%*0,94 ФОТ (от 5891,4) (Поз. 2); 7863,84. 155%*0,94 ФОТ (от 693,99) (Поз. 3); 1011,14. Сметная прибыль; 8688,81. В том числе, справочно:. 55% ФОТ (от 735,22) (Поз. 4); 404,37. 60% ФОТ (от 3322,7) (Поз. 1); 1993,62. 95% ФОТ (от 5891,4) (Поз. 2); 5596,83. 100% ФОТ (от 693,99) (Поз. 3); 693,99. Итоги по смете:. Благоустройство (ремонтно-строительные); 14562,35; 39,9; 1,96. Автомобильные дороги; 54343,58; 70,75; 0,67. Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве; 13251,95; 7,54; 0,34. Отделочные работы; 2107,36; 8,53. Итого; 84265,24; 126,72; 2,97. В том числе:. Материалы; 51191,35. Машины и механизмы; 1148,80. ФОТ; 10643,31. Накладные расходы; 12848,91. Сметная прибыль; 8688,81. НДС 18%; 15167,74. ВСЕГО по смете; 99432,98; 126,72; 2,97. Понижающий коэффициент:____________ Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента:___________ |
| --- | --- |

Заказчик:							Подрядчик:

____________/________________/                             ______________/_____________/

Приложение № 22

к аукционной документации

УТВЕРЖДЕН

приказом планово-экономического

департамента администрации города Перми

от 10 ноября 2008 № 15

Порядок проведения открытого аукциона.

I. Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.