Утверждаю:

Начальник управления развития

коммунальной инфраструктуры

администрации города Перми

_______________ А.И. Скрипкин

Извещение № 50К от «16» июня 2009 г. о проведении открытого конкурса № 3 на право заключить муниципальный контракт на выполнение проектно – изыскательских работ в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы».

Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом конкурсе №3  «На право заключить муниципальный контракт на выполнение проектно – изыскательских работ в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы».

1) Форма торгов - открытый конкурс.

2)Заказчиком открытого конкурса является управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми  (614000 г.Пермь, ул.Куйбышева 33, каб.304, контактный телефон 237-73-45. Контактное лицо – Новикова Елена Васильевна.

E-mail: communal7@permregion.ru http://www.gorodperm.ru

3) Предметом муниципального контракта является выполнение проектно - изыскательских работ в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы».

| № лота | Адрес объекта | Виды работ | Максимальный срок проведения работ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поселок Костарево Мотовилихинского района города Перми по улицам: ул. Костаревская, ул. Чусовская, ул. Краснознаменская, ул. Талажанка – всего 1,5 км. | I. Получение и оформление данных для проектирования линейного объекта. - Сбор сведений о газифицированных объектах. - Выполнение расчёта нагрузок. - Предварительное определение Подрядчиком совместно с эксплуатирующей организацией точек возможного присоединения к существующим газовым сетям. - Подготовка Подрядчиком проектов писем-запросов и других сопроводительных материалов в эксплуатирующую организацию и другие заинтересованные организации на получение технических условий. - Разработка проекта схемы прокладки линейного объекта с нанесением на топографическую основу и согласование с Заказчиком, эксплуатирующей организацией, выдавшей технические условия. II. Подготовка материалов для Акта выбора земельного участка. - Подготовка материалов для приложения к Акту выбора земельного участка. - Подготовка проекта заявления для получения Акта выбора земельного участка в компетентном органе. - Согласование Акта выбора земельного участка. - Подготовка материалов для схемы размещения земельного участка на кадастровом плане (карте) территорий. III. Проведение кадастрового учета земельного участка. - Подготовка межевого плана. - Согласование межевого плана со смежными землепользователями. - Направление межевого плана в органы кадастрового учёта на основании доверенности, выданной Заказчиком. - Получение кадастрового паспорта земельного участка в органах кадастрового учёта на основании доверенности, выданной Заказчиком. IV. Подготовка Градостроительного плана земельного участка. 1. Подготовка градостроительного плана земельного участка по результатам кадастрового учёта (ГПЗУ). V. Выполнение инженерных изысканий. 1. Выполнение геодезических изысканий для актуализации картографических материалов, выданных Заказчиком, в объёме, необходимом для подготовки проектной документации. 2. Выполнение геологических изысканий в объёме, необходимом для подготовки проектной документации. VI. Подготовка проектной документации. - Подготовка проектной документации (в том числе рабочей документации) в объёме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., достаточном для прохождения экспертизы и получения разрешения на строительство. - Подготовка декларации пожарной безопасности. - Согласование проектной документации с Заказчиком, эксплуатирующей организацией, выдавшей технические условия. VII. Подготовка сметной документации. - Сводный сметный расчёт выполнить в базовых ценах 2001 года с пересчётом в текущие цены. VIII. Подготовка пакета документов для проведения государственной экспертизы, в том числе экспертизы промышленной безопасности. - Подготовка пакета документов для проведения экспертизы. - Сдача пакета документов на экспертизу от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. - Получение результатов экспертизы от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. IХ. Утверждение проектной документации у Заказчика. 1. Направление на утверждение Заказчику проектной документации проводится после получения положительного заключения государственной экспертизы (в т. ч. положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации на строительство опасного производственного объекта) проектной документации. Х. Сдача работ Заказчику. | Не менее 290 календарных дней и не более 350 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 2. | Микрорайон Язовая Мотовилихинского района города Перми по улицам: ул. Новозвягинская, ул. Березниковская, ул. 1-й Бойный переулок, ул. 2-й Бойный переулок, ул. 3-й Бойный переулок, ул. 4-й Бойный переулок всего – 4,5 км. |  | Не менее 290 календарных дней и не более 350 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 3. | Микрорайон Верхние Муллы Индустриального района города Перми по улицам: ул. Оверятская, ул. Кардонная, ул. 2-я Кардонная, 2-я Юннатская, ул. Глухой переулок - всего 1,8 км. |  | Не менее 290 календарных дней и не более 350 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 4. | Микрорайон Камский Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Наймушина, ул. Березовая, ул. Химиков, ул. Бакинских Комиссаров, ул. Возовая – всего 2,5 км. |  | Не менее 290 календарных дней и не более 350 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 5. | Поселок Голованово Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Сиреневая, ул. Луговая, ул. Ромашковая, ул. Земляничная, ул. Звездная – всего 2,5 км. |  | Не менее 290 календарных дней и не более 350 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 6. | Микрорайон Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская - всего 2,5 км. |  | Не менее 290 календарных дней и не более 350 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 7. | Индустриальный район города Перми по улицам: ул. Заливная, ул. Дивьинская, ул. Гамовская, ул. 2-я Калиновая – всего 2,4 км. |  | Не менее 290 календарных дней и не более 350 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |

4) Место выполнения работ - город Пермь.

5) Конкурсная документация предоставляется заказчиком на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, каб.304 контактный телефон 237-73-45. Контактное лицо – Новикова Елена Васильевна

E-mail, communal7@permregion.ru http://www.gorodperm.ru

Плата за конкурсную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта:

по лоту № 1 – 1 050 000,00 рублей;

по лоту № 2 – 3 150 000,00 рублей;

по лоту № 3 – 1 250 000,00 рублей;

по лоту № 4 – 1 750 000,00 рублей;

по лоту № 5 – 1 750 000,00 рублей;

по лоту № 6 – 1 750 000,00 рублей;

по лоту № 7 – 1 700 000,00 рублей;

7) Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в пункте 3 конкурсной документации, до 10.30 часов  20 июля 2009  года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, каб. 304.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 ч. до 17:00 ч в рабочие дни до 10.30 часов  20 июля 2009 года. Заявки, представленные после 10.30 часов  20 июля 2009  года, к рассмотрению не принимаются.

8) Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 10.30 часов  20 июля 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, первый этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок состоится 27 июля 2009  года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, первый этаж, управление муниципального заказа.

Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса состоится 03 августа 2009   года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, первый этаж, управление муниципального заказа.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.