| ### СОГЛАСОВАНО И.о. начальника управления муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми - О.И.Кириллова «___» _________ 2009 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми Р.Д. Зобачева «__» _________ 2009 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения муниципального контракта на выполнение комплекса проектно – изыскательских работ по строительству нового корпуса здания

МОУ «Гимназии № 11 им. С.П. Дягилева»  ул. Сибирская,33 в г.Перми.

г. Пермь, 2009 год

I.Общие сведения

  - Заказчик –  МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» Ленинского района г. Перми.

- 614000 г.Пермь, ул.Сибирская,33

электронная почта: (E-mail) diagg11@mail.ru, тел/ Факс 212-06-10,212-62-61.

Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным Законом № 94 – ФЗ, в редакции от 30.12.2008г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закон).

Форма торгов – открытый конкурс.

  - Предмет конкурса: Выполнение комплекса проектно – изыскательских работ по строительству нового корпуса здания МОУ «Гимназии № 11 им. С.П. Дягилева» ул. Сибирская,33 города Перми.

  - Источник финансирования: Бюджет города Перми,  в рамках постановления администрации г.Перми № 47 от 10.02.2009 «Об утверждении инвестиции проекта «Строительство Новых школ»

  - Начальная (максимальная) цена контракта – 7 638 467,00 рублей.

  - Место выполнения работ – 614000, г.Пермь. ул.Сибирская, д.33.

  - Сроки выполнения работ: исчисляется с момента подписания муниципального контракта

Минимальный срок – 90 дней.

Максимальный срок – 100 дней.

- Требования к выполняемым работам:

2.1. Работы должны включать в себя:

- разработку Эскизного Проекта согласование его с Заказчиком, ГУК «Краевой Центр Охраны Памятников» - далее ГУК КЦОП

- утверждение Эскизного Проекта на Градостроительном совете.

- проведение геологических и геодезических изысканий, техническое обследование зданий гимназии, разработку проектно-сметной документации строительства нового корпуса МОУ «Гимназия №11 им. Дягилева С.П.» по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская 33,

- согласование проектно-сметной документации со всеми необходимыми государственными органами,

- получение положительного  заключения  государственной экспертизы. (участок на проекте территориального землеустройства – Приложение № 9 к настоящей документации).

Получение технических условий в службах города Перми, подготовка  документов для получения разрешения на строительство производится организацией, имеющей соответствующую лицензию, заключившей с Заказчиком договор для осуществления функций заказчика, технического надзора и контроля качества выполняемых работ, приемки выполненных работ производит МУ «Управление строительства города Перми» в соответствии с лицензии № ГС-4-59-02-27-0-5902293058-005465-1 от 20.12.2004 года.

Оплата за присоединение проектируемого здания к сетям инженерного обеспечения, а также оплата за проведение государственной экспертизы осуществляется Заказчиком.

2.2. Проектно-сметная документация должна  разрабатываться на основании СанПиНов, СНиПов, ГОСТов, других нормативных документами,  задания на проектирование, утвержденного Заказчиком и оформляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектно-сметная документация оформляется Подрядчиком в 4-х экземплярах  в письменной форме и в 1–ом экземпляре – в электронной форме.

2.3. Проектно-сметная документация должна быть согласована со всеми необходимыми органами и иметь положительное заключение организации государственной экспертизы. Для этих целей, организация выполняющая функции Заказчика-застройщика - МУ «Управление строительства города Перми», должна направить документацию в соответствующий орган для проведения государственной экспертизы. Заказчик заключает договор на проведение государственной экспертизы, оплачивает эту работу  и получает положительное заключение организации государственной экспертизы. При наличии замечаний Подрядчик устраняет  выявленные в процессе согласования замечания  организации государственной экспертизы.

2.4. По завершению работ Подрядчик обязан передать Заказчику выполненную проектно-сметную документацию.

2.5. Работы, указанные в техническом задании, могут выполняться с привлечением субподрядных организаций.

2.6. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2.7.	Условие выполнения работ.

Победитель конкурса или лицо, с которым заключен муниципальный контракт, должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных конкурсной документацией на условиях муниципального контракта.

Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии МУ «Управление строительства г.Перми» и МОУ «Гимназии №11 им. С.П. Дягилева».

- Приемка результатов работ.

3.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящей документацией.

3.2. Подрядчик не менее, чем за 5 дней письменно информирует Заказчика о готовности к сдаче результата работ. К приемке предоставляется проектно-сметная документация, имеющая необходимые согласования и положительное заключение организации государственной вневедомственной экспертизы.

3.3. Подрядчик передает Заказчику готовую проектную и рабочую документацию в 4 экземплярах (3 экземпляра - в письменной форме, 1 экземпляр – в электронной форме) по акту приема-передачи проектно-сметной документации.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Заказчик вправе производить расчет за выполненные работы в течение 20 банковских дней:

- за проведенные геологические изыскания Исполнителем и принятые Заказчиком и представителем заказчика МУ «Управление строительства города Перми».

- за проектно-сметную документацию при получении положительного заключения государственных органов.

Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 20 банковских дней после предоставления Подрядчиком:

- счета -  фактуры;

- акта сдачи - приемки  выполненных работ оформленных в установленном порядке,  и переданных по накладным материалов, после получения положительного заключения государственной  экспертизы по Пермскому краю.

- Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта формируется участником размещения заказа с учетом всех расходов на выполнение всех работ, являющихся предметом конкурса, всех расходов на необходимые согласования, должна включать выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые, транспортные и прочие платежи.

Цена контракта формируется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком.

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

- Участники размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

Участник размещения заказа вправе привлекать к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей), на работы, указанные в техническом задании.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в размещении заказа не предоставляются.

8. Требования к участникам размещения заказа

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

- II. Общие требования

- Требования к форме, содержанию и составу заявки

В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются только в письменной форме.

1) предложение о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение об условиях исполнения контракта (по форме приложения№2 к настоящей документации):

а). Предложение об условиях исполнения муниципального контракта;

б). Сведения о качестве предлагаемых работ;

в). График производства работ.

г). архитектурное предложение, включающие: фасады, схему генплана (посадка здания и баланс территории), график инсоляции, развертку по ул. Сибирской (в квартале от ул.Пушкина до ул.Луначарского), две видовые точки.

3) копии документов, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

А). Перечень проектных работ, на объектах социальной сферы, прошедших государственную экспертизу.

Б). Копии актов выполненных работ и копии заключений государственной вневедомственной экспертизы.

В). Копии эскизных проектов.

4) сведения об участнике размещения заказа по форме приложения № 3 к настоящей документации;

5) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

6) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

7) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

8) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

9) Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или копию такого поручения.

10) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 ст. 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005, а именно:

- копия действующей лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I –го и II –го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом.

- копия действующей лицензии МК РФ и МК ПК или «Росохранкультуры» на соответствующий вид деятельности, в соответствии со ст.45 Федерального Закона РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

или копии действующих свидетельств саморегулируемой организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации.

- копия действующей лицензии на осуществление инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I-го и  II-го уровней ответственности в соответствии с государственным и стандартами.

- В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – копия действующей лицензии, предусматривающую наличие функций генерального проектировщика.

С приложением к данным лицензиям на виды работ подлежащие лицензированию (определенные приложением № 8 к настоящей документации).

- Требования к оформлению участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов (по форме приложения № 1), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

1. В описи документов, входящих в состав заявки и тома заявки, оформленной по форме приложения №1, в столбце 2 указать наименование представленных документов, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В последней строке столбца 3 указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки.

2. В «Предложении об условии исполнения муниципального контракта», оформленного по форме приложения №2, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа и условия исполнения муниципального контракта: цену контракта,  срок выполнения работ (количество дней);

3. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме приложения №3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона.

4. В «Предложение о качестве предлагаемых работ», оформленного по форме приложения №4, в соответствующих местах указать: наименование участника размещения заказа, квалификацию участника размещения заказа (при наличии). Под квалификацией понимается опыт работы участника размещения заказа в области проектирования зданий и сооружений, на объектах социальной сферы, прошедших государственную вневедомственную экспертизу.

Предложения о выполнении работ участника размещения заказа должны соответствовать техническому заданию, являющегося приложением № 5 к конкурсной документации.

- III. Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Участник размещения в составе заявки на участие в конкурсе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения).

Такое обеспечение необходимо для защиты Заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

1.	В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса;

2.	Победителю конкурса – в течение пяти дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса;

- Участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

- Участникам размещения заказа, чьи заявки не были допущены до участия в конкурсе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

- ИНН 5902291935 КПП 590201001

Департамент финансов администрации города Перми (МОУ «Гимназия № 11» г.Перми            л/с 04930016844) Банк: РКЦ  ПЕРМЬ г.Пермь р/с 40302810900000000007 БИК 045744000.

При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в конкурсе  (извещение № 51К от 16.06.2009)»

При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в конкурсе (извещение № 51К от 16.06.2009)»

В случае отсутствия в составе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения)  участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом конкурсе.

IV. Подача заявок на участие в конкурсе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа может с «17» июня 2009г. до 10 час. 00 мин «20» июля 2009г. подать в запечатанном и адресованном заказчику конверте заявку на участие в конкурсе, оформленную в соответствии настоящей конкурсной документацией, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00 час) по адресу: 614000, канцелярия, г.Пермь, ул.Сибирская, д. 33

На конверте должно быть указано название открытого конкурса, номер и дата извещения. На конверте должно быть указано «Не вскрывать конверт до «20» июля 2009 г 13 час. 00 мин.».

Участники, не успевшие подать конкурсные заявки до 10 час. 00 мин. «20» июля 2009г. по адресу 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.33, канцелярия, могут подать заявки на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов, которое состоится в 13 часов 00 мин «20» июля 2009г по адресу:

г.Пермь, ул.Сибирская, 15 Управление муниципального заказа , планово-экономического департамента администрации города Перми (1 этаж, зал заседаний).

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

- V. Разъяснение положений конкурсной документации.

С «16» июня 2009г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса,  Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «14» июля 2009г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

- VI. Внесение изменений в конкурсную документацию.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте www.gorodperm.ru извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная  документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее, чем двадцать дней.

- VII. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе назначено на 13 часов 00 мин «20» июля 2009г. по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, д.15, Управление муниципального заказа

(1 этаж, зал заседаний) планово-экономического департамента администрации города Перми.

Перед вскрытием конвертов, конкурсная комиссия представляет присутствующим возможность подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки.

Перед вскрытием конвертов участники размещения заказа или их представители, желающие присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с заявками, предоставив документы, удостоверяющие личность и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от лица участника размещения заказа, регистрируются в «листе присутствующих участников размещения заказа».

Конкурсной комиссией публично вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. При вскрытии конвертов с заявками оглашаются и заносятся в протокол:

- наименование для юридического лица; фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя;

- почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющихся критериями оценки заявок.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе  при условии, что поданные ранее заявки  таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

После окончания процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком. Указанный протокол будет размещен Заказчиком на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) в течение дня, следующего после дня подписания.

Полученные после начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес участника размещения заказа) и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Заявки на участие в конкурсе, включая сопроводительные документы, которые не были оглашены во время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в протокол заседания конкурсной комиссии вносится информация о признании конкурса  несостоявшимся.

- VIII. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

«27» июля 2009 г. конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ и конкурсной документации.

Конкурсная комиссия принимает в отношении каждого участника размещения заказа решение о допуске к участию в конкурсе и признании его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе. Данное решение оформляется протоколом, который содержит сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения, указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком и в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru). Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляется уведомление о принятых конкурсной комиссией решениях.

X. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

«03» августа 2009г. конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа и определит победителя открытого конкурса в соответствии с указанными критериями.

- 9.1. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

В связи с тем, что объект конкурса: проектно-изыскательские работы по строительству нового корпуса здания МОУ «Гимназии № 11 им. С.П. Дягилева»  ул. Сибирская,33 в г.Перми.

которое является объектом культурного наследия, расположенным в историческом ядре города,

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

| - № - п/п | - Наименование - Критерия | - Значимость критерии - (Кз - коэффициент значимости) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Художественная значимость и качество исполнения архитектурного предложения | - 20 % от совокупной значимости критериев - (К=20 баллов) |
| - в том числе: |  |  |
| - 1.1 | - Архитектурно-художественная значимость предложения | - 10 % от совокупной значимости критериев (К=10 баллов) |
| - 1.2 | - Качество исполнения архитектурного предложения | - 5 % от совокупной значимости критериев (К=5 баллов) |
| - 1.3 | - Квалификация участников конкурса | - 5 % от совокупной значимости критериев (К=5 баллов) |
| - 2 | Сроки исполнения контракта | - 40 % от совокупной значимости критериев (К=40 баллов) |
| - 3 | - Цена контракта | - 40 % от совокупной значимости критериев (К=40 баллов) |

- Итого 100% совокупной значимости критериев.

Состав Архитектурного предложения объекта, включает: схему генплана, график инсоляции, фасады, развертку по ул. Сибирской, 2 видовые точки, (соответствие действующим нормам и правилам), по желанию макет.

### 9.2. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

- Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников конкурса на участие в конкурсе (в соответствии со ст.31.6 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.)

Оценка заявок по критериям происходит следующим образом:

- Предусмотрена балльная оценка заявок с применением весовых коэффициентов.

- Каждым членом конкурсной комиссии выставляются баллы по каждому критерию.

- Порядок применения критериев:

- Для оценки и сопоставления по критерию «Художественная значимость и качество исполнения архитектурного предложения» конкурсная комиссия вправе привлечь экспертную группу, утвержденную МОУ «Гимназия № 11 им.С.П. Дягилева». Экспертная группа осуществляет экспертную оценку с выборкой альбомов с Архитектурным предложением на соответствие действующим нормам и правилам:

- Архитектурно-художественная значимость представленного Архитектурного предложения;

- Качество исполнения архитектурного предложения;

- Квалификация участников конкурса;

Предъявляются требования к экспертной комиссии: Экспертная комиссия состоит из трех человек, членами экспертной комиссии могут быть физические лица, не состоящие в штате образовательного учреждения (муниципального заказчика), которые имеют высшее образование в области архитектуры или строительства, опыт работы не менее 5 лет в области архитектуры или строительства.

- Экспертная комиссия рассматривает заявки участников размещения заказа по критерию «Художественная значимость и качество исполнения архитектурного предложения», готовит соответствующие предложения и рекомендации для конкурсной (аукционной) комиссии при проведении оценки и сопоставления заявок. Член экспертной комиссии оценивает каждую заявку индивидуально. Результаты каждого эксперта суммируются и выставляется суммарный бал. Предложения и рекомендации экспертной комиссии носят рекомендательный характер для конкурсной (аукционной) комиссии.

- 1.1Архитектурно-художественная значимость  предложения, оценивается:

- Архитектурно-художественная выразительность фасадов здания, архитектурного ансамбля и гармоничное сочетание проектируемого здания с существующим памятником архитектуры.

- Новые сооружения должны органично вписываться в существующую городскую застройку.

- Использование в решении проекта элементов монументального искусства.

- Максимальный балл устанавливается за лучшее предложение и равен коэффициенту значимости 10, который принимается за А(1…n). По мере ухудшения условий исполнения контракта участники конкурса ранжируются с убыванием шага в 1 балл.

1.2. «Качество исполнения архитектурного предложения»:

При этом оценивается:

- Соответствие архитектурного решения проекта градостроительной обстановке сложившейся на участке.

- Соответствие проектного решения регламентам охранных зон памятника истории и культуры (Дома Дягилева). Представить виды застройки с основных улиц города.

- Соответствие проекта действующим строительным нормам и правилам.

- Выполнение норм инсоляции существующих домов и проектируемого здания гимназии и соответствие нормам СНиП и СанПиН, предъявляемым к учебным учреждениям.

- Грамотная и лаконичная подача демонстрационного материала в полном обьеме.

- Максимальный балл устанавливается за лучшее предложение и равен коэффициенту              значимости 5, который принимается за В(1…n). По мере ухудшения условий исполнения контракта участники конкурса ранжируются с убыванием шага в 1 балл.

  - «Критерий  Квалификация участника размещения заказа»:

- Максимальный балл присуждается организации, подтвердившей документально выполнение проектных работ на объектах социальной сферы равен числу участников конкурса. (Максимальный балл присуждается участнику, имеющему большее количество данных проектных работ, представивших копии эскизных проектов и положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы с актами выполненных работ).

- Заявке на участие в конкурсе с наибольшим количеством положительных заключений по проектированию жилых зданий и их комплексов или общественных зданий и сооружений и их комплексов с приложением подтверждающих документов присваивается балл равный коэффициенту значимости 5 (Ку1=5), при этом количество положительных контрактов (договоров) в такой заявке на участие в конкурсе принимается за W1. За R1...Rn принимается опыт работы (количество положительных контрактов) в остальных заявках. Баллы остальных заявок рассчитываются по формуле:

Ку(2...n) = R(1...n) / W1 х 5. Где:

W1- наибольшее количество положительных контрактов (договоров)

- R1...Rn-(количество положительных контрактов) в остальных заявках.

Полученное значение Ку(2...n) округляется до двух знаков после запятой.

- 2. Критерий «Сроки исполнения контракта»:

- Максимальный балл устанавливается за лучшее предложение (наименьший срок выполнения работ) и равен числу участников конкурса.

Заявке с минимальным сроком выполнения работ присваивается максимальный балл, равный коэффициенту значимости – 40, который принимается за V1.

Остальные заявки ранжируются по мере увеличения срока выполнения работ, с присвоением соответствующих баллов, рассчитываемых по формуле:

V(2..-n)=J1/J(2..-n) х 40, где

V(2..-n) – баллы остальных участников конкурса

J1 – минимальный срок выполнения работ (календарные дни)

J(2..-n) – срок выполнения работ остальных участников конкурса (календарные дни)

Полученное значение V(2..-n) округляется до двух знаков после запятой.

3. Критерий «Цена контракта»:

- Максимальный балл устанавливается за лучшее предложение (наименьшая цена контракта) и равен числу участников конкурса.

1. Заявке с минимальной ценой присваивается максимальный балл, равный коэффициенту значимости - 40, который принимается за C1.

Остальные заявки ранжируются по мере увеличения предложенной участниками конкурса цены, с присвоением соответствующих баллов, рассчитываемых по формуле:

С(2..-n)=Х1/Х(2..-n) х 40, где:

С(2..-n) – баллы остальных участников конкурса

Х1 – минимальная цена (руб.)

Х(2..-n) – цены остальных участников конкурса (руб.)

Полученное значение С(2..-n) округляется до двух знаков после запятой.

В итоге каждая заявка на участие в конкурсе получает суммарную оценку (О), выраженную в баллах, рассчитываемую по формуле:

О(1..-n)= A + В + V(1..-n) + Kу(1..-n) + С(1..-n)

Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший максимальную суммарную оценку – предложивший лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый порядковый номер (1).

Остальные (2..-n) участники конкурса ранжируются по мере уменьшения набранной суммарной оценки.

На основании набранных суммарных баллов, конкурсная комиссия сопоставляет и ранжирует заявки всех участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается заявке имеющей наибольший суммарный балл (лучшие условия исполнения контракта).

Если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе установлено, что две или более заявок набрали одинаковый суммарный балл (одинаковые условия исполнения контракта), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок (согласно журналу регистрации), имеющих такой же суммарный балл.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который содержит  сведения о  месте и дате проведения оценки и сопоставления заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и сопоставления заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении, о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня подписания протокола, он будет размещен на сайте администрации г. Перми (www.gorodperm.ru) и в течение пяти дней опубликован в официальном печатном издании.

- X. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

10.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно.

1) При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Бенефициара заказчика,

- указание на безотзывность Банковской гарантии (Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом),

- банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

- срок действия банковской гарантии должен не менее чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта.

- срок уплаты денежных средств не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть выдана банком без нарушения им нормативов и (или) иных требований, установленных Банком России.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

2) При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Выгодоприобретателя заказчика,

- срок выплаты страхового возмещения в соответствии с договором страхования не должен превышать 15 дней с момента подачи  Выгодоприобретателем заявления о наступлении страхового случая,

- указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

- срок действия  договора страхования должен не менее чем на 30 (Тридцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств).

К договору страхования должен быть приложен документ, подтверждающий внесение страховой премии в полном объеме.

Установлено требование к обеспечению исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту:

В соответствии с договором страхования и правилами страхования страховым случаем является любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту (вне зависимости от причин и обстоятельств его возникновения), которое может привести к наступлению ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) в виде неустойки и (или) убытков. Указанное условие может не распространяться исключительно на неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту, возникшее прямо или косвенно в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы (войны, террористические акты, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия). В договоре страхования не допускаются ссылки  на необходимость Выгодопреобретателя  доказывать или декларировать свои убытки в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения, а также необходимость предоставления им судебного решения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований, противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными.

Обязательным приложением к договору страхования является копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности с приложениями.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

3) В случае передачи заказчику в залог денежных средств, перечисление, участником конкурса, признанным победителем, производится по реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города Перми

(МОУ «Гимназия № 11» г.Перми	 л/с 04930016844)

- ИНН 5902291935 КПП 590201001

Банк: РКЦ  ПЕРМЬ г.Пермь р/с 40302810900000000007 БИК 045744000

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение контракта, заключенного на основании протокола от ___ ______2009 №_____.

В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с оригинальной отметкой банка о списании денежных средств.

XI. Заключение контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и муниципальный контракт, который составляется путем включения условий заявки на участие в конкурсе победителя в проект муниципального контракта (приложение №7).

Победитель открытого конкурса должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт с приложением к нему (график выполнения работ (приложение №6)) в срок не ранее чем через 10 и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации г.Перми(www.gorodperm.ru)  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель конкурса, в вышеуказанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя открытого конкурса от заключения контракта  заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключение муниципального контракта при уклонении участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, обязательно.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

- Приложение №1

- Опись документов, входящих в состав заявки и тома заявки

| №п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| n… |  |  |
| Итого количество листов |  |  |

______________________		_________________			_____________

(должность) 		                 (подпись, печать)  			        (ф. И. О.)

приложение №2

(наименование Заказчика)

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

___________________ (фирменное наименование участника размещения заказа), изучив конкурсную документацию по открытому конкурсу на выполнение на выполнение комплекса проектно – изыскательских работ по строительству нового корпуса здания МОУ «Гимназии № 11 им. С.П. Дягилева» предлагает выполнить указанные работы, предусмотренные конкурсной документацией в соответствии с условиями муниципального контракта и техническим заданием на следующих условиях:

- цена контракта – ________________ (указать количество цифрами, в скобках прописью)

- срок выполнения работ – ________________ (указать количество цифрами, в скобках прописью) календарных дней с момента заключения контракта.

-Количество проектных работ________________ (указать количество цифрами, в скобках прописью) подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.

Количество проектных работ, прошедших государственную экспертизу и согласование ГУК КЦОП г. Перми, связанных с архитектурой культурного наследия (памятниках истории и культуры), В исторической зоне г.Перми.

Настоящим декларирую, что:

1)в отношении ______________________________ не проводится процедура ликвидации;

(наименование участника размещения заказа)

2)отсутствует решение арбитражного суда о признании _______________________банкротом;

(наименование участника размещения заказа)

3) в отношении _______________________________не открыто конкурсное производство;

(наименование участника размещения заказа)

4) деятельность _________________________ в порядке, предусмотренном Кодексом Российской

(наименование участника размещения заказа)

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе не приостановлена;

5) размер задолженности __________________________по начисленным налогам, сборам и иным

(наименование участника размещения заказа)

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Приложение № 3

- СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

- Место нахождения:_____________________________________________________

- Почтовый адрес: _______________________________________________________

- Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

- Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

- Паспортные данные: ____________________________________________________

- Сведения о месте жительства: _____________________________________________

- Номер контактного телефона: _____________________________________________

_________________                           _________________            ____________________

(должность)                               (подпись, печать) 		  (ф.и.о.)

Приложение № 4

Форма Предложения о качестве предлагаемых работ

(наименование участника размещения заказа)

обязуется выполнить в соответствии с техническим заданием на комплекс проектно-изыскательских работ.

| № п/п | Название | Предложения о выполнении работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта |  |
| 2 | Стадийность проектирования | (Указать количество стадии) |
| 3 | Местоположение объекта | (Адрес объекта) |
| 17 | Квалификация |  |
| 19 | Концепция архитектурно-художественное предложения |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность)                                    (подпись, печать) 	  	  (ф.и.о.)

Приложение №5.

к конкурсной документации

(при заключении контракта Приложение №1 к контракту)

УТВЕРЖДАЮ:______________

«__»_________________2009г

Техническое задание

на выполнение комплекса проектно – изыскательских работ по строительству нового корпуса здания гимназии № 11 им. С.П. Дягилева ул. Сибирская,33 в г. Перми.

| 1.Наименование объекта | Строительство нового корпуса здания МОУ «Гимназии № 11 им. С.П. Дягилева» на общее число учащихся минимум 600 человек. |
| --- | --- |
| 2.Основание для работ | Постановление администрации г.Перми № 47 от 10.02.2009г «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство Новых школ». |
| 3.Стадийность работ, перечень этапов работ | 1. Разработка Эскизного Проекта, согласование его Заказчиком и КЦОП. 2. Утверждение эскизного проекта на Градостроительном совете. 3. Техническое (детально-инструментальное) обследование существующих зданий ( ул. Сибирская, 33, литер А, литер Д; ул. Луначарского, 43а, литер А), определение технического состояния несущих конструкций, состояние фасадов, выводы о возможности проектирования перехода к существующим зданиям4. Инженерные изыскания. 5. Разработка стадии « Проектная Документация » в том числе на демонтаж зданий. 6.Согласование проектной документации в службах города Перми и Заказчиком. 7. Получение заключения государственной экспертизы. Оплата за проведение государственной экспертизы осуществляется Заказчиком. 8. Разработка стадии « Рабочая Документация ». |
| 4. Организация - заказчик | МОУ «Гимназия№11 им. С.П. Дягилева» |
| 5. Вид строительства | Новое строительство. |
| 6. Местоположение объекта | 1. Участок строительства расположен в г. Перми, ул. Сибирская, 33. 2. Размер участка согласно кадастровому плану - 7 973,84 кв.м. 3. Настоящее состояние участка – определить в процессе геодезических изысканий. |
| 7. Инженерно- строительные и транспортные условия | 1. Планировку и застройку участка выполнить согласно действующим нормам и правилам с полным благоустройством территории. 2. Учесть ограничения налагаемые на объекты строительства расположенные в зоне охраны объектов культурного наследия. |
| 8. Экологическая характеристика участка. | Определить в процессе изысканий. |
| 9. Планировочные ограничения | Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций, охранной зоны объекта культурного наследия, историко-культурной заповедной зоны. |
| 10. Основные требования к конструктивным решениям | Высотную привязку зданий выполнить с учетом особенностей рельефа местности, с отметкой примыкающих зданий, в том числе объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил С.П.Дягилев» и с применением специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды объекта культурного наследия. Проектируемый корпус - отдельно стоящее здание общей площадью не менее 7 000,0 м2. Здание соединить с основным корпусом по ул. Пушкина через крытую галерею.(после результатов обследования существующих зданий) Разрыв между зданиями предусмотреть в соответствии с СанПиН. Этажность здания определить условиями инсоляции и историческим пространством центра. Предусмотреть: спортивный зал, библиотеку, технические мастерские, медицинский кабинет, кабинеты психологов, логопеда, методической и организационно - массовой работы, специализированные предметные кабинеты, лаборатории, раздевалки. Столовая - на 300 посещений в смену. Входную группу выполнить с разделением потока движения учеников в общем холле, в котором предусмотреть размещение охраны и администратора. Обеспечить проход учащихся и сотрудников через пост охраны к основным кабинетам. Предусмотреть технический этаж (цокольный) с размещением в нем архива, комплекса кабинетов для работников по техническому обеспечению и содержанию здания, площадку для ТБО. По возможности, запроектировать грузовой лифт. Лестничные пролеты, соединяющие этажи, оборудовать перилами и поручнями. Предусмотреть отдельно туалеты для девочек и мальчиков. При проектировании перехода предусмотреть реконструкцию фасада с учетом существующего здания гимназии, как объекта культурного наследия регионального значения Предусмотреть металлическое ограждение по периметру комплекса. Снести здание мастерских во дворе гимназии для строительства крытой галереи-прохода. |
| 11. Инженерная подготовка территории | Вертикальную планировку участка выполнить с учетом организованного сбора и отвода поверхностных вод, существующих коммуникаций и планировки прилегающей территории. Проектом предусмотреть вынос существующих сетей со строительной площадки |
| 12. Благоустройство | Определить проектом, согласно нормам и правилам, в соответствии с ТУ управления внешнего благоустройства |
| 13. Строительные материалы | Определить проектом, согласно действующим нормам и правилам, согласовать с Заказчиком. Двери из стеклопластика, оборудованные магнитными замками. Окна из стеклопластика с вакуумным остеклением. В коридорах предусмотреть полы из мозаичного бетона под «брекчию»; в холлах, душевых, лабораториях, санузлах – керамогранит. Стены коридора - покраска водоэмульсионная. Внутреннюю отделку согласовать с Заказчиком. |
| 14. Инженерные сети и системы | Инженерные сети запроектировать согласно ТУ служб города и нормами СНиП и СанП иН. 1. Запроектировать инженерное оборудование: внутренние и внутриплощадочные инженерные сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и электрооборудования, теплоснабжения и вентиляции, сети слаботочных систем; автоматика, пожарная сигнализация. Спецификацию инженерного оборудования согласовать с администрацией гимназии №11. 2. Проектирование внеплощадочных инженерных сетей не входит в объем данного договора. Их необходимость и стоимость определяются после получения технических условий служб города Перми. Внеплощадочные сети разрабатываются по отдельному договору на проектные работы. |
| 15. Исходные данные для проектирования | Технические условия служб города Перми, план землеустройства, план зданий (литеры), технические паспорта зданий |
| 16. Состав документации, передаваемой Заказчику | 1. Эскизный проект (архитектурное предложение) 2. Отчет об обследовании существующих зданий. 3. Проектная и рабочая документация в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один - в электронном варианте, включая комплексные научные исследования. 4.Отчет об инженерно-геодезических и геологических изысканиях - по 4 экземпляра на бумажном носителе, включая топосъемку, согласованную с эксплуатирующими организациями города и департаментом планирования и развития территории города Перми. 5. Сметная документация - 4 экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр в электронном варианте «Гранд - сметы». Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с МДС 81-35. 2004г. базисно - индексным методом по ТЕР, ТЕРр, ТЕРм - 2001г. с применением индекса пересчета сметной стоимости в текущий территориальный уровень цен. 6. Согласование проектной документации со службами города. 7. Положительное заключение государственной экспертизы. |
| 17. Особые условия | 1. Здание гимназии №11 по адресу: ул. Сибирская, 33, литер А, является объектом культурного наследия регионального значения (памятник истории, в соответствии с паспортом, выданным Министерством Культуры РСФСР 6 декабря 1977г). 2. Получить положительное решение на градостроительном совете. 3. Согласовать Эскизный Проект с Заказчиком (администрацией гимназии №11) и с комитетом по охране памятников культурного наследия (КЦОП). 4. В разрабатываемой проектной документации предусмотреть выполнение существующего Паспорта Отделки Фасадов здания гимназии №11 по ул. Сибирской,33 5. Согласовать планировки этажей проектируемого объекта с Департаментом образования города Перми и Заказчиком (администрацией гимназии №11). |
| 19. Срок выполнения работ. | Начало - после заключения договора. Окончание - согласно календарному плану. |
| 20. Гарантийные обязательства | Не менее 24 месяцев с момента подписания актов приемки на все виды работ. |

Приложение № 6

График производства работ

выполнение комплекса проектно – изыскательских работ по строительству нового корпуса здания МОУ «Гимназии № 11 им. С.П. Дягилева»  ул. Сибирская,33 в г.Перми.

(наименование участника размещения заказа),

| № | Этапы работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … |  | n… |
| 1 | Выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектной документации (стадия ПД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка рабочей документации (стадия РД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Согласование проекта и получение положительного заключения организации государственной вневедомственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сдача-приемка результата работ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого срок выполнения работ с учетом всех согласований, получения положительного заключения организации государственной вневедомственной экспертизы и сдачи-приема результата работ: __________________(указать общее количество календарных дней  без привязки к календарным датам)

_________________                           _________________            ____________________

(должность)                                         (подпись, печать) 		  (ф.и.о.)

- Приложение № 7

(проект)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение комплекса проектно – изыскательских работ по строительству нового корпуса здания МОУ «Гимназии № 11 им. С.П. Дягилева» ул. Сибирская,33 г. Перми.

г. Пермь                                                                                               “____”___________2009 г.

МОУ «Гимназии № 11 им. С.П. Дягилева», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Зобачевой Р.Д., действующей на основании______________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии (протокол № _ от __.__.____г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика  работу,  включающую в себя: проведение инженерных изысканий, технического обследования, выполнение Эскизного Проекта и проектно-сметной документации на строительство нового корпуса МОУ «Гимназия №11» по ул. Сибирская, 33 в Ленинском районе г. Перми  в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование, а Заказчик обязуется принять, оплатить  произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу  с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

  - Цена работ составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена контракта определена на основании конкурса и является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена  включает в себя все расходы по выполнению всех работ по разработке проектно-сметной документации, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые, транспортные и прочие платежи.

3.2. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1.	При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с требованиями Заказчика, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», действующими государственными отраслевыми стандартами и нормативными документами.

4.1.2. Работы должны производиться в соответствии действующими СанПиНами, СНиПами, ГОСТами, другими нормативными документами. Результаты работ оформляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к содержанию».

4.1.3. Выполнить работу в сроки, установленные настоящим  контрактом;

4.1.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

4.1.5. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

4.1.6. В установленный Заказчиком срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

4.1.7. Согласовать результаты изыскательских работ, технического обследования, готовую проектно-сметную документацию (и/или ее разделы) с Заказчиком - МУ «Управление строительства города Перми».

4.1.8. Подрядчик обязан устранить замечания государственной экспертизы без дополнительной оплаты.

4.1.9. Передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию, результаты изыскательских работ и технического обследования для получения разрешения на строительство.

# ОБЯЗАННОСТИ  И  ПРАВА  ЗАКАЗЧИКА

  - Для осуществления технического надзора и контроля качества выполняемых работ, приемки выполненных работ заказчик вправе привлечь инженерную организацию

– МУ «Управление строительства г.Перми»

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ;

    - Передать Подрядчику имеющиеся исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту;

    - В течение 3-х рабочих дней согласовать задание на проектирование.

    - Участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации;

    - Принять работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта, в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчиком;

    - оплатить  выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  договором.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения работ:

6.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 200__г.;

6.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 200 __г.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик вправе производить расчет за выполненные работы в течение 20 банковских дней:

- за проведенные геологические изыскания Исполнителем и принятые Заказчиком и представителем заказчика МУ «Управление строительства города Перми».

- за проектно-сметную документацию при получении положительного заключения государственных органов.

Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 20 банковских дней после предоставления Подрядчиком:

- счета -  фактуры;

- акта сдачи - приемки  выполненных работ оформленных в установленном порядке,  и переданных по накладным материалов, после получения положительного заключения государственной  экспертизы по Пермскому краю.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим  контрактом.

  - Подрядчик проводит изыскательские работы, техническое обследование существующих зданий, разрабатывает задание на проектирование и согласовывает его с Заказчиком в соответствии с графиком производства работ.

  - Для получения положительного заключения проектно-сметной документации государственной экспертизы  Подрядчик осуществляет устранение замечаний государственной экспертизы.

  - Заказчик осуществляет технический надзор и контроль выполнения работ, а также  участвует в оформлении актов выполненных работ.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1.Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом.

- Осуществляется поэтапно согласно календарному графику выполнения работ на основании актов приема-передачи выполненных работ.

- Передача Подрядчиком оформленной в установленном порядке документации осуществляется с сопроводительными документами: накладными, актами приемки- передачи выполненных работ.

9.2. Подрядчик не менее, чем за 5 рабочих дней письменно информирует Заказчика о готовности к сдаче результата работ.

9.3. Окончательная приемка проектной и рабочей документации осуществляется после согласования с соответствующими органами и предоставления  положительного заключения организации государственной экспертизы.

9.4. Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию в 4 экземплярах в письменной форме и 1 экземпляр – в электронной форме по акту сдачи – приемки выполненной продукции.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации, обнаруженных в ходе строительства проектируемого объекта и обоснованность которых будет подтверждена в установленном порядке, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1 Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных настоящим Договором обязанностей или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

11.2. В случае задержки Заказчиком сроков выдачи исходных данных для проектирования,  , влияющих на объём и сроки выполнения проектных работ Подрядчиком, дата начала и окончания работ по настоящему Договору  переносится в сторону увеличения на срок, равный  задержке Заказчиком выполнения вышеуказанных обязательств.

11.3.   Подрядчик несёт ответственность за дефекты и погрешности в переданной Заказчику проектно-сметной документации, которые будут выявлены и обоснованность которых будет подтверждена в установленном порядке при проведении согласования, экспертизы, при строительстве и эксплуатации объекта.

11.4.  При выявлении дефектов и погрешностей в соответствии с п.11.3 и при предъявлении соответствующих претензий со стороны Заказчика Подрядчик обязан внести соответствующие исправления в проектно-сметную документацию без дополнительной оплаты работ.

11.5 При нарушении Подрядчиком сроков завершения отдельных этапов работы, определенных, установленных Графиком производства работ, а также за задержку устранения выявленных дефектов и погрешностей по независящим от Заказчика причинам, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на 0,01% от стоимости работ на данном этапе за каждый день просрочки, но не более 25% от стоимости работ данного этапа.

  - При ненадлежащем исполнении Заказчиком предусмотренных настоящим Договором обязанностей Подрядчик вправе в перечисленных выше случаях (п. 11.2) внести изменения в условия настоящего Договора и получить - при задержке перечисления оплаты принятых Заказчиком этапов работ - пени в размере 0,01% за каждый день просрочки от размера согласованной стоимости подлежащего оплате этапа работ, но не более 25% от стоимости работ данного этапа.

11.7  Санкции, предусмотренные п. 11.5 и 11.6 настоящего Договора, взыскиваются и начисляются с момента вступления в законную силу соответствующего решения Арбитражного суда Пермского края.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.2. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ в случаях:

1). Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 20 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

2). Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не соблюдения сроков выполнения работ предусмотренных Графиком производства работ, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта;

3). Аннулирования у Подрядчика лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. В соответствии со ст.157 ГК РФ настоящий муниципальный контракт считается заключенным под отлагательным условием. Обязательства Подрядчика по выполнению работ в 2009 - 2010 г.г. и обязательства Заказчика по оплате выполненных работ в 2009 г. возникают в случае и объеме утвержденных в бюджете города Перми ассигнований на выполнение указанных работ.

13.2. В случае уменьшения в установленном порядке бюджетных ассигнований, выделенных для финансирования указанных в конкурсной документации (приложениях к конкурсной документации) работ, Заказчик и Подрядчик должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 рабочих дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

___________________________________________ контактный тел.: _______________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

Приложение №1  «техническое задание (задание на проектирование)»;

Приложение №2  «График производства работ».

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

15.1. Обеспечением контракта является ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

15.2. Сумма обеспечения контракта составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта _________________________________________ руб___коп.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Заказчик: МОУ «Гимназия №11им. С.П. Дягилева» города Перми

Адрес: 614000, г.Пермь ул.Сибирская 33.

Банковские реквизиты:

ИНН  5902291935     КПП 590201001

БИК 045773001

р/с 40101810700000010003

УФК по Пермскому краю.(ДФ г.Перми,  «МОУ Гимназия №11 им. С.П.Дягилева»)

л/с 02930016844  ГРКЦ  ГУ банка России по Пермскому краю г. Пермь

_______________/                /

«__» ______ 2009 г

М.П

Подрядчик:

Адрес: ____________________________________

Тел.: ____________

Банковские реквизиты:

- ИНН  _____________ КПП ___________________

- ОГРН _____________________________________

БИК ______________________________________

Р/с _______________________________________

К/с _______________________________________

_______________/                /

«__» ______ 2009 г

М.П

Заказчик:

МОУ «Гимназия №11им. С.П. Дягилева»				Подрядчик:

_______________/                /		______________/_____________/

«__» ______ 2009 г.                                                 «__» _______ 2009 г.

М.П.                                                                           М.П.

Приложение № 8

Копии лицензии и Виды работ, подлежащие лицензированию

1) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 ст. 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005, а именно:

- копия действующей лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I –го и II –го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом.

- копия действующей лицензии МК РФ и МК ПК или «Росохранкультуры» на соответствующий вид деятельности, в соответствии со ст.45 Федерального Закона РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- копия действующей лицензии на осуществление инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I-го и  II-го уровней ответственности в соответствии с государственным и стандартами.

- или копия действующего свидетельства саморегулируемой организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации.

- В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – копия действующей лицензии, предусматривающую наличие функций генерального проектировщика.

в соответствии с государственным стандартом, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение следующих работ:

1)ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ  I и II УРОВНЕЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  В СООТВЕТСТВИИ  С  ГОСУДАРСТВЕННЫМ  СТАНДАРТОМ

РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ИХ КОМПЛЕКСОВ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ:

генеральные планы (схемы генеральных планов) территорий зданий, сооружений и их комплексов;

схемы (проекты) благоустройства территорий зданий, сооружений и их комплексов:

озеленение;

инженерная подготовка территории;

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ:

архитектурная часть (планы, разрезы, фасады)

конструктивные решения:

фундаменты

несущие и ограждающие конструкции

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

Общественные здания и сооружения и их комплексы:

- здания для образования, воспитания и подготовки кадров

здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные

здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений

здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы

многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного назначения

Производственные здания и сооружения и их комплексы:

Предприятия энергетики (кроме гидротехнических сооружений):

пункты распределения энергии;

насосные станции;

котельные;

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕТИ И СИСТЕМЫ:

отопление, вентиляция, кондиционирование;

водоснабжение и канализация;

теплоснабжение,

газоснабжение;

холодоснабжение;

электроснабжение до 10 кВ включительно;

электрооборудование, электроосвещение;

связь и сигнализация;

радиофикация и телевидение;

диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами;

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

охрана окружающей среды;

организация и условия труда работников, управление производством и предприятием (для предприятий, зданий и сооружений);

защита строительных конструкций от коррозии;

системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре;

системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля;

мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения;

организация строительства.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ОБСЛЕДОВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ

- обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей;

- обследование инженерных коммуникаций;

- разработка рекомендаций и заключений по материалам технических отчетов обследований

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ФУНКЦИЙ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВЩИКА

РАЗРЕШЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ИХ КОМПЛЕКСОВ

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИХ КОМПЛЕКСОВ:

Общественные здания и сооружения и их комплексы.

Объекты транспортного назначения и их комплексы, в том числе:

улицы и дороги местного значения в жилой застройке

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ

С ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ:

II категории сложности (средней сложности)

С ограниченным распространением специфических грунтов:

просадочные;

набухающие;

органоминеральные и органические;

эллювиальные;

техногенные.

С ограниченным развитием природных процессов:

подтопление территорий;

карст, суффозия

2) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ  ИСТОРИИ  И  КУЛЬТУРЫ)

СОСТАВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРОЕКТНЫЕ  РАБОТЫ

Разработка проектной документации по реставрации объектов культурного наследия

( памятников истории и культуры):

-  приспособление памятников истории и культуры для современного использования.

# 3) осуществление инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I-го и  II-го уровней ответственности в соответствии с государственным и стандартами.

- В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – копия действующей лицензии, предусматривающую наличие функций генерального проектировщика.