Приложение № 3

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 10  от  17.06.2009 г.

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ  по разработке грунта на территории лога по за спортивной площадкой МОУ СОШ № 42  по ул.Нестерова,18 в Свердловском районе г.Перми.

г. Пермь                                                                                                        «       »  _______   2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

- Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение работ по разработке грунта на территории лога за спортивной площадкой МОУ СОШ № 42 по ул. Нестерова, 18 в Свердловском районе г. Перми. Решением котировочной  комиссии (протокол №______ от _________).

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке грунта на территории лога за спортивной площадкой МОУ СОШ  № 42 по ул. Нестерова,18  в Свердловском районе г. Перми по заданию Заказчика и сдать Заказчику по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные работы, перечень работ указан в Приложении №1.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Требование на выполнение работ по разработке грунта на территории лога за спортивной площадкой МОУ СОШ № 42 по ул.Нестерова,18 в Свердловском районе г.Перми.

- Приложение № 2 – локальный сметный расчет;

- Приложение № 3, 3.1. – формы отчетности  (акт о приемке выполненных работ (КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3));

- Приложение № 4 – форма актов контрольной проверки;

- Приложение № 4.1. – форма актов оценки работы подрядчика;

- Приложение № 5 – приказ о назначении ответственного лица.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик не вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ.

2.Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: ____________________________________________________

2.2. Окончание производства работ: _________________________________________________

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с________________  по_______________г. устанавливается на основании запроса котировок,  предложена  Подрядчиком и   составляет ___________________________________ ______________(____________________________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика. Понижающий коэффициент составляет ___________.

3.2 Форма оплаты: безналичный расчет.

3.3.	Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком ежемесячно, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (приложение № 3 к контракту) сторонами настоящего контракта, после предоставления Подрядчиком   счета-фактуры и журнала производства работ, с учетом применения санкций к Подрядчику в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ согласно п. 3.2 и п.4.3. настоящего контракта.

Приемка работ по настоящему контракту проводится ежемесячно, до 25 числа текущего месяца по акту о приемке выполненных работ. Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества  работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

Акты контрольных проверок составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Периодичность проверок определяется Заказчиком, но не реже одного раза в течении 10 дней. По итогам каждой проверки составляются акты контрольной проверки и акты оценки качества работы подрядчика по форме (Приложение № 4 и № 4.1.) в которых фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

3.4. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

3.5. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.6. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

- 4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ___ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 4).

5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Вести журнал производства работ от их начала  до завершения.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 4) Заказчика.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Ежемесячно сдавать Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ
(приложение № 3).

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- -Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от начальной (максимальной) цены контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 3% от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в п. 3.1. контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94					                                                                        К/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю .г.Пермь.

| БИК 045773001 В.В.Криницын ___________ м.п. |  |
| --- | --- |

Приложение №1 к муниципальному

Контракту № ____ от ___________ г.

Требование

На выполнение работ по разработке грунта на территории лога за спортивной площадкой МОУ СОШ№ 42 по ул. Нестерова,18 в Свердловском районе г.Перми.

1. Срок выполнения работ с момента заключения по 30 августа 2009 года;

- место выполняемых работ по ул.Нестерова, 18 ;

- площадь 9100 м2;

Требования к выполняемым работам:                                                          Приложение  №1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.): 2 группа грунтов, средняя высота H=(1,5+2,5)/2=2 м; 140*65*2=18200 м3 | 1000 м3 грунта | 18,2 м3 |
| 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-06 (при перемещении грунта до 70 м К=6 | 1000 м3 грунта | 18,2 м3 |
| 3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 (401) кВт (л.с.) 140*65=9100 м2 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 9,1 |

Подрядчик: 								Заказчик:

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от____________2009 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________

__________________________

" _____ " ________________ 200_ г.

"____" ______________200_ г.

Свердловский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость_______________________________________________________________________________________________

тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Составил

Проверил

Обосновани

е

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на

ед.

Т/з мех.

Всего

Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех.

на ед.

Итого с непредвиденными

НДС 18%

ВСЕГО по смете

___________________________0,000

___________________________0,000

_______________________________________________________________________________________________0

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итоги по смете:

Итого

В том числе:

Итого

№

пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Приложение № 3 к муниципальному

контракту № ____ от ___________ г

Унифицированная форма № КС- 2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 № 100

Инвестор

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

номер

дата

АКТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Итого

2-я страница формы № КС-2

Итого

Всего по акту

Сдал

М.П.

Принял

М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Х

Вид операции

(расшифровка подписи)

Х

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Форма по ОКУД

8

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

стоимость,

руб.

количество

Наименование работ

Номер

единичной

расценки

Единица

измерения

Выполнено работ

по

поряд-

ку

3

позиции

по смете

1

2

Договор подряда (контракт)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7

цена за единицу,

руб.

5

6

4

по

Номер

(должность)

(подпись)

6

7

8

цена за единицу,

руб.

Единица

измерения

Х

Номер

Наименование работ

Номер

единичной

расценки

по

поряд-

ку

позиции

по смете

количество

Выполнено работ

стоимость,

руб.

1

2

3

4

5

Код

Приложение № 3.1. к муниципальному

контракту № ____ от ___________ г

Унифицированная форма № КС - 3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 № 100

Инвестор

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

по ОКПО

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Вид операции

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Итого

Сумма НДС

Всего с учетом НДС

Заказчик

М.П.

Подрядчик

М.П.

Но-

мер

по по-

рядку

Наименование пусковых комплексов, этапов,

объектов, видов выполненных работ,

оборудования, затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат,

руб.

с начала

проведения

работ

с начала года

в том числе за

отчетный

период

СПРАВКА

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

Всего работ и затрат, включаемых в

стоимость работ

в том числе:

1

2

3

4

5

6

0322001

Код

Вид деятельности по ОКДП

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма по ОКУД

дата

номер

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____от____________2009 г.

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2009 г.

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. Лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Приложение № 4.1

к муниципальному контракту

№_____от____________2009 г.

А К Т

оценки работы подрядчика______________________

за ____________________ 2009 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд (декада) | 2 объезд (декада) | 3 объезд (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Критерии оценки.

| № п/п | Критерий оценки | Оценка | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие ровности планировки | Отлично | 100 |
| 2 | Неполная ровность планировки | Удовлетворительно | 40 |
| 3 | Отсутствие ровности планировки | Не удовлетворительно | 0 |

Заказчик:							Подрядчик:

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№_____от____________2009 г.

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.