# Муниципальный контракт №

на выполнение работ по содержанию городских улиц и дорог Дзержинского района г. Перми

г. Пермь				                         		       «__» ___________  2009 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Столярова Юрия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. На основании приказа директора учреждения от «__» _________ 2009 года № __ «О размещении муниципального заказа» и решения котировочной комиссии (протокол от «__» __________ 2009 года № __) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

а) выполнение работ по содержанию городских улиц и дорог Дзержинского района г. Перми;

б) обеспечение постоянного и бесперебойного движения автотранспорта и пешеходов;

в) обеспечение безопасности движения на городских улицах и дорогах Дзержинского района г. Перми;

г) осуществление систематического надзора за сохранностью городских улиц и дорог Дзержинского района г. Перми и сооружений на них, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба  городским улицам и дорогам Дзержинского района г. Перми и сооружениям на них, разрушений от стихийных бедствий, принятие участия и выявления лиц, виновных  нанесении ущерба городским улицам и дорогам и других нарушениях с оформлением донесения;

д) обеспечение ликвидации последствий аварий, связанных с функционированием подземных коммуникаций в течение суток, на улицах, далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание на содержание городских улиц и дорог Дзержинского района г. Перми;

- Приложение № 2 – расчет стоимости содержания городских улиц и дорог Дзержинского района г. Перми;

- Приложение № 3 – условия качества выполнения работ и снижения стоимости работ для содержания городских улиц и дорог Дзержинского района г. Перми;

- Приложение № 4.1, 4.2 – формы отчетности (акты выполненных работ, КС-3);

- Приложение № 5 – акт оценки работы подрядного предприятия;

б) Требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание выполнения работ: 14.10.2009 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, составляет ________ (_________) рублей __ копеек, включая НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению  в случаях:

3.2.1. Уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (приложение 5 к Контракту), акты выполненных работ и формы КС-3, предоставляемые Подрядчиком на содержание городских улиц и дорог и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 20 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4 Форма оплаты: безналичный расчет.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем Контракте, ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур.

3.5 Работы по настоящему Контракту финансируются  из бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1 Требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2 Снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2 Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов выполненных работ, КС-3), фотодокументов назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.3. Вести журнал производства Работ с начала производства Работ до их завершения.

5.4 Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6 Регулярно производить осмотр объекта содержания, фиксировать обнаруженные дефекты в журнале осмотра, незамедлительно (в течение 2 часов с момента обнаружения) информировать Заказчика, обеспечивать ликвидацию повреждений объекта содержания, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, в случае необходимости устанавливать соответствующие знаки и ограждения и в установленном порядке сдавать выполненные работы Заказчику, регулировать переходный период с летнего содержания на зимнее и  переходный период с зимнего на летнее содержание в зависимости от погодных условий.

5.7. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения,  для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.9 Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.10. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий,  препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.11. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания и текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Дзержинского района г. Перми, других специалистов.

5.12. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.13. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

6.1.1 Присутствовать на объектах производства работ;

6.1.2 Производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

6.1.3 Отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4 Принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5 Производить проверку  журнала производства работ;

6.1.6 Осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2 Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3 Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.4 Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от подрядчика.

6.5 Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6 Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических  проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представителей Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки по формам Приложения № 5, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и  в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7 Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8 Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3 В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологий, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 3 к настоящему Контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1  За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки;

7.5.2 За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ указанных в п.3.1 настоящего Контракта за каждый день просрочки;

7.5.3 За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик  удерживает с Подрядчика штраф  в размере 10 МРОТ;

7.5.4 За выданные Заказчиком и неисполнение предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие  непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3 настоящего Контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п. 3.1 настоящего Контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение	Подрядчик:

«Благоустройство Дзержинского района»

Адрес: 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, д.19

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»,

л/с 02934018343

Расчетный счет: 40204810300000000006 в ГРКЦ

Банка России по Пермскому краю

БИК ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

045773001

ИНН 5903089626

КПП 590301001

______________   Ю.Е. Столяров                                            ____________________

«____»_________2009 г.                                                           «_____» _____________ 2009 г.

Приложение  №1

к  муниципальному контракту

от  ___________   №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на содержание городских улиц и дорог Дзержинского района г. Перми

Пылесос «Бухер» или «Scandia 2W»

| № п/п | Улица | Категория | Площадь, м2 | Длина, км.п. | Колич. проходов | Расчетное время уборки, час. | Периодичность уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локомотивная | 1 | 12647 | 0,75 | 4 | 0,6 | ежедневно |
| 2 | Малкова | 1 | 7218 | 0,68 | 4 | 0,54 | ежедневно |
| 3 | Энгельса | 1 | 3532 | 1 | 4 | 0,8 | ежедневно |
| 4 | В.Каменского | 2 | 4390 | 0,554 | 4 | 0,44 | 1 раз в 5 дней |
| 5 | З. Космедемьянской | 2 | 9327 | 0,48 | 6 | 0,72 | 1 раз в 5 дней |
| 6 | Папанинцев | 2 | 2896 | 0,455 | 4 | 0,36 | 1 раз в 5 дней |
| 7 | Подлесная | 3 | 44374 | 3,33 | 4 | 0,67 | 1 раз в 7 дней |
| 8 | Пр. парковый | 2 | 58496 | 2,36 | 8 | 3,78 | 1 раз в 5 дней |
| 9 | Боровая | 2 | 4800 | 0,77 | 4 | 0,62 | 1 раз в 5 дней |

Щетка «МТЗ-82» или КДМ

| № п/п | Улица | Категория | Площадь, м2 | Длина, км.п. | Колич. проходов | Расчетное время уборки, час. | Периодичность уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локомотивная | 1 | 12647 | 0,75 | 4 | 0,08 | ежедневно |
| 2 | Малкова | 1 | 7218 | 0,68 | 4 | 0,07 | ежедневно |
| 3 | Энгельса | 1 | 3532 | 1 | 4 | 0,1 | ежедневно |
| 4 | В.Каменского | 2 | 4390 | 0,554 | 4 | 0,06 | 1 раз в 5 дней |
| 5 | З. Космедемьянской | 2 | 9327 | 0,48 | 6 | 0,07 | 1 раз в 5 дней |
| 6 | Папанинцев | 2 | 2896 | 0,455 | 4 | 0,05 | 1 раз в 5 дней |
| 7 | Подлесная | 3 | 44374 | 3,33 | 4 | 0,33 | 1 раз в 7 дней |
| 8 | Пр. парковый | 2 | 58496 | 2,36 | 8 | 0,47 | 1 раз в 5 дней |
| 9 | Боровая | 2 | 4800 | 0,77 | 4 | 0,08 | 1 раз в 5 дней |

Заказчик ______________/Ю.Е. Столяров/                                    Подрядчик _______________/____________/

Приложение  №2

к  муниципальному контракту

от  ___________   №_______

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

содержания городских улиц и дорог Дзержинского района г. Перми

| Пылесос "Бухер" или "Scandia 2W" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Улица | Категория | Расчетное время уборки, час | Стоимость 1 часа уборки, руб. | Кол-во уборок в месяц | Итого за месяц | Кол-во месяцев | Итого за весь период |
| 1 | Локомотивная | 1 | 0,60 | 1500,00 | 30 | 27000,00 | 3 | 81000,00 |
| 2 | Малкова | 1 | 0,54 | 1500,00 | 30 | 24300,00 | 3 | 72900,00 |
| 3 | Энгельса | 1 | 0,80 | 1500,00 | 30 | 36000,00 | 3 | 108000,00 |
| 4 | В.Каменского | 2 | 0,44 | 1500,00 | 6 | 3960,00 | 3 | 11880,00 |
| 5 | З.Космодемьянской | 2 | 0,72 | 1500,00 | 6 | 6480,00 | 3 | 19440,00 |
| 6 | Папанинцев | 2 | 0,36 | 1500,00 | 6 | 3240,00 | 3 | 9720,00 |
| 7 | Подлесная | 3 | 0,67 | 1500,00 | 4 | 4020,00 | 3 | 12060,00 |
| 8 | пр.Парковый | 2 | 3,78 | 1500,00 | 6 | 34020,00 | 3 | 102060,00 |
| 9 | Боровая | 2 | 0,62 | 1500,00 | 6 | 5580,00 | 3 | 16740,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 144600,00 |  | 433800,00 |
| Щетка "МТЗ-82" или КДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Улица | Категория | Расчетное время уборки, час | Стоимость 1 часа уборки, руб. | Кол-во уборок в месяц | Итого за месяц | Кол-во месяцев | Итого за весь период |
| 1 | Локомотивная | 1 | 0,08 | 650,00 | 30 | 1560,00 | 3 | 4680,00 |
| 2 | Малкова | 1 | 0,07 | 650,00 | 30 | 1365,00 | 3 | 4095,00 |
| 3 | Энгельса | 1 | 0,10 | 650,00 | 30 | 1950,00 | 3 | 5850,00 |
| 4 | В.Каменского | 2 | 0,06 | 650,00 | 6 | 234,00 | 3 | 702,00 |
| 5 | З.Космодемьянской | 2 | 0,07 | 650,00 | 6 | 273,00 | 3 | 819,00 |
| 6 | Папанинцев | 2 | 0,05 | 650,00 | 6 | 195,00 | 3 | 585,00 |
| 7 | Подлесная | 3 | 0,33 | 650,00 | 4 | 858,00 | 3 | 2574,00 |
| 8 | пр.Парковый | 2 | 0,47 | 650,00 | 6 | 1833,00 | 3 | 5499,00 |
| 9 | Боровая | 2 | 0,08 | 650,00 | 6 | 312,00 | 3 | 936,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 8580,00 |  | 25740,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 153180,00 |  | 459540,00 |

Заказчик ______________/Ю.Е. Столяров/                                    Подрядчик _______________/____________/

Приложение  №3

к  муниципальному контракту

от  ___________   №_______

Условия качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ для содержания городских улиц и дорог Дзержинского района г. Перми

Летнее содержание

| Категория дороги | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1,2,3 | Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. Произведена уборка мусора по газонам. Произведена уборка от грязи тротуаров и остановок, произведена уборка и вывозка мусора из урн | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть чистая, в прилотковой части собран смет и вывезен полностью. Периодичность выполнения технологии уборки не соблюдается. Произведена уборка от грязи тротуаров и остановок, произведена уборка и вывозка мусора из урн | Удовлетворительно - 40% |
|  | Уборка не производилась. | Неудовлетворительно - 100% |
| 3а | Проезжая часть чистая. Периодичность выполнения технологии уборки соблюдается. Произведена уборка мусора по газонам. | Отлично 0 % |
|  | Уборка не производилась. | Неудовлетворительно - 100% |
| 3б | Проезжая часть чистая, обочина спланирована автогрейдером, мусор собран и вывезен. При наличии металлического профильного ограждения - столбики очищены от грязи, травы, поросли. | Отлично 0 % |
|  | Проезжая часть чистая, обочина не спланирована автогрейдером, наличие мусора на обочине. | Неудовлетворительно - 100% |

Заказчик ______________/Ю.Е. Столяров/                                    Подрядчик _______________/____________/

Приложение № 4.1

к муниципальному контракту №_____ от ____________ 2009 г.

Формы отчетности

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Заказчик Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Дзержинского района» _______________________Ю.Е. Столяров |  |  |  |
|  | М.П. | Подрядчик ______________ |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Продолжение приложения № 4.2

к муниципальному контракту

«______»_________________ 2009 г.

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию городских улиц и дорог Дзержинского района г. Перми

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Категория | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  | Основные операции | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Принял Заказчик   Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Дзержинского района» _______________________ Ю.Е. Столяров

Сдал Подрядчик  ______________

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ____ от  _________ 2009 г.

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по содержанию городских улиц и дорог Дзержинского района г. Перми

за ____________________ 2009г

(месяц )

по ______________________________________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование улицы | Категория дороги | Оценка качества |  |  | Средняя оценка |  снижения выполн. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата |  |  |
| 1. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 2. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 3. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 4. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 5. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 6. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 7. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
| 8. | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
|  | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |
|  | ---------------------------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | -------------- | ----------------- |

Заказчик   Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Дзержинского района» ______________________ Ю.Е. Столяров

Подрядчик ______________