Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «23» июня 2009 года  № 4/2

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектов схем

велосипедных дорожек в городе Перми

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование объекта | Разработка проектов схем велосипедных дорожек в городе Перми |
| 1.2. | Площадь участка | 18 га |
| 1.3. | Место расположения объекта | город Пермь |
| 2. | Исходные данные для выполнения работ |  |
| 2.1. | Перечень улиц, на которых необходимо разработать проекты | Предоставляется Заказчиком |
| 2.2. | Натурные обследования объектов | Выполняются Подрядчиком |
| 3. | Содержание и состав выполняемых работ | 1. Уточнение площадей контуров учетных земельных участков (в гектарах). 2. Обследование участка в целях уточнения месторасположения плоскостных элементов объектов дорожного хозяйства (проезжей части, тротуаров, газонов), опор освещения и контактных сетей, остановок общественного транспорта и т.п. 3. Разработка проектов схем велосипедных дорожек в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ Р 51256-99 и ГОСТ Р 52289-2004. 4. Разработка проектов схем велосипедных дорожек в масштабе 1:500. 5. Оформление отчёта. |
| 4. | Срок выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта до 31 августа 2009 года |
| 5. | Необходимость проведения согласования | Проведение согласования проектов схем с отделом ГИБДД по г. Перми и управлением внешнего благоустройства администрации города Перми. |
| 6. | Выдача проектных материалов | После окончания работ Заказчику передаются проекты схем в печатной и электронной форме по 2 (два) экземпляра каждый с соблюдением следующих условий: - электронная форма проектов схем передается Заказчику на оптических носителях типа CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW для контроля, ответственного хранения; - текстовые и табличные данные проектов схем предоставляются в файле MS Word; - проекты схем велосипедных дорожек - в программном комплексе лаборатории дорожной видеосъемки ДВС-3 (Vstreets2) или его эквиваленте. |
| 7. | Дополнительные требования | Наличие лицензий на осуществление геодезической и картографической деятельности. |