ИЗВЕЩЕНИЕ № 317 от «24» июня 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на текущий ремонт асфальто-бетонного покрытия  на территории МУК «Пермский зоопарк»

Муниципальное учреждение культуры «Пермский зоопарк»,

614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10

Тел./факс: 212-26-21, 212-26-10, электронная почта (e-mail): zoo@perm.raid.ru

ответственный исполнитель: Рудакова Ольга Александровна

по техническим вопросам: Кардашенко Юрий Игоревич, тел.218-13-33

предусматривает осуществить за счет  средств бюджета города Перми (предпринимательская и иная приносящая доход деятельность)

Закупку следующих работ способом запроса котировок: техническое задание:

Текущий ремонт асфальто-бетонного покрытия в летней вольере слона и на территории зоопарка:

Текущий ремонт асфальто-бетонного покрытия – 620м.2

Разломка и обрубка краев асфальтобетона;

Очистка основания;

Смазка битумом краев обрубленных мест;

Укладка и разравнивание асфальто-бетонной смеси;

Укатка катком.

Вывозка мусора-28т.

Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением новых материалов – 410 м.2.

Место выполнения работ: 614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10, МУК «Пермский зоопарк»

Сроки выполнения работ: с  03.08.2009г. по 17.08.2009г.

Максимальная цена контракта: 285 000,00 (Двести восемьдесят пять тысяч) рублей.

Оплата выполненных работ будет произведена  безналичным перечислением, без предоплаты, на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, в течение  15 банковских дней после предъявления указанных документов.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, просим представить котировочную заявку в письменном виде по форме согласно приложения № 1: г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10 бухгалтерия

до 11 часов 00 минут  «07»  июля 2009 г.

Цена выполняемых работ  должна  быть указана  с учетом следующих расходов:  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же все расходы Подрядчика, прямо или косвенно, связанные с исполнением Контракта. Участник производит расчеты цены муниципального контракта на основании технического задания  представленного Заказчиком, в форме локальных смет (сметного расчета).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем  -  не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Требования к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Директор                                                                                                                                                       Л.В. Кардашова