ИЗВЕЩЕНИЕ № 213 A   от  «30 »июня 2009 года

о проведении открытого аукциона   «Снос строений некапитального типа (хозяйственные постройки) на территории  Орджоникидзевского района города Перми в 2009 году»

Администрация Орджоникидзевского района города Перми приглашает всех заинтересованных  лиц принять участие в открытом аукционе «Снос  строений некапитального типа (хозяйственные постройки) на территории Орджоникидзевского района города  Перми в 2009 году».

I.Форма торгов - открытый аукцион

II. Заказчик: Администрация Орджоникидзевского района г. Перми, 614026, г. Пермь,

ул. А.Щербакова, 24,   к. 310 , т. 263-46-80,  ф.: 263-44-62, 263-52-04,

E-mail: admord@perm.permregion.ru .

Ответственный исполнитель – начальник сектора по контролю за землепользованием Вавилин Виктор Семенович (телефон 263-54-23).

III. Предмет заказа (муниципального контракта)

Снос строений некапитального типа (хозяйственные постройки) на территории Орджоникидзевского района города Перми в  2009 году.

IV. Место выполнения работ:  г. Пермь, Орджоникидзевский район, адрес - по заявке Заказчика.

V.  Форма оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 10% от цены контракта.

VI. Начальная (максимальная) цена контракта: 1916957,48 рублей.

Стоимость сноса 1 кв.м. строения некапитального типа (хозяйственные постройки), с учетом обозначенных видов работ составляет 740,71 рублей.

Объем и виды работ: Объем выполняемых работ по сносу строений некапитального типа составляет 2588 кв.м.

В том числе: с момента заключения до 30.09.2009 - 1811,9 кв.м. и с 01.10.2009 по 31.10.2009 - 776,1 кв.м.

Разборка надземной части строений без сохранения годных материалов;  планировка площадей занимаемых строениями, при необходимости отсыпка площадей, занимаемых строениями инертным материалом; погрузочно-разгрузочные работы  при автомобильных перевозках: мусор строительный; перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров), расстояние перевозки до 50 км; утилизация строительного мусора на городской полигон ТБО (класс груза 1). При необходимости принимать на ответственное хранение имущество, находящееся в сносимом строении, на срок три месяца; при необходимости проводить отключение сносимого строения от источника электроснабжения и обеспечить дальнейшую безопасность эксплуатации сетей.

VII. Преимущества в отношении цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

VIII. Требования к выполнению работ

Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных со сносом строений, включая обеспечение  выполнения требований электробезопасности и пожаробезопасности;

Обеспечение безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ.

IX. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: 614026 г. Пермь ул.А.Щербакова, 24 каб. 310, контактный телефон (342) 263-52-04, 263-48-04 Контактное лицо Жохова Вера Анатольевна.

Документация об аукционе опубликована одновременно с извещением о проведении аукциона в Официальном бюллетене органов местного самоуправления и размещена на сайте администрации города www.gorodperm.ru

X. Время, место и дата проведения аукциона.

Аукцион состоится по адресу г.Пермь ул. Сибирская, 15, первый этаж, зал заседаний,   в        10 час.15 мин.   «04» августа 2009года.

Глава администрации Орджоникидзевского района    __________       Л.В. Королева

мп