УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и транспорта администрации города

Перми

_______________   Ковыев А.Р.

«____» _________ 2009 года

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми

_______________  Кириллова О.И.

«____» _________ 2009 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| Наименование предмета открытого конкурса | Оказание услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Департамент дорог и транспорта администрации города Перми |
| Специализированная организация | Не привлекается |

г. Пермь, 2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.	3

I.	Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе.	4

1.	Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе.	4

2. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе.	5

II.	Требования к оказываемым услугам.	5

III.	Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг.	5

IV.	Начальная (максимальная) цена контракта.	6

V.	Форма, сроки и порядок оплаты услуг.	6

VI.	Источник финансирования.	6

VII.	Порядок формирования цены контракта.	6

VIII.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).	7

IX.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта.	7

X.	Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом объем услуг.	7

XI.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.	7

XII.	Требования к участникам размещения заказа.	7

XIII.	Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.	8

XIV.	Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.	9

XV.	Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.	9

XVI.	Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.	10

XVII.	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:	11

XVIII.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.	11

XIX.	Обеспечение заявки на участие в конкурсе.	13

XX.	Обеспечение и заключение муниципального контракта.	14

XXI.	Заключение муниципального контракта.	16

Приложение № 1	18

Приложение № 2	34

Приложение № 3	35

Приложение № 4	36

Приложение № 5	38

Приложение № 6	39

Приложение № 7	40

- Общие сведения.

Открытый конкурс проводится в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Заказчик – Департамент дорог и транспорта администрации города Перми

Открытый конкурс проводится для выбора Исполнителя по оказанию услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.

Конкурсная документация предоставляется заказчиком бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 108а, каб. 208

Контактный телефон: (342) 212-18-91

Контактное лицо: Белочицкая Ольга Юрьевна

E-mail: belochitskaya@rambler.ru

Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация http://www.gorodperm.ru.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение конкурсной документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений конкурсной документации.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе и участием в конкурсе.

Требования к оказываемым услугам:

Оказанные услуги должны соответствовать требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, требованиям действующих нормативно-правовых актов, методических документов и стандартов.

# Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе.

## Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе.

Участник размещения муниципального заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме и запечатанном конверте.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номере контактного телефона (по форме Приложения № 2 к конкурсной документации);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (представление указанных сведений будет учитываться на этапе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) – копии контрактов (договоров), предметом которых является аналогичные предмету настоящего конкурса услуги по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами, подтверждающих опыт участника размещения заказа (по форме Приложения № 3 к конкурсной документации);

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

2. Предложение об условиях исполнения муниципального контракта (по форме Приложения № 4 к конкурсной документации).

3. Предложение о качестве работ, услуг (по форме Приложения № 5 к конкурсной документации).

4. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платёжное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения).

- 2. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, составленной по форме Приложения № 6 к конкурсной документации, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Непредставление какого-либо из документов, указанных в части 1 настоящего раздела конкурсной документации, и/или представление таких документов не по форме согласно приложениям к настоящей конкурсной документации, является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе.

- Требования к оказываемым услугам.

Предметом конкурса (муниципального контракта, являющегося приложением к конкурсной документации) является оказание услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.

Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями конкурсной документации (в том числе техническим заданием – Приложение №1 к конкурсной документации) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к конкурсной документации.

# Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг.

Место оказания услуг определяется участником.

Место сдачи-приемки оказанных услуг – 614600, г.Пермь, ул. Уральская, 108а, каб.208, Департамент дорог и транспорта администрации города Перми.

Условия оказания услуг указаны в техническом задании (приложение № 1) к конкурсной документации.

Начало оказания услуг – с момента заключения муниципального контракта.

Этапы оказания услуг:

1 этап. Разработка Методологии управления проектами/Корпоративного Стандарта управления проектами – срок оказания услуг 1 этапа составляет не более 21 рабочего дня с момента подписания контракта;

2 этап. Настройка и внедрение Информационной системы управления проектами – срок оказания услуг 2 этапа составляет не более 18 рабочих дней с момента окончания оказания услуг 1 этапа;

3 этап. Формирование Офиса управления проектами – срок оказания услуг 3 этапа составляет не более 12 рабочих дней с момента окончания оказания услуг 1 этапа;

4 этап. Пилотная эксплуатация Информационной системы управления проектами – срок оказания услуг 4 этапа составляет не более 25 рабочих дней с момента окончания оказания услуг 2 этапа;

5 этап. Опытная эксплуатация Информационной системы управления проектами – срок оказания услуг 5 этапа составляет не более 25 рабочих дней с момента окончания оказания услуг 4 этапа.

Окончание услуг – не более 89 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Исполнитель предоставляет бесплатное гарантийное обслуживание Корпоративной системы управления проектами в течение 6 месяцев с момента приема Корпоративной системы управления проектами в эксплуатацию.

В гарантийное обслуживание включаются работы, связанные с исправлением ошибок, устранением замечаний, не обнаруженных при приемке Корпоративной системы управления проектами и выявленных в процессе ее эксплуатации. Исправление ошибок, устранение замечаний производится в течение двух недель с момента поступления заявки от Заказчика.

- Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей.

- Форма, сроки и порядок оплаты услуг.

Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к конкурсной документации, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. В случае изменения банковских реквизитов поставщика (исполнителя, подрядчика) стороны подписывают дополнительное соглашение к муниципальному контракту, отражающее указанные изменения. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.

Оплата оказанных услуг разбивается на 5 этапов:

- стоимость услуг 1 этапа составляет 20% от общей стоимости оказания услуг;

- стоимость услуг 2 этапа составляет 40% от общей стоимости оказания услуг;

- стоимость услуг 3 этапа составляет 15% от общей стоимости оказания услуг;

- стоимость услуг 4 этапа составляет 15% от общей стоимости оказания услуг;

- стоимость услуг 5 этапа составляет 10% от общей стоимости оказания услуг.

Оплата оказанных услуг осуществляется поэтапно. После окончания оказания услуг по каждому этапу на основании подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг стоимость услуг по данному этапу, перечисляется на счет поставщика (исполнителя) в течение 20 календарных дней.

- Источник финансирования.

Источником финансирования является бюджет города Перми.

- Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, указываемая участником размещения заказа в заявке, должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие уплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, являющегося приложением к конкурсной документации (приобретение материалов, хранение, изготовление, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплата таможенных пошлин и др.).

Указываемая участником размещения заказа цена контракта не должна превышать указанную в извещении начальную (максимальную) цену контракта, в ином случае участник размещения заказа не будет допущен до участия в открытом конкурсе.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения (за исключением случаев, предусмотренных разделом Х конкурсной документации).

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

При формировании цены контракта и для расчетов с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) используется российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для её отклонения.

- Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

- Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом объем услуг.

Возможность изменения предусмотренного контрактом объема услуг не предусмотрена.

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в части 1 раздела I конкурсной документации, не позднее 09:00 часов (время местное) «10» августа 2009 года по адресу: 614600, г.Пермь, ул. Уральская, 108а, каб.208.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 09:00 часов до 17:00 часов в рабочие дни.

Заявки на участие в конкурсе принимаются со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении данного конкурса.

Участники размещения заказа не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 09:00 часов (время местное) «10» августа 2009 года по адресу: 614600, г.Пермь, ул. Уральская, 108а, каб.208, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе непосредственно на процедуре вскрытия конвертов, назначенного на 11:00 часов (время местное) «10» августа 2009 года по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, 15, 1 этаж, каб.47. Заявки, представленные после 11:00 часов (время местное) «10» августа 2009 года к рассмотрению не принимаются.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с разделом I конкурсной документации.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием времени и даты его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

- Требования к участникам размещения заказа.

Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

Дополнительные требования к участникам размещения заказа:

1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

- Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Уведомление об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе должны быть подписаны уполномоченным лицом участника размещения заказа.

Никакие изменения не вносятся в заявки после их вскрытия.

Отзыв заявки осуществляется в письменном виде и направляется заказчику без конверта. Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки.

- Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)».

- Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке.

Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос заказчику о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются на сайте заказчиком и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была представлена конкурсная документация.

- Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 11:00 часов (время местное) «10» августа 2009года по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, 15, 1 этаж, каб.47.

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на сайте www.gorodperm.ru.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

- Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления документов об участнике размещения заказа, определенных разделом I конкурсной документацией (за исключением документов, указанных в п. г ч. 1 раздела I), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике или о товарах, работах, услугах, на которые размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным к участникам размещения заказа разделом XII конкурсной документацией;

3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

В случае несоответствия цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе в цифровом и письменном выражении, в случае несоответствия цены контракта, указанной в заявке и представленном расчете стоимости, подтверждающем цену контракта, заявка на участие в конкурсе не допускается до участия в конкурсе.

Наличие арифметических ошибок, описок, опечаток в расчете, которые могут привести после проверки расчета к изменению стоимости, указанной в расчете, не допускается и заявки на участие в конкурсе с такими расчетами к участию в конкурсе не допускаются.

Наличие ошибок, опечаток, описок, а также исправлений (кроме заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа) в документах, представленных в заявке на участие в конкурсе, не допускается и такие заявки на участие в конкурсе к участию в конкурсе не допускаются.

В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок, конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на сайте www.gorodperm.ru.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта.

- Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям:

| № | Вид критерия | Содержание критерия оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критерия/подкритерия оценки заявок на участие в конкурсе (максимальный балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена контракта (Ц) | Цена контракта участника конкурса | 40 |
| 2. | Срок оказания услуг (С) | Срок оказания услуг | 40 |
| 3. | Квалификация участника конкурса (Ку) | Опыт оказания аналогичных услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами | 15 |
| 4. | Качество оказания услуг (Кр) | Качество оказываемых услуг | 5 |
|  |  | ИТОГО | 100 баллов |

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

- Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в разделе XVII конкурсной документации в следующем порядке:

1. Оценка заявок по критерию «Цена контракта (Ц)» происходит в следующем порядке:

Значимость критерия «Цена контракта» (максимальный балл) составляет 40 (Зн ц = 40).

Каждой заявке присваиваются баллы по следующей формуле:

| Бцi= | Цmin | х | Зн ц | х 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цi |  | 100% |  |

Цmin – минимальное значение цены контракта, предложенное в оцениваемых заявках;

Цi – значение цены контракта, предложенное в i-ой заявке;

Полученное значение Бцi  округляется до одного знака после запятой.

2. Оценка заявок по критерию «Срок оказания услуг (С)» происходит в следующем порядке (максимальный балл – 40):

- С даты заключения контракта (в рабочих днях):

- до 75 дней включительно – 40 баллов;

- от 76 дней до 79 дней включительно – 30 баллов;

- от 80 дней до 85 дней включительно – 20 баллов;

- от 86 дней до 89 дней включительно – 10 баллов.

3. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса (Ку)»:

Сведения о квалификации участника размещения заказа представляются по форме Приложения № 3 к конкурсной документации с приложениями:

- положительные отзывы заказчиков об оказании за период 2005-2009 гг. услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами.

- к отзывам прилагаются подтверждающие их копии контрактов (договоров), копии актов приема-сдачи оказанных услуг по ним, подтверждающие состав, стоимость услуг участника, а также роль участника в проекте (основной исполнитель, соисполнитель)

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса (Ку)» происходит в следующем порядке (максимальный балл - 15):

- нет отзывов и контрактов – 0 баллов;

- 2 отзыва (с приложением копий соответствующего контракта и акта приема-сдачи работ по нему) – 5 баллов;

- 5 отзывов (с приложением копий  соответствующих контрактов и актов приема-сдачи работ по ним) – 10 баллов;

- 10 отзывов и более (с приложением копий  соответствующих контрактов и актов приема-сдачи работ по ним) – 15 баллов;

Баллы присваиваются только за документально подтвержденную информацию (на основании представленных документов, подтверждающих квалификацию). Представленные положительные отзывы должны быть оформлены на бланке организации, выдавшей отзыв, и заверены подписью ее должностных лиц (руководителя, исполняющего обязанности руководителя, иными должностными лицами, принимающими участие в обеспечении исполнения представленного в качестве подтверждения к отзыву контракта). Оформленные ненадлежащим образом отзывы и отзывы, не подтвержденные соответствующими им копиями контрактов (договоров), актов приема-сдачи оказанных услуг по ним, подтверждающие состав, стоимость услуг участника, а также роль участника в проекте (основной исполнитель, соисполнитель) при расчете значений по критерию не учитываются.

4. Оценка заявок по критерию «Качество оказания услуг (Кр)»:

- Качество оказываемых услуг оценивается на основании содержания следующих документов:

- «Предложение о качестве услуг», подготовленное по установленной форме Приложения № 5 к конкурсной документации.

Оценка качества оказания услуг осуществляется на основании оценки степени проработки Технического решения, представленного в «Предложении о качестве услуг», следующим образом:

- предложения участника конкурса по качеству и техническим характеристикам услуг не соответствуют требованиям и порядку выполнения услуг, прописанным в  техническом задании Заказчика: 0 баллов;

- предложения участника конкурса по качеству и техническим характеристикам услуг полностью соответствуют требованиям и порядку выполнения услуг, прописанным в  техническом задании Заказчика: 5 баллов.

1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводится  путем расчета значения по каждому критерию (подкритерию).

2. Значения по соответствующим критериям (подкритериям), суммируются, и исчисляется среднее значение по каждому критерию (подкритерию).

3. Итоговая оценка заявки на участие в открытом конкурсе формируется путем суммирования средних значений по каждому критерию (подкритерию).

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе комиссия каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других присваивает порядковый номер.

5. Заявке на участие в открытом конкурсе, набравшей относительно других заявок на участие в открытом конкурсе максимальную итоговую оценку по критериям (подкритериям), присваивается первый номер.

6. В случае если несколько заявок на участие в открытом конкурсе набрали одинаковую итоговую оценку, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на сайте www.gorodperm.ru и опубликовывается в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь» заказчиком соответственно в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

- Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в срок до дня окончания принятия заявок.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам:

ИНН 5906056650, КПП 590601001

Департамент финансов администрации города Перми (Департамент дорог и транспорта администрации города Перми л/с 04945010161)

р/с 40302810900000000007 в РКЦ ПЕРМЬ г.Пермь

БИК 045744000

Платежное поручение (квитанция об оплате) оформляется в соответствии разделом I конкурсной документации.

Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

Несоответствие оформления платежных поручений (квитанций об оплате), указанным в разделе I конкурсной документации требованиям, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

- победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

- Обеспечение и заключение муниципального контракта.

Победитель в течение 10 банковских дней со дня получения муниципального контракта должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 15 % от начальной (максимальной) цены контракта. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контакт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контакта не требуется.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения обязательства из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения.

1. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, то текст банковской гарантии и текст договора банковской гарантии должен быть предварительно согласован с муниципальным Заказчиком. Банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта.

При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Бенефициара заказчика,

- указание на безотзывность Банковской гарантии (Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом),

- банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

- срок действия банковской гарантии должен не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств),

- срок уплаты денежных средств не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть выдана банком без нарушения им нормативов и (или) иных требований, установленных Банком России.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

К банковской гарантии необходимо представить документ, подтверждающий оплату стоимости услуги за предоставление банковской гарантии.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

2. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Выгодоприобретателя заказчика,

- срок выплаты страхового возмещения в соответствии с договором страхования не должен превышать 15 дней с момента подачи Выгодоприобретателем заявления о наступлении страхового случая,

- указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования,

- срок действия договора страхования должен превышать срок действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства, не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней,

- обязательства страховщика в случае досрочного прекращения договора страхования, страховщик уведомить об этом выгодоприобретателя в течение 2 дней с даты прекращения договора страхования.

Страховая премия должна быть внесена страхователем в полном объеме на весь срок действия договора страхования.

В соответствии с договором страхования и правилами страхования страховым случаем должно являться неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципального контракта как в целом, так и в определенной части, за которое муниципальным контрактом предусмотрена ответственность страхователя в виде убытков и (или) неустойки.

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы исключительно, если:

- страховой случай наступил вследствие действия или умышленного бездействия страхователя (ч.1 ст. 963 ГК РФ);

- страховой случай наступил вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (ст. 964 ГК РФ);

Освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения по другим основаниям, кроме перечисленных выше, не допускается.

Неисполнение или ненадлежащее  исполнение муниципального контракта как в целом, так и в определенной части, вследствие банкротства страхователя является страховым случаем, если определение о принятии заявления о признании должника (страхователя) банкротом вынесено арбитражным судом в течение срока действия договора страхования. При этом обязанность страховщика выплатить страховое возмещение или страховую сумму возникает после вынесения арбитражным судом и основывается на этом решении.

При досрочном прекращении договора страхования, страховщик обязан уведомить об этом выгодоприобретателя в течение двух дней с даты прекращения договора страхования. В этом случае, заказчик имеет право расторгнуть контракт с даты досрочного прекращения указанного договора страхования.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю полную сумму страховки при невыполнении участником конкурса любого из обязательств, предусмотренных договором страхования);

- нотариально удостоверенная копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня заключения договора страхования;

- письменное подтверждение страховщика о внесении страховой премии в полном объеме.

Договор страхования не должен содержать условие о франшизе и (или) устанавливать лимиты по отдельным видам убытков, неустоек.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

3. При передаче Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка. Размер обеспечения контракта – 15% начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение муниципального контракта перечисляется участником конкурса признанным победителем по следующим реквизитам: ИНН 5906056650, КПП 590601001, Департамент финансов администрации города Перми (Департамент дорог и транспорта администрации города Перми л/с 04945010161), р/с 40302810900000000007 в РКЦ ПЕРМЬ г.Пермь БИК 045744000

– «Обеспечение исполнения муниципального контракта (наименование контракта)».

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на весь срок действия контракта.

Для бюджетных учреждений, участвующих в конкурсе, требование обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Исполнителю после выполнения им всех условий контракта в течение 5 банковских дней.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не возвращается Исполнителю в случае нарушения Исполнителем условий муниципального контракта, повлекших его расторжение.

- Заключение муниципального контракта.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий заявки на участие в конкурсе победителя в проект  муниципального контракта.

Победитель открытого конкурса обязан в течение 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок, подписать контракт и вернуть заказчику.

Муниципальный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, конкурсной, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

- Приложение № 1

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Разработка и внедрение Корпоративной системы управления проектами

в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

| Термины, сокращения | Определения |
| --- | --- |
| Департамент | Департамент дорог и транспорта администрации города Перми |
| Корпоративная система управления проектами (КСУП) | Организационно-технологический комплекс административных, методических, нормативных, технических, программных и информационных средств, направленный на поддержку и повышение эффективности процессов инициирования, планирования, исполнения, контроля и закрытия проектов |
| Информационная система управления проектами (ИСУП) | Информационная система поддержки процессов управления проектами и портфелем проектов |
| Проект | Реализуемый в условиях временных, ресурсных и бюджетных ограничений комплекс мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги |
| КС | Корпоративный стандарт управления проектами |
| ОУП | Офис управления проектами |
| УП | Управление проектами |

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

- Цели и задачи проекта

Основной целью Заказа на разработку и внедрение Корпоративной системы управления проектами в Департаменте (далее Проект) является повышение эффективности планирования и управления проектами и увеличение вероятности достижения целей всех реализуемых Департаментом проектов с требуемым качеством, в срок и в рамках бюджета.

Кроме того, КСУП должна обеспечить:

- Наличие прозрачной актуальной картины всей проектной деятельности Департамента;

- Оптимизацию распределения человеческих, финансовых и материальных ресурсов между проектами Департамента;

- Снижение вероятности неуспешного выполнения проектов и обеспечение предсказуемости результатов реализуемых проектов;

- Решение стратегических целей Департамента через реализацию проектов;

- Накопление и последующее использование знаний, полученных в ходе реализации проектов.

- Результаты проекта

В рамках проекта должны быть получены следующие основные результаты:

- Разработана, согласована и утверждена единая Методология ведения проектной деятельности, не противоречащая действующему законодательству РФ, для всех подразделений Департамента, задействованных в процессе проектной деятельности.

- Установлена и настроена Информационная система управления проектами (ИСУП).

- Разработаны, согласованы и утверждены программы обучения сотрудников работе в ИСУП. Программы обучения проведены для не менее 25 служащих Департамента.

- Разработана система актуальной и исторической отчетности о состоянии отдельных проектов и портфелей/программ проектов.

- Сформирован и запущен в работу Офис управления проектами – структура, обеспечивающая контроль исполнения проектов и соблюдения методологии, а также поддержку и дальнейшее развитие КСУП.

- Управление всеми реализуемыми проектами производится в соответствии с утвержденной Методологией управления проектами и с применением ИСУП.

- Перечень и порядок выполнения работ по проекту

Этап 1. Разработка Методологии управления проектами/Корпоративного Стандарта управления проектами.

Состав работ этапа:

В рамках этапа проекта должна быть разработана, согласована и утверждена Методология управления проектами, не противоречащая действующему законодательству РФ, законодательству Пермского края и города Перми и содержащая:

- Регламент управления проектами, описывающий процесс управления проектами в целом.

Структура документа:

- Цель разработки и область применения

- Терминология и сокращения

- Общие положения

  - Область действия Регламента

  - Классификация проектов

  - Требования к формированию план-графиков проектов

  - Описание ролей участников проекта, их полномочия и зоны ответственности

  - Механизмы мотивации сотрудников, участвующих в проекте

- Процесс управления проектами

  - Процесс инициации проекта

    - Цели процесса Инициации

    - Описание процесса

    - Результаты управления проектом в процессе Инициации

  - Процесс планирования проекта

    - Цели процесса Планирования

    - Описание процесса

    - Результаты управления проектом в процессе Планирования

  - Исполнение, Мониторинг и Управление

    - Процесс исполнения и управления

      - Цели процесса Исполнения, Мониторинга и Управления

      - Описание процесса

    - Мониторинг и контроль

      - Отчетность участников проекта

      - Цели процесса

      - Описание процесса

      - Общее управление изменениями

      - Цели процесса

      - Описание процесса

    - Результаты управления проектом в процессе Исполнения и контроля

  - Завершение

    - Процесс завершения проекта

    - Цели процесса Завершения проекта

    - Выполнение работ по завершению проекта

    - Мотивация проектной команды

    - Результаты управления проектом в процессе Завершения

- Рабочие инструкции, описывающие действия, необходимые для выполнения положений Регламента управления проектами, ключевых проектных ролей (4 инструкции).

Структура документа:

- Список изменений

- Терминология и сокращения

- Общие положения

  - Назначение документа

  - Общее описание роли

  - Порядок назначения на роль

- Требования к исполнителю роли

  - Общие требования

  - Квалификационные требования

- Функциональные обязанности

- Права

- Ответственность

- Руководящие документы

- Шаблоны проектных документов:

- Устав проекта

Структура документа:

- Список изменений

- Общая информация

- Лист согласований

- Принятые сокращения

- Описание проекта

  - Цели проекта

  - Ожидаемые результаты от проекта

  - Приоритет проекта

  - Состав работ проекта

  - Этапы и результаты проекта

  - Критерии завершения проекта

  - Бюджет проекта

  - Допущения и ограничения

- Список участников проекта

- Коммуникации участников проекта

  - Периодичность отчетности участников проекта

  - Передача и утверждение результатов проекта

- Риски проекта

- Матрица документации

- Управление изменениями основных параметров Проекта

- Связь с другими проектам

- Карточка проекта

Данный документ перечисляет и позволяет отслеживать наличие документов и завершение шагов, необходимых для начала проекта.

Структура документа:

- Сводная информаци

  - Легенда

  - Условные обозначения

  - Описание поекта

  - Финансовая информация

- Процесс инициации

  - Легенда

  - Критерии процесса инициации

  - Документы проекта

- Процесс планирования

  - Легенда

  - Критерии процесса планирования

  - Документы проекта

- Процесс завершения

  - Легенда

  - Критерии процесса завершения

  - Документы проекта

- Оценка проекта

- План управления проектом

- Интегрированный сводный план, включающий разделы:

  - Расписание проекта;

  - Иерархическая структура работ проекта;

  - Кодирование работ;

  - Календарно-сетевой график, вехи проекта, ограничения, допущения, бюджет.

- План управления ресурсами проекта, включающий разделы:

  - Структура проектных ресурсов (уровни иерархии);

  - Используемые типы ресурсов в проекте (трудовые/нетрудовые, штатные/внештатные и т.д.);

  - Перечень ресурсов по типам;

  - Календари ресурсов (посменные и т.п.);

  - Ставки ресурсов;

  - Согласование участия Исполнителей в реализации проекта;

  - Процесс контроля перегрузки ресурсов и решения конфликтных ситуаций с другими подразделениями и внутри подразделения.

- План управления персоналом, включающий разделы:

  - Типовая команда проекта;

  - Организационная структура проекта;

  - Описание взаимодействия членов команды;

  - Загрузка членов команды;

  - Авторизация работ;

  - План обучения;

  - Цели обучения;

  - Мотивация участников проекта.

- План управления коммуникациями проектами, включающий разделы:

  - Общие принципы управления документацией;

  - Кодирование и наименование документов проекта;

  - Матрица использования документов (документы, которые будут созданы в проекте, по согласованию с Департаментом и внешними участниками проекта);

  - План коммуникаций (перечень документов, ответственные за создание документов исполнители, сроки создания и согласования документов);

  - Периодичность отчетности (по согласованию с Департаментом и внешними участниками проекта).

- План управления рисками проекта, включающий разделы:

  - Источники и перечень рисков;

  - Способы идентификации риска;

  - Приоритетные риски;

  - Оценка вероятностей, последствий, меры риска;

  - Временные и затратные показатели;

  - Последствия рисков;

  - Методы контроля и реагирования;

  - Выделение дополнительных сроков и денег (буферы в плане).

- План управления качеством проекта, включающий разделы:

  - Допустимые отклонения по изменению качества;

  - Сроки создания промежуточных результатов проекта – контрольные точки;

  - Процедуры контроля;

  - Ответственность и взаимодействие по качеству команды проекта;

  - Процедуры воздействий на качество;

  - Условия и процедуры возникновения запросов на изменения.

- План управления затратами проекта, включающий разделы:

  - Стоимость работ привлекаемых подрядчиков и субподрядчиков

  - Стоимость приобетаемых материальных ресурсов

  - Порядок расчета с привлекаемыми подрядчиками и субподрядчиками

  - Обязанности участников проекта по управлению стоимостью

- План управления изменениями, включающий разделы:

  - Общие положения

  - Процедура внесения изменений

  - Допущения и ограничения

- План управления снабжением, включающий разделы:

  - Работы по снабжению;

  - Необходимое снабжение;

  - Договоры;

  - Необходимость привлечения внешних консультантов и субподрядчиков.

- Отчет о состоянии проекта

Документ содержит отчет по текущему состоянию проекта для Департамента.

Структура документа:

- Список изменений

- Выполнение работ в отчетном периоде

- Задачи, которые планируется  завершить в следующем периоде

- Проблемы и вопросы

- Связанные документы

- Итоговый отчет по проекту

Структура документа:

- Список изменений

- Общая информация о проекте

- Выполнение работ по проекту

  - Описание содержания проекта

  - Проблемы, возникшие в ходе проекта

- Оценка результативности выполнения работ по проекту

  - Количественные показатели проекта

  - Оценки работы по проекту

- Результат проекта

- Результаты приемки продукта проекта и доработки

- Изменения в ходе проекта

- Полезные уроки

- Связанные документы

- Оценка команды проекта

- Карточка оценки члена команды проекта

Структура документа:

- Инструкция заполнения

- Информация о сотруднике

- Анкета

- Значение результатов

- Корпоративный шаблон проекта.

Документ должен представлять собой шаблон для определения жизненного цикла, создания иерархической структуры работ и определения необходимых документов управления проектом для типовых проектов.

- Презентация Методологии управления проектами/Корпоративного Стандарта управления проектами.

Длительность этапа: не более 21 рабочего дня.

Результаты этапа:

1. Разработан Корпоративный Стандарт (Методология) управления проектами,

2. Разработаны ролевые инструкции,

3. Разработаны шаблоны проектных документов,

4. Разработана Карточка оценки члена команды проекта,

5. Разработан Корпоративный шаблон проекта,

6. Проведена презентация Методологии управления проектами/Корпоративного Стандарта управления проектами сотрудникам и руководству Заказчика.

Этап 2. Настройка и внедрение ИСУП.

ИСУП должна обеспечивать:

- отображение актуальной «сводной картины» реализации проектов с разбиением по приоритетным направлениям деятельности, источникам финансирования и т.п.;

- возможность разграничения уровня доступа к предоставляемым ИСУП функциям и информации для разных служащих в зависимости от их роли в проектной деятельности;

- классификацию и отображение класса проекта; выборку проектов по каждому из значений классификатора для последующего анализа и генерации любой из форм отчетности;

- реализацию контрольных отчетов, позволяющих производить мониторинг качества администрирования проектов, включающих контроль нарушений регламента по длительности задач, оперативности обновления графиков, наличия и отсутствия необходимой проектной документации и пр.

- отображение следующих показателей отслеживания проектов с применением цветных индикаторов:

  - Плановый % завершения проекта на текущую дату (без цветного индикатора);

  - Отклонение сроков завершения проекта;

  - Базовый план проекта (сохранен или нет).

- отображение следующих показателей отслеживания задач с применением цветных индикаторов:

  - Плановый % завершения на текущую дату (без цветного индикатора);

  - Отклонение сроков завершения задачи;

  - Отклонение трудозатрат.

Состав и наименование индикаторов может быть изменен.

- информационную поддержку процессов в течение жизненного цикла проекта, в том числе с помощью предоставления методов и инструментов обработки и обмена информацией, хранения и обработки проектной документации;

- поддержку механизмов аутентификации пользователей на основе Microsoft Active Directory;

- коллективную работу с документами (версионность документов, статус документа, процесс согласования документов);

- учет внепроектной деятельности;

- совместную работу команд проекта через веб-интерфейс;

- удаленный доступ к системе через Интернет;

- возможность выгружать данные во внешние системы, а также создавать объекты в системе на основе внешних данных;

- возможность обмениваться данными с внешними системами на уровне базы данных;

- возможность интеграции с другими системами.

Состав работ этапа:

- Презентация, доработка и согласование прототипа ИСУП.

- Разработка Технического проекта на конфигурирование ИСУП, детально описывающего конфигурацию ИСУП, на основе сформированного прототипа ИСУП.

Структура документа:

- Список изменений

- Назначение документа

- Терминология и сокращения

- Архитектура ИСУП

  - Рабочая нагрузка ИСУП

  - Архитектура аппаратной части ИСУП

  - Рекомендуемая конфигурация оборудования ИСУП

  - Программное обеспечение ИСУП

  - Требования к корпоративной информационной системе Заказчика

  - Требования к подготовительным работам перед инсталляцией программного обеспечения

- Распределение прав доступа в ИСУП

  - Группы безопасности ИСУП

  - Привилегии групп безопасности ИСУП

- Автоматизация процессов управления проектами

  - Роли пользователей ИСУП

  - Объем автоматизации групп процессов управления проектами

    - Инициация проекта

    - Планирование проекта

    - Исполнение проекта

    - Завершение проекта

- Развертывание ИСУП на сервере Заказчика.

- Создание пула ресурсов и пользователей ИСУП.

- Перенос существующих проектов Департамента в ИСУП (не более 10 шт.), тестирование системы.

- Разработка документа «Паспорт ИСУП», содержащего описание архитектуры ИСУП, установленных компонентов, логинов служебных пользователей.

Структура документа:

- Назначение документа

- Архитектура системы

- Спецификация ОУП системы

- Учетные записи системы

  - База данных Project Server

  - База данных Analysis Services

  - Параметры сервера Project Server

- Выполненные действия при развертывании системы

- Отчет о проведенном тестировании работоспособности ОУП

- Результаты тестирования работоспособности ОУП

- Разработка пользовательской документации, описывающей действия пользователей в ИСУП:

- Инструкция руководителя портфеля проектов;

- Инструкция руководителя проекта;

- Инструкция члена проектной команды;

- Инструкция администратора ИСУП.

- Проведение обучения сотрудников инструментам управления проектами в ИСУП, обучения администраторов, сотрудников Офиса управления проектами и последующей сертификации (не менее 25 человек).

Раздаточные материалы:

- Учебное пособие по программе(ам) курса(ов);

- Видеозапись проведенного обучения, на основнии которой можно будет впоследующем обучать других сотрудников самостоятельно.

Длительность этапа: не более 18 рабочих дней.

Результаты этапа:

1. Создан прототип ИСУП и настроен по требованиям Заказчика,

2. Разработан Технический проект на конфигурирование ИСУП,

3. ИСУП инсталлирована на сервер Заказчика и настройки прототипа перенесены в систему,

4. Сопроводительная и пользовательская документация ИСУП передана Заказчику,

5. Сотрудники Заказчика обучены,

6. Сотрудники Заказчика прошли сертификацию.

Этап 3. Формирование Офиса управления проектами (ОУП)

Состав работ этапа:

- Положение об Офисе управления проектами, регламентирующее работу ОУП.

Структура документа:

- Список изменений

- Терминология и сокращения

- Цель разработки и область применения

- Общие положения

- Функции Офиса управления проектами

- Задачи Офиса управления проектами

  - Задачи Офиса управления проектами в процессах инициации проектов

  - Задачи Офиса управления проектами в процессах планирования проектов

  - Задачи Офиса управления проектами в процессах исполнения проектов

  - Задачи Офиса управления проектами в процессах мониторинга и управления проектами

  - Задачи Офиса управления проектами в процессах завершения проектов

  - Управление процессами проектной деятельности

  - Поддержка нормативно-методической документации и управление знаниями в сфере управления проектами

  - Анализ и предоставление управленческой отчетности по проектам

  - Маркетинг деятельности по управлению проектами

- Организационная структура Офиса управления проектами

- Роли и функции сотрудников Офиса управления проектами в процессах управления проектами

- Права и обязанности сотрудников Офиса управления проектами

- Организация взаимодействия Офиса управления проектами с другими структурными подразделениями Департамента

- Мотивация сотрудников Офиса управления проектами

  - Руководители проектов

  - Администраторы проектов

- Ответственность Офиса управления проектами

- Результаты деятельности Офиса управления проектами

- Ролевые инструкции сотрудников Офиса управления проектами (3 инструкции).

Структура документа:

- Список изменений

- Терминология и сокращения

- Общие положения

  - Назначение документа

  - Общее описание роли

  - Порядок назначения на роль (в т.ч. закрепление назначения в нормативно-правовых документах)

- Требования к исполнителю роли

  - Общие требования

  - Квалификационные требования

- Функциональные обязанности

- Права

- Ответственность

- Руководящие документы

Длительность этапа: не более 12 рабочих дней.

Результаты этапа:

1. Разработано положение об Офисе управления проектами,

2. Разработаны ролевые инструкции сотрудников Офиса управления проектами.

Этап 4. Пилотная эксплуатация ИСУП

- Требования к техническому обслуживанию ИСУП:

  - Система обязательно должна иметь центр поддержки пользователей в России;

  - Должен быть реализован функционал по удаленному функциональному и техническому администрированию;

  - Время реакции технической службы поддержки на запрос и оценки группы (уровня сложности) запроса не должно превышать 3 часов.

- Требования к возможности изменения настроек или расширения функционала ИСУП:

  - ИСУП должна обеспечивать возможность настройки и расширения функционала, в зависимости от меняющихся бизнес-процессов в Департаменте, изменений в методологии управления проектами, изменения нормативно-правовой базы и других изменениях;

Состав работ этапа:

- Сопровождение пилотной эксплуатации (консультации, ответы на вопросы по работе в  ИСУП) и сбор замечаний.

- Дополнительная настройка ИСУП по итогам пилотной эксплуатации.

- Корректировка регламентной документации по результатам пилотной эксплуатации.

- Корректировка сопроводительной и пользовательской документации ИСУП по результатам пилотной эксплуатации.

Атрибуты качества платформы

- Надежность

  - ИСУП должна обеспечивать выполнение возлагаемых на нее задач в режиме круглосуточного функционирования;

  - резервное копирование данных должно осуществляться не реже 1 раза в сутки;

  - время на восстановление работоспособности системы и всех данных не должно превышать 1 суток.

- Доступность

  - плановое отключение или непредвиденная остановка какого-либо из компонентов системы не должны превышать 2 часов в день во внерабочее время;

  - система должна выдерживать двукратное увеличение нагрузки при сохранении приемлемого времени реакции системы на запросы пользователей, поддерживать до 50 одновременно работающих пользователей;

  - система должна поддерживать работу 300 пользователей.

- Масштабируемость

  - Масштабируемость должна достигаться,  как с точки зрения наращивания мощности оборудования, так и увеличением количества оборудования (путем создания кластера распределенной нагрузки, либо путем переноса отдельных компонентов или сервисов на дополнительные сервера).

- Простота использования

  - ИСУП должна быть оснащена стендами для тестирования и обучения персонала;

  - при работе пользователя с системой должна поддерживаться контекстная справочно-вспомогательная система по конкретным ситуациям.

Длительность этапа: не более 25 рабочих дней.

Результаты этапа:

1. Проведена пилотная эксплуатация системы,

2. Настройки ИСУП уточнены по результатам пилотной эксплуатации,

3. Регламентная документация скорректирована по результатам пилотной эксплуатации,

4. Сопроводительная и пользовательская документация ИСУП скорректирована по результатам пилотной эксплуатации.

Этап 5. Опытная эксплуатация ИСУП

- Требования к техническому обслуживанию ИСУП:

  - Система обязательно должна иметь центр поддержки пользователей в России;

  - Должен быть реализован функционал по удаленному функциональному и техническому администрированию;

  - Время реакции технической службы поддержки на запрос и оценки группы (уровня сложности) запроса не должно превышать 3 часов;

  - Время решения запроса:

    - простые запросы, выполнение которых осуществляется в офисе Исполнителя в форме консультаций пользователей по телефону и электронной почте (например, запуск Microsoft Project и настройка учетной записи для доступа к серверу, смена пароля пользователя, добавление пользователя в новую группу безопасности Project Server и др.) - до 2 часов;

    - сложные запросы, выполнение которых осуществляется в офисе Исполнителя с использованием удаленного доступа к Системе Заказчика, а также по телефону и электронной почте (например, настройка параметров публикации, настройка представлений, настройка Корпоративного пула ресурсов и др.) - до 4 часов;

    - запросы по поддержке Системы, не относящиеся  к повседневной эксплуатации Системы, выполнение которых осуществляется с использованием удаленного доступа к Системе Заказчика, а также по телефону и электронной почте (например, настройка системы безопасности, восстановление сервера из резервной копии и др.) – до 6 часов;

    - ошибки, требующие обращения к производителю ИСУП – до 2 (двух) недель.

- Требования к возможности изменения настроек или расширения функционала ИСУП:

  - ИСУП должна обеспечивать возможность настройки и расширения функционала, в зависимости от меняющихся бизнес-процессов в компании, изменений в методологии управления проектами, изменения нормативно-правовой базы и других изменениях;

Состав работ этапа:

- Сопровождение опытной эксплуатации (консультации, ответы на вопросы по работе в  ИСУП) и сбор замечаний.

Длительность этапа: не более 25 рабочих дней.

Результаты этапа:

1. Проведена опытная эксплуатация системы.

- Подходы к реализации проекта

Одним из критических факторов успешности реализации проекта является использование проектного подхода при реализации проекта разработки и внедрения Корпоративной системы управления проектами в Департаменте дорог и транспорта администрации города Перми. Все принципы проектного управления, которые должны в дальнейшем обеспечиваться Корпоративной системой управления проектами, должны быть продемонстрированы при реализации проекта в полной мере, что позволит сотрудникам Департамента перенимать опыт команды проекта и использовать лучшие практики в своей деятельности.

Победитель конкурса в течение одной недели после заключения контракта должен продемонстрировать Заказчику:

- прототип ИСУП, на основании которого будет разработан документ Технический проект на конфигурирование ИСУП и развернута ИСУП на сервере Заказчика;

- контрольные отчеты, позволяющие производить мониторинг качества администрирования проектов, включающих контроль нарушений регламента по длительности задач, оперативности обновления графиков, наличия и отсутствия необходимой проектной документации и пр.

- Приложение № 2

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа

Для юридических лиц

|  | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны |  |

Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей

|  | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Контактные телефоны |  |

______________		_________________			_____________

Должность 		      подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

- Приложение № 3

к конкурсной документации

Сведения о квалификации участника размещения заказа

Представляются сведения об опыте оказания аналогичных услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами

| Заказчик | Наименование проекта, № и дата контракта | Краткое описание проекта | Сроки выполнения | Объем оказанных услуг (тыс. руб.) | Результат оказанных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение № 4

к конкурсной документации

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта.

___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

ознакомившись с конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации муниципальный контракт в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и конкурсной документации:

| Наименование | Подлежит заполнению участником конкурса |
| --- | --- |
| 1. Цена контракта | _______________________ рублей (цифрами и прописью) |
| 2. Срок окончания оказания услуг (в рабочих днях), в том числе по этапам: | Указать кол-во дней |
| 1 этап (в рабочих днях) | Указать кол-во дней |
| 2 этап (в рабочих днях) | Указать кол-во дней |
| 3 этап (в рабочих днях) | Указать кол-во дней |
| 4 этап (в рабочих днях) | Указать кол-во дней |
| 5 этап (в рабочих днях) | Указать кол-во дней |
| 3. Сведения о квалификации участника размещения заказа: опыт оказания аналогичных услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами (дополнительно заполняется Приложение №3 к конкурсной документации) | Указать кол-во положительных отзывов, подтвержденных копиями контрактов и актов об оказании услуг: ______услуг оказано (проектов выполнено), ______положительных отзывов об оказании услуг |

Настоящей заявкой подтверждаем, что против ______________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Департаментом дорог и транспорта администрации города Перми на оказание услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение не менее чем 10 дней и не более чем 20 дней со дня передачи нам проекта контракта и протокола.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с Департаментом дорог и транспорта администрации города Перми, мы обязуемся подписать контракт на оказание услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

Настоящая конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до того момента, когда данный заказ будет считаться размещенным или официальной отмены данного конкурса.

______________		_________________			_____________

Должность 		      подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

- Приложение № 5

к конкурсной документации

Предложение о качестве услуг.

Участника размещения заказа______________________________________________________ (наименование, Ф.И.О. Участника размещения заказа)

Изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, в том числе требования к предмету настоящего конкурса, условия и порядок проведения конкурса, мы

_______________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя Участника размещения заказа - юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом условия в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего предложения:

Предложения участника конкурса по качеству и техническим характеристикам услуг полностью соответствуют требованиям и порядку выполнения услуг, прописанным в  техническом задании Заказчика.

| Должность |  | подпись, м.п. |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение № 6

к конкурсной документации

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в ОТКРЫТОМ КОНКУРСе

| Наименование предмета открытого конкурса |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование документа | Количество листов | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |

Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые представлены участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе

- Приложение № 7

к конкурсной документации

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на оказание услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми

г. Пермь "__"_________ 2009 г.

       Департамент дорог и транспорта администрации  города Перми, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице начальника департамента _______________________________, действующего на основании  Положения о департаменте дорог и транспорта администрации города Перми,  утвержденного решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 201, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

1.Предмет Контракта

1.1. На основании решения конкурсной комиссии (Протокол № ___ от  ______2009г.) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми в соответствии с требованиями технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Оказание услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

2.Сроки оказания услуг

Срок окончания услуг – _____ рабочих дней с момента подписания контракта.

Оказание услуг разбито на 5 этапов:

Срок оказания услуг 1 этапа – _____ рабочих дней с момента подписания контракта;

Срок оказания услуг 2 этапа – _____ рабочих дней с момента окончания оказания услуг 1 этапа;

Срок оказания услуг 3 этапа – _____ рабочих дней с момента окончания оказания услуг 1 этапа;

Срок оказания услуг 4 этапа – _____ рабочих дней с момента окончания оказания услуг 2 этапа;

Срок оказания услуг 5 этапа – _____ рабочих дней с момента окончания оказания услуг 4 этапа.

В случае задержки по вине Заказчика предоставления исходных данных, требующихся Исполнителю для оказания услуг и необходимость в которых письменно подтверждена Заказчиком, сроки выполнения этапа и, соответственно, всех оказываемых услуг удлиняются соответственно задержке.

3.Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему контракту составляет (_______________) рублей.

Общая стоимость услуг складывается из стоимости услуг каждого этапа проекта:

Стоимость услуг 1 этапа составляет 20% от общей стоимости услуг по настоящему контракту (_______________) рублей;

Стоимость услуг 2 этапа составляет 40% от общей стоимости услуг по настоящему контракту (_______________) рублей;

Стоимость услуг 3 этапа составляет 15% от общей стоимости услуг по настоящему контракту (_______________) рублей;

Стоимость услуг 4 этапа составляет 15% от общей стоимости услуг по настоящему контракту (_______________) рублей;

Стоимость услуг 5 этапа составляет 10% от общей стоимости услуг по настоящему контракту (_______________) рублей.

Стоимость услуг по данному муниципальному контракту является твердой и изменению не подлежит.

3.2. Указанная в п. 3.1 стоимость услуг включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные пошлины, страхование оказываемых услуг и прочие расходы исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Расчет за оказанные услуги производится Заказчиком в течение 20 календарных дней после окончания оказания услуг по каждому этапу на основании подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг по данному этапу, оформленного в установленном порядке.

3.4. При привлечении Исполнителем организаций для оказания отдельных видов услуг, расчеты за оказанные услуги с ними осуществляет Исполнитель.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.2. Фактом оказания услуг является передача оформленных в установленном порядке материалов по каждому этапу путем подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг и передачи необходимых сопроводительных документов Исполнителем.

4.2.1. По результатам оказания 1 этапа услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие материалы:

- Корпоративный Стандарт (Методология) управления проектами,

- ролевые инструкции,

- шаблоны проектных документов,

- Карточка оценки члена команды проекта,

- Корпоративный шаблон проекта,

- акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2.2. По результатам оказания 2 этапа услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие материалы:

- Технический проект на конфигурирование ИСУП,

- сопроводительная и пользовательская документация ИСУП,

- сертификаты обучения сотрудников Заказчика (для не менее 25 человек),

- акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2.3. По результатам оказания 3 этапа услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие материалы:

- положение об Офисе управления проектами,

- ролевые инструкции сотрудников Офиса управления проектами,

- акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2.4. По результатам оказания 4 этапа услугИсполнитель должен предоставить Заказчику следующие материалы:

- скорректированная регламентная документация по результатам пилотной эксплуатации,

- скорректированная сопроводительная и пользовательская документация ИСУП по результатам пилотной эксплуатации,

- акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2.5. По результатам оказания 5 этапа услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие материалы:

- акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.3. Заказчик в течение 5 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг.

4.4. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа в приемке оказанных услуг, сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.4. В случае, если в течение срока, указанного в п. 4.3. настоящего контракта, от Заказчика не поступит мотивированного отказа от подписания акта – услуги считаются принятыми.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

- предоставлять Заказчику в рамках исполнения контракта любую запрашиваемую им информацию;

- своевременно (в срок, установленный Заказчиком) за свой счет исправлять работу, по которой у Заказчика имеются замечания, связанные с несоблюдением требований технического задания, допущенные Исполнителем;

- внести все необходимые поправки и дополнения в материалы по замечаниям Заказчика;

- назначить уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени Исполнителя и письменно уведомить об этом Заказчика;

- выполнять иные действия, связанные с исполнением контракта.

5.2. Заказчик обязан:

- в случае необходимости приостановки оказания услуг направить извещение Исполнителю о приостановке оказания услуг с указанием срока возобновления указанных услуг;

-  оказывать содействие Исполнителю в сборе исходных данных и других материалов, а также в оказанния услуг в объеме и на условиях, предусмотренных муниципальным контрактом;

5.3. Заказчик имеет право:

- запрашивать и получать от Исполнителя информацию о текущем выполнении условий настоящего контракта в целях осуществления контроля за ходом  выполнения данного контракта;

- осуществлять с привлечением сторонних организаций выборочные проверки качества оказываемых работ.

6. Срок действия Контракта, досрочное расторжение

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного его исполнения.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.3. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством РФ.

7.2. В случае оказания Исполнителем услуг, несоответствующих требованиям технического задания, Заказчик вправе заказать их оказание другим лицам с отнесением на Исполнителя всех необходимых  расходов на их оказание.

7.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока оказания услуг. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Исполнитель освобождается от оплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.5. Исполнитель несет ответственность за действия своих сотрудников и/или сторонних привлеченных организаций, оказывающих услуги, связанные с исполнением настоящего контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от оплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Оплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8.Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении контракта и которые возникли не по вине Сторон.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы, оценка их влияния на выполнение обязательств по настоящему контракту и на соблюдение сроков по нему.

8.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего контракта в установленном законом порядке.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

9.2. Все споры, по которым между сторонами не было достигнуто соглашение в переговорах, подлежат разрешению Арбитражным судом Пермского края.

10. Заключительные положения

10.1. Положения, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.4. Основания расторжения и прекращения настоящего контракта определяются в соответствии с действующим законодательством.

10.5. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (два экземпляра для Заказчика, один экземпляр для Исполнителя), имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания.

10.6. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны в течение трех дней извещать друг друга.

10.7. Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ____________________________ тел._____________________

от Исполнителя: ______________________________тел. _____________________

10.8. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью техническое задание.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |