ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА города ПЕРМИ

На период с 01.08.2009г. по 16.09.2009 г.

1. Ответственный Карабатов Евгений Вячеславович – начальник отдела благоустройства

Телефон  263-47-71

2. Источник финансирования: бюджет города Перми ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми»

3. Объёмы, состав, качество работ, являющихся предметом котировки:

Сквер «Пионерский» по ул. Толбухина, общей площадью 5 000 кв.м.:

1. Кошение газонов моторной косилкой в августе (2800 кв.м.).

2. Кошение газонов моторной косилкой в сентябре (3733 кв.м.).

3.Ежедневная очистка газонов от мусора, вывоз мусора (ср.накопл.) (3733 кв.м.).

4.Содержание дорожек с асфальтовым покрытием: подметание с очисткой от мусора не менее 15 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня, вывоз травы и мусора (мал.накопл.) (1267 кв.м.).

5. Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой (7 шт.).

6. Содержание цветников из однолетних растений: прополка, полив, внесение удобрений, вывоз травы (100 кв.м.).

Сквер у ДК им. А.С. Пушкина, общей площадью 17 200 кв.м.:

1. Кошение газонов моторной косилкой в августе (12384 кв.м.).

2. Кошение газонов моторной косилкой в сентябре (16512 кв.м.).

3. Ежедневная очистка газонов от мусора, вывоз мусора (ср.накопл.) (16512 кв.м.).

4. Содержание дорожек с плиточным покрытием: подметание с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия, вывоз травы и мусора (200 кв.м.).

5. Содержание дорожек с асфальтовым покрытием: подметание с очисткой от мусора не менее 15 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня, вывоз травы и мусора (мал.накопл.) (818 кв.м.).

6. Содержание цветников из однолетних растений: прополка, полив, внесение удобрений, вывоз травы (74 кв.м.).

7. Содержание кустарников в живой изгороди: стрижка, прополка и рыхление приствольных канавок, вывоз мусора, травы и веток (590 п.м.).

Сквер у ДЦДиТ «Родина», общей площадью 1 700 кв.м.  :

1. Кошение газонов моторной косилкой в августе (890 кв.м.).

2. Кошение газонов моторной косилкой в сентябре (1272 кв.м.).

3. Ежедневная очистка газонов от мусора, вывоз мусора (ср.накопл.) (1272 кв.м.)

4. Содержание  дорожек с асфальтовым покрытием: подметание с очисткой от мусора не менее 15 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня, вывоз травы и мусора (378 кв.м.).

5. Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой (4 шт.).

6. Содержание цветников из однолетних растений: прополка, полив, внесение удобрений, вывоз травы (50 кв.м.).

Сквер у ДК им. А.П.Чехова, общей площадью 60 000 кв.м.:

1. Кошение газонов моторной косилкой в августе (32165 кв.м.).

2. Кошение газонов моторной косилкой в сентябре (40300 кв.м.).

3. Ежедневная очистка газонов от мусора, вывоз мусора (45950 кв.м.).

4. Содержание дорожек с асфальтовым покрытием: подметание с очисткой от мусора не менее 15 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня, вывоз травы и мусора (мал.накопл.) (4293 кв.м.).

5. Содержание дорожек с плиточным покрытием: подметание с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня и с покрытия, вывоз травы и мусора (330 кв.м.).

6. Ежедневная очистка чаши фонтана от мусора, вывоз мусора (81 кв.м.).

7. Содержание цветников из однолетних растений: прополка, полив, внесение удобрений, вывоз травы (54 кв.м.)

8. Содержание кустарников в живой изгороди: стрижка, прополка и рыхление приствольных канавок, вывоз мусора, травы и веток (100 п.м.).

Парк Культуры и Отдыха им. А.П.Чехова, общей площадью 80 000 кв.м.:

1. Кошение газонов моторной косилкой в августе (5000 кв.м.).

2. Ежедневная очистка газонов от мусора, вывоз мусора (ср.накопл.) (75500 кв.м.).

3. Содержание дорожек с асфальтовым покрытием: подметание с очисткой от мусора не менее 15 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня, вывоз травы и мусора (мал.накопл.) (1500 кв.м.).

4. Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой (12 шт.).

4. Требования к качеству выполняемых работ:

1.Содержание объектов озеленения:

Дорожки:

Асфальтовое покрытие

Отсутствуют  грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.

Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади.

Покрытие из тротуарной плитки

Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня.

Урны:

Отсутствует грязь, мусор.

Газоны:

Высота травостоя – не более 10 см.

Отсутствует мусор.

Живые изгороди:

Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке.

Выполнена прополка и рыхление в приствольной канавке.

Выполнена стрижка и подкормка удобрениями согласно технологии.

Цветники из однолетних растений: Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. 6. Срок с 01.08.2009 г. по 16.09.2009 г. 7. Стоимость выполняемых работ включает: стоимость материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других расходов, связанных с исполнением муниципального контракта. 8. Максимальная цена контракта 499643,79 руб. (Четыреста девяноста девять тысяч шестьсот сорок три тысячи) 79 рублей. 9. . Форма оплаты – безналичный расчет. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные представителями Заказчика и Подрядчика: - акты сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), - справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), - счета-фактуры, счета, справки подтверждающие вывоз мусора на полигон ТБО. Расчет осуществляется Заказчиком за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ ежемесячно в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания сторонами документов, указанных в п. 4.2. Контракта.